Nr referencyjny sprawy: ZZP.261.09.2026

# Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie zmodernizowanego portalu internetowego "Polska Biblioteka Muzyczna" wraz 
z panelem administracyjnym, integracją z systemem DocuWare DMS oraz zapewnieniem utrzymania

Kod CPV:

72212000-4 – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW

72000000-5 – Usługi informatyczne

72262000-9 – Usługi rozwijania oprogramowania

72267000-4 – Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

ZAMAWIAJĄCY: 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

Spis treści

I.	Cel i przedmiot zamówienia	2

II.	Odpowiedzialność Wykonawcy	2

III.	Harmonogram i etapy realizacji, przyjęty model pracy	2

Zasady realizacji	2

Harmonogram — 6 etapów	3

Ciągłość pracy i raportowanie	5

Kryteria odbioru etapów	5

Procedura odbioru	5

IV.	Wymagania Techniczne (Stack Technologiczny)	6

V.	Szczegółowy opis zadań Wykonawcy	6

VI.	Gwarancja i SLA	7

VII.	Prawa Autorskie	7

VIII.	Kontekst zamówienia	7

IX.	Stan obecny portalu Polska Biblioteka Muzyczna	8

Wprowadzenie	8

Ogólne informacje o portalu	9

Szczegółowy wykaz modułów i funkcjonalności portalu „Polska Biblioteka Muzyczna”	9

## Cel i przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie zmodernizowanego portalu internetowego "Polska Biblioteka Muzyczna" wraz z panelem administracyjnym, integracją z systemem DocuWare DMS oraz zapewnieniem utrzymania, mającej na celu rozwój i modernizację istniejącego portalu Polska Biblioteka Muzyczna w ramach realizacji projektu partnerskiego „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Związku Kompozytorów Polskich” realizowanego w ramach Działania FERC.02.03 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji” w ramach Priorytetu II programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwa zadania:

- Zadanie nr 1 – Full-Stack Developer 1

Szczegółowy opis zadań znajduje się w rozdziale V.

- Zadanie nr 2 – Full-Stack Developer 2

Szczegółowy opis zadań znajduje się w rozdziale V.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  - Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy dla każdej części zamówienia.

  - Każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie usług informatycznych polegających na wytworzeniu oprogramowania, wdrożeniu go w infrastrukturze Zamawiającego, migracji danych oraz świadczeniu usług utrzymania w okresie obowiązywania umowy. Umowa zostaje zawarta na okres 10 miesięcy.

- Usługa obejmuje także wykonywanie dodatkowych prac programistycznych związanych 
z utrzymaniem i rozwojem innych serwisów oraz systemów informatycznych Zamawiającego powiązanych z portalem Polskiej Biblioteki Muzycznej dla zapewnienia ciągłości działania serwisu.

## Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca, jako podmiot podpisujący Umowę, ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe 
i należyte wykonanie wszystkich usług opisanych w OPZ.

- Wszelkie zobowiązania finansowe, prawne i organizacyjne wobec Zamawiającego spoczywają na Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania na zasadach określonych w Umowie.

## Harmonogram i etapy realizacji, przyjęty model pracy

### Zasady realizacji

Prace nad modernizacją portalu PBM realizowane będą przez zespół czterech programistów — dwóch pozyskanych w ramach niniejszego zamówienia oraz dwóch ze strony Zamawiającego — pod nadzorem Tech Leada po stronie Zamawiającego.

Poniższy harmonogram opisuje pełen zakres prac do wykonania. Przed rozpoczęciem Etapu 1 Tech Lead opracuje szczegółowy podział zadań pomiędzy członków zespołu, uwzględniając zależności między zadaniami i kompetencje poszczególnych osób. Podział ten będzie aktualizowany na bieżąco 
w trakcie realizacji projektu.

W ramach każdego etapu pracuje równolegle czterech programistów, z których każdy realizuje przypisany mu zestaw zadań. Etap uznaje się za zakończony dla danego programisty z chwilą wykonania 
i zatwierdzenia (poprzez code review) wszystkich przypisanych mu w tym etapie zadań oraz spełnienia kryteriów jakościowych opisanych w dalszej części dokumentu.

Każdy etap obejmuje zarówno modernizację istniejących funkcjonalności portalu, jak i wytworzenie nowych modułów i funkcjonalności rozszerzających dotychczasowy zakres systemu. W ramach modernizacji dotychczasowe rozwiązania technologiczne zostają zastąpione nowoczesnymi, bardziej niezawodnymi technologiami lepiej odpowiadającymi docelowej architekturze portalu.

### Harmonogram — 6 etapów

#### Etap 1: Baza danych i podstawowe API - 2 miesiące

Zaprojektowanie i wdrożenie nowej bazy danych MariaDB, obejmującej struktury dla wszystkich modułów portalu (dzieła, autorzy, kategorie, wydawcy, użytkownicy, treści CMS). Wykonanie skryptów migracji danych z istniejącej bazy MS SQL Server. Implementacja podstawowego REST API (NestJS) 
z operacjami CRUD dla głównych encji systemu. Konfiguracja środowiska deweloperskiego, repozytorium kodu i procesów CI/CD.

Etap obejmuje również zaprojektowanie nowych struktur danych nieobecnych w starym systemie, 
w tym: rozbudowany model uprawnień dostępu do dzieł, zmodyfikowany system wielojęzyczności treści (PL/EN/DE), ujednolicony model plików z obsługą wariantów (miniatura, podgląd, oryginał) 
oraz struktura dla modułu CMS zastępującego WordPress. Oraz dodanie nowych pól w bazie oraz nowego systemu między warstwami.

Rezultaty: Działająca baza danych z danymi testowymi. Działające API z dokumentacją Swagger. Pipeline CI/CD.

#### Etap 2: Integracje systemowe - 2 miesiące

Implementacja integracji z systemem DocuWare DMS — autentykacja, pobieranie plików 
i metadanych, automatyczna synchronizacja nowych dokumentów (job w tle). Implementacja przetwarzania plików graficznych: generowanie miniatur, nakładanie znaków wodnych, obsługa wielu wariantów rozdzielczości.

Implementacja systemu autoryzacji: autentykacja JWT z mechanizmem odświeżania sesji, integracja 
z Active Directory (LDAP) dla pracowników Zamawiającego, system ról i uprawnień, obsługa dostępu do dzieł chronionych prawem autorskim. Integracja z serwerem pocztowym SMTP — system powiadomień email, weryfikacja kont, podwaliny pod moduł newslettera.

Rezultaty: Działająca synchronizacja z DocuWare oraz innymi systemami.

#### Etap 3: Wyszukiwarka i logika biznesowa - 2 miesiące

Implementacja wyszukiwarki pełnotekstowej obejmującej wszystkie moduły portalu (dzieła, autorzy, treści CMS). Implementacja filtrowania według nowego modelu — wyszukiwanie po metadanych: temat, autor, typ dzieła, wydawca, okres, język, status prawnoautorski i innych.

Uzupełnienie i optymalizacja API: zaawansowane endpointy (statystyki, historia pobrań, popularne dzieła), mechanizmy cache'owania (Redis), optymalizacja zapytań do bazy danych pod kątem wydajności przy dużych zbiorach danych.

Rezultaty: Działająca wyszukiwarka pełnotekstowa z filtrami. Zoptymalizowane API.

#### Etap 4: Frontend — portal publiczny - 2 miesiące

Implementacja portalu publicznego w technologii Next.js na podstawie makiet dostarczonych przez Zamawiającego. Obejmuje: stronę główną, listę dzieł z paginacją, stronę szczegółów dzieła z galerią 
i pobieraniem plików, strony autorów, wyszukiwarkę z interfejsem filtrów fasetowych.

Implementacja stron użytkownika: rejestracja i logowanie, profil użytkownika, historia pobrań, lista ulubionych dzieł oraz inne będące w UX.

Zapewnienie responsywności interfejsu (RWD) — poprawne działanie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach. Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA.

Nowe elementy interfejsu nieobecne w starym portalu: nowoczesna galeria z podglądem stron, zaawansowane filtry wizualne, usprawniona nawigacja i architektura informacji.

Rezultaty: Działający portal publiczny. Responsywność. Zgodność z WCAG 2.1 AA. Raport z audytu dostępności.

#### Etap 5: Panel administracyjny i CMS - 1 miesiąc

Implementacja panelu administracyjnego umożliwiającego zarządzanie: dziełami (dodawanie, edycja, usuwanie, zmiana statusu), użytkownikami (role, uprawnienia, dostęp VIP), metadanymi (autorzy, tematy, typy, wydawcy).

Implementacja modułu CMS zastępującego WordPress — edytor treści redakcyjnych (artykuły, strony statyczne, aktualności) z edytorem WYSIWYG, zarządzanie strukturą menu i nawigacją, obsługa wielojęzyczności treści (PL/EN/DE), zarządzanie blokami treści (hero, stopka, bannery).

Jest to w całości nowy moduł — stary portal wykorzystywał WordPress jako CMS, nowy system posiada własny, zintegrowany panel administracyjny.

Rezultaty: Działający panel administracyjny. Moduł CMS z edytorem treści. Zarządzanie użytkownikami i dziełami.

#### Etap 6: Migracja danych, testy i wdrożenie produkcyjne - 1 miesiąc

Pełna migracja danych produkcyjnych z dotychczasowych systemów Zamawiającego: baza MS SQL Server → MariaDB, treści WordPress → nowy CMS, pliki graficzne (miniatury, podglądy, znaki wodne) do nowej struktury storage. Walidacja kompletności i spójności przeniesionych danych.

Przeprowadzenie testów: testy bezpieczeństwa, testy wydajnościowe, testy akceptacyjne z udziałem pracowników Zamawiającego.

Wdrożenie systemu na środowisku produkcyjnym. Konfiguracja przekierowań ze starych adresów URL (SEO). Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i redaktorów (minimum 2 sesje). Dostarczenie dokumentacji: technicznej (w tym API w standardzie OpenAPI/Swagger), użytkownika, administratora oraz dokumentacji powdrożeniowej.

Uruchomienie monitoringu dostępności i wydajności. Rozpoczęcie świadczenia usług gwarancyjnych 
i serwisowych zgodnie z SLA.

Rezultaty: Zmigrowane dane (zwalidowane). Raporty z testów (bezpieczeństwo, wydajność, UAT). System wdrożony produkcyjnie. Szkolenia przeprowadzone. Kompletna dokumentacja.

### Ciągłość pracy i raportowanie

Kod źródłowy jest wytwarzany we wspólnym repozytorium, do którego Zamawiający ma ciągły dostęp od pierwszego dnia realizacji. Każda zmiana w kodzie przechodzi przez proces code review prowadzony przez Tech Leada Zamawiającego — wyłącznie zaakceptowany kod trafia do głównej gałęzi repozytorium.

Postęp prac jest widoczny na bieżąco poprzez:

- System zarządzania zadaniami (każde zadanie ma status i przypisaną osobę)

- Repozytorium kodu (historia zmian, Pull Requesty)

- Środowisko deweloperskie/staging (aktualny stan aplikacji)

Spotkania zespołu:

- Codzienne krótkie synchronizacje (daily)

- Cotygodniowe spotkanie całego zespołu (czwartki) — omówienie postępów, planowanie, demo

Kod i wyniki pracy nie są przekazywane jednorazowo po zakończeniu projektu. Przekazanie następuje w sposób ciągły — każdy zatwierdzony Pull Request to przekazany fragment systemu. Odbiór etapu formalizuje ten proces protokołem.

### Kryteria odbioru etapów

Każdy etap uważa się za odebrany, gdy spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki:

- Kompletność funkcjonalna — wszystkie wymagania opisane w danym etapie są zaimplementowane i działają na środowisku staging (weryfikacja: checklista wymagań + demonstracja na żywo).

- Jakość kodu — cały kod przeszedł code review i jest zmergowany do głównej gałęzi repozytorium (weryfikacja: historia Pull Requestów).

- Pokrycie testami — nowy kod jest pokryty testami jednostkowymi i/lub integracyjnymi na poziomie min. 60% (weryfikacja: raport z narzędzia coverage).

- Stabilność — brak błędów krytycznych i poważnych w zakresie danego etapu (weryfikacja: system śledzenia błędów).

- CI/CD — pipeline buduje się bez błędów, wszystkie testy automatyczne przechodzą (weryfikacja: status pipeline w repozytorium).

- Dokumentacja — dokumentacja techniczna zaktualizowana adekwatnie do zakresu etapu (weryfikacja: pliki dokumentacji w repozytorium).

### Procedura odbioru

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru etapu.

- Tech Lead Zamawiającego weryfikuje spełnienie kryteriów (do 5 dni roboczych).

- Demonstracja działającego systemu dla zespołu Zamawiającego.

- W przypadku spełnienia kryteriów — podpisanie protokołu odbioru etapu.

- W przypadku niespełnienia kryteriów — przekazanie listy uwag, Wykonawca dokonuje poprawek w terminie ustalonym z Zamawiającym, ponowna weryfikacja.

Odbiór etapu nie następuje automatycznie z upływem terminu. Warunkiem odbioru jest spełnienie kryteriów jakościowych.

Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie etapowo, po zakończeniu etapów wymienionych w harmonogramie.

Podstawą do wystawienia faktury częściowej (etapowej) będzie protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający należyte wykonanie danego etapu przez Zamawiającego.

## Wymagania Techniczne (Stack Technologiczny)

- Zamawiający wymaga realizacji systemu w oparciu o następujące technologie:

- Frontend: Next.js (wersja 16 lub nowsza), React (wersja 18 lub nowsza).

- Backend: Node.js (wersja 24 LTS), NestJS (wersja 11 lub nowsza).

- Baza danych: MariaDB (wersja 10.11 lub nowsza).

- ORM: Prisma.

- Język programowania: TypeScript.

- Konteneryzacja: Docker.

## Szczegółowy opis zadań Wykonawcy

1. Prace programistyczne (Backend/Frontend)

- Wytworzenie kodu źródłowego zgodnie z zasadami „Clean Code”.

- Pokrycie kodu testami jednostkowymi i integracyjnymi na poziomie min. 60%.

- Zapewnienie responsywności (RWD) interfejsu użytkownika.

- Optymalizacja wydajności aplikacji (Core Web Vitals).

2. Integracja z DocuWare DMS

- Komunikacja z systemem DocuWare za pomocą REST API.

- Synchronizacja metadanych dokumentów (jednostronna: DocuWare → Portal).

- Bezpieczne udostępnianie plików z repozytorium DocuWare użytkownikom portalu.

3. Integracja z Active Directory

- Implementacja mechanizmu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o protokół LDAP.

- Obsługa ról i uprawnień na podstawie grup Active Directory.

- Implementacja mechanizmu Single Sign-On (SSO) dla użytkowników wewnętrznych.

4. Integracja z serwerem pocztowym (SMTP)

- Implementacja systemu powiadomień email.

- Obsługa newslettera.

5. Migracja danych

- Migracja danych z istniejącej bazy MS SQL Server do nowej bazy MariaDB.

- Migracja treści redakcyjnych z systemu WordPress.

- Migracja plików graficznych (miniatury, podglądy, znaki wodne) do nowej struktury storage.

- Walidacja kompletności i spójności przeniesionych danych.

6. Przetwarzanie plików

- Generowanie miniatur i podglądów dokumentów.

- Nakładanie znaków wodnych na udostępniane pliki graficzne.

7. Moduł wyszukiwania

- Implementacja wyszukiwarki pełnotekstowej.

- Implementacja filtrów fasetowych (Faceted Search).

8. Panel administracyjny (CMS)

- Implementacja panelu do zarządzania treściami redakcyjnymi (artykuły, strony statyczne).

- Implementacja panelu do zarządzania metadanymi zbiorów.

9. Zapewnienie dostępności (WCAG)

- Dostosowanie serwisu do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie realizowanych prac deweloperskich.

- Spełnienie standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.

10. Bezpieczeństwo

- Implementacja szyfrowania danych wrażliwych.

- Konfiguracja polityk CORS.

- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa (penetration testing).

11. Dokumentacja

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej (w tym dokumentacji API w standardzie OpenAPI/Swagger).

- Dostarczenie dokumentacji użytkownika i administratora.

- Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej.

## Gwarancja i SLA

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane moduły i funkcjonalności systemu na okres zgodny 
z ofertą (minimum 36 miesięcy).

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na błędy krytyczne w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) oraz ich naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.

- Za analizę i definiowanie błędów odpowiada Zamawiający.

## Prawa Autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji zamówienia (w tym kodu źródłowego, dokumentacji), na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, bez ograniczeń terytorialnych 
i czasowych. Przeniesienie praw następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru danego etapu prac.

## Kontekst zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Związku Kompozytorów Polskich”. Zamawiający zidentyfikował następujące cele planowanej modernizacji Portalu i realizacji założeń projektowych:

- Umożliwienie dostępu do wszystkich nie objętych restrykcjami prawnoautorskimi zasobów PWM, w szczególności do twórczości wybitnych kompozytorów polskich ostatnich lat;

- Wykorzystanie zasobów PWM jako materiałów naukowych i edukacyjnych (m.in. podczas lekcji bądź opracowania materiałów dydaktycznych);

- Stworzenie kompleksowej formuły prezentacji muzycznego dziedzictwa kultury dla rozwoju potencjału edukacyjnego i informacyjnego zdigitalizowanego zasobu;

- Wzrost dostępności on-line wytworzonych danych cyfrowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

- Wzrost zakresu udostępnienia on-line zasobów cyfrowych oraz zapewnienia możliwości ich ponownego wykorzystania poprzez mechanizmy interoperacyjne. Udostępnienie zdigitalizowanych dóbr, zwiększenie dostępności i jakości zdigitalizowanych zasobów;

- Wzrost liczby potencjalnych użytkowników korzystających online z cyfrowych zasobów muzycznego dziedzictwa/nowej oferty kulturowej;

- Wykorzystywanie interaktywnych form i prezentacji dzieł współczesnej muzyki klasycznej;

- Umożliwienie zapoznania się z unikatowymi wydaniami publikacji PWM i materiałami piśmienniczymi ZKP w formie cyfrowej;

- Poszerzanie wiedzy i zwiększanie świadomości kulturowej wśród zróżnicowanych grup odbiorców w kraju i za granicą (w szczególności zapewnienie dostępu online dla osób 
z niepełnosprawnościami);

- Rozwinięcie platformy udostępniania dzieł m.in. o moduł Czasopisma, Multimedia oraz nowe komponenty Małego PWM dedykowane dzieciom i młodzieży;

- Zapewnienie powszechnego dostępu on-line do dóbr kultury muzycznej szerokim grupom istniejących i potencjalnych odbiorców w kraju i za granicą;

- Wykorzystanie potencjału rozwojowego instytucji na rzecz prowadzenia działań z obszaru 
e-kultury i e-edukacji;

- Popularyzacja muzycznego dziedzictwa kulturowego w kraju i na arenie międzynarodowej dla zwiększenia odbioru społecznego udostępnionego zasobu.

## Stan obecny portalu Polska Biblioteka Muzyczna

### Wprowadzenie

Niniejszy opis określa aktualny stan Portalu „Polska Biblioteka Muzyczna” (PBM) oraz wstępne wymagania dotyczące jego modernizacji i rozbudowy o nowe funkcjonalności.

Portal PBM prezentuje materiały nutowe i ikonograficzne oraz zdigitalizowane i zaktualizowane hasła Encyklopedii Muzycznej PWM. Interfejs portalu został zaprojektowany z użyciem metod projektowania zorientowanych na użytkownika. Dzięki spełnianiu standardów WCAG 2.1 na poziomie AA jest on dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Portal udostępnia zdigitalizowane zasoby w sposób bezpłatny, lecz w zależności od statusu prawnoautorskiego konkretnych wizerunków cyfrowych może wymagać zalogowania do przeglądania ich zawartości.

### Ogólne informacje o portalu

- Cel: prezentacja online zdigitalizowanych zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM), w tym materiałów nutowych i ikonograficznych, docelowo także plików dźwiękowych i publikacji wielostronicowych (czasopismo „Ruch Muzyczny”),

- Grupa docelowa: użytkownicy indywidualni, kompozytorzy i profesjonalni muzycy, instytucje edukacyjne, badacze, studenci i uczniowie, dzieci w wieku od 6 lat, osoby z niepełnosprawnościami,

- Zakres funkcjonalny: rejestracja i autoryzacja użytkowników, zarządzanie poziomami dostępu, prezentacja cyfrowych zasobów zgodnie z WCAG 2.1, wyszukiwanie pełnotekstowe, edukacja i nauka poprzez zabawę, raportowanie, udostępnianie zasobów poprzez API, statystyki wykorzystania.

### Szczegółowy wykaz modułów i funkcjonalności portalu „Polska Biblioteka Muzyczna”

CMS – System Zarządzania Treścią

- Dodawanie i edycja treści niezależnych od repozytorium DMS,

- Edytor WYSIWYG z trybem edycji, podglądu HTML i podglądu strony,

- Zarządzanie strukturą menu, stroną główną i podstronami,

- Obsługa wielu formatów plików (grafika, audio, wideo, dokumenty),

- Edycja zdjęć (kadrowanie, zmiana rozmiaru, opisy),

- Publikacja treści w social mediach i przez e-mail,

- Zarządzanie metadanymi SEO (TITLE, META DESCRIPTION, KEYWORDS),

- Statystyki odwiedzin i pobrań, logi aktywności użytkowników,

- Kopie zapasowe i mechanizmy przywracania bazy CMS,

- Kontrola praw autorskich (monitorowanie dat wygaśnięcia),

- Rozbudowane zabezpieczenia (XSS, SQL injection, CSRF, brute force, SSL).

Encyklopedia Muzyczna PWM online

- Prezentacja biogramów i opisów postaci ze świata muzyki,

- Hasła encyklopedyczne z biogramem, literaturą, spisem kompozycji, tagami,

- Wyszukiwanie i filtrowanie haseł (nazwisko, kraj, okres, profesja),

- Alfabetyczny wykaz haseł z odnośnikami,

- Wyszukiwanie z podpowiedziami, bez rozróżniania znaków diakrytycznych,

- Możliwość wydruku i pobrania haseł,

- Udostępnianie haseł w social mediach,

- Integracja z repozytoriami zewnętrznymi (YouTube, Spotify),

- Historia wyszukiwania i ulubione dla zalogowanych użytkowników,

- Masowe zasilanie CMS hasłami (CSV, XLS).

Małe PWM

- Dedykowany moduł dla najmłodszych odbiorców,

- Prezentacja treści edukacyjnych i dzieł oznaczonych w DMS jako „dziecięce”,

- Zakładki: Nuty, Czasopisma, Multimedia (YouTube PWM),

- Wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane z filtrami,

- Historia wyszukiwania i ulubione dla zalogowanych użytkowników,

- Integracja z repozytoriami zewnętrznymi (sklep PWM, YouTube).

Rozbudowana wyszukiwarka

- Wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich modułach (Encyklopedia, Nuty, Ikonoteka, Małe PWM).

- Filtrowanie wyników po metadanych (10 atrybutów),

- Prezentacja wyników w formie obiektowej i linków.

Zarządzanie użytkownikami

- Dwustopniowa rejestracja (e-mail + link aktywacyjny),

- Autentykacja przez konta zewnętrzne (Facebook, Google),

- Przydzielanie uprawnień do pojedynczych zasobów dla użytkowników VIP.

API interoperacyjne

- Publiczne API (OAI-PMH) umożliwiające otwarty dostęp do zasobów PWM,

- Integracja z zewnętrznymi systemami edukacyjnymi i naukowymi oraz Krajowym Repozytorium KRONIK@,

- Mechanizmy autoryzacji i kontroli dostępu.