Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wycinka i pielęgnacja drzew wraz z opracowaniem szacunku brakarskiego.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wycinki i pielęgnacji drzew wraz z opracowaniem szacunku brakarskiego, wycinka samosiejek, usuwanie wiatrołomów, wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach obsługiwanych przez 17 WOG Koszalin 
 ( powiat Koszaliński, Sławieński, Kołobrzeski, Białogardzki).

- Szczegółowy zakres prac oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac określane będą każdorazowo przez właściwego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury/ Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska lub osobę przez niego upoważnioną w formie pisemnych zleceń wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

- Przez termin zakończenia zlecenia rozumie się wywóz drewna po wycince z terenu jednostki wojskowej, całkowite uprzątniecie terenu z wszelkich odpadów powstałych po wycince wraz z przesłaniem szacunku brakarskiego, pielęgnacji bądź  uprzątnięciu zwału lub wiatrołomu.

- Termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia wystawienia zlecenia.

- Wykonane prace będą każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru prac przez poszczególną sekcję obsługi infrastruktury, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi  przepisami tj. - Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409);

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac na każdym z kompleksów poinformuje o tym Zamawiającego oraz uzgodni ich przebieg z właściwym Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury lub osobą przez niego upoważnioną.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie lotniska w Darłowie, przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie zasad ruchu kołowego i pieszego po lotnisku oraz zasad FOD użytkownika lotniska.

- Prace przy realizacji umowy powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym BHP, w sposób nie zagrażający ludziom ani mieniu, w szczególności zachowując należytą ostrożność, aby nie uszkodzić innych obiektów i urządzeń oraz drzewostanu znajdującego się w sąsiedztwie wycinanych lub przycinanych drzew i krzewów.

- Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i leśną oraz obowiązującymi  przepisami.

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań zawartych w umowie.

- Wykonawca dostosuje się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno-porządkowych dla danego kompleksu wojskowego uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych.

- Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy  do 30.11.2026 r.

- Wykonawca wykona usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00, w piątki od godziny 7:00 do godziny 13:00 przy czym dopuszcza się wykonywania przedmiotu zamówienia w dni robocze w systemie wydłużonego dnia pracy oraz w dni wolne od pracy na wniosek Wykonawcy tylko za Zgodą Zamawiającego i Użytkownika obiektu na terenie którego wykonywana jest usługa.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania umowy niezależnie od istniejących utrudnień.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim oraz szkody w mieniu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową. Wykonawca ponosi koszty utrzymania oznakowania prac.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku podwykonawstwa Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy
do Zamawiającego wykaz osób i pojazdów przewidzianych do realizacji umowy. (tj: imię
i nazwisko, nr dowodu osobistego, marka i numer rejestracyjny pojazdu) w celu umożliwienia wjazdu na tereny jednostek i instytucji. O każdorazowej zmianie osób
i sprzętu przewidzianego do realizacji umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania umowy opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną równą lub wyższą wartości podpisywanej umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie o którym mowa w pkt 19.

- W celu prawidłowego przygotowania oferty cenowej Zamawiający przewiduje wizję lokalną terenów, na których znajdują się drzewa do wycinki i pielęgnacji.

- Wykonawca pisemnie bądź za pośrednictwem e-maila powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac w celu określenia terminu odbioru.

- W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawców ubezpieczenie powinno obejmować również te podmioty. Dopuszcza się, aby Wykonawca przedstawił w tym zakresie własną opłaconą polisę albo polisę Podwykonawcy.

- Zabiegi pielęgnacji drzew

  - Zakres zamówienia: pielęgnacja drzew

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia pielęgnacji drzew na gruntach sklasyfikowanych jako ,,Ls’’ objętych Planem Urządzenia Lasu :

- pielęgnacja drzew  (szt.) – 270 szt. - zamówienie z zastosowaniem prawa opcji ,

- wycinka samosiej -  15 000,00  m2 - zamówienie z zastosowaniem prawa opcji .

  - Opis przedmiotu zamówienia:

- Przy wycenie prac Wykonawca uwzględni:

  - konieczność posiadania co najmniej dwóch pilarzy z uprawnieniami do pracy

pilarką, w tym jednego z uprawnieniami do prac na wysokościach,

- konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu do realizacji zadania, w tym co najmniej:

- podnośnika koszowego o wysięgu min. 30 m,

- rębaka,

- 2 pilarek spalinowych,

- 1 kompletu alpinistycznego certyfikowanego z atestem (kask, rękawice, uprząż, karabinki/zatrzaśniki, liny, rolki),

- koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu robót,

- koszty uporządkowania i transportu wyciętych drzew, gałęzi, zarośli i zadrzewień, trocin, zrębków oraz innych uzyskanych odpadów.

- Podane dane ilościowe określone w pkt. 2.1 są szacunkowe, natomiast rzeczywiste potrzeby będą określone w trakcie realizacji umowy.

- Krzewy, zarośla i zadrzewienia  do wycinki oraz pielęgnacji wskaże właściwy Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury lub osoba przez niego upoważniona.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość  usuniętych zakrzewień, drzew poddanych pielęgnacji oraz rzeczywistą ilość usuniętych zwałów i wiatrołomów.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. W przypadku obecności gniazd wykonawca wstrzyma się z  wykonaniem prac na tym drzewie do czasu zakończenia okresu ochronnego tj. do 16.10.2026 r.

- Wykonawca w przypadku wykonania prac wycinki lub pielęgnacji drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w  przypadku ich uszkodzenia.

- Wycinka drzew oraz opracowanie szacunku brakarskiego

  - Wykaz drzew do wycięcia na terenie działek wg wydanych decyzji administracyjnych oraz Planu Urządzenia Lasu (124 szt.)

| Lp. | gatunek | szt. | obwód (cm) | działka (nr) | obręb | Nr decyzji / Podstawa prawna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | świerk pospolity | 1 | 134 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 2 | świerk pospolity | 1 | 126 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 3 | świerk pospolity | 1 | 109 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 4 | świerk pospolity | 1 | 130 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 5 | świerk pospolity | 1 | 154 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 6 | świerk pospolity | 1 | 130 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 7 | świerk pospolity | 1 | 123 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 8 | świerk pospolity | 1 | 112 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 9 | świerk pospolity | 1 | 139 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 10 | świerk pospolity | 1 | 152 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 11 | świerk pospolity | 1 | 124 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 12 | świerk pospolity | 1 | 123 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 13 | sosna czarna | 1 | 94 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 14 | świerk pospolity | 1 | 127 | 2/5 | 0030 Koszalin | TAZ.5043.23.2025.BSW |  |
| 15 | żywotnik zachodni | 1 | 68 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 16 | żywotnik zachodni | 1 | 73 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 17 | żywotnik zachodni | 1 | 99 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 18 | żywotnik zachodni | 1 | 86 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 19 | żywotnik zachodni | 1 | 75 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 20 | jesion wyniosły | 1 | 51 i 42 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 21 | klon zwyczajny | 1 | 50 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 22 | świerk pospolity | 1 | 95 | 398/4 | 0028 Koszalin | TAZ.5043.22.2025.MS |  |
| 23 | topola osika | 1 | 298 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 24 | topola osika | 1 | 286 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 25 | topola osika | 1 | 200 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 26 | topola osika | 1 | 119 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 27 | topola osika | 1 | 245 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 28 | topola osika | 1 | 205 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 29 | topola osika | 1 | 137 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 30 | topola osika | 1 | 221 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 31 | topola osika | 1 | 153 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 32 | topola osika | 1 | 256 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 33 | topola osika | 1 | 197 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 34 | topola osika | 1 | 233 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 35 | topola osika | 1 | 41 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 36 | topola osika | 1 | 220 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 37 | topola osika | 1 | 170 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 38 | topola osika | 1 | 200 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 39 | topola osika | 1 | 206 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 40 | topola osika | 1 | 218 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 41 | topola osika | 1 | 260 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 42 | topola osika | 1 | 122 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny, teren podmokły, brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego |
| 43 | sosna zwyczajna | 1 | 80 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 44 | sosna zwyczajna | 1 | 149 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 45 | sosna zwyczajna | 1 | 60 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 46 | sosna zwyczajna | 1 | 130 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 47 | sosna zwyczajna | 1 | 112 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 48 | sosna zwyczajna | 1 | 81 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 49 | sosna zwyczajna | 1 | 142 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 50 | sosna zwyczajna | 1 | 79 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 51 | sosna zwyczajna | 1 | 60 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 52 | sosna zwyczajna | 1 | 119 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 53 | sosna zwyczajna | 1 | 109 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 54 | sosna zwyczajna | 1 | 112 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 55 | olcha czarna | 1 | 84 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 56 | olcha czarna | 1 | 87 | 1079 | 0029 Ustronie Morskie | PUL | grunt leśny, teren piaszczysty, utrudniony dostęp ze względu na nachylenie (skarpy) |
| 57 | jesion wyniosły | 1 | 122 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny |
| 58 | jesion wyniosły | 1 | 83 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny |
| 59 | jesion wyniosły | 1 | 75 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny |
| 60 | jesion wyniosły | 1 | 131 | 288 | 0032 Żukowo Morskie | PUL | grunt leśny |
| 61 | buk zwyczajny | 1 | 490 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 62 | buk pospolity | 1 | 303 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 63 | klon zwyczajny | 1 | 78 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 64 | topola osika | 1 | 40 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 65 | topola osika | 1 | 50 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 66 | topola osika | 1 | 43 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 67 | topola osika | 1 | 430 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 68 | dąb bezszypułkowy | 1 | 100 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 69 | dąb bezszypułkowy | 1 | 190 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 70 | klon pospolity | 1 | 160 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 71 | klon pospolity | 1 | 95 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 72 | klon pospolity | 1 | 70 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 73 | klon pospolity | 1 | 120 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 74 | sosna zwyczajna | 1 | 130 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 75 | sosna zwyczajna | 1 | 140 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 76 | klon pospolity | 1 | 70 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 77 | sosna zwyczajna | 1 | 161 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 78 | klon pospolity | 1 | 70 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 79 | klon pospolity | 1 | 71 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 80 | klon pospolity | 1 | 50 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 81 | dąb bezszypułkowy | 1 | 130 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 82 | sosna zwyczajna | 1 | 155 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 83 | brzoza brodawkowata | 1 | 95 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 84 | dąb bezszypułkowy | 1 | 190 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 85 | klon pospolity | 1 | 35 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 86 | klon pospolity | 1 | 75 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 87 | klon pospolity | 1 | 55 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 88 | klon pospolity | 1 | 70 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 89 | klon pospolity | 1 | 70 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 90 | klon pospolity | 1 | 75 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 91 | klon pospolity | 1 | 66 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 92 | dąb bezszypułkowy | 1 | 145 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 93 | dąb bezszypułkowy | 1 | 115 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 94 | dąb bezszypułkowy | 1 | 200 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 95 | dąb bezszypułkowy | 1 | 160 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 96 | klon pospolity | 1 | 55 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 97 | klon pospolity | 1 | 45 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 98 | klon pospolity | 1 | 58 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 99 | klon pospolity | 1 | 46 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 100 | klon pospolity | 1 | 66 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 101 | klon pospolity | 1 | 46 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 102 | brzoza brodawkowata | 1 | 65 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 103 | sosna zwyczajna | 1 | 76 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 104 | klon pospolity | 1 | 110 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 105 | sosna zwyczajna | 1 | 100 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 106 | klon pospolity | 1 | 108 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 107 | klon pospolity | 1 | 85 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 108 | klon pospolity | 1 | 85 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 109 | sosna zwyczajna | 1 | 115 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 110 | sosna zwyczajna | 1 | 90 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 111 | sosna zwyczajna | 1 | 85 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 112 | sosna zwyczajna | 1 | 50 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 113 | sosna zwyczajna | 1 | 45 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 114 | klon pospolity | 1 | 75 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 115 | klon pospolity | 1 | 100 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 116 | klon pospolity | 1 | 83 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 117 | klon pospolity | 1 | 86 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 118 | sosna zwyczajna | 1 | 170 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 119 | dąb bezszypułkowy | 1 | 125 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 120 | dąb bezszypułkowy | 1 | 65 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 121 | dąb bezszypułkowy | 1 | 105 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 122 | sosna zwyczajna | 1 | 125 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 123 | klon pospolity | 1 | 60 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |
| 124 | klon pospolity | 1 | 70 | 3/20 | 0003 Kołobrzeg | PUL | grunt leśny |

  - Opis szczegółowy usługi.

- Drzewa należy ściąć na równo z istniejącym poziomem gruntu +/- 5 cm. Grunty leśne nie posiadają terenów zrywkowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywozu i zagospodarowania 
na własne potrzeby pozyskanego drewna.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać lub zlecić uprawnionemu brakarzowi opracowanie szacunku brakarskiego.

- Podstawą przekazania drewna będzie protokół przekazania drewna, którego wzór stanowi Załącznik nr 6.

- Szacunek brakarski drzew po ścięciu, powinien być sporządzony przez niezależną
i uprawnioną do tego osobę tj. brakarz z kwalifikacjami minimum III stopnia kursu brakarskiego. Szacunek brakarski winien być wykonany wg. klasyfikacji jakościowo – wymiarowej (KJW)  wg obowiązującej terytorialnie średniej ceny detalicznej dla danego Nadleśnictwa. Z wyciętych drzew Wykonawca wyrabia sortymenty zgodnie
z klasyfikacją Jakościowo – Wymiarową (KJW) i zasadą najefektywniejszego wykorzystania surowca drzewnego, takie jak wyrabiania począwszy
od najcenniejszych sortymentów do tych jakościowo gorszych, z uwzględnieniem dopuszczalnych wad drewna i wymagań wymiarowych.

- Zakres szacunku brakarskiego:

- Pozyskany materiał należy ułożyć według klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej.

- Dokładne wyliczenie masy drewna z wyszczególnieniem wg poszczególnych sortymentów.

- W przypadku gdy drewno nie będzie się nadawać do sklasyfikowania do jakiegokolwiek sortymentu takie drewno należy traktować jako pozostałości pozrębowe, i taką adnotację należy umieścić w szacunku brakarskim.
Należy je wywieźć z terenu kompleksu wojskowego i zutylizować we własnym zakresie.

- Rejestr ilości pozyskanego drewna należy wykonać odrębnie dla wycinanych drzew z podziałem na zadnia wynikające z PUL i wynikające z decyzji administracyjnych.

- Dokumentację należy wykonać w wersji elektronicznej i dostarczyć do Zamawiającego.

- Wykonawca sporządzi kalkulację wyceny pozyskanego drewna zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5) „Rejestr Odebranego Drewna”. Cena w ,,Rejestrze odebranego drewna” będzie wyliczona na podstawie właściwego terytorialnie cennika Nadleśnictwa.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu szacunku brakarskiego. Podstawą przekazania drewna będzie protokół przekazania drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 6.

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ściętego drewna po akceptacji „Rejestru Odebranego Drewna” przez Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentu kalkulacji wyceny pozyskanego drewna. Zaakceptowany dokument będzie stanowić podstawę i uprawnienie Wykonawcy
do wywozu drewna. Ilości wywożonego drewna po wycince wynikające ze specyfikacji ilościowej winny być zgodne (spójne) z ilościami wskazanymi w „Rejestrze Odebranego Drewna”. Dodatkowo Zamawiający wystawi świadectwo legalności pozyskanego drewna potwierdzającego pochodzenie drewna z legalnego źródła pozyskania dla wyciętych drzew w zakresie obowiązującego PUL-u.

- Drewno pochodzące z wykonania usługi Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, po jego wykupieniu od Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek wykupić drewno pochodzące z wycinki. Wykup nie dotyczy pozostałości pozrębowych, gałęzi,samosiewów,wiatrołomów.

- Surowiec drzewny, ze względu na swoją specyfikację oraz formę pozyskania,
nie podlega reklamacji. Strony wyłączają odpowiedzialność za wady fizyczne.

- Zamawiający wystawi fakturę VAT za drewno w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentów: Rejestru Odebranego Drewna i protokołu przekazania drewna.

- Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć prawidłowo wykonaną wycinkę wraz ze wszystkimi pracami pobocznymi, opisanymi w niniejszym opisie zamówienia, w tym także sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentu kalkulacji oraz „Rejestru Odebranego Drewna”.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokona bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. W przypadku stwierdzenia obecności czynnych gniazd ptasich Wykonawca wykona usługę po okresie lęgowym ptaków tj.
po 16.10.2026 r.

- Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi pełną odpowiedzialność i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czy zniszczenia czynnych gniazd ptasich.

- Przy wycenie prac Wykonawca uwzględni:

- koszty związane z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i sporządzeniem wymaganych dokumentów formalnych, szacunków brakarskich (pomiar ilościowy, jakościowy, określenie wartości po ścięciu drzew) oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu robót,

- podwyższony stopień trudności wycinki drzew ze względu na wykonywanie czynności na skarpach oraz prace na terenie o wzmożonym ruchu pieszych 
i bliskiej zabudowie architektonicznej, w pobliżu linii elektrycznych, na gruntach leśnych i podmokłych wiążących się z brakiem możliwości dojazdu podnośnika koszowego.

- konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu do realizacji usługi:

- pojazd z koszem na wysięgniku minimum 30 m,

- ciągnik zrywkowy z wciągarką linową i mygłownicą,

- pilarki spalinowe 2 szt.,

- wciągarki, drabiny, zblocza

- rębak 1 szt.

- konieczność wykorzystania techniki alpinistycznej ze względu na brak możliwości dojazdu podnośnika koszowego,

- konieczność zajęcia pasa drogowego,

- wywóz drewna

- konieczność posiadania co najmniej dwóch pilarzy z uprawnieniami do pracy pilarką, w tym jednego z uprawnieniami do prac na wysokościach.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość  wyciętych drzew.

- Nasadzenia zastępcze

  - Wykonanie nasadzeń 13 sztuk sadzonek drzew wynikających z realizacji decyzji administracyjnych w  Koszalinie.

Nasadzenie drzew na terenie SOI Koszalin

Decyzje nakazujące nasadzenia:

- Decyzja nr TAZ.5043.23.2025.BSW  z dnia 08.05.2025 r.

Miejsce nasadzenia i rodzaj drzewa:

- działka nr 2/5 obr 30 Koszalin :

8 szt . jarząb pospolity

Wymiary drzewek: obwód pni 12 cm mierzonych na wysokości 100 cm od gruntu.

- Decyzja nr TAZ.5043.22.2025.MS z dnia 07.05.2025 r.

Miejsce nasadzenia i rodzaj drzewa:

- działka nr 2/5 obr 30 Koszalin :

5 szt . jarząb pospolity

Wymiary drzewek: obwód pni 12 cm mierzonych na wysokości 100 cm od gruntu.

  - Warunki techniczne jakie należy spełnić przy sadzeniu drzewek:

- Wszystkie drzewka i krzewy powinny być dostarczone i sadzone z bryłą korzeniową. Sadzonki powinny być ściółkowane, z zakrytym systemem korzeniowym, właściwie oznaczone tzn. z etykietą zawierającą nazwę łacińską, formę, wybór, wysokość, wymagany obwód pnia mierzony na wys. 100 cm.

- Sadzonki powinny posiadać prawidłowo uformowane korony z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pędy korony drzew nie powinny być przycięte,

- boczne pędy korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone,

- pąki wyraźnie ukształtowane,

- system korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów uszkodzeń, na korzeniach  szkieletowych liczne korzenie włośnikowe,

- bryła korzeniowa drzew powinna być prawidłowo uformowana, bez uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości rośliny,

- Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, mechaniczne uszkodzenia pnia,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników,

- zwiędnięcia i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenia pąków,

- korony widlaste,

- korony jednostronne,

- krzywizna pnia głównego,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

- Technika sadzenia drzew:

- zerwanie darni na głębokości 8 cm, wykopanie dołu 2 lub 3 krotnie większego niż bryła korzeniowa, dół należy wypełnić urodzajną ziemią,

- po wsadzeniu drzewka lub krzewu do dołka należy po uprzednim delikatnym obsypaniu ziemią podlać je wodą w ilości 10 - 15 litrów tak, aby zlikwidować ewentualne puste przestrzenie pod korzeniami mogące powodować przesuszenie i obumieranie delikatnych części korzeni – włośników,

- wsadzenie i pielęgnacja odpowiednia do gatunku drzewa,

- po wsiąknięciu wody i opadnięciu gleby, należy drzewko lub krzew ponownie obsypać ziemią zasypując powstałe  dziury i zagłębienia,

- po posadzeniu i przysypaniu korzeni wilgotną ziemią glebę wokół drzewka
lub krzewu należy ze wszystkich stron ubić, w celu związania korzeni z gruntem 
i ustawieniu drzewka lub krzewu w pozycji pionowej,

- drzewa należy opalikować trzema zaimpregnowanymi palikami o obwodzie
co najmniej 8 -10 cm, połączonymi ze sobą na wierzchołku listewką, dostosowanymi do wielkości drzewa, paliki powinny być wkopane symetrycznie wokół drzewka, drzewko należy przymocować taśmą ogrodniczą do każdego palika.

- Drzewka należy zabezpieczyć osłoną paroprzepuszczalną, która ma uniemożliwić uszkodzenie kory drzewa przez zwierzęta oraz podczas koszenia trawników.

- Wykonawca zapewni ciągły nadzór nad sadzeniem drzew.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wodę do podlewania.

- Wykonawca wliczy w cenę usługi wszystkie koszty związane z zamówieniem:
tj. materiał sadzeniowy, ziemię, paliki, żwir, transport, uprzątnięcie terenu.

- Po posadzeniu roślin Wykonawca uporządkuje teren z wszelkich zanieczyszczeń: zdjętej darni, foli, pojemników itp.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość  wykonanych nasadzeń.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy rękojmi na żywotność drzewek, krzewów i na trwałość palików liczoną od daty odbioru przedmiotowej usługi. Dokument potwierdzający warunki udzielonej rękojmi przekaże najpóźniej w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru usługi.

- Zamówienie z zastosowaniem prawa opcji :

-  Pielęgnacja drzew  (szt.) – 270 szt.,

- Wycięcie samosiej – 15 000,00  m2,

- Usuwanie zwałów i wiatrołomów – 50 szt.

Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą identyczne jak te, które obowiązują przy realizacji zakresu podstawowego. W przypadku konieczności usunięcia zwałów lub wiatrołomów Wykonawca ma obowiązek interwencji w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku usuwania wiatrołomu należy usunąć całe drzewo oraz uprzątnąć miejsce wykonywania usługi.

Załącznik nr 3

Protokół odbioru wykonanej usługi

z dnia ………………..

w zakresie  ……………. na terenie SOI……………

zgodnie z umową/zleceniem  nr ………….  zawartą/tym w dniu ……..

Zamawiający: 17 Wojskowym  Oddziałem Gospodarczym  z siedzibą w Koszalinie, kod pocztowy 75-901,  ul. 4-go Marca 3

Wykonawca: ………………………………….

Skład Komisji odbioru wykonanych prac:

po stronie Zamawiającego 					po stronie Wykonawcy:

............................................................			………………………………………

.............................................................

............................................................

po stronie Użytkownika:

............................................................

Po zapoznaniu się z zakresem zlecenia Nr …..z dnia  …… oraz na podstawie dokonanych oględzin   i przestawionych dokumentów stwierdza się co następuje :

a ) zlecenie zostało wykonane zgodnie zamówieniem,

b)  umowny termin wykonania zlecenia od ………………….. do ……………………

c)  faktyczny termin wykonania zlecenia od ………………… do ……………………

d)  opóźnienie w realizacji wynosi ………………………………………………… dni,

e) uwagi……………………………………………………………………………………….

Protokół podpisano:

po stronie Zamawiającego 					po stronie Wykonawcy:

............................................................			………………………………………

.............................................................

............................................................

po stronie Użytkownika:

............................................................

Załącznik nr 4

Koszalin ……

17 WOG

ul. 4 Marca

75-901 Koszalin

ZLECENIE NR …… …..

Sekcja Obsługi Infrastruktury w …………….. zleca niniejszym do wykonania prace zgodnie z umową nr ...……… z dnia ………… na wycinka, pielęgnacje drzew oraz usuwanie zwałów i wiatrołomów, nasadzenia zastępcze na terenach administrowanych przez 17 WOG w Koszalinie z terenu ………………………………………………………………………………………...

(nazwa jednostki, ulica, miejscowość)

- Ilość drzew do wycięcia  - ……………………….. wraz z opracowaniem szacunku brakarskiego- w zakresie obejmującym:

- wycięcie drzew,

- pocięcie surowca drzewnego  i przewiezienie w miejsce wskazane w celu wykonania szacunku brakarskiego,

- wywóz i utylizacja gałęzi i drewna,

- uporządkowanie terenu wraz z zagrabieniem i zamieceniem terenu działań,

- opracowanie szacunku brakarskiego.

- Ilość drzew do zabiegów pielęgnacyjnych - ………………………..

w zakresie obejmującym:

    - cięcia sanitarne, korygujące (techniczne), formujące oraz pełne oczyszczenie z pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych;

- wywóz i utylizację gałęzi i drewna oraz innych odpadów powstałych podczas realizacji umowy;

- uporządkowanie terenu w miejscach prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych wraz z zagrabieniem i zamieceniem terenu działań.

- Ilość: do usunięcia wiatrołomów lub zwałów/ powierzchni wyciętych samosiej:

- wycinka drzew …………………….szt.

- usuniętych wiatrołomów lub zwałów………………szt.

- wycięcie samosiej …………….m2

w zakresie obejmującym:

- wywóz i utylizację gałęzi i drewna;

- uporządkowanie miejsc wystąpienia wiatrołomu/zwału wraz z zagrabieniem i zamieceniem terenu;

4. Ilość drzew do nasadzenia :…………….

- miejsce nasadzenia i rodzaj drzewa………..

Termin rozpoczęcia prac: …………………………..

Termin zakończenia prac: ………………………….

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie wykonania zlecenia jest

Pan……………………………………………………….….tel. ……………………………..

Kierownik SOI						WYKONAWCA

…...................................... 			………………………………

Akceptuję

Kierownik SOŚ 17 WOG

……………………………………

Załącznik nr 5

REJESTR ODEBRANEGO DREWNA

17 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

W KOSZALINIE

ZGODNIE Z UMOWĄ …………………………..z dnia …………….

| Data |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Nr decyzji na wycinkę |  |

| Lp. | Gatunek drzewa | Sortyment [m3] |  | Wymiary |  | Miąższość drewna [m3] | Cena drewna wg cennika Nadleśnictwa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S2 | S4 | Stos, kłoda, dłużyca | Pierśnica, wysokość |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM DM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM DT |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OSOBA WYKONUJĄCA ROD |  | PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………… imię i nazwisko |  | ………………………………………………………………… imię i nazwisko |  |
| DATA | PODPIS/PIECZĄTKA | DATA | PODPIS/PIECZĄTKA |

Załącznik nr 6

Protokół przekazania drewna

z dnia ………………..

na terenie SOI…………… zgodnie z umową/zleceniem  nr ………….  zawartą/tym w dniu ……..

Zamawiający: 17 Wojskowym  Oddziałem Gospodarczym  z siedzibą w Koszalinie, kod pocztowy 75-901,  ul. 4-go Marca 3

Wykonawca: ………………………………….

Skład Komisji przekazująca / odbierająca drewno:

po stronie Zamawiającego 					po stronie Wykonawcy:

............................................................			………………………………………

.............................................................

............................................................

po stronie Użytkownika:

............................................................

Strony stwierdzają, że przekazanie drewna zostało wykonane zgodnie / niezgodnie z umową nr ………………..z dnia ………………. Na terenie ……………………

Wykaz ilościowy i wartościowy drewna wg sporządzonych Rejestrów Odbioru Drewna i Świadectwa Legalności Surowca drzewnego (dla obowiązującego PUL-u).

Uwagi/zastrzeżenia dotyczące przekazania drewna.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Protokół podpisano:

po stronie Zamawiającego 					po stronie Wykonawcy:

............................................................			………………………………………

.............................................................

............................................................