# RIZ.272.12….2026

# UMOWA

Zawarta w dacie złożenia ostatniego podpisu kwalifikowanego:

Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, REGON: 532463350, NIP: 5761575840, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w osobach:

- Bożena Konarska-Markiewicz – Starosta Oleski

- Roland Fabianek – Wicestarosta

przy kontrasygnacie:

- Roman Neugebauer – Skarbnik Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Wykonawcą”

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zawarta została umowa następującej treści

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.:

Zaprojektowanie i budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Bzionków /

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Pludry

- Przedmiot niniejszej umowy obejmuje  pełnienie  przez Wykonawcę z należytą starannością nadzoru inwestorskiego zgodnie  z  art. 25 i 26  ustawy Prawo budowlane w zakresie rzeczowym opisanym w dokumentach inwestycji.

- Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:

- zapoznanie się dokumentami inwestycji i umowami zawartymi  przez Zamawiającego z uczestnikami procesu inwestycyjnego,  przestrzeganie we współpracy z nimi przyjętych przez Zamawiającego zobowiązań, w szczególności zabezpieczenia praw i interesów Zamawiającego wynikających z ich treści,

- udział jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowy, sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót z :

  - dokumentami inwestycji,

  - obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, w szczególności z ustawą Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy,

  - Polskimi Normami ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

  - zasadami sztuki i wiedzy budowlanej,

  - przepisami bhp.

- uczestniczenie w konsultacjach projektowych i czynnościach nadzoru autorskiego wykonywanych przez projektanta tej samej branży,

- opiniowanie  proponowanych przez projektantów, wykonawców i podwykonawców  robót budowlanych, dostawców, usługodawców  zmian i przedkładanie ich celem akceptacji do Zamawiającego, w szczególności opiniowanie ich zgodności z :

  - dokumentami inwestycji,

  - obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, w szczególności z ustawą Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy,

  - zasadami sztuki i wiedzy budowlanej,

  - przepisami bhp,

  - dokumentacją projektową.

- uczestniczenie w naradach organizowanych przez Zamawiającego na placu budowy lub w innej siedzibie,

- sprawdzanie dokumentów odbiorowych pod względem merytorycznym i finansowym,

- dokonywanie, na zasadach przewidzianych umowami zawartymi przez Zamawiającego, rozliczeń rzeczowo – finansowych wykonanych robót z wykonawcami i  podwykonawcami, w tym opiniowanie projektów umów w zakresie rzeczowym i finansowym, zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami,

- kontrola robót na terenie budowy, w tym wyznaczonych przez Zamawiającego, w ilości nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;

- dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy(jeśli dotyczy),

- udzielanie odpowiedzi na wpisy w dziennik budowy dokonywane przez osoby upoważnione(jeśli dotyczy),

- sprawdzanie jakości wykonanych robot i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych na placu budowy lub w poza nim,

- udział w odbiorze robót wykonanych i przerwanych, określenie niezbędnych robót w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od realizacji umowy lub innej zawartej przez Zamawiającego,

- udział w sprawdzeniu protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy na roboty budowlane lub innej zawartej przez Zamawiającego na realizację zakresu rzeczowego zadania,

- udział w organizowanych przez Zamawiającego czynnościach odbiorowych (w szczególności częściowych, końcowych),

- Do obowiązków Wykonawcy należy stawiać się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- na odbiory robót, narady  – w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,

- celem opiniowania wniosków, dokumentacji i innych dokumentów związanych z budową, dostawami lub usługami – niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni, od daty zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby,

- na każde inne zgłoszenia telefoniczne lub pocztą elektroniczną  dokonane przez wykonawcę robót, Projektanta lub Zamawiającego – w ciągu 5 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

§ 2

- Wartość umowy wynosi zł brutto (słownie: ……….), w tym VAT.

- Wynagrodzenie umowne ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty wynagrodzenia w innych przypadkach niż to zostało określone w niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie płatne Nadzorowi Inwestorskiemu będzie waloryzowane począwszy od pierwszej faktury VAT, wystawionej po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi.

- Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę VAT, w której uwzględni płatność za Usługi wykonane w kilku okresach rozliczeniowych, wówczas do wyliczenia waloryzacji zastosowanie będą miały wskaźniki wyliczone zgodnie z poniższym wzorem oddzielnie dla wynagrodzenia za poszczególne okresy rozliczeniowe.

- Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn=0,5+0,1*CPInCPIo+0,4*WnWo

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej,

0,5 – stały współczynnik, wynikający z podziału ryzyka, przedstawiający część wynagrodzenia nie podlegającą waloryzacji,

0,1 – waga CPI,

CPIn=CPI1 ×CPI2100×CPI3100×…×CPIk100

CPIn- obliczony na podstawie wzoru powyżej miesięczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, narastający od daty składania Ofert do miesiąca, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy). Obliczenia przeprowadza się zaokrąglając wynik do jednego miejsca po przecinku po wykonaniu każdej operacji mnożenia stosując tzw. metodę nawiązań łańcuchowych.

CPI1, CPI2, …, CPIk – wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku” w sekcji określonej jako Wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”, odpowiadające kolejnym następującym po sobie miesiącom po dniu składania Ofert do miesiąca, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy). CPI1 to wskaźnik za pierwszy miesiąc następujący po dniu składania Ofert, CPIk to wskaźnik za miesiąc, który podlega rozliczeniu (okres rozliczeniowy).

CPI0 – początkowy miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 wartość CPI0=100 ,

0,4 - waga wynagrodzeń W,

Wn- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym,

W0- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, opublikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu składania Ofert;

Ilorazy wskaźników cen tj.:  CPInCPIo oraz ilorazy wynagrodzeń tj.: WnWo  należy obliczać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag np.: (0,1 x CPInCPIo ),  należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Współczynnik Pn należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

- Występując o wynagrodzenie Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot używając ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.

- Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie następującym po miesiącu, w którym Prezes GUS opublikuje właściwe dla miesiąca, za który wystawione było rozliczenie.

- W przypadku gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 6, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Łączna wartość korekt netto wynikająca wynikającą z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w brzmieniu aktualnym, na dzień zawarcia Umowy.

- Przez łączną wartość korekt, o której mowa w § 2 ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto Nadzoru Inwestorskiego wynikającą z waloryzacji.

- Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do czasu osiągnięcia limitu wskazanego w ust. 10, jednak nie dłużej niż do zakończenia niniejszej Umowy poprzez zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia.

- Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, jeśli określony powyżej wskaźnik ww wynosić będzie co najmniej 105% lub nie więcej niż 95%.

- Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia Wykonawcy dokonanym zgodnie z niniejszą Umową.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie w okresach pokrywających się z odbiorami częściowymi wykonawcy robót. Wynagrodzenie okresowe ustalane będzie proporcjonalne do zaawansowania finansowego umowy na roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym.

- Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni. Podstawą wystawienia faktury VAT.

- Nabywca oraz odpowiednio odbiorca/płatnik faktur wystawianych przez Wykonawcę należy sporządzać zgodnie z poniższym podziałem:

Nabywca - Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840

Odbiorca/Płatnik – Związek Powiatowo – Gminny Samorządy Ziemi Oleskiej, ul. Rynek 20, 46-300 Olesno, NIP 5761592347

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeśli termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

§ 3

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony na okres od dnia wydania przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia Usług do dnia zakończenia przedmiotu umowy na roboty budowlane pn.

Zaprojektowanie i budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Bzionków /

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Pludry

- Zamawiający szacuje że roboty budowlane o których mowa w ust.1 zostaną zakończone w okresie: zadanie częściowe nr 1: 30.04.2027 r. / zadanie częściowe nr 2: 30.04.2027 r.

- W przypadku wydłużenia terminu zakończenia robot budowlanych, w stosunku do terminu o którym mowa w ust. 2 o okres do 90 dni Wykonawca  zobowiązany jest wykonać Usługę w ramach wynagrodzenia o którym mowa w niniejszej umowie.

- W przypadku niezakończenia robót budowlanych, o których mowa powyżej w terminie strony podejmą negocjacje w zakresie warunków pełnienia Usługi po tym okresie. W przypadku osiągnięcia porozumienia strony  zawrą aneks do Umowy zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia Umowa niniejsza ulega zakończeniu  terminu określonego w ust. 3.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy na roboty budowlane zostanie zakończony i ostatecznie rozliczony przed upływem okresu o którym mowa w ust. 2 okres obowiązywania Umowy może zostać skrócony. Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 4

- Wykonywanie przedmiotu umowy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami zawartymi w umowie oraz swz.

- Wykonawca zapewni określone w Ofercie i SWZ środki do skutecznego i efektywnego prowadzenia nadzoru.

- Wykonawca jest w granicach nadanych  niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy.

- Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia  ze strony Wykonawcy jest ………………………………. email:……………… tel………………

- Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego pełniącym jednocześnie funkcje koordynatora jest:…………………………… email:………………… tel…………………

- Do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca  skieruje osoby przedstawione w Formularzu Ofertowym.

- Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Formularzu ofertowym  w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.

- Zmiana personalna możliwa jest tylko na osobę, która posiada doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające zdobycie nie mniejszej liczby punktów w postępowaniu niż osoba przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 i 7 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robót którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 7 i 8, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania nad robotami innych osób niż wskazane w ofercie Nadzoru Inwestorskiego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności związanych z nadzorowaniem przez Inspektora Nadzoru dla innej osoby.

§ 5

- Podstawą naliczenia kar umownych, o których jest mowa w niniejszym paragrafie, jest wartość umowy, przez którą rozumie się wartość umowy brutto, o której mowa w § 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieuczestniczenie w radzie budowy - 250 zł za każdy przypadek,

- za niedotrzymanie terminów uzgadniania, sprawdzania i opiniowania dokumentów (szczegółowo określonych w niniejszej umowie) wymagających akceptacji, opinii, sprawdzenia inspektora nadzoru w związku z prawidłową realizacją umowy – 100 zł za każdy dzień zwłoki;

- Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- Należność z tytułu naliczonych kar umownych określonych w niniejszym paragrafie może zostać przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie z należnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości umowy.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp oraz niezależnie od nich, gdy:

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

- rozpoczęła się likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu zakreślonego terminu w pisemnym wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz w terminie 30 dni od chwili, gdy powziął wiadomość o okolicznościach wskazanych w ust. 3 pkt. 3.

- Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są dopuszczalne w przypadkach określonych przepisami Ustawy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza  następujące zmiany w stosunku do treści złożonej oferty:

- Udokumentowanego wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy w przypadku jeśli okoliczności te wpływają na możliwość wykonania części lub całości Umowy -  odpowiednia pod względem wpływu zmiana terminów realizacji Umowy,

- gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.

- przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych poza okres trwania inwestycji  -odpowiednia zmiana wynagrodzenia oraz terminów realizacji umowy.

- W wypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę umowy Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności (niezwłocznie po ich zaistnieniu), które miały wpływ na wystąpienie powyższych sytuacji.

- Okoliczności wskazane postanowieniem ust. 4 powyżej nie stanowią o zobowiązaniu Zamawiającego do wyrażenia  zgody na wprowadzenie zmiany z tego tytułu.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

- Wykonawca oświadcza iż znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 910), która może podlegać udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy oraz poprzez zamieszczenie tego rodzaju informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób przeznaczonych do wykonania Umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom Umowy, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami.

- Dane, o których mowa w pkt. 3 w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu).

- Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować tzw. obowiązek informacyjny administratora wobec ww. osób, których dane udostępnione zostaną Stronom w celu realizacji Umowy, poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usługi w czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieuprawnionym udostępnieniem informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy

§ 10

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

- Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy Wykonawca i Zamawiający dołożą wszelkich starań aby rozwiązać je polubownie.

- Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego strony będą traktować jako ostateczność, przy czym właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby pozwanego.

§ 12

Umowę sporządzono w formie elektronicznej.