SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Gmina Lelis zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na realizację n/w zadania pn.:

„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”

Roboty budowlane

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis

Znak sprawy: IR.271.24.2026

ZATWIERDZAM:

Wójt

/-/ Stefan Prusik

Lelis, maj 2026 r.

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

pow. ostrołęcki

woj. mazowieckie

NIP 758-21-23-571

Regon 550668189

Telefon:  (0-29) 746-90-11

Fax: (0-29) 649-90-00

Adres e-mail: sekretariat@lelis.pl

Adres strony internetowej: www.bip.lelis.pl

Adres platformy zakupowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7:45 - 15.45, wtorek 7:45 - 17:00, piątek 7:45 - 14.30

II. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis,

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować pod adresem: sekretariat@lelis.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

- posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia).

b) na podstawie art. 16 RODO  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

9)  nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. Tryb udzielenia zamówienia

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi                    art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7                    i pkt 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jeden, nierozerwalny i spójny zakres, a jego podział z uwagi na charakter zamówienia jest nieefektywny.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, t.j. jeżeli wykonanie wskazanych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.

Obowiązek  ten dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją budowy,                   tj. pracownik budowlany, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji elektrycznych. Wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,                        o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający, zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości lub części nie zostały mu przyznane.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.

- Źródłem finansowania niniejszego zamówienia jest: budżet Zamawiającego oraz dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2044/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”.

Szczegółowy zakres robót oraz opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszej SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.

Przedmiary robót stanowiące również załącznik nr 12 do niniejszej SWZ są materiałem pomocniczym dla Wykonawcy do przygotowania oferty.

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- oznakowanie terenu budowy,

- obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

- wykonanie robót budowlanych,

- wykonanie robót sanitarnych,

- wykonanie robót elektrycznych,

- próby, płukanie, dezynfekcja, badania, pomiary, pomiary instalacji elektrycznej, badanie

techniczne przewodów kominowych, ocena jakości wody,

- dostarczenie Zamawiającemu świadectwa energetycznego budynku, opracowanego przez

osobę uprawnioną.

3.    Równoważność:

Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie ze sformułowaniem „lub równoważne” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

- Wspólny Słownik Zamówień CP:

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 – Roboty izolacyjne

45262300-4 – Betonowanie

45422000-1 – Roboty ciesielskie

45321000-3 – Izolacja cieplna

45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 – Roboty malarskie

45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 – Montaż instalacji piorunochronnej

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie

39290000-1 – Wyposażenie różne

V. Wizja lokalna

Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na przyszły teren budowy i swobodne zabieranie informacji.

VI. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Wymagania i informacje dotyczące umowy/umów o podwykonawstwo zostały wskazane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia

zawarcia umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,                       o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:

a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę/sumę gwarancyjną nie mniejszą                          niż 300.000,00 zł.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:

- dysponują  osobami,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia, w szczególności pełniące funkcję:

- Kierownika budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie  tych  samych  czynności,  do  wykonywania  których  w  aktualnym  stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,  posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Kierownika robót sanitarnych - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami sanitarnymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie  tych  samych  czynności,  do  wykonywania  których  w  aktualnym  stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz  posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Kierownika robót elektrycznych - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami elektrycznymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie  tych  samych  czynności,  do  wykonywania  których  w  aktualnym  stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz  posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby które przed

wejściem  w  życie  ustawy  PB  uzyskały  uprawnienia budowlane lub stwierdzenie

przygotowania  zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie,  zachowują  uprawnienia  do  pełnienia  tych  funkcji  w  dotychczasowym zakresie.  Zgodnie  z  art.  12  a  ustawy  PB,  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy PB, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  Regulację  odrębną  stanowią  przepisy  ustawy  z  dnia  22  grudnia  2015r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  Zamawiający  zaakceptuje  uprawnienia  budowlane  odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w w/w ustawie.

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem  budowę, przebudowę czy też rozbudowę budynku o konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem pełnego zakresu prac wykończeniowych i infrastrukturą techniczną o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 50 m2, wraz  z podaniem ich rodzaju, powierzchni zabudowy, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone  przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia  o  zamówieniu,  NBP  nie  opublikuje  informacji  o  średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu                           z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej  –  nie dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada wymaganych  zdolności,  jeżeli  posiadanie  przez  Wykonawcę  sprzecznych  interesów, w szczególności  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  Wykonawcy w inne przedsięwzięcia  gospodarcze  Wykonawcy  może  mieć  negatywny wpływ  na  realizację zamówienia.

6. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/ nie  spełnia                   w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy,

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                             w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy:

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy

- Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj.:

a)   w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami

zarządza  likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność

gospodarcza  jest  zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej

procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub

rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał

lub  nienależycie  wykonał  albo  długotrwale  nienależycie  wykonywał  istotne

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od  umowy,

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za

wady;

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1                               pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez

zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub

Zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,                                          w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,

wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 4.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

X. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3                                                i załącznikiem nr 8 do SWZ,

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                   w postępowaniu.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                         w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

- Wykaz osób skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego, w szczególności -  pełniącymi funkcje kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                     i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę/sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł;

5) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem

ich rodzaju, powierzchni użytkowej , daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są

referencje, bądź inne dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty

budowlane  zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7

do SWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w rozdziale IX ust. 1 SWZ – załącznik nr 9 do SWZ;

- Wykonawca przedstawia również podmiotowe środki dowodowe, określone w Rozdziale X SWZ ust. 4 pkt 2), 3), 6), dotyczące podmiotów trzecich, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków,

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuacje podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale X SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6a do SWZ.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia SWZ.

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym  spółki cywilne oraz konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym,                                     a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera/pełnomocnika o którym mowa  ust. 1.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączono do oferty. Ponadto każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

- Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

XIII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ, opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,                                    a Wykonawcą odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis.

- Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zapisać się do grup wykonawców na platformie zakupowej. W tym celu należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

- Zamawiający przekazuje dane do postępowania jako załącznik nr 13 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na platformie zakupowej, klikając wcześniej opcję „Zostań wykonawcą” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postepowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/ wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy

zakupowej. Za pośrednictwem platformy zakupowej odbywa się w szczególności

przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być

opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegającego się

o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub

wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)

dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ

wewnętrzny). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem

Zamawiający i Wykonawcy posługują się ID postępowania.

10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji

przyjmuje się datę ich przekazania na platformie zakupowej.

11.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Funkcjonalność do

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na platformie

https://platformazakupowa.pl/pn/lelis, w szczegółach danego postępowania.

12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę

powinien być czytelny.

13.  Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na platformie zakupowej.

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                                                  Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie i dokumenty wskazane w ust. 28 niniejszego rozdziału w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem na platformie zakupowej.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie proceduralnym                                          i merytorycznym jest Daniel Bodziak, tel. (29) 746 90 23, Adam Łępicki tel. (0-29) 746 90 24.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 22, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 23, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

- Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 1 SWZ – zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 8 do SWZ,

- zobowiązanie innego podmiotu wraz z oświadczeniem tego podmiotu, o którym mowa w rozdziale XI ust. 3 i ust. 7 SWZ – zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do SWZ (jeżeli dotyczy),

- oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy),

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w  rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem

Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena ryczałtowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w

przedmiotowym postępowaniu, jeśli występuje, musi być ustalona zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

- Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane                              z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

6.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia

w trakcie realizacji zamówienia.

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego na druku oferty, że obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie Zamawiającego,

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku,

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XV. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w 
 Ostrowi Mazowieckiej nr 32 8923 0008 0180 0210 2018 0006 z dopiskiem „Wadium:

„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku

Zamawiającego. 
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp. 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 
związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 
58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 
treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o 
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie 
odrzucona. 
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

XVI. Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 23 czerwca 2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową do dnia 25 maja 2026 r. do godz. 10:00.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

Platformie zakupowej.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2026 r. o godz. 11:00.

4.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena (C) – waga kryterium 60%

- Gwarancja (G) – waga kryterium 40%

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

- Cena (C) – waga kryterium 60 %

cena najniższa brutto*

C = ----------------------------------- x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,

- cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja (G) – waga kryterium 40%

okres gwarancji badanej oferty*

G = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wymagany przez Zamawiającego wynosi minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zaś maksymalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu końcowego.

- w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy, niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie 60 miesięczny okres gwarancji.

- w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pola określającego długość okresu gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 36 miesięcy.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany, przed podpisaniem umowy do  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w rozdziale XX SWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Na dwa dni przed podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową oraz harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, które będą stanowiły załącznik do umowy. Kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy (jej wypowiedzenia lub rozwiązania), rezygnacji z części robót, a tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na wskazany przez

Zamawiającego rachunek bankowy. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr 32 8923

0008 0180 0210 2018 0006. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

pieniądzu będzie skuteczne z chwila uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwota

zabezpieczenia.

3.  Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz, musi być złożone w oryginale

i wystawione na Zamawiającego, którego dane zostały podane w Rozdziale I SWZ. Z treści

gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze

żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz

Zamawiającego kwoty do wysokości określonej w gwarancji lub poręczeniu, w przypadku

żądania Zamawiającego w związku  z przysługującym mu roszczeniem z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące

gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy

powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub

poręczenia w innym, niż polski języku, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć

w   tłumaczeniu na język polski.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji projektu gwarancji lub poręczenia.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp.

6. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie

zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego

za należycie wykonane,

2) pozostałe 30 % w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

XXI. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 438 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i ust. 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie-sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów

Wykonawcy.

Załącznik nr 6a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125

ust. 5 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania.

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych.

Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na
                           podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. O szczególnych
                           rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
                          służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz

oświadczeniu na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Załącznik nr 10 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
                             składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

Załącznik nr 11 – Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 12 – Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 13 – Dane do postępowania.

Wzór - Załącznik nr 1 do SWZ

| FORMULARZ OFERTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  |
| GMINA Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis |  |  |  |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka” Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/lelis Znak sprawy: IR.271.24.2026 |  |  |  |
| II. WYKONAWCA: |  |  |  |
| 1. PEŁNA NAZWA WYKONAWCY(ÓW) …………………………………………………………………...… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 2. ADRES WYKONAWCY(ÓW)………………………………….....……………………................................... |  |  |  |
| 3. NIP/REGON WYKONAWCY………………………………………………………………………………..... |  |  |  |
| 4. NUMER TEL………………………………………………………………………………………………….... 5. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ……………………………………………………………………….. |  |  |  |
| ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) ……………............................................... ……………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......…………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: IMIĘ I NAZWISKO ………………………………................................................................................................ NUMER TELEFONU…………………………………………………………………………………………….. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ( E-MAIL)…………………………………………………………….. |  |  |  |
| III. CENA OFERTOWA (całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ) |  |  |  |
| Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest: |  |  |  |
| 1. | Wartość netto |  |  |
| 2. | Słownie wartość netto |  |  |
| 3. | Podatek VAT % |  |  |
| 4. | Wartość podatku VAT |  |  |
| 5. | Słownie wartość podatku VAT |  |  |
| 6. | Cena brutto ( suma wierszy 1+ 4) |  |  |
| 7. | Słownie cena brutto |  |  |
| OKRES GWARANCJI na roboty budowlane:………………………………………………………... miesięcy UWAGA: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert |  |  |  |
| - TERMIN REALIZACJI: Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. |  |  |  |
| - TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY |  |  |  |
| Akceptujemy 30 dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu usługi. |  |  |  |
| - OŚWIADCZENIA Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : |  |  |  |
| - Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ; - Oświadczam/y, że jest mi/nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem; - Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnoszę/wnosimy zastrzeżeń; - Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ; - Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 23.06.2026 r.; - Oświadczam/y, że wypełniono obowiązek odbycia wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. - Akceptuję(emy) projektowane postanowienia umowy przedstawione jako załącznik nr 11 do SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w SWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*, - Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). - Oświadczam/y, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………….. (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) |  |  |  |
| - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Oświadczam, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od…………... do……………..- niniejsza oferta jest oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. |  |  |  |
| - PODWYKONAWCY |  |  |  |
| Zamówienie zrealizujemy SAMI/PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW * ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. ( zakres powierzonych prac, nazwa/y podwykonawcy/ów) * Niepotrzebne skreślić |  |  |  |
| - OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 225 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp) |  |  |  |
| Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług informuję(emy) że: Wybór naszej oferty będzie/ nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego (jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy: ………………………………………….). Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………….. zł netto. Stawka podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie …….. %. 2. Oświadczam/y, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt IX oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. *niewłaściwe skreślić |  |  |  |
| - STATUS PRZEDSIĘBIORCY |  |  |  |
| Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, stanowię/stanowimy: Mikroprzedsiębiorstwo* Małe przedsiębiorstwo* Średnie przedsiębiorstwo* Duże przedsiębiorstwo * *niepotrzebne skreślić |  |  |  |
| - ZAŁĄCZNIKI Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 1)…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 2)…………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................... 3)………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| - PODPISY |  |  |  |
| - Pieczęć Wykonawcy |  | - Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) …………………………………………………………………………… |  |
| - Oferta złożona na ………………………………..……………………………… ponumerowanych stronach. |  |  |  |
| - Miejscowość………………………………………………………………………….………………………………. data……………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Wzór - Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy                               z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”, oświadczam, że:

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w                                                  Rozdziale ……………………..…………………………………………………..…………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału  w postępowaniu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:…………………………………………………………………………..................................................

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej                    w msc. Gibałka” oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………................ Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem  następujące środki naprawcze:…………... …………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:……………………………………...

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór – Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka” oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.*

- należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:*

1) …………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………..

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

1) …………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………..

- niepotrzebne skreślić

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór – Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej         w msc. Gibałka”.

Oświadczam(y), że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia potwierdzające spełnianie wymagań | Funkcja w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

UWAGA:

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy złożyć dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik nr 6 do SWZ

UWAGA:

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp;

2. Dokumenty określające:

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego zasoby;

2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów

podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Podmiot udostępniający zasoby:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBĘDNYCH                               ZASOBÓW WYKONAWCY

Oświadczam w imieniu…………………………………………………………………………….

(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)

że oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

............................................................................................................................................................

(nazwa  adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędne zasoby……………………………………………………………………………………

(zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny)

na potrzeby wykonania zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”.

W/w zasoby udostępniam Wykonawcy w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Sposób i okres udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zrealizuję roboty budowlane lub usługi w zakresie w jakim Wykonawca polega na moich zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu ich potwierdzenia.

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik Nr 6a SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Podmiot udostępniający zasoby:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na potrzeby wykonania zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka” oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, ustawy Pzp.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 13   kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………... ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 
rozdziale ………………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: ……………………………………………………

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka” oświadczam, że nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonałem(liśmy) następujące roboty budowlane:

| Lp. | Nazwa, rodzaj, zakres, powierzchnia zabudowy robót budowlanych | Miejsce wykonania robót budowlanych | Data wykonania robót budowlanych |  | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane | Nazwa i adres Wykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie m-c i rok | zakończenie m-c i rok |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

UWAGA:

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców;

** należy wpisać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który wykonał robotę budowlaną lub nazwę(firmę), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór – Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1  USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”,

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na podstawie art. 7 ust 1 w/w ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Wzór - Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  ORAZ OŚWIADCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniach:

1. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;

2. w zakresie  wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego złożone wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”, są nadal aktualne.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Wzór - Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Wykonawca:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

reprezentowany  przez……………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

UWAGA:

* należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka” oświadczam, że  przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawców w następujących zakresach:

| Lp. | Pełna(e) Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Zakres robót |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 11 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ………………….  w Lelisie

pomiędzy:

Gminą Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

zwaną  dalej  Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy – Pana Stefana Prusik

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Bogusławy Parzych

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………………….

zwaną/ym dalej w treści umowy Wykonawcą

o treści następującej:

§ 1. PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

2) specyfikacja warunków zamówienia,

3) wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji warunków zamówienia,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”.

2. Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026”.

3. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

1) specyfikacja warunków zamówienia zawierająca: dokumentację techniczną, szczegółowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST),

2) wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji warunków zamówienia,

3) umowa,

4) oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia

rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów

wymienionych w ust. 4.

6. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według ich

kolejności wskazanej w ust. 4.

7. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji

dotyczących przedmiotu umowy.

§ 3. WYMAGANIA MATERIAŁOWE

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SST.

3. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i montażem urządzeń obowiązany jest okazać

w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń aktualne certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty techniczne lub karty katalogowe urządzeń.

4. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji

zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych

materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2.

§ 4. TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadania: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

2.  Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi nie później niż w

ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3.  Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty

protokolarnego przekazania terenu budowy.

4.  Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową:

- przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budowlanej,

- uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego                                      i przekazywanie jego aktualizacji w terminie 3 dni od daty uzgodnienia,

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 15 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika

budowy o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót. Za termin zakończenia

robót uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego.

6. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastąpić po zakończeniu robót budowlanych,

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, dostarczeniu prawidłowej i kompletnej

dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostałych warunków umowy.

§ 5. HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy określony w § 2 umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym dostarczonym przez Wykonawcę.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje wg działów robót wyszczególnionych

w przedmiarze robót.

3. Wykonawca w przypadku konieczności zmiany harmonogramu, wraz z propozycją zmiany

harmonogramu przedstawi uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie

ryczałtowe:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……………………….……….zł

(słownie brutto: …………………………….…………zł)

w tym:

wartość netto……………………………………………zł

(słownie…………………………...................................zł)

Podatek Vat …. % ……………………………………. zł

(słownie………………………………………………. zł)

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość płatności wynagrodzenia w częściach.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym

i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia

ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego

przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do

kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w

dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty

niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków

wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ jak również

wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie

podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją

Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi

decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. Wynagrodzenie Wykonawcy

określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia, tj.

wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu

zamówienia oraz uwzględnia także stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części

przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do

niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy

nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Nie uwzględnienie powyższego przez

Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Niedoszacowanie

kosztów przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres

realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 24.

6. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania

należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy,

w szczególności błędów rachunkowych m. in. w kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu

któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji technicznej.

7. Przekazany Zamawiającemu kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale

służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy

lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zostanie

stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na

podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy z

zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może

przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne

roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

9. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty: prac

geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej, urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,

wykonania robót budowlanych, wykonania robót sanitarnych, wykonania robót elektrycznych,

prób, płukań, dezynfekcji, badań, pomiarów, pomiarów instalacji elektrycznych, badań

technicznych przewodów kominowych, oceny jakości wody, opracowania i dostarczenia

Zamawiającemu świadectwa energetycznego budynku opracowanego przez osobę uprawnioną,

uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, pozostałych czynności niezbędnych do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

10. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania

zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

§ 7. ROZLICZENIE ROBÓT

1. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w

oparciu o protokoły odbioru częściowego poszczególnych elementów całkowicie wykonanych w

terminach i kwotach zgodnych wyszczególnionych w  harmonogramie rzeczowo – finansowym

lub faktury końcowej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do

każdej faktury częściowej lub końcowej potwierdzenie otrzymania przelewu o wartości

określonej na fakturze Podwykonawcy podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub

oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy,

których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały

uregulowane.

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części wynagrodzenia

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na

roboty budowlane.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiający

może:

- nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży zestawienie

wystawionych faktur. W przypadku wprowadzenia na budowę Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia faktur

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy

wskazane w fakturze.

9. Zapłata faktur za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę

zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

10. Fakturę Wykonawca będzie wystawiał zgodnie z poniższymi danymi:

NABYWCA                                                                                ODBIORCA

Gmina Lelis                                                                             Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39                                                                                 ul. Szkolna 39

07-402 Lelis                                                                                    07-402 Lelis

NIP 758 21 23 571                                                                         NIP 758 13 56 221

A w przypadku faktur wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu E-Faktur:

NABYWCA                                                                             PODMIOT INNY

Gmina Lelis                                                                             Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39                                                                                 ul. Szkolna 39

07-402 Lelis                                                                                    07-402 Lelis

NIP 758 21 23 571                                                                         NIP 758 13 56 221

Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - Odbiorca

§ 8. ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych  i dodatkowych oraz sposób ich

zlecenia i rozliczenia:

- Przez roboty zamienne należy rozumieć  roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca  wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony umowy. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w formie kosztorysu różnicowego na roboty zamienne, opracowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                                             i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i

zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi

obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego.

3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych lub robót zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby-

pod rygorem możliwości późniejszego ich pominięcia przez Zamawiającego. W przypadku

wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, Wykonawca przygotuje wraz ze

zgłoszeniem projekt protokołu konieczności, który będzie w szczególności zawierał:

- opis proponowanej roboty do wykonania wraz z uzasadnieniem w szczególności względem zgodności z umową i obowiązującymi przepisami prawa, harmonogramem jej wykonania oraz ewentualną modyfikacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub zamiennej,

- informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych,

- niezbędną dokumentacje projektową wraz ze specyfikacjami o ile modyfikacja dotychczasowej dokumentacji projektowej jest niewystarczająca,

- wycenę roboty wraz z kosztem wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, jeżeli będą potrzebne,

- uzasadnienie pod względem zgodności z umową i obowiązującymi przepisami.

4. Inspektor nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia, projektu protokołu konieczności i wyceny przekaże Zamawiającemu celem zatwierdzenia protokół konieczności wraz z rekomendacją.

§ 9. ROZLICZENIE ROBÓT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH

- Jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty.

- Jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w oparciu o normy z KNR  i stawki robocizny, sprzętu narzutu kosztów pośrednich i zysku zawartych w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów Wykonawca przyjmie w oparciu o minimalne ceny z zeszytów „SEKOCENBUD” lub innych publikacji krajowych.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach,

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 lub ust.2 oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 10. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Kierownikowi Budowy protokołem terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 11. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,

- zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy,

- przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów                      i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

- zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

- z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,

- informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

- terminowe wykonanie obowiązków określonych w § 4 umowy,

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

- Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z tym zobowiązany jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w miejscu prowadzenia robót i w jego otoczeniu.

- Wykonawca na czasu robót budowlanych zamontuje podlicznik energii elektrycznej na podstawie którego za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony.

§ 12. TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych                            i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13. NADZÓR INWESTORSKI

1.  Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:…………………………………....

2.  Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie

Prawo budowlane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna być

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika

z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14. PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami

personel wskazany przez Wykonawcę. Zmiana którejkolwiek z osób,

o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji

warunków zamówienia.

3.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż wskazane

Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z

winy Wykonawcy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……….…………………………………….

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

….…………………………………, kierownika robót sanitarnych w osobie …………………….

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

………………………………………….., kierownika robót elektrycznych w osobie…………….

………………posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności ……………………………………………………………………………………...

6. Osoby wskazane w ust. 5, będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo

budowlane.

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku

nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót

budowlanych w zakresie realizacji umowy, o których mowa w Rozdziale III ust. 11 w ilości osób

niezbędnych do  wykonania robót w okresie realizacji umowy zatrudnieni będą na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy. W każdym miejscu umowy, w którym mowa o zatrudnieniu personelu przez

Podwykonawcę oraz zobowiązań wiążących się z tym zatrudnieniem, strony rozumieją również

dalszych Podwykonawców.

9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru osób

zatrudnionych na umowę o pracę, a także na każde wezwanie Zamawiającego do składania w

wyznaczonym terminie oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane

przez Zamawiającego w Dokumentach Zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia.

10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 powinno zawierać w szczególności:

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

2) datę złożenia oświadczenia,

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych osób, datę zawarcia

umowy o pracę z tymi osobami, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, a także wskazanie

zakresu obowiązków pracowników,

4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

11. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, w formie i treści o których mowa w ust.

10, a także uniemożliwienie Zamawiającemu uzyskania wglądu w rejestr osób zatrudnionych na

umowę o pracę traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane

w Dokumentach Zamówienia.

12. Zamiast oświadczenia o którym mowa w ust. 9, Wykonawca (lub Podwykonawca) może

przedłożyć:

1) oświadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracowników, ze wskazaniem

okoliczności o których mowa w ust. 10 pkt 3 Umowy,

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o prace pracowników wykonujących

zadanie.

§ 15. POTENCJAŁ WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,

personel posiadający zdolności techniczne, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną

ofertą.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podmiot trzeci na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub

doświadczenia powoływał się w złożonej ofercie, celem wykazania spełnienia warunków udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w

zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy

przez podmiot trzeci w powyższym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca

zobowiązany jest do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym zasoby co

najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu

trzeciego. W takim przypadku Zamawiający, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego,

wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających jego potencjał oraz brak przesłanek do

wykluczenia (jakie wymagane były na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i wskazanej

w Dokumentach Zamówienia). Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego

podmiotu, jeśli będą zachodziły wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania lub nie

będzie posiadał wymaganego potencjału. Wykonawca może również wykonać samodzielnie

zakres prac pierwotnie objęty działaniem wskazanych w ofercie (bądź następczo),  podmiotu trzeciego pod warunkiem wykazania, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu  nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania zamówienia podmiotu innego, niż wskazany w ofercie Wykonawcy, bądź wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawcę bez wykazania wymaganego potencjału, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na zasadach określonych w § 23 ust. 1  pkt 2 umowy.

3. Podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej

lub ekonomicznej, zgodnie z art. 120 Prawa zamówień publicznych odpowiada solidarnie z

Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót

budowlanych będących przedmiotem umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie

przedmiotu umowy.

§ 16. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia

Zamawiającemu projektu tej umowy, jej zmiany oraz zawartej umowy, wraz ze szczegółowym

harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót,

uwzględniającym terminy wykonania poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz

należności przysługujące z tego tytułu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści

zgodnej z projektem umowy.

2. Umowa oraz projekt umowy  z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość

tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania powierzonego zakresu robót,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające                                                    z § 21 niniejszej umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty

budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust.

2 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:

- nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 4,

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 1÷5 stosuje się odpowiednio.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 7, oraz jej

zmian zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, jeżeli:

- nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym w

ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot

został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o

wartości większej niż 50 000 zł. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji

dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i

kompetencji Podwykonawcy.

13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę,

jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

14. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umożliwiające Zamawiającemu

przejęcie praw i obowiązków wynikających z tych umów w przypadku rozwiązania niniejszej

umowy.

15. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowach z Podwykonawcami klauzul

uzależniających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom od przedstawienia przez nich

dowodów dokonania zapłaty dalszym Podwykonawcom wykonujących roboty w ramach

przedmiotu zamówienia. Dowodami dokonania zapłaty są w szczególności faktury  i

potwierdzenia ich zapłaty.

16. Niezgłoszenie na piśmie Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest

traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy, a także

warunkuje odpowiedzialność z tytułu kar umownych.

17. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody

Zamawiającego.

§ 17. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

1. Zamawiający wraz z Inspektorem nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż

w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 umowy we

wskazanym terminie, będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 18. ZASADY ODBIORU ROBÓT

1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do 7

dni od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do dziennika

budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. W razie niedopełnienia tego warunku,

Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty niezbędne do zbadania wykonanych

robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie późniejszym,

niż 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy/ kierownika robót

potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym

fakcie inspektora nadzoru.

3. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

umową oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

4. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy/kierownika robót i inspektora

nadzoru, powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół

końcowy odbioru.

5. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 19. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące

przedmiotem umowy na okres ……… miesięcy na roboty budowlane, oraz gwarancji na

urządzenia i wyposażenie będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi

przez ich producentów wraz z ich  naprawą i wymianą.

Okres gwarancji zarówno dla robót budowlanych jak i urządzeń liczony jest od dnia odbioru

końcowego przedmiotu umowy.

2. Nie później niż 3 tygodnie przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą

przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do

końca okresu gwarancyjnego.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu.

4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i

staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni

od daty pisemnego zgłoszenia. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających

likwidację wady /usterki, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego

terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia terminu.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość związanych z

tym kosztów.

6. Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez

Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad /usterek w

terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze, a

kosztów następnie dochodzić od Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek

do uznania Zamawiającego mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu

zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Okres  rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia

odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

§ 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. kwotę: ……………………słownie:………………………).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………………...

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach

i wysokościach jak niżej:

- 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia                                  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

4.  Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3

ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni

roboczych, przed upływem dotychczasowego okresu obowiązywania gwarancji, uaktualnić

wniesione zabezpieczenie dostosowując okres obowiązywania tego zabezpieczenia do

zmienionego terminu wykonania umowy oraz przedłożyć w tym terminie w oryginale

dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie

wątpliwości, niedopełnienie obowiązku Wykonawcy do przedłużenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia traktowane jest jako nienależyte wykonanie umowy uprawniające

Zamawiającego do żądania wypłaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany

dopilnować, aby w treści dokumentu zabezpieczenia zawarte zostały odpowiednie zapisy

potwierdzające to uprawnienie.

6. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 21. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego                        w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §  19 ust. 4 umowy,

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1), 2) umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zapłaty,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- w przypadku niewypełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 8 lub złożenia takiego oświadczenia niezgodnego z prawdą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

- Za opóźnienie w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego. Łączna kumulacja wszystkich kar nie może przekroczyć 20%.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. Rozliczone w ten sposób kary umowne nie wymagają odrębnego wezwania do zapłaty.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

§ 22. CESJA

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

- zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

- zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela,

- zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

§ 23. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach określonych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu 7 dni, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy,

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, harmonogramem robót, ofertą, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynika ze stanowiska innych władz, czy urzędów,

- Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

- wprowadził inne osoby do kierowania budową niż w umowie,

- Wykonawca przekroczył ustalone terminy wykonania robót.

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek:

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i mienia,

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć

teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później,

niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy,

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od

daty odstąpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W

przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo

przeprowadzić odbiór jednostronny,

4)  najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady

przekazania tego majątku Zamawiającemu,

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od

umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawcę.

- w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać                     i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia,

4.   W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma obowiązek:

1)  dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

2)  zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie

określonym w § 7 ust. 9 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty

odstąpienia od umowy.

§ 24. ZMIANY W UMOWIE

- Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 438 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przypadki i warunki takich zmian to:

1) zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie

realizacji przedmiotu zamówienia, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej

zmiany wynagrodzenia brutto - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w

dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Zamawiający dopuszcza

możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę

stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od

towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,

2) zmiana aktów prawa miejscowego mających wpływ na zakres wykonywanych robót

budowlanych i usług a tym samym na wysokość wynagrodzenia,

3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę,

4) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych.

6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

c)  konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie  wpływa  na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

d)   okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w SST, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e)  wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

f)  W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z

okoliczności wymienionych w literach a) – e), termin może ulec przedłużeniu, nie

dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

7) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach

zawartych w § 6 ust. 6,

- wysokości ceny w przypadku, o którym mowa w § 8 umowy i w przypadku zmniejszenia

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

9) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej

gwarancji,

10) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 451 ust. 1

ustawy Pzp,

11) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy

Pzp,

- Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony umowy i  mogą  być dokonywane tylko  przed

upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek

Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony bez zbędnej zwłoki. Wniosek winien zawierać

szczegółowe uzasadnienie.

- Wykonawca ubiegający się o zmianę lub waloryzację wynagrodzenia powinien udowodnić w sposób ścisły i precyzyjny zasady wzrostu cen, towarów, usług. Wniosek powinien zawierać dokładne wyliczenie podstaw zmiany oraz kalkulację w zakresie zmian.

- Zamawiający ma prawo pozostawić bez rozpoznania wniosek niespełniający tych warunków lub zawierający dane nieprecyzyjne, nielogiczne i nieudowodnione.

- W trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących,

- złożeniu wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności gospodarczej,

- wszczęciu postępowania naprawczego, dotyczącego Wykonawcy.

§ 25. INFORMACJA PUBLICZNA

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią

informacje publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji

publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Ze względu na tajemnicę Wykonawcy, udostępnieniu o którym mowa w ust. 1 nie będą

podlegały następujące informacje:

1)……………………………………………………………………….

2)……………………………………………………………………….

i/lub zawarte w załączniku:………………………………..do niniejszej umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne, posiadające wartość gospodarczą.

3. Tajemnicę Wykonawcy stanowią informacje nie podane do publicznej wiadomości, w

odniesieniu do których Wykonawca podjął działania zachowujące je w tajemnicy.

§ 26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych kontrahentów musi być

wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo

zamówień publicznych.

3. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane

przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, bądź sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego,

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr 13 do SWZ

Zamawiający: GMINA  Lelis

ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

DANE DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gibałka”

      - Numer referencyjny – IR.271.24.2026

2.   Pozycja w planie postępowań – 2026 1.1.12

3.   Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – sekretariat@lelis.pl

4.   Adres strony internetowej Zamawiającego – www.lelis.pl

5.   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – https://platformazakupowa.pl/pn/lelis

6.  Numer ogłoszenia o zamówieniu BZP – 2026/BZP 00234630 z dnia 08.05.2026 r.

7.  Identyfikator postępowania – ocds-148610-ae8274ab-0d69-4a57-aa5b-1d7c6ab1059b