PROJEKT

Umowa nr ……………………….

zawarta w dniu ………………….. 2026 r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy:

Powiatem Krośnieńskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim 66-600, ul. Piastów 10B, NIP: 926-147-69-24, REGON: 970770095, w imieniu, którego występują:

Starosta Krośnieński – Anna Januszkiewicz

Wicestarosta – Ryszard Zakrzewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Krośnieńskiego - Ewy Obara

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

- Przedmiotem Umowy jest praca geodezyjna dotycząca wykonania weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienie bazy danych EGiB oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków, lokali i gruntów w wybranych obrębach ewidencyjnych dla części …………….. gminy Dąbie.

- Zakres rzeczowy oraz obszar opracowania objętych umową prac do wykonania określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący integralną część umowy (załącznik nr 1 do umowy).

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami współczesnej wiedzy geodezyjnej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą 
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w sposób odpowiadający wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie przy tego rodzaju Przedmiocie Umowy.

- Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca użyje materiałów własnych we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót oraz kontrolowania postępu i jakości prac.

§ 3

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy dla części ………….. wynosi ….…. dni od dnia podpisania umowy 
tj. do dnia ……………. 2026 r.

- Najpóźniej 7 dni przed terminem określonym w pkt. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną dokumentację z zakończonej realizacji Przedmiotu Umowy, która podlegać będzie kontroli.

- Zamawiający przeprowadzi kontrolę jakości w terminie najpóźniej w ciągu 21 dni od terminu przekazania Przedmiotu Umowy.

- Dokumentem potwierdzającym termin dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy jest kopia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, przekazanego do Starosty Krośnieńskiego.

- Za moment należytego wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w jego następstwie zostanie dokonany za pierwszym razem odbiór.

- Dostarczony Zamawiającemu Przedmiot Umowy poddany zostanie kontroli zgodności wykonania z OPZ oraz postanowieniami Umowy.

- Zamawiający przeprowadzi kontrolę jakości w terminie najpóźniej w ciągu 21 dni od terminu przekazania Przedmiotu Umowy.

- Z czynności odbioru prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który zostanie podpisany 
w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia pozytywnie skontrolowanej dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę.

- Pozytywnie skontrolowana dokumentacja będzie podstawą do ostatecznego zasilenia przez Wykonawcę bazy EGIB.

- Pozytywna ocena zasilenia bazy wraz z pozytywnie skontrolowanym operatem technicznym (dokumentacją techniczną) będzie podstawą do odbioru całości prac, komisyjnym podpisaniem protokołu odbioru końcowego oraz przyjęciem rozliczenia należności za wykonaną pracę.

- Zamawiający odmówi odebrania Przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia podczas kontroli jakości wad, popartych stosownymi postanowieniami zawartymi w protokole odbioru, w którym zostanie wyznaczony Wykonawcy termin poprawy wykonanych prac. W takiej sytuacji kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 4 naliczane będą od dnia następnego po upływie terminu, wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia dostarczenia należycie sporządzonego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w zakresie całego Przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole z odbioru i ponownie przekaże dokumentację do kontroli.

- Zamawiający ponownie przeprowadzi kontrolę przekazanego Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 3-10.

- Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania realizacji Przedmiotu Umowy w trakcie wykonywania prac.

§ 4

- Z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie w kwocie ............................. zł netto, podatek od towarów i usług (VAT), który zgodnie 
z aktualną stawką ............. % wynosi ................................... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................. zł (słownie: ……...................................................................).

- Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonego w § 1 umowy.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, wyczerpuje wszystkie żądania finansowe Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie Przedmiotu Umowy, w tym również wynagrodzenie za przeniesienie 
na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy, po dokonaniu jego odbioru zgodnie z procedurą określoną w §3.

- Wykonawca oświadcza, że kalkulując cenę oferty uwzględnił ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, które jako doświadczony Wykonawca mógł i powinien przewidzieć, bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 
w Umowie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………………………. Podany w umowie nr rachunku bankowego jest zgodny z rejestrem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy płatności dla każdej część zamówienia 
na podstawie końcowej faktury VAT. Zamawiający może na jednej fakturze przedstawić rozliczenie dla kilku części.

- Końcowa faktura VAT zostanie dostarczona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzającego odbiór bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, wystawiona na kwotę umowy określoną w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania przelewów w przypadku, gdy na dzień zlecenia przelewów rachunek wskazany w ust. 3 nie będzie widoczny w elektronicznym rejestrze czynnych podatników VAT. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie w płatności.

- Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

- W obowiązującym przez Wykonawcę terminie faktury będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Faktury płatne są w terminie do 14 dni od daty przesłania faktury do KSeF.

- W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne są w terminie do 14 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres: faktury@powiatkrosnienski.pl oraz sekretariat@powiatkrosnienski.pl. Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail.

- Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii całkowitej KSeF.

- Na fakturach jako Nabywca wskazany będzie:

Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B,

66-600 Krosno Odrzańskie,

NIP: 9261476924

- Ponadto Zamawiający zobowiązany jest do wskazania dodatkowo odbiorcy faktury, podmiotu innego 
niż nabywca (Podmiot 3 w aktualnej schemie FA).

Nazwa jednostki:

Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim – Wydział GK,

ul. Piastów 10B,

66-600 Krosno Odrzańskie,

NIP: 9261596048.

- W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, Powiat jest uprawniony do odesłania faktury do korekty za pośrednictwem KSeF, a termin płatności ulega zawieszeniu 
do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania zmian przepisów dotyczących funkcjonowania KSeF oraz dostosowania sposobu wystawiania faktur do aktualnych wymogów prawnych.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
za rzeczywiście wykonaną pracę.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres ……. miesięcy.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad Przedmiotu Umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wystąpienia wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad na koszt własny, 
nie później niż w terminie 30 dni daty od wykrycia wady lub zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Jeżeli w celu usunięcia stwierdzonej wady wskazanej w ust. 2 konieczne będzie wykonanie czynności mającej na celu wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad, nie później niż w terminie 60 dni daty od wykrycia wady lub zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że w zakresie swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem czynności będących Przedmiotem Umowy i rozumie swoją odpowiedzialność za ewentualne szkody w myśl art. 429 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).

- W przypadku wykonywania przez osoby realizujące czynności będące Przedmiotem niniejszej Umowy spełniające wymogi określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania tych osób 
na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjną i kartograficzną niezbędną 
do wykonania Przedmiotu Umowy, udostępnioną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, ani niewykorzystywania 
ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych do celów niebędących Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca ani podmioty lub osoby działające w jego imieniu, nie mają prawa do udostępniania, przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek danych i materiałów, przekazanych Wykonawcy lub powstałych w wyniku realizacji Umowy, osobom trzecim, ani do wykorzystywania tych danych i materiałów do innych celów niebędących Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca, po upływie okresu rękojmi za wady, zobowiązuje się do trwałego usunięcia 
z komputerów oraz innych nośników danych, wszystkich informacji, danych i materiałów otrzymanych, 
jak również powstałych w trakcie realizacji Umowy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku 
z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca zostanie powiadomiony o wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących naruszeń, o których mowa w ust. 10.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, w którym określi planowane czynności oraz termin ich wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca założy dziennik robót, w którym wg harmonogramu będzie raportował stan zaawansowania prac zgodnie z ust. 12 opisującym szczegółowo warunki realizacji Przedmiotu Umowy celem umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia jakości prowadzonych prac przez Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania usług.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, zobowiązują 
się do zapłacenia kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 25% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 0,5% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- 0,5% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady, liczonej od dnia wyznaczenia, oznaczonego jako ostatni dzień terminu usunięcia wad.

- Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający, w wyniku zleconej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, że osoba ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kary, o którym mowa w ust. 4, kary będą naliczane łącznie. Maksymalną wysokość kary ustala się na 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, pozostałych poza karą, o której mowa w ust. 4 pkt 1, kar nie nalicza się.

- Za datę odstąpienia od umowy uważa się dzień złożenia stosownego pisma w siedzibie tut. starostwa.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa 
w § 4 ust.1 z wykluczeniem zapisów § 5 ust. 1 i 2.

- W razie stwierdzenia, w trakcie czynności odbioru prac, wad nie nadających się do użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W razie stwierdzenia, w czasie odbioru prac lub w okresie gwarancji, wad nie nadających się do usunięcia, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na swój koszt szkody poniesione przez Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze zamówienia innemu podmiotowi, 
a kosztami związanymi z realizacją nowej umowy obciążyć w całości Wykonawcę.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia umownego wynikającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę, a przelew zostanie pomniejszony o kwotę kary 
lub na podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający, w razie wystąpienia opóźnienia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania Przedmiotu Umowy, nie rezygnując z kar umownych wskazanych w ust.4.

- Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

§ 9

- Realizując zadania publiczne objęte niniejsza Umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411).

- W indywidualnym przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.).

- W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie niniejszej Umowy, realizację zadań objętych niniejszą Umową podmiotom innym niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.).

§ 10

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, w tym związana ze zwłoką, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż z umownych przesłanek odstąpienia od umowy mogą skorzystać w razie ich zaistnienia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 11

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 12

    - Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

    - Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i jej treść zgodna jest z ich wolą.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu właściwego według siedziby Zamawiającego.

§ 14

- Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez stronę umowy danych osobowych pracowników, podwykonawców, dostawców obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska służbowego, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz o przysługujących tym osobom prawach, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiatkrosnienski.pl .

- Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do:

- zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych 
i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych 
w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,

- wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikającymi 
z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej,

- niekopiowania, niepowielania ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy 
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, której informacja lub źródło informacji dotyczy.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której uregulowano wymagania względem przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Wykonawcę.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).

§ 16

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca

/Umowa została sporządzona w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY							 WYKONAWCA

S