# Egz. nr .....

PROJEKT

Umowa nr ……………………….

W dniu …………. r. pomiędzy

Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie, 
ul. Mogilska 85 zwanym dalej "Zamawiającym",

NIP: ……..…….., REGON: …..………….,

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................

a

…………………………………………………………, zwanym dalej "Wykonawcą",

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………….

Umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej pzp, rozstrzygniętego w dniu ……………

Przedmiot umowy

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie „Pięcioletniej i rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie – część nr ..., w tym:

Etap I – Wykonanie dokumentacji z okresowej kontroli:

Protokoły z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego;

Dokumentacja fotograficzna obiektu z uwidocznioną datą wykonania (w tym 
z widokiem elewacji, pokrycia dachu i elementów wymagających naprawy bądź remontu).

Etap II – przekazanie do Zamawiającego kompletnej dokumentacji z okresowej kontroli:

  - Podpisanych przez Administratora protokołów z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego wraz z protokołem odbioru;

  - zestawienia robót budowlanych (wskazanych w protokołach) 
wraz z szacunkową wycena oraz pilnością ich wykonania;

  - Dokumentacja fotograficzna obiektu z uwidocznioną datą wykonania (w tym z widokiem elewacji, pokrycia dachu i elementów wymagających naprawy bądź remontu)

  - zestawienia stopnia zużycia obiektów  w podziale na kompleksy, obiekty
 i ich przeznaczenie;

  - Informacji o zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli zgodnej z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;

Wykaz obiektów, budynków i budowli zawarty jest w drukach wyceny ofertowej stanowiących załącznika nr……… (A, B, C w zależności od części do SWZ) stanowiących załącznik nr 1 do OPZ.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie pięcioletniej i rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2, oraz pkt. 3 
(z wyłączeniem kontroli w terminie do 31 maja) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykona usługę będącą przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi.

Administratorem kompleksu wojskowego i znajdujących się na nim obiektów jest: …...........

(ust. 7-14 pozostawić tylko przy części 1)

Zgodnie z art. 441 pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania 
w ramach niniejszej Umowy z prawa opcji, a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęta jest realizacja usługi w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych.

Wykaz obiektów, budynków i budowli objętych Prawem opcji zawarty jest w druku wyceny ofertowej stanowiącej załącznik nr A i B do załącznika nr 1 do umowy.

Przedmiot umowy nieobjęty Prawem opcji zwany jest w dalszej części umowy „zamówieniem podstawowym”.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z Prawa opcji najpóźniej 30 dni przed zakończeniem terminu  realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez jednorazowe zamówienie całości zakresu.

Zamawiający pisemnie poinformuje o skorzystaniu z Prawa opcji, o którym mowa w ust. 7, przesyłając zamówienie do Wykonawcy.

Wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 objętego Prawem opcji następuje z zastosowaniem ceny jednostkowej określonej w załączniku nr…… do niniejszej umowy oraz według zasad i na warunkach określonych niniejszą umową.

Zamawiający zastrzega, że część zamówienia objęta Prawem opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w ust. 7 do ust. 11 nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

Skorzystanie z Prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

Terminy umowne

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:

- (Część nr 1)*

1) Termin realizacji dla zamówienia podstawowego – Etap I i II– Wykonawca w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy dostarczy do Zamawiającego kompletną dokumentację z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną;

1a) Termin realizacji dla zamówienia objętego Prawem opcji – Etap I i II – Wykonawca w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia, o którym mowa w § 1 ust. 11 umowy, dostarczy do Zamawiającego kompletną dokumentację z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną;

(Część nr 2)*

1) Termin realizacji – Etap I i II  – Wykonawca w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy dostarczy do Zamawiającego kompletną dokumentację z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną;

*(pozostawić zapisy odpowiednie dla części zamówienia)

Dostarczona Administratorowi dokumentacja z okresowej kontroli (Etap I) każdorazowo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania będzie podlegać sprawdzeniu przez Komisję powołaną przez Administratora pod względem poprawności, zgodności z umową i kompletności. Jeżeli w toku czynności sprawdzających zostaną stwierdzone wady, wniesione uwagi, Administrator może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych (liczone od dnia, w którym otrzyma dokumentację) usunie stwierdzone przez Administratora wady oraz uwzględni uwagi i dostarczy poprawioną dokumentację Administratorowi. Za czas sprawdzania (max. 14  dni kalendarzowych) i pierwszego poprawiania (max. 10  dni kalendarzowych) Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych. Jeżeli Administrator stwierdzi dalsze występowanie wad i uwag w poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W tym wypadku Zamawiający naliczy kary umowne za okres, w którym Wykonawca będzie dokonywał usunięcia stwierdzonych uwag i wad. W tych okolicznościach datą odbioru będzie dzień, w którym Administrator przyjmie dokumentację bez uwag. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru.

Na okoliczność dostarczenia dokumentacji z okresowej kontroli (Etap II) zostanie spisany przez Zamawiającego protokół przyjęcia na zasadach określonych w § 10 umowy.

Podstawa prawna

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z uzyskanymi opiniami organów, użytkownika 
i warunkami technicznymi.

- Zakres przedmiotu umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. 
w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemu klimatyzacji,

- Wytyczne Szefa Infrastruktury Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Sposób realizacji przedmiotu umowy

§ 4

- Dokumentację z okresowej kontroli określoną § 1 należy wykonać w następujących ilościach egzemplarzy oraz zapisać w formie elektronicznej na płytach CD–R/DVD (format plików: pdf, xls, doc, inne) osobno dla każdego kompleksu:

- Protokoły z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – w 2 egzemplarzach, dodatkowo zapisany na płycie CD–R (DVD) w wersji edytowalnej i w formacie PDF;

- Dokumentacja fotograficzna obiektu z uwidocznioną datą wykonania (w tym z widokiem elewacji, pokrycia dachu i elementów wymagających naprawy bądź remontu) – w 2 egzemplarzach, dodatkowo zapisany na płycie CD–R (DVD)  w wersji edytowalnej i w formacie PDF;

- Zestawienia robót budowlanych (wskazanych w protokołach) wraz z szacunkową wycena i pilnością ich wykonania – w 2 egzemplarzach, dodatkowo zapisany na płycie CD–R (DVD)  w wersji edytowalnej i w formacie PDF;

- Zestawienia stopnia zużycia obiektów  w podziale na kompleksy, obiekty  
i  ich  przeznaczenie w 2 egzemplarzach, dodatkowo zapisany na płycie CD–R (DVD)  w wersji edytowalnej i w formacie PDF;

Wersja elektroniczna dokumentacji z okresowej kontroli na 2 nośnikach 
CD–R (DVD);

UWAGA – pliki i foldery mają być opisane w sposób określający ich zawartość.

Na potrzeby przeprowadzenia oceny (sprawdzenia) Etapu I, o której mowa 
w § 2 ust. 1 dopuszcza się wykonanie opracowań w 1 egzemplarzu (w tym 
1 CD–R lub DVD).

Nazewnictwo plików musi być zgodne z nazwami egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej.

Dokumentację z okresowej kontroli należy umieścić w opisanych segregatorach osobno dla każdego kompleksu osobno dla oryginału i kopii.

Ponadto Wykonawca przekaże wraz z w/w dokumentacją kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne na okres przekazania dokumentacji zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” wszystkich osób uczestniczących w procesie okresowej kontroli.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy uzgodni z Zamawiającym wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy 
(ze szczególnym uwzględnieniem osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – cudzoziemców). Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, niezwłocznie aktualizować wykaz o kolejne osoby przystępujące do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym o osoby przystępujące do realizacji w charakterze podwykonawcy powiadamiając o tym uprzednio Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu.

Prace przy wykonaniu usługi będą wykonywane pod nadzorem osoby wyznaczonej z obsady ………………….… oraz osoby odpowiedzialnej za użytkowanie danego obiektu budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich wskutek niewłaściwego wywiązywania się z przyjętych niniejszą umową obowiązków.

Do realizacji przedmiotu umowy dopuszczone zostaną jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i aktualny wpis o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przeglądu.

W przypadku gdy dokumentacja objęta niniejszą umową będzie niekompletna, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania na terenie chronionego kompleksu wojskowego przedstawiciel dowódcy jednostki wojskowej zapozna wszystkich pracowników wykonawcy z zasadami ochrony informacji niejawnych obowiązującymi na terenie kompleksu oraz z zasadami poruszania się po terenie danej jednostki organizacyjnej i zasadami wykonywania dokumentacji fotograficznej.

W celu uzyskania zgody na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonawca będzie zobowiązany złożyć stosowny wniosek do Dowódcy Jednostki Wojskowej zawierający informację dotyczącą danych sprzętu, terminu oraz osób wykonujących zdjęcia. Zdjęcia będą mogły być wykonane w obecności pracownika jednostki po sprawdzeniu aparatu oraz nie mogą zawierać elementów związanych z ochroną obiektu (kamery, czujki, itp.).

W przypadku gdy Dowódca Jednostki Wojskowej/Komendant odmówi wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 18, Wykonawca zwolniony jest 
z konieczności dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej w tym zakresie pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu pisemnej odmowy Dowódcy/Komendanta.

Ustalenia stron umowy

§ 5

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail) lub w drodze korespondencji pisemnej.

Osobą wyznaczoną do realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest: …………………..., e-mail: ........., tel. .........

Zamawiający wyznacza z ramienia Administratora następujące osoby odpowiedzialne za kontrolę i udostępnianie obiektów budowlanych:

………………………………… –………– e-mail: ........., tel. ………..

………………………………… –………– e-mail: ........., tel. ………..

Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: …............, 
e-mail: .........,  tel. …

Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu umowy w zakresie:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………

- Wykonawca zorganizuje spotkanie w terminie do 7 dni od podpisania umowy, 
w celu przedstawienia wstępnej propozycji realizacji okresowej kontroli. Spotkanie odbędzie się na terenie kompleksu Administratora.

Podwykonawcy

§ 6

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona:

- sam*,

- przy udziale podwykonawcy/ów, w zakresie określonym w ofercie*.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp, 
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 118 Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wykonawca zamówienia na usługę zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, jest zobowiązany 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy.

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy (lub projektu jej zmiany), zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo(lub projektu jej zmiany), której przedmiotem jest usługa niespełniająca wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności gdy projekt umowy (lub projektu jej zmiany):

  - nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy 
o podwykonawstwo;

  - nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy 
oraz zakresu zleconej usługi;

  - zawiera termin realizacji usługi dłuższy niż przewidywany umową 
z Zamawiającym;

  - zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonaną usługę uniemożliwiające rozliczenie tej usługi pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą na podstawie umowy;

  - zawiera cenę za realizację usługi przekraczającą ceny określone 
w umowie Wykonawcy z Zamawiającym;

  - jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim załączników.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo(lub projektu jej zmiany), której przedmiotem jest usługa 
w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy 
(lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego.

Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na usługę przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa i/lub jej zmiany, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian w przypadkach, 
o których mowa w ust. 6.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo musi nastąpić przed przedłożeniem dla Zamawiającego faktury końcowej.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, 
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na usługę.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

Przed terminem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13 Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

Wykonawca, podwykonawca/y odpowiadają solidarnie za szkody wyrządzone Zamawiającemu wynikające z realizacji niniejszej umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie dalszego Podwykonawcy.

*) niepotrzebne skreślić

Wynagrodzenie

§ 7

- (część 1)*

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie brutto w kwocie ...... zł (słownie: ...... zł) w tym podatek VAT ........ zł, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, w tym:

- za realizację zamówienia podstawowego – wynagrodzenie brutto w kwocie ...... zł (słownie: ...... zł)

- za realizację zamówienia objętego Prawem opcji - wynagrodzenie brutto w kwocie ...... zł (słownie: ...... zł)

- (część 2)*

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto w kwocie ...... zł (słownie: ...... zł) w tym podatek VAT ........ zł, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.

- *(pozostawić zapisy odpowiednie dla części zamówienia)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a tym samym wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie uzupełniające.

- W przypadku, jeżeli świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy stanowić będą świadczenia objęte „mechanizmem podzielonej płatności” stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT spełniających wymogi formalne określone w przepisach prawa, w szczególności powinny zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

- W przypadku przerwania wykonywania przeglądów z powodu okoliczności, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia 
za wykonane prace do dnia przerwania prac ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

- W wypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy będzie ustalone z zastosowaniem nowej stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Podwyższenie wynagrodzenia brutto z tytułu podwyższenia stawki podatku VAT dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

- (część 1)*

- Gwarantowany zakres niniejszej umowy wyniesie 70% wartości zamówienia podstawowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

- (część 2)*

- Gwarantowany zakres niniejszej umowy wyniesie 70% wartości umowy, o której mowa w ust. 1.

- *(pozostawić zapisy odpowiednie dla części zamówienia)

Warunki płatności

§ 8

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze usługi przez Zamawiającego.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół przyjęcia dokumentacji okresowej kontroli sporządzony przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru wykonanego przez Administratora bez uwag.

- W przypadku, gdy Wykonawca zleca Podwykonawcy część lub całość usługi, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy dopiero 
po przedłożeniu przez niego dowodu zapłaty za wykonaną usługę Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o zapłacie należności wynikających z tytułu wykonania tej usługi.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy na konto wskazane na fakturze, przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 9

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane w fakturze, który będzie znajdował się w wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”).

Odbiór

§ 10

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w § 2 kompletną i zgodną z umową dokumentację z okresowej kontroli podpisaną przez upoważnione osoby.

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

  - na okoliczność dostarczenia dokumentacji z okresowej kontroli (Etap II) zostanie spisany przez Zamawiającego protokół przyjęcia w zakresie kompletności dostarczonej dokumentacji z okresowej kontroli;

  - w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, Zamawiający nie sporządzi protokołu przyjęcia i wezwie pisemnie Wykonawcę 
do uzupełnienia braków lub wad;

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub wad na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli opracowania o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane niezgodnie z warunkami niniejszej umowy Zamawiający może odmówić ich odbioru i odstąpić od umowy.

Kary umowne

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- (część 1)*

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie Etapu I i II  w stosunku 
do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;

(część 2)*

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie Etapu I i II w stosunku 
do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;

- *(pozostawić zapisy odpowiednie dla części zamówienia)

- (część 1)*

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2*, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki liczony od upływu umownego terminu ich usunięcia lub od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

(część 2)*

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki liczony od upływu umownego terminu ich usunięcia lub od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- *(pozostawić zapisy odpowiednie dla części zamówienia)

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn występujących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust. 1

- z tytułu:

braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy,

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany przed zawarciem umowy lub dokonaniem zmiany umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
 o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub dokonania zmiany – w wysokości 1 000,00  zł za każdy taki przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,

powierzenia Podwykonawcy realizacji podzleconych robót bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

za naruszenie przez pracowników Wykonawcy zasad obowiązujących na terenie jednostki, przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów oraz użycia aparatów latających typu DRON zapłaci kary umowne w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę wynosi 40 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1.

Ochrona informacji, zasady wstępu na teren jednostki

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osób niekaranych i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne, a w przypadku powzięcia takiej informacji w trakcie realizacji umowy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego przedmiotu umowy.

- Przedmiotem podlegającym ochronie są w szczególności informacje dotyczące:

  - wykonywania przedmiotu umowy w całości i jego części;

  - wyposażenie oraz sprzęt specjalistyczny posiadane przez Zamawiającego i Użytkownika;

  - dane techniczne i sytuacyjne istniejącego całego systemu ochrony technicznej;

  - dane techniczne i sytuacyjne instalacji i urządzeń paliwowych;

  - dane dotyczące systemu ochrony fizycznej obiektu Zamawiającego i Użytkownika (służby, warta, patrole);

  - służby i pracy w obiektach;

  - przeznaczenia obiektów i urządzeń w obiekcie Zamawiającego i Użytkownika;

  - informacji dotyczących użytkowania obiektu lub jego części;

  - innych informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy.

- Zabrania się zatrudniania obcokrajowca(-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym pozwolenia na wejście na teren jednostki wojskowej.

- Wstęp osób (osoby) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren kompleksu wojskowego po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w Decyzją 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177.). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu użytkownika.

- Przebywanie w strefach ochronnych Zamawiającego/Użytkownika będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2022.322 t.j.).

- Poruszanie się Wykonawcy i jego pracowników w kompleksach wojskowych, odbywa się na podstawie wydanych przepustek osobowych, wydanych na podstawie dowodów tożsamości, zgodnie z obowiązującymi w obiekcie uregulowaniami wewnętrznymi, z którymi Wykonawca zostanie zapoznany przez przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochronę kompleksu.

- Zabrania się fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz 
z otaczającym go placem bez pisemnej zgody Użytkownika i Inwestora.

- Wnoszenie i użytkowanie w obiektach Zamawiającego/Użytkownika urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku odbywa się zgodnie z Decyzją nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MON.2020.94). Zabrania się wnoszenia i użytkowania na terenie kompleksu (obiektu) urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego/Użytkownika.

- Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie, czy Internecie.

- Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem jednostki wojskowej oraz aparatów jeżdżących i pływających na terenie jednostki wojskowej, na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa.

Odstąpienie od umowy

§ 13

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego oraz przepisów pzp (art. 456), przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy utrudniający bądź uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy;

- zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy;

- Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową bądź niezgodnie 
z dokumentacją;

- zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął przeprowadzaniu kontroli w ciągu 15 dni 
od dnia zawarcia umowy.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu okoliczności, które zaistniały do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–e.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zmiany umowy

§ 14

Zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane 
na zasadach przewidzianych w art. 455 pzp.

- Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły mu terminowe wykonanie przedmiotu umowy, adekwatnie do czasu trwania przeszkody, na wiosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie. Okolicznościami uzasadniającymi przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy będą w szczególności:

  - zlecenia opracowań dodatkowych, które powodują wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

  - zwłoki Użytkownika w udostępnieniu obiektu, którego dotyczy przedmiot umowy lub zwłoki Administratora w przekazaniu niezbędnych dokumentów (np. książek obiektów budowlanych, itp.);

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenia którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca, przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią, o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód

- Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia reprezentujących Wykonawcę może nastąpić w sytuacji, gdy ze względów obiektywnych zmiana jest konieczna i nie będzie naruszać przepisów prawa budowlanego w zakresie obowiązujących wymogów stawianych uczestnikom procesu wykonania przeglądów, pod warunkiem, że osoby, które mają zastąpić dotychczasowe, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oprócz warunków przewidzianych w § 7 umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w wypadku zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole konieczności celowości zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac. W przypadku wprowadzenia zmian ilościowych, o których mowa wyżej wynagrodzenie umowne może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, a jego wyliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym.

Ochrona danych osobowych

§ 15

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych w celu realizacji zadania wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym:

  - osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące 
i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy;

  - osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków.

  - osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

  - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych – prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako podwykonawców.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów 
lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 
(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, w szczególności określonych w pkt. 1 i 2. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, 
iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w pkt. 1 i 2. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, w szczególności określonych w pkt. 1 i 2, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 
z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie, 
w szczególności określonych w pkt. 1 i 2.

§ 16

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian jest spisanie protokołu konieczności, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 3 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na realizację prac i terminu wykonania umowy.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egz., po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki stanowiące integralna część umowy:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

Rozdzielnik:

Egz. 1 – PGK

Egz. 2 – Wykonawca