Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz.1320 z zm.)

UMOWA EK-ZZ/ZP.261.35.RB.2026

na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby obiektów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

zawarta w formie elektronicznej, pomiędzy

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nr 7261; zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi-Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000020330, REGON 017222233, o nadanym NIP: 837-15-07-803, reprezentowanym przez:

Roberta Skowronka   –    Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

………………………………………………, zarejestrowanym w ………………………………………………, ………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  ……………………, NIP …………………., REGON ……………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

o następującej treści:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i na podstawie przedłożonej Zamawiającemu oferty Zamawiający zleca Wykonawcy, a ten zobowiązuje się do wykonania zadania pt. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby obiektów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, obejmującego wykonanie modernizacji istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, a także:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej,

przedmiaru, kosztorysu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

-uzyskanie niezbędnych warunków podłączenia, decyzji, o ile są prawnie wymagane,

-zakup, dostawę i wbudowanie materiałów,

-demontaż i utylizacja zdemontowanych materiałów i urządzeń

-uzyskanie niezbędnych odbiorów,

-wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego,

- prowadzenie Dziennika Budowy,

- przestrzeganie wytycznych i zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora,

- przez cały czas trwania robót budowlanych, aż do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, posiadanie polisy OC na kwotę min. 1.200.000,00. złotych

oraz do usunięcia wszelkich ewentualnych wad i usterek, w sposób zgodny pod wszelkimi względami z wiedzą techniczną, Prawem budowlanym, innymi przepisami prawa, z warunkami niniejszej Umowy oraz z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz postanowieniami SWZ.

2. Szczegółowy, wymagany zakres Przedmiotu Umowy, określa Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część Umowy – Załącznik nr 1.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu ich Zamawiającemu oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w § 15 Umowy. Żaden Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do wykonywania robót na terenie Zamawiającego bez uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu wymaganych dokumentów, w szczególności projektu umowy lub kopii zawartej umowy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, szkolenia BHP oraz zakres powierzonych robót. Dopuszczenie Podwykonawcy do realizacji robót z naruszeniem powyższych zasad stanowi istotne naruszenie Umowy.

5. Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzgodnieniami i pozwoleniami oraz z warunkami zawartymi  w specyfikacji technicznej a także zgodnie ze złożoną ofertą wraz z usunięciem wszelkich wad i usterek ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

6. Dostawa wszelkich materiałów oraz akcesoriów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy leży po stronie Wykonawcy.

7. Wszystkie materiały, urządzenia  i stosowane technologie powinny być zgodne z wymaganiami projektem budowlanym, normami i sztuką budowlaną oraz posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty i wymagane znaki bezpieczeństwa.

8.	Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

a)	Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;

b)          Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

c)	Załącznik nr 3 - Dokument gwarancyjny;

d)	Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców do wykonania zadania;

e)           Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień 31.07.2026 r.

2.Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Umowie, SWZ lub przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają rzeczywisty wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wymaga zawarcia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Jeżeli okoliczności niezależne od Wykonawcy będą skutkować w sposób oczywisty zmianą terminu realizacji, to Wykonawca zwróci się z pisemnym, udokumentowanym wnioskiem, przedstawiając propozycję nowego terminu wykonania, najpóźniej w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przyczynę opóźnień, jednak nie później, niż na 7 (siedem) dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu Umowy.

4. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ustępach 1 i 3 niniejszego paragrafu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 lit. a.

5.Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy robót, obejmujący co najmniej: etapy robót, terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, zakres rzeczowy poszczególnych etapów, wartość finansową etapów, terminy odbiorów częściowych oraz termin odbioru końcowego. Harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy i jest wiążący dla Wykonawcy. Za dzień  zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia elektronicznego podpisu przez ostatnią ze stron

6. Za termin zakończenia robót uznaje się datę podpisania przez Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

7. Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru końcowego jest ……………………………. – Inspektor tel:  ……………………….., natomiast ze strony wykonawcy: ………………………………, tel:  ………………………….

§3

Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają, iż za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ……………………………… PLN (słownie: …………………………………………………….. złotych) + podatek VAT tj.  brutto ………………………….. PLN (słownie: ………………………………………………… złotych).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie za  przedmiot Umowy określone w § 3 ust. 1 Umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty  otrzymania/udostępnienia prawidłowo wystawionej faktury w KSEF . Faktura zostanie wystawiona po  podpisaniu  przez  obie  strony  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru wszystkich prac, do których wykonania w ramach przedmiotu Umowy zobowiązany był Wykonawca.

4.Strona wystawiająca fakturę ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowość formalną i merytoryczną, w tym zgodność danych z Umową oraz przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów dotyczących KSeF, Strony zobowiązują się dostosować sposób fakturowania do obowiązujących regulacji

5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zaś koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

6. Płatności będą realizowane w walucie polskiej (złotych).

7. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty części wynagrodzenia za wykonany etap przedmiotu Umowy, po wcześniejszym oszacowaniu kosztów jego wykonania i podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót, częściowa zapłata musi być zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym i musi wprost z niego wynikać.

8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia (co nie będzie traktowane jako uchybienie w terminie zapłaty) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców, iż otrzymali w całości należne im wynagrodzenie z tytułu prac podzleconych, a także oświadczenia własnego, iż wynagrodzenia wypłacone Podwykonawcom pokrywa ich wszelkie roszczenia związane z wykonaniem niniejszej Umowy.

10.Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich zgłoszonych i zaakceptowanych Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o pełnym rozliczeniu należnego im wynagrodzenia za roboty, dostawy lub usługi wykonane w ramach Przedmiotu Umowy, wraz z potwierdzeniami przelewów albo innymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia rozliczeń z Podwykonawcami, co nie stanowi opóźnienia ani zwłoki Zamawiającego w zapłacie.

§4

Zobowiązania ogólne Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy został określony rzetelnie i prawidłowo przez Zamawiającego, a zakres przekazanych mu informacji był wystarczający do prawidłowego i kompletnego sporządzenia oferty  i do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż przed przystąpieniem do przetargu  zapoznał się z  terenem prac (odbył obowiązkową wizję lokalną) oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi uwag do powyższych dokumentów. W związku powyższym Wykonawca z tytułu wykrytych w trakcie realizacji Umowy błędów w opisie przedmiotu zamówienia nie ma prawa domagania się dodatkowych opłat związanych z realizacją niniejszej Umowy. Wynagrodzenie wskazane w par. 3 ust. 1 niniejszej Umowy jest wynagrodzeniem obejmującym cały zakres Umowy, a także wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z jej realizacją.

3. Dodatkowe roboty budowlano - montażowe nie objęte przedmiotem Umowy zostaną wykonane za zgodą Zamawiającego po spełnieniu następujących przesłanek:

a)	sporządzeniu protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych;

b)	podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy na roboty budowlano - montażowe.

4. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych zmian pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu ww. kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu.

5. Wykonawca pokryje ewentualne powstałe koszty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzaniem ścieków i wywozu odpadów.

6. Wykonawca uzyska wszelkie konieczne pozwolenia, upoważnienia i zgody, które są wymagane odpowiednimi przepisami prawa lub są zastrzeżone warunkami niniejszej Umowy oraz specyfikacji technicznej (których uzyskanie nie jest obowiązkiem Zamawiającego), a które związane są z należytym wykonaniem niniejszej umowy, a także możliwością wykorzystania przedmiotu Umowy na cel, któremu ma służyć, tj. wykonaniu modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

7. O ile Wykonawca nienależycie wypełni obowiązki określone w ustępie poprzedzającym, zobowiązany będzie do pokrycia pełnej szkody jaką z tego tytułu poniesie Zamawiający, a także do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym właścicieli gruntów, jak i właściwych urzędów związanych z naruszeniem ich praw oraz obowiązujących przepisów.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy wykonaniu niniejszej Umowy oraz nie ujawniania tych informacji komukolwiek poza upoważnionymi pracownikami, za których Wykonawca odpowiada i tylko w celu prawidłowego wykonania tej Umowy.

9. Wykonawca oświadcza, iż dokumenty użyte do wykonania niniejszej Umowy, a także dokumenty powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Wszystkie przekazane Wykonawcy dokumenty po zakończeniu Umowy zostaną zwrócone Zamawiającemu.

10. Dokumenty wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (również wszelkie inne dokumenty, do których pozyskania zobowiązany był w ramach wykonania niniejszej Umowy Wykonawca) dostarczone będą przez Wykonawcę z pisemnym oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i stanowić będą integralną część przedmiotu Umowy. Z momentem przekazania ich Zamawiającemu przechodzą one na jego własność i ma on prawo je wykorzystać na cel, któremu mają służyć tj. wykonaniu modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku dokumentów objętych prawami autorskimi, wraz z przekazaniem tych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemne oświadczenie Autora/ów tych dokumentów o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego.

11.  Przed przystąpieniem do robót:

a) Wykonawca zgłosi rozpoczęcie robót budowlano – montażowych wg właściwości wszystkich firm branżowych posiadających infrastrukturę podziemną w rejonie modernizacji  sieci kanalizacji sanitarnej.

b) Wykonawca dopełni formalności związane z zajęciem pasa drogowego, jeżeli zaistnieje taka konieczność (po uzyskaniu pełnomocnictwa Zamawiającego). Koszty związane z zajęciem pasa drogowego pokryje Wykonawca.

c) Po zakończeniu całości prac będących przedmiotem Umowy, Wykonawca winien w ciągu 7 (siedmiu) dni usunąć z placu budowy na swój koszt wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju powstałe odpady. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy i uzyska wymagane w tym zakresie decyzje i uzgodnienia, których kopie na żądanie Zamawiającego zostaną mu przedstawione. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, w tym m.in. za korzystanie ze środowiska.

12. Uszkodzone przez Wykonawcę drogi dojazdowe tymczasowe jak i drogi zewnętrzne nie znajdujące się na terenie placu budowy, a służące bezpośrednio do wjazdu na teren budowy i wyjazdu będą naprawiane i w razie potrzeby odtworzone przez Wykonawcę, na jego koszt.

13. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie bhp, odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz wymagane prawem uprawnienia, w tym świadectwa kwalifikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie bhp i ppoż., zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy wykorzystują maszyny i urządzenia techniczne zgodnie z przepisami oraz, że zgodnie z przepisami są odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej i zbiorowej.

14. Wykonawca oświadcza, iż osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż na terenie budowy będzie Kierownik budowy Wykonawcy. W przypadku kilku Wykonawców na placu budowy w protokole wprowadzenia na budowę zostanie wpisany przez Inspektora Nadzoru koordynator ds. bhp wskazany przez Wykonawcę.

15. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadków i zdarzeń wypadkowych mających miejsce w trakcie realizacji Umowy oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach na budowie, w tym o wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz chorobach zawodowych u osób wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego.

§5

Zobowiązania ogólne Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren o powierzchni niezbędnej do realizacji zadania, co zostanie stwierdzone protokołem wprowadzenia na budowę podpisanym przez obie Strony. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołu wprowadzenia na budowę jest ……………………………………….. - Inspektor, natomiast ze strony Wykonawcy ……………………………….

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za udokumentowane, konieczne i uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego koszty usunięcia uszkodzeń wynikłych z istnienia niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych, o ile Wykonawca wykaże, że nie mógł ich wykryć przy zachowaniu należytej staranności oraz że roboty prowadzone były zgodnie z dokumentacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.”

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw i upoważnień do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracyjnymi  i instytucjami w celu realizacji niniejszej Umowy.

§6

Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, kary umownej w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) całego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminowej realizacji;

b) Za opóźnienie w usunięciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi, kary umownej w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) całego wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 3 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kary umownej w wysokości 20% całego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 niniejszej Umowy.

d) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,025% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

e) za niedopełnienie obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę — w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
f) za dopuszczenie do realizacji robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez wymaganej akceptacji Zamawiającego — w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek;
g) za brak aktualnej polisy OC albo nieprzedłożenie jej Zamawiającemu w terminie — w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień naruszenia;
h) za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w terminie — w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
i) za naruszenie obowiązków BHP, ppoż. lub zasad organizacji robót na terenie czynnego Szpitala — w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty od Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% całego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 Umowy, przy czym nie dotyczy to przypadku określonego w § 12 ust. 1 pkt c) Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. W przypadkach innych aniżeli określone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

Kontrola jakości i postępów prac

1.Nadzór  nad  realizacją  Prac  sprawują  z  ramienia  Zamawiającego  -  Inspektor  Nadzoru Inwesorskiego

………………...………………., tel:  ....................................

2. W przypadku zaistnienia konieczności zakrycia lub usunięcia z widoku prac (roboty zanikające i ulegające zakryciu), Wykonawca zapewni dostęp i możliwość przeprowadzenia sprawdzenia tego rodzaju prac przed ich zakryciem lub usunięciem z widoku. Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do sprawdzenia prac i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych w nich wadach. Sprawdzenie jakości prac nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (w tym do naprawy usterek i uszkodzeń lub wymiany wadliwych, uszkodzonych czy też zniszczonych elementów), wyznaczając mu odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie wypełni dyspozycji Zamawiającego w tym zakresie w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dokonać właściwych prac w tym ww. napraw lub wymiany wadliwych materiałów we własnym zakresie  lub zlecić firmie zewnętrznej, a powstałymi  kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić ww. koszty z będących w jego dyspozycji kwot należnych Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania na budowie kontroli dotyczącej ochrony środowiska, bhp. i ppoż.

§8

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, prawa autorskie majątkowe do projektu, który powstał w wyniku wykonywania niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego.

2. Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, przechowywanie w systemach informatycznych Zamawiającego, wykorzystanie w postępowaniach administracyjnych, budowlanych i odbiorowych, udostępnianie organom administracji, inspektorom, projektantom, wykonawcom i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji lub eksploatacji inwestycji, dokonywanie zmian, aktualizacji, uzupełnień i opracowań dokumentacji oraz korzystanie z dokumentacji w celu budowy, przebudowy, modernizacji, napraw, konserwacji i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej pola eksploatacji

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 obejmuje pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na rzecz Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

5. Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane tylko i wyłącznie na podstawie wykonanego, uzgodnionego i podpisanego projektu wykonawczego, zawierającego wszystkie niezbędne elementy, które takie opracowanie zawierać powinno.

6. Koszty ewentualnego naniesienia zmian w dokumentacji projektowej powykonawczej, którą należy przygotować obciążają Wykonawcę.

7. W przypadku konieczności wykonania projektów zamiennych, koszty ich wykonania i koszty ponownych uzgodnień tych projektów obciążają Wykonawcę.

§9

Odbiory

1. Zamawiający przystąpi do odbioru prac, gdy Wykonawca po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość odbioru, nie później niż 3 (trzy) dni przed planowanym przez Wykonawcę terminem zakończenia wszystkich prac. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór jest dokonany w momencie podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia albo dokonać odbioru z zastrzeżeniami, wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia, bez utraty prawa do naliczania kar umownych.

3. Z momentem dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest  przekazać Zamawiającemu:

a) dokument gwarancyjny,

b) pełną dokumentację powykonawczą, która z momentem odbioru stanowi własność Zamawiającego,

4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3. powyżej nie zostaną wydane przez Wykonawcę przy odbiorze wszystkich prac Zamawiający ma prawo do wstrzymania się z dokonaniem płatności określonej w § 3 ust.1 Umowy do czasu uzyskania ww. dokumentów, co nie jest traktowane jako uchybienie w zachowaniu terminu płatności.

§10

Gwarancja jakości i rękojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad w terminie 48 godzin od zgłoszenia, a w przypadku awarii powodującej zagrożenie dla funkcjonowania Szpitala, bezpieczeństwa osób, ciągłości pracy instalacji albo powstania szkody — niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od zgłoszenia.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie albo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany przedmiot umowy. O ile z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający lub osoby trzecie poniosą szkodę, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawienia w pełnej wysokości.

3. Na materiały zamówione od Producenta materiałów, gwarancje zostają udzielone przez Producenta oraz wg warunków zawartych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

§11

Ubezpieczenia

1.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na swój własny koszt wszystkich niezbędnych ubezpieczeń. Polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem opłaty zostanie przedstawiona Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

2. Odpowiedzialność za wydatki i straty niepokryte ubezpieczeniami prac ponosi Wykonawca.

3. Odszkodowanie wypłacone z tytułu ww. ubezpieczeń wykorzystane będzie na pokrycie częściowe lub całkowite kosztów naprawy.

§12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, w terminie określonym w odrębnym piśmie Zamawiającego, od całości lub części Umowy w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca nierzetelnie będzie wywiązywał się z warunków Umowy, w tym nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy;

b) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub znajdzie się w likwidacji;

c) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W  sytuacji  określonej  w  ust.  1  pkt  a)  powyżej  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwać  żadne świadczenia ze strony Zamawiającego, poza zwrotem kosztów poniesionych na materiały i urządzenia, które zostały na żądanie Zamawiającego przez niego zatrzymane.

3. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt b) i c) Wykonawca będzie mógł żądać wynagrodzenia należnego jedynie z tytułu wykonania tej  części Umowy, którą wykonał.

§13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % (pięć procent) brutto wynagrodzenia ryczałtowego przedmiotu Umowy, przed podpisaniem Umowy z dopisaniem tytułu postępowania, które będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, przy czym:

a) część kwoty zabezpieczenia w wysokości 60 % przeznaczone zostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

b) pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 40 %  przeznaczone zostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej niniejszą Umową;

2. Cała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona w wartości nominalnej bez odsetek.

3. Zamawiający ma również prawo do dysponowania kwotą zabezpieczenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy ust. 1 pkt a) powyżej na pokrycie wszelkich swoich roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dysponowania kwotą zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji tj. ust. 1 pkt b) powyżej i pokrycie z niej kosztów poniesionych na usuwanie usterek, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie, jak również w przypadku innych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

5. W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, cała kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przepada na rzecz Zamawiającego.

6. O ile nie zaistnieją przesłanki potrącenia z kwoty zabezpieczenia, zostanie ona zwrócona w ten sposób, że:

a) część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń całego przedmiotu Umowy;

b) część  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  b)  powyżej,  zostanie  zwrócona Wykonawcy   na  podstawie  pisemnego  wniosku  Wykonawcy  (złożonego  przez Wykonawcę minimum 7 dni przed planowanym terminem zwrotu zabezpieczenia), jednak nie wcześniej, niż w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji całego przedmiotu Umowy.

7. Zamawiający będzie uprawniony do potrącania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kar umownych i odszkodowań należnych mu na podstawie niniejszej Umowy.

8. Na wniosek Wykonawcy, po upływie 30 dni od dnia końcowego odbioru bez zastrzeżeń całego przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§14

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, obejmujące realizacje czynności utrzymania porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenia terenu robót były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), w wymiarze pełnego etatu, przez cały czas trwania Umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

  - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności określone w ust. 1;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1;

  - innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt e) Umowy.

§ 15.

## WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

- Do robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcy, z których będzie korzystał w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.

- W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zapisy dot. akceptacji umów o dalsze podwykonawstwo przez Zamawiającego i Wykonawcę analogiczne jak w Umowie.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

  - zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;

  - wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a jeśli będzie wyższe, umowa musi zawierać oświadczenie podwykonawcy, że wyraża zgodę na to, że odpowiedzialność Zamawiającego względem podwykonawcy w zakresie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia ograniczać się będzie to kwoty równej wartości robót wynikającej z oferty Wykonawcy;

  - termin wykonania robót objętych umową;

  - termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

oraz nie może zawierać postanowień niezgodnych z przepisem art. 463 ustawy Pzp, a także warunkujących zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego a także niezgodnych z ust 10.

- Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę o roboty budowlane z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty budowlane zlecone Podwykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 5 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zgłasza pisemny sprzeciw do niej, jeżeli jest niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy (z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy).

- Zapisy ust. 4 - 8 stosuje się odpowiednio w przypadku przedkładania Zamawiającemu dokumentów zawierających projekty zmian w umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, zmieniających te umowy oraz odpowiednio do umów o dalsze podwykonawstwo.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań płynących z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wysokości.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - odmówić bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie od zatrzymanej płatności, które mogłyby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1790).

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647 (1) KC zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Korzystanie ze świadczeń Podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie Umowy.

§16

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami na gruncie niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :								WYKONAWCA: