Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA   NR .........

zawarta w Przasnyszu w dniu .................... 2026 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300  Przasnysz    ul. Sadowa 9

NIP: 7611333881, REGON: 000302480

reprezentowanym przez:

mgr Zbigniew Makowski - Dyrektor SPZZOZ

przy kontrasygnacie mgr Jolanty Pszczółkowskiej – głównej Księgowej SPZZOZ

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

o treści następującej:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Przasnysz-Szpital” w zakresie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Przasnyszu.

- Przedmiot umowy wraz z zakresem prac oraz wykazem wyposażenia szczegółowo został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących załącznik do Umowy.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy winny posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności adekwatne do wyrobów i zastosowań w budownictwie oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Przed zamówieniem materiałów należy uzyskać akceptację karty materiałowej przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje i dokumenty konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia niniejszej Umowy oraz prawidłowego jej wykonania.  Oświadcza ponadto, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z całością dokumentacji projektowej, warunkami wykonywania Umowy i zapewnia, że jej prawidłowe wykonanie jest możliwe w terminie wskazanym w Umowie.

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

§ 2.

      - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą i Programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo w pomieszczeniach, gdzie prowadzone są roboty budowlane.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

      - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

      - Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania projektu budowlanego, projektu technicznego (wykonawczego), kosztorysów, przedmiaru robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (jeżeli wymagane) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń.

- Wykonania i skompletowania prawidłowej dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu Umowy, wymaganych protokołów pomiarowych, atestów i pozwoleń z zachowaniem obowiązujących w Polsce norm i przepisów oraz przedłożenia ich Zamawiającemu oraz w razie potrzeby właściwym urzędom.

- Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB.

- Umożliwienia wstępu na plac budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

- Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót.

- Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi.

- Utrzymywania porządku na placu budowy, stosowania się do poleceń Zamawiającego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (jeżeli jest wymagany), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

- Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na własny koszt zaplecza robót tj. odgrodzenia strefy roboczej, przed dostępem osób trzecich i właściwego jej oznakowania.

- Angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy,

      - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualizacji instrukcji operacyjnej oraz planu ratowniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami branżowymi. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień dotyczących powyższej dokumentacji z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

      - Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie powyższych obowiązków Wykonawcy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za fachowe i zgodne z przepisami wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, w tym zapewnienie zgodności wykonanych prac z wymaganiami technicznymi i montażowymi urządzenia, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie wady, usterki lub uszkodzenia wynikające z nienależytego wykonania robót.

      - Zamawiający zastrzega prawo do żądania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pełnej listy osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

ODBIÓR

§ 3.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jeżeli wymagany) i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jeżeli wymagany).

- Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni  od daty zgłoszenia.

- W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jeżeli wymagany) i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Wykonawca pisemnie, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem,  poinformuje Zamawiającego o terminie osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, a Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy (jeżeli wymagany) w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z dokumentacją projektową, m.in.: Dziennik budowy (jeżeli wymagany), zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbioru robót, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

- Odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia  wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru.

- Z czynności odbioru robót zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki  wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Podpisany przez obie strony protokół odbioru częściowego lub końcowego wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 9, bez istotnych zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego Odbioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.

- W okresie obowiązywania gwarancji Strony zobowiązują się do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w każdym roku jej trwania. Termin przeprowadzenia przeglądu będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Stronami na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz jakości robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół, który dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 4.

- Przedmiot Umowy należy wykonać do 10.12.2026 roku.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, planowane przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dokładnym terminie wyłączenia (zamknięcia) lądowiska z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5.

- Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za należyte wykonanie wszelkich innych świadczeń wynikających z Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

.......................... PLN netto

plus podatek VAT w wysokości ...%

.......................... PLN brutto

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikające wprost z PFU, jak również w nim nieujęte, których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania lub stanem faktycznym ujawnionym w trakcie robót, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, które Wykonawca mógł działając ze starannością profesjonalisty przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejących na moment złożenia oferty warunków realizacyjnych. Wykonawca nie może odmówić ich wykonania i ponosi ryzyko z tytułu wszelkich kosztów związanych z ich realizacją. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wykonawstwa, w tym w szczególności robocizny, materiałów, środków transportu niezbędnego do wykonania Umowy, a także koszty wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i rozruchów, koszty uzgodnień, odbiorów, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty usunięcia i utylizacji odpadów po rozbiórkach, koszty prowadzenia kierownictwa robót i nadzoru bhp, uzgodnień oraz inwentaryzacji powykonawczej, przeglądów gwarancyjnych, a także wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej Umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1, poza okolicznościami przedstawionymi w niniejszej Umowie.

- Rozliczenie i płatności za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będą dokonywane na podstawie faktury Vat .

- Strony ustalają, że faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całości robót, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych podpisanego przez Strony.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury Vat. Za termin płatności wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Do dnia poprzedzającego dzień, w którym powstaje po stronie Wykonawcy ustawowy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, faktury korygujące oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne dotyczące wykonania Umowy.

- W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790) Zamawiający oświadcza, że zalicza się do kategorii dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

OKRES I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 6.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy.

- Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie, drogą elektroniczną albo pisemnie o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, nie później niż w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych oraz w ramach rękojmi ponosi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub, w którym dokonał napraw, okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu.

- Roszczenia z tytułu gwarancji  oraz rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu wskazanego w ust. 1, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, dodatkowych przeglądów – obowiązek w tym zakresie obciąża Wykonawcę, który ponosi wszelkie koszty z tym związane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- W przypadku niewykonania w terminie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, poniesione z tego tytułu koszty wykonania zastępczego.

PERSONEL WYKONAWCY

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel:

- projektant w osobie ………………….

- posiadającą uprawnienia projektowe  do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach

- kierownik robót budowlanych w osobie ………………..

posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia nr ……….. i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu

- kierownik robót elektrycznych w osobie ……………....………….………..

posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia nr ……….. i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu.

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust.1 jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

- W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie: robót przygotowawczych, robót konstrukcyjno- budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych, prac porządkowych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

- W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy  o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy, na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przedstawić w szczególności:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zawierające dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem m.in. rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, datę zawarcia umowy o pracę oraz podpis pracownika;

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę zawierające m.in. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, datę zawarcia umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy i/lub podwykonawcy;

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót zawierających m.in. zakres obowiązków, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- Inne dokumenty tj. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę  za ostatni okres rozliczeniowy; i/lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości  określonej w § 9 ust. 1 pkt 13 niniejszej Umowy.

PODWYKONAWSTWO I DALSZE PODWYKONAWSTWO

§ 8.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza/ nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu Umowy w części dotyczącej (…).

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany podwykonawcy, Wykonawca nie może powierzyć osobie trzeciej całości lub części przedmiotu Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani jakiejkolwiek jej części, w tym dokonać przelewu przysługujących Wykonawcy wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- W sytuacji zatrudnienia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub kolejnych, do każdej wystawionej faktury Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie podpisane przez osoby reprezentujące Podwykonawcę i dalszych podwykonawców, potwierdzające, iż Wykonawca dokonał na rzecz podwykonawcy i dalsi podwykonawcy na rzecz kolejnych wymagalnych płatności przysługujących im na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą, podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, wraz ze wskazaniem kwoty płatności jeszcze niewypłaconych i terminem wymagalności takich płatności.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- Nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 14 poniżej;

- Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 w terminie 7 dni, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 7

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  jej  zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku,  o którym mowa w pkt 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 Pzp, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie,  o którym mowa w pkt 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 19,  w terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 1 % wartości przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy częściowym lub końcowym odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- w wysokości 20 % wartości przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust. 1 Umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30 % wartości umowy.

- Wysokość kar umownych oblicza się od wartości brutto.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli okoliczności będące podstawą do ich nałożenia wynikają z okoliczności za które, wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia takiej kary umownej lub odszkodowania od każdej kwoty należnej lub przypadającej Wykonawcy.

- W wypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.

- W wypadku zaistnienia takiej okoliczności Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty do dnia rozwiązania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o uzupełnienie wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp oraz na zasadach określonych Umową w następujących okolicznościach:

- gdy Wykonawca nie przystępuje do robót w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu budowy lub przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, i nie wynika to z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane to względami technologicznymi, i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia,

- gdy zwłoka w przedłożeniu przez Wykonawcę Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz/lub Kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej po podpisaniu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy), przekroczy 10 dni kalendarzowych,

- gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu Umowy dla swoich pracowników, jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą techniczną, lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru i pomimo dwukrotnego wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

- wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do Wykonawcy,

- ogłoszenia rozwiązania Wykonawcy.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę w następujących okolicznościach:

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, Umowy, Dokumentacji Projektowej i STWIORB, bez akceptacji Zamawiającego stosuje materiały niezgodne z wymaganiami Umowy i SWZ;

- nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

- w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

- Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 10, może zostać dokonane pod warunkiem, że zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem do usunięcia naruszenia i  może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia z terminem nie krótszym niż 5 dni. Odstąpienie od umowy, w przypadkach opisanych w ust. 9 powinno nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia lub powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odbioru robót budowlanych w toku na dzień odstąpienia od Umowy.

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, itp.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

- Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

UBEZPIECZENIE

§ 11.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na cały okres realizacji Umowy w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 5. W przypadku gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przedłożonej polisy miała wygasnąć przed zakończeniem realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownej polisy na dalszy okres, wraz z dowodem opłacenia składek najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ochrony ubezpieczeniowej z dotychczasowej polisy.

- Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

ODSZKODOWANIA

§ 12.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym Inwestora a powstałe wskutek lub w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w tym również usuwania zaistniałych wad w Robotach; powstałe w normalnym związku przyczynowym pomiędzy powstałą stratą lub szkodą a działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

- Jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody powstałej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zwolni Zamawiającego ze spełniania świadczenia wobec osób trzecich, bądź w zależności od przypadku zrekompensuje Zamawiającemu wszystkie poniesione z tego tytułu koszty.

ZMIANA UMOWY, JĘZYK, PRAWO, ZAWIADOMIENIA

§ 13.

- Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

- Zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku:

- Złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń producentów lub dystrybutorów (albo odpowiednio producenta lub dystrybutora) oferujących materiały niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, z których treści będzie wynikać, że dostawa tych materiałów nie jest możliwa do spełnienia w czasie, który umożliwiłby realizację przedmiotu Umowy w terminie. Wymaga się udokumentowania złożenia zamówienia u dostawcy wraz z potwierdzeniem realizacji dostaw, przy czym termin realizacji przedmiotu zamówienia w związku z niniejszą przesłanką może zostać wydłużony maksymalnie o 60 dni kalendarzowych,

- konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów projektowych w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie w jakim dokonana zmiana będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami Wykonawcy lub niewynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,

- wystąpienia „siły wyższej”, tj. zdarzenia zewnętrznego, niedającego się przewidzieć, na które Strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiło Stronie wykonanie w całości lub w części jej zobowiązań zgodnie z umową; są to w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienie ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawców), takie jak: wojna i działania wojenne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w zakresie w jakim zaistniała okoliczność będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy prawo zamówień publicznych,

- zmiana Umowy o dofinansowanie inwestycji

- Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zmiany terminu Umowy o dofinansowanie.

- Zmiany zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku:

        - konieczności wykonania robót zamiennych, robót zaniechanych w zakresie w jakim te roboty będą miały wpływ na zakres rzeczowy robót budowlanych, zmiany te nie mogą wynosić więcej niż 20% całości zakresu rzeczowego, wykonanie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1,

        - konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 418),

        - konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych w wyniku zmiany obowiązującego prawa,

- Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie lub urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie lub urządzenia o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

    - Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia i oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

……………………					              	…………………………

Załączniki:

    - Formularz Ofertowy

    - Program funkcjonalno-użytkowy