UMOWA nr…/2026

zawarta w dniu ………………………………………… 2026r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, 98-160 Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia 10, Regon 000095615, NIP: 831 – 14 – 40 – 538, reprezentowanym przez Dyrektora ZSCKR Tomasza Tokarczyka, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Anety Derbich, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a:

gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem […] o numerze PESEL […], prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą […] z siedzibą w [..], NIP: […], zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez […]

gdy wykonawcą jest podmiot prawa handlowego:

[…] z siedzibą w […] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem […] NIP: […] o kapitale zakładowym […] zł, wpłaconym w całości/w części/w wysokości […] zł, zwaną dalej: „Wykonawcą” reprezentowaną przez […],

dalej łącznie nazywane „Stronami”, zaś osobno „Stroną”.

§1.

# PRZEDMIOT I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 301 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, nr postępowania: ……………, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych- kompleksowy remont pomieszczeń zaplecza socjalno – sanitarnego oraz korytarza przy Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem.

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont pomieszczeń zaplecza socjalno – sanitarnego oraz korytarza przy Sali gimnastycznej – część 1:

- Zakres prac remontowych obejmuje m.in.:

a) dla zaplecza socjalno-sanitarnego i sali konferencyjnej

- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie pionów i poziomów dla

remontowanego zaplecza;

- likwidację istniejących ścianek działowych, w tym ścianek kabin oraz wykonanie

- nowych ścianek z bloczków silikatowych oraz systemowych z HPL;

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych;

- usunięcie tynków i istniejącej miejscami glazury;

- skucie istniejących okładzin posadzek z płytek ceramicznych;

- skucie istniejących warstw posadzkowych;

- demontaż istniejących parapetów;

- demontaż istniejącego oświetlenia;

- wymianę białego montażu i armatury;

- wymianę stolarki drzwiowej (ościeżnic i skrzydeł drzwiowych);

- zamurowanie części otworów drzwiowych;

- wykucie nowych otworów drzwiowych i montaż nadproży;

- wykonanie nowych parapetów z aglomarmuru;

- wykonanie niezbędnych tynków c.w., napraw ubytków, wykończenie gładzią;

- wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych, wykładziny flokowanej oraz z żywicy epoksydowej z dodatkiem kruszywa;

- wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych;

- wykonanie cienkowarstwowych powłok dekoracyjnych z mikrocementu, zacieranych na wzór betonu architektonicznego;

- wykonanie powłok malarskich z farby lateksowej o matowym wykończeniu;

- wykonanie sufitów podwieszanych listwowych, kasetonowych oraz z płyt GK;

- wymianę grzejników c.o. na płytowe z termostatami;

- wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjnej, ciepłowniczej;

- wymianę instalacji elektrycznych, w tym: oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wykonanie zasilania projektowanych urządzeń elektrycznych;

- montaż osprzętu elektrycznego;

b) dla remontu korytarza

- skucie warstw posadzkowych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i c.o.

- wykonanie nowych okładzin sufitowych, ściennych i podłogowych

- wykonanie regałów na puchary i siedzisk

- montaż stolarki drzwiowej

- montaż osprzętu instalacyjnego

i został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej i SWTIORB opracowanych  przez:

Ad. a) Studio Projektowe ArchMK Marek Karolczyk - mgr inż. arch. Marek Karolczyk.

Ad. b) Projekty Budowlane i Nadzory Zbigniew Raźniewski - inż. Zbigniew Raźniewski. stanowiących załącznik nr 1 do SWZ

5. Zamawiający precyzuje następujące, poniższe kwestie w odniesieniu do danych

wynikających z dokumentacji:

– Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa wyposażona w szynowe samozamykacze z funkcją stop, wykończenia ościeży z aluminium, malowanie stolarki w kolorze strukturalnym, szklenie szybą mleczną bezpieczną, klamki stal nierdzewna,

– Wykończenie posadzek zamiast żywicy sugerowane przez Zamawiającego:

płytki- 60x60- imitacja betonu,

– Wykończenie sufitów - rezygnacja z sufitów listwowych na rzecz sufitów rastrowych,

– Wykonanie instalacji monitoringu w szatniach.

6.Roboty towarzyszące, tymczasowe i specjalne, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, będące kosztem Wykonawcy :

1) Utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz urządzeń placu budowy wraz z maszynami;

2) Wykonawca oznakuje strefę prowadzonych robót i dopowiada za bezpieczeństwo w tej strefie.

3) Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana.

4) Wszelkie szkody wynikające z niedochowania należytej staranności wykonawca usunie na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5) Wykonawca zabezpieczy zieleń i urządzenia przy budynku tak, aby w skutek wykonywania robót nie uszkodzić tych elementów.

6) Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami.

7. Szczegółowy opis i zakres robót został zawarty w projektach, przedmiarze, rysunkach oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SWZ. Załączona do SWZ dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty udostępnione w postępowaniu przez Zamawiającego, wiążą Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w zakresie wszystkich wymagań wynikających z każdego z dokumentów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić

Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian

lub poprawek.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych polegających na remoncie w zakresie ogólnobudowlanym jak również pracach w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych

Szczegółowy opis i zakres robót został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanym dalej SWZ.

Prace budowlane prowadzone będą w budynku szkoły, która będzie czynna przez cały okres budowy, dlatego roboty budowlane należy tak zorganizować aby nie kolidowały z normalną pracą jednostki.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana - zobowiązany będzie do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełny zakres robót. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą – kompletny operat kolaudacyjny uwzględniający pełen zakres wykonanych prac.

Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:

    - prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego;

    - stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

    - okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - nie krótszego niż

36 miesięcy i nie dłuższego niż 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji;

    - odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.);

    - odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;

    - odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;

    - odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;

    - przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych

- Wykonawca ma usunąć i zutylizować wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady za wyjątkiem tych które postanowi zatrzymać Zamawiający

- Wykonawcę wiąże w pełnym zakresie przedmiot zamówienia zgodny z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, która zostaje włączona do niniejszej umowy.

§2.

# MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: Sędziejowice Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY nie później niż do 10 września 2026 r.

§3.

# OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ nadto-zgodnie z umową, ofertą, dokumentacją udostępnioną Wykonawcy nienaruszającymi umowy poleceniami Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, rysunkami załączonymi do dokumentacji, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz należytą starannością w jego wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót.

- Zakres prac wynikający z umowy jest zgodny z zamówieniem i udostępnioną w jego ramach przez

Zamawiającego dokumentacji i materiałów.

- Zamawiający może wymagać okazania dokumentów technicznych związanych z materiałami, których używać będzie Wykonawca przy robotach (deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, instrukcje, karty danych technicznych itp.) określających parametry techniczne użytych przez niego wyrobów, przed przystąpieniem do prac.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji, zaś o stwierdzonych błędach winien

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego celem ich wyjaśnienia lub skorygowania.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją, a dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe.

- Jeżeli w dokumentacji wskazani są producenci materiałów – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych, posiadających identyczne parametry techniczne i jakościowe, jeżeli dokumentacja projektowa wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wówczas Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Materiały pochodzące od konkretnych producentów mają charakter przykładowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, określając ich minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe.

- Wykonawca winien złożyć dokumenty uwiarygodniające użyte materiały lub urządzenia, sporządzić i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej należy zgłaszać bezpośrednio Zamawiającemu i nie mogą one powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny terenu objętego zakresem robót. Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na terenie wykonywania prac.

- Wykonawca jest obowiązany do pokrycia kosztów napraw i przywrócenie do stanu poprzedniego dróg i nawierzchni zniszczonych podczas czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność ze wszelkie szkody wynikające z jego działania lub zaniechania.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli wymagać będzie tego Zamawiający, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wykonawca  ponosi	odpowiedzialność	na	zasadach	ogólnych	za	szkody  związane

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na każde zgłoszenie szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za

jakość zastosowanych do robót materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

  - zapewnienie ciągłego nadzoru na budowie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie potwierdzające przynależność do POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót, który sporządzi również odpowiednie wpisy do dziennika budowy dotyczące wykonywanych robót.

  - wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, a nadto przeszkolenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę pod względem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. (bezpośredni nadzór sprawować musi kierownik Wykonawcy posiadający uprawnienia w zakresie prowadzonych robót);

  - umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę;

  - zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót;

  - terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji;

  - utrzymywania porządku na terenie budowy;

  - stosowania się do poleceń Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

  - angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie  do  wykonywania  powierzonych  im  robót  i  innych  czynności

w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

  - dostarczania materiałów zgodnych z postanowieniami Umowy.

  - zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

  - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania każdego Podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji materiałowej związanej z zabudowanymi materiałami.

§4.

# NADZÓR NAD ROBOTAMI

- Osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót posiada uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie potwierdzające przynależność do POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:

…………………………………………………….....………………………………. Nr uprawnień ………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………….

Adres kontakt (e-mail): ...............................................................

- Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej umowy.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa robót ze strony Wykonawcy i /lub pracowników, o ile będzie związane to z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji powyższych żądań.

- Nazwisko osoby upoważnionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiającego:

…...........................................................................................................................

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………….

Adres kontakt (e-mail): ...............................................................

§5.

# OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY

  - Wykonawca oświadcza, że:

    - Zapoznał się z dokumentacją, zakresem rzeczowym prac; akceptuje fakt, że uwagi zgłoszone po zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

    - W celu należytej realizacji Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny i urządzenia sprawne technicznie i dopuszczone do użytkowania w budownictwie oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

    - Posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem

Umowy.

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub Podwykonawców następujący zakres rzeczowy robót:

- siłami własnymi

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

siłami Podwykonawców:

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................…

  - W przypadku wykonywania zamówienia siłami Podwykonawców, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Zamawiający,  w  terminie  7  dni,  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

    - niespełniającej wymagań określonych w SWZ;

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający,  w  terminie  7  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.

6.

  - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 umowy.

  - Powyższe zapisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę   o   podwykonawstwo,   której   przedmiotem   są   roboty   budowlane

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo:

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo:

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - Kary umowne za niedopełnienie obowiązków uregulowanych niniejszym paragrafem, w przypadku ich nieokreślenia zapisami niniejszego paragrafu określa §15 Umowy.

# OŚWIADCZENIA	DOTYCZĄCE	WYPEŁNIENIA	OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO

Wykonawca oświadcza, że:

  - Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz związane	z ochroną prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści w.wym. oświadczenia nie uwzględnia się.

§6.

# WYNAGRODZENIE

- WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA została przyjęta na podstawie cen jednostkowych wynikających z szczegółowego kosztorysu ofertowego, przy zachowaniu założeń, że cena zawiera koszt wszystkich prac, materiałów, narzędzi, urządzeń i czynności, które Wykonawca będzie podejmował w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym robót przygotowawczych, porządkowych, wywozu i utylizacji materiałów, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

- Wyliczenie ceny brutto zostało dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ oraz z

udostępnionymi materiałami.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej (w tym również koszty związane z odbiorami wykonanych robót, urządzeniem zaplecza budowy, jego

utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz ochroną mienia znajdującego się na placu budowy) nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały uwzględnione w cenie umowy.

- OGÓLNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (WYNAGRODZENIA) W KWOCIE:

........................................netto + ............................VAT =	brutto

słownie brutto: ...................................................................................................................................

- Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawiania faktury.

§7.

# SPOSÓB ROZLICZANIA

- Całkowite rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi po zakończeniu robót będących przedmiotem zamówienia i ich protokolarnym bezusterkowym odbiorze. Nie dopuszcza się płatności częściowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, według stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru oraz działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę na przesyłanie i otrzymywanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres mailowy: zamowienia@zsckrsedziejowice.pl

- Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu

- W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania- na maila: zamowienia@zsckrsedziejowice.pl.

§8.

# ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§9.

# KONTROLA JAKOŚCI

  - Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	bieżącą	kontrolę	jakości	robót	budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i materiałów.

  - Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych, a także winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji udostępnionej Wykonawcy.

  - Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:

    - usunięcia materiałów nie odpowiadających wskazanym normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

    - ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

  - Jeżeli  Wykonawca  nie  zastosuje  się  do  wydanych  zgodnie  z  Umową  poleceń w	terminie	wskazanym	przez	Zamawiającego/Inspektora	nadzoru	inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający / Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada określonym wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone niniejszą Umową i dokumentacją projektową, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

§10.

# USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT

- W przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym w formie pisemnej, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11.

# ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT (PRZEDMIOTU UMOWY)

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru robót.

  - O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

  - Przystąpienie do Odbioru końcowego zamówienia następuje w terminie nie dłuższym niż 5

dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin zakończenia

robót i usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

  - Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót.

  - Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

  - W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

  - Zamawiający wyznacza termin przeglądu obiektu w okresie gwarancji i rękojmi za wady, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad.

  - W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12.

# GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu	letniej gwarancji na przedmiot umowy.

*UWAGA:

Okres gwarancji zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy na Formularzu ofertowym (nie mniej niż 5 lat).

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nieusunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym.

- Umowa stanowi dokument gwarancji.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie obowiązywania gwarancji, Strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem po upływie okresu gwarancji dla całej inwestycji.

- Czynności związane z odbiorem po upływie gwarancji zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru po upływie gwarancji lub opracowaniem protokołu wad i usterek, zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. protokołu.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub braku dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

§13.

# ZMIANA UMOWY

- Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

  - w przypadku przestojów i opóźnień będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, a także okoliczności niezależnych od Zamawiającego, które mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

  - opóźnień niezależnych od obu stron, w szczególności związanych z przedłużającym się terminem uzyskania wymaganych pozwoleń decyzji i uzgodnień przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

  - konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim jej zmiana ma lub będzie mogła mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

  - wystąpienia nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań;

  - wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności obiektywnych trudności w dostawie materiałów lub produktów koniecznych dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, a także braków kadrowych.

- Zmiany umowy, w rozumieniu art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie stanowią:a) zmiana danych teleadresowych Stron

- zmiana danych rejestrowych Stron.

§14.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych),

    - w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy przekracza 21 dni;

  - Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy

1 Odstąpienie Zamawiającego od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

2 Wykonawca udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

3 Odstąpienie Wykonawcy od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem,

4 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

- W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzacji.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

§15.

# KARY UMOWNE

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za zwłokę Wykonawcy w zakresie terminu zakończenia robót- w wysokości 0,5% ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w §6 ust. 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem ich zakończenia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,2 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 6 ust. 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 6 ust. 4 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 4 Umowy;

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2,5 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 6 ust. 4 Umowy;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 6 ust. 4 Umowy;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 6 ust. 4 Umowy;

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2% ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 6 ust. 4 Umowy.

- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto przewidzianej w § 6 ust. 4 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Jeżeli którakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu spowoduje dodatkowo powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej poniesienia, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytułów; kary umowne mogą być dochodzone łącznie, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekraczać kwoty w wysokości 50 % ogólnej wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonymi w powyższym ustępie, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę z tytułu kar umownych wynikającą z noty księgowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy - na co Wykonawca wyraża zgodę - nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robót norm, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, wszelkie opłaty i kary ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 16

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu zapewnienia właściwej jakości usługi, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej, tj	zł.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zwrot wpłaconego zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy – 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia będzie pozostawiona kwota w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§17.

# SPOSÓB INTERPRETACJI UMOWY

- Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

  - ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

- Integralną częścią umowy jest dokumentacja projektowa oraz oferta wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym

§18.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach spornych obowiązuje jurysdykcja sądów polskich.

- Cesja praw wynikających z umowy dokonywana przez Wykonawcę, wymaga zgody Zamawiającego, udzielanej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:	Wykonawca: