## G m i n a  M i a s t o  P ł o ń s k

reprezentowana przez

Burmistrza Miasta Płońsk

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja)

09 -100 Płońsk

ZP.271.11.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)

dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 11 września 2019 r. (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na usługę pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2026r. nr ogłoszenia 2026/BZP  00219211/01

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego (szczegółowe informacje w SWZ).

Wejście na platformę następuje poprzez link:

https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

ZATWIERDZIŁA:

Z up. Burmistrza

/-/

# mgr inż. Agnieszka Kania

Dyrektor Wydziału Inwestycji

28.04.2026 r.

Przedmiot zamówienia realizowany z dofinansowaniem ze środków: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza, Działanie Transport regionalny i lokalny o nr naboru: FEMA.04.01-IP.01-012/23.

# 1. Nazwa, adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem

# o udzielenie zamówienia:

1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk.

NIP 			567-178-37-18

REGON		130377847

telefon: 		(23) 662 26 91, (23) 663 13 40

faks:			(23) 663 13 40 (Referat Zamówień Publicznych)

strona internetowa:	www.plonsk.pl

e-mail:			plonsk@plonsk.pl

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jest Burmistrz Miasta Płońsk Pan Andrzej Pietrasik.

Adres: Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja), 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie.

1.2. Strona internetowa prowadzonego postępowania:  https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego. Szczegółowe  informacje  dotyczące  przyjętego  w  postępowaniu  sposobu komunikacji, znajdują się w pkt 1.3. Uwaga! Przed  przystąpieniem  do  składania  oferty,  Wykonawca  jest  zobowiązany zapoznać  się  z instrukcją zamieszczoną bezpośrednio na platformie.

1.3. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował  się  z  Wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych  i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

1) Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login.

2) wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login (przez www.plonsk.pl zakładka „Zamówienia publiczne”);

2. Wykonawca  po  wybraniu  opcji  „Przystąp  do  postępowania”  zostanie przekierowany   do   strony   https://oneplace.marketplanet.pl,   gdzie   zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania  lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;

3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej; Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;

4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci  elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej; za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „korespondencja”;

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE; powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w ww. terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na platformie zakupowej;

6.  Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00 -17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl ;

7.  Zamawiający zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

- dokumenty w formacie „pdf"-zaleca się podpisywać formatem PAdES,

- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

3) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:

1.  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2.  komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3.  zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4.  włączona obsługa JavaScript;

5.  zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

4) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, pdf; rar

5) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.

2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji obejmującej budowę ulicy Kolejowej w Płońsku.

Usługę nadzoru inwestorskiego należy zrealizować zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Prawa i obowiązki Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym integralną część dokumentacji zamówienia oraz umowie o wykonanie robót budowlanych.

Do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca skieruje osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w szczególności w specjalnościach:

- inżynieryjnej drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

oraz

- architekta krajobrazu,

- koordynatora.

Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy: z dniem zakończenia i rozliczenia robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 29.10.2027 r.) oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot zamówienia realizowany z dofinansowaniem ze środków: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza, Działanie Transport regionalny i lokalny o nr naboru: FEMA.04.01-IP.01-012/23.

3.2. Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia zawarte są w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

3.3. Klasyfikacja roboty budowlanej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części, ponieważ zlecenie nadzoru inwestorskiego jednemu wykonawcy, obejmujące wszystkie wymagane specjalności, zapewnia lepszą koordynację realizacji usługi nadzoru inwestorskiego oraz spójność prowadzonych działań.

Brak podziału nie utrudni udziału małych i średnich przedsiębiorców.

3.5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Termin wykonania zamówienia.

Data zakończenia: z dniem zakończenia i rozliczenia robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 29.10.2027 r. oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

5.1.  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego. Zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

7. 	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby po stronie Zamawiającego: Mirosław Kowalczyk, e-mail: m.kowalczyk@plonsk.pl , tel. 23 663 13 18

8. Termin związania ofertą - do dnia 05.06.2026 r.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta ma być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

#### 1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę na druku Zamawiającego (załącznik nr 1 do SWZ), gdyż formularz ofertowy generowany przez Platformę e-Zamawiający nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego zgód i oświadczeń Wykonawcy. Brak złożenia oferty zgodnej z drukiem Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że  są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy);

3) wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów, na zasoby, których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 16.1 SWZ w zakresie w  jakim potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 11 SWZ) oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ,która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576;

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, jeśli podpisuje osoba nie wskazana w odpowiednim rejestrze;

5) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodne z załącznikiem nr 6 do SWZ.

10. Sposób oraz termin składania ofert.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie nr 9.1. SWZ należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 307).

Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.).

Termin składania ofert do dnia 07.05.2026 r.  do godziny 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu w którym upływa termin składania ofert, o godz.11:30.

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.

11.1. Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników spółki cywilnej, konsorcjantów, podmiotów występujących wspólnie  (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

11.2. art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835, tj.

„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

11.3. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 wskazane jest również żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

Podkreślenia wymaga, że powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym na wykonawcę należy nałożyć obowiązek aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

12. Sposób obliczenia ceny oferty.

12.1. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

12.2. Ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia.

12.3.

1) Wykonawca powinien podać cenę oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Cena oferty powinna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 168).

2) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

13. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1.  a) Cena – 60%;

b) Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - 40%.

13.2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

13.2.1. Opis kryterium „Cena” - C:

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 60

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie,

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu,

Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

13.2.2. Opis kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń” - D:

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 40 pkt.

Ocenie podlega doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę drogi, ulicy wraz z zaprojektowaną infrastrukturą.

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

0 pkt – za brak doświadczenia lub doświadczenie przy 1 inwestycji,

20 pkt – za doświadczenie przy 2–3 inwestycjach,

40 pkt – za doświadczenie przy 4 i więcej inwestycjach

13.3.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D

gdzie:

P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń”,

13.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie z wzorem załączonym do SWZ (załącznik nr 4 do SWZ). Najpóźniej wraz z podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 22 SWZ.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

W postępowaniu mają zastosowanie środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453);

b)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje – Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu.

16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące

16.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

16.1.1.1. w zakresie doświadczenia:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, sprawował nadzór inwestorski lub pełnił funkcję kierownika budowy co najmniej nad 1 robotą budowlaną polegającą na zrealizowaniu (doprowadzeniu do odbioru końcowego i odebrania):

- budowy/rozbudowy/przebudowy drogi/ulicy o łącznej wartości robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto

oraz

- budowy/rozbudowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

16.1.1.2. w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

16.1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

16.1.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

16.1.4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

16.1.5. Podmioty występujące wspólnie:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  w pkt 16.1.1) ppkt a-b- wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z nich.

17. Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.

Na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp., Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykazu usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

Podmiotowe środki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 17 SWZ) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów.

18. Informacje dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

19. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w zakresie podstawowych (prostych) czynności budowlanych, tj. robót ziemnych przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca lub podwykonawca   osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki).

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu  dokumenty i oświadczenia określone we wzorze umowy.

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.

21. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

22. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje.

Nie dotyczy.

23. Informacje dotyczące wadium.

Nie dotyczy.

24. Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Płońsku o przetwarzaniu danych dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Płońsk z siedzibą w Płońsku (dalej Administrator).

Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: burmistrz@plonsk.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: iod@plonsk.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

- Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  - nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

  - prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują,

  - analitycznych i statystycznych Administratora,

  - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,

  - prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  - wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

    - zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

    - informowaniu Państwa o ofercie Administratora, informowaniu Państwa wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,

    - koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,

    - ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.  Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi biura Administratora, będą one przechowywane przez okres 10 lat.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 19 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

W sprawie realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

25. Załączniki do SWZ:

- Formularz oferty

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Projekt umowy

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

- Dokumentacja techniczna

- Wykaz usług

- Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Formularz oferty, załącznik nr 1 do SWZ nr ZP.271.11.2026

Oferta

Nazwa Wykonawcy:…………....................

Adres Wykonawcy: …………....................

Województwo ………………………….….

NIP …………………………………………

REGON …………………............................

Telefon…………………….……………….

Faks ….…………………………………….

E-mail: ….…………………………………

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39

(wejście od ul. 1-go Maja)

Kancelaria Urzędu

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na usługę pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości ……………… złotych brutto (słownie złotych: …………………………………………………………………….).

- Składamy informację o doświadczeniu inspektora nadzoru w branży drogowej bez ograniczeń:

| Lp. | Imię i Nazwisko *** Nr uprawnień | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej bez ograniczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | .................................. .................................. | inspektor nadzoru w branży drogowej bez ograniczeń | Razem ……. (podać liczbę) w tym: 1)………………………………………………… (podać nazwę zadania i nazwę podmiotu na rzecz którego była świadczona usługa) 2)………………………………………………… (podać nazwę zadania i nazwę podmiotu na rzecz którego była świadczona usługa) n) .………………………………………………… (podać nazwę zadania i nazwę podmiotu na rzecz którego była świadczona usługa) |

- Potwierdzamy termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia przedmiotu umowy:  z dniem zakończenia i rozliczenia robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 29.10.2027 r. oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kc. i że nie może się ono zmienić bez względu na okoliczności wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zgodnie z art. 462 ust. 2 Pzp, informujemy, że:

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ............................. firmie ........................ z siedzibą w ........................ .

b) wykonanie części dotyczącej ............................. firmie ........................ z siedzibą w ........................ .

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie określić czy będziemy korzystać  z podwykonawców.

* Niepotrzebne skreślić.

8. Informujemy, że jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro);

małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro);

średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro);

Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

osoba fizyczna nieprowadząca działalności

inny rodzaj prowadzonej działalności …………………………………………………………

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………..…………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

załącznik nr 2 do SWZ nr ZP.271.11.2026

składany wraz z ofertą

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) DOTYCZĄCE

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, o których mowa w punktach: 16.1 SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku., prowadzonego przez Gminę Miasto Płońsk, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Płońsk, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 16.1 specyfikacji warunków zamówienia - w zakresie niezbędnego doświadczenia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……

…………………………………………….………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego

Instrukcja wypełnienia:

Wypełnia i podpisuje każdy z podmiotów, który wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

załącznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.11.2026

składany wraz z ofertą

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) DOTYCZĄCE

OBLIGATORYJNYCH PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (punkt 11 SWZ)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku, prowadzonego przez Gminę Miasto Płońsk, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Płońsk, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

- Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w oparciu o art.7 ust.1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ,która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 16 SWZ).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……

………………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego

Instrukcja wypełnienia:

1.	Wypełnia Wykonawca, który samodzielnie składa  ofertę (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

2.	Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem  elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

3.	Wypełnia podmiot udostępniający  zasoby (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

4.	Oświadczenie/a  Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby  przekazywane  jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami

# Wzór umowy,

# załącznik nr 4 do SWZ nr ZP.271.11.2026

UMOWA NR ZP.272………2026

na usługę pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku.

zawarta w dniu …………………. 2026 r. w Płońsku pomiędzy:

Gminą Miasto Płońsk z siedzibą w Płońsku, przy ul. Płockiej 39,

REGON:130377847, NIP: 567-178-37-18

reprezentowaną przez Andrzeja Pietrasika – Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Anny Bugajewskiej – Skarbnika Miasta

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………

*wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w ……………… , ….…. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem …........................... będącym/ą podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym/ą numer identyfikacyjny NIP ……………….., REGON ………………. posiadającym/ą kapitał zakładowy w wysokości ……………………………………… wpłacony w całości.

*wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym/ą nr NIP …………, REGON ........................... w imieniu i na rzecz którego/ej działa: …………………………………………………………………- ……………………………………..

reprezentowaną przez …………………

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”

*wypełnić właściwe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w rezultacie przeprowadzonego postępowania na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku.

- W imieniu Wykonawcy nadzór inwestorski pełnił(a) będzie Pan/Pani:

- koordynator					- …………………………,

- w specjalności inżynieryjnej drogowej	- …………………………,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	- …………………………,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		- …………………………,

- architekt krajobrazu			- ………………………….

      - Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego jako Inwestora nadzorowanej budowy w ramach umowy zawartej z Wykonawcą budowy o wykonanie robót budowlanych wymienionych w ust 1.

      - Wykonawca oświadcza, że:

- osoby skierowane do realizacji niniejszej umowy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane, doświadczenie oraz wiedzę techniczną umożliwiające należyte wykonanie umowy, a także że wykona przedmiot umowy z należytą starannością oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność,

- wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy osoby, o których mowa w ust. 2 umowy będzie wykonywała osobiście.

- Zamawiający oświadcza, że inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza, Działanie Transport regionalny i lokalny o nr naboru: FEMA.04.01-IP.01-012/23

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu nadzoru określa dokumentacja techniczna.

§ 2

Terminy

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy następuje z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy: z dniem zakończenia i rozliczenia robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – do dnia
29.10.2027 r.) oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Wymagana ilość wizyt na budowie – codziennie.

- Czterokrotna nieuzgodniona z Zamawiającym, nieobecność inspektora nadzoru na budowie, wynikająca z powyższego zakresu, skutkować będzie rozwiązaniem umowy o nadzór inwestorski z przyczyn Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną dotyczącą nadzorowanych robót.

- Zamawiający lub wyznaczeni przez niego Przedstawiciele mają prawo wstępu na teren budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Usługi.

- Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania danego wystąpienia.

- Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z roszczeniem regresowym dotyczącym pokrycia żądań finansowych wykonawcy robót budowlanych w sytuacji, gdy Wykonawca dopuściłby do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych jakichkolwiek usług/robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, a prace te nie zostały potwierdzone umową/aneksem zawartym z Zamawiającym.

- Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny. Zmiany (zastępstwa) dokonane w składzie personelu muszą być zgodne z wymaganiami.

- W okresie realizacji inwestycji do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia, jako Inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie w szczególności należało:

- reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) regularnie na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przedmiarami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itd. oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót poprzez podpisywanie protokołów odbioru częściowego i końcowego, a także potwierdzanie usunięcia stwierdzonych wad oraz kontrolowanie rozliczeń robót,

- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót oraz terminowość ich wykonania,

- weryfikowanie oraz akceptowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów robót,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości). W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek bieżącego zapoznania się z dokonanymi wpisami w dzienniku budowy i ustosunkowania się do nich, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz stwierdzonych i usuniętych wad, a także kontrolowanie rozliczeń robót,

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii wraz z akceptacją autora projektu budowlanego,

- prowadzenie narad koordynacyjnych wraz ze sporządzeniem notatek i protokołów konieczności,

- uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

- sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi) dotyczących materiałów budowlanych. Dokonywanie oceny materiałów i wyrobów na placu budowy przed ich wbudowaniem w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału/wyrobu z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

- sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót, dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

- współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałego konsultowania i fachowego doradztwa, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

- udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

- kontrola zgodności prowadzonych robót budowlanych z obowiązującymi dla przedsięwzięcia decyzjami administracyjnymi oraz innymi uzgodnieniami,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP,

- w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- decydowanie o dopuszczeniu materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,

- wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad, w jakości prac oraz odnotowywania ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,

- nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych,

- wnioskowania w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,

- stwierdzania konieczności pobytu projektanta na budowie,

- na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach dotyczących określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,

- bieżąca analiza sytuacji związanej z realizacją robót, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu robót. W przypadku wykrycia problemów Inspektor nadzoru niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Inspektor nadzoru będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji umowy, w tym poprzez kontrole na Placu

Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację umowy,

- potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót,

- powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i terminów ich wykonania,

- rekomendowanie Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- rozliczenie robót w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji,

- sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Umową,

- udział w czynnościach odbiorowych,

- wspieranie merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

- inne zadania wynikające z przepisów prawa.

- W trakcie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane Wykonawca niniejszego zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:

- dokonywania systematycznych przeglądów zrealizowanych robót co 12 m-cy,

- nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,

- oceny wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,

- potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjny, realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

- Wykonawca (inspektor nadzoru) bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie może:

- zwalniać wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane,

- wprowadzać robót zamiennych i dodatkowych,

- wprowadzać zmian w technologii robót, w szczególności zmian materiałów,

- podejmować decyzji wymagających zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, to Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych.

- Jeżeli wystąpią sytuacje wymagające zwiększenia nakładów finansowych, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót budowlanych innych niż wymienione w umowie z wykonawcą robót budowlanych mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofy budowlanej.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę: samodzielnie* lub przy udziale podwykonawców*
tj. …………… (nazwa podwykonawców) w zakresie dotyczącym ……………* (jeżeli Wykonawca wykazał w ofercie, że wykonanie zamówienia powierzy Podwykonawcom).

* niepotrzebne skreślić

- Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, zawrzeć umowę
z Podwykonawcami o wykonanie określonej szczegółowo części przedmiotu umowy, wymienionej w ofercie. W tym celu Wykonawca składa wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcami, który Zamawiający jest zobowiązany rozpatrzyć w terminie 14 dni roboczych.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych Podwykonawców, w przypadku, gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z SWZ lub innymi obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonywanych przy udziale Podwykonawców.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją zamówienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

- Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane usługi i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne Podwykonawcy za usługi zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

- Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 k.c., będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego w ust. 8.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto (słownie: …………………… złotych).

- Rozliczenie za wykonanie usługi będzie realizowane okresowo zależnie od rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych, jednakże nie częściej jak raz na kwartał, proporcjonalnie do wartości wykonanych robót.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego lub końcowego robót.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 439 ustawy PZP, zgodnie z zasadami określonymi w § 13.

- Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.

- W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia oraz uwierzytelnione kopie faktur/rachunków podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, od momentu powstania ustawowego obowiązku ich stosowania dla danej kategorii podmiotów.

- Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

- Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia w KSeF. Strony postanawiają, że w ramach niniejszej umowy PEF może być wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz do przekazywania załączników do faktur, natomiast przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych jest wyłączone.

- Za datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia tej fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………… w terminie 30 dni od dnia prawidłowego wystawienia i doręczenia faktury w systemie KSeF.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości doręczania faktur w formie papierowej, z wyłączeniem okresów awarii systemu KSeF potwierdzonych komunikatem Ministerstwa Finansów. W przypadku wystawienia faktury w okresie awarii Krajowego Systemu e-Faktur, termin płatności liczony jest od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej na wskazany w § 14 adres e-mail. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia takiej faktury kodem QR zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

- Faktura ustrukturyzowana musi zawierać dane identyfikujące Zamawiającego jako Podatnika (Gmina) oraz dane jednostki budżetowej realizującej zamówienie jako Odbiorcy płatności (Urząd). Wykonawca zobowiązany jest do wpisania nazwy i adresu jednostki organizacyjnej przy wystawianiu faktury ustrukturyzowanej. Dane do wystawienia faktur:

Nabywca (Podmiot2 w strukturze logicznej FA(3)):

Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk; NIP: 567 178 37 18

Odbiorca (Podmiot3 w strukturze logicznej FA(3)). Rola 8 – JST Odbiorca:

Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567 000 56 86

- Za dzień zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym / zwolnionym / niezarejestrowanym* podatnikiem VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 rachunek bankowy:

  - jest rachunkiem rozliczeniowym widniejącym w wykazie podmiotów VAT (Biała Lista),

  - jest powiązany z rachunkiem VAT umożliwiającym płatność w mechanizmie podzielonej płatności (dotyczy podatników VAT czynnych),

- W przypadku rachunku indywidualnego (wirtualnego) Wykonawca wskazuje, że dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek rozliczeniowy nr …………………………………

- Płatność za faktury wystawione przez czynnego podatnika VAT zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania rachunku na Białej Liście przez cały czas trwania umowy. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 12 lub 18 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy numer rachunku, który zgodny będzie z oświadczeniami Wykonawcy wynikającymi z niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

- W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za zwłokę w dokonaniu tej płatności, w związku z tym, iż nie zapewnił warunków do dokonania jej zgodnie ze złożonymi w niniejszym paragrafie oświadczeniami.

- Urzędem Skarbowym właściwym dla rozliczeń podatku od towarów i usług Wykonawcy jest Urząd Skarbowy w  ........................................

§ 7

Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

- 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,

- 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność z zastrzeżeniem, postanowień § 2 ust. 4 w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy w szczególności określonych w § 4 ust. 5 w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- za każdy przypadek niewypełnienia obowiązków o których mowa w § 4 ust. 4 w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, któremu nie dokonano zapłaty lub dokonano nieterminowej zapłaty,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) - za każdą umowę nieprzedłożoną Zamawiającemu,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile nie stoją temu na przeszkodzie przepisy Pzp.

- Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 8

Błędy w nadzorze

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

- Wykonawca wyraża zgodę na powyższe.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty zrealizowane przez wykonawcę robót budowlanych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót.

§ 10

Warunki odstąpienia od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni,

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

- gdy zachodzą okoliczności opisane w § 2 pkt 4,

- podjął niezatwierdzone przez Zamawiającego decyzje wymagające zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 niniejszej umowy,

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody zamawiającego podmiot lub osoba inny/inna niż wskazany/wskazana w ofercie Wykonawcy lub w umowie.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Inicjatorem zmiany umowy może być każda ze Stron. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie:

- opis proponowanej zmiany,

- uzasadnienie faktyczne i prawne zmiany,

- wskazanie wpływu zmiany na sposób wykonania umowy, termin wykonania umowy albo wysokość wynagrodzenia,

- dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające zmianę, jeżeli są niezbędne do oceny zasadności wniosku.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody lub okresowi niezbędnemu do usunięcia skutków tej przeszkody, w przypadku:

- zmiany terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,

- wstrzymania realizacji robót budowlanych lub przerw w ich wykonywaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zawieszenia wykonywania niniejszej umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 12,

- wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: klęskę żywiołową, stan nadzwyczajny, działania wojenne, akt terroru, powszechny strajk, awarie infrastruktury publicznej lub działania organów władzy publicznej uniemożliwiające czasowo realizację umowy,

- konieczności wykonania dodatkowych czynności projektowych, konserwatorskich, administracyjnych lub uzgodnieniowych, których potrzeby nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności na etapie wszczęcia postępowania, a które wpływają na realizację robót budowlanych objętych nadzorem,

- konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej albo konieczności uwzględnienia zaleceń lub decyzji organów administracji publicznej, konserwatora zabytków, nadzoru budowlanego lub innych uprawnionych podmiotów, wpływających na termin realizacji robót budowlanych.

- Zmiana terminu wykonania umowy nie stanowi samodzielnej podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej umowie, w szczególności w § 13.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w § 1 ust. 2, pod warunkiem że:

- zmiana następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy albo z przyczyn organizacyjnych, zdrowotnych lub losowych, których nie można było racjonalnie przewidzieć na etapie składania oferty, oraz

- nowa osoba posiada kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż wymagane w SWZ oraz nie niższe niż posiadała osoba zastępowana w zakresie, który podlegał ocenie lub warunkom udziału w postępowaniu.

- Zmiana osób wskazanych w § 1 ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów prawa,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składek na te ubezpieczenia,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

- zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – na zasadach określonych w § 13.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, mogą zostać wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy Strona występująca z wnioskiem wykaże wpływ danej zmiany na koszt wykonania zamówienia.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, dopuszczalne są zmiany umowy wynikające z przepisów ustawy Pzp, w szczególności art. 455 ustawy Pzp.

- Jeżeli zmiana umowy dotyczy okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może uzależnić jej wprowadzenie od oceny wpływu tej zmiany na interes publiczny oraz na prawidłową realizację inwestycji.

§ 12

Zawieszenie wykonywania umowy

- Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy w całości albo w części, jeżeli dalsze wykonywanie obowiązków przez Wykonawcę stało się czasowo niemożliwe, niecelowe albo sprzeczne z interesem Zamawiającego, w szczególności z uwagi na:

- nierozpoczęcie robót budowlanych objętych nadzorem,

- wstrzymanie robót budowlanych,

- przeszkody formalnoprawne, techniczne, finansowe lub administracyjne dotyczące inwestycji,

- konieczność czasowego wstrzymania finansowania lub realizacji inwestycji,

- działanie siły wyższej.

- Zawieszenie następuje w formie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Wykonawcy, zawierającego:

- wskazanie przyczyny zawieszenia,

- zakres zawieszenia,

- datę rozpoczęcia zawieszenia,

- przewidywany okres zawieszenia, o ile można go określić na dzień składania zawiadomienia.

- Z dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego ograniczenia lub wstrzymania wykonywania czynności objętych zawieszeniem, z uwzględnieniem obowiązków niezbędnych dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, inwestycji oraz dokumentacji.

- W okresie zawieszenia Wykonawca zobowiązany jest podejmować wyłącznie te czynności, które:

- zostały wyraźnie zlecone przez Zamawiającego, albo

- są niezbędne do zabezpieczenia inwestycji, dokumentacji, toku robót lub praw Zamawiającego.

- W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:

- termin realizacji umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres zawieszenia oraz o czas niezbędny do wznowienia prawidłowej realizacji umowy,

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za czynności rzeczywiście wykonane przed dniem zawieszenia oraz za czynności wykonane w okresie zawieszenia na podstawie ust. 4,

- samo zawieszenie wykonywania umowy nie stanowi podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień § 13.

- Po ustaniu przyczyn zawieszenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o wznowieniu realizacji umowy.

- Maksymalny jednorazowy okres zawieszenia wynosi 90 dni, chyba że dalsze zawieszenie jest uzasadnione obiektywnymi okolicznościami związanymi z realizacją inwestycji i zostanie zaakceptowane przez obie Strony w formie pisemnej.

- Zawieszenie wykonywania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do podjęcia innych działań przewidzianych umową lub przepisami prawa, jeżeli zaistnieją ku temu podstawy.

§ 13

Klauzula waloryzacyjna – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego

wykonawcy/podwykonawcy

- Strony postanawiają, że w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianych jako zmiany poziomu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę przy wykonywaniu usługi objętej niniejszą umową, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 może podlegać zmianie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Klauzula niniejsza ma zastosowanie zgodnie z art. 439 ustawy Pzp.

- Przez koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:

- koszty osobowe osób wykonujących czynności nadzoru inwestorskiego,

- koszty dojazdów, obsługi administracyjnej i organizacyjnej związanej z realizacją umowy,

- koszty usług pomocniczych i eksploatacyjnych niezbędnych do należytego wykonania umowy.

- Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Kolejne waloryzacje mogą następować nie częściej niż raz na 6 miesięcy, o ile umowa nadal jest wykonywana.

- Podstawą ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – usługi, albo inny najbardziej zbliżony rodzajowo wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, najlepiej oddający zmianę kosztów świadczenia usług objętych niniejszą umową, przy czym w pierwszej kolejności Strony będą stosować wskaźnik odnoszący się do sektora usług. Jeżeli publikacja danego wskaźnika zostanie zakończona albo istotnie zmieniona, Strony zastosują wskaźnik najbardziej odpowiadający celowi niniejszej klauzuli.

- Waloryzacja może nastąpić, jeżeli zmiana wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, w stosunku do miesiąca zawarcia umowy albo do miesiąca poprzedniej waloryzacji, wyniesie co najmniej 3%.

- Zmiana wynagrodzenia następuje o procent odpowiadający połowie wartości zmiany wskaźnika ponad próg określony w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 10.

- Waloryzacji podlega wyłącznie ta część wynagrodzenia, która dotyczy świadczeń niewykonanych i nierozliczonych na dzień złożenia wniosku o waloryzację.

- Waloryzacja następuje na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wniosek powinien zawierać:

- wskazanie podstawy faktycznej i prawnej żądania,

- wskazanie właściwego wskaźnika GUS,

- wyliczenie proponowanej zmiany wynagrodzenia,

- wykazanie, że zmiana cen lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia.

- Maksymalna łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Zmiana wynagrodzenia w wyniku waloryzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym druga Strona otrzymała prawidłowo sporządzony wniosek, nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia aneksu.

- Waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z niniejszym paragrafem, Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli:

- przedmiotem tej umowy są usługi lub dostawy pozostające w związku z realizacją niniejszego zamówienia,

- okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy,

- zmiana kosztów ma wpływ na koszt wykonania zobowiązania podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu waloryzacyjnego z Zamawiającym, jeżeli spełnione są przesłanki określone w ust. 13.

- Waloryzacja nie przysługuje w zakresie, w jakim wzrost kosztów wynika wyłącznie z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z jego zwłoki, nienależytej organizacji pracy albo niegospodarności.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości zmiany wynagrodzenia w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub niniejszą umową.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe:

  - Zamawiający: ……………… (imię i nazwisko), ……… (telefon), ………… (e-mail) ………………

  - Wykonawca:  ……………… (imię i nazwisko), ……… (telefon), ………… (e-mail) ………………

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1. Powyższe zmiany nie wymagają formy aneksu.

- Niedopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie danych powoduje, że doręczenie dokonane na dotychczas wskazane dane uważa się za skuteczne.

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Finansowanie zaplanowano w budżecie Miasta i wieloletniej prognozie finansowej w Dział 600, Rozdział 60016 § …… w kwocie ………………………… w ramach zadania Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku.

………………………….

(data i podpis dysponenta)

Załącznik do umowy:

Zasady przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

…………………………......………………..			               …….…………………….........………………

Załącznik do Umowy nr ZP.272. …. .2026

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Płońsk z siedzibą w Płońsku (dalej Administrator).

Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: burmistrz@plonsk.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: iod@plonsk.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

- Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  - nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

  - prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują,

  - analitycznych i statystycznych Administratora,

  - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,

  - prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  - wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

    - zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

    - informowaniu Państwa o ofercie Administratora, informowaniu Państwa wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,

    - koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,

    - ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi biura Administratora, będą one przechowywane przez okres 10 lat.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

załącznik nr 5 do SWZ nr ZP. 271.11.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku

Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

Główny kod CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa ulicy Kolejowej w Płońsku, branży drogowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa ciągu dróg gminnych nr 300856W (ul. Kolejowa) i nr 301426W (ul. Towarowa) wraz z niezbędną infrastrukturą: przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego, wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przebudowa sieci gazowej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku”.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji obejmującej budowę ulicy Kolejowej w Płońsku.

Usługę nadzoru inwestorskiego należy zrealizować zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Prawa i obowiązki Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym integralną część dokumentacji zamówienia oraz umowie o wykonanie robót budowlanych.

Do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca skieruje osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w szczególności w specjalnościach:

- inżynieryjnej drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

oraz

- architekta krajobrazu,

- koordynatora.

Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy: z dniem zakończenia i rozliczenia robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 29.10.2027 r.) oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Opis zadania objętego nadzorem:

W zakres zadania pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku wchodzi wykonanie następujących robót:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka dwóch budynków na działce nr ewid. 1308 oraz rozbiórka schodów budynku na działce nr ewid. 1325,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych, zjazdów, zatok postojowych i opasek,

- wykonanie nawierzchni drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów,

- wykonanie ronda z wyspami dzielącymi,

- wykonanie oznakowani pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie sieci budowy urządzeń gazowych,

- wykonanie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- wykonanie instalacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wykonanie i zagospodarowanie terenów zieleni.

Lokalizacja inwestycji

Omawiana ulica Kolejowa ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Płocką, ale w zakresie opracowania jest odcinek od skrzyżowania z ulicami Armii Krajowej i ks. Jerzego Popiełuszki, do skrzyżowania z ul. Towarową. Inwestycja zakłada budowę przedmiotowej ulicy oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Towarową wraz z fragmentem ulicy Towarowej. Długość odcinka I (ul. Kolejowa oraz fragment ulicy Towarowej na wschód od projektowanego ronda) wynosi 525,00 m, natomiast długość odcinka II (fragment ulicy Towarowej na zachód od projektowanego ronda) wynosi 71,93 m. Całkowita długość ulicy Kolejowej wraz z fragmentem ul. Towarowej przeznaczonej do budowy wynosi 596,93 m.

Podstawowe parametry geometryczne i techniczne drogi:

długość odcinka: 596,93 m

- kategoria ruchu: KR3

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: Z

- prędkość projektowa Vp: 30 km/h

- obciążenie ruchem 115 kN/oś

liczba jezdni 1

- liczba pasów ruchu jezdni min. 2 x 3,00 m

- szerokość jezdni min. 6,00 m

- przekrój jezdni daszkowy

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

- nawierzchnia jezdni beton asfaltowy

- szerokość drogi dla pieszych min. 1,80 m

- nawierzchnia drogi dla pieszych kostka betonowa

- pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych 2%

- szerokość drogi dla rowerów (dwukierunkowa) 2,50 m

- pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów 2%

- nawierzchnia drogi dla rowerów beton asfaltowy

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów 3,00 m

- pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych i rowerów 2%

- nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów beton asfaltowy

- szerokość zatok postojowych 2,50 m – 5,00 m

- pochylenie poprzeczne zatok postojowych 2%

- nawierzchnia zatok postojowych oraz zjazdów kostka betonowa

- nawierzchnia opasek i wysp dzielących (azyli) kostka betonowa

Przekroje poprzeczne

Przedmiotową drogę zaprojektowano  jako jednojezdniową o dwóch pasach ruchu.

Dla projektowanej drogi klasy technicznej Z przyjęto następujące przekroje normalne:

Przekrój normalny nr I, odc. I km 0+000,00 – 0+195,00

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 6,00 m (2 x 3,00 m)

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) min. 1,80 m

- szerokość zatok postojowych (strona prawa,lewa) 2,50 m

- szerokość pasów zieleni (strona prawa,lewa) 2,50 m

- minimalna szerokość korony 15,10 m

Przekrój normalny nr II, odc. I km 0+195,00 – 0+238,00

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 6,00 m (2 x 3,00 m)

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 2 x 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) min. 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów(strona lewa) 3,00 m

- szerokość zatok postojowych (strona prawa,lewa) 2,50 m

- szerokość pasów zieleni (strona prawa,lewa) 2,50 m

- minimalna szerokość korony 15,10 m

Przekrój normalny nr III, odc. I km 0+238,00 – 0+395,00

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 6,00 m (2 x 3,00 m)

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 1,80 m

szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) min. 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów(strona lewa) 3,00 m

- szerokość zatok postojowych (strona prawa,lewa) 2,50 m

- szerokość pasów zieleni (strona prawa,lewa) 2,50 m

- minimalna szerokość korony 15,10 m

Przekrój normalny nr IV, odc. I km 0+395,00 – 0+408,50

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 6,00 m – 10,50 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) 1,80 m – 5,00

- szerokość drogi dla rowerów(strona lewa) 2,50 m

- szerokość zatok postojowych (strona prawa,lewa) 2,50 m

- szerokość pasów zieleni (strona prawa,lewa) 2,50 m

- minimalna szerokość korony 17,80 m

- Przekrój normalny nr V, odc. I km 0+408,50 – 0+430,81

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 6,00 m – 8,00 m

- szerokość wyspy dzielącej 2,50 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) 1,80 m – 5,00 m

- szerokość drogi dla rowerów(strona lewa) 2,50 m

- szerokość opasek (strona lewa, prawa) 0,50 m

- minimalna szerokość korony 20,90 m

Przekrój normalny nr VI, odc. I km 0+430,81 – 0+463,50

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 6,00 m – 8,00 m

- szerokość wyspy dzielącej 2,50 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) 2,00 m

- szerokość drogi dla rowerów(strona lewa, prawa) 2,50 m

- szerokość opasek (strona lewa, prawa) 0,50 m

- szerokość terenu zielonego (strona lewa) 4,35 m

- szerokość terenu zielonego (strona lewa, prawa) 1,80 - 3,80 m

- minimalna szerokość korony 27,40 m

Przekrój normalny nr VII, odc. I km 0+463,50 – 0+488,00

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 9,00 m (2 x 4,50 m)

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) 2,00 m

- szerokość drogi dla rowerów(strona lewa) 2,50 m

- szerokość opasek (strona lewa, prawa) 0,50 m

- szerokość terenu zielonego (strona lewa) 4,35 m

- szerokość terenu zielonego (strona lewa, prawa) 1,80 - 3,80 m

- minimalna szerokość korony 23,30 m

Przekrój normalny nr VIII, odc. I

km 0+488,00 – 0+525,00

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 9,00 m (2 x 4,50 m)

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 1,80 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona prawa) 2,00 m

- szerokość drogi dla rowerów(strona lewa) 2,50 m

- szerokość opasek (strona lewa, prawa) 0,50 m

- szerokość zatoki postojowej (strona lewa) 5,00 m

- szerokość terenu zielonego (strona lewa, prawa) 1,80 - 3,80 m

minimalna szerokość korony 23,30 m

Przekrój normalny nr I, odc. II

km 0+000,00 – 0+045,50

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 8,00 m - 9,00 m

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 2,40 m

- minimalna szerokość korony 10,60 m

Przekrój normalny nr II, odc. II

km 0+045,50 – 0+071,93

- liczba jezdni 1

- szerokość jezdni 8,00 m (2 x 4,00 m)

- szerokość drogi dla pieszych (strona lewa) 2,80 m

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów (strona lewa) min. 3,00 m

- szerokość opasek (strona lewa, prawa) 0,50 m

- minimalna szerokość korony 12,40 m

Droga w przekroju podłużnym

Projektowaną niweletę osi drogi dowiązano wysokościowo do punktów:

- Odcinek I

- początkowego W1 (km 0+000,00) o wysokości 98,85 m n.p.m.

- końcowego W6 (km 0+525,00) o wysokości 101,21 m n.p.m.

- Odcinek II

- początkowego W1 (km 0+000,00) o wysokości 101,23 m n.p.m.

- końcowego W4 (km 0+71,93) o wysokości 100,99 m n.p.m.

- oraz do istniejących rzędnych skrzyżowań, zjazdów do posesji i przyległego terenu.

Niweletę opracowano w nawiązaniu do państwowego układu wysokościowego.

obciążenie drogi dla klasy drogi Z wynosi 115 kN/oś,

Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania wykopów pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, wykonania nasypów oraz zdjęcia humusu.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy nie dopuścić do naruszenia naturalnego stanu gruntów poniżej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany gruntu). Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów atmosferycznych co może doprowadzić do nawodnienia dna wykopu.

Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie terenu objętego inwestycją, tak jak dotychczas będzie miało charakter powierzchniowy.

Wody opadowe lub roztopowe z projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo do wpustów ulicznych będących elementem projektowanej kanalizacji deszczowej.

Droga dla pieszych

W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się budowę drogi dla pieszych o szerokości min 1,80 m (szerokość nie obejmuje krawężnika/obrzeża). Przed przejściami dla pieszych należy ułożyć pas ostrzegawczy składający się z dwóch rzędów płytek z wypustkami 40x40.

Nawierzchnia drogi dla pieszych zostanie obramowana obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie z betonu C8/10 oraz krawężnikiem kamiennym 20x30 posadowionym na ławie z betonu C12/15.

Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych będzie wynosić 2%. Pochylenie podłużne chodników nie może przekraczać 6%.

Droga dla rowerów

W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2,50 m (szerokość nie obejmuje krawężnika/obrzeża).

Nawierzchnia drogi dla rowerów zostanie obramowana obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie z betonu C8/10.

Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów będzie wynosić 2%. Pochylenie podłużne chodników nie może przekraczać 5%.

Droga dla pieszych i rowerów

W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się budowę drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0 m (szerokość nie obejmuje krawężnika/obrzeża).

Nawierzchnia drogi dla rowerów zostanie obramowana obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie z betonu C12/15.

Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów będzie wynosić 2%. Pochylenie podłużne chodników nie może przekraczać 5%.

Zjazdy

Na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej planuje się przebudowę i budowę zjazdów zwykłych do nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych.

Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących bram lub zaprojektowano indywidualnie. Skosy najazdowe zaprojektowano o minimalnym skosie 1,5/1,5.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej należy obramować opornikiem betonowym 12x30 posadowionym na ławie z betonu C12/15 natomiast od strony jezdni opornikiem kamiennym 20x22 posadowionym na ławie z betonu C12/15.

Na cześć nawierzchni zjazdów nr 12 i 16 zlokalizowanych na skarpie w celu polepszenia przyczepności należy co drugi rząd kostki wynieść o 2,00 cm.

Skrzyżowania,  ronda typu MINI

Projektowana droga gminna w zakresie opracowania krzyżuje się z drogami gminnymi – ul. Składowa oraz ul. Towarowa.

Zakres prac w obrębie skrzyżowania ul. Składowej będzie obejmował:

korektę geometrii skrzyżowania, dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do aktualnych przepisów.

Na skrzyżowaniu z ulicą Towarową planuje się budowę ronda typu mini o trzech wlotach z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej obramowanej krawężnikiem kamiennym 20x30 na ławie z betonu C16/20. Średnica wyspy środkowej wynosi 10,00 m natomiast średnica zewnętrzna ronda wynosi 20,00 m. Jezdnię ronda zaprojektowano o szerokości 5,00 m

Konstrukcję nawierzchni skrzyżowań z betonu asfaltowego należy zastosować taką samą jak na ciągu głównym do którego przylega rozpatrywane skrzyżowanie.

- Parametry ronda typu MINI

- średnica zewnętrzna ronda 20,00 m

- średnica wyspy środkowej ronda 10,00 m

- szerokość jezdni ronda 5,00 m

- promień na wlocie ronda 10,00 m

- promień na wylocie ronda 10,00 m

- szerokość wlotu 4,00 m

- szerokość wylotu 4,00 m

- szerokość wyspy dzielącej 2,50 m

- nawierzchnia wyspy środkowej ronda kostka kamienna

- nawierzchnia jezdni ronda beton asfaltowy

Zatoki postojowe

W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się budowę zatok postojowych. Nawierzchnia zatok postojowych zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8,00 cm i zostanie obramowana krawężnikiem kamiennym 20x30 posadowionym na ławie z betonu C12/15 oraz opornikiem kamiennym 20x22 posadowionym na ławie z betonu C12/15.

Opaski

W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się budowę opasek. Nawierzchnia opasek zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8,00 cm i zostanie obramowana krawężnikiem kamiennym 20x30 na ławie z betonu C12/15 oraz obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie z betonu C8/10.

Wyspy dzielące (azyle)

W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się budowę wysp dzielących. Wyspy dzielące będą również azylami dla przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Nawierzchnia wysp dzielących zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8,00 cm i zostanie obramowana krawężnikiem kamiennym 20x30 na ławie z betonu C12/15.

Skarpy

W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się wyprofilowanie i umocnienie skarp ziemią urodzajną o grubości 10,00 cm z obsianiem mieszanką traw. W przypadku gdy niemożliwe będzie uzyskanie pochylenia skarp 1:1,5 odcinki te należy umocnić geokratą  komórkową o grubości 10,00 cm a następnie wolne przestrzenie należy wypełnić ziemią urodzajną i obsiać mieszanką traw.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Do robót ziemnych przystąpić można po uprzednim, dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia. W pobliżu istniejących urządzeń wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia.

Krawężniki na całej długości opracowania należy wykonać  kamienne (GRANIT).

Pochylenia poprzeczne chodników w sąsiedztwie ogrodzeń i budynków należy ukształtować tak, aby dostosować rzędną projektowaną do rzędnych istniejących w granicy opracowania z zachowaniem pochyleń w przedziela od 1% do 3%.

Konstrukcje nawierzchni

Projekt wykończenia nawierzchni z kostki, kamiennej (bez bitumicznych) należy rozpatrywać wraz z projektem branży architektonicznej. Należy zachować klasę materiałów zgodnie z projektem branży drogowej. Kolorystyka oraz wzór układania nawierzchni wg projektu branży architektonicznej.

Roboty powinny być prowadzone na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niniejszej dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu ze stanem rzeczywistym. Należy skontrolować rzeczywistą grupę nośności podłoża na budowie, tuż po zdjęciu warstw humusu. Gdy grupa nośności podłoża na budowie okaże się gorsza niż w projekcie, należy przeprojektować wzmocnienie podłoża. Gdy grupa nośności podłoża na budowie okaże się lepsza niż w projekcie, nie należy wykonywać zmian w stosunku do projektu.

Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu.

Materiały i urządzenia zastosowane przy rozbudowie powinny posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do obrotu i stosowania, deklaracje zgodności CE, jeśli dotyczy, świadectwa jakości, instrukcje obsługi. Materiały te powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi.

Należy przestrzegać przepisów bhp podczas prac robót budowlanych.

Po zakończeniu robót pas drogowy należy uporządkować (przywrócić do poprzedniego stanu).

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami art. 20.3 obowiązek zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego nie dotyczy zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych oraz projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji. Zastosowane w niniejszym projekcie budowlanym rozwiązania budowy dróg gminnych są oparte na typowych konstrukcjach opracowanych i ujętych w powszechnie dostępnych katalogowych rozwiązaniach typizacyjnych.

Infrastruktura obca

W oparciu o mapę zasadniczą stwierdzono, że wzdłuż pasa drogowego oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć ciepłownicza i sieć gazowa.

Występują kolizje z sieciami uzbrojenia terenu, projekty poszczególnych branż zakładają przebudowę kolizyjnych odcinków sieci zgodnie z zaopiniowanymi trasami przez ZUD. Prace budowlane prowadzone w bezpośrednim zbliżeniu do istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności w obecności przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci, m. in. poprzez wykonanie ręcznie przekopów kontrolnych w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Zostały zachowane minimalne odległości podstawowe dla poszczególnych sieci względem projektowanego obiektu.

Dodatkowo zarządca sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planuje wykonanie modernizacji sieci równolegle z projektowaną przebudową drogi. Wykonawca winien mieć na uwadze organizację robót budowlanych w taki sposób, aby umożliwić zarządcy sieci wykonanie powyższych robót. Projekt modernizacji sieci zostanie objęty odrębnym opracowaniem

Wszystkie istniejące oraz projektowane włazy, pokrywy, kratki, zawory itp. poszczególnych sieci uzbrojenia terenu należy wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni.

Należy przestrzegać uwag zawartych w protokole ZUD oraz w poszczególnych uzgodnieniach branżowych, które są zawarte w tomie III niniejszego projektu budowlanego.

Zieleń drogowa

Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi gminnej występują drzewa oraz dziko rosnące krzewy. Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejącą zielenią. Zaplanowana jest wycinka drzew, które kolidują z zaprojektowanymi rozwiązaniami drogowymi oraz stwarzają niebezpieczeństwo użytkownikom drogi, ograniczają widoczność oraz wpływają negatywnie na stan techniczny nawierzchni.

Roboty ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej istniejących drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Sieć gazowa

Budowa sieci gazowej została spowodowana modernizacją istniejącej ulicy Kolejowej.

Istniejąca sieć gazowa koliduje z projektowanym rondem oraz nowym przebiegiem infrastruktury podziemnej i wymagana jest przebudowa istniejącej sieci gazowej. W miejsce starego rurociągu gazowego z rur stalowych, na odcinku ok. 83,0 m, zostanie wybudowana nowa sieć gazowa z rur PE dn63mm. Sieć gazowa zostanie ułożona w wykopie otwartym. Inwestycja będzie realizowana w trybie określonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2024, poz. 320 ). Sieć gazowa zlokalizowana będzie na działkach objętych procedurą decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branży drogowej.

Parametry projektowanej sieci gazowej:

Maksymalne ciśnienie robocze - MOP = 0,5 MPa

Materiał sieci gazowej - rury polietylen wysokiej gęstości

klasy PE100RC SDR11, MRS materiału = 10 MPa

Średnica - PEdn63mm

Długość projektowanej sieci gazowej - 83,0mb

Posadowienie - w gruncie – zagłębienie 0,8 - 1,2m od powierzchni terenu do góry rury

Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 Kv

Ma  polegać na rozbiórce/unieczynnieniu fragmentu sieci elektroenergetycznej linii kablowych SN 15 kV i  budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV.i będzie realizowana  na działkach o numerach ewidencyjnych 1307/2, 1308, 1309/9, 1309/10, 1309/11, 1325,  obręb 0217 Miasto Płońsk w jednostce ewidencyjnej 142001_1 Płońsk.

## Stan istniejący

Linia kablowa typu HAKnFtA 3x70 mm2 przebiega od wnętrzowej stacji transformatorowej T771208 Płońsk Kolejowa poprzez wnętrzową stację transformatorowa AS7-90144 Płońsk PKP do słupa krańcowego linii napowietrznej SN 15 kV typu RK BSW-13 o numerze S70332612.

W ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15 KV należy rozebrać fragmenty dwóch linii kablowych SN typu HAKnFtA 3x70 mm2:

- od wnętrzowej stacji transformatorowej T771208 Płońsk pole nr 4 rozdzielnicy SN XIRIA do granicy działek 1325 i 1/16 o długości trasy około 265 m,

- od słupa RK BSW-13 o numerze  S703326 12 do granicy działek 1325 i 1/16 o długości trasy około 263 m,

a następnie wybudować linię kablową typu 3 x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 o całkowitej długości trasy L=258 m i 3 x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 o całkowitej długości trasy L=257 m.

Przy prowadzeniu robót związanych z przebudową ul. Kolejowej zaleca się dokonać rozbiórki fragmentów linii kablowych SN 15 kV zasilanych z GPZ Płońsk.

UWAGA: Szczegółowy opis przebudowy kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV znajduje się w załączonym  ,,PROJEKCIE TECHNICZNYM – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN 15 KV – USUNIĘCIE KOLIZJI Z PRZEBUDOWYWANĄ DROGĄ’’

Oświetlenie drogowe

Dla celów oświetlenia drogowego należy wybudować sieć elektroenergetyczną nn 0,4 kV – linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania oświetlenia przebudowywanych ulic Kolejowej i Towarowej w Płońsku  wraz z latarniami oświetlenia drogowego, parkowego i doświetlenia przejść dla pieszych. Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV oświetlenia drogowego zlokalizowana będzie na częściach działek nr 1255, 1285/6, 1307/2, 1308, 1309/9, 1309/10, 1309/11, 1311,

1313, 1325 w obrębie ewidencyjnym 0217 Miasto Płońsk w jednostce ewidencyjnej 142001_1 Płońsk.

Latarnie oświetlenia drogowego

- latarnie oświetleniowe (słupy aluminiowe) o całkowitej wysokości H=9 m do posadowienia na fundamencie z wysięgnikiem L=2,5m i oprawą LED 92 W - 13 szt.,

- latarnie oświetleniowe (słupy aluminiowe) o całkowitej wysokości H=9 m do posadowienia na fundamencie z wysięgnikiem L=2,5m i oprawą LED 72 W - 7 szt.,

- latarnie parkowe (słupy aluminiowe) o całkowitej wysokości H=4 m do posadowienia na fundamencie z oprawą LED 12 W bezpośrednio na slupie - 15 szt.,

- latarnie doświetlenia przejść dla pieszych (słupy aluminiowe) o całkowitej wysokości H=6 m do posadowienia na fundamencie z oprawą LED 48 W bezpośrednio na słupie - 8 szt.

Ponadto należy wybudować  złącze sterowania oświetleniem na działce nr 1309/9 w obrębie ewidencyjnym 0217 Miasto Płońsk w jednostce ewidencyjnej 142001_1 Płońsk.

Lokalizacja latarni w miejscu wskazanym na PZT.

Kolor anodowania należy ustalić z zamawiającym.

### Oprawy oświetleniowe

Dla latarni oświetlenia drogowego należy użyć   oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 72 W (moc całkowita oprawy 79 W) oraz o mocy 96 W (moc całkowita oprawy 105 W).  Oprawy przystosowane do montażu bezpośrednio na wysięgnikach.

Temperatura barwowa światła 4000 K przy współczynniku oddawania barw CRI > 80. Strumień świetlny oprawy o mocy 72 W to minimum 10 000 lm a oprawy o mocy 96 W to minimum 15 000 lm.

Dla latarni doświetlenia przejść dla pieszych projektuje się  oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 48 W (moc całkowita oprawy 55 W).  Oprawy przystosowane do montażu bezpośrednio na słupie.

Temperatura barwowa światła 5000 K przy współczynniku oddawania barw CRI > 80. Strumień świetlny oprawy to minimum 7 000 lm.

Dla latarni parkowych projektuje się  oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 12 W (moc całkowita oprawy 14 W).  Oprawy przystosowane do montażu bezpośrednio na słupie.

Temperatura barwowa światła 4000 K przy współczynniku oddawania barw CRI > 80. Strumień świetlny oprawy to minimum 1 800 lm.

Konstrukcje opraw wykonane z ukształtowanej blachy aluminiowej oraz stopu aluminium zabezpieczone przez anodowanie. Kolor anodowania  zgodny z kolorem słupów.

UWAGA:

Oświetlenie drogowe należy wykonać ściśle i zgodnie z załączonym PROJEKTEM TECHNICZNYM- BRANŻA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE DROGOWE.

Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonawca realizujący organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązany jest do zawiadomienia zarządcę drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729).

Wykonawca może wdrażać czasową organizację ruchu tylko na podstawie ważnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Organizacja ruchu na drodze musi być zgodna z zatwierdzonym projektem. Zmiany w organizacji ruchu muszą być uzgadniane z zarządca drogi.

Zaniedbania lub uchybienia w organizacji ruchu mogące spowodować zagrożenie w ruchu drogowym mogą skutkować wstrzymaniem robót budowlanych do czasu wprowadzenia poprawnej organizacji robót.

W wypadku zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu w części, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia schematów organizacji ruchu na poszczególne etapy oraz harmonogramu robót. W harmonogramie muszą być zawarte czasy trwania poszczególnych etapów robót, kolejność ich wykonywania oraz odległości pomiędzy poszczególnymi odcinkami robót w wypadku prowadzenia prac równocześnie na sąsiednich odcinkach. Uzgodniony harmonogram wraz z zatwierdzonym częściowo projektem stanowi całość i daje podstawę do wdrożenia organizacji ruchu.

Stała Organizacja Ruchu

Projekt przewiduje dowiązanie projektowanego oznakowania do oznakowania istniejącej sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Płońsk.

Projekt organizacji ruchu zakłada przed rozpoczęciem robót budowalnych demontaż wszystkich tarcz znaków drogowych

Znaki Pionowe

Na odcinku objętym przebudową zostanie odtworzony istniejący układ oznakowania pionowego. Należy zastosować znaki średnie. Dla zapewnienia należytej widoczności znaków, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe: folie II generacji.

Do oznakowania zastosować znaki nowe, (obecne) znaki zdemontowane należy zwrócić Inwestorowi.

Znaki Poziome

Oznakowanie poziome ulicy należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome musi charakteryzować się dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości, zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania, odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenia. Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe. Oznakowanie wykonać zgodnie z  dokumentacją techniczną.

Budowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie robót ziemnych, montaż nowych rurociągów wodociągowych z rur polietylenowych PEHD, montaż armatury wodociągowej, hydrantów oraz wykonanie przyłączy wodociągowych.

Rurociąg główny

•	rurociąg PEHD Ø160 mm – ok. 515 m

Odgałęzienia sieci

•	rurociąg PEHD Ø110 mm – ok. 85 m

W ramach montażu sieci należy wykonać m.in.:

•	połączenia elektrooporowe rur PE,

•	montaż kształtek kołnierzowych,

•	montaż trójników,

•	wykonanie redukcji średnic.

Armatura wodociągowa:

•	zasuwy wodociągowe DN150 – 3 kpl.

•	zasuwy wodociągowe DN100 – 6 kpl.

•	zasuwy przyłączeniowe DN40 – 29 kpl.

Hydranty – montaż hydrantów podziemnych DN80 – 3 szt.

Przyłącza wodociągowe:

•	przyłącza PE Ø50 mm – 40 m,

•	przyłącza PE Ø40 mm – 63 m.

Technologia wykonania

Sieć wodociągową należy wykonać z rur polietylenowych PEHD łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego oraz przy użyciu kształtek kołnierzowych.

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, a następnie obsypać materiałem sypkim i zagęścić zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi.

Trasa wodociągu powinna zostać oznaczona taśmą lokalizacyjną z tworzywa sztucznego.

Wymagania dodatkowe:

•	wykonania prób szczelności sieci,

•	dezynfekcji i płukania wodociągu,

•	wykonania dokumentacji powykonawczej.

Budowa wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej dla miejskiego systemu monitoringu.

Wykonawca zobowiązany będzie do wybudowania wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej dla miejskiego systemu monitoringu o długości ok. 25 m. Instalację należy poprowadzić ze złącza sterowania oświetleniem (ZSO) do miejsca wskazanego na PZT, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1309/9. Instalację należy wykonać w technologii kablowej, w rurze osłonowej przeznaczonej do instalacji teletechnicznych, z uwzględnieniem możliwości zasilania oraz transmisji danych dla urządzeń monitoringu wizyjnego.

Kabel należy wyprowadzić w miejscu planowanej instalacji kamery monitoringu (słupa monitoringu), pozostawiając zapas technologiczny umożliwiający wykonanie podłączenia urządzeń. Zakończenie kabla należy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonana instalacja powinna umożliwiać montaż urządzeń monitoringu wizyjnego obejmujących przejście dla pieszych oraz zapewniać możliwość dalszej rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.

INFORMACJE KOŃCOWE:

- Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmuje ulicę Kolejową oraz część ulicy Towarowej wraz rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (m.in. wymianę sieci wodociągowej z przyłączami, przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przebudowę sieci gazowej) oraz urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury i rozbiórkami.

- Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji technicznej.

- Prace związane z zakresem przedmiotu zamówienia należy wykonać ściśle i zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

- Przyszły Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi w celu zatwierdzenia - Programu Zapewnienia Jakości (PZJ).

- W przypadku dokonania odkrycia-znaleziska, wszystkie roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym na podstawie odrębnego pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zatrudnienie nadzoru archeologicznego będzie należało do obowiązku Wykonawcy. Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

- Przyszły Wykonawca we własnym zakresie wykona i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi projekty technologiczne robót.

- Należy udostępnić gestorom sieci, którzy planują modernizację, wejście na teren budowy. Obecnie Energa-Operator prowadzi proces kablowania linii napowietrznej. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania, a po uzyskaniu stosownych pozwoleń konieczne będzie umożliwienie dostępu do terenu budowy dla Energa-Operator.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza, Działanie Transport regionalny i lokalny o nr naboru: FEMA.04.01-IP.01-012/23.

# Załącznik nr 6 do SWZ nr ZP.271.11.2026

Składany wraz z ofertą

Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1320 z późn. zm.).

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku, prowadzonego przez Gminę Miasto Płońsk reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Płońsk,

Oświadczam, że w trakcie realizacji zamówienia poszczególni Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę będą wykonywać następujące  usługi:

    - Wykonawca ………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie

będzie wykonywał następujące roboty ……………………………………………………………

podać, które roboty będzie realizował

    - Wykonawca ………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie

będzie wykonywał następujące roboty ……………………………………………………………

podać, które roboty będzie realizował

    - Wykonawca ………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie

będzie wykonywał następujące  roboty ………………………………………………………

.......................................

(miejscowość, data)

..........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego)

# Wykaz usług

# Załącznik nr 8 do SWZ nr ZP.271.11.2026

# dokument składany dopiero na wezwanie Zamawiającego

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku, prowadzonego przez Gminę Miasto Płońsk, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Płońsk, przedkładam/y:

WYKAZ USŁUG

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

| L.p. | Nazwa i rodzaj wykonanych usług (podać opis zgodny z pkt 16.1. SWZ) | Wartość zamówienia brutto w PLN | Daty wykonania od – do (dzień-miesiąc-rok) | Miejsce wykonania usług | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Nazwa:……… 2. Wykonawca usług - ……. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

………………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

# lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego

Zobowiązanie podmiotu trzeciego,

załącznik nr 9 do SWZ nr ZP.271.11.2026

składany wraz z ofertą

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 118 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Ja: ………………………………………………………………..…………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………….………………………………………………

(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: ……………………………………………………………………………….………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)

do dyspozycji Wykonawcy : ………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku., ZP.271.11.2026

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego  udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………………………

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

……………………………………………………………………………………………………………

.......................................

(miejscowość, data)

..........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Właściwe zaznaczyć