## UMOWA NR RI.273…….2026

zawarta w dniu  ...................  w Bochni    pomiędzy:

Powiatem Bocheńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, w imieniu którego działają:

## Pan Adam Korta - Starosta Bocheński

## Pan Ryszard Drożdżak - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ewy Wełny

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części Wykonawcą

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania nr …………………………

o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. - strony zawarły umowę 
o następującej treści:

## § 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Opracowaniu kompletnej dokumentacji pn. Budowa podziemnych miejsc ukrycia kategorii U-1 na wypadek wojny pełniący funkcję garaży podziemnych w czasie pokoju, dokonania wszelkich uzgodnień i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymagania Zamawiającego, a także te, wynikające z przepisów prawa, wiedzy technicznej oraz praktyki budowlanej. Miejsca ukrycia kategorii U- 1 - mające funkcje ochronne zabezpieczające przed:

- obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem oraz spadającymi elementami konstrukcji i wyposażenia obiektu budowlanego,

- odłamkami amunicji, w tym bomb, pocisków i granatów, oraz ostrzałem z broni małokalibrowej;

- Obiekt ma obejmować trzy poziomy podziemne (I etap projektowy) dodatkowo należy uwzględnić ewentualną rozbudowę nadbudowę budynku użyteczności publicznej o max 4 kondygnacjach 
w przyszłości (II etap projektowy nie objęty niniejszą umową)

Zakres przedmiotu zamówienia (I etap projektowy) obejmuje m.in.:

- Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej terenu w zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej.

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni, projektu nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej

- Opracowanie badań geotechnicznych, geologicznych (w zakresie wymaganym przepisami) dla planowanej inwestycji, orzeczeń i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych.

- Opracowanie wielobranżowego Projektu Architektoniczno-Budowlanego (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) oraz Projektu Technicznego.

- składanie wyjaśnień i uzupełnień na etapie procedowania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Opracowanie wielobranżowej, kompletnej i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych.

- Opracowanie szczegółowych przedmiarów robót i kosztorysów.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót w oparciu o dokumentację dla przedmiotowego zadania.

- Przeniesie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakres praw autorskich określa § 4 ust.5 projektu umowy.

- Dane projektowe:

Budynek podziemnych miejsc ukrycia na wypadek należy wyposażyć w:

•	instalacje wod.-kan, c.w.u. oraz sieć hydrantowa wewnętrzna do ochrony przeciwpożarowej;

•	instalacja wykorzystująca wodę deszczową do ponownego użycia;

•	wentylacja mechaniczna i klimatyzacja;

•	instalacja centralnego ogrzewania;

•	instalacje elektryczne;

•	instalacje przeciwpożarowe;

•	instalacje teletechniczne (w tym monitoring) i niskoprądowe;

•	instalacje nagłaśniające;

Zakres prac projektowych obejmuje:

•	opracowanie projektu budowlanego, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny:

architektura,

konstrukcja,

instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa,

instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym,

Instalacja centralnej ciepłej wody,

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacja klimatyzacji,

instalacja oświetlenia ogólnego,

instalacja oświetlenia awaryjnego,

instalacja siły i gniazd wtyczkowych,

instalacja przywoławcza,

instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych,

instalacja odgromowa,

instalacja sieci strukturalnej,

instalacja monitoringu CCTV (korytarzy i zewnętrzna),

instalacja domofonowa,

zagospodarowanie terenu wraz z projektem zieleni,

zjazdy z drogi publicznej,

projekt niezbędnych przyłączy i przebudowy sieci, wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci

projekt odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, projekt odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej

charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na dzień opracowania przepisami.

•	wielobranżowy projekt wykonawczy

•	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

•	Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

W ramach projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić następujące elementy:

•	dwa wjazdy na teren inwestycji

•	drogę wjazdową z parkingu do garażu podziemnego

•	parking zewnętrzny przy budynku

•	dojścia, chodniki, mała architektura, ogrodzenia, szlabany, zgodnie z ustaleniem z Zamawiającym

•	dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami

- Projektanci zobowiązani są do pełnienia Nadzoru Autorskiego w czasie trwania realizacji inwestycji, jeżeli rozpocznie się ona w udzielonym okresie gwarancji, w szczególności:

      - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

      - uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

      - uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy lub Inspektora nadzoru.

W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub architektoniczno-budowlanego, wynikającego z błędów projektowych lub braków w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Projektant zobowiązany jest do klasyfikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania zmian za nieistotne nanieść na projekcie odpowiednie zmiany dotyczące tego odstąpienia.

- Za termin realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się przekazanie kompletnej dokumentacji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wymieniony w niniejszym paragrafie przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej, dokumenty tekstowe doc. lub docx. lub tekstowo - graficzne - pdf, dokumenty zawierające informacje graficzne – pdf i dwg. Obie wersje muszą być tożsame co do treści i zakresu.

- Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych tj. zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. Przedmiot zamówienia nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz w przedmiarach, projektant nie może stosować parametrów technicznych, które wskazują na konkretnego producenta, markę lub dostawcę. Wszelkie wymagania techniczne muszą być opisane za pomocą cech funkcjonalnych, jakościowych lub norm, dopuszczając rozwiązania równoważne.

- Na etapie realizacji zamówienia obowiązują aktualne regulacje prawne dot. pomieszczeń ukrycia i miejsc doraźnego schronienia (MDS), wynikające Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz przepisów związanych w tym między innymi:

1) 	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania

2)	USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3)	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

4)	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

5)	Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej

## § 2

OBOWIĄZK I WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, wykonanego zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, doświadczeniem zawodowym, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych oraz najlepiej rozumianym interesem Zamawiającego.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnej dyspozycyjności w trakcie trwania postępowania administracyjnego, a także stosowanie się do wezwań oraz terminów określanych przez organy właściwe w ww. sprawie.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych oraz roboczych konsultacji z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów, a także wyjaśnień na etapie realizacji prac budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu na jego pisemną prośbę, pisemnych raportów o postępie prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i licencji.

- W przypadku, gdy w dokumentacji Wykonawca użyje nazw własnych, znaków towarowych do opisu przedmiotu, to zobowiązuje się jednocześnie wskazać parametry techniczne, spełnienie których pozwoli ocenić, iż oferta pozbawiona wskazanych nazw własnych, znaków towarowych będzie równoważna - zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca uzyska wszystkie decyzje, uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia konieczne dla realizacji Umowy, uzyska wszystkie konieczne odstępstwa od obowiązujących przepisów, uzupełni i poprawi dokumentację wg zaleceń jednostek uzgadniających, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji, uzupełni ewentualne braki w dokumentacji na etapie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji z przyczyn od Projektanta niezależnych, Projektant zobowiązuje się do ich wykonania - bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca niniejszej umowy zobowiązany jest również do:

  - opracowywania odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy
i w terminie określonym przez Zamawiającego - w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego,

  - modyfikacji opracowań projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych objętych dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, w okresie udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części zamówienia osobom trzecim na warunkach określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje 
i potencjał niezbędny do ich wykonania - za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania osób trzecich 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

- Wykonawca odpowiada w pełni przed Zamawiającym za realizację zadań powierzonych osobom trzecim.

- Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o udzieleniu części zamówienia osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w wykonaniu umowy, 
w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentacji na zapytania wykonawców robót, w formie pisemnej, elektronicznej i fax - w ramach wynagrodzenia opisanego w niniejszej umowie.

# §3

# TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów zgodnie zapisami umowy wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 21 grudnia 2026 r.

- Za termin realizacji rozumie się przekazanie pełnej dokumentacji wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

§ 4

ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w zakresie, formach i ilościach określonych w § 1 ust 4 niniejszej umowy.

- Procedura odbioru dokumentacji końcowej (całości zamówienia) będzie odbywała się w następujący sposób:

- przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, poprzez złożenie jej na Dzienniku Podawczym,

- fakt dokonania odbioru przedmiotu umowy Strony umowy potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym,

- protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 14 dni od doręczenia dokumentacji,

- w razie odmowy przyjęcia dokumentacji, zwrot dokumentacji wraz z pisemnym podaniem przyczyn odmowy przyjęcia przez Zamawiającego, powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 4.

- Wykonawca, zobowiązany jest usunąć wady stwierdzone przez Zamawiającego na etapie odbioru w terminie 7 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4.

- Dokumentację projektową Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji w terminie 14 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przedłożonej dokumentacji 
w terminie do 7 dni od daty jej przedłożenia przez Wykonawcę w zakresie jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami zawartej umowy.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego prawo własności każdej części (egzemplarza) dokumentacji projektowej przekazanej wraz z majątkowymi prawami autorskimi do każdego z elementów projektu rozdzielonych w odpowiedni sposób, aby mogły być niezależnie przedmiotem praw autorskich – w ramach wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 5, zatem bez ustalenia odrębnego wynagrodzenia za korzystanie z utworu na odrębnym polu eksploatacji - na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.,

- zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, ·użyczenia,

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostępnianie, w szczególności na potrzeby postępowania przetargowego na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet),

- w zakresie umożliwiającym opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji, remontu, rozbudowy, przebudowy, zmiany w Przedmiocie umowy.

- Wykonawca oświadcza, że z chwilą opracowania wyraża zgodę na dokonywanie zmian 
w dokumentacji i zobowiąże autora lub autorów danego projektu oraz osób weryfikujących ten projekt do zaakceptowania tych zmian bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zmiany te zostaną dokonane w odniesieniu do opracowanej dokumentacji na potrzeby modernizacji remontu, rozbudowy, przebudowy lub zmian w przedmiocie umowy,

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji przez Zamawiającego w tym na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5, wraz ze zmianami wprowadzonymi przez osoby trzecie, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy lub autorów poszczególnych elementów tego projektu.

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu opracowań, o których mowa w § 1, także w przypadku rozwiązania umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszystkich innych okoliczności, wszelkie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….zł brutto (słownie: ………………………………………………… złotych 00/100 zł brutto) w tym podatek VAT 23 % i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z realizacji umowy.

- Czynności, o których mowa w § 2 będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, będzie niezmienne przez cały okres realizacji Dokumentacji, a pominięcie przy wycenie i nieujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu 
z dokumentacji wchodzącej w skład zapytania ofertowego nie będzie stanowiło podstawy żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji, map, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie faktura VAT.

- Podstawą wystawienia faktur VAT będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony o których mowa w § 4.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 
w terminie ustalonym we wzorze umowy.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

- Jeżeli Wykonawca wykonywał dzieło lub jego część przy pomocy podwykonawców zapłata wynagrodzenia częściowego i końcowego nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom oraz przedłożenia oryginału potwierdzenia Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia. W razie braku przedłożenia w/w dokumentów termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy nie biegnie.

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą Wykonawcy części wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 14 (dotyczy przypadku gdy będzie możliwe ustalenie wartości prac projektowych wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz zrealizowanych przez podwykonawców. Gdy takie ustalenie nie będzie możliwie zastosowanie znajdują postanowienia wymienione w ust. 14 – dotyczące wstrzymania wypłaty całego wynagrodzenia).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

- Wstrzymanie się z wypłatą wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 15, powoduje zawieszenie biegu terminu płatności faktury, o którym mowa w ust. 14.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 465 ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 umowy, będą potrącane 
w pierwszej kolejności z faktury Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo zobowiązany jest wypełnić element fakultatywny określany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako „Podmiot3”.

- Dane identyfikacyjne w ramach elementu faktury ustrukturyzowanej powinny zawierać następujące informacje:
Nabywca (Podmiot2 - JST):
	Powiat Bocheński
	ul. Kazimierza Wielkiego 31
	32-700 Bochnia
	NIP: 868159283

Odbiorca (Podmiot3 – Rola „8”):
	Starostwo Powiatowe w Bochni
	ul. Kazimierza Wielkiego 31
	32-700 Bochnia
	NIP: 8681961790

Wykonawca niniejszym akceptuje oraz przyjmuje do wiadomości, że tylko faktura wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2 stanowi – na gruncie niniejszej umowy – prawidłowo wystawioną fakturę będącą podstawą dokonania zapłaty przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

- Strona zobowiązana do zapłaty należności wynikających z faktury jest zgodna z oznaczeniem Nabywcy wskazanym powyżej.

- W przypadku zmiany danych, Strona zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. Zmiana danych nie wymaga aneksu do umowy.

§ 6

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSOBAMI SKIEROWANYMI DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy funkcji Głównego projektanta będzie skierowany:

Pan/i …………………..……..…………., tel. ……………………….., e-mail: 	…………………………………………………..

(wskazany przez wykonawcę w złożonej ofercie)

- Wykonawca ma prawo do zmiany Głównego projektanta na inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie z zastrzeżeniem ust.5.

- O zamiarze zmiany Głównego Projektanta Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany na piśmie, przedkładając stosowne dokumenty stwierdzające, że osoba przewidziana do wykonywania powyższych funkcji posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje.

- Zmiana osoby na powyższym stanowisku wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenia wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia odpowiadające wymaganiom opisanym w SWZ i złożonej przez wykonawcę ofercie.

- Do koordynowania obowiązków Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu umowy upoważniony jest Pan/i ………………………………………………………………………….

- Do koordynowania obowiązków Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu umowy upoważniony jest Pani Renata Kierepka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

- Wykonawca będzie prowadził z Zamawiającym uzgodnienia dot. dokumentacji, będzie wyjaśniał i uzasadniał proponowane rozwiązania.

§ 7

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w opracowanej dokumentacji 
z tytułu rękojmi, a w szczególności niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz wady ujawnione po dokonaniu odbioru jak i w trakcie realizacji na ich podstawie robót budowlanych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonaną dokumentację projektową gwarancji jakości na okres 36 miesięcy bez wydawania odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

- Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego pełnej dokumentacji.

- W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji, które ujawnią się w okresie rękojmi i które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji także po terminie określonym
w ust. 2 jeżeli reklamował wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji ujawnionych w okresie rękojmi bądź gwarancji 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z likwidacją strat 
w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych, jeżeli przerwy w pracach i straty powstały z powodu wad ujawnionych przez Wykonawcę robót budowlanych w opracowaniach będących przedmiotem umowy.

- Zgłoszone wady w okresie rękojmi bądź gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć 
 w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak jak 7 dni.

§ 8

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zrealizuje osobiście zamówienie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu zamówienia, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego, tj. zakres prac obejmujący – nie dotyczy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania 
i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań czy zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych w zdaniu poprzednim jak za własne działania i zaniechania.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków:

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy;

- jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.

§ 9

## KARY UMOWNE

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie adekwatne do stanu zaawansowania prac Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej i poniesionymi dodatkowymi kosztami obciążyć Wykonawcę do wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa § 3 ust. 2 w wykonaniu dokumentacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wykonania do dnia złożenia kompletnej dokumentacji do odbioru,

- Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 6 lub § 2 ust. 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy,

- Z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadkach opisanych wyżej gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak i również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach innych niż wymienionych w ust.4.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej 
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - Z miany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

    - zmiany przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań niż zakładano 
w opisie przedmiotu zamówienia;

    - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy nakładają;

    - gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje zarządzające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień czy postanowień w terminach określonych przepisami prawa;

    - w przypadku konieczności dokonania korekt w odniesieniu do uzgodnionej wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji, a wynikającej ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających, opiniujących;

    - konieczności zlecenia realizacji dodatkowych elementów zamówienia jeżeli mają wpływ na termin realizacji;

    - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych;

    - wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwie do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, za którą Strony uznają na przykład: wprowadzony odpowiednim aktem prawnym stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy czy pozostałe stany nadzwyczajne, klęska żywiołowa, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady oraz wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

    - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ulegnie wydłużeniu termin realizacji umowy, 
o którym mowa w § 3 ust.3 niniejszej umowy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas przerwy w wykonaniu zamówienia 
w związku ze zdarzeniami przedstawionymi w pkt 1 – lub o czas dodatkowy, o który muszą być przedłużone wykonywane prace projektowe – w związku ze zdarzeniami przedstawionymi w pkt 1.

  - Z miany osobowe w przypadku:

    - zmiany osób odpowiadających za realizację umowy, o których mowa w § 6 umowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ;

    - zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę 
i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca;

    - powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 
w ofercie Wykonawcy.

  - Z miany istotnych elementów umowy:

    - zmiana zakresu przedmiotu umowy w przypadku braku możliwości zaprojektowania 3 kondygnacji miejsc ukrycia/garaży z uwagi na uwarunkowania geotechniczne,  geologiczne,  uzbrojenie terenu, uzgodnienia lub inne;

    - przypadki losowe (np. kataklizmy, epidemie, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

    - zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

    - zmiana nazwy zadania;

    - zmiana nazwy Zamawiającego lub Wykonawcy.

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia – jednak nie więcej niż o 20% wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1);

- zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy   
w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- zmiany stawki podatku od towarów i usług - zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano. Obowiązek wykazania wpływu powyższych zmian, na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą.

- zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp – każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 punktów % względem wysokości tego wskaźnika za rok poprzedzający rok zawarcia Umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 
1 miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku.

Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot 
i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).

W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony pod lit. d, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o 2,5 %, jednak nie więcej niż 2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy PZP, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych 
w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny oferty brutto, tj. kwotę…………. słownie: ……..….o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w formie ……..……

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy lub wraz z jej podpisaniem.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, lub za zgodą zamawiającego na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wysokości.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy pozostawieniu 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zwrot zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzgodnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa właściwe z uwagi na przedmiot umowy.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W Starostwie Powiatowym w Bochni obowiązuje wewnętrza procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych wprowadzona w związku z obowiązkiem wynikającym
z art.24 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Realizując obowiązek określony w art. 24 ust. 6 powołanej ustawy, Zamawiający informuje, że procedura ta jest dostępna na stronie: www.sygnalista.powiatbochenski.pl .

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA