Zapytanie ofertowe

Temat:    Przebudowa zewnętrznej sieci hydrantowej oraz kanalizacji – Elektrociepłownia ul. Żwirki i Wigury 1 Zakład Świdnik

Niniejsze Zapytanie ofertowe uszczegóławia Ogólne warunki prowadzenia postępowań niepublicznych Grupy Veolia dostępne na stronie internetowej pod adresem https://www.veolia.pl/o-nas/przetargi

| LP. | Opis | Warunki szczególne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający | VEOLIA WSCHÓD SP. Z O.O. ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość NIP 922-00-03-465 ¦ REGON 950016528 ¦ KRS 0000049465 ¦ BDO 000009334 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| 2 | Dane kontaktowe i korespondencyjne. Osoba do kontaktu. | Karol Skorek tel. kom.: +48 722 060 015 mail: karol.skorek@veolia.com |
| 3 | Numer postępowania | 2026/0162/P/NP |
| 4 | Przedmiot zamówienia | Przebudowa zewnętrznej sieci hydrantowej oraz kanalizacji – Elektrociepłownia ul. Żwirki i Wigury 1, 21-040 Świdnik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumencie ZZ-01-00-02 SWZ_Przebudowa zewnętrznej sieci hydrantowej oraz kanalizacji |
| 5 | Organizacja wizji lokalnej | Wizja lokalna odbędzie się na terenie przyszłego Placu Budowy (adres: 21-045 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 1) i na terenie przyległym będącym w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej są zobowiązani w terminie 24h przed datą odbycia wizji do pisemnego przekazania Zamawiającemu listy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej podając nazwiska i imiona osób (Zamawiający zaleca, aby ze strony każdego Wykonawcy liczba delegatów nie przekroczyła liczby 3 osób). Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Piotr Piotrowski Kierownik Elektrociepłowni tel. kom.: +48 665 950 697 mail: piotr.piotrowski@veolia.com UWAGA: W imieniu Spółek Grupy Veolia w Polsce informujemy, że wejście lub pobyt na terenie danej spółki i ewentualna kwestia badania trzeźwości, podlega przepisom wewnętrznym danej spółki. Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać ŚOI minimum kask ochronny z paskiem podbródkowym, okulary, kamizelkę ostrzegawczą oraz obuwie ochronne zakrywające kostkę. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić możliwość fotografowania. Zamawiający nie dopuszcza publikowania zdjęć w ogólnodostępnych źródłach. Wykonane zdjęcia mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty. |
| 6 | Bezpieczeństwo informacji: Powierzenie przetwarzania danych osobowych | Dotyczy / Nie dotyczy * |
| 7 | Bezpieczeństwo informacji: Przetwarzanie danych w formie elektronicznej, dostarczanie oprogramowania lub usług IT | Dotyczy / Nie dotyczy * |
| 8 | Czy wymagane są dodatkowe wytyczne IT i cyberbezpieczeństwa ? | Dotyczy / Nie dotyczy * |
| 9 | Proces kwalifikacji BHP | Dotyczy / Nie dotyczy * Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przystąpić na Platformie zakupowej do procesu kwalifikacji w zakresie spełnienia wymagań BHP (menu: Portal dostawcy – Proces kwalifikacji). Przystąpienie do procesu kwalifikacji jest obowiązkowe dla Oferentów, którzy w danym roku kalendarzowym nie przystępowali jeszcze do tego procesu jak również dla tych Oferentów, którzy dostali ocenę negatywną. Wynik pozytywny z oceny jest ważny do końca bieżącego roku kalendarzowego. |
| 10 | Termin i miejsce wykonania Zamówienia | Rozpoczęcie realizacji: 11.05.2026 r. Zakończenie realizacji: 31.07.2026 r. Odbiór prac: 31.07.2026 r. |
| 11 | Gwarancja | Dotyczy / Nie dotyczy * • na wykonane prace – nie mniej niż 36 miesięcy, • na zastosowane materiały /urządzenia / instalacje – według gwarancji producenta, nie mniej niż 36 miesiące, od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji wady w wykonanych pracach lub zastosowanych materiałach / urządzeniach / instalacjach, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego chyba, że Strony ustalą pisemnie inny termin. |
| 12 | Warunki płatności | - 45 dniowy termin płatności - Zamawiający wymaga wystawienia faktur na całość prowadzonych prac wynikających z realizacji zadania nr 1 w terminie: między 05 - 20.09.2026 r. - podstawą do wystawienia faktury VAT jest obustronnie podpisany protokół odbioru |
| 13 | Kary umowne | Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: Za opóźnienie w wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do ustalonego przez strony terminu, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. Z tytułu odstąpienia od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto Wykonawcy Z tytułu nie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. na podstawie udokumentowanych naruszeń w wysokości ustalonej dla danego naruszenia w taryfikatorze kar. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia netto Wykonawcy |
| 14 | Wadium | Dotyczy / Nie dotyczy * |
| 15 | Zabezpieczenie należytego wykonania - termin wniesienia | Dotyczy / Nie dotyczy * |
| 16 | Termin złożenia oferty | Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pz.veolia.pl w zakładce „Oferta” do dnia 27.04.2026 do godz. 14:00 lub uzupełniony formularz oferty wraz z załącznikami przesłać na adres: karol.skorek@veolia.com |
| 17 | Podwykonawstwo | Dotyczy / Nie dotyczy * |

*  niepotrzebne wykreślić

Załączniki do zapytania ofertowego:

- ZAPYTANIE OFERTOWE – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załączniki które będą przekazane na późniejszym etapie postępowania:

- ZAPYTANIE OFERTOWE  – WZÓR UMOWY

Załączniki wymagane do oferty:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (na wzorze Zamawiającego)

Załączniki wymagane na późniejszym etapie postępowania (na wezwanie prowadzącego postępowanie):

Załącznik nr 4 - Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej