SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa Zamówienia:	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy włączenia (skrzyżowania) jezdni JD 8 do istniejącej drogi krajowej DK 28.

Zadanie obejmuje:

Dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy włączenia (skrzyżowania) jezdni JD 8 do istniejącej drogi krajowej DK 28.- obejmującą: opracowanie projektów budowlanych, technicznych / wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów, uzyskania decyzji ZRID oraz niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

  - Mapa do celów projektowych.

Projekt zagospodarowania należy opracować na mapie do celów projektowych. Przyjmujący zamówienia we własnym  zamówi mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wypis, mapa ewidencyjna, uzgodnienie narady koordynacyjnej.

Przyjmujący zamówienia we własnym zakresie zamówi wypis  i mapę ewidencyjną oraz uzgodni dokumentację na naradzie koordynacyjnej.

  - Przygotowanie wniosku w celu uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji. 
W przypadku konieczności przyjmujący zamówienie we własnym zakresie przygotuje wnioski w celu uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji.

  - Badania geotechniczne i określenia warunków gruntowo - wodnych.

Przyjmujący zamówienia we własnym zakresie wykona opinię geotechniczną wraz z pozostałymi dokumentami wynikające z opracowanej opinii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz w razie konieczności dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

  - Wniosek o warunki techniczne oraz wniosek o warunki lokalizacji celu publicznego. W przypadku konieczności uzyskania warunków technicznych przebudowy urządzeń 
na odcinku objętym remontem oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego przyjmujący zamówienie przygotuje wniosek o wydanie warunków technicznych 
oraz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi we wniosku na podstawie wcześniej przygotowanej i uzgodnionej przez zamawiającego koncepcji.

  - Projekt budowlany w skład, którego wchodzą:

- Projekt zagospodarowania  działki lub terenu z wszelkimi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, dokumentami formalno-prawnymi.

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- 	Projekty techniczne/wykonawcze: branży teletechnicznej, branży sanitarnej, branży drogowej, branży elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego, dendrologiczny.

2.7 Kosztorys inwestorski z przedmiarami robót i kosztorysem ofertowym.

  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Uzyskanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  - Dokumentację formalnoprawną niezbędną w celu nabycia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i nabycia prawa do czasowego korzystania z nieruchomości.

  - Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i wniosku o decyzję środowiskową. 
W przypadku konieczności przyjmujący zamówienie przygotuje ww dokumentację.

  - Opracowanie oraz zatwierdzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu.

3. Zgodność z Obowiązującymi przepisami

Przedmiot zamówienia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych oraz aktualnymi wytycznymi do projektowania oraz wymaganiami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz:

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 889);

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 311)

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j Dz.U.z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)

-Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

-Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 
z 2024, poz. 1130 z późn. zm.)

-Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U z 2025 r. poz. 1960 z późn. zm.)

-Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023.1094 z późn. zm.)

-Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm..);

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.);

-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463);

-Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. , poz 2458);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U.2015 poz. 1319 )

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Praw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

-Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2021 r. poz. 2454)

-Zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszymi warunkami umowy.

- Innymi obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w sprawie zgodnie ze sztuką zawodową

4. Forma przekazania

Wszystkie dokumenty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w podanych ilościach, a także formie elektronicznej na nośnikach pamięci masowej (pendrive USB), (pliki zapisane w formacie: pdf, oraz w formatach edytowalnych doc, xls, dxf,). Dodatkowo kosztorys inwestorski z przedmiarem robót w wersji edytowalnej (plik w formacie: rds, ath, lub xls). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy formą pisemną a zapisem elektronicznym.

Dokumentację należy opracować w następującej liczbie egzemplarzy:

Projekt budowlany/ zagospodarowania terenu budowy drogi - 4 egz.,

Projekty techniczne/wykonawcze - 4 egz.,

Kosztorys inwestorski - 1 egz.,

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy - 1 egz.,

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.

Projekty organizacji ruchu – 4 egzemplarze,

5. Płatność

I etap rozliczeniowy - w terminie do 30.11.2026 r.- wykonawca przedłoży projekt zagospodarowania terenu, koncepcję programową, materiały do decyzji środowiskowej. Po odbiorze dokumentacji Wykonawca może wystąpić o zaliczkę.

II etap rozliczeniowy nastąpi w 2027 r. po odbiorze całości przedmiotu zamówienia.