Z A T W I E R D Z A M

Komendant

z up.

/-/

mł. bryg. Bogusław Szydło

Zastępca Komendanta

....................................

WK.2370.8.2026.15

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „SWZ”

ZAMAWIAJĄCY:

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

nr sprawy: WK.2370.8.2026

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320, ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://sapsp.ezamawiajacy.pl

Kraków, dnia 24 kwietnia 2026 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM	3

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ	5

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WRUNKÓW UDZIAŁU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA	8

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY	13

WADIUM	16

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	16

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT	17

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp	17

SPOSÓB OBLICZENIA CENY, KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	17

NEGOCJACJE W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT	18

SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE	19

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA	19

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	19

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI, OFERT I UMÓW	20

RODO	21

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	22

klauzula informacyjna w związku z ustawą o ochronie sygnalistów	22

DODATKOWE INFORMACJE	23

Załącznik Nr 1a do SWZ	24

Załącznik Nr 1b do SWZ	26

Załącznik Nr 2 do SWZ	27

Załącznik Nr 3 do SWZ	47

Załącznik Nr 4a do SWZ	50

Załącznik Nr 4b do SWZ	52

Załącznik Nr 4c do SWZ	53

Załącznik Nr 5 do SWZ	55

Załącznik Nr 6 do SWZ	56

Załącznik Nr 7 do SWZ	58

Rozdział I

# INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający:

Nazwa:	Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Adres:	os. Zgody 18, 31-951 Kraków

NIP:	678-002-92-86	REGON:	000173427

Tel.:	47-835-97-00	Fax.:	47-835-97-09

E-mail: 	szkola@sapsp.pl 	Internet:	https://www.gov.pl/web/sapsp-krakow

Rozdział II

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Dz.U. 2024 poz. 1320, ze zm.).

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1061, ze zm.).

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 pkt 1 Ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Rozdział III

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

- Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określono:

- w Załączniku nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

- w Załączniku nr 1b do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z rysunkami,

- w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga:

W przypadku, gdy w SWZ oraz jej załącznikach, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

W przypadku, gdy w SWZ oraz jej załącznikach, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, deklaracje zgodności Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2026 r.

- Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

- Warunki realizacji zamówienia, w tym warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Gwarancja: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenie gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Uwaga: Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

- Podział zamówienia na części: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dokonał podziału zamówienia na odrębne części zamówienia ze względów technicznych i ekonomicznych. Udzielenie robót budowlanych jednemu Wykonawcy przyczyni się do prawidłowej realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia kilku Wykonawcom nie tylko mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia ale również przyczyniłoby się do zwiększenie dodatkowych kosztów (np. kilku wykonawców musiałoby ponieść koszty zorganizowania zaplecza budowy). Ponadto  udzielenie zamówienia kilku Wykonawcom powodowałoby trudności w ustaleniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niniejszy przedmiot zamówienia dotyczy wykonania roboty budowalnej jednego obiektu, w związku z powyższym poszczególne zakresy prac będą od siebie zależne co dodatkowo potwierdza zasadność braku podziału niniejszego zamówienia na odrębne części. Brak dokonania podziału zamówienia na odrębne części zamówienia nie zawęża kręgu potencjalnych Wykonawców i nie ogranicza udziału małych i średnich przedsiębiorstw.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

  - Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby osoby bezpośrednio skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę do wykonania robót budowalnych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 23 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 ze zm.),

  - Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

  - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących skazane w pkt 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytworzonymi w trakcie wykonywanych robót, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych do tego miejscach (urządzeniach), w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to wykonawca zobowiązany jest do ich oddzielenia od odpadów obojętnych i przekazania ich na własny koszt i ryzyko do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku będą obciążały wykonawcę.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia zawartego w treści formularza: „formularz ofertowy” stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Rozdział IV

# WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Sposób porozumiewania się stron.

  - Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Na podstawie art. 61 ust.1 ustawy Pzp komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wniosków, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy, zwanej dalej „Systemem” lub „Platformą Zakupową”. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem lub faksem) nie będzie brana pod uwagę.

Uwaga!

Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez zamawiającego określone w SWZ.

  - System/Platforma Zakupowa dostępny/a jest pod adresem: https://sapsp.ezamawiajacy.pl

  - Ogólne zasady korzystania z Platformy:

    - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; https://sapsp.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl

    - Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.

    - Rejestracja konta następuje poprzez:

- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu

lub

- jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

    - Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez:

    - Akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania). W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy tj. Nazwę i adres mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".

    - Kafel „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do Zamawiającego klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję „Wyślij”.

    - Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  - Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

    - Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

    - Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;

    - Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;

    - Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

  - Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

  - Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w platformie zakupowej, logując się, akceptuje regulamin zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z platformy zakupowej wynikające z Instrukcji korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy (Instrukcja użytkownika). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://sapsp.ezamawiajacy.pl

  - Korzystanie z Systemu/Platformy Zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych, dokumentów i oświadczeń: doc, docx, pdf, xml, opatrzone (poza Platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalna wielkość plików do 2 GB (pojedynczy plik).

  - Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773) załącznik nr 2 „Formaty danych standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych”.

  - Zamawiający dopuszcza inne formaty kompresji danych aniżeli określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), w szczególności format .rar, pod warunkiem, że zamawiający korzystający z programu 7-zip (https://7-zip.org.pl/) będzie w stanie poprawnie otworzyć skompresowane pliki oferty. W przypadku gdy wykorzystany przez wykonawcę format kompresji danych uniemożliwi jego otworzenie przez zamawiającego za pomocą programu 7-zip, ofertę taką uznaje się za podlegającą odrzuceniu.

  - Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

  - Jeśli w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o opatrzeniu / podpisaniu dokumentu / oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 – tj.). Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym http://www.nccert.pl

  - Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

- Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: kpt. Rafał Tobiasz, sekc. Tomasz Skotnicki;

- w sprawach formalnych: Wojciech Sypek.

Zamawiający przypomina, że komunikacja odbywa się wyłącznie przez platformę prowadzonego postępowania pod adresem:

https://sapsp.ezamawiajacy.pl/pn/SAPSP/demand/284964/notice/public/details

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy zgodnie ze sposobem opisanym w pkt. 1.6.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3.2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 3.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnień jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 3.4.

Rozdział V

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WRUNKÓW UDZIAŁU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

| 1 | OFERTA ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ |
| --- | --- |
| 1.1 | „Formularz ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 3 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. |
| 1.2 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4a do SWZ. |
| 1.3 | Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4c do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. |
| 1.4 | Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. |
| 1.5 | Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| 1.6 | Oświadczenie Podwykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4b do SWZ. |
| 1.7 | Oświadczenie Wykonawców – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. |
| 2 | WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| 2.1 | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu, - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, - zdolności technicznej lub zawodowej – O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują: - min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta przy realizacji zamówienia o specjalności architektonicznej posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie ww. specjalności, - min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności. Uwaga: - Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenie funkcji projektanta i kierownika budowy. - W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże spełnianie warunku. |
| 3 | PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY |
| 3.1 | Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. |
| 3.2 | Dodatkowo, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę: - w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; |
| 3.3 | W przypadkach, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 4, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. |
| 3.4 | Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. |
| 3.5 | Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 514). |
| 4 | INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) |
| 4.1 | - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. - W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane. - Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. - Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. - Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. - Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: - Oferta wspólna powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z SWZ. - Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej. - dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; - Kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. - Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną na wezwanie zamawiającego mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę, zawierając co najmniej: - Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia. - Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy. - Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. |
| 5 | INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW |
| 5.1 | - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt w oświadczeniu dołączonego do oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. - W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podwykonawców i dalszych podwykonawców, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać przedstawione przez te podmioty, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. |
| 6 | INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW |
| 6.1 | - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: a) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa powyżej, aktualne na dzień ich złożenia. - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. - Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. - Sposób sporządzania i przesyłania podmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw oraz innych dokumentów i oświadczeń określa ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. - Pełnomocnictwo może zostać dołączone do oferty w: ● oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub ● w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu (w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem), opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia może dokonać również notariusz. |
| 7 | DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCY NAJWYŻEJ OCENIONIONEGO |
| 7.1 | Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Uwaga: Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. - wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia będące w dyspozycji Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ. - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ. |
| 7.2 | Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. |
| 8 | INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH |
| 8.1 | - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: - Zaświadczenia, odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. - Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się. |

Rozdział VI

# SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.

  - Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sapsp.ezamawiajacy.pl

Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca wybiera kafelek „FORMULARZ OFERTY/WNIOSKU” lub wybiera sekcję „Przygotowanie oferty”.

Uwaga:

Zgodnie z informacjami podanymi w Rozdziale IV SWZ zamawiający przypomina, że korzystanie z Platformy jest bezpłatne, jednak wymaga rejestracji, której czas należy uwzględnić przy składaniu ofert.

  - Instrukcji korzystania z Platformy zakupowej dla Wykonawcy dostępna jest pod adresem: https://sapsp.ezamawiajacy.pl

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej:

- podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany),

lub

- podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).

Ważne zalecenie!

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Systemu (Platformy Zakupowej) uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:

- dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;

- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. Zaleca się użyć formatu XAdES.

Wszystkie pliki składane do Zamawiającego za pośrednictwem Systemu (Platformy Zakupowej) muszą zostać podpisane właściwym podpisem elektronicznym poza Systemem (na własnym komputerze Wykonawcy), o ile postanowienia SWZ lub przepisów tego wymagają. Złożenie podpisu elektronicznego w ramach potwierdzania składania oferty w Systemie nie stanowi czynności podpisania, któregokolwiek ze składanych przez Wykonawcę plików.

  - Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z załączonych dokumentów uprawniających do występowania w obrocie prawnym.

  - Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

  - Wykonawca składa Ofertę poprzez wypełnienie załączników oraz opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane,

- dodanie w sekcji "Przygotowanie oferty", w podsekcji "Dokumenty do oferty" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku", w sekcji "Przygotowanie oferty", w podsekcji "Dokumenty do oferty" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

  - Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

  - Dokumenty/pliki dołączone do systemu są weryfikowane pod względem złożonego podpisu elektronicznego, a system poprzez odpowiedni komunikat wskazuje czy dany plik jest podpisany, czy nie.

  - Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest to: „Dokument jawny” – zawierający informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa” – dokument zawiera informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa”.

  - Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".

  - Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport złożonej oferty. Raport Wykonawca generuje z akcji "Historia zmian" pobierając odpowiedni plik na komputer. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

  - Po zapisaniu, plik w Systemie jest zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając akcję „Usuń".

  - Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu, w postępowaniu po rozwinięciu sekcji „Przygotowanie oferty” wybiera akcję „Wycofaj część oferty” lub z poziomu sekcji „Podgląd złożonej oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę”.

  - Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

  - Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.

  - Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku", w sekcji "Przygotowanie oferty", w podsekcji "Dokumenty do oferty". Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na wykonawcy.

  - W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na późniejszym etapie postępowania, w stosunku do oświadczeń i dokumentów składanych po otwarciu ofert.

  - W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia przez wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).

  - Zgodnie z art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:

http://www.nccert.pl/kontakt.htm

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym:

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

    - podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

    - przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

    - innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Uwaga: Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, w szczególności zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez wykonawcę treści swojej oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w formie pliku niezaszyfrowanego, w niewłaściwej zakładce (np. jako treść pytań lub odwołanie). Nieprawidłowe złożenie oferty przez wykonawcę nie stanowi podstawy żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się, aby założyć profil wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

  - Oferta, wniosek, oświadczenie oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Jeśli wykonawca stosuje skompresowane archiwum dokumentów np. plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Opatrzenie podpisem elektronicznym skompresowanego archiwum dokumentów oznacza opatrzenie podpisem każdego dokumentu zawartego w archiwum.

  - Zamawiający zaleca opatrzenie podpisem elektronicznym każdy dokument osobno.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

Rozdział VII

# WADIUM

- W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział VIII

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.06.2026 r.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 1., zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa, na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

Rozdział IX

# SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu/Platformy Zakupowej pod adresem https://sapsp.ezamawiajacy.pl, nie później niż do dnia 13.05.2026 r. do godz. 900.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2026 r. o godz. 915, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania „on-line” sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, zawierającą elementy, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. o:

    - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

    - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

Rozdział X

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp

Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej (nie jest ona wymagana do złożenia oferty). Termin wizji lokalnej należy ustalić z kpt. Rafałem Tobiaszem, tel. 47 835 99 02, e-mail: rtobiasz@sapsp.pl, lub sekc. Tomaszem Skotnickim, tel. 47 835 99 13, e-mail: tskotnicki@sapsp.pl - wysyłając zgłoszenie wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego.

Rozdział XI

# SPOSÓB OBLICZENIA CENY, KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Cena winna być podana w „Formularzu ofertowym” , stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

  - Cena winna być podana wyłącznie w złotych polskich.

  - Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów.

  - Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (A) | 60% (60pkt) |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 40% (40pkt) |

KRYTERIUM – Cena

W kryterium „cena” punkty będą obliczane wg następującego wzoru: najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu C = --------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt cena brutto oferty ocenianej Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w kryterium cena wynosi 60,00 pkt

KRYTERIUM - Okres gwarancji

W kryterium „okres gwarancji” punkty będą przyznane w następujący sposób: - zaoferowany okres gwarancji 12 miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 0 pkt, - zaoferowany okres gwarancji 24 miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 10 pkt - zaoferowany okres gwarancji 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 20 pkt - zaoferowany okres gwarancji 48 miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 30 pkt - zaoferowany okres gwarancji 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 40 pkt Maksymalną liczbę punktów, którą oferta wykonawcy może uzyskać w kryterium okres gwarancji wynosi 40,00 pkt

Końcowa liczba punktów przyznana ofertom będzie obliczana jako suma uzyskanych punktów w wyżej wymienionych kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

W = C + G

gdzie:

W – oznacza końcową liczbę punktów jaką oferta Wykonawcy otrzyma (suma punktów uzyskanych ze wszystkich kryteriów oceny ofert).

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Maksymalną liczbę punktów, którą Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

C – oznacza liczbę punktów jaką oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium „Cena”

G – oznacza liczbę punktów jaką oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium „Okres gwarancji”

  - Zamawiający do obliczeń punktów zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich kryteriów ofert.

Rozdział XII

# NEGOCJACJE W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT

- Zamawiający, nie przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji.

Rozdział XIII

# SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE

    - Zmawiający poprawia w ofercie na podstawie art. 223 ust.1 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o:

- oczywistych omyłkach pisarskich,

- oczywistych omyłkach rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- innych omyłkach polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Rozdział XIV

# INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejsze oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Na podstawie art. 260 ust.1 ustawy Pzp, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczni prawne.

- Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust 2, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

Rozdział XV

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% (dwa procent) ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust 2 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego tj.: NBP o/o Kraków nr 48 1010 1270 0060 0213 9120 0000.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, to muszą one zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w formie innej niż pieniężna to ważność dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi obejmować okres obowiązywania umowy.

Rozdział XVI

# TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI, OFERT I UMÓW

- Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 74 ust. 2 ustawy Pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego (Dz.U. 2020 poz. 2434, ze zm.), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

- Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział XVII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o planowanym terminie zawarcia umowy oraz terminie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 456 Ustawy Pzp oraz gdy zmiany treści umowy wymagałyby zmiany treści oferty złożonej przez wykonawcę.

Rozdział XVIII

# RODO

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanej dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków;

- w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: os. Zgody 18, 31-951 Kraków, e-mail: iod@sapsp.pl, tel. 478359700, fax. 478359709;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie” (nr sprawy WK.2370.8.2026), prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2022 r. „w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. Urz. MSWiA z 2022 r. poz. 1), przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Rozdział XIX

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

- Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie zgodnie z art. 513 ustawy Pzp,

- skarga do sądu, zgodnie z art. 579 ustawy Pzp.

Rozdział XX

# klauzula informacyjna w związku z ustawą o ochronie sygnalistów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO" informujemy, że:

- Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, e-mail: szkola@sapsp.pl.

- W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sapsp.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z obsługą zgłoszenia, zgodnie z Art. 6 ust 1 lit c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

- Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu.

- Co do zasady Pani/Pana dane osobowe są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą byt ujawniane przez Szkolę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, za Pani/Pana wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

- Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż jest niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z pkt. 3 powyżej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

- Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rozdział XXI

# DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Podstawy odrzucenia oferty określa art. 226 ust 1 ustawy Pzp.

- Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą zagranicznym będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą os. Zgody 18, 31-951 Kraków - Administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781, ze zm.).

Załączniki:

- „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1a do SWZ;

- „Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z rysunkami” - załącznik nr 1b do SWZ;

- „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” - załącznik nr 2 do SWZ;

- „Formularz ofertowy” - załącznik nr 3 do SWZ;

- „Oświadczenie Wykonawcy” - załącznik nr 4a do SWZ;

- „Oświadczenie Podwykonawcy” - załącznik nr 4b do SWZ;

- „Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby” - załącznik nr 4c do SWZ;

- „Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” - załącznik nr 5 do SWZ;

- „Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia będące w dyspozycji Wykonawcy“ - załącznik nr 6 do SWZ;

- „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” – załącznik nr 7 do SWZ.

# Załącznik Nr 1a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa nadana zamówieniu:

„Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy zakres prac i wymagań określono w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (PFU) stanowiący załącznik nr 1b do SWZ (w osobnym pliku).

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności warunków płatności określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do realizacji robót budowlanych,

- Wykonanie prac przygotowawczych i wytyczeniu terenu pod budowę hali garażowo-magazynowej,

- Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych oraz przeniesienie istniejących kontenerów/obiektów z terenu budowy, we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie terenu poligonu,

- Wykonanie zabezpieczenia istniejącej zieleni wysokiej,

- Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, technologicznej, separatoru substancji ropopochodnych, naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę opadową,

- Wykonanie przyłącza elektrycznego,

- Wykonanie instalacji sprężonego powietrza, instalacji grzewczej, instalacji odciągu spalin, instalacji przeciwpożarowej,

- Wykonanie całości robót ziemnych tj.: rozebranie istniejącej nawierzchni placu asfaltowego, usunięcie warstw humusu, niwelacja terenu, wykop pod fundament, wzmocnienie podłoża wraz z podbudową,

- Wykonanie fundamentów oraz ścian w technologii murowanej z elementami szkieletu żelbetowego,

- Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

- Wykonanie nawierzchni placów z kostki betonowej,

- Wykonanie komunikacji pieszej z kostki betonowej i schodów,

- Wykonanie posadzki przemysłowej, niezbędnych prac wykończeniowych wewnętrznych oraz zewnętrznych uwzględniających dostosowanie wystroju elewacji do wymogów Zamawiającego i podniesienia jakości estetycznej przestrzeni placu poligonowego,

- Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej cały zakres prac,

- Wykonanie zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia procedury odbioru wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (z klauzulą ostateczności):

  - Należy zapewnić kierownika budowy, który przeprowadzeni procedurę zgłoszenia obiektu do odbioru – przygotuje i złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do odpowiednich organów administracyjnych,

  - Należy reprezentować Inwestora podczas odbiorów przez organy administracyjne i instytucje kontrolne (np. Nadzór Budowlany, Sanepid, Straż Pożarna),

  - Należy zapewnić usunięcie ewentualnych uwag lub niezgodności zgłoszonych przez organy kontrolne w wyznaczonym terminie.

Uwaga:

W przypadku, gdy w SWZ oraz jej załącznikach, w szczególności w PFU wskazane są nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

W przypadku, gdy w SWZ oraz jej załącznikach, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, deklaracje zgodności Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Za rozwiązania równoważne w zakresie materiałów budowalnych Zamawiający uzna wszystkie materiały budowalne posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz posiadające parametry techniczne na poziomie nie gorszym niż w wymienionych normach – dotyczy to głównie parametrów technicznych (np. wytrzymałość, izolacyjność, gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność, itp.), które mają są istotne znaczenie pod kątem zastosowania (przeznaczenia) oraz parametrów jakościowych wpływających na trwałość i bezpieczeństwo.

Za rozwiązania równoważne w zakresie spełnienia normy PN-EN 12464-1:2022-01 dla opraw oświetleniowych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne czyli takie, których parametry zapewnią minimalny poziom określony w normie w zakresie natężenia i równomierności światła, oraz oddawania barw opraw oświetleniowych.

Za rozwiązania równoważne w zakresie spełnienia normy PN-HD 60364 w zakresie instalacji elektrycznej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne czyli takie, które zostaną zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający między innymi: ochronę przed porażeniem elektrycznym, ochronę przed skutkami cieplnymi, ochronę przed przeciążeniami, ochronę przed prądami zwarciowymi, ochronę przed zakłóceniami napięciowymi.

Za rozwiązania równoważne w zakresie spełnienia wymogu klasy obciążenia ruchem minimum A15 (wg normy PN-EN 1433), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne czyli takie, które zagwarantują wytrzymałość na obciążenia min. 15 kN i które zapewnią bezpieczeństwo dla ruchu pieszych, rowerzystów i wózków inwalidzkich.

Zamawiający dopuszcza równoważne urządzenia (m.in. pompę ciepła, nagrzewnicę, itp. ) pod warunkiem, iż urządzenia będą posiadały parametry na poziomie nie gorszym do wymienionych w PFU.

- Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

- Termin wykonania: do dnia 10.12.2026 r.

- Okres gwarancji:  Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenie gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Uwaga: Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

- Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót (nie jest ona wymagana do złożenia oferty) – szczegółowe informacje w rozdziale IX SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz jego przedstawicielami, w tym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca musi ująć w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego zakresu zamówienia nie powodując przestoju funkcjonowania bazy poligonowej. Ewentualne konieczne przerwy funkcjonowania infrastruktury technicznej na terenie całego poligonu Wykonawca musi wyprzedzająco uzgodnić terminy z Zamawiającym.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, winien przed przystąpieniem prac budowlanych przedłożyć zamawiającemu kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, obrazującym: kolejność wykonywania poszczególnych zakresów robót, czas i terminy ich realizacji, nakłady finansowe w poszczególnych miesiącach, a także wielkości załóg pracowniczych w etapach poszczególnych prac. (z informacją/listą o zatrudnienie cudzoziemców).

# Załącznik Nr 1b do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Program funkcjonalno - użytkowy w oddzielnym pliku dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://sapsp.ezamawiajacy.pl/pn/SAPSP/demand/284964/notice/public/details

# Załącznik Nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

(załącznika tego nie należy załączać do oferty – służy do zapoznania się z warunkami umowy)

zawarta w dniu ………………………… -2026 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31-951 Kraków, os. Zgody 18, NIP 678-002-92-86, REGON 000173427 reprezentowaną przez Komendanta Szkoły - ……………………………………………………………………………………………..

a

…(firma, siedziba, adres)… wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………… Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………………, kapitał zakładowy w wysokości ……… zł, wpłacony ………, NIP:……………, REGON:……………………,

Reprezentowanym/-ą przez: ……………………………,

uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk stanowi załącznik nr 1 do umowy,

lub

…(imię, nazwisko)…, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą: „………”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, …(adres)…, NIP: ………………………, REGON: ………………………, zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy

[wybrać w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą]

lub

…(imię, nazwisko)…, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą …(pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko)…, ...(adres)…, NIP: ……………………… oraz REGON: ……………………, (imię, nazwisko), prowadzącym/-ą, działalność gospodarczą pod firmą …(pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko)…, …(adres)…, NIP: ………………………… oraz REGON: ……………………, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: …………………, …(adres)…., NIP: …………………………………, REGON: …………………………., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy,

[wybrać w przypadku, gdy wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej] [w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera],

zwanym dalej wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320, ze zm.), zwana dale „ustawą Pzp”, zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj, zwanym dalej również „zadaniem” lub „pracami budowlanymi”.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

  - wymaganiami określonymi w SWZ (nr sprawy WK.2370.8.2026), stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,

  - wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym (zwanym dalej „PFU”), stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,

  - formularzem oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,

  - ewentualnymi pytaniami i odpowiedziami do SWZ, stanowiącymi załącznik nr 5 do umowy,

  - obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,  w tym w szczególności:

    - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

    - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

    - USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

    - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Zakres umowy obejmuje:

  - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych niezbędnych uzgodnień,

  - zapewnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę,

  - reprezentowanie Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, przed wszelkimi organami administracji architektoniczno-budowlanej i instytucjami (w zakresie niezbędnych decyzji i uzgodnień)  w związku z realizacją niniejszej umowy,

  - wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, polegających na budowie hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice,

  - dostawę i montaż urządzeń, materiałów i osprzętu o minimalnych parametrach określonych w PFU, zgodnie z dokumentacją projektową wraz przeprowadzenie procedur odbiorowych urządzeń i osprzętu zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji projektowej i dokumentacji technicznej urządzeń i osprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia ich eksploatacji,

  - przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi zainstalowanych urządzeń (m.in. pompa ciepła, nagrzewnica), wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń i osprzętu, w terminie uzgodnionym przez Strony jednak nie później niż do dnia odbioru końcowego zadania,

  - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu prac Wykonawca winien przedłożyć dokumentację dotyczącą zastosowanych urządzeń oraz elementów przedmiotowego zadania, dokumenty certyfikujące użyte materiały oraz elementy montażowe. Dokumentacja ma odzwierciedlać stan faktyczny wykonanych robót. (Dokumentacja powykonawcza winna obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje rozruchowe, atesty, aprobaty oraz świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii, instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji robót).

  - przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz do dokumentacji powykonawczej na warunkach określonych w § 7 umowy.

  - zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym wykonywanie przeglądów technicznych (z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producentów dla utrzymania gwarancji, lecz w żadnym razie nie rzadziej niż 1 przegląd rocznie). Harmonogram realizacji czynności serwisowych przez okres gwarancji zostanie dostarczony przez Wykonawcę razem z dokumentacją powykonawczą.

- Realizacja przedmiotu umowy, jest podzielona na następujące etapy:

  - etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji oraz uzgodnień,

  - etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia, powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wymagane polskim prawem.

- Wykonawca oświadcza, że

              - dysponuje wiedzą i doświadczeniem oraz zasobami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

              - uzyskał wszystkie dostępne dane i informacje dotyczące planowanych do wykonania dokumentacji oraz robót będących przedmiotem niniejszej umowy,

              - uzyskał wszystkie niezbędne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na koszty oraz terminy realizacji przedmiotu umowy,

              - w rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1332 z 2017r.),

              - zabezpieczył odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe, a także środki finansowe w celu zapewnienia niezakłóconej i płynnej realizacji przedmiotu umowy,

              - nie toczy się względem niego żadne postępowanie, które mogłoby mieć jakikolwiek negatywny wpływ na prawidłową realizację Umowy.

§ 2 Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie podstawowym, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi kwotę brutto: .... zł. (słownie złotych: ............), przy czym:

  - za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru Wykonawca otrzyma kwotę …………. zł brutto (słownie złotych: ............),

  - za wykonanie całości robót budowlanych wliczając między innymi: prace budowlane, dostawę i montaż materiałów i urządzeń, nadzór autorski, serwis gwarancyjny, szkolenie,  dokumentację powykonawczą, przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz do dokumentacji powykonawczej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru Wykonawca otrzyma kwotę …………. zł brutto (słownie złotych: ............). Strony dopuszczają możliwość rozliczenia na podstawie nie więcej niż trzech faktur częściowych, wystawianych za skończone i odebrane etapy robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie obustronnie podpisany protokół potwierdzający odbiór robót (wykonanie prac ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Zamawiającym).

- Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową robót po ich odbiorze.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową za przedmiot odbioru w terminie do 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Ustala się, że płatnikiem należnego wynagrodzenia wykonawcy będzie zamawiający tj. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 18, 31-951 Kraków, NIP 678-002-92-86, Regon 000173427.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez zamawiającego w złotych polskich.

- Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po pozytywnej weryfikacji w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tj.  na tzw.  Białej liście. Wykonawca będzie wystawiał faktury w KSeF (Krajowym Systemie e-Faktur) lub dostarczy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: dziennikpodawczy@sapsp.pl

- W przypadku faktur wystawianych w KSeF,  momentem wystawienia faktury jest data nadania numeru faktury w KSeF), natomiast w odniesieniu do Wykonawców nie objętych obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- W przypadku awarii KSeF uniemożliwiającej wystawienie lub przesłanie faktury, stosowane będą odpowiednie procedury przewidziane przepisami prawa.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych, Stronom przysługują odsetki ustawowe.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął przed dniem przedstawienia przez wykonawcę do rozliczenia należnego mu wynagrodzenia. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 7. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Podstawą wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione zamawiającemu wraz:

  - z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

  - z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

  - z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub przez podwykonawców,

  - w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

- Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 12, zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

- Wykonawca przekazuje zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 10 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 8 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 8, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 8 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt ust. 8, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej wykonawcy od zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania zamawiającego względem wykonawcy.

- Odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

- W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez zamawiającego wykonawcy.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 3 Terminy wykonania

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

  - wykonanie, dostarczenie Zamawiającemu oraz odbiór przez Zamawiającego finalnej i kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy,

  - sporządzenie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i dostarczenie Zamawiającemu  do akceptacji – nastąpi przed rozpoczęciem prac budowlanych, nie później jednak niż w terminie 1 tygodnia od podpisania protokołu odbioru  finalnej i kompletnej dokumentacji projektowej.

  - rozpoczęcie realizacji prac budowlanych – nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru finalnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z  innymi niezbędnymi uzgodnieniami.

  - wykonanie przedmiotu umowy tj. zakończenie realizacji całości prac budowlanych wraz z dostarczeniem i montażem urządzeń i osprzętu oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie – nastąpi w terminie do dnia 10.12.2026 r.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie na umotywowany wniosek wykonawcy na piśmie – zmiany terminu wykonania umowy wyłącznie w przypadku:

    - Konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych PFU i SWZ, warunkujących wykonanie zadania,

    - W przypadku, gdy pomimo braku winy Wykonawcy, termin wydania przez uprawnione organy lub instytucje wymaganych dokumentów lub decyzji administracyjnych ulegnie przedłużeniu ponad terminy na ich wydanie przewidziane przepisami prawa,

    - Zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przezwyciężyć przy zastosowaniu współmiernych środków technicznych lub technologii, mających istotny wpływ na realizację robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,

    - Wykazania przez wykonawcę warunków do zmiany terminu wykonania umowy w trybie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 340 ze zm.).

- Zmiana terminu wykonania umowy zostanie wprowadzona w formie obustronnie podpisanego aneksu, przy czym zmiana terminu będzie adekwatna do zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na możliwość prowadzenia prac.

- W przypadku niewykonania w terminie, o którym mowa w ust. 1 zobowiązania, zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z winy wykonawcy.

§ 4

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

- W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.

- Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia: wody, ścieków i energii elektrycznej w okresie realizacji robót na podstawie odrębnych ustaleń z administracją zamawiającego.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy, wykorzystywanych przez własne służby.

- Wykonawca zobowiązuje się w zależności od potrzeb wykonać i utrzymywać na swój koszt ogrodzenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa bhp i ppoż.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane i innych uprawnionych organów kontrolnych oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych stosownymi przepisami.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Gospodarzem na terenie budowy jest wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu komisyjnego odbioru i przekazania obiektu zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności finansową, za wszelkie szkody wyrządzone na terenie budowy przez wykonawcę oraz wszelkie osoby, którymi wykonawca się posługuje, w tym szkody wyrządzane w pracach już zrealizowanych.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do zabezpieczenia wykonanych przez siebie prac przed zniszczeniem przez inne podmioty.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne prawo do powołania się na błędy, nieprawidłowości lub braki w dokumentacji projektowej której jest autorem oraz nie będzie mu przysługiwało żadne prawo do jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności roszczeń finansowych wobec zamawiającego z tego tytułu. W przypadku wystąpienia błędów, braków lub nieprawidłowości dokumentacji projektowej wykonawca na własny koszt i ryzyko niezwłocznie skoryguje dokumentacje projektową oraz wykona wszelkie roboty zgodnie z skorygowaną dokumentacją projektową zgodnie z pierwotnie określonych terminach oraz za ryczałtowe wynagrodzenie określone w §2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wszelkie maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania budowy oraz zamontowania (wbudowania) w realizowanych obiektach, dostarczy wykonawca.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 14 i 15, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniającym wymagania projektu.

- Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa,

  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy.

- Badania, o których mowa w ust. 18, będą realizowane przez wykonawcę na własny koszt.

- Do obowiązków wykonawcy należy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w ust. 20 , w tym przedłożenia stosownych oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień, a wykonawca ma obowiązek je niezwłocznie przedstawić zamawiającemu. Zamawiający jest również uprawniony do przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy.

- Strony umowy postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi /upoważnionymi/ za realizację przedmiotu umowy są:

  - w imieniu zamawiającego: ……………………………,

tel.: …………………, e-mail: …………………………………………,

- w imieniu wykonawcy: ...................................................................................,

tel.: ……………………, e-mail: …………………………………………,

§ 5 Nadzór inwestorski

- Zamawiający może powołać inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy działają w jego imieniu i powiadomi o tym wykonawcę na piśmie w terminie 5 dni od daty ich powołania.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ............................................................., Nr uprawnień budowlanych .........................., Nr zaświadczenia PIIB …………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielanie wyjaśnień zamawiającemu oraz stałej współpracy z zamawiającym oraz powołanymi przez zamawiającego inspektorami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zapewni zamawiającemu oraz powołanym przez zamawiającego inspektorom nadzoru inwestorskiego na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy możliwość pełnej kontroli procesu i jakości wykonywania dokumentacji projektowej oraz robót.

§ 6 Dokumentacja projektowa

- Opracowanie dokumentacji projektowej określonej w programie funkcjonalno-użytkowym obejmuje w szczególności: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, zezwalającej na realizację inwestycji pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” tj. w szczególności: dokumentację projektową budowlaną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie robót, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wszelkich niezbędnych uzgodnień.

- Dokumentację, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy wykonawca wykona w formie

  - papierowej w następujących ilościach:

    - Projekty budowlane – 3 egz.

    - Projekty wykonawcze – 2 egz.

    - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

    - Przedmiary robót – 2 egz.

    - Kosztorysy inwestorskie – 2 egz.

    - Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – 1 egz.

    - Inne niezbędne uzgodnienia – 1 egz.

  - elektronicznej:

    - dwa komplety na płytkach CD sporządzone w formatach .pdf, .docx (MS Word), .dwg oraz dla kosztorysów/przedmiarów w formacie dedykowanym dla powszechnie używanych programów kosztorysowych (Zuzia, Norma). Pliki przekazane Zamawiającemu nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem.

- Wykonawca winien zapewnić nadzór autorski nad wykonywaniem projektu na każdym etapie realizacji inwestycji oraz zapewnić udział projektanta w naradach organizowanych przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Projekt budowlany stanowiska należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (tzw. sztuką budowlaną), przepisami techniczno–budowlanymi oraz innymi przepisami szczegółowymi. Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez Inspektora lub Zamawiającego należy zrealizować bez dodatkowych opłat.

- Przed rozpoczęciem prac projektowych należy dokonać wizji lokalnej (szczegółowych oględzin) terenu na którym realizowany będzie przedmiot umowy celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z jej realizacją.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a) umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu przez wykonawcę dokumentacji projektowej dokona jej weryfikacji i w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych dokumentacji projektowej wskaże Wykonawcy w protokole odbioru ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone w ramach powyższego terminu uwagi Zamawiającego oraz dokonać niezbędnych poprawek w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu realizacji Umowy.

- Wykonawca zaopatrzy przekazywane zamawiającemu egzemplarze dokumentacji projektowej w wykaz składających się na nie opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z niniejszą umową, bez wad, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, na jej podstawie można wykonać wszelkie roboty a także, iż wydawana jest w stanie kompletnym.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez wykonawcę finalnej i kompletnej dokumentacji projektowej będzie stosowny protokół. Sporządzenie protokołu nie jest równoznaczne z oświadczeniem zamawiającego o braku wad dokumentacji projektowej.

- W przypadku, gdy po podpisaniu protokołu odbioru finalnej i kompletnej dokumentacji projektowej koniecznym okaże się wniesienia zmian lub poprawek do dokumentacji projektowej, wykonawca wniesie stosowne poprawki w wykonaniu nadzoru autorskiego, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.

§ 7 Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że do wszelkich rezultatów prac realizowanych na postawie niniejszej Umowy noszących znamiona utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonawcy będą przysługiwać prawa autorskie majątkowe w zakresie umożliwiający realizację niniejszej Umowy oraz że prawa te nie będą obciążone w prawami majątkowymi osób trzecich.

- Z dniem ich przekazania zamawiającemu przez wykonawcę, wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do dokumentacji projektowej, a także do wszelkich innych projektów, instrukcji, dokumentacji, opracowań, dokumentacji powykonawczej lub jakiegokolwiek innego efektu realizacji przedmiotu umowy stanowiącego utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, na poniższych polach eksploatacji:

  - W zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  - W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

  - W zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wprowadzanie oraz zapisywania utworu w pamięci komputera oraz we własnych bazach danych, wprowadzanie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  - Modyfikacji, przez co rozumie się prawo do nanoszenia zmian w dokumentacji uznanych przez zamawiającego za konieczne, w celu unowocześnienia przyjętych rozwiązań jak również w celu optymalizacji kosztów realizacji projektu bądź kosztów funkcjonowania przedmiotu robót których dokumetacja ta dotyczy.

  - Dalszych remontów, drobnych zmian dokonywanych w przyszłości na wykonanym obiekcie zrealizowanym na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej.

§ 8 Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż w dniu, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

  - od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto;

  - od odpowiedzialności cywilnej (OC) wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy,

  - ubezpieczenia kadry, pracowników wykonawcy oraz każdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

- Koszt umowy lub umów, o których mowa ust. 3 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości wykonawca.

- Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później w dniu przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 3-5, przedstawiając zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 3-5 lub nieprzedłożenia przez wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 6, zamawiający w imieniu i na rzecz wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 3-5, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9 Podwykonawcy

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy lub jej projektu z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Przedstawienie zamawiającemu przez wykonawcę umowy lub jej projektu z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie - upoważnia zamawiającego do zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń.

- Umowy pomiędzy wykonawcą, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawarte bez formy pisemnej są nieważne.

- W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za zgodą zamawiającego - zamawiający może (na uzasadniony pisemny wniosek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) uiści należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie z tej umowy bezpośrednio na wskazane prze niego konto bankowe. Tak uiszczone wynagrodzenie pomniejsza wynagrodzenie należne z umowy wykonawcy i zwalnia zamawiającego ze zobowiązania w tym zakresie.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o Podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy wykonawcy wobec zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt wykonawcy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji zamawiającego.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- W przypadku, gdy zawarta przez wykonawcę Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dłuższy niż określony w ust. 7 lit. a), zamawiający wzywa wykonawcę go do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 10 Obowiązki szczegółowe Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

  - zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych maszyn i urządzeń,

  - informowania zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - informowania zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanych wykonaniem takich czynności; jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w realizacji – niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w kwocie …... zł. (słownie złotych: ..) w formie ……. .

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone w następujących terminach:

- 70%, tj. w kwocie…….. - w terminie do 30 dni od daty protokolarnego odbioru roboty budowlanej i uznania jej za należycie wykonane,

- 30%, tj. w kwocie…….. - w terminie do 15 dni od daty protokołu pogwarancyjnego po dacie upływu terminu gwarancji.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1, wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez zamawiającego.

- W przypadku niezakończenia robót budowlanych w terminie umownym lub wydłużenia procedury odbiorowej, wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób, aby okres gwarancji zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia odbioru końcowego a zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i udzielonej gwarancji obejmowało okres od dnia odbioru końcowego do 14 dni po upływie gwarancji i rękojmi. W przeciwnym razie, zamawiający ma prawo do potrącenia z ostatniej faktury równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

- /jeżeli dotyczy/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane na konto wykonawcy ……………………………………………….

§ 12 Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 lit. a) umowy za każdy dzień zwłoki.

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. d) w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy: w wysokości 5,0% wynagrodzenia umownego.

    - za każdy stwierdzony przypadek /osobę/ niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy - wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy: w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy.

    - za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z wezwaniem o którym mowa  § 12 ust. 16 umowy: w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy.

  - zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części powodujące uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie tych elementów przedmiotu umowy, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane - za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

- Z tytułu należnych zamawiającemu kar umownych, zamawiający wystawi notę obciążeniową ustalając termin 7 dniowy do zapłaty. W razie braku zapłaty w ustalonym terminie zamawiający pokryje należności z:

  - należnego wykonawcy wynagrodzenia lub;

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku nieuregulowania należności przez wykonawcę, o której mowa w ust. 3, zamawiający pokryje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie dodatkowe na zasadach ogólnych.

§ 13 Odbiór końcowy

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w §1.

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Zgłoszenie odbioru końcowego wymagać będzie pisemnego powiadomienia zamawiającego, niezależnie od wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez inwestora osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy,

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

      - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać stosownego obniżenia ustalonego w umowie wynagrodzenia,

      - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego (inwestora zastępczego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane oraz wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia objęte niniejszą umową na okres ……………miesięcy. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych, o których mowa w §3 ust.1 lit d).

- Na urządzenia zakupione przez wykonawcę, wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką daje ich producent, lecz nie krótszą niż 12 miesiące.

- W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego usterek spowodowanych wadą materiału lub wadliwym wykonaniem robót wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się usuwać zgłoszone usterki w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. W razie niedotrzymania tego terminu zamawiający usunie sam lub przez osoby trzecie usterki na wyłączny koszt i ryzyko wykonawcy.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

§ 15 Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

  - wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie i upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego do rozpoczęcia lub kontynuacji robót,

  - wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

  - wykonawca nie wykonał robót w terminie i o wartości określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1)	zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania go do dokonania odbioru przedmiotu umowy  lub podpisania protokołu odbioru i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu,

2)	zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- wykonawca wezwie zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada.

- wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów określonych w ust.3 pkt. 3 niniejszej umowy,

  - przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16 Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Strony zgodnie dopuszczają dokonanie czynności prawnej polegającej na zmianie niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:

  - parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy zmiany te będą korzystniejsze dla zamawiającego;

  - zmiany nazwy, adresu, formy organizacyjno - prawnej itp. którejkolwiek ze stron;

  - inne niekorzystne dla zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy; Dla skorzystania z uprawnień w tym przedmiocie wykonawca musi udowodnić;

  - sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

  - w przypadku ustawowej zmiany wysokości VAT w stosunku do stawek obowiązujących w dacie podpisania umowy, wyłącznie dla płatności powstałych po wejściu w życie przepisów ustawowych zmieniających wysokości VAT – dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę — dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów po zawarciu niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, za okres od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów,

  - w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów po zawarciu niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, za okres od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów,

  - w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów po zawarciu niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, za okres od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów.

- W przypadkach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia(przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki, o których mowa w ust. 4, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmiany przepisów odpowiednio regulujących kwestie objęte postanowieniami ust.4. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w zakresie w jakim będzie tego żądać Zamawiający.

- Dopuszczalne są zmiany do umowy w sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

- Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych poniżej:

  - waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w trybie przepisu art. 439 ustawy Pzp będzie dotyczyć wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit b) Przedmiotowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane na poniższych zasadach:

    - jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia umowy;

    - poziom zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie określony w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - ogółem” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym zawarto umowę. Poziom zmiany będzie stanowił różnicę między wskaźnikiem cen materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS z miesiąca, w którym wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym zawarto umowę.

    - Wartość publikowanego wskaźnika przekraczającego 10 punktów procentowych, w porównaniu z miesiącem, w którym złożono ofertę, uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,

    - Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów nastąpi na postawie wniosku strony wnioskującej o zmianę, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku, potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie.

    - Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Strony mogą złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i będzie dotyczyć dostaw, które będą zrealizowane po tym terminie.

    - Zamawiający dopuszcza tylko jedną waloryzację.

    - Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia.

    - Maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, wynosi 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 2 lit b) niniejszej umowy.

    - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Strony umowy zobowiązane są na piśmie do informowania siebie nawzajem o wprowadzanych zmianach do umowy o których mowa w ust. 3, pod rygorem ich nieważności.

- Zmiana umowy na wniosek wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wprowadzenie zamian do umowy o których mowa w ust. 2 i 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zmiany treści umowy wymagałyby zmiany treści oferty złożonej przez wykonawcę.

§ 17 Dodatkowe postanowienia

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez zamawiającego uznania roszczenia wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego lub za obopólną zgodą stron Sąd Polubowny.

§ 18 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

- W razie wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia wynikające z SWZ i jej załącznikach, a także oferty wykonawcy, które to dokumenty stały się podstawą prawną i faktyczną do zawarcia niniejszej umowy.

- Umowę niniejsza sporządza się w 2 egz.: 1 egz. dla zamawiającego oraz 1 egz. dla wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Załącznik nr 4 – Formularz oferty Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Pytania i odpowiedzi do SWZ

Załącznik nr … - ………………………

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu, a także pracowników i współpracowników w związku z wykonaniem umowy/porozumienia

Zgodnie z art. 13 lub 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18, 31-951 Kraków, tel. 47-835-97-00.

- Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: iod@sapsp.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z zawarciem umowy, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b i c).

- Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/ wykonywaniem umowy.

- W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

  - reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu (w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko służbowe),

  - osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanego (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3) oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

- Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu, mogą być realizowane w trybie i na zasadach określonych w RODO.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3).

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy usług IT, archiwizacyjnych, obsługi prawnej.

- Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Załącznik nr 1 do Umowy

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu, a także pracowników i współpracowników w związku z wykonaniem umowy/porozumienia

Zgodnie z art. 13 lub 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18, 31-951 Kraków, tel. 47-835-97-00.

- Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: iod@sapsp.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z zawarciem umowy, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b i c).

- Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/ wykonywaniem umowy.

- W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

  - reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu (w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko służbowe),

  - osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanego (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3) oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

- Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu, mogą być realizowane w trybie i na zasadach określonych w RODO.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3).

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy usług IT, archiwizacyjnych, obsługi prawnej.

- Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

# Załącznik Nr 3 do SWZ

- FORMULARZ OFERTOWY -

Przedmiot zamówienia

„Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj (nr sprawy WK.2370.8.2026)

| Dane wykonawcy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |
| Kod: |  | Miejscowość: |  |
| Województwo: | Wybierz element. | Telefon: |  |
| e-mail: |  | Internet http:// |  |
| W zależności od podmiotu: | ☐ KRS* / ☐ CEiDG* : |  |  |
|  | ☐ NIP* / ☐ PESEL* : |  |  |
|  | REGON: |  |  |
| Wykonawca zgodnie z Ustawą Prawo przedsiębiorców jest: | ☐ mikroprzedsiębiorcą* |  | ☐ małym przedsiębiorcą* |
|  | ☐ średnim przedsiębiorcą* |  | ☐ inne: …………………………* |
| *Właściwe zaznaczyć (nacisnąć na pole wyboru) Uwaga: W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) należy niniejszą tabelę powielić i wypełnić dla każdego podmiotu osobno. |  |  |  |

Osobą upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / wpisem do krajowego rejestru sądowego / udzielonym pełnomocnictwem jest:

………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferujemy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj

zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, PFU oraz w załącznikach do SWZ.

Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia poniższej tabeli

pod rygorem odrzucenia oferty

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (I etap realizacji zamówienia) |  |
| 2. | Wykonanie całości robót budowlanych (wliczając między innymi: prace budowlane, dostawę i montaż materiałów i urządzeń, nadzór autorski, serwis gwarancyjny, szkolenie, dokumentację powykonawczą – zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia) (II etap realizacji zamówienia) |  |
| Wartość brutto oferty (suma pozycji 1 +2) |  |  |

Uwaga:

      - Cena brutto podana przez Wykonawcę w pozycji 1 powyższej tabeli nie może być wyższa niż 3,6% ceny brutto podanej przez Wykonawcę w pozycji 2 powyższej tabeli.

(wskaźnik procentowy przyjęty przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym)

      - Cena brutto oferty musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku VAT).

Wykonawca zobligowany jest (pod rygorem odrzucenia oferty) do określenia deklarowanego czasu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia poprzez zaznaczenia jednej z poniższej pozycji:

Oferujemy czas gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia na okres:

☐ 12 miesięcy

☐ 24 miesięcy

☐ 36 miesięcy

☐ 48 miesięcy

☐ 60 miesięcy

Oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zamówienie wykonamy w terminach wskazanych w SWZ.

- Oświadczam, że zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego i akceptujemy je w całości, w szczególności akceptujemy warunki płatności.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oświadczam, że spełniamy wszystkie warunki określone w SWZ.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

- Oświadczam, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SWZ.

- Oświadczam, iż zobowiązujemy się do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie wykonywanych robót budowlanych, minimalizowania ich, gromadzenia ich w wydzielonych i przystosowanych miejscach /urządzeniach/, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to zobowiązujemy się oddzielić je od odpadów obojętnych i przekazać je na własny koszt i ryzyko do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwianiem.

- Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą os. Zgody 18, 31-951 Kraków - Administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781, ze zm.) w celu zawarcia i realizacji umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie).

Powyższy formularz ofertowy oraz oświadczenia należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)

# Załącznik Nr 4a do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
oraz

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(NIP)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(REGON)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(KRS – jeśli dotyczy)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj (nr sprawy WK.2370.8.2026), prowadzonego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, oświadczam, że:

      - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

      - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Pzp.

      - Nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 514).

      - Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

      - Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, na następującym podmiocie:

……………………………………………………………………………………………………………………………….………,

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także: NIP/PESEL, REGON, KRS- jeśli dotyczy)

w zakresie spełnienia następującego warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Oświadczam, że powierzam poniższym podwykonawcom wykonanie części (zakresu) zamówienia:

Nazwa Podwykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………

KRS (jeśli dotyczy) ………………………………………………………………………………

zakres powierzenia wykonania zamówienia: ……………………………………………

Uwaga: Należy powielić stosowanie do ilości podwykonawców.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie osoby działającej w imieniu wykonawcy znajdują się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych (należy zaznaczyć):

☐ Krajowy Rejestr Sądowy: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/,

☐ CEIDG: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx,

☐ znajdują się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych pod następującym

adresem internetowym (podać adres internetowy): https://........................................

☐ znajdują się w dokumencie/tach dołączonym/ch do oferty.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Niniejsze oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)

# Załącznik Nr 4b do SWZ

Oświadczenie Podwykonawcy

Podwykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres Podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(NIP)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(REGON)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(KRS – jeśli dotyczy)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na poczet występowania jako podwykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj (nr sprawy WK.2370.8.2026), prowadzonego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, oświadczam, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Pzp.

- Nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 514).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Niniejsze oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)

# Załącznik Nr 4c do SWZ

OŚWIADCZENIE (zobowiązanie) PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres Podmiotu udostępniającego zasoby)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(NIP)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(REGON)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(KRS – jeśli dotyczy)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na poczet występowania jako Podmiot udostępniający zasoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj (nr sprawy WK.2370.8.2026), prowadzonego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, oświadczam, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Pzp.

- Nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 514).

- Spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim udostępniam swoje zasoby Wykonawcy uczestniczącemu (biorącemu udział) w niniejszym postępowaniu.

W odniesieniu do warunku/ów udziału w postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………...………..……

(wpisać warunek udziału w postępowaniu określony w SWZ na potwierdzenie, którego Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego)

zobowiązuje się oddać swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia do dyspozycji Wykonawcy: ………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy)

i oświadczam, że stosunek nas łączący z Wykonawcą zagwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów, w związku z powyższym informuję, że:

  - udostępniam wyżej wymienionemu Wykonawcy następujący zakres moich zasobów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………….

  - sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania moich zasobów przez wyżej wymienionego Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………….

  - zrealizuję usługi w poniższym zakresie i okresie mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….……….

Uwaga: pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Niniejsze oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)

# Załącznik Nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE Wykonawców

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 58 ustawy Pzp

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj (nr sprawy WK.2370.8.2026), prowadzonym przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ja/My …………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy ……………………………………………………………………………………

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/-my, iż następujące roboty/prace wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*

Uwaga: * należy powielić stosowanie do potrzeb Wykonawcy

Niniejsze oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)

# Załącznik Nr 6 do SWZ

(należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)

Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia

będące w dyspozycji Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj (nr sprawy WK.2370.8.2026), prowadzonym przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

| Warunek Zamawiającego określony w SWZ | Imię i nazwisko (podać) | Posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (należy podać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu) | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (należy wskazać na jakiej podstawie Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta przy realizacji zamówienia o specjalności architektonicznej posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie ww. specjalności. |  |  | dysponowanie bezpośrednie* (zasób własny Wykonawcy- pracownik wykonawcy zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zleceniobiorca na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie/umowa o dzieło)* lub dysponowanie pośrednie* – (osoba będąca w zasobach Podmiotu udostępniającego)* *niewłaściwe skreślić |
| O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności. |  |  | dysponowanie bezpośrednie* (zasób własny Wykonawcy- pracownik wykonawcy zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zleceniobiorca na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie/umowa o dzieło)* lub dysponowanie pośrednie* – (osoba będąca w zasobach Podmiotu udostępniającego)* *niewłaściwe skreślić |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Niniejsze oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)

# Załącznik Nr 7 do SWZ

(należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-cych Wykonawcę)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa hali garażowo-magazynowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w miejscowości Kościelec gm. Proszowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

☐  nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w

niniejszym postępowaniu.

☐  należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami,  którzy złożyli ofertę w

niniejszym postępowaniu:

…………………………………………………………..……………………………….……….

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Niniejsze oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)

Zaznaczyć znakiem X we właściwej pozycji