SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dla

przystępujących do postępowania przetargowego

o udzielenie zamówienia

na

Wymianę pionów instalacji wody bytowej i kanalizacji w budynku Syrokomli 7/13 kl. I  na terenie Osiedla „Wysockiego”

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony (zgodnie z Regulaminem obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” – Uchwała Rady Nadzorczej nr 61/2025 z dnia 16.12 .2025r.

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”

Administracja Osiedla „Wysockiego ”

ul. Rembielińska 9

03-343 Warszawa

Tel.:(022) 241 83 1

- Informacje ogólne

  - Postępowanie przetargowe prowadzone będzie przez Zamawiającego w trybie przetargu niegoraniczonego zgodnie z Regulaminem - Uchwałą Rady Nadzorczej nr 61/2025 z dnia 16.12.2025 r. (Regulamin do wglądu w siedzibie Zamawiającego) oraz postanowieniami niniejszego SIWZ.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ oraz Regulaminem, o którym mowa w pkt. 1.1, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu..

  - Wszystkie załączniki zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Oferenta.

  - Oferent winien zapoznać się z całością SIWZ ściśle według wskazówek.

  - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

  - Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Niewykupienie SIWZ przez Oferenta będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pionów instalacji wody bytowej                             i kanalizacji w budynku Syrokomli 7/13 kl. I na terenie Osiedla „Wysockiego”  zgodnie z przedmiarami robót (Załącznik nr 3 do SIWZ) i Projektem Technicznym– do wglądu  w Administracji Osiedla .

2.2. Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

2.3. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z materiałów odpowiedniej jakości, spełniających wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. posiadających aktualne aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.4. Gwarancja na przedmiot zamówienia winna być podana w ofercie, nie może być krótsza niż 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

2.5. Oferent przed sporządzeniem oferty ma obowiązek wykonania co najmniej wyrywkowego przeglądu elementu przetargu, celem dokonania własnej oceny  stanu technicznego.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2026 r.

4. Warunki wymagane od Oferentów i sposób ich oceny:

4.1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają wymagania określone w SIWZ, tj.:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w przedmiocie zamówienia, tzn. posiadają wpis o dopuszczeniu do prowadzenia działalności w zakresie robót sanitarnych,

- wykażą się rocznym przerobem nie mniejszym niż   500.000 zł/netto w ostatnich 3-ech latach,

- wniosą wymagane wadium w terminie, formie i wysokości określonych w SIWZ,

- potwierdzą w ofercie wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone w pkt. 2 SIWZ,

- wykażą się doświadczeniem w robotach dotyczących przedmiotu zamówienia, w latach 2023-2025

- złożą referencje z lat  2023-2025

- od różnych inwestorów potwierdzające, że wykazane roboty i usługi zostały zrealizowane z należytą starannością,

- przedłożą dokumenty, że są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- zatrudniają co najmniej 5 osób, co potwierdzą kopiami deklaracji ZUS DRA,

- załączą do złożonej oferty dokumenty wymagane przez Zamawiającego wymienione w pkt. 13 SIWZ.

4.2. O zamówienie nie mogą ubiegać się następujące podmioty gospodarcze:

- które w ciągu ostatnich 8 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonały zamówienia lub wykonały je z nienależytą starannością lub naraziły zamawiającego na ponoszenie dodatkowych kosztów,

- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- będące osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa przekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwa przekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

5. Informacje dotyczące warunków składania ofert

5.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę z podaniem ceny.

5.2. W przypadku złożenia większej liczby ofert wszystkie oferty tego Oferenta zostaną odrzucone.

5.3. Oferenci przedstawią ofertę - zgodnie z przedmiarem robót  i innymi wymaganiami określonymi w SIWZ - na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

5.4. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

5.5. W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

5.6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.7. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

5.8.  Ceny ofertowe muszą być podane w złotych polskich.

5.9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta, opieczętowane i zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

5.10.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Wyjaśnienia i odwołania

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż na 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. Obowiązującą formą jest forma pisemna.

7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest: Witold Krasnodębski– inspektor nadzoru tel.: 22 241 83 30; 694-598-577.

- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie każdego z uczestników postępowania. W celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień oraz w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

9. Wadium

9.1. Oferent winien wnieść wadium w wysokości: 16.000zł

(słownie zł: szesnaście tysięcy).

  - Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Zamawiającego, na rachunek nr 44 1020 1042 0000 8102 0009 6354 najpóźniej w dniu składania ofert. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

  - Brak wadium spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania.

  - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:

- Oferentom, którzy nie wygrali, gdy zatwierdzono wyniki przetargu,

- Oferentowi, który wygrał, gdy zawarto umowę,

- wszystkim Oferentom, jeżeli unieważniono przetarg,

- wszystkim Oferentom, jeżeli upłynął termin związania ofertą, a przetarg nie został rozstrzygnięty.

  - Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

- odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,

- przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

9.6. Zamawiający zwróci wadium w ciągu pięciu dni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Składanie, wnoszenie zmian i wycofanie ofert

11.1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Administracji Osiedla „Wysockiego” w Warszawie, ul. Rembielińskiej 9 w Biurze Obsługo Mieszkańców pok. nr 1, nie później niż do dnia  11.05.2026 r. do godz. 12:00

11.2.  Oferta złożona po terminie określonym powyżej zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

11.3. Oferta ma być zaadresowana oraz opisana nazwą i adresem Oferenta według poniższego wzoru:

Zamawiający: Administracja Osiedla „WYSOCKIEGO”

Oferta na  :

Wymianę pionów instalacji wody bytowej i kanalizacji w budynku Syrokomli 7/13 kl. I  na terenie Osiedla „Wysockiego”

11.4. Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

11.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta i odpowiednio oznakowane, z dopiskiem "ZMIANA".

11.6. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11.7. Oferta z napisem na kopercie „WYCOFANIE” oraz jedyna oferta złożona w przetargu, który z tego powodu będzie unieważniony – zostanie zwrócona, bez jej otwierania, bezpośrednio Oferentowi lub osobie przez niego upoważnionej.

12. Otwarcie ofert.

12.1. Otwarcie ofert odbędzie się 12.05.2026 r o godz. 10:00 W siedzibie Administracji Os. WYSOCKIEGO  ul. Rembielińska 9 pok. nr 17 ( 1 piętro).  W wyznaczonym dniu komisja przetargowa otwiera w obecności zainteresowanych koperty zawierające oferty, podaje do wiadomości nazwy i adresy Oferentów oraz oferowane ceny.

12.2. W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert, dlatego Oferenci powinni uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

12.3. W części niejawnej Zamawiający dokona sprawdzenia ważności ofert, a następnie kwalifikacji ofert pod kątem spełnienia warunków określonych w Specyfikacji.

12.4. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cenowe z wybranymi Oferentami, w dniu otwarcia ofert lub w terminie późniejszym.

12.5. Oferty ważne zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny oferty określonymi w Specyfikacji pkt. 15.

13. Zawartość ofert

Oferta musi zawierać m.in. następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1) z  ceną netto i brutto realizacji przedmiotu zamówienia, z załączonymi  wszelkimi dokumentami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ, wraz z kosztorysem szczegółowym sporządzonym na podstawie przedmiaru, należy również podać proponowane wysokości składników cenotwórczych do kosztorysowania ewentualnych niezbędnych robót dodatkowych mogących wystąpić podczas realizacji zadania,

- podpisany przez Oferenta bez zastrzeżeń projekt umowy (Załącznik nr 2) z parafowaną każdą jego stroną,

- dowód wniesienia wadium (można okazać ten dowód podczas otwarcia ofert),

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, łącznie z umową regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt 4.2 powyżej (Załącznik nr 4);

- dokumenty (kserokopie) uprawnień  firmy oraz pracowników do prowadzenia robót będących przedmiotem  przetargu,

- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i składek ZUS z ostatnich trzech miesięcy,

- deklarację ZUS DRA, poświadczoną przez ZUS na druku za 3 ostatnie miesiące, poświadczającą liczbę zatrudnionych osób,

- wykaz robót i usług zbliżonych do przedmiotu zamówienia, wykonywanych                   w latach     2023-2025

- opinie lub referencje z lat   2023-2025 od inwestorów potwierdzające,                             że zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością,

- wykaz odzwierciedlający strukturę zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe,

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień oraz uregulowanie wymaganych opłat przez  osoby przewidzianej przez Oferenta do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia,

- polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie w niewłaściwej formie - np. kserokopii niepoświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę - spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga!

Za aktualne Zamawiający będzie uznawał:

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub z KRS z datą wygenerowania nie wcześniejszą niż 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wyznaczony termin do składania ofert.

14. Cena oferty

W ofercie należy podać:

- cenę łączną netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem robót towarzyszących i przygotowawczych, z podziałem na nieruchomości / części przedmiotu zamówienia,

- proponowane wysokości składników cenotwórczych do kosztorysowania ewentualnych robót dodatkowych mogących wystąpić podczas realizacji zadania (nakłady rozliczane będą wg KNP, KNR),

- czas realizacji zamówienia, termin gwarancji.

15. Ocena ofert

Oferty będą oceniane w oparciu o niżej podane kryteria i wagi:

1) Waga ceny ofertowej / ceny robocizny brutto                               WC -   70 %

2) Waga wiarygodności Oferenta (na podstawie doświadczenia,

referencji, wielkości zatrudnienia i kwalifikacji pracowników,

terminów gwarancji i realizacji zamówienia)		                   WW -  30 %

-----------------------------

Razem:      100 %

16. Ocena punktowa oferty

Za najkorzystniejszą ofertę Komisja uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w zakresie poszczególnych wag wg następującego wzoru:

P = P1 x WC + P2 x WW.

Ocena w zakresie wagi ceny realizacji

Wyliczenie nastąpi według wzoru:

Cmin

P1 = ---------- x 100,

Cof

gdzie:

Cmin  -   cena najniższa spośród badanych ofert;

Cof    -  cena oferty badanej.

Ocena w zakresie wagi wiarygodności.

P2 – wskaźnik od 0 do 100 pkt., ocena punktowa każdego z członków Komisji w zakresie  wiarygodności i doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych prac na podstawie m.in.:

- oceny wykonanych robót, ich charakteru i zakresu,

- terminów realizacji i oferowanych gwarancji na przedmiot zamówienia,

- oceny przedstawionych referencji,

- wielkości zatrudnienia, kwalifikacji pracowników, uprawnień.

Wskaźnik P2, oblicza się dla każdej z ofert jako średnią liczbę punktów z udzielonych poszczególnym ofertom przez każdego z członków Komisji.

17. Wyniki przetargu

O dokonaniu wyboru ofert Zamawiający, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni wyników przetargu, zawiadomi w formie informacji na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Zamawiający, przed upływem okresu związania ofertą, powiadomi pisemnie Oferenta o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostaną podane termin i miejsce zawarcia Umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający zawrze umowę z tym z pozostałych Oferentów, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert, chyba że upłynął termin związania ofertą, o którym mowa w niniejszej Specyfikacji.

18. Istotne warunki umowy

Istotne warunki umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

19. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Bródno” z siedzibą w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu postępowania przetargowego na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f). W przypadku art. 6 ust. 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Kancelaria Prawna Prokurent w Warszawie, której zostanie udostępniona dokumentacja przetargowa w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.

- Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres:

  - w przypadku wygrania przez Panią/Pana przetargu - przez okres trwania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia + okres gwarancyjny + ewentualny okres przechowywania po zakończeniu gwarancji ze względu na inne przepisy, np. skarbowe;

  - w przypadku, gdy Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana - przez okres 3 lat.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo),ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na adres ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres iod@smbrodno.pl

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części                             lub w całości, bez podania przyczyn.

21. Protesty i odwołania

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza, ponieważ nie jest ono prowadzone w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

- Załącznik nr 1    -  formularz ofertowy

- Załącznik nr 2   - projekt umowy

- Załącznik nr 3  – przedmiar  robót

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. warunków określonych w pkt 4.2

Warszawa, dnia  ......................                    Zatwierdził  ……………………………….

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy wymogi Zamawiającego zawarte w pkt 4.2 SIWZ, tj.:

4.2. O zamówienie nie mogą ubiegać się następujące podmioty gospodarcze:

- które w ciągu ostatnich 8 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonały zamówienia lub wykonały je z nienależytą starannością lub naraziły zamawiającego na ponoszenie dodatkowych kosztów,

- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- będące osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa przekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwa przekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Pieczątka i podpis Oferenta

………………………

Warszawa, dn. …………… 2026 r.

Załącznik nr 1   do SIWZ

Formularz  ofertowy

Nazwa Oferenta:............................................................................................................ …....................................................................................................................................

Siedziba Oferenta:.........................................................................................................  …....................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  wymianę pionów instalacji wody bytowej i kanalizacji w budynku Syrokomli 7/13 kl. I  na terenie Osiedla „Wysockiego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Projektem Technicznym, przedmiarem robot i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za łączną cenę ryczałtową wynikającą z kosztorysów szczegółowych sporządzonych na podstawie przedmiarów, tj. za kwotę:……………………………zł + VAT; tj. brutto…………………………………...zł

(słownie: …………………………………………..…………………………………………………zł).

Czas realizacji:  ……….……. dni roboczych

Okres  gwarancji na wykonane roboty  wynosi .............. m-cy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego

Ewentualne roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o składniki do kosztorysowania:

Rbg - ………. zł, Kp - …………… %, Kz - …………… %, Z - …………….. %,

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2. Otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Akceptujemy wskazany w SWIZ czas związania ofertą, tj. …. dni.

4. Akceptujemy projekt Umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiemy zgodnie  z projektem  Umowy.

5. Posiadamy polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonych prac będących przedmiotem przetargu

6. Numer rachunku, na który należy zwrócić wadium

…………………………………………………….………….

Warszawa dnia...................... r.                                      Pieczątka i podpis Oferenta

………………………………..

Załącznik nr  1a do SIWZ

Formularz  ofertowy

(wypełnić  po  negocjacjach)

Dotyczy  :

Wymiany pionów instalacji wody bytowej i kanalizacji w budynku Syrokomli 7/13 kl.  I na terenie Osiedla „Wysockiego”

Oferujemy wykonanie ww. zadania   za  cenę ryczałtową wynikającą z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie   przedmiaru na kwotę: ……………………zł + Vat,  tj. brutto  ………………..…..………zł

(słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

Czas realizacji:  …………. dni roboczych

Okres gwarancji na wykonane roboty  wynosi ……. m-cy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego

Ewentualne roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o składniki do kosztorysowania:

Rbg - ………. zł,

Kp - …………… %,

Kz - …………… %,

Z - …………….. %,

materiały będą rozliczane ……………………………..

Warszawa dnia...................... r.                                 Pieczątka i  podpis Oferenta

………………………………………….

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# Umowa nr  .......  (projekt)

W dniu ………..  r. w Warszawie pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Bródno” zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000078357, z siedzibą w Warszawie,  ul. Krasnobrodzka11, Administracją Osiedla „…………..”, 03-343 Warszawa, ul. …………………, NIP 525 000 67 04, REGON 000779348,  w imieniu i na rzecz której działają:

………………………….   - Z-ca ds. ………….. Prezesa Zarządu SM „Bródno”

………………………….   - Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Osiedla „ …..………”,

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………… z siedzibą / zam. …………………….….. prowadząc-ym/-ą  działalność gospodarczą pod nazwą (firmą) ………………….….. zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / KRS (Załącznik nr 3 do umowy),

zwanym/-ą w treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie dalej zwanymi „Stronami”,

zostaje zawarta umowa następującej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  Wymianę pionów instalacji wody bytowej i kanalizacji w budynku Syrokomli 7/13 kl. I  na terenie Osiedla „Wysockiego” wraz z robotami towarzyszącymi i przygotowawczymi zgodnie z Projektem Technicznym (Załącznik nr 4 do Umowy) oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym   Załącznik nr 1 do umowy.

2.   Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać ważne świadectwa jakości i aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Świadectwa i aprobaty na materiały do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg wartości określonej w procedurze przetargowej, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, tj. kwotę w wysokości netto ………… …………….zł (słownie zł: …………………………………………………………………….) + VAT, co stanowi  kwotę brutto …………………………. zł.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
ma charakter ryczałtowy i Wykonawca otrzyma je za wykonanie całości robót     określonych w § 1 ust. 1 powyżej. Kwota ryczałtowa obejmuje wszystkie niezbędne roboty remontowo – budowlane towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy.

- Strony uzgadniają, że wysokość wynagrodzenia ustalona w ust. 1 niniejszego      paragrafu pokrywa w całości poniesione przez Wykonawcę wszelkie nakłady i koszty konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszty dostarczonych przez niego materiałów i pracę jego sprzętu.

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało 
się maksymalnie dwiema  fakturami: jedną  przejściową w/g procentowego zaawansowania prac ustalonych na podstawie protokołu częściowego odbioru potwierdzonych przez inspektora nadzoru, do wysokości 70% wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 powyżej oraz fakturą końcową, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Warunkiem częściowego fakturowania jest wykonanie minimum 50% wartości przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy zgodnie z protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 2, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy nr ………………………….

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- rozpoczęcia robót z dniem: ……….. r.

- zakończenia robót do dnia: …………r.

- wykonania określonych umową robót z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej,

- przekazania Zamawiającemu niezbędnych z mocy prawa protokołów pomiarów oraz wyników badań i kontroli,

- przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska,

- pokrycia strat w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, wynikłych na skutek niewłaściwego prowadzenia robót,

- zapewnienia przy realizacji i odbiorze robót Kierownika Robót,

- usunięcia z placu budowy magazynów, sprzętu, materiałów zużytych itp., w ciągu 14 dni  od daty odbioru robót,

- przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów lub aprobat technicznych na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

- zwolnienia – po końcowym odbiorze robót – pomieszczeń socjalnych udostępnionych przez Zamawiającego, w stanie niepogorszonym,

- należytego zabezpieczenia terenu z związku z  prowadzonymi robotami.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu robót nie później niż do dnia określonego w § 3 ust.1 pkt 1 powyżej,

- zapewnienia nieodpłatnie pomieszczenia socjalnego dla Wykonawcy i brygad roboczych oraz miejsca na ustawienie magazynu przenośnego,

- umożliwienia nieodpłatnie korzystania z energii elektrycznej i wody w trakcie wykonywania prac.

§ 4

Kierownikiem Robót z ramienia Wykonawcy będzie: ................................................... Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: Witold Krasnodębski tel. 694 598 577

§ 5

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres   ……… miesięcy  od dnia końcowego odbioru robót.

§ 6

1. Roboty, których nie dało się przewidzieć w dniu zawierania umowy, a których konieczność wykonania wyniknęła w trakcie wykonywania robót, będą mogły być zrealizowane na podstawie protokołu konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego, na odrębne pisemne zlecenie. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, wg stawek do kosztorysowania robót dodatkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, tj.:

Rbg - ………. zł,

Kp - ……… %,

Kz - ……… %,

Z - ………. %,

- Zasady odbiorów i regulowanie należności za wykonane roboty dodatkowe podlega rygorom tej umowy jak za roboty podstawowe, z tym że faktura za roboty dodatkowe zostanie opłacona wraz z fakturą końcową za roboty podstawowe.

§ 7

- Komisja końcowego odbioru robót zostanie zwołana po wykonaniu wszystkich robót, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru. Częściowe odbiory będą dokonywane przy robotach zanikających, ulegających zakryciu lub w innych uzasadnionych przypadkach.

- Ostateczne rozliczenie robót objętych umową nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego i wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę, po dokonaniu końcowego odbioru robót przez Zamawiającego.

- W toku czynności odbiorowych przedmiotu umowy strony postanawiają, co następuje:

- w przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej albo może odstąpić od umowy;

- w przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego; udzielenie terminu do usunięcia wad nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

- istnienie wad powinno być stwierdzone komisyjnie; komisja z udziałem Wykonawcy ustala protokolarnie istnienie wady określając charakter tej wady i ustala termin jej usunięcia; jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w komisji Zamawiającego, Zamawiający może sporządzić jednostronny protokół wyznaczając sposób i termin usunięcia wady;

- wady nieusunięte w terminie mogą być zlecone do usunięcia przez Zamawiającego innemu Wykonawcy, a koszty z tym związane obciążać będą Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 8

Strony umowy oświadczają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będą stosowane kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki ponad określony w § 3 ust.1 pkt 2 Umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w protokole, o którym mowa w § 7 ust.3 pkt 3 Umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 Umowy, chyba że odstąpienie jest spowodowane wyłączną winą Zamawiającego;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 Umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazywaniu terenu robót - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki przekraczający datę rozpoczęcia robót określoną w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§9

Jeżeli kary umowne nie pokrywają całej szkody lub jeżeli szkoda wynika z innych niż wskazane w § 8 powyżej przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, dopuszcza się potrącenie odszkodowania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Możliwe jest także dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10

  - Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz ewentualnych szkód powstałych w wyniku realizacji umowy Wykonawca wniesie kwotę w wysokości 3% wartości netto przedmiotu umowy poprzez zatrzymanie 3% wartości netto z  faktury wystawionej przez Wykonawcę.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pomniejszonego o ewentualne potrącenia, o których mowa w § 9 Umowy, nastąpi po upływie okresu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy, na podstawie protokołu pogwarancyjnego.

  - Kwota zwracanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie podlega waloryzacji.

§11

1. Wykonawca oświadcza, że (zaznaczyć właściwe):

- pozostaje w związku małżeńskim objętym ustawową wspólnością majątkową;

- pozostaje w związku małżeńskim objętym rozdzielnością majątkową;

- jest stanu wolnego (kawaler/panna, wdowiec/wdowa, rozwiedziony/a).

2. Wykonawca ma obowiązek informowania Spółdzielni o zmianie stanu cywilnego w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.

3. Powyższy zapis z ust. 2 stosuje się również w przypadku podania danych nieprawdziwych.

§ 12

1. Wykonawca zawiera z Zamawiającym Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą   do niniejszej Umowy.

2. Wypowiedzenie Umowy powierzenia… przez Wykonawcę spowoduje automatycznie rozwiązanie niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w niniejszej Umowie.

3. Rozwiązanie Umowy powierzenia… przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 Umowy powierzenia … spowoduje automatycznie rozwiązanie niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w niniejszej Umowie.

§ 13

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 14

Wszystkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.459 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.  2351).

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1   -  Kosztorys ofertowy

Nr 2 - Formularz ofertowy.

Nr 3 - Wypis KRS/CEIDG Wykonawcy.

Nr 4 – Projekt techniczny – Syrokomli 7/13

Nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z warunkami niniejszej Umowy

i wyrażam zgodę na jej zawarcie przez mojego męża / żonę.

………………………

/ podpis /

(§ 11 oraz w/w oświadczenie dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej bądź jawnej)

Załącznik nr 5

do Umowy nr................. z dnia ……..……..

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

nr ............................

Zawarta w dniu .......................... r. w Warszawie pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Bródno”, 03- 214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11, zwaną w dalszej części umowy „Administratorem danych”, reprezentowaną przez:

...........................................  - Z-cę ds. ……….. Prezesa Zarządu,

………………………………  - Pełnomocnika Zarządu, Dyrektora Osiedla „.……………”,

a

........................................................................................................................................................................................

zwanym/-ą w dalszej części niniejszej umowy „Podmiotem przetwarzającym” reprezentowanym przez:

......................................................................................................,

o następującej treści.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane zwykłe użytkowników lokali mieszkalnych i/lub użytkowych i/lub użytkowników miejsc postojowych w zakresie:

- Imię

- Nazwisko

- Adres

- Numer telefonu

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy z dnia ………………..….. nr …………. w zakresie  Wymiany pionów instalacji wody bytowej i kanalizacji w budynku Syrokomli 7/13 kl. I  na terenie Osiedla „Wysockiego”

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5.	Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6.	W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7.	Podmiot przetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24 godzin.

§4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.	Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2.	Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3.	Podwykonawca, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

4.	Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych w Podmiocie przetwarzającym, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony od ……………... do ………….... .

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 m-c okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

a)	pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

b)	przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

c)	powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§9

Zasady zachowania poufności

1.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2.	Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

1.	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.

2.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

3.	Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

......................................						........................................

Podmiot przetwarzający				                      Administrator danych