# UMOWA NA MALOWANIE KORYTARZA WRAZ Z DWIEMA KLATKAMI SCHODOWYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W WOLI ZARADZYŃSKIEJ.

zawarta w dniu ………….. pomiędzy:

Gminą Ksawerów z siedzibą przy ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, numer identyfikacji podatkowej  NIP:  731-191-12-33  –  Szkołą  Podstawową  w  Woli   Zaradzyńskiej   z   siedzibą   przy ul. mjr. Hubala 55, 95-054 Ksawerów, reprezentowaną przez Barbarę Staszewską – dyrektora szkoły na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30.08.2024r., przy kontrasygnacie głównego księgowego, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firmą, …………………………………………..  
z  siedzibą w ………………………………..NIP: ………………………………, reprezentowaną przez ………………………………….  właściciela  firmy.

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, a łącznie Stronami

# § 1

Przedmiot umowy i termin realizacji

Przedmiotem umowy jest malowanie górnego korytarza szkolnego wraz z dwiema klatkami schodowymi zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.04.2026r.

Zakres prac

- Przygotowanie do malowania ( zabezpieczenie folią,  oczyszczenie  ścian, naprawa  i wyrównanie ubytków i pęknięć, gruntowanie )

- Obróbka   41 szt.  okien ( 85x85) doświetleniowych  ( wyrównanie struktury  przyokiennej  po stronie korytarza)

- Podwójne malowanie sufitu oraz ścian. (na wysokości  2,05 m ścian bocznych znajduje się lamperia )

- Zamawiający wymaga malowania z użyciem 4 kolorów ( farby powinny zostać zakupione przez Wykonawcę po uzgodnieniu kolorów w Zamawiającym)

1. sufit –biały

2. fragment ściany od sufitu – piaskowy jasny -emulsja

3. fragment lamperii – piaskowo-żółty

4. fragment lamperii pod listwami –jasny szary

- Uporządkowanie korytarza po malowaniu

- Zakup farb i wszelkich materiałów oraz zapewnienie sprzętu potrzebnego do malowania leży po stronie Wykonawcy

- Praca na wysokości przy użyciu rusztowań oraz własnego oświetlenia.

Dane pomiarowe korytarza z klatkami schodowymi:

Wysokość ścian  3,27 m

Obwód 140 m

Sufit 240 m2

Lamperia 290 m2  ( wysokość lamperii od podłogi 2.05 m)

Emulsja  190 m2    ( wysokość powierzchni do sufitu 1,23 m)

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 29.06.2026r.-16.07.2026r.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie    niezmienne przez czas trwania umowy,

w wysokości netto: ……………. (słownie złotych:……………………..PLN 00/100)

Podatek VAT ………. w wysokości ………. zł (słownie złotych: …… PLN 00/100).

Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT: ……… zł (słownie złotych:………PLN 00/100).

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem metody Split-Payment, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wykazany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.

# § 4

Odpowiedzialność stron

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody związane z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę w jego składnikach majątkowych wykorzystywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

# § 5

Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za które odpowiada Zamawiający - 10% wartości wynagrodzenia umownego z wyjątkiem okoliczności określonych poniżej:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 	umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W przypadku, o którym mowa wyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca – 30% wartości wynagrodzenia umownego,

- z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 1% wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

Zamawiający potrąci z faktury ewentualne należności z tytułu kar umownych, 
w tym także niewymagalne.

§ 6

- Gwarancja i rękojmia Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia wynosi – 
24 m-ce.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# § 7

Zmiany treści umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Okoliczności wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne, pandemie, epidemie, wojnę lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), mogą być podstawą zmiany treści zawartej Umowy i terminu jej realizacji, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić i uzasadnić w jakim zakresie działanie siły wyższej wpływa na realizację Przedmiotu Umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- W przypadku sporów właściwym rzeczowo do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                        WYKONAWCA: