Załacznik nr …..do swz

UMOWA

Nr EO/IT-2722/…………….

zawarta w Lublinie dnia  ……………

pomiędzy

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie SPZOZ, 20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 16, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005919, Nr NIP: 712-24-29-274, REGON: 431029234

- reprezentowanym przez:

Dyrektor - lek. med. Beatę Gawelską

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ....................................................................................................................................................................................

Nr NIP:........................, REGON:.................... - reprezentowanym przez: ................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, z osobna zaś „Stroną”,

o następującej treści:

Umowa niniejsza została zawarta na skutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………… prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 oraz ust. 138 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

§ 1

Definicje

- Strony oświadczają, że na potrzeby niniejszej Umowy przyjmują następujące definicje poniższych pojęć:

| Lp. | POJĘCIE/ SKRÓT |  | OPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administrator/Administratorzy |  | Administrator Systemów Informatycznych - osoba odpowiedzialna za zarządzanie, bezpieczeństwo i utrzymanie infrastruktury informatycznej Zamawiającego. |  |
| 2. | Analiza Przedwdrożeniowa |  | Diagnostyka środowiska informatycznego Zamawiającego realizowana przez Wykonawcę, mająca na celu rozpoznanie potrzeb Zamawiającego, wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ryzyk wdrożenia i integracji nowego SSI, w wyniku której sporządzona zostanie specyfikacja wdrożenia SSI w formie pisemnej/elektronicznej Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP). W ramach Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca odbędzie wizję lokalną celem zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi i organizacją infrastruktury sieciowej Zmawiającego. |  |
| 3. | RIS |  | (Radiology Information System) – moduł diagnostyczny Szpitalnego Systemu Informatycznego wdrażany w ramach niniejszej Umowy, przeznaczony do zarządzania procesami organizacyjnymi i informacyjnymi związanymi z realizacją badań diagnostyki obrazowej w Szpitalu, obejmujący w szczególności następujące obszary: - Rejestracja badań diagnostycznych – platforma cyfrowa służąca do planowania i rejestrowania badań obrazowych, w tym zarządzania zleceniami badań, harmonogramami pracowni diagnostycznych oraz obsługi skierowań. - Obsługa przebiegu badania – platforma cyfrowa wspierająca zarządzanie procesem diagnostycznym od momentu przyjęcia zlecenia, poprzez wykonanie badania, aż do przygotowania i autoryzacji opisu badania. - Opis badań diagnostycznych – platforma cyfrowa umożliwiająca lekarzom diagnostom sporządzanie, autoryzację oraz dystrybucję opisów badań obrazowych. - Zarządzanie pracą pracowni diagnostycznych – narzędzia wspierające organizację pracy pracowni radiologicznych i innych pracowni diagnostyki obrazowej, w tym zarządzanie kolejkami badań, obciążeniem aparatury oraz personelem medycznym. - Integracja z systemami medycznymi – system RIS jest zintegrowany z modułami medycznymi Szpitalnego Systemu Informatycznego oraz współpracuje z systemami obrazowania medycznego i archiwizacji danych obrazowych. |  |
| 4. | PACS |  | (Picture Archiving and Communication System) – moduł diagnostyczny Szpitalnego Systemu Informatycznego wdrażany w ramach niniejszej Umowy, przeznaczony do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania obrazowych danych medycznych pochodzących z urządzeń diagnostycznych Szpitala, obejmujący w szczególności następujące obszary: - Archiwizacja obrazów medycznych – platforma cyfrowa służąca do długoterminowego przechowywania badań diagnostyki obrazowej wraz z powiązanymi metadanymi, zapewniająca integralność oraz bezpieczeństwo danych. - Dystrybucja obrazów diagnostycznych – system umożliwiający bezpieczne udostępnianie obrazów medycznych lekarzom i innym uprawnionym użytkownikom w ramach Szpitalnego Systemu Informatycznego. - Przeglądanie badań obrazowych – narzędzie umożliwiające analizę i interpretację obrazów medycznych przez lekarzy diagnostów, w tym wykonywanie pomiarów, rekonstrukcji oraz porównywanie badań historycznych. - Integracja z urządzeniami diagnostycznymi – system zapewnia współpracę z aparaturą diagnostyczną wytwarzającą obrazy medyczne oraz automatyczne przekazywanie badań do archiwum obrazowego. - Integracja z systemem RIS oraz HIS – PACS współpracuje z systemem RIS oraz innymi modułami medycznymi Szpitalnego Systemu Informatycznego, zapewniając spójność danych diagnostycznych i administracyjnych. |  |
| 5. | Awaria |  | Wada SSI wyrażająca się w całkowitym zaniku wszystkich funkcjonalności SSI na każdej stacji roboczej pracującej w systemie |  |
| 6. | Błąd |  | Wada uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie przez Zamawiającego z funkcjonalności SSI lub powodująca nieprawidłowe przetwarzanie danych/zanik danych występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z SSI w obszarze objętym błędem. |  |
| 7. | Czas Reakcji Wykonawcy |  | Maksymalny czas jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Wady, a podjęciem działań przez Wykonawcę w celu jej usunięcia. Przez działania Wykonawcy rozumie się co najmniej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz wykonanie wstępnej analizy Zgłoszonej Wady, potwierdzenie klasyfikacji Wady oraz podanie przewidywanego terminu jej usunięcia. |  |
| 8. | Czas Naprawy |  | Rozumiany jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu, począwszy od momentu podjęcia przez Wykonawcę działań w celu jego usunięcia, o których mowa w pkt. 7 powyżej ,do jego usunięcia lub wprowadzenia Rozwiązania Zastępczego w ramach procedury awaryjnej. |  |
| 9. | Dni Robocze |  | Każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 10. | Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) |  | Uzgodniona wspólnie z Zamawiającym pisemna/elektroniczna dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której będzie realizowany organizacyjnie i technicznie Przedmiot Umowy, podlegająca pisemnej akceptacji Zamawiającego zawierająca w szczególności: 1) Część zarządcza: a) Skład i struktura organizacyjna Zespołu Zarządzania Projektem i Zespołu Wdrożeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu, b) Plan komunikacji w Projekcie, c) Plan zarządzania ryzykiem w Projekcie d) Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia zgodny z Załącznikiem nr 7 do Umowy i zawierający elementarne zadania do wykonania podczas realizacji Przedmiotu Umowy (PU), z podziałem na etapy. Zamawiający dopuszcza rewizję Harmonogramu Wdrożenia, o którym mowa w Załączniku nr 7 do Umowy, w sposób zapewniający usprawnienie i lepszą koordynację prac wdrożeniowych, z tym że Wykonawca obowiązany jest do dotrzymywania terminu końcowego realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 2) Część techniczna: - Analiza wymagań PU zawierająca oddzielne mapowanie każdego wymagania OPZ na sposób realizacji PU przez Wykonawcę, opis sposobu realizacji wszystkich wymagań OPZ, sposób ich testowania i odbioru, - Plan i opis instalacji i wdrożenia SSI, - plany testów oraz sposób organizacji i przeprowadzenia testów funkcjonalnych SSI, zakres i sposób przeprowadzenia testów wydajnościowych, zakres i sposób przeprowadzenia testów bezpieczeństwa, - Szczegółowe uzgodnienia Stron Umowy dotyczące zakresu i sposobu integracji dostarczanych rozwiązań z Istniejącymi Systemami Informatycznymi w środowisku Zamawiającego, - Plan szkoleń oraz sposób ich wykonania, - Zakres i sposób Migracji Istniejących Systemów Informatycznych do SSI. |  |
| 11 |  | Dokumentacja Powdrożeniowa (DP) |  | Opis tego jak SSI został stworzony, zainstalowany i skonfigurowany. Dokumentacja powdrożeniowa powinna zawierać min: - Dokumentację Administratora – zestaw elementów niezbędnych do tego, aby zarządzać systemem po jego wdrożeniu przez administratora IT w szczególności powinna zawierać wszystkie loginy i hasła administracyjne (w postaci zaszyfrowanej). - Dokumentację użytkownika – instrukcja obsługi SSI dla pracowników właściwych działów administracji Szpitala objętych integracją informatyczną. |
| 12 |  | Dokumentacja Przedmiotu Umowy (DPU) |  | Obejmuje: - Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (DAP); - Dokumentację Powdrożeniowa (DP) Dokumentacja będzie zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania, procesy oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach Przedmiotu Umowy. Dokumenty te wraz z załącznikami, będę stanowiły podstawę do weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru/odbiorów. Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja DAP, w tym Harmonogramu Wdrożenia, warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy. |
| 13 |  | Godziny Robocze |  | Godziny od 8:00 do 16:00 w każdym Dniu Roboczym |
| 14 |  | SSI |  | Stanowiący Przedmiot Umowy Szpitalny System Informatyczny składający się z funkcjonalności zakresu RIS i PACS, przeznaczony do wdrożenia i integracji z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, w szczególności Systemem HIS, w zakresie określonym w OPZ. Aktualnie Zamawiający korzysta z Systemu klasy HIS – CGM CLININET producenta CompuGroup Medical Polska sp. z o.o. System ten będzie podlegać wymianie w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem przetargowym dotyczącym wymiany systemów dziedzinowych w zakresie HIS i ERP (nazwa postępowania: Kompleksowa transformacja cyfrowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Nazwa Zadania: Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy – Wymiana Systemów Dziedzinowych w zakresach medycznym i administracyjnym, nr postępowania: EO/IT 2721/XCV/25) Stanowiący Przedmiot Umowy Szpitalny System Informatyczny składający się z funkcjonalności zakresu RIS i PACS, przeznaczony do wdrożenia i integracji z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, w szczególności z Systemem HIS klasy ASSECO AMS, w zakresie określonym w OPZ. W ramach postępowania przetargowego dotyczącego wymiany systemów dziedzinowych w zakresie HIS i ERP (nazwa postępowania: Kompleksowa transformacja cyfrowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Nazwa Zadania: Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy – Wymiana Systemów Dziedzinowych w zakresach medycznym i administracyjnym, nr postępowania: EO/IT 2721/XCV/25) postępowanie wygrała firma Asseco, której system ASSECO AMS Zamawiający planuje wdrożyć, z zapewnieniem integracji z nowo wdrażanym systemem RIS/PACS. Stanowiący Przedmiot Umowy SSI musi zapewniać obsługę następujących funkcjonalności: - funkcjonalność RIS - funkcjonalność PACS - funkcjonalność analiz i raportów - moduł dawki - archiwizacja badań - integracja z systemem HIS - wydawanie wyników badań - funkcjonalność powiadomień SMS - podłączenie usług PUI - funkcjonalność Speech-to-text - funkcjonalność telekonsultacji zintegrowana z RIS/PACS - funkcjonalność importu zewnętrznej dokumentacji medycznej Stanowiący Przedmiot Umowy SSI musi zapewniać: - obsługę zakresów dla pracowni diagnostycznych, pełne wsparcie dla dokumentacji EDM oraz wsparcie organizacji pracy dla obiegu dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej (paperless), - integrację z systemem HIS Zamawiającego, - Integrację z systemami krajowymi, tj: - CeZ – system PUI w ramach platformy P1, - Systemami NFZ – jeżeli dotyczy, |
| 15 |  | Oprogramowanie/a Aplikacyjne/Oprogramowanie/a |  | Program/y komputerowy/e realizujący/e funkcje użytkowe systemów wdrażanych w ramach niniejszej Umowy. |
| 16 |  | EDM |  | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna |
| 17 |  | HIS |  | (Hospital Information System) – wskazany przez Zamawiającego System Informatyczny Szpitala przeznaczony do obsługi procesów medycznych, administracyjnych oraz organizacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zarządzaniem informacją medyczną, do którego Wykonawca musi zapewnić wymianę danych, opisaną szczegółowo w załączniku nr 2 – OPZ. |
| 17 |  | Rozwiązanie Zastępcze |  | Awaryjne procedury postępowania w wykorzystaniu SSI, dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, które ma za zadanie podtrzymać ciągłość działania Sytemu do czasu usunięcia Wady |
| 18 |  | PUI |  | Platforma Usług Inteligentnych – system teleinformatyczny rozwijany przez Centrum e-Zdrowia, stanowiący komponent krajowej infrastruktury e-zdrowia, służący do udostępniania usług analitycznych, integracyjnych oraz wspierających przetwarzanie i wymianę danych medycznych pomiędzy systemami podmiotów leczniczych a centralnymi systemami ochrony zdrowia. |
| 19 |  | Speech-to-text |  | Speech-to-text technologia informatyczna umożliwiająca automatyczne przekształcanie mowy ludzkiej w tekst przy użyciu algorytmów rozpoznawania mowy. |

# § 2

# Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest „Wymiana środowiska systemów RIS/PACS wraz z integracją
i podłączeniem do PUI”, stanowiącego zadanie 4 inwestycji finansowanej ze środków publicznych pod nazwą „Kompleksowa transformacja cyfrowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie” realizowanej w ramach projektu „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będącego elementem Inwestycji Inwestycja D1.1.2 – Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.

- Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy (dalej PU) został określony w SWZ, w tym 
w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada i zapewnia infrastrukturę serwerowo-macierzową umożliwiającą uruchomienie serwerów bazodanowych opartych o środowisko bazodanowe Oracle. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania bazodanowego innego niż wykorzystywane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiego niezbędnego oprogramowania, w tym licencji, wymaganych do prawidłowego działania oferowanego rozwiązania, w ramach realizacji Umowy, własnym staraniem i na własny koszt.

- Zamawiający oświadcza, że posiada i zapewnia infrastrukturę wirtualizacyjną przeznaczoną do uruchomienia serwerów aplikacyjnych niezbędnych do działania oferowanego systemu.

- Wykonawca w ramach umowy:

  - dostarczy sprzęt i oprogramowanie wraz z dokumentami licencji wymienionym w załączniku nr 2

  - udzieli bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie zaoferowanych funkcjonalności/modułów systemów RIS/PACS,

  - zapewni wzajemną integrację wdrażanych systemów RIS/PACS z systemem HIS Zamawiającego oraz systemami zewnętrznymi w szczególności PUI – CeZ.

  - zainstaluje niezbędny sprzęt i oprogramowanie,

  - uruchomi i przeprowadzi konfigurację sprzętu i oprogramowania,

  - przeprowadzi migrację danych zgodnie z określonym w dokumencie OPZ minimalnym zakresem migracji,

  - przeprowadzi szkolenia dla użytkowników systemu.

  - obejmie oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne serwisem gwarancyjnym i nadzorem autorskim przez okres …… miesięcy. Zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz nadzoru autorskiego opisano w §9 - Gwarancja jakości oraz zasady jej realizacji.

- Wykonawca zrealizuje wszystkie usługi wdrożeniowe i migracji danych własnym staraniem i na własny koszt. Dotyczy to także zapewnienia dostawy objętego OPZ sprzętu do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami jakościowymi oraz technicznymi określonymi w SWZ i ofercie Wykonawcy.

- Podstawą rozpoczęcia prac wdrożeniowych jest zaakceptowana przez Zamawiającego Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej, w tym szczegółowy Harmonogram Wdrożenia. W celu dokładnego rozpoznania środowiska informatycznego Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w obiektach Zamawiającego, w których zlokalizowana jest krytyczna infrastruktura objęta Przedmiotem Umowy – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia DAP Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 Dni Roboczych od dnia odbycia ostatniej z wizji lokalnych w ramach Analizy Przedwdrożeniowej.  Wraz z DAP Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz danych do przygotowania wymaganych do  prawidłowego  przeprowadzenia usług wdrożeniowych i migracji danych oraz wykaz minimalnej konfiguracji sprzętowej niezbędnej do rozpoczęcia prac w szczególności:

- Serwer/serwery aplikacyjne – minimalne wymagania do prawidłowej pracy serwisów aplikacyjnych – liczba serwerów, liczba procesorów per serwer, wielkość pamięci RAM, wielkość przestrzeni dyskowej,

- Serwer/serwery bazodanowe – minimalne wymagania do prawidłowej pracy serwerów bazodanowych.

- Nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od daty podpisania Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy zestawienie infrastruktury oraz wykaz danych wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, na które składają się w szczególności:

- Wykaz sprzętu przewidzianego do instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego stanowiącego Przedmiot Umowy,

- Wykaz osób koordynujących prace wdrożeniowe po stronie Zamawiającego wraz z rolami dla nich przewidzianymi,

- Wykaz osób do przeszkolenia wraz z jednostką organizacyjną i zajmowanym stanowiskiem,

- Inne dane niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, zażądane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi, dobrymi praktykami i regułami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca jest zobowiązany posługiwać się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz że oddeleguje do realizacji przedmiotu Umowy osoby posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

- dostarczane rozwiązania pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów,

- dostarczone rozwiązania są nowe,

- korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych rozwiązań nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich,

- Przedmiot Umowy musi być w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia ukaże się aktualizacja Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia dostarczonego Oprogramowania do najnowszej wersji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Ponadto, jeżeli Wykonawca w okresie realizacji zamówienia lub w okresie gwarancji wprowadzi nową wersję Oprogramowania zawierającą funkcjonalności stanowiące rozwinięcie, unowocześnienie lub zastąpienie funkcjonalności dostępnych w starszych wersjach Oprogramowania, to Zamawiającemu przysługuje prawo do ich otrzymania i wdrożenia w ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowych opłat, niezależnie od nadanej im przez Wykonawcę nazwy handlowej czy sposobu pakietowania (w tym jako moduły dodatkowe),

- nie będzie wprowadzał sztucznego podziału funkcjonalności Oprogramowania polegającego na przeniesieniu dotychczas dostępnych funkcji do nowych modułów lub wersji, których wdrożenie wymagałoby od Zamawiającego dodatkowych opłat. Wszelkie unowocześnienia, rozwinięcia i poprawki posiadanych funkcjonalności będą stanowiły integralną część Przedmiotu Umowy i podlegają udostępnieniu Zamawiającemu bez dodatkowych kosztów,

- dostarczone aktualizacje oraz nowe wersje Oprogramowania będą w pełni kompatybilne z systemami oraz bazami danych Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych komponentów, modułów czy licencji,

- w przypadku zaprzestania produkcji lub wsparcia dotychczasowej wersji Oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wersji równoważnej lub wyższej, zapewniającej nie gorszy zakres funkcjonalny, bez dodatkowych opłat.

- dostarczone Oprogramowanie oraz wszelkie jego aktualizacje i nowe wersje będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, interoperacyjności oraz wymogów KRI, NFZ, MZ i CeZ. W przypadku zmiany prawa Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne aktualizacje w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowych kosztów.

- oferowane Oprogramowanie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania, aktualizowania, wsparcia itp.

- Dla dostarczonego Oprogramowania wykonawca przedłoży: dokumenty licencji (klucze licencyjne), nośniki instalacyjne oraz instrukcje.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu  odbioru końcowego następujące dokumenty wraz 
z ich spisem:

- instrukcje obsługi w wersji co najmniej elektronicznej w języku polskim zawierające także informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie,

- wykaz uruchomionych serwisów aplikacyjnych,

- wykaz instancji bazodanowych utworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,

- wykaz kont serwisowych, administracyjnych oraz wszystkie niezbędne informacje wymagane do zalogowania się do uruchomionych serwisów aplikacyjnych,

- wykaz utworzonych użytkowników systemowych systemów operacyjnych uruchomionych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie niezbędne informacje wymagane do zalogowania się do środowisk powłoki systemów operacyjnych wraz z kontami typu root (su),

- Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo uczestniczyć w każdym etapie wdrożenia Przedmiotu Umowy, w tym testach akceptacyjnych celem weryfikacji prawidłowości zainstalowanych rozwiązań oraz dokonać odbioru, a także ewentualnych prób rozruchowych.

- Po instalacji, uruchomieniu serwisów, wymaganych integracjach i przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego oraz przekazaniu gotowego do pracy Oprogramowania zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- współpracy z Wykonawcą w celu sprawnej realizacji Przedmiotu Umowy,

- zapewnienia osobom wyznaczonym przez Wykonawcę, dostępu do pomieszczeń i infrastruktury Zamawiającego,

- przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji koniecznych do poprawnej realizacji przedmiotu umowy,

- zapewnienia dostępności własnych pracowników przypisanych do realizacji przedmiotu umowy.

- wyznaczenia Wykonawcy odrębnego pomieszczenia pracowniczego w szpitalnych obiektach administracyjnych i zorganizowania sali szkoleniowej.

- Miejscem realizacji Umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Niektóre usługi wdrożeniowe (w tym szkoleniowe) i serwisowe mogą być wykonywane poza siedzibą Zamawiającego lub zdalnie za uprzednią zgodą koordynatorów Umowy od strony Zamawiającego.

# § 3

# Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie ………………… miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Analiza Przedwdrożeniowa i Harmonogram Wdrożenia powinny być wykonane nie później niż w terminie do ……………dni od zawarcia umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w terminach określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie Wdrożenia opracowanym na podstawie Załącznika nr 7 do Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych etapów prac wdrożeniowych, jeżeli ich dochowanie nie będzie technicznie możliwe, po uprzedniej akceptacji Koordynatorów prac z ramienia Zamawiającego.

- Każda zmiana Harmonogramu Wdrożenia wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu nie może wpłynąć na końcowy termin realizacji Przedmiotu Umowy wskazany w ust.1. Akceptacja zmiany Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzania pisemnego aneksu.

- Wykonanie każdego etapu potwierdza przygotowany przez Wykonawcę protokół odbioru etapu zawierający opis zaawansowania rzeczowego i wykaz zrealizowanych prac, zaakceptowany przez Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego.

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy i terminy wykonania poszczególnych etapów, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uważane za dochowane, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny protokół odbioru etapu/protokół odbioru końcowego, a Koordynator Umowy Zamawiającego dokona jego akceptacji, nie wnosząc istotnych zastrzeżeń.

- Zastrzeżenia istotne, o których mowa w ust. 6 powyżej, mogą dotyczyć, w szczególności: 1) niewykonania wszystkich kluczowych prac przypisanych do danego etapu, bez których implementacja SSI nie może być kontynuowana, 2) w trakcie testów akceptacyjnych i weryfikacji bezpieczeństwa SSI stwierdzono Błędy, 3) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu wymaganej Dokumentacji Przedmiotu Umowy.

- Miejscem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub odbioru etapu, o którym mowa w Umowie będzie siedziba Zamawiającego.

- Procedury odbiorów cząstkowych mogą być dokonywane także w drodze komunikacji mailowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych.

- W przypadku poczynienia przez Zamawiającego Zastrzeżeń istotnych co do prac wykonanych w ramach poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odmowy odbioru etapu i wyznaczenia Wykonawcy terminu korekty stwierdzonych nieprawidłowości, których usunięcie warunkuje przystąpienie do ponownej procedury odbioru. W przypadku poczynienia zastrzeżeń niemających charakteru zastrzeżeń istotnych, Zamawiający odbiera właściwy etap prac, czyniąc w protokole wzmianki o nieprawidłowościach wraz z wyznaczeniem Wykonawcy terminu do ich usunięcia. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Uzupełniające postanowienia dotyczące Odbiorów Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 7 do Umowy.

# § 4

# Sposób Realizacji Obowiązków przez Wykonawcę

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w sposób należyty, tj. m.in. z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca zrealizuje PU zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.

- Jeżeli Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami (zwanymi dalej łącznie podwykonawcami), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za swoje własne działania i zaniechania. Zamawiający w każdym czasie obowiązywania umowy ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia informacji dotyczących podwykonawców zawierającej w szczególności: wykaz podwykonawców uczestniczących w realizacji umowy ze wskazaniem: nazwy i siedziby podwykonawcy, zakresu prac lub dostaw powierzonych podwykonawcy. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej umowy, zawierane z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą).

- W przypadku wykonywania prac przez Podwykonawców, Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do:

  - wykonania Umowy przy pomocy Podwykonawców, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania Umowy,

  - zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników i ewentualnych Podwykonawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Poza wymogami wprost wskazanymi w treści niniejszej umowy Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są jednocześnie do zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w związku z jej realizacją oraz ochrony pozostałych udostępnionych im aktywów, wspierających przetwarzanie tych informacji, w szczególności do zapewnienia ich poufności, integralności oraz dostępności.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania udzielenia zamówienia. Taką informację należy złożyć pisemnie do Zamawiającego.

- Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego Wad, w tym wynikających z luk bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonych testów akceptacyjnych.

# § 5

# Dokumentacja Przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie oraz do jej aktualizacji w toku realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej wraz z Harmonogramem Wdrożenia w terminie do …………………… od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dokona odbioru DAP oraz Dokumentacji Powdrożeniowej według zasad określonych poniżej:

- w terminie 5 Dni Roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji Zamawiającemu, Zamawiający może zaakceptować dokumentację bez zastrzeżeń lub zgłosić do niej uwagi. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie,  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkować będzie przyjęciem, że Zamawiający przyjmuje przedłożoną dokumentację bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację Zamawiającemu w formie elektronicznej, tj. drogą e-mailową na adres Koordynatora Umowy z ramienia Zamawiającego.

- Wykonawca ustosunkuje się do uwag zaproponowanych przez Zamawiającego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia ich zgłoszenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ustosunkowania się Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaakceptować propozycję Wykonawcy lub ponownie zgłosić uwagi. Zdanie drugie punktu a) powyżej stosuje się odpowiednio,

- W przypadku nieuwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego lub uwzględnienia ich w sposób niezgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, Zamawiający zgłasza swoje zastrzeżenia do stanowiska Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze oraz w razie potrzeby organizuje robocze spotkanie wyjaśniające zgłoszone zastrzeżenia. Po dokonaniu uzgodnień między Stronami Wykonawca przedstawia do odbioru skorygowany dokument w terminie uzgodnionym na spotkaniu roboczym. Jeżeli Zamawiający zgłosi ponowne zastrzeżenia co do przedłożonej dokumentacji, ma prawo wprowadzić do niej jednostronnie zmiany wiążące w toku prac Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo:

  - udostępnić Dokumentację PU osobom zatrudnionym przez Zamawiającego,

  - sporządzić dowolną liczbę kopii Dokumentacji PU zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Poszczególne elementy Dokumentacji PU dostarczone zostaną Zamawiającemu przez Wykonawcę w języku polskim. Dokumentacja będzie sporządzona w postaci elektronicznej i przekazana na adres e-mail Koordynatorowi Umowy Zamawiającego w formacie edytowalnym (doc, docx) i pdf. Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji w postaci papierowej.

- Odbiór elementów Dokumentacji PU, dla poszczególnych etapów nastąpi każdorazowo w procedurze odbioru etapu Umowy.

- W przypadku zmian w sposobie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy lub w wyniku skorzystania przez Zamawiającego z roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Dokumentacja PU musi być każdorazowo zaktualizowana i przekazana Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia podstaw do jej aktualizacji.

- W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, z dniem wydania Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji PU lub poszczególnych jej części Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji PU („utwór”) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do jej opracowań. Z chwilą, o której mowa w zd. poprzedzającym, na Zamawiającego przechodzi także własność egzemplarzy, na których Dokumentacja została utrwalona.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 8 powyżej, ma charakter nieograniczony czasowo i terytorialnie, dotycząc poniższych pól eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Dokumentacji techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - przechowywanie na nośnikach elektronicznych, magnetycznych, papierowych,

  - wprowadzanie do pamięci komputera, wewnętrznych sieci informatycznych, wprowadzanie do i przesyłanie za pomocą sieci Internet

  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Dokumentacji PU lub egzemplarzy,

  - wykorzystanie Dokumentacji PU dla potrzeb realizacji PU jak również realizacji innych projektów dotyczących rozbudowy i modyfikacji infrastruktury informatycznej Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji PU.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

- Jeżeli twórcą Dokumentacji PU będzie osoba, za pomocą której Wykonawca realizuje Umowę, Wykonawca zapewni uzyskanie od takiej osoby niezbędnych oświadczeń w celu zapewnienia, iż całość majątkowych praw autorskich i prawa udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w stosunku do opracowań Dokumentacji PU, przejdzie na Zamawiającego w chwili określonej § 5 ust. 8 Umowy

# §6

# Szkolenia

- W zakresie PU Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić dla Zamawiającego Szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej dla użytkowników końcowych i Administratorów na zasadach wskazanych poniżej:

- W ramach realizacji PU Wykonawca przeprowadzi Szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego  Administratorów obejmujące użytkowanie i administrowanie Systemem. Szkolenia dla administratorów będą obejmować przygotowanie administratorów w zakresie niezbędnym do administrowania Systemem w szczególności:

    - konfigurację systemu RIS/PACS,

    - konfigurowanie pracowni,

    - podłączanie urządzeń medycznych do PACS,

    - zarządzanie użytkownikami,

    - monitorowanie systemu,

    - procedury backupu i odtwarzania danych.

- W ramach realizacji PU Wykonawca przeprowadzi Szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników Systemu w zakresie użytkowania Systemu, w szczególności

  - obsługę podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności systemu RIS i PACS,

  - zarządzanie zleceniami i badaniami,

  - obsługę terminarza,

  - tworzenie i edycję opisów badań,

  - wykorzystanie funkcjonalności rozpoznawania mowy (speech-to-text),

  - korzystanie z funkcji analitycznych oraz raportowych.

- Usługi szkoleniowe dla Administratorów Systemu i dla użytkowników końcowych będą odbywać się zdalnie lub stacjonarnie (w siedzibie Zamawiającego)

- Jeżeli Szkolenia będą realizowane stacjonarnie, Zamawiający udostępni Wykonawcy salę szkoleniową w celu przeprowadzenia Szkoleń. Po stronie Zamawiającego leży obowiązek udostępnienia liczby stanowisk komputerowych odpowiedniej do liczby personelu, dla którego będzie przeprowadzany szkolenie.

- Wykonawca zapewni odpowiednie do przeprowadzenia szkolenia elementy wyposażenia sali szkoleniowej np. rzutnik, materiały dla uczestników w formie elektronicznej i papierowej, materiały biurowe.

- Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim w grupach liczących nie więcej niż ……. osób. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie udziału w Szkoleniach zadeklarowanej liczby uczestników, tj. Wykonawca przeprowadzi Szkolenia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym niezależnie od liczby uczestników, a brak 100% frekwencji na Szkoleniach nie obciąża Wykonawcy i nie stanowi podstawy do powtórzenia Szkolenia.

- Szkolenia będą się odbywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń powinien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

- Z przeprowadzonych Szkoleń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę obecności z podpisami przeszkolonych osób – w przypadku Szkoleń realizowanych stacjonarnie. Jeżeli Szkolenia będą odbywać się w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, po każdej sesji szkoleniowej, raportu z platformy wideokonferencyjnej zawierającego listę uczestników oraz informacje o ich udziale w Szkoleniu.

## §7

## Wynagrodzenie

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenia w łącznej wysokości:

Brutto:

Netto:

Vat:

- Wynagrodzenie ma charakter stały i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących okoliczności i warunków zmiany niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje ponadto wszelkie wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i upoważnienia do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz z tytułu udzielenia licencji w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę możliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak też po wykonaniu PU.

## §8

## Sposób zapłaty Wynagrodzenia

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem, na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokół uruchomienia przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga wyszczególnienia na fakturze pozycji w sposób zgodny z formularzem oferty.

- Na fakturze winna znaleźć się pełna nazwa projektu, zgodnie z poniższym wzorem:

„Wymiana środowiska systemów RIS/PACS wraz z integracją
i podłączeniem do PUI”, stanowiącego zadanie 4 inwestycji finansowanej ze środków publicznych pod nazwą „Kompleksowa transformacja cyfrowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie” realizowanej w ramach projektu „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będącego elementem Inwestycji Inwestycja D1.1.2 – Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.

- Zamawiający wymaga przesłania faktur, faktur korygujących za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od momentu, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia i przesłania faktur ustrukturyzowanych. Za datę dostarczenia faktury, od której liczony będzie termin płatności, uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego przez KSeF (datę jej przyjęcia do systemu), dla pozostałych na adres mailowy: informatyka@usk1.pl Dostarczenie faktur w miejsca lub formie innej niż wskazane powyżej traktowane będzie jako niedostarczenie faktury Zamawiającemu.

- Płatność za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia ustrukturyzowanej faktury VAT z nadanym identyfikatorem KSeF. Warunki uznania faktury VAT za poprawnie wystawioną, mogącą stanowić podstawę do rozliczeń i biegu terminu płatności, obejmują, w szczególności:

- faktura powinna zostać wystawiona w wariancie faktury ustrukturyzowanej KSeF FA (3),

- faktura powinna posiadać identyfikator KSeF,

- faktura powinna być jednoznacznie powiązana z zamówieniem i dostawą, w tym pod kątem asortymentowym,

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wystawieniu faktury, w tym faktury korygującej, zgodnie z ust. 1,2 niniejszego § 6, drogą mailową na adres: informatyka@usk1.pl w celu umożliwienia Zamawiającemu natychmiastowej weryfikacji danych rozliczeniowych. Zawiadomienie należy przesłać w dniu wystawienia faktury w KSeF lub najpóźniej w następnym dniu roboczym.

- Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony ustalają, że wszelkie nieprawidłowości w fakturach pierwotnych wystawionych w ramach KSeF od dnia 01.02.2026 r. będą usuwane wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej w formacie ustrukturyzowanym KSeF. Faktura korygująca musi obligatoryjnie zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację faktury pierwotnej, w tym numer KSeF faktury korygowanej.

- Strony postanawiają, że stosowanie zbiorczych faktur korygujących, obejmujących kilka faktur pierwotnych jednocześnie, jest dopuszczalne wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku wystawienia faktury korygującej zbiorczej, Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola umożliwiające identyfikację każdej z faktur pierwotnych objętych korektą, w tym numery KSeF każdej faktury. W przypadku braku uzgodnienia stosowania faktur korygujących zbiorczych, Wykonawca będzie obowiązany do wystawiania faktur korygujących indywidualnych, każdej dla jednej faktury pierwotnej.

- Stwierdzenie nieprawidłowości na fakturze pierwotnej przerywa bieg terminu zapłaty, który biegnie od nowa z dniem wystawienia faktury korygującej w oparciu o postanowienia ustępów poprzedzających 9 i 10. Faktura korygująca powinna zostać wystawiona w terminie 5 dni roboczych od dnia zawnioskowania przez Zamawiającego o korektę.

- W przypadku sporządzenia faktury w trybie awaryjnym/offline, niedostępnym dla Krajowego Systemu e-Faktur, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania faktury do KSeF w formie ustrukturyzowanej po przywróceniu możliwości komunikacji z systemem. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną (aparatura@usk1.pl) o:

- zastosowanym trybie wystawienia faktury (offline/offline24),

- planowanym terminie jej uzupełnienia i przesłania do KSeF.

- Rozliczenie faktury przez Zamawiającego nastąpi wyłącznie na podstawie faktury udostępnionej w KSeF w formacie ustrukturyzowanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe uzupełnienie faktury w KSeF oraz za przekazanie Zamawiającemu informacji umożliwiającej jej księgowanie zgodnie z ust. 4 niniejszego § 5.

- Czynność prawna, której stroną będzie Wykonawca mająca na celu zmianę wierzyciela wymaga zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego Zamawiającego. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy Zamawiającego za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zamawiającego.

- Warunki cesji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczą zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ustanowienia zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością, wnoszenia tytułem wkładu niepieniężnego oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością oraz innych czynności o podobnym skutku prawnym.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do wyegzekwowania należności przez podmioty zewnętrzne, w szczególności skutkujących powstaniem dodatkowych kosztów mających obciążać Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia ich zwrotu od Zamawiającego.

- Z uwagi na używane przez Szpital oprogramowanie informatyczne oraz przejrzystość w raportowaniu faktur do płatnika brak możliwości przyjmowania zbiorczych faktur korygujących – Faktura korygująca winna dotyczyć tylko jednej faktury zakupowej.

- Faktury zakupowe oraz faktury korygujące winny być dostarczane również w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres: informatyka@usk1.pl

## § 9

## Gwarancja jakości oraz zasady jej realizacji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej: gwarancja) na Przedmiot Umowy, w tym zainstalowaną infrastrukturę sprzętową, na okres min………….. miesięcy, który rozpoczyna bieg po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w skład, którego wchodzi:

  - dostosowywanie SSI do zmieniających się przepisów prawa i ich wykładni lub jednostek nadrzędnych, (np. Ministerstwo Zdrowia, NFZ),

  - usuwanie Wad zgłaszanych przez Zamawiającego,

  - informowanie Zamawiającego o nowych wydaniach i wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego bądź jego poszczególnych funkcjonalności,

  - udostępnianie i instalowanie nowych wydań i wersji Oprogramowania,

  - aktualizowanie Oprogramowania w terminach uzgodnionym z Zamawiającym,

  - usuwanie ograniczeń w realizacji funkcjonalności Systemu występujące na każdej stacji roboczej pracującej w Systemie,

  - odtwarzanie danych Systemu po Awarii z ostatniej, nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa będącej w posiadaniu Zamawiającego,

  - dokumentowanie zgłoszeń od Zamawiającego,

  - odpowiadanie na pytania dotyczące zastosowania i funkcjonalności wdrożonych produktów,

  - rozwiązywanie zgłoszonych problemów, w szczególności identyfikacja, priorytetyzacja,

  - zbieranie informacji oraz zgłaszanie wszelkich reklamacji do producenta,

  - przyjmowanie wniosków o ulepszenie Oprogramowania,

  - zabezpieczenie konsultacji telefonicznych dla Zamawiającego typu „hot-line” nr tel.  …………………………… co najmniej w Dni Robocze w godzinach 8:00-16:00.

- Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego.

- Przyjęcie Zgłoszenia Wady przez Wykonawcę odbywać się będzie w okresie dostępności Wykonawcy wskazanym w ust. 6  poprzez dostępny on-line w sieci internetowej System Zgłoszeń (System Zgłoszeń „SZ”) przy czym:

    - SZ dostarczy Wykonawca (będzie on utrzymywany i administrowany przez Wykonawcę),

    - wpisu Zgłoszenia Wady do Systemu Zgłoszeń dokonuje uprawniony personel Zamawiającego,

    - za skuteczne przyjęcie Zgłoszenia Wady uważa się wprowadzenie wpisu do SZ zawierającego

opisu Zgłaszanej Wady; w razie trudności z dostępem on-line do SZ, Zgłoszenia Wady mogą odbywać się także telefonicznie pod ustalonym numerem telefonu lub pisemnie na ustalony adres e-mail, określone przez Wykonawcę w Dokumentacji Przedmiotu Umowy najpóźniej w dniu Odbioru Końcowego. Zgłoszenie Wady uważa się za przyjęte w momencie, gdy zostanie przekazane Wykonawcy w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w okresie dostępności Wykonawcy opisanym w ust 6 poniżej.  W wypadku, gdy Zgłoszenie Wady zostanie przekazane poza czasem dostępności Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6. wówczas uważa się je za przyjęte w najbliższym dniu 
i o najwcześniejszej godzinie dostępności Wykonawcy przypadającej po przekazaniu Zgłoszenia Wady,

    - SZ będzie posiadać funkcje automatycznego wysyłania potwierdzenia wysłania zgłoszenia oraz informacji o każdej aktualizacji zgłoszenia oraz o jego zamknięciu na wyznaczone przez Zamawiającego adresy e-mail, funkcje dodawania załączników i komentarzy przez Strony oraz nadawanie statusów realizacji do Zgłoszeń,

    - Jeżeli Wykonawca nie będzie dysponował Systemem Zgłoszeń objętym odrębną platformą elektroniczną, wówczas Zgłoszenia Wad będą dokonywane na dedykowany adres-email Wykonawcy. Do procedowania w sprawie Zgłoszeń Wad przekazywanych drogą korespondencji mailowej stosuje się odpowiednio postanowienia lit. b i c powyżej.

- Zasady obowiązujące Wykonawcę podczas realizacji usług gwarancyjnych:

  - usuwanie Błędów i Awarii w dostarczonym Oprogramowaniu w przypadku stwierdzenia przez  Zamawiającego Wad w jego działaniu,

  - usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego Wady Oprogramowania nastąpi poprzez zainstalowanie poprawki lub nowej wersji lub w inny poprawny pod kątem technicznym sposób, przy czym każda nowa poprawka lub nowa wersja musi posiadać unikalny numer; zasady wersjonowania poprawek i nowych wersji zostaną opisane przez Wykonawcę w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej,

  - wykonywanie dostosowania Systemu do obowiązujących przepisów prawa będzie odbywać się na poniższych zasadach:

- przekazywanie Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania będzie realizowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego,

- wykonywanie dostosowania będzie wykonywane bez wezwania Zamawiającego w celu dostosowania wszystkich elementów Oprogramowania do obowiązujących przepisów prawnych,

- udostępnianie nowych wydań i wersji Oprogramowania będzie realizowane w szczególności online lub poprzez ustaloną witrynę internetową,

- Wykonawca będzie udostępniał nowe wydania i wersje Oprogramowania powstałe wskutek wejścia w życie nowych przepisów prawa lub zawierające nowe funkcjonalności w szczególności związane z rozliczeniami z NFZ; w przypadku, w którym nowa wersja oprogramowania powstanie w związku ze zmianą przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do jej zainstalowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przed datą wejścia w życie tych przepisów,

- każda nowa wersja Oprogramowania musi posiadać unikalny numer; zasady wersjonowania zostaną opracowane przez Wykonawcę w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej, wraz z nową wersją Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zaktualizowanej Dokumentacji PU,

- Wykonawca będzie wykonywał dostosowania i udostępniał Nowe Wersje Oprogramowania także w wypadku: zawierania nowych umów z płatnikami (np. NFZ), realizacji nowych modeli oraz programów NFZ / Ministerstwa Zdrowia w obszarach i poziomach opieki zdrowotnej  - Wykonawca zobowiązany będzie do ich instalowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

  - Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, wymagane konserwacje, walidacje, testy funkcjonalne, aktualizacje Oprogramowania, parametryzacje, oraz inne czynności okresowe wymagane przez producenta Oprogramowania oraz zainstalowanych wraz z nim infrastruktury sprzętowej, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich objętych obszarem integracji Systemów zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wykaz ww. czynności wraz ze wskazaniem częstotliwości ich wykonywania. Niemniej Strony postanawiają, że Wykonawca samodzielnie i z własnej inicjatywy będzie dbał o terminowe przeprowadzanie przeglądów technicznych i innych czynności konserwacyjnych zapewniających żywotność Systemu zgodnie z pkt. 5.5. poniżej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, o planowanym terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego lub innej czynności okresowej w terminie max. do 2 tygodni przed planowaną czynnością. Przeprowadzenie tych  czynności zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez Strony i/lub wpisem do Paszportu Technicznego Urządzenia. Każdy wpis powinien być potwierdzony czytelnym podpisem serwisanta wraz z pieczęcią imienną / firmową. Wpis nie może być niezgodny z instrukcją producenta. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji z wykonanych czynności serwisowych, o których mowa w ust. 5.4. w terminie 3 Dni Roboczych od zakończenia ich realizacji.

  - W przypadku ujawnienia się wad fizycznych Przedmiotu Umowy lub jego części, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Przedmiotu Umowy lub jego części na wolny od wad.

  - W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z przeglądami, niezbędnymi modyfikacjami, parametryzacjami, regulacjami, naprawami, dojazdami i innymi czynnościami serwisowymi zapewniającymi możliwość pełnego i prawidłowego użytkowania systemów (z wyłączeniem napraw spowodowanych wyłączną winą użytkownika), ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie dostępny dla Zamawiającego  :

  - Co najmniej w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00,

  - tryb zgłaszania: przez SZ, a uzupełniająco lub w przypadku awarii SZ - telefonicznie, email,

- Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne na zasadach opisanych poniżej:

- Wykonawca zapewnia gwarantowany Czas Reakcji na zgłoszenie Błędu SSI do …….. Dni Roboczych od chwili wpływu Zgłoszenia Wady.

- Wykonawca zapewnia gwarantowany Czas Reakcji na zgłoszenie Awarii SSI do …….… Godzin Roboczych od chwili wpływu Zgłoszenia Wady,

- W przypadku wystąpienia Awarii Wykonawca wskaże bądź udostępni – w miarę możliwości – Rozwiązanie Zastępcze. W takim przypadku dalsza obsługa Zgłoszenia będzie traktowana przez Wykonawcę jako Błąd.

- Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, może zmienić gwarantowane Czasy Napraw Błędów i Awarii SSI.

- Wykonawca zapewnia gwarantowany Czas Naprawy Awarii SSI w ciągu ………………..Godzin Roboczych.

- Wykonawca zapewnia gwarantowany Czas Naprawy Błędu SSI w ciągu ………………. Dni Roboczych.

- Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania obowiązków z zakresu udzielonej gwarancji lub jeżeli zwłoka w ich realizacji przekroczy 5 Dni Roboczych, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ubiegania się o uprzednią zgodę sądu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

## §10

## Kary umowne

      - Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy następujących kar umownych:

  - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 Umowy wysokości 0,5 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu Szkoleń, o których mowa w § 6 Umowy ponad terminy uzgodnione z Zamawiającym, w wysokości 0,1 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy, w tym w zakresie poszczególnych etapów, w wysokości 0,1 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy

  - za zwłokę w Czasie Reakcji na Zgłoszenie Błędu SSI w wysokości 0,1 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy Zwłoki,

  - za zwłokę w Czasie Reakcji na Zgłoszenie Awarii SSI w wysokości 0,2 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu Błędu SSI w wysokości 0,5 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu Awarii SSI w wysokości 0,2 wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki,

  - za zwłokę w wykonaniu przeglądów technicznych i innych czynności okresowych przewidzianych w ramach serwisu gwarancyjnego w wysokości 0,5 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie przewidzianym na wykonanie właściwej czynności serwisowej zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5.4 Umowy,

  - za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji z wykonanych przeglądów technicznych i innych czynności okresowych wymienionych w § 9 ust. 5.4 Umowy w terminie określonym w § 9 ust. 5.5 Umowy w wysokości 0,2 % wartości netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki,

  - z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 20 % wartości netto określonej w §7 ust. 1 Umowy,

  - z tytułu rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wartości netto określonej w §7 ust. 1 Umowy z przyczyn nieobciążających Zamawiającego,

  - za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej spełnienie zasady DNSH w wysokości 0,5 % wartości netto określonej w §7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w żądaniu Zamawiającego zgodnie z § 16 ust. 2 lit. d Umowy.

- Kary umowne płatne są w terminie określonym w pisemnym wezwaniu do zapłaty skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy z kwotą wymagalnej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Strony postanawiają, że kary umowne za zwłokę podlegają kumulacji z karą umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę niezależnie od tego, czy zwłoka stanowiła przyczynę rozwiązania niniejszej umowy i niezależnie od trybu rozwiązania Umowy.

## § 11 Licencje

      - Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony, niewyłącznych i nieograniczonych terytorialnie licencji na korzystanie z SSI i rozwiązań towarzyszących zaimplementowanych w wykonaniu Umowy dla celów obsługi prowadzonej działalności statutowej.

      - Zamawiający jest związany postanowieniami umów licencyjnych dostarczonych wraz z Oprogramowaniem z zastrzeżeniem, iż postanowienia umów licencyjnych nie mogą być sprzeczne z niniejszą Umową ani też wprowadzać nowych zobowiązań dla Zamawiającego.

      - W ramach udzielonych licencji Zamawiający może swobodnie przenosić Oprogramowanie z jednego sprzętu na drugi (np. w przypadku wymiany).

      - Wszystkie dostarczone licencje mają być zainstalowane w systemie informatycznym, z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych /serwerach.

      - W razie nabycia przez Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy innego systemu informatycznego Zamawiający będzie uprawniony do dokonania migracji (przeniesienia) wszystkich danych z systemu informatycznego wdrożonego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy do nowego systemu informatycznego.

      - Warunki licencyjne uzupełniająco reguluje Załącznik nr 3 do Umowy.

## § 12

## Odstąpienie od Umowy lub Odstąpienie od części Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do przystąpienia do realizacji usług wdrożeniowych z wyznaczeniem w tym celu dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 5 Dni Roboczych,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do przystąpienia do realizacji usług wdrożeniowych z wyznaczeniem w tym celu dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 5 Dni Roboczych,

- jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do przystąpienia do poprawnej realizacji usług wdrożeniowych z wyznaczeniem w tym celu dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 5 Dni Roboczych,

- jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z realizacją prac dotyczących etapu: I, II, III, IV, V z Załącznika nr 7 do Umowy, łącznie o okres dłuższy niż 30 dni, pod warunkiem wcześniejszego wysłania wezwania do nadrobienia zaległości z terminem nie krótszym niż 14 dni;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- W sytuacji powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek do odstąpienia od Umowy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a-c.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w warunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy. W pozostałych przypadkach wynagrodzenie za prace wykonane do czasu odstąpienia od Umowy zostanie wyliczone w oparciu o stan zaawansowania prac określony w protokole inwentaryzacji prac sporządzonym i zaakceptowanym przez przedstawicieli obu Stron.

- W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

§ 13

# Zmiany postanowień Umowy

  - Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w szczególności stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w następujących przypadkach:

- w zakresie zmiany podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie co oznacza, że nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy;

- zmiany terminu końcowego Umowy, jeżeli jest to wymagane względami technicznymi i uwarunkowaniami infrastruktury Szpitalnej poddanej wizji lokalnej lub szczegółowej analizie zestawień danych sieciowych,

- zmiany terminu końcowego realizacji Umowy w sytuacji kolizji z realizacją zadań w ramach kontraktu z NFZ uniemożliwiająca czasowe zawieszenie funkcjonowania aktualnych systemów Zamawiającego na czas prac wdrożeniowych i migracji danych,

- zmiany terminów realizacji lub zakresu rzeczowego PU u Zamawiającego, jeżeli zmiana ta spowodowana jest zmianą zakresów zadań publicznych realizowanych przez Zamawiającego w tym w szczególności zamianą zakresu kontraktów z płatnikiem, reorganizacją lub restrukturyzacją, zmianami organizacji pracy, zmianami przepisów prawa odnośnie funkcjonowania jednostek, zmianami formy prawnej itp.,

- zmiany terminów realizacji Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, np. reorganizacji, konieczności przeprowadzenia remontów lub innych prac, realizacji innych projektów i/lub zadań, będących w kolizji z realizacją PU lub z powodu ograniczonego czasowo dostępu do niektórych pomieszczeń lub obiektów Zamawiającego z uwagi na prowadzoną w nich działalność leczniczą i potrzebę zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych,

- zmian zakresu Przedmiotu Umowy w obszarze wymagań infrastrukturalnych, technologicznych, funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji,

- zmiany w zakresie zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych we wdrażanym rozwiązaniu niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, lecz o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację pierwotnego zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany; wprowadzenie ww. zmian będzie możliwe w zakresie niepowodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie,

- powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa,

- zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących ich realizacji. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie, w szczególności dotyczące sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,

- w przypadku ujawnienia do dnia sporządzenia DAP - Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej informacji o uruchomieniu lub harmonogramie uruchomienia e-usług publicznych lub innych rozwiązań teleinformatycznych przez organ administracji centralnej (np. Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i in.), dla których istnieje istotne ryzyko tzw. podwójnego finansowania. W szczególności zmianie może ulec zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany danej funkcjonalności na integrację z systemami udostępnianymi centralnie,

  - W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany do Umowy co do terminu, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.

  - W przypadku rezygnacji z części Przedmiotu Umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone, przy czym Zamawiający dokona płatności za wykonaną część Umowy.

  - Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Nie stanowią zmiany Umowy i mogą zostać dokonane w drodze notyfikacji drugiej stronie Umowy:

  - zmiany nazwy, numerów rachunków bankowych,

  - zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Stron.

  - Każdorazowo, gdy w niniejszym paragrafie mowa jest o zmianie zakresu rzeczowego Umowy poprzez jego zmniejszenie w trybie aneksu do Umowy, Zamawiający w tych przypadkach dodatkowo zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, lecz nie więcej niż o 30%.

  - Zmniejszenie zakresu rzeczowego Umowy pociąga za sobą proporcjonalne obniżenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§14

Waloryzacja

  - Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, jeżeli odbiór Przedmiotu Umowy, z przyczyn nieobciążających Wykonawcy, nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

  - Podstawą wniosku którejkolwiek ze stron o zmianę umowy w części dotyczącej wynagrodzenia Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust.1, jest zmiana (wzrost lub spadek) kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej: kwartalnym wskaźnikiem GUS) w stosunku do kwartału poprzedzającego kwartał, w którym została zawarta umowa. Warunkiem uprawniającym strony umowy do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia jest sytuacja, gdy kwartalny wskaźnik GUS wzrośnie lub spadnie o co najmniej 2 punkty procentowe w stosunku do kwartalnego wskaźnika GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym została podpisana umowa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykazanie wpływu następuje w formie pisemnej. Wykonawca składa wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty cen materiałów i kosztów związanych z realizacją Umowy, które były podstawą kalkulacji ceny ofertowej oraz cen tych materiałów i kosztów na dzień złożenia wniosku o zmianę umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, w sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 spadnie o co najmniej 2 punkty procentowe w stosunku do kwartalnego wskaźnika GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym została podpisana Umowa, do pisemnego przedstawienia informacji w zakresie wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie przedmiotu umowy.

  - Strony, mając na uwadze zapewnienie podziału ryzyka kontraktowego w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uzgadniają, iż maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym § określa się na poziomie 50% wartości zmiany określonej na podstawie ust. 2-4 powyżej, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy w odniesieniu do zakresu Umowy pozostającego do realizacji po dacie zawarcia aneksu do Umowy.

  - Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy i uprzednim zaakceptowaniu wniosków przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego § zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązań podwykonawcy w przypadku wystąpienia warunków, o których mowa w art. 439 ust. 5 Pzp.

# § 15

Koordynatorzy Umowy

Realizacją niniejszej umowy zajmują się:

      - Ze strony Zamawiającego:

Jarosław Krawczyk, Dział Informatyki USK 1 w Lublinie,

tel. 81 53 49 748, adres e-mail: jkrawczyk@usk1.pl

Jacek Kaczkowski, Dział Informatyki USK 1 w Lublinie,

tel. 81 53 49 748, adres e-mail: jkaczkowski@usk1.pl

Bartosz Woźniak, Dział Informatyki USK 1 w Lublinie,

tel. 81 53 49 748, adres e-mail: bwozniak@usk1.pl,

Michał Żuchnik, Dział Informatyki USK 1 w Lublinie,

tel. 81 53 49 748, adres e-mail: mzuchnik@usk1.pl

- Ze strony Wykonawcy:

…………………………………, nr tel. ……………………….,adres email: …………………

# § 16

Zobowiązania środowiskowe – zasada DNSH

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane Oprogramowanie informatyczne i sprzęt zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” środowisku (DNSH), określoną w art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852.

- Wykonawca gwarantuje, że:

- sprzęt nie zawiera substancji niebezpiecznych przekraczających limity określone w dyrektywie RoHS i REACH,

- oferowane urządzenia spełniają minimalne wymogi dotyczące efektywności energetycznej i gospodarowania odpadami,

- komponenty oferowanego sprzętu mogą być poddane recyklingowi, a urządzenia oznakowane są zgodnie z dyrektywą WEEE,

- na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe (np. certyfikaty CE, oświadczenia producenta, karty katalogowe).

- Naruszenie przez Wykonawcę powyższych zobowiązań może stanowić podstawę do naliczenia kar umownych określonych w § 10 lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

# § 17

Wymagania odnośnie osób wykonujących usługę

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać poddana pseudonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają pseudonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, poddana pseudonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają pseudonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Osoby, o których mowa powyżej, winny być zatrudnione najpóźniej w następnym dniu od dnia podpisania przedmiotowej umowy.

# § 18

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z „Polityką Jakości” stanowiącą Załącznik Nr 5, oraz zobowiązuje się do przestrzegania „Zasad Środowiskowych dla Wykonawców i Podwykonawców” stanowiących Załącznik Nr 6 do umowy.

- Umowę oraz załączniki sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 19

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@usk1.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 48, e-mail: iod@usk1.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z   zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamawiający informuje, że w związku z czynnościami weryfikacyjno-kontrolnymi podmiotu finansującego umowę istnieje możliwość wykorzystywania i przetwarzania danych udostępnianych przez Wykonawcę, podwykonawcę za pośrednictwem systemów SKANER oraz ARACHNE.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1  – „Formularz Oferty – Formularz Cenowy”

Załącznik Nr 2  – „Opis Przedmiotu Zamówienia”

Załącznik Nr 3  – „Warunki licencyjne”

Załącznik Nr 4  – „Polityka Jakości”

Załącznik Nr 5  – „Zasady środowiskowe dla Wykonawców i Podwykonawców”,

Załącznik Nr 6 – „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

Załącznik Nr 7 – „Harmonogram Wdrożenia”

Za Wykonawcę:                                                                                                            Za Zamawiającego:

Załącznik Nr 3 do projektu umowy

Warunki licencyjne

„Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych w ramach projektu "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"

- Na mocy Umowy z dnia …………2025 r. Wykonawca udzielił Zamawiającemu niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji/sublicencji na korzystanie z oprogramowania/serwerów i systemów dostarczonych wraz z komponentami sprzętowymi. Do udzielonej licencji stosuje się warunki określone w postanowieniach licencyjnych producenta oprogramowania/serwerów systemu, Zamawiający dopuszcza akceptację dokumentów dostępnych z poziomu oprogramowania.

- Udzielona Licencja obejmuje także aktualizacje oprogramowania dokonywane przez producenta w trakcie trwania niniejszej umowy.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszystkich niezbędnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących licencji na ww. oprogramowanie.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu niezbędne dokumenty dotyczące licencji przedmiotowego oprogramowania w szczególności:

  - informacje o przekazanych licencjach,

  - klucze licencyjne lub dane dostępowe (jeśli dotyczy),

  - licencję właściwą (np. plik, certyfikat, dokument potwierdzający nabycie praw do korzystania z oprogramowania).

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek wadami prawnymi, obciążeniami, prawami lub roszczeniami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z niego przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich, m.in. przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych lub innych przysługujących im praw własności intelektualnej.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę wobec Zamawiającego z uzasadnionym roszczeniem opartym na twierdzeniu, że korzystanie przez niego z przedmiotu umowy narusza jej prawa, Wykonawca zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu oraz ponieść konsekwencje finansowe zaistniałego sporu.

- Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej Umowy oraz za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- Licencja na używanie oprogramowania rozpoczyna się z momentem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru.

- Zamawiający może używać licencjonowanego programu wyłącznie dla własnych potrzeb.

- Zamawiający jest upoważniony do sporządzania roboczych kopii licencjonowanego oprogramowania. Zamawiający ma prawo sporządzania kopii archiwalnych zainstalowanego oprogramowania jedynie w celu zabezpieczenia i archiwizacji danych. Kopie archiwalne i zapasowe nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane w celach normalnej eksploatacji programu ani w celach reklamowych.

- Zamawiający zobowiązuje się nie wprowadzać zmian, nie usuwać informacji o prawach autorskich, identyfikatorów użytkowników pojawiających się w czasie pracy programu w odniesieniu do jakiejkolwiek kopii licencjonowanego programu, do której ma on dostęp.

podpis  Wykonawcy						                         podpis Zamawiającego

Załącznik Nr 4 do projektu umowy

POLITYKA JAKOŚCI

Misją i nadrzędnym celem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych. Zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę  jakości świadczonych usług Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie opracował i wdrożył system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001: 2015. Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed Szpitalem w zakresie zarządzania  jakością są realizowane przez:

- stosowanie nowoczesnych technologii terapeutycznych i diagnostycznych, w sposób bezpieczny, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i regulacjami prawnymi,

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystywanie systemu zarządzania jakością, ukierunkowanych na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,

- stałe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników, aby jakość wykonywanej przez nich pracy była jak najlepsza,

- prowadzenie działań dydaktycznych i naukowo-badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie referencyjnym,

- działania na rzecz poprawy komfortu pobytu i bezpieczeństwa pacjentów, a także poszanowania jego praw i godności osobistej,

- dążenie do poprawy warunków pracy pracowników,

- działania na rzecz modernizacji  Szpitala  poprzez  informatyzację i  inwestycje w infrastrukturę,

- zapewnienie właściwej i usystematyzowanej organizacji pracy, w sposób najbardziej efektywny wykorzystując cały potencjał kadry,

- kształtowanie postaw projakościowych i angażowanie pracowników w działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej,

- efektywne zarządzanie ryzykiem oraz budowanie silnej organizacji, otwartej na zmiany i nowe wyzwania.

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie deklaruje, że Polityka jakości jest znana pracownikom wszystkich szczebli, odpowiedzialnych za realizację wyznaczonych celów  jakościowych  oraz doskonalenie systemu zarządzania  jakością.

Lublin, dnia 1 marca 2024 roku, Księga Jakości wydanie VI

Załącznik Nr 5 do projektu umowy

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW

Wykonawca i Podwykonawca zobowiązuje się do:

- Przestrzegania wymagań środowiskowych obowiązujących w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1,
a w szczególności:

  - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

  - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital,

  - minimalizować ilość powstających odpadów na terenie Szpitala,

  - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

  - zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych.

- Dopuszczenia Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego do kontroli na terenie Szpitala wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie zgodności jego postępowania z przyjętymi zasadami środowiskowymi obowiązującymi w Szpitalu.

Wykonawcy i Podwykonawcy nie wolno na posesji Szpitala:

- wwozić jakichkolwiek odpadów,

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, 
a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania
i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Zarządzania Środowiskowego,

- myć pojazdów i sprzętu,

- spalać odpadów,

- wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji.

Załącznik Nr 7 – Plan wdrożenia, harmonogram prowadzenia prac

- Dla poszczególnych Etapów wykonania przedmiotu Umowy przewidziane są następujące terminy:

| Etap | Zakres prac | Termin zakończenia etapu |
| --- | --- | --- |
| I | Etap I – Wykonanie analizy przedwdrożeniowej | Do … dni od dnia podpisania umowy |
| II | Etap II – dostarczenie licencji oprogramowania, zgodnie z OPZ | Do 30 dni od dnia podpisania umowy |
| III | Etap III – Wdrożenie oprogramowania RIS/PACS | – nie później niż do dnia …........ |
| IV | Etap IV – Migracja danych | – nie później niż do dnia …........ |
| V | Etap V – Testy i odbiór końcowy | – nie później niż do dnia …........ |
| VI | Etap VI – Szkolenia personelu | – nie później niż do dnia …........ |

- Wykonanie Etapu prac objętego Umową kończy się podpisaniem przez przedstawicieli Stron odpowiednio Protokołu Odbioru Etapu lub Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych poniżej.

- O gotowości do odbioru poszczególnych Etapów przedmiotu umowy Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego, który w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania powiadomienia jest zobligowany do przeprowadzenia weryfikacji lub - w przypadku Etapów II-IV wstępnych testów akceptacyjnych  przedmiotu odbioru. Testy wstępne i weryfikacja zostaną przeprowadzone wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.

- W przypadku pomyślnego wyniku czynności weryfikacyjnych, w tym testów akceptacyjnych Strony podpiszą Protokół Odbioru. Przez pomyślne wyniki weryfikacji lub testów akceptacyjnych Strony rozumieją działanie elementu Systemu SSI odbieranego w ramach danego Etapu, zgodne z dokumentacją Systemu dziedzinowego dostarczoną przez Wykonawcę.

- W przypadku niepomyślnego wyniku czynności weryfikacyjnych lub testów przedmiotu Odbioru Zamawiający odmówi dokonania Odbioru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wprowadzenie korekt w niedziałającym bądź nieprawidłowo działającym obszarze (termin wynoszący co najmniej 5 Dni Roboczych) , co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy zgodnie z §10 ust. 1 lit. a Umowy. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół, w którym Strony opiszą stwierdzone uchybienia i wady oraz potwierdzą dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki na podstawie §12  ust. 1 pkt 4 Umowy.

- Jeżeli w terminie 10 Dni Roboczych od przekazania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru, Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru i nie zgłosi na piśmie uzasadnionej odmowy takiego potwierdzenia, to Strony uznają, iż Zamawiający potwierdza wdrożenie danego obszaru bez zastrzeżeń. Protokoły Odbioru w takim wypadku podpisywane będą przez Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy lub inną osobę pisemnie upoważnioną przez Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy.

- Odbioru, w tym podpisania Protokołu Odbioru Etapu oraz Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy dokonują Kierownicy Projektu/Kierownik Wdrożenia obu stron.

- Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony na podstawie podpisanych Protokołów Odbioru Etapów I-V przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej Umowy, po pomyślnych wynikach Testów końcowych, o których mowa w pkt. 1.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, świadczenie stanie się niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron odstąpi od Umowy lub ją rozwiąże (za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym) bądź też Umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem Stron, Strony zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak niż do 2 Dni Roboczych od daty wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić uzgodniony protokół zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy,

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole stanu zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy uchybień i wad stosuje się odpowiednio ust. 5 niniejszego Załącznika.

- W protokole stanu zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy Strony określą zakres dostaw i usług dotychczas wykonanych oraz – w razie potrzeby - zasady rozliczenia i wynagrodzenia za usługi  rozpoczęte, z uwzględnieniem zasad przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.