Zał. nr 8 do SWZ

Znak: SPZOZ.ZP.3521.2.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO

- Usługa objęta przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego w SPZOZ w Parczewie”.

- Informacje ogólne dotyczące Inwestycji:

- Nazwa Inwestora: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

- Miejsce realizacji Inwestycji: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, dz. Nr 1689/7, 1697/1

- Sposób realizacji Inwestycji: w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

- Szacowana wartość prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach Inwestycji: ok. 34,5 mln zł netto, w tym:

- Zadanie 1: Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w Parczewie – ok. 30 mln zł netto

- Zadanie 2: Przebudowa Budynku dla Ośrodka Leczenia Uzależnień i Oddziału Psychiatrii Sądowej – ok. 4,5 mln zł netto

- Szacowane terminy:

- szacowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Inwestycji: II/III kwartał 2026 r.

- szacowany termin realizacji Inwestycji (etap projektowy, etap realizacji robót – łącznie): ok. 24-30 miesięcy

- Przedmiot Inwestycji:

W ramach Inwestycji zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa oraz na jej podstawie zostaną wykonane prace budowlane, instalacyjne.

W zakresie Inwestycji planowana jest budowa nowego budynku oraz remont 1 piętra oraz części parteru budynku istniejącego.

- Szacowane parametry Inwestycji:

- Powierzchnia zabudowy dla nowego budynku: 1400 m²

- Powierzchnia użytkowa nowego budynku: 2897 m²

- Kubatura nowego budynku: 14 510 m³

- Powierzchnia terenu do zagospodarowania dla nowego budynku, w tym:

- Tereny utwardzone (droga dojazdowa): 1310 m²

- Tereny utwardzone (miejsca parkingowe): 275 m²

- Tereny utwardzone (chodniki): 150 m²

- Tereny utwardzone (ścieżki): 220 m²

- Tereny zieleni urządzonej: 3950 m²

- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych remontem: 970 m²

- Kubatura pomieszczeń objętych remontem dla budynku istniejącego: 4804 m³

- Powierzchnia terenu do zagospodarowania przy istniejącym budynku, w tym:

- Tereny utwardzone (chodniki): 200 m²

- Tereny utwardzone (ścieżki): 235 m²

- W ramach usługi nadzoru inwestorskiego, do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:

Etap I – udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Inwestycji:

- zapewnienie udziału w realizacji tego Etapu na rzecz Zamawiającego co najmniej Kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego, a także innych osób (w tym specjalistów ds. nadzoru projektowego i kierowników robót) jeżeli będzie to potrzebne do prawidłowego wykonania tego Etapu oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego;

- doradztwo inwestycyjne przy opracowywaniu przez Zamawiającego dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy Inwestycji, w tym w szczególności w zakresie:

- organizacji procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego w obszarze objętym Inwestycją, z zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. Obowiązkiem Inspektora jest wsparcie Zamawiającego przy ustalaniu wszelkich kwestii związanych z kolejnością wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych i dostaw, jak też organizacji i zabezpieczenia robót, w szczególności pod kątem:

- możliwości / konieczności podzielenia przez Generalnego Wykonawcę dokumentacji projektowej na odrębne opracowania projektowe, w tym zakresie wymagającym lub nie wymagającym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

- możliwości / konieczności etapowania robót;

- możliwości udostępnienia Zamawiającemu do korzystania części pomieszczeń objętych Inwestycją po ukończeniu w tych pomieszczeniach robót budowlanych i dostaw, przed odbiorem końcowym;

- uwzględnienia w powyższym zakresie potrzeb Zamawiającego w zakresie zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych z jednoczesnym zapewnieniem bezwzględnej zgodności rozwiązań w tym zakresie z obowiązującymi przepisami;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- określenia pozacenowych kryteriów oceny ofert wraz ze szczegółowym opisem sposobu oceny każdego kryterium i sposobu przyznawania punktów;

- określenia warunków współpracy i warunków realizacji robót w projekcie umowy na wykonanie Inwestycji;

- opracowywanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania w zakresie wskazanym w pkt 1) oraz (w razie potrzeby) wprowadzanie zmian w Dokumentacji;

- doradztwo inwestycyjne oraz udzielanie Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień i wsparcia merytorycznego w toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie Inwestycji (w szczególności pod względem zgodności oferty z warunkami zamówienia, pod względem oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, badania ceny oferty pod względem ceny rażąco niskiej) oraz w postępowaniach wszczętych na skutek wniesienia środków odwoławczych wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (postępowanie odwoławcze oraz postępowanie przed Sądem Okręgowym, w tym uczestnictwo i reprezentowanie Zamawiającego w zakresie merytorycznym w posiedzeniach i rozprawach);

- przedkładanie Zamawiającemu (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) analiz i opinii dotyczących kwestii technicznych i technologicznych dokumentacji zamówienia oraz ofert, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w tym przygotowywanie (na żądanie Zamawiającego) wszelkich pism, dokumentów, wyjaśnień itp. w części dotyczących aspektów merytorycznych (technicznych, technologicznych);

- uczestnictwo w spotkaniach i naradach z Zamawiającym dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy Inwestycji (za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub na żądanie Zamawiającego – w siedzibie Zamawiającego).

Etap II – nadzór inwestorski nad Inwestycją w zakresie zaprojektowania Inwestycji:

- ustanowienie Zespołu nadzoru inwestycyjnego ds. projektowania, składającego się co najmniej z:

- Głównego specjalisty ds. dokumentacji projektowej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- Głównego specjalisty ds. dokumentacji projektowej w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- Głównego specjalisty ds. dokumentacji projektowej w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

- przy czym jedna z w/w osób będzie pełniła funkcję Kierownika Zespołu;

- szczegółowa analiza oraz weryfikacja dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, wykonawczy, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wykonanej przez wykonawcę Inwestycji, pod względem:

- zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawą PZP oraz zasadami projektowania;

- zgodności z Umową na realizację Inwestycji, w tym PFU, zgodności z Wnioskiem o dofinansowanie Inwestycji, umową o dofinansowanie Inwestycji;

- kompletności projektu budowlanego i projektów wykonawczych;

- kompletności przedmiarów;

- poprawności sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej w zakresie warunków technicznych i decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami;

- optymalności przyjętych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego;

- przekazywanie Zamawiającemu stanowiska (w tym ewentualnych uwag i zastrzeżeń powziętych w ramach przeprowadzonej oceny w formie wykazu stwierdzonych błędów i nieprawidłowości, bądź też złożenia oświadczenia o niestwierdzeniu wad) co do każdego opracowania projektowego;

- weryfikacja i nadzorowanie wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i innych dokumentów formalno-prawnych koniecznych za ukończenia etapu projektowego i rozpoczęcia robót;

- uczestnictwo w spotkaniach i naradach z Zamawiającym dot. projektowania Inwestycji (za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub na żądanie Zamawiającego – w siedzibie Zamawiającego).

Etap III – nadzór inwestorski nad Inwestycją w zakresie realizacji Inwestycji (roboty budowlane):

- ustanowienie Zespołu nadzoru inwestycyjnego, składającego się co najmniej z:

- Kierownika Zespołu, do którego zadań będzie należało w szczególności:

- kierowanie Zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem w zakresie nadzoru inwestorskiego,

- reprezentowanie Zespołu nadzoru inwestorskiego przed Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą,

- pozostawanie w stałym bezpośrednim kontakcie z Zamawiającym oraz personelem wyznaczonym przez Zamawiającego w sprawach dotyczących Inwestycji;

- nadzór i weryfikacja zgodności wykonania zgodnie z umową oraz harmonogramem realizacji Inwestycji;

- sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących inwestycji, przeprowadzanie rozliczeń częściowych oraz rozliczenia końcowego inwestycji;

- inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

- udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;

- uzgodnienie, weryfikacja i akceptacja harmonogramu realizacji robót sporządzonego przez Wykonawcę Inwestycji, oraz aktualizacji harmonogramu w toku realizacji Inwestycji;

- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

- kontrolowania na bieżąco prawidłowości i kompletności prowadzonej dokumentacji budowy, w tym w szczególności dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów,

- dokonywanie wpisów do dziennika budowy dotyczących realizacji robót,

- reprezentowanie Inwestora na terenie budowy, sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót przez wykonawcę robót z umową, dokumentacją projektową, przepisami (w szczególności Prawem budowlanym) oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgłaszanie Zamawiającemu uwag w tym zakresie;

- nadzorowanie zgodności realizacji robót z harmonogramem oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcę robót o stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowościach;

- szczegółowa weryfikacja i ocena przedkładanych przez Wykonawcę robót sprawozdań z postępu robót w zestawieniu z zatwierdzonym harmonogramem realizacji Inwestycji pod względem rzetelności, prawidłowości i zgodności ze stanem faktycznym oraz umową na wykonanie robót, a także przedkładanie Zamawiającemu pisemnych wyników tej analizy, w terminie określonym przez Zamawiającego;

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

- kontrola zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami na zdrowiu i mieniu osób trzecich oraz zgłaszanie Inwestorowi uwag w tym zakresie;

- przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wniosków, dokumentów i innych materiałów (w tym umów), których przedłożenie właściwym instytucjom bądź organom będzie konieczne do realizacji robót;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (w tym proponowanych przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów zamiennych), odbiór od wykonawcy robót atestów, certyfikatów, świadectw oceny zgodności i aprobat technicznych wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, zlecanie Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących uzasadnione wątpliwości co do ich jakości, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie wszelkiej dokumentacji, w tym certyfikatów, atestów, kart gwarancyjnych i dokumentacji zgodnie z Umową na realizację robót;

- sprawdzanie i protokolarne dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót, udział w czynnościach odbioru końcowego,

- kontrolowanie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót,

- analizowanie i opiniowanie projektów umów z podwykonawcami oraz projektów ich zmian, przedkładanych przez Wykonawcę robót oraz przekazanie Zamawiającemu stanowiska co do treści projektów umów z podwykonawcami,

- opiniowanie zasadności dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców na podstawie Umowy na realizację robót,

- udzielanie na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji Inwestycji,

- organizowanie narad koordynacyjnych dotyczących wykonania robót, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Inwestycji oraz innych zaproszonych osób, sporządzenie pisemnego protokołu z każdej narady oraz egzekwowanie dokonanych ustaleń;

- zapewnienie archiwizacji wszelkiej korespondencji prowadzonej z Wykonawcą robót i pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji robót oraz przekazywania w/w dokumentów Zamawiającemu na bieżąco jak i po zakończeniu Umowy lub w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron;

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robót, a także prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej realizację robót (stan przed, w trakcie i po wykonaniu robót);

- egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, w tym stwierdzonych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbioru końcowego,

- występowanie, w razie uzasadnionej potrzeby, z wnioskiem o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót o stwierdzonych nieprawidłowościach i wadach w dokumentacji projektowej,

- zapewnienie uczestnictwa osób sprawujących nadzór inwestorski z ramienia Wykonawcy w komisjach odbiorowych,

- weryfikacja oraz ocena poprawności i kompletności sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego,

- kontrola zakresów wykonanych prac oraz kwot w ramach zgodności z Umową na realizację robót, sprawdzenie pod względem rachunkowym i merytorycznym rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, kwalifikowalności wydatków, monitorowanie i przygotowywanie dokumentów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy robót (w tym także w okresie rękojmi i gwarancji), weryfikacja i nadzorowanie płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót na rzecz ewentualnych podwykonawców, w wyniku których Wykonawca robót będzie składał Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu należności swoim podwykonawcom, potwierdzenia braku zaległości Wykonawcy robót wobec podwykonawców (o ile dotyczy),

- kwalifikowanie zasadności wykonywania ewentualnych robót uzupełniających (lub dodatkowych) w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- opracowywanie, w uzgodnieniu z Wykonawcą robót, protokołów konieczności na roboty uzupełniające (lub dodatkowe) oraz roboty zamienne, wraz ze sprawdzeniem pod względem formalnym i rachunkowym stosownych kosztorysów (różnicowych) i przekazywanie ich (wraz z pisemną opinią Wykonawcy) do zatwierdzenia Inwestorowi,

- opracowywanie opinii dotyczących wad stwierdzonych w realizacji robót, także tych nie nadających się do usunięcia, a nie uniemożliwiających użytkowania oraz wnioskowania do Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót z tego tytułu wraz z określeniem sugerowanej utraty wartości robót (dostaw),

- weryfikacja oraz ocena zasadności i prawidłowości przedkładanych przez Wykonawcę robót wniosków o zmianę Umowy na realizację robót, a także przedłożenie Zamawiającemu pisemnej analizy w tym zakresie, w terminie określonym przez Zamawiającego,

- bezpośrednie nadzorowanie realizacji robót, w tym zapewnienie stacjonarnej obecności inspektorów nadzoru w trakcie realizacji robót;

- udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń Wykonawcy robót lub osób trzecich, wywołanych realizacją robót;

- kontrolowania zakresów wykonanych robót, dostaw oraz kwot w ramach zgodności z Umową na wykonanie Inwestycji;

- szczegółowej weryfikacji rzeczywistego stanu zaawansowania robót;

- kontrolowania zasadności wystawiania faktur przez Generalnego Wykonawcę poprzez weryfikację i potwierdzenie rzeczywistych stanów zaawansowania prac (pod względem rzeczowym oraz finansowym) w dokumentacji sporządzanej na potrzeby rozliczeń częściowych z Generalnym Wykonawcą oraz zatwierdzanie tej dokumentacji (poprzez złożenie podpisów przez wszystkich członków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego);

- monitorowania i przygotowywania dokumentów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu od Generalnego Wykonawcy;

- weryfikowania i nadzorowania płatności dokonywanych przez Generalnego Wykonawcę na rzecz ewentualnych podwykonawców, w wyniku których Generalny Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające uregulowanie należności wobec swoich podwykonawców, potwierdzania braku zaległości Generalnego Wykonawcy wobec podwykonawców (o ile dotyczy);

- rozliczenia Inwestycji w przypadku rozwiązania umowy na realizację robót, w tym kontroli faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawcę pod względem jej prawidłowości oraz zgodności z rzeczywistym stanem zaawansowania Inwestycji;

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej nadzór inwestorski na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł;

- sporządzanie raportów okresowych (co do zasady za każdy okres rozliczeniowy) oraz raport końcowego (po odbiorze końcowym Inwestycji).