Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy

# UMOWA Nr .../2026

zawarta w dniu ………… r. w  Strawczynie

Gminą Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, NIP 959-14-86-127 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym - Nabywcą,

Odbiorca: …………………………………….

Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

NIP…………………………………………

reprezentowaną przez :

…………………………….. – ………………………………..

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym ,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwanym  / zwaną  dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

# § 1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

Budowa 4 wiat handlowych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz zewnętrzną linią WLZ, na działce Nr ewid. 253/4 obręb Strawczynek, gmina Strawczyn

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik nr 3 do niniejszej umowy) oraz złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących zakres realizacji zamówienia.

# § 2

# Termin realizacji Umowy

- Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 17.07.2026 r.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiającego.

# § 3

Wynagrodzenie

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……..zł brutto (słownie…………………) tj. netto: …………….. (słownie: ………) plus podatek  od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i objęte niniejszą Umową, na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

3.	Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót  i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wyceny wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5.	Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§4

Warunki płatności

1. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury.

2. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze/rachunku prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

3.    Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych.

4.     Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.

- Wraz z wejściem w życie przepisów zobowiązujących do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, 
Wykonawca – wystawca faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) będzie miał obowiązek wypełnienia elementu fakultatywnego określanego we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako „Podmiot3” w celu prawidłowej identyfikacji odbiorcy.

- Faktura ustrukturyzowana wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego:

Podmiot 2 (NABYWCA)

nazwa: Gmina Strawczyn

NIP: 9591486127

Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

Podmiot 3 (PŁATNIK / ODBIORCA) – rola: odbiorca faktury (UG – odbiorca)

nazwa: Urząd Gminy Strawczyn

NIP: 959 09 57 814

Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

- Wykonawca oświadcza, że wystawia faktury ustrukturyzowane do 31 marca 2026 r. w KSeF na zasadzie dobrowolności.

- Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

- Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

- Strony umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur niezgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, przewidziane w niniejszej Umowie oraz wskazywane na wystawianych fakturach terminy płatności nie rozpoczynają się (nie biegną) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty błędnie wystawionych faktur, które to korekty będą uwzględniały zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Strony umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarię KSeF, o której mowa w art. 106nf ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025r., poz. 775 ze zm.) faktury będą przekazywane w postaci uzgodnionej przez Strony tj. drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail Gminy Strawczyn: faktury@strawczyn.pl).

ROZDZIAŁ II.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 5

# Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,

  - ustanowienie nadzoru inwestorskiego (jeżeli wymagane),

  - wyznaczanie terminów odbiorowych,

  - terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

# § 6

Obowiązki Wykonawcy

Zobowiązania  Wykonawcy:

- Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren robót.

- Wykonawca zorganizuje na swój koszt zaplecze i plac budowy.

- Wykonawca prawidłowo oznakuje i zabezpieczy miejsca prowadzonych robót, wjazdy  i wyjazdy z budowy oraz będzie odpowiadał za ich utrzymanie przez cały czas realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się, że użyje do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany  do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami koniecznymi do odbiorów, wymaganymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do kontroli jakości materiałów i robót, w tym wykonanie badań  potwierdzających ich właściwości  i prawidłowe wykonanie.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku   z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane  przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, aby uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub szkód.

- Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

# § 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w celu uzyskania zgodności z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami na dzień odbioru robót dot. wykonania przedmiotu umowy. Powyższe zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego i Projektanta.

§ 8

# Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiory robót należy potwierdzać spisaniem stosownego protokołu.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót.  Zgłoszenie musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Kierownika robót i przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru robót.

- W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

# § 9

# Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy :

    - w okresie pierwszych 20 dni od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za  każdy rozpoczęty dzień  zwłoki jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót;

    - w okresie powyżej 20 dni od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót;

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w okresie rękojmi za wady fizyczne i/lub gwarancji jakości - w wysokości 0,05 %  wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez

Zamawiającego na usunięcie wad;

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwającej dłużej niż 14 dni – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za  każdy  rozpoczęty dzień przerwy w wykonaniu robót;

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo roszczeń  z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

  - za 	brak 	zapłaty 	wynagrodzenia 	należnego 	podwykonawcom lub 	dalszym podwykonawcom w wysokości 3 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

  - za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- Limit kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony z wszystkich  tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych jednocześnie z kilku tytułów.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, a Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, na podstawie obciążeniowej noty księgowej.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 10

# Prawo odstąpienia

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uprawniającej go do skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli Wykonawca:

  - z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;

  - bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

  - z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo pozostaje                w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót;

  - podzleca roboty lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;

  - kieruje do realizacji zamówienia osobę/osoby inne niż wskazane w dokumentach składanych Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego;

  - zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;

  - nie przedłużył ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz nie wniósł nowego zabezpieczenia przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu;

  - w razie konieczności:

    - trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

    - konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

j)   realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą Umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty określonych w niniejszej umowie kar umownych.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiego   oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu umownego terminu   realizacji.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

  - natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty (w szczególności roboty ulegające degradacji – pod rygorem braku zapłaty za ten element robót) w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia, a także należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inne ustalone przez strony dokumenty - najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - zastosować się do poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- W terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót wykonanych, według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyższych czynności, Zamawiający powoła komisję, która dokona inwentaryzacji.

- Wykonawca w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materiały i sprzęt, niestanowiące własności Zamawiającego. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  Zamawiający powinien w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

- W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.

- Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających                        i inwentaryzacja robót, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy lub jej zmiany, ma prawo wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest także do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- W przypadku udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy lub jej zmiany, ma prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy lub jej zmiany.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu:

  - umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

  - w umowie musi być dokładnie określony zakres robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - umowa musi zawierać kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu prac wynikająca z oferty Wykonawcy,

  - w umowie musi być dokładnie określony termin wykonania zakresu prac, które Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych prac.

  - zobowiązania umowne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszą być spójne z umową między Zamawiającym, a Wykonawcą

  - umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

  - umowa nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku realizacji części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 12

# Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Na wykonany przedmiot zamówienia, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  jakości na  36 m-cy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Przed upływem ww. okresów zostaną przeprowadzone odbiory gwarancyjne.

- Okres rękojmi dla robót objętych umową wynosi 36 m-cy.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny  - „Kartę gwarancyjną”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad   w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty pisemnego (listem lub faksem)    powiadomienia go przez Zamawiającego. Jeżeli z przyczyn technologicznych nie  będzie możliwe usunięcie wad w terminie określonym powyżej  (co Wykonawca uzasadni w formie pisemnej), Zamawiający wyznaczy termin  usunięcia wad, który to umożliwi.

- Okres gwarancji na element, którego dotyczy wada ulega wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia tej wady.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady,  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi/gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi/gwarancji.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad, albo odmowy usunięcia tych wad, Zamawiający może powierzyć ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Zamawiający zachowuje jednocześnie prawo  do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.

ROZDZIAŁ IV.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN UMOWY

§ 13

# Zmiana postanowień umowy

- Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

- zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia nieznanych w dniu podpisania umowy, a w szczególności:

- warunki atmosferyczne np. tj. opady atmosferyczne typu śnieg, deszcz przekraczające średnie  opady  w danym miesiącu o 30% w stosunku do średniej z ostatnich 3 lat dla danego miesiąca,

- archeologiczne np. stwierdzenie stanowisk archeologicznych które nie są ujęte w programie ratowniczych badań archeologicznych bądź nie znajdują się w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Gminnego Rejestru Ochrony Zabytków, uzyskanie decyzji WUOZ o konieczności zbadania wykopalisk, stanowisk archeologicznych lub decyzji o zwiększeniu zakresu obszaru objętego koniecznością wykonania badań archeologicznych,

- geologiczne np. występowanie zjawisk geologicznych w tym uskok, fałdowanie osuwisk itp.  które w znaczący sposób zmieniają rozpoznanie geologiczne podłoża i powodują konieczność zmiany zastosowania rozwiązań projektowych posadowienia obiektu,

- hydrologiczne np. występowanie zjawisk hydrologicznych które odbiegają od stwierdzonych na etapie  projektowania dokumentacji jak  np. niezinwentaryzowane warstwy wodonośne, występowanie napiętych zwierciadeł wód gruntowych, niekontrolowany dopływ wody np. źródła wód,

- inne niezinwentaryzowane miejsca pochówku, przyłącza, instalacje, wysypiska śmieci.

-	przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;

-	wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

- zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

- zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

d)	zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

e)	zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;

f)	wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

g)	zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy

h) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym;

i) zmiana sposobu płatności - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub których nie można było przewidzieć lub mającego wpływ na realizację zamówienia.

j) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

k) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z Zapytaniem ofertowym lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego,

§ 14

# Postanowienia końcowe

- W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego, spór rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

- Gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:                                                                                                       Wykonawca: