## Wzór umowy

## UMOWA

## Nr GZP.3801.           .2026 zawarta w dniu ………-………-2026 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, zgodnie

z art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawy Pzp”)

pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów,

ul. Czapliniecka 123, NIP: 769-17-87-666, Regon: 000306503, zarejestrowanym

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000006103, zwanym dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez:

……………………………… – ………………………………

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………… – ………………………………

zwanymi dalej „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”, zawarta została umowa zwana dalej „Umową”, o następującym brzmieniu:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest wykonanie przez Wykonawcę 
na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Sali konferencyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II 
w Bełchatowie”, zwanych dalej również „zadaniem”, „zamówieniem”, „inwestycją”, „pracami” lub „robotami”, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………… .

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających 
na modernizacji Sali konferencyjnej i toalety przypisanej do tego pomieszczenia. 
W ramach realizacji zadania przewiduje się odnowienie infrastruktury lokalowej 
ww. obszarów, co pozwoli Zamawiającemu podniesienie standardu poszczególnych pomieszczeń. Po dokonanych pracach modernizacyjnych będzie możliwe organizowanie przez Szpital na właściwym poziomie działań promocyjnych. Odnowione pomieszczenia Sali konferencyjnej pozwolą na organizowanie konferencji prasowych, eventów, itp. spotkań promujących przedsięwzięcie inwestycyjne na, które jednostka otrzymał dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej. Działania promocyjne będą prowadzona zarówno na etapie realizacji zadania głównego (Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych udzielanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i w trybie jednego dnia w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II) jak również przez cały okres trwałości projektu (minimum 5 lat).

- Zamówienie obejmujące prace budowlane w ww. obszarach musi być  wykonane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wymogami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”), odpowiedziami Zamawiającego udzielanymi na etapie postępowania przetargowego i innymi wytycznymi, które są załączone 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi:

- wykonanie na podstawie PFU projektu poszczególnych instalacji i projektu 
 	wykonawczego uwzględniającego rozmieszenie między innymi:

- ścian mobilnych,

- systemów klimatyzacji i wentylacji,

- zabudów meblowych,

- elementów oświetlenia,

- elementów armatury sanitarnej,

- grzejników,

- itp. komponentów.

- wykonanie właściwych prac budowlanych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie modernizowanych obszarów do odbiorów końcowych,

- opracowanie  (aktualizacja) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczącej modernizowanego obszaru,

- opracowania dokumentu dotyczącego „Zasad organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia”, w którym Wykonawca musi opisać istotne czynniki mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo podczas prowadzonych robót budowlanych. W opracowaniu tym musi zostać przestawiona:

- organizacja placu budowy i zaplecza budowlanego, sposoby zabezpieczeń terenów objętych pracami i ich oznakowanie,

- organizacja prac budowlano-montażowych (gwarantujących ciągłość 
i brak utrudnień w funkcjonowaniu Szpitala zwłaszcza w obszarach, 
w których nie będą bezpośrednio prowadzone prace budowlane),

- Plan (BIOZ) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy i w obszarze bezpośredniego i pośredniego oddziaływania budowy (w tym również miejsc poza budynkiem Szpitala jeżeli 
w jakikolwiek sposób będą one miały związek z realizacją zadania),

- Plan dostaw materiałów, urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji zadania,

- Plan rozmieszczenia zaplecza socjalno-magazynowego.

Dokument, o którym mowa pkt 6 Wykonawca winien przedstawić 
 	do akceptacji i uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty 
 	zawarcia Umowy. W przypadku niezłożenia dokumentu w wyznaczonym 
 	terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenie kary umownej.

- Zakres prac budowlanych obejmuje między innymi:

# 1)  	przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń objętych pracami,

# 2) 	zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed uszkodzeniami 
 	 	mogącymi wynikać z procesu wykonywanych prac,

# 3)  	wykonanie prac rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych,

# 4) 	przygotowanie podłoży ściennych i podłogowych pod nowe wykładziny, 
 		malowanie itp. prace,

# 5) 	wykonanie sufitów podwieszanych,

# 6)  	wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z montażem  
 	i dostawą centrali wentylacyjnej (w tym dobór urządzeń pod względem 
          wymaganej wydajności),

# 7) 	wykonanie instalacji elektrycznych (wymiana osprzętu elektrycznego 
 	 	i oświetleniowego - gniazdka, włączniki, oświetlenie LED),

# 8) 	wykonanie prac w zakresie kładzenia wykładzin ściennych i podłogowych,

# 9) 	wykonanie instalacji wodociągowych i sanitarnych (w tym wymiana 
 	 	ceramiki i armatury sanitarnej),

# 10) 	wykonanie instalacji co, wymiana grzejników, zaworów,

# 11) 	wymiana parapetów,

# 12) 	montaż rolet zacieniających w oknach,

# 13) 	wymiana stolarki drzwiowej,

# 14) 	adaptacja istniejącego systemu p.poż. oświetlenia ewakuacyjnego 
 	 	i dostosowanie do obecnych wymogów (jeśli zaistnieje taka potrzeba),

# 15) 	wykonanie prac w zakresie dostosowania pomieszczeń do postanowień 
 	 	ŁWKPSP w Łodzi (jeśli zaistnieje taka potrzeba),

# 16) 	wykonanie innych prac o ile będą wymagały tego obecnie obowiązujące 
 		przepisy, innych prac ujętych w PFU oraz prac wynikających z aktualnie 
 	 	obowiązujących przepisów, zapisów mowy i będących skutkiem udzielonych 
 		przez Zamawiającego odpowiedzi na etapie prowadzonego postępowania 
 		przetargowego,

# 17) 	wywóz i utylizacja gruzu i elementów pochodzących z demontażu 
 		i wyburzeń,

# 18) 	przygotowanie pomieszczeń objętych pracami do odbioru końcowego.

- Wykonawca zrealizuje zakres robót z własnych materiałów zakupionych
i dostarczonych na budowę na własny koszt, odpowiadających przepisom prawa (m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych). Użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i części muszą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, europejską aprobatą techniczną, specyfikacją techniczną, normą międzynarodową lub innym technicznym systemem odniesienia ustanowionym przez europejskie organy normalizacyjne, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie realizacji inwestycji 
obowiązujących certyfikatów technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów w odniesieniu do użytych w ramach realizacji przedsięwzięcia materiałów budowlanych, wyposażenia, sprzętów itp. elementów.

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca uzyskał akceptację tzw. kart materiałowych w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych, wyposażenia, 
i innych elementów instalowanych/montowanych w ramach realizacji zadania. Dotyczy to również kolorystyki i wzornictwa.

- Jeżeli zaistnieją okoliczności wystąpienia do innych uprawnionych podmiotów 
o zgody, decyzje, pozwolenia i opinie Zamawiający może udzielić pełnomocnictwa (w określonej sprawie) Wykonawcy, celem jego reprezentowania przed uprawnionymi podmiotami.

- Podpisanie niniejszej Umowy jest równoznaczne, że Wykonawca zapoznał się 
z całością dokumentacji zamieszonej w postępowaniu, w tym PFU i innymi dokumentami oraz wymaganiami Zamawiającego i nie zgłasza do nich zastrzeżeń. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonując wyceny wynagrodzenia uwzględnił wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, tak aby zadanie po jego zakończeniu umożliwiło Zamawiającemu rozpoczęcie użytkowania (zgodnie 
z przeznaczeniem) wybranych pomieszczeń objętych zadaniem, bez konieczności wykonywania prac dodatkowych, uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych zgód, pozwoleń, opinii itp. działań.

11.  	Zadanie będzie finansowane w ramach kosztów pośrednich z następującego projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych udzielanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i w trybie jednego dnia w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II”, zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

§1a

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. 	Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
 	dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określa warunki służące 
 	zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizacji 
 	przedmiotu umowy.

2.  	Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
 	w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym 
 	pracowników Zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, 
 	z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 
 	oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że 
 	nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

3. 	Jeżeli w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zostały określone przez 
 	Zamawiającego wymagania w zakresie dostępności, Wykonawca realizując
 	przedmiot zamówienia uwzględnia niezbędne warunki do korzystania z nich przez 
 	osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 
 	2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4. 	Z uwagi na możliwy udział w realizacji przedmiotu umowy osób ze szczególnymi 
 	potrzebami, Zamawiający wymaga, aby w określonych sytuacjach lub przypadkach 
 	tego wymagających Wykonawca zapewnił dostępność architektoniczną, dostępność 
 	cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną w stopniu dostosowanym do potrzeb 
 	takich osób.

5. 	Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zapewnić dostępności architektonicznej oraz 
 	informacyjno-komunikacyjnej w indywidualnym przypadku osobie ze szczególnymi 
 	potrzebami, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Zamawiający 
 	oczekuje, iż Wykonawca zapewni takiej osobie dostęp alternatywny. Dostęp 
 	alternatywny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, polega w szczególności na 
 	wprowadzeniu takiej organizacji w ramach realizacji przedmiotu umowy, która 
 	umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym 
 	dla tych osób zakresie.

6. 	Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej osobie ze 
 	szczególnymi potrzebami, zastosowanie mają odpowiednie przepisy wskazane 
 	w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
 	ze szczególnymi potrzebami.

7.	Wykonawca realizując przedmiot Umowy zobowiązany stosować Standardy 
 	dostępności, stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji 
 	zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

§1b

Zasada DNSH

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej 
w zakresie określonym w oświadczeniu o zgodności przedsięwzięcia z zasadą DNSH, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (według Załącznika nr 10 do SWZ).

§2

Zasady dotyczące organizacji prowadzonych robót budowlanych

Prace w obszarze Sali konferencyjnej i toalety wymuszają na Wykonawcy zadania określonego reżimu, dobrej organizacji i przestrzegania określonych zasad. Wykonawca musi wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania i czynniki:

- Prace będą prowadzone w warunkach funkcjonującego Szpitala.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie obszaru, w którym będą prowadzone prace w szczególności w zakresie:

1)  	organizacji i wykonywania prac,

2) 	ochrony środowiska,

3) 	warunków bezpieczeństwa pracy,

4) 	bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie objętym realizacją 
 		prac,

5) 	zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

6) 	ochrony mienia Szpitala związanego z realizacją prac.

- Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest w szczególności do:

1)  	zapewnienia sprzętu (spełniającego wymogi pod względem technicznym 
 		i bezpieczeństwa) potrzebnego do realizacji zadania,

2)  	zabezpieczenia i oznakowania terenu, w którym prowadzone będą prace,

3)  	współpracy ze służbami Zamawiającego,

4) 	zapewnienia wzmożonego (szczególnego) nadzoru ze względu na
 		wykonywanie prac w Szpitalu,

5) 	zachowania szczególnej dbałości o czystość,

6) 	uzgadniania na bieżąco wszelkich problemów mających związek 
 	 	z organizacją pracy i wykonywanymi robotami.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę, iż mogą wystąpić utrudnienia w realizacji prac z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie szpitalnym. Prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań Zamawiającego.

- Wykonawca winien wziąć pod uwagę szczególne zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzonych prac, uwzględniając bezpieczeństwo przebywających na terenie szpitala osób (pacjentów, personelu szpitalnego, osób odwiedzających 
i interesantów).

- Wykonawca po zawarciu Umowy (w terminie do 7 dni) przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania Harmonogram Prac. Jakiekolwiek zmiany Harmonogramu Prac w trakcie realizacji zadania wymagają wcześniejszego pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Zamawiającego.

- Po zaakceptowaniu Harmonogramu prac i przekazaniu protokolarnym placu budowy, Wykonawca może przystąpić do robót przygotowawczych w obszarze objętym inwestycją (demontaże, rozbiórki, przygotowywanie instalacji pod przyszły montaż itp.). Prace docelowe mogą być prowadzone po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji.

- Wykonawca winien zapewnić przez cały okres trwania Umowy możliwość prowadzenia działalności leczniczej i administracyjnej w pozostałych (nieobjętych bezpośrednim zakresem prac budowlanych) obszarach.

- Jeżeli zaistnieje technologiczna bądź inna konieczność odcięcia mediów, z których korzystają komórki organizacyjne Szpitala (nieobjęte działaniami inwestycyjnymi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającego o zaistniałej konieczności odcięcia mediów.

- Uzyskanie zgody Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do odcięcia mediów, z których korzystają inne komórki organizacyjne Szpitala.

- Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć swoje działania do obszarów, które wcześniej zostały uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie prowadził prace i dowoził materiały w sposób niepowodujący zakłóceń w działalności Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do nieutrudniania ruchu na terenie dróg dojazdowych do Szpitala.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym sposobu korzystania 
z miejsc nieobjętych bezpośrednim działaniem prac.

- Prace wyburzeniowe i szczególnie uciążliwe dla pacjentów i personelu mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do soboty (w przedziale godzin 7.00–19.00). Istnieje możliwość wyjątkowego odstępstwa od powyższego reżimu tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Standardowe prace budowlane mogą być prowadzone od godz. 7.00 do godz. 19.00.  Od godziny 19.00 do godz. 7.00 mogą być prowadzone prace które nie powodują utrudnień i dyskomfortu przebywających w Szpitalu pacjentów i personelu medycznego. W niedzielę i święta standardowe prace budowlane mogą być prowadzone od godz. 9.30 do godz. 17.00. Po godz. 17.00 mogą być prowadzone prace, które nie powodują utrudnień i dyskomfortu przebywających w Szpitalu pacjentów i personelu medycznego.

- Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, które wcześniej zostały uzgodnione z Zamawiającym 
i wskazane jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził roboty i dowoził materiały na teren budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym sposobu korzystania z terenów nieobjętych bezpośrednim działaniem prac budowlanych 
i będzie informował o dniu i przewidywanych godzinach dostawy materiałów oraz urządzeń (znaczne gabaryty, materiały szczególne). Zamawiający wskaże ciągi komunikacyjne oraz windę, z których Wykonawca będzie mógł korzystać w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego, sukcesywnego wywozu elementów pozostałych z rozbiórki - gruzu i innych odpadów budowlanych na wysypisko komunalne lub innego ich zagospodarowania poza terenem prowadzonych robót budowlanych. Wszystkie czynności związane z wywozem, utylizacją lub innym zagospodarowaniem elementów, materiałów, bądź sprzętów leżą po stronie Wykonawcy i stanowią koszt Wykonawcy. Jeżeli odpadowymi elementami będą materiały, elementy niebezpieczne lub szkodliwe, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokument świadczący o ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Wywóz gruzu i elementów rozbiórkowych będzie możliwy 
po wcześniejszym zgłoszeniu tych czynności Zamawiającemu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia przeciwpyłowego (np. szczelne oklejenie folią, ścianki tymczasowe itp. rozwiązania) tak aby zabezpieczyć inne obszary nieobjęte zakresem prac.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego (w szczególności przepisy wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o odpadach - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawca zbiera, gromadzi wszelkie odpady i pozostałości po wykonanych pracach w kontenerze/pojemniku, który podstawia na czas realizacji niniejszej Umowy we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie i na bieżąco doprowadzać miejsce, w którym były wykonywane roboty do stanu czystościowego w jakim się znajdowało przed przystąpieniem Wykonawcy 
do ww. prac. Wykonawca odpowiada za uporządkowanie terenu, likwidację wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń i innych nieczystości, w tym również dotyczących dróg dojazdowych, które są następstwem jego działań związanych z prowadzonymi robotami. Do Wykonawcy należy obowiązek składowania, zabezpieczania 
i sukcesywnego wywozu powstających odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli odpadowymi elementami będą materiały, elementy niebezpieczne lub szkodliwe, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokument świadczący o ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów.

- W przypadku nienależytego utrzymywania porządku w obszarze prowadzenia prac lub też w jego otoczeniu (w tym braku zorganizowania przejezdności wszelkich dróg dojazdowych na terenie Szpitala) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy 
do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania 
w ciągu 3 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt przyłącza energetyczne, wodociągowe i inne na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, o ile istniejące punkty dostępu do tych mediów będące w obszarze objętym pracami okażą się niewystarczające. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca do których Wykonawca będzie mógł wpiąć swoje przyłącza.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pomieszczeń 
i terenów, które otrzymał od Zamawiającego na czas realizacji zamówienia (trwania Umowy) uporządkowanych i w stanie nie budzącym zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, najpóźniej w ciągu do 5 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie dozoru swojego mienia znajdującego się na placu budowy w miejscu prowadzenia swojej działalności oraz wykonanych przez siebie robót do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jednorazową opłatę ryczałtową za zużyte media na potrzeby wykonywanych robót:

1)  	z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości - 400,00 zł brutto,

2) 	z tytułu zużycia wody w wysokości- 250,00 zł brutto,

płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona w Dziale Gospodarczym i Transportu po zakończeniu wszystkich prac, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 
W związku z przewidzianą opłatą za media Wykonawca zgłosi przystąpienie 
do wykonywania Umowy w Dziale Gospodarczym i Transportu, dalej „DGiT” 
(e-mail: dgit@szpital-belchatow.pl), a Dział Inwestycji przekaże DGiT informację 
o zakończeniu prac (kopia protokołu odbioru robót).

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien brać pod uwagę specyfikę obiektu i mogące pojawić się utrudnienia - stan istniejących instalacji sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i innych, a w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia miejsc krzyżowania się oraz styku poszczególnych instalacji i substancji budowlanej.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do ustanowienia we własnym zakresie Kierownika Budowy, (który zobowiązany będzie do prowadzenia wewnętrznego Dziennika Budowy).

- Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania osoby/osób, które będą pozostawały w kontakcie telefonicznym poza godzinami pracy ekip budowlanych 
na wypadek sytuacji wymagających nagłych interwencji w obszarze prowadzonych prac (np. nagłe awarie wodociągowe, elektryczne itp.) będące skutkiem prowadzonych prac remontowych.

§2a

Odbiory prac budowlanych

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie przez Zamawiającego ustalony).

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub takiej, która ulega zakryciu.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli taki zostanie ustanowiony przez Zamawiajacego), po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót 
i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem i praktyką budowlaną próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio wpisem do Dziennika  Budowy w terminie umożliwiającym udział Zamawiającego i innych osób (np. Inspektora nadzoru inwestorskiego) w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru komplet dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: dokumentację powykonawczą, dokumenty pomiarowe, dokumenty z prób, karty materiałowe itp.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli taki zostanie ustanowiony) i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze.

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez uwag jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

- Za dzień dokonania odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po upływie terminu określonego w Umowie to przedmiot Umowy będzie uważany za wykonany 
z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót, o których mowa powyżej, zostanie 
stwierdzone, że roboty budowlane będące przedmiotem odbioru nie są gotowe 
do odbioru z powodu:

- ich niezakończenia,

- nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń,

- wad powstałych w wyniku wykonania robót niezgodnie z zasadami sztuki    
 	budowlanej, dokumentacją oraz zaleceniami Zamawiającego, przy czym są 
 	to:

- wady nadające się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić 
 	przyjęcia fragmentu lub całości wykonanych robót do czasu usunięcia 
 	wad przez Wykonawcę,

- wady nienadające się do usunięcia, umożliwiające użytkowanie

- przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający ma 
 	prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub całości wykonanych robót 
 	i zażądać ponownego wykonania fragmentu lub całości robót za 
 	jednoczesnym obniżeniem odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy,

- wady nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające użytkowanie 
 	przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający ma 
 	prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub całości wykonanych robót 
 	za jednoczesnym odstąpieniem od Umowy lub żądać ponownego 
 	wykonania fragmentu lub całości robót.

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność. Powstałe z w/w tytułów koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

- W przypadkach, o których mowa powyżej czynności odbioru zostają przerwane upoważniony przedstawiciel zamawiającego dokonuje wpisu do dziennika budowy wskazując przyczynę przerwania czynności odbioru oraz wyznaczając Wykonawcy termin i sposób wykonania robót, prób i sprawdzeń lub usunięcia wad. 
Po zrealizowaniu przez Wykonawcę ww. zleconych czynności, Wykonawca zgłasza ponownie gotowość odbioru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
lub w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§3

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy

- Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie 
 	stosunku pracy osób(-y) wykonujących(-ej) wskazane przez Zamawiającego 
 	czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
 	na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
 	1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277) tj.: czynności pracowników 
 	związane z bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniem prac dotyczących 
 	modernizacji Sali konferencyjnej, w tym robót towarzyszących.

- Zamawiający nie ingeruje w rodzaj umowy o pracę lub określony w niej wymiar 
 	czasu pracy, jednak wymiar czasu pracy musi być zgodny z faktycznym zakresem 
 	wykonywania przez osobę zatrudnioną czynności przy realizacji zamówienia. 
 	Osoby(-a) te muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
 	podstawie stosunku pracy przez cały okres wykonywania zamówienia. Warunek 
 	zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostanie spełniony poprzez zatrudnienie 
 	nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 
 	pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Warunek nie dotyczy przypadku, 
 	w którym wspólnicy spółki osobowej/osoby fizyczne prowadzące działalność 
 	gospodarczą będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie wskazanych przez 
 	Zamawiającego czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawca również 
 	stosował się do zapisu, o którym mowa w §3 ust. 1 i 2. Z tytułu niespełnienia 
 	przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
 	odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione 
 	uprawnione są do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
 	spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
 	osób wykonujących czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy, w zakresie 
 	wskazanym w ust. 1, głównie poprzez:

- żądanie oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia ww. 
 	wymogów i dokonywanie ich oceny,

- żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
 	spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania usług.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na 
 	podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
 	czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać 
 	w szczególności:

1)  	oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 
 	pracownika na podstawie umowy o pracę,

3)  	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
 	zatrudnionego pracownika,

4)  	innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
 	w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych Wykonawca przedłoży 
 	Zamawiającemu co najmniej jeden z poniższych dowodów w celu potwierdzenia 
 	spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 
 	osób wykonujących roboty budowlane, w tym w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
 	osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
 	Oświadczenia to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
 	podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
 	wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
 	na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
 	umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
 	oświadczenia w imieniu Wykonawcy;

- kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
 	zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, 
 	zawierające imię i nazwisko osób (wraz z dokumentem regulującym zakres 
 	obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
 	zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
 	pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
 	Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
 	27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
 	z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
 	takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
 	o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 
 	2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanym dalej Rozporządzeniem 
 	„RODO” (tj. w szczególności adresów, czy nr PESEL pracowników). 
 	Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
 	o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 
 	Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
 	zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
 	które będzie mogło przybrać postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS 
 	lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów 
 	potwierdzających zgłoszenie pracownika (-ów) przez pracodawcę 
 	do ubezpieczenia

7.   	W przypadku dalszych wątpliwości Zamawiającego, co do spełnienia wymogu 
 	zatrudnienia, pomimo złożenia któregoś z powyższych dowodów Zamawiający 
 	wezwie a Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego dowody 
 	wskazane w ust. 6, uzupełni przesłane informacje lub przedłoży inne dokumenty 
 	wskazane przez Zamawiającego w wezwaniu zawierające informacje, w tym dane 
 	osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia pracownika/pracowników na 
 	podstawie umowy o pracę. Zapis ust. 6 w zakresie wezwania i wykonania wezwania 
 	stosuje się odpowiednio.

8.  	Wykonawca w każdym przypadku przedłożyć może Zamawiającemu dodatkowe 
 	dowody zmierzające do wykazania spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
 	wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

9.  	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
 	Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
 	Państwową Inspekcję Pracy.

§4

Zasady poufności w zakresie pozyskiwanych informacji

1.  	Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej 
 	wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich 
 	informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

- dane osobowe – chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
 	w tym Rozporządzenia „RODO”;

- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie 
 	ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan 
 	bezpieczeństwa Zamawiającego;

w tym również uzyskanych mimowolnie oraz może wykorzystać je wyłącznie 
w celu realizacji umowy.

2.  	Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej 
 	wygaśnięciu lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów 
 	zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi, do których 
 	treści może mieć wgląd w związku z wykonywanymi pracami.

3.  	Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane są dalej „Informacjami 
 	Poufnymi”.

4.  	Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię 
 	zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania 
 	przedmiotu Umowy.

- Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

- W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych 
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę 
w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę Informacji Poufnych oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji.

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające 
z realizacji Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, podwykonawców i inne osoby, za pomocą których wykonuje niniejszą Umowę.

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden innym sposób osobom trzecim, w tym także nieuprawnionym pracownikom jakichkolwiek danych i informacji dotyczących każdej ze Stron, uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją Umowy.

§5

Kontakt i współpraca między Stronami Umowy

- Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnej współpracy i wymiany informacji, 
 	w szczególności obowiązane są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie 
 	zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

- Dane kontaktowe Stron służące do porozumiewania się w sprawach 
 	związanych z realizacją Umowy:

  - ze strony Zamawiającego - …………………………………...................., 
 	tel. …………………, e-mail ………………………@............................... .

  - ze strony Wykonawcy - …………………….……………………..............., 
 	tel. …………………, e-mail ………………………@............................... .

- W przypadku planowanej zmiany danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2 
 	powyżej, każda ze Stron przekaże drugiej z wyprzedzeniem informację o zmianie 
 	przesyłając ją w formie pisemnej listem na adres siedziby wskazany w Umowie 
 	lub na wskazany w ust. 2 adres e-mail. Powyższa zmiana nie wymaga zawarcia 
 	aneksu do Umowy i jest skuteczna jeżeli każda ze Stron będzie mogła zapoznać się 
 	z jej treścią, a Strona informująca o zmianie uzyska potwierdzenie otrzymania takiej 
 	informacji przez drugą Stronę w dowolnej przyjętej wyżej formie.

- Dla potrzeb realizacji zamówienia, w tym zapewnienia współpracy z Wykonawcą 
 	i prowadzenia kontroli wykonywanych prac oraz dokonywania odbiorów 
 	Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby/osób odpowiedzialnych po stronie 
 	Zamawiającego za nadzór nad wykonywanymi pracami oraz ich odbiór.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 
w uzgodnieniu z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym oraz Działem Inwestycji. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest do współpracy z:

1)  	Inspektorem do spraw ochrony ppoż. Szpitala, tel. 0-44 63 58 299;

2) 	Koordynatorem ds. BHP, tel. 693-392-122;

3) 	Kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel. 0-44 63 58 350, 502-
 		287-732;

4) 	Dyżurnym elektrykiem Szpitala, tel. 0-44 63 58 419, 512-030-470;

5) 	Kierownikiem Działu Inwestycji, tel. 507-191-008;

6) 	Kierownikiem Działu Gospodarczego i Transportu, tel. 0-44 63 58 249;

7) 	innym wskazanym przez Zamawiającego pracownikiem (w zależności 
 		od potrzeb i zaistniałych okoliczności).

- Wykonawca po zakończeniu prac i przed ich odbiorem zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

  - dokumentacji powykonawczej,

  - certyfikatów/deklaracji zgodności zastosowanych materiałów,

  - opinii,

  - protokołów z wykonanych pomiarów,

  - pozostałych dokumentów (o ile są wymagane odrębnymi przepisami).

§6

Wartość przedmiotu umowy i warunki zapłaty wynagrodzenia

1.  	Wartość przedmiotu umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 
 	została ustalona na kwotę:

a) …………………………… zł netto; podatek VAT ……….%

b) …………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..
    ……………………………………………………………………………………… ).

2. 	Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 odpowiada pełnemu zakresowi 
 	zadania, w tym robót budowlanych określonych w niniejszej umowie. Zatem 
 	wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane 
 	z  kompletną realizacją zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, maszyn 
 	i urządzeń budowlanych, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych opłat 
 	i podatków.

3.  	Nie przewiduje się możliwości wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
 	w ust. 1, które jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

4.  	Na podstawie zaakceptowanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca wystawi fakturę obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek VAT. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody, o których mowa poniżej w ust. 6.

5. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6.  	Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebranie 
 	Przedmiotu Umowy, oprócz protokołu odbioru końcowego - konieczne jest 
 	przedstawienie przez Wykonawcę również dowodów zapłaty w postaci oświadczenia 
 	Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za przedmiot 
 	umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych 
 	Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
 	o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł 
 	przedłożoną Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
 	dostawy lub usługi.

7. 	W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
 	Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 
 	zastosowanie znajdą zapisy określone w §11a ust. 1 umowy.

8.  	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, zgodnie z §6 ust. 1 niniejszej umowy, 
 	będzie zabezpieczało ewentualne roszczenia Podwykonawców Wykonawcy wobec 
 	Zamawiającego i zostanie zapłacone Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia 
 	przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców, że Wykonawca 
 	zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie 
 	realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji/zabezpieczeń.

9.		Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze 
 	 	stanowić będzie rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 
 		ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe lub imienny rachunek 
 		w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, której Wykonawca jest 
 		członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością 
 		gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 
 		aktualizującym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego 
 		izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej.

10.  	Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę(-y) Zamawiającemu:

1) 	w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu 
 	e-Faktur (KSeF), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
 	towarów i usług, przy czym:

- w przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony 
 	(tryb OFFLINE niedostępność KSeF oraz Tryb awaryjny) – wizualizację 
 	faktury przekazywanej poza KSeF (oznaczonej kodami QR: kodem QR 
 	z napisem „OFFLINE” oraz kodem QR z napisem „CERTYFIKAT”), 
 	Wykonawca prześle na adres e-mail Zamawiającego: 
 	biuro@szpital-belchatow.pl,

- w przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakturę 
 	elektroniczną w formacie PDF i prześle ją Zamawiającemu na adres 
 	e-mail: biuro@szpital-belchatow.pl; lub

2) 	w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
 	Fakturowania (PEF), pod warunkiem, że taka możliwość lub wymóg wynika  
 	z obowiązujących przepisów prawa; lub

3)  	w formie papierowej, dostarczając fakturę na adres siedziby Szpitala 
 	Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie i składając ją w biurze 
 	podawczym Zamawiającego, w szczególności gdy pojawią się przejściowe 
 	problemy techniczne związane z funkcjonowaniem ww. systemów.

11.  		W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z zawartą 
 		Umową lub przepisami podatkowymi termin płatności faktury rozpocznie swój bieg 
 		od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

12.  	Wykonawca zobowiązany jest do opisania wystawionej faktury VAT poprzez 
 	użycie odpowiedniej nazwy zadania, zgodnie z zasadami finansowania, o których 
 	mowa w §1 ust. 11. W tym celu, przed wystawieniem faktury VAT, Wykonawca 
 	skontaktuje się z Zamawiającym i ustali treść zapisu, który należy uwzględnić na 
 	fakturze z Działem Inwestycji (tel. 44 63 58 279).

13.  		W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 
 		Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie 
 		w transakcjach handlowych.

§7

Odpowiedzialność Stron Umowy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
 	z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 
 	lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań 
 	i bezpieczeństwo na terenie prowadzonej inwestycji.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
 	Podwykonawców oraz szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 
 	obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
 	zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
 	przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
 	Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 
 	W sytuacji, w której wobec Zamawiającego zostaną podniesione roszczenia 
 	dotyczące szkody lub innych zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem 
 	umowy, w zakresie objętym odpowiedzialnością Wykonawcy, natychmiast po 
 	wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca, za zgodą powoda, wstąpi w miejsce 
 	Zamawiającego w postępowaniu wszczętym w związku z takim roszczeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek 
 	prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym, 
 	do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej 
 	umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
 	z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu 
 	potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia oraz terminowego opłacania 
 	należnych składek ubezpieczeniowych. W przypadku utraty ważności polisy 
 	ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
 	w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 
 	ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową polisę, na warunkach 
 	nie gorszych niż określone w niniejszym paragrafie, pod warunkiem zachowania 
 	ciągłości okresu ubezpieczenia.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
 	Zamawiającemu do wglądu na każde jego żądanie, w wyznaczonym przez 
 	Zamawiającego terminie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi aneksu lub nowej polisy lub 
 	przedstawi aneks lub polisę, która nie obejmuje ciągłości okresu ubezpieczenia, 
 	a także w sytuacji gdy Wykonawca nie opłaci poszczególnych rat składki 
 	w terminach lub przedstawi nową polisę na warunkach gorszych niż określone 
 	w niniejszym paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
 	umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
 	zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia oraz prawo 
 	do naliczenia Wykonawcy kary umownej.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia 
 	określonego w niniejszej Umowie, Zamawiający może również bez wyznaczania 
 	dodatkowego terminu, zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie określonym 
 	powyżej, a koszty ubezpieczenia potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
 	wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 
 	traktowane jako siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające 
 	poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, 
 	a które uniemożliwiają realizację Umowy.

- W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia 
 	prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie powiadomi drugą Stronę 
 	o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli siła wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, 
 	Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez 
 	nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych 
 	z tytułu wykonanych robót.

- Okres występowania siły wyższej powoduje odpowiednie, tj. o czas trwania 
 	przeszkody, przesunięcie terminu realizacji robót określonych w Umowie, 
 	z tym że w przypadku gdy przesunięcie terminu realizacji zamówienia 
 	spowodowałoby przekroczenie terminu, o którym mowa w §15 ust. 1 w taki 
 	sposób, że naruszałoby to zasady wykonania i rozliczenia zadania zgodnie 
 	z zasadami finansowania, o których mowa w §1 ust. 11, Zamawiający może 
 	rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, a Wykonawcy 
 	nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§8

Zmiana umowy

1.   	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy jest 
 	istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny 
 	w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

1)  	wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu 
 	o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział 
 	inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

2)  	narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy, 
 	w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3)  	w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
 	wynikający z umowy;

4)  	polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
 	zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 
 	455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. 	Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacjach 
 	określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w tym w szczególności w zakresie:

  - zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem 
 	podmiotowym stron,

  - konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji 
 	lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów 
 	władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie 
 	przedmiotu umowy,

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
 	zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia 
 	zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną 
 	zaakceptowane przez Wykonawcę,

  - zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w §8 ust. 3 niniejszej 
 	umowy,

6)  	zmianę zakresu robót objętych zamówieniem oraz sposobu (technologii) 
 		wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, przy 
 		czym ww. zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi 
 		w trakcie realizacji zamówienia tj. zmiana dokumentacji projektowej/PFU, 
 		zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub 
 		sposób (technologię) wykonania zakresu robót;

7)  	regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 
 		wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia 
 		takiej zmiany;

8)  	zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

9)  	zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 
 		materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji 
 		projektowej stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie zwiększeniem 
 		bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa;

10)  	zmiany terminu wykonania robót budowlanych w wyniku okoliczności, których 
 		nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy lub zachowanie 
 		wyznaczonego w umowie terminu jest niemożliwe z przyczyn prawnych, 
 		organizacyjnych lub technicznych o obiektywnym charakterze, pod warunkiem, 
 		że wydłużenie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy umożliwi 
 		Zamawiającemu rozliczenie zadania w ramach finansowania, o którym mowa 
 		w §1 ust. 11, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego terminu; 
 		w szczególności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku 
 		wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
 		niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w §15 
 		ust. 1 umowy, ze względu na:

a.  	brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków 
 			klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było 
 			możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie 
 			zostało przerwane), lub

- działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 
 	(o czas niezbędny do wykonania zamówienia), lub

- wstrzymanie prac budowlanych z przyczyn niezawinionych przez 
 	Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było 
 	możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku – jej wykonanie 
 	zostało przerwane), lub

- konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, prac 
 	nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej (o czas niezbędny 
 	do wykonania zamówienia), lub

- wystąpienie opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń itp., 
 	do wydania których właściwe organy są zobowiązanie na mocy prawa 
 	oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
 	odpowiedzialność, lub

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych 
 	robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na 
 	zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
 	przedmiotu Umowy, lub

- zawieszenie/wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego 
 	z powodu wystąpienia kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające 
 	wykonywanie robót budowlanych lub

- w razie zmian odnoszących się do treści dokumentacji projektowej/ 
 	PFU, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania 
 	przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również 
 	w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych 
 	lub zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (jeżeli 
 	Zamawiający przewidział możliwość udzielania takich zamówień), 
 	wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację robót lub 
 	wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia 
 	zadania, możliwa będzie w szczególności zmiana terminu  zakończenia 
 	robót nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, 
 	lub

- zmianę parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
 	budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 
 	z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
 	robotami, dostawami lub usługami w zakresie niezbędnym do 
 	uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

3.		Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2)  	obniżki cen na korzyść Zamawiającego – z jakichkolwiek przyczyn, w każdym 
 	czasie.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłankę określoną w ust. 3 pkt 1 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wartość netto umowy nie zmieni się, a wartość brutto umowy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6.        Zmiany umowy, za wyjątkiem zmian dokonywanych na postawie ust. 3 pkt 1 
 	wymagają porozumienia Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
 	nieważności w postaci aneksu do umowy.

7.  	Zmiany, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, muszą zostać udokumentowane. 
 	Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca 
 	z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty 
 	powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

§9

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie

1.   	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
 	wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
 	umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
 	zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
 	interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

2. 	Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku, jeżeli zachodzi 
 	co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

3. 	W przypadkach, o których mowa w ust. 1 a także pozostałych, o których mowa 
 	w art. 456 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
 	z tytułu wykonania części umowy.

4.  	Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w całości 
 	lub w jej niewykonanej części, lub w zakresie w jakim umowa wykonana została 
 	wadliwie z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
 	stanowiących podstawę do odstąpienia, a także:

1)  	w przypadku nienależytego wykonywania umowy poprzez naruszenie jej 
 		postanowień w sytuacji, gdy pomimo wezwania Zamawiającego Wykonawca 
 		nie realizuje umowy zgodnie z jej warunkami;

2) 	w przypadku, gdy ze sposobu prowadzonych przez Wykonawcę robót 
 		(technologia, nakłady, przestoje) w ocenie Zamawiającego wynika, 
 		że okoliczności te mogą zagrażać wykonaniu całego zadania w terminie 
 		umownym lub w sytuacji, gdy nastąpiło na tyle istotne przekroczenie terminu 
 		umownego, że może mieć to negatywne konsekwencje dla Zamawiającego 
 		– w szczególności prawne, organizacyjne, ekonomiczne;

3)  	Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót 
 		i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

4) 	w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 
 		w terminie wskazanym w wezwaniu, co najmniej jednego dokumentu, o którym 
 		mowa w §3 umowy, potwierdzającego spełnienia wymogu zatrudnienia na 
 		podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę osób wykonujących roboty, 
 		Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie 
 		natychmiastowym z winy Wykonawcy;

5)  	w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 
 		w terminie wskazanym w wezwaniu, dokumentów, o których mowa w §7 ust. 5 
 		umowy, potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymagane 
 		ubezpieczenie.

5.   	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach 
 	określonych w Kodeksie cywilnym.

6.   	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić 
 	w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności 
 	takiego oświadczenia.

7. 	W przypadku odstąpienia od umowy:

1)  	w terminie 10 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
 		szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
 		odstąpienia;

2)  	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez 
 		Zamawiającego na koszt strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie 
 		od umowy;

3)  	Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych 
 		oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych, o ile 
 		odstąpienie od umowy nie dotyczy całości umowy;

4)  	Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
 		dostarczone lub wniesione w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8.  	Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie pozostaje bez wpływu na zobowiązania 
 	Wykonawcy i prawa Zamawiającego z tytułu gwarancji, rękojmi oraz zapisy 
 	dotyczące kar umownych i obowiązków ich zapłaty.

§10

Kary umowne

1.  	Zamawiający przewiduje naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy 
 	związane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 
 	wykonaniem.

2. 	Niniejsza umowa nie przewiduje odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, 
 	za które wyłączną  odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. 	Umowa przewiduje kary umowne z tytułu i w wysokości:

1) 	za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa 
w §15 ust. 1 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) 	za niedotrzymanie terminu przedstawienia Zamawiającemu do 
 	zaakceptowania dokumentu dotyczącego „Zasad organizacji i realizacji 
 	przedmiotu zamówienia”, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 6, Zamawiający może 
 	naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty 
 	dzień zwłoki;

3) 	za niedotrzymanie terminu przedstawienia Zamawiającemu do 
 		zaakceptowania Harmonogramu Prac, o którym mowa w §2 ust. 6, 
 		Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł, 
 		za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) 	za nienależyte wykonanie umowy lub odstąpienie od umowy przez 
 		Zamawiającego, w wyniku okoliczności, o których mowa w §9 ust. 4, 
 		Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
 		wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy;

5) 	za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji/rękojmi Zamawiający 
 		może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
 		brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

6) 	za zwłokę w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego Zamawiający może 
 		naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
 		o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

7)  	w przypadku niewykonania umowy, odstąpienia od umowy lub jej 
 		rozwiązania z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
 		karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy 
 		ustalonej według §6 ust. 1, a jeżeli zamówienie jest już wykonywane, 
 		w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

8)  	w przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudnienia osób na podstawie  
 		stosunku pracy lub braku potwierdzenia tego obowiązku na zasadach 
 		określonych w §3 Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 
 		umowną w wysokości 1 000 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie 
 		stosunku pracy, która powinna być zatrudniona na tej podstawie. Kara będzie 
 		naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc braku takiej umowy;

9) 	za nieprzestrzeganie zasad dotyczących zapewnienia dostępności osobom 
 		ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w §1a Umowy Zamawiający 
 		może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł, za każde 
 		stwierdzone naruszenie;

10) 	za nieprzestrzeganie zasad dotyczących DNSH, o których mowa w §1b 
 		Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 
 		2000 zł, za każde stwierdzone naruszenie;

11) 	za nieprzestrzeganie zasad dotyczących poufności informacji, o których 
 		mowa w §4 Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną 
 		w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie;

12)   	za zwłokę w wykonaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z treści 
 		umowy, a niewyszczególnionych w niniejszym paragrafie Zamawiający 
 		może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
 		brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

13)  	za naruszenia postanowień umowy dotyczące podwykonawstwa 
 			Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:

a.  	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
 				podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% 
 				wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust. 1, za 
 				każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie lub 2% wartości brutto 
 				przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust. 1, w przypadku braku 
 				zapłaty;

b.  	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
 				której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
 				w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa 
 				w §6 ust. 1;

c.  	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
 				umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wartości 
 				brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust. 1;

d.  	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
 				zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokości 0,2% wartości 
 				brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust. 1.

4.  	Kary wymienione w ustępie poprzednim podlegają sumowaniu.

5. 	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, 
 	nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% całkowitej wartości brutto przedmiotu 
 	umowy, ustalonej według §6 ust. 1.

6. 	Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty 
 	obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

7. 	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
 	wynagrodzenia, z upływem ustalonego w ust. 6 terminu.

8.  	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu 
 	cywilnego, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary 
 	umowne.

9.  	Strony wyłączają stosowanie art. 552 k.c. Wykonawca oświadcza, iż jest mu znany 
 	stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu art. 490 k.c.

10.	W sytuacji zastrzeżenia kary umownej na wypadek opóźnienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność w każdym przypadku niewykonania danego zobowiązania, bez względu na przyczynę, która spowodowała niedotrzymanie przez dłużnika danego terminu wykonania zobowiązania, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, 
o których mowa w  §7 ust. 9 lub leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie wykonania danego obowiązku lub jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie wywołane przyczynami leżącymi po jego stronie, jak również wywołanymi:

-  	zaniedbaniem wykonania obowiązków,

-  	utrudnieniem lub niemożnością zapewnienia personelu, podwykonawców, 
 	urządzeń lub materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
 	zamówienia,

-  	utrudnieniem lub niemożnością zapewnienia towarów objętych	zamówieniem 
 	lub niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

-  	utrudnieniem niemożnością zapewnienia terminowego transportu czy 
 	przeszkodami w jego realizacji.

§11

Podwykonawstwo

1.  	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, o czym 
 	informuje Zamawiającego wskazując części zamówienia, których wykonanie 
 	zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podając nazwy ewentualnych 
 	podwykonawców, jeżeli są znani.

2.  	W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 
 	podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 
 	przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
 	kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 
 	budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
 	zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
 	w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
 	nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
 	realizację robót budowlanych.

3.    	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
 	z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.  	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
 	i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
 	warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
 	i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
 	Zamawiającym a Wykonawcą.

5.  	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
 	budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
 	są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, 
  	do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
 	lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
 	umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6.  	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
 	przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
 	doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
 	lub rachunku.

7.  	Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
 	zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
 	przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1)   	nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2)   	przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;

3)   	zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.

8.  	Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu 
 	umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
 	określonym zgodnie z ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
 	Zamawiającego.

9. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
 	budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
 	kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
 	w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. 	Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
 	sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
 	w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

11. 	Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy 
 	o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
 	zgodnie z ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. 		W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
 	 	podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
 		poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
 		której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
 		z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
 		umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
 		Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
 		pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
 		złotych.

13.  	W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
 	przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
 	Wykonawcy.

14.  	W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
 	dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
 	go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
 	kary umownej.

15. 	Postanowienia ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16.  	 	Zasady opisane w niniejszej Umowie dotyczące zasad zawierania umów 
 		z podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez 
 		podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

17.  	 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym 
 		powierzył wykonywanie robót objętych Umową. Wykonawca nie może zwolnić się 
 		z tej odpowiedzialności powołując się na brak winy w wyborze podwykonawcy.

§11a

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1.  	W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 
 	dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  
 	podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
 	Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
 	budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
 	której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
 	zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

2.  	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
 	po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
 	przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
 	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
 	przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.  	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
 	należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  	Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
 	Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
 	zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
 	informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
 	informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
 	względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5.  	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 
 	przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
 		dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
 		zapłaty albo

2)   	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
 		podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 
 		zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
 		lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
 		podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
 		zasadność takiej zapłaty.

6.  	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
 	podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
 	z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.  	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
 	dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
 	większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

8.  	Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 
 	dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 
 	ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
 	stanowią inaczej.

§12

Przeniesienie wierzytelności

Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

§13

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
 (RODO) informujemy, że:

1)  	administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. 
 	Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;

2)  	administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 
 		Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych 
 		za pośrednictwem poczty elektronicznej:

iod@szpital-belchatow.pl;

3)  	administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do wypełnienia 
 		obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c 
 		RODO oraz art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
 		publicznych w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
 		o udzieleniu zamówienia, celem wybrania najkorzystniejszej oferty oraz 
 	 	prowadzenia rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 
 		września 1994 r.;

Dodatkowo dane osobowe wybranego w postępowaniu wykonawcy 
 		przetwarzane są również w celu: - zawarcia i wykonania umowy – na 
 		podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 
 		do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
 		do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
 		umowy,

4) 	dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, 
 			na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator 
 			zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. 
 			kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). 
 			Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona 
 			zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 i 2 
 			ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 
 			„ustawa Pzp”);

5)  	administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych 
 			do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)  	mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
 		administratora.

2. 	Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)  	Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 
 		ustawy Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
 		o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 
 		4 lata, dane te przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy, 
 		a w przypadku zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze 
 		środków Unii Europejskiej, dane te będą przechowywane przez okres 
 		wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków przez okres 
 		5 lat – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania 
 		inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 
 		Dane osobowe wybranego w postępowaniu wykonawcy będą przetwarzane 
 		na potrzeby wykonania umowy oraz spełnienie obowiązków prawnych, 
 		w szczególności prowadzenia rachunkowości zgodnie z Ustawą 
 		o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przez co najmniej 5 lat z wyjątkami 
 		przewidzianymi w ww. ustawie;

2)  	przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
 		usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 
 		danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
 		Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3)  	podanie danych osobowych jest obligatoryjne, aby zrealizować ww. cel. 
 		Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;

4)  	administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 
 		o Państwa dane osobowe.

§14

Gwarancji jakości i rękojmi

1.  	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres:

- ……… miesięcy - na roboty budowlane;

Bieg powyższych terminów liczony jest od dnia dokonania ostatecznego Odbioru końcowego przez Zamawiającego;

- na urządzenia i sprzęt – zgodnie z gwarancją producentów, jednak nie krócej 
 	niż na okres 36 miesięcy.

Bieg powyższych terminów liczony jest od dnia dokonania Odbioru końcowego całości inwestycji przez Zamawiającego.

2.  	Wszelkie wady lub usterki robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji 
 	i rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego 
 	zgłoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jeżeli 
 	ww. termin będzie nieodpowiedni do usunięcia danej wady, czy usterki. Przez 
 	zgłoszenie pisemne Strony rozumieją również zgłoszenie za pomocą e-maila 
 	na adres: ………………………………………… 
 	Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających 
 	natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, w szczególności ze względu 
 	na konieczność zmniejszenia szkody lub zapobieżenia powstaniu szkody (np. 
 	pęknięcie/ naderwanie, przeciek, niedomykające się okna lub drzwi, itp.). W takich 
 	przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego 
 	usunięcia wady lub usterki, a jeżeli Wykonawca odmówi, nie przedstawiając w tym 
 	zakresie żadnego uzasadnienia natury technicznej, zlecić ich usunięcie innemu 
 	podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając Wykonawcę powstałymi z tego 
 	tytułu kosztami. W sytuacji braku możliwości, w przypadkach nagłych, 
 	natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, Wykonawca będzie zobowiązany 
 	do tymczasowego zabezpieczenia danego elementu/urządzenia, a termin usunięcia 
 	stwierdzonej wady czy usterki zostanie ustalony z Zamawiającym odrębnie. Możliwość 
 	zlecenia usunięcia wady lub usterki innemu podmiotowi (osobie trzeciej) bez 
 	uprzedniej zgody Sądu, przysługuje Zmawiającemu również wówczas, gdy 
 	Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie 14 dni (lub innego terminu 
 	ustalonego przez strony) od dnia pisemnego zgłoszenia, na co Wykonawca wyraża 
 	zgodę.

3.  	Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego 
 	wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie ureguluje żądanej zapłaty 
 	z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
 	wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego 
 	wykonania osobie trzeciej obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 
 	Wykonawcy do uiszczenia zapłaty.

4.  	Powyższe postanowienia nie ograniczają także możliwości dochodzenia roszczeń 
 	odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

5.  	W okresie ………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
 	Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych 
 	przez Zamawiającego co 12 miesięcy.

6.  	Na 3 miesiące przed upływem …...-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1 
 	pkt 1) powyżej, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego z udziałem 
 	Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki uzgodnione w protokole 
 	z tego odbioru i w wyznaczonym w tymże protokole terminie. Po usunięciu wszelkich 
 	stwierdzonych wad i usterek Zamawiający zwróci obowiązujące zabezpieczenie 
 	należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej w §16 niniejszej Umowy.

7.  	Na 3 miesiące przed upływem 24-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 
 	2) powyżej, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. 
 	Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki uzgodnione w protokole z tego odbioru 
 	i w wyznaczonym w tymże protokole terminie.

§15

Planowany termin zakończenia robót budowlanych

1.  	Strony ustalają, że przedmiot umowy w pełnym zakresie zostanie zrealizowany 
 	w terminie do 70 dni od daty zawarcia Umowy.

2.     	Data podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót jest  
datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisów §14 umowy.

3. 	W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że przy 
 	dotychczasowym sposobie ich wykonywania, może nastąpić niedotrzymanie terminu, 
 	o których mowa w §15 ust. 1, niezależnie od innych przysługujących mu praw, 
 	Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu 
 	nadrobienia powstałego opóźnienia.

4.  	W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym 
 	mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
 	na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, propozycji 
 	działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia 
 	terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania 
 	zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają 
 	współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia przezeń 
 	dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest 
 	uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty poniesione przez 
 	Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Zamawiający 
 	ma prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

## 5.  	W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 4 
 	powyżej lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu 
 	wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy 
 	dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu 
 	takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, 
 	Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 
 	przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody Sądu – innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
 	Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie 
 	Wykonawcę.

## 6.  	Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 5 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu  
Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§16

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.  	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustalił 
 	w stosunku procentowym do ceny oferty w wysokości 4% ceny całkowitej podanej 
 	w ofercie.

2. 	Strony oświadczają, że zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed 
 	zawarciem umowy w formie ……………………………………….................................
 	w wysokości ………..……..……….. zł (słownie: …………………………………..........
 	………………………………………….. ).

3.  	Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
 	wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4.  	Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
 	lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

5. 	Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
 	po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6. 	W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad/usterek z przyczyn niezależnych 
 	od Zamawiającego i powstaną dodatkowe koszty z tym związane (w tym koszty 
 	zlecenia wykonania innemu podmiotowi/osobie trzeciej), Zamawiający może pokryć 
 	usunięcie tych wad/usterek z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 
 	Wykonawca wyraża zgodę.

§17

Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
 	każdej ze stron.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią jej załączniki.

- W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  
 	przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
 	zamówień publicznych, a także postanowienia zawarte w specyfikacji warunków 
 	zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza 
 	umowa.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony 
 	zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 
 	niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
 	siedziby Zamawiającego.

- W przypadku sporu wynikającego z zamówienia, Strony Umowy przewidują 
 	możliwość mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu w ramach 
 	pozasądowego rozwiązywania sporów, zgodnie z Działem X ustawy Pzp.

Wykonawca:

………………………………

Zamawiający:

………………………………