FORMULARZ CENOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę dla budowy Jednostki Szczytowej OCGT Jaworzno”

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Pozycja Stała / Zmienna | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | % Wynagrodzenia umownego netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ETAP 1 - Uzyskanie mapy do celów projektowych dla terenu niezbędnego do wykonania projektu budowlanego i realizacji inwestycji w tym do wykonania wszystkich niezbędnych przekładek. Nie map do celów projektowych | Kpl. | 1 | Stała |  |  | 0,2 |
| 2. | ETAP 2 - Wykonanie oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz badania gruntu w zakresie potrzebnym do opracowania Projektu Budowlanego, Projektu Technicznego, Projektu Podstawowego i Projektu Wykonawczego Posadowienie Turbiny Gazowej i Generatora. Zamawiający informuje, że na terenie planowanych wierceń znajduje się plac betonowy. Wykonanie odsłonięcia terenu w celu wykonania badań „in situ” jest po stronie Wykonawcy. | Kpl. | 1 | Stała |  |  | 2,8 |
| 3. | ETAP 3 -Analiza wykorzystania istniejącego po stronie północnej inwestycji (bezpośrednio za torami kolejowymi wewnętrznymi) istniejącego budynku szatni i łaźni w celu zaadaptowania go na budynek technologiczny z nastawnią. | Kpl. | 1 | Stała |  |  | 0,8 |
| 4. | ETAP 4 -Wykonanie projektu Budowlanego: projektu architektoniczno budowlanego (PAB) oraz projektu zagospodarowania terenu (PZT) dla całego zadania obejmującego wszystkie branże. Uzyskanie pozwolenia na budowę tj. przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę, reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu oraz udzielenie wyjaśnień w trakcie postępowania administracyjnego, aż do wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. | Kpl. | 1 | Stała |  |  | 18,7 |
| 5. | ETAP 5 -Wykonanie projektu Budowlanego: Projektu Technicznego (PT) dla całego zadania obejmującego wszystkie branże. | Kpl. | 1 | Stała |  |  | 10,1 |
| 6. | ETAP 6 -Wykonanie projektu podstawowego dla całego zadania obejmującego wszystkie branże. | Kpl. | 1 | Stała |  |  | 27,1 |
| 7. | ETAP 7 -Aktualizacja Projektu Budowlanego | Kpl. | 1 | Stała |  |  | 9,4 |
| 8. | Etap 8 - Wykonanie, projektów wykonawczych dla fundamentu (-tów) turbogeneratora (-rów) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. | Kpl | 1 | Zmienna |  |  | 14,1 |
| 9 | Etap 9 – nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego | Kpl | 1 | Zmienna |  |  | 16,8 |
| Wartość oferty netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki …. % [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

- UWAGA: Na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, Wykonawca winien wpisać całkowitą wartość oferty Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z niniejszym Formularzem Cenowym.

UWAGA! Formularz Cenowy winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.