Załącznik nr 1 do SWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca” |  |

- DANE

Dane Wykonawcy:

| ##### Oznaczenie Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Ulica |  |  | ##### Nr lokalu |
| ##### Kod pocztowy | Miejscowość |  | Państwo |
| Wpisany do CEIDG / KRS Nr [......]./ innego właściwego rejestru Nr [......] |  |  |  |
| Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej |  |  |  |
| Numer telefonu / nr faksu |  |  |  |
| Adres e-mail |  | Adres strony internetowej |  |

Dane Osoby Uprawnionej:

| Oznaczenie Osoby Uprawnionej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulica |  |  | Nr lokalu |
| Kod pocztowy | Miejscowość |  | Państwo |
| Numer telefonu / nr faksu |  |  |  |
| Adres e-mail |  | Adres strony internetowej |  |

Adres do korespondencji:

| ##### Ulica |  | ##### Nr lokalu |
| --- | --- | --- |
| ##### Kod pocztowy | Miejscowość | Państwo |

- PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca” niniejszym oświadczamy, że:

- Zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę zawartą w Formularzu Oferty na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Sposób wyliczenia Ceny podano w oparciu o Załącznik nr 4 do umowy - Tabela Elementów Scalonych (TES).

- OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

  - Zapoznaliśmy się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego z przetargami / na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList

zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych, wskazanymi w pkt. 2.11 SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

  - jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie 
z wymaganiami podanymi w SWZ,

  - przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia,

  - podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SWZ,

  - niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,

  - akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SWZ, wraz z terminami cząstkowymi (pośrednimi).

  - akceptujemy treść załączonego do SWZ Wzoru Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami.

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w pkt 4.2.4.1. SWZ

  - w cenie oferty została wliczona kwota netto za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego (zgodnie z § 7 ust. 6 Wzoru Umowy).

- Wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwustu tysięcy złotych ) w formie ……………………………………………….. zostało przez nas wniesione w wymaganym przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą.

- Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:

...............................................................

(nazwa banku)

nr rachunku

- Prosimy, aby zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, następowała przelewem na rachunek bankowy numer:

prowadzony przez ……………………………………………… umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski).

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do:

- wniesienia Zabezpieczenia w wymaganym terminie, w dopuszczonej formie i ustalonej wysokości. Proponowana przez nas forma wniesienia zabezpieczenia to: ………………………………………………………………………………………

- podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i załączniki oraz dane, zawiera [......] stron kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upoważnioną osobę / osoby.

- Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia nie powierzymy podwykonawcom wykonania części lub całości Przedmiotu Zamówienia/ powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części Przedmiotu Zamówienia. Firmy tych podwykonawców nie są nam na ten moment znane/zostały przez nas wskazane w formularzu JEDZ.

| Lp. | Pełna nazwa i adres podwykonawcy | Zakres zamówienia jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do ubezpieczenia zamówienia zgodnie z zakresem ubezpieczenia wskazanym w Wzoru Umowy i dostarczenia kopii polis ubezpieczeniowych przed podpisaniem Umowy.

- Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty:

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

………………………………. dnia ………………….

(miejscowość)

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Oświadczenie wykonawcy
o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *

Na podstawie art.  108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca” (dalej: „Postępowanie”), niniejszym oświadczam, że:

- należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.) tej samej do której należy [......], tj., inny wykonawca/inni wykonawcy*, który/którzy* złożył/złożyli* odrębną ofertę/ofertę częściową* w Postępowaniu.

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej * co inni wykonawcy, którzy złożyli w Postępowaniu ofertę  lub ofertę częściową.

Niniejszym wskazuję, że powiązania z innym wykonawcą/innymi wykonawcami* wskazanym/wskazanymi* w pkt 1 powyżej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu na dowód czego wskazuję/załączam*:

[......].

[......]., dn. [......]

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca”

Nr referencyjny: PZP/TD-OWR/03310/2026

Tabela Elementów Scalonych (TES)

| Lp. | Nazwa etapu | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| Odcinek 1 |  |  |
| Etap A1 |  |  |
| 1. | Opracowanie i uzgodnienie projektu budowalnego wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń, decyzji, uzgodnień z pozostałymi niezbędnymi elementami niezbędnymi do realizacji. Pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę linii 110kV wraz z traktami światłowodowymi. | ………………………………………… Nie więcej niż 5% łącznej wartości za realizację Etapu A1 |
| 2. | Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych. | ………………………………………… Nie więcej niż 3% łącznej wartości za realizację Etapu A1 |
| 3. | Budowa linii 110kV wraz z przynależnym traktem światłowodowym. | ………………………………………… |
| 4. | Likwidacja bramki wraz z aparaturą, konstrukcjami wsporczymi i fundamentami linii S-143 w R-2 Czechnica, dostosowanie / montaż słupa kablowego (słup Nr 1). Wykonanie fragmentu odcinka kablowego łączącego z istniejącą linia kablową na terenie stacji R-2, w tym wprowadzenie na nowy słup Nr 1. | ………………………………………… |
| 5. | Demontaż istniejącej linii wraz z likwidacją fundamentów, utylizacją odpadów i odtworzeniem zagospodarowania terenu po zakończonych pracach | ………………………………………… |
| 6. | Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej wraz z aktualnym wykazem właścicieli gruntów, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz pozostałymi dokumentami odbiorowymi. Uzyskanie uprawomocnionej decyzji zakończenia budowy (w tym pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane). Zakończenie robót. Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 1 |
| Łącznie wartość netto Etapu A1 |  | ………………………………………… |
| Etap A2 |  |  |
| 1. | Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej pozyskanie trwałego tytułu prawnego dla każdej nieruchomości (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu lub prawomocna decyzja administracyjna wraz z dowodem uiszczenia należności/odszkodowania oraz dowodem dokonania prawomocnego wpisu służebności przesyłu do księgi wieczystej lub prawomocnego wpisu do księgi wieczystej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej) Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 1 |
| Łączna wartość netto za realizację Odcinka 1 (Etap A1 + A2) |  | ………………………………………… |
| Odcinek 2 |  |  |
| Etap B1 |  |  |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektu budowalnego wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń, decyzji, uzgodnień z pozostałymi niezbędnymi elementami niezbędnymi do realizacji. Pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę linii 110kV wraz z traktami światłowodowymi. | ………………………………………… Nie więcej niż 5% łącznej wartości za realizację Etapu B1 |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych. | ………………………………………… Nie więcej niż 3% łącznej wartości za realizację Etapu B1 |
|  | Budowa linii 110kV wraz z przynależnym traktem światłowodowym. | ………………………………………… |
|  | Demontaż istniejącej linii wraz z likwidacją fundamentów, utylizacją odpadów i odtworzeniem zagospodarowania terenu po zakończonych pracach | ………………………………………… |
|  | Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej wraz z aktualnym wykazem właścicieli gruntów, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz pozostałymi dokumentami odbiorowymi. Uzyskanie uprawomocnionej decyzji zakończenia budowy (w tym pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane). Zakończenie robót. Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 2 |
| Łącznie wartość netto Etapu B1 |  | ………………………………………… |
| Etap B2 |  |  |
| 1. | Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej pozyskanie trwałego tytułu prawnego dla każdej nieruchomości (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu lub prawomocna decyzja administracyjna wraz z dowodem uiszczenia należności/odszkodowania oraz dowodem dokonania prawomocnego wpisu służebności przesyłu do księgi wieczystej lub prawomocnego wpisu do księgi wieczystej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej) Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 2 |
| Łączna wartość netto za realizację Odcinka 2 (Etap B1 + B2) |  | ………………………………………… |
| Odcinek 3 |  |  |
| Etap C1 |  |  |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektu budowalnego wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń, decyzji, uzgodnień z pozostałymi niezbędnymi elementami niezbędnymi do realizacji. Pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę linii 110kV wraz z traktami światłowodowymi. | ………………………………………… Nie więcej niż 5% łącznej wartości za realizację Etapu C1 |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych. | ………………………………………… Nie więcej niż 3% łącznej wartości za realizację Etapu C1 |
|  | Budowa linii 110kV wraz z przynależnym traktem światłowodowym. | ………………………………………… |
|  | Demontaż istniejącej linii wraz z likwidacją fundamentów, utylizacją odpadów i odtworzeniem zagospodarowania terenu po zakończonych pracach | ………………………………………… |
|  | Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej wraz z aktualnym wykazem właścicieli gruntów, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz pozostałymi dokumentami odbiorowymi. Uzyskanie uprawomocnionej decyzji zakończenia budowy (w tym pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane). Zakończenie robót. Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 3 |
| Łącznie wartość netto Etapu C1 |  | ………………………………………… |
| Etap C2 |  |  |
| 1. | Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej pozyskanie trwałego tytułu prawnego dla każdej nieruchomości (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu lub prawomocna decyzja administracyjna wraz z dowodem uiszczenia należności/odszkodowania oraz dowodem dokonania prawomocnego wpisu służebności przesyłu do księgi wieczystej lub prawomocnego wpisu do księgi wieczystej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej) Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 3 |
| Łączna wartość netto za realizację Odcinka 3 (Etap C1 + C2) |  | ………………………………………… |
| Odcinek 4 |  |  |
| Etap D1 |  |  |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektu budowalnego wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń, decyzji, uzgodnień z pozostałymi niezbędnymi elementami niezbędnymi do realizacji. Pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę linii 110kV wraz z traktami światłowodowymi. | ………………………………………… Nie więcej niż 5% łącznej wartości za realizację Etapu D1 |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych. | ………………………………………… Nie więcej niż 3% łącznej wartości za realizację Etapu D1 |
|  | Budowa linii 110kV wraz z przynależnym traktem światłowodowym. | ………………………………………… |
|  | Demontaż istniejącej linii wraz z likwidacją fundamentów, utylizacją odpadów i odtworzeniem zagospodarowania terenu po zakończonych pracach | ………………………………………… |
|  | Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej wraz z aktualnym wykazem właścicieli gruntów, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz pozostałymi dokumentami odbiorowymi. Uzyskanie uprawomocnionej decyzji zakończenia budowy (w tym pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane). Zakończenie robót. Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 4 |
| Łącznie wartość netto Etapu D1 |  | ………………………………………… |
| Etap D2 |  |  |
| 1. | Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej pozyskanie trwałego tytułu prawnego dla każdej nieruchomości (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu lub prawomocna decyzja administracyjna wraz z dowodem uiszczenia należności/odszkodowania oraz dowodem dokonania prawomocnego wpisu służebności przesyłu do księgi wieczystej lub prawomocnego wpisu do księgi wieczystej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej) Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 4 |
| Łączna wartość netto za realizację Odcinka 4 (Etap D1 + D2) |  | ………………………………………… |
| Odcinek 5 |  |  |
| Etap E1 |  |  |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektu budowalnego wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń, decyzji, uzgodnień z pozostałymi niezbędnymi elementami niezbędnymi do realizacji. Pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę linii 110kV wraz z traktami światłowodowymi. | ………………………………………… Nie więcej niż 5% łącznej wartości za realizację Etapu E1 |
|  | Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych. | ………………………………………… Nie więcej niż 3% łącznej wartości za realizację Etapu E1 |
|  | Budowa linii 110kV wraz z przynależnym traktem światłowodowym. | ………………………………………… |
|  | Demontaż istniejącej linii wraz z likwidacją fundamentów, utylizacją odpadów i odtworzeniem zagospodarowania terenu po zakończonych pracach | ………………………………………… |
|  | Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej wraz z aktualnym wykazem właścicieli gruntów, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz pozostałymi dokumentami odbiorowymi. Uzyskanie uprawomocnionej decyzji zakończenia budowy (w tym pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane). Zakończenie robót. Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 5 |
|  | Łącznie wartość netto Etapu E1 | ………………………………………… |
| Etap E2 |  |  |
| - Ds11.. sd. | Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej pozyskanie trwałego tytułu prawnego dla każdej nieruchomości (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu lub prawomocna decyzja administracyjna wraz z dowodem uiszczenia należności/odszkodowania oraz dowodem dokonania prawomocnego wpisu służebności przesyłu do księgi wieczystej lub prawomocnego wpisu do księgi wieczystej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej) Odbiór końcowy etapu. | ………………………………………… Nie mniej niż 10% łącznej wartości za realizację Odcinka 5 |
|  | Łączna wartość netto za realizację Odcinka 5 (Etap E1 + E2) | ………………………………………… |
| WARTOŚĆ NETTO ZA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ODCINKÓW (należy zsumować wszystkie pozycje za realizację pięciu Odcinków, tj. całość Przedmiotu Zamówienia) |  | …………………………… |

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY: ……………………..

KWOTA VAT: ……………………….

Uwaga: Wszystkie pozycje TES muszą zostać wypełnione zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji, przy czym niedopuszczalna jest wartość „0” lub pozostawienie niewypełnionej pozycji. Suma pozycji określona w rubryce „Wartość brutto oferty” powinna być równa Cenie za realizację Przedmiotu Zamówienia podanej we właściwym miejscu na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Wszelkie braki, błędy lub wątpliwości co do załączonej do Oferty TES, w szczególności niezgodność z zaproponowaną Ceną, traktowane będą jako błąd w złożonych dokumentach i uzupełniane na zasadach określonych w SWZ. Załącznik ten składany jest w celach informacyjnych w stosunku do oferowanej Ceny na Platformie Zakupowej, która jest wiążąca.

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Oświadczenie o rezydencji podatkowej

(wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest obligatoryjne)

  - Jestem rezydentem/nierezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.)/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1128 z późn. zm.).

  - (Oświadczenie Wykonawcy nierezydenta) Posiadam/Nie posiadam  Przedstawicielstwa/Oddziału/Przedsiębiorstwa w Polsce.

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.)/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1128 z późn. zm.) oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego zamówienia z/przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział …………… (nazwa podmiotu) z dnia ……. nr ………….. oraz związaną z tym wypłatę środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że w imieniu: …………..(nazwa podmiotu):

    - jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, tj.

  - otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

  - nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

  - prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.

    - posiada/nie posiada w Polsce1 oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.

    - w przypadku ustanowieniu w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

….………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Oświadczenie sankcyjne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835 z późn.zm.) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że przedmiot zamówienia ani żaden produkt, część składowa, surowiec lub usługi, które będą wykorzystywane do jego realizacji, nie podlegają sankcją, o których mowa w przepisach sankcyjnych, w szczególności w poniższych aktach prawnych:

      - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

      - Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

      - Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

….………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca”

Nr referencyjny: PZP/TD-OWR/03310/2026

OŚWIADCZENIE, WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCE, KTÓRE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Niniejszym oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i zawarcia Umowy na realizację niniejszego Zamówienia, poszczególne roboty budowlane zostaną wykonane przez niżej wymienionych uczestników konsorcjum:

|  | Zakres zadania | Uczestnik konsorcjum realizujący wskazany zakres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca”

Nr referencyjny: PZP/TD-OWR/03310/2026

my:

- ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby podpisującej)

- ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby podpisującej)

oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności oraz działając w imieniu:

………………….. z siedzibą w ………….., ul. ……………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………… w …………….., Wydział …………….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ……………, numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………, wysokość kapitału zakładowego: ……………… złotych,

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy wypełnić w następujący sposób:

..................................................... zam. w ……………………………….. przy ul. ……………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu osobistego), wydanym przez ....................................................... (organ wydający dokument), PESEL: …………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………. w ……………… przy ul. …………………………….., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: ………………………, REGON ………………

[w przypadku spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki])

zobowiązujemy się do udostępnienia:

………………….. z siedzibą w ………….., ul. ……………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………… w …………….., Wydział …………….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ……………, numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………, wysokość kapitału zakładowego: ……………… złotych,

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy wypełnić w następujący sposób:

..................................................... zam. w ……………………………….. przy ul. ……………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu osobistego), wydanym przez ....................................................... (organ wydający dokument), PESEL: …………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………. w ……………… przy ul. …………………………….., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: ………………………, REGON ……………… [w przypadku spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki])

zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby):

- ……………………….……………………………..

- ………………………………………………………

Sposób w jaki powyższe zasoby będą wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia (należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów):

- ……………………….……………………………..

- ………………………………………………………

Zakres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia (proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego potencjał):

- ……………………….……………………………..

- ………………………………………………………

Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..

UWAGA:

W przypadku udostępnienia wiedzy  (kwalifikacji zawodowych) lub doświadczenia należy wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu do realizacji, a także okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia oraz w jakim okresie.

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby.

…………………………………………..		……………………………………………..

(miejscowość i data)					(podpisy osób  uprawnionych)

Załącznik nr 11 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca”

Nr referencyjny: PZP/TD-OWR/03310/2026

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, nr 2351 z późniejszymi zmianami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia w składzie:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 12 do SWZ

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………, dnia………………

(miejscowość)

Wykaz robót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa napowietrznej linii 110kV relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica w śladzie istniejącej linii 110kV S-143 relacji R-2 Czechnica - R-183 Oleśnica - inwestycja towarzysząca”

Nr referencyjny: PZP/TD-OWR/03310/2026

Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy należycie następujące roboty budowlane:

| Lp. | Przedmiot zamówienia, zakres i rodzaj robót | Wartość netto PLN | Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok | Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane] | Nr załącznika do Wykazu w postaci dowodu potwierdzającego ich należyte wykonanie [poświadczenie] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………. | ……………………. | ……………………. | ……………………. | ……………………. |
| 2. | ……………………. | ……………………. | ……………………. | ……………………. | ……………………. |
| 3. | ……………………. | ……………………. | ……………………. | ……………………. | ……………………. |
| … |  |  |  |  |  |

Załączniki do Wykazu:

Do wykazu załączamy następujące dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie:

- ……….

- ……….

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa (firma)

Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru

Zgodnie z pkt 4.2.2.13. SWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu

Niepotrzebne skreślić

j.w.

Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę

Niepotrzebne skreślić

Odpowiednio wykreślić albo pozostawić

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W rubrykach należy wpisać odpowiednie numery załączników wyszczególnionych powyżej