### Załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr

zawarta w formie elektronicznej, z chwilą jej opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  Gospodarczy  KRS,  pod  numerem  KRS:  0000035762,  adres:  ul.  Grenadierów  3, 20-331 Lublin, NIP 9462146139, zwanym dalej „Zamawiającym”, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia	r., która stanowi załącznik nr 1 do umowy reprezentowanym przez:

Jarosława Ostrowskiego – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

Spółką działającą pod firmą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], zarejestrowaną w [_]pod numerem KRS: [_], posługującej się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [_], zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia	r., która stanowi załącznik nr 2 do umowy reprezentowaną przez:

[_] - [_]

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko) [_], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [_] z siedzibą przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_], zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, NIP: 9462146139, REGON: 430972180

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT, NIP: …....................., REGON: ….......................

Podstawą do zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.) o następującej treści:

### § 1 Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest zakup oprogramowania do scentralizowanego i kompleksowego przeglądu podłączonych urządzeń Point-of-Care (POC) wraz z integracją z systemem HIS Zamawiającego oraz licencjami dla podłączenia 15 urządzeń POC.

- Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr KPOD.07.03-IP.10-0357/25/KPO/1067/2026/47 z dnia 22.01.2026 r. o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie funkcjonowania i poprawa jakości opieki medycznej świadczonej przez

SP ZOZ MSWiA w Lublinie poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D

„Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia, zawarta między SP ZOZ MSWiA w Lublinie, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia.

### Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności dostawę, wdrożenie i utrzymanie przez okres 36 miesięcy systemu informatycznego służącego do scentralizowanego zarządzania badaniami przy łóżku pacjenta (POC) oraz jego integracji z systemem Szpitalnym (HIS- AMMS firmy Asseco Poland Spółka Akcyjna) wraz z licencjami dla 15 urządzeń POC:

a) Wymagania funkcjonalne i techniczne

System musi zapewniać kontrolę nad procesem diagnostycznym poprzez:

- Scentralizowane zarządzanie: Możliwość zdalnego monitorowania stanu technicznego, jakości (QC) oraz dostępności urządzeń podłączonych do sieci.

- Otwarta łączność: Wsparcie dla standardów komunikacyjnych (np. HL7, POCT1-A) umożliwiających przesyłanie wyników bezpośrednio do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w systemie HIS.

- Zarządzanie użytkownikami: Kontrola uprawnień personelu, w tym synchronizacja z bazą personelu w HIS.

- Bezpieczeństwo danych: Zgodność z wymogami ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa (np. szyfrowanie transmisji).

- Zarządzanie jakością: Automatyczna blokada urządzenia w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakości (QC) lub upływu terminu ważności odczynników.

- System zapewnia zgodność z aktualnymi przepisami w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym

b) 	Zakres wdrożenia i integracji

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Instalacji i konfiguracji serwera/oprogramowania.

- Dostarczenia licencji na podłączenie 15 urządzeń POC kompatybilnych z dostarczonym systemem, w tym 12 urządzeń typu glukometr oraz 3 urządzeń wieloparametrowych.

- Podłączenie wskazanych urządzeń POC.

- Zapewnienia dwukierunkowej integracji: zlecenie badania w HIS,  realizacja na urządzeniu oraz powrót wyniku do karty pacjenta.

- Uzyskania niezbędnych zgód i certyfikatów od dostawcy systemu HIS na przeprowadzenie integracji.

- Wszelkie koszty związane z integracją z systemem HIS są częścią oferty.

c) Gwarancja, wsparcie i licencjonowanie

- Okres obowiązywania: 3 lata (36 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualizacji oprogramowania, poprawek bezpieczeństwa oraz serwisu w języku polskim.

- Szkolenia: Przeszkolenie administratorów IT oraz personelu medycznego z zakresu obsługi systemu

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy zgodny będzie z ofertą, sporządzoną na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej

„SWZ”, oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, zwanym dalej

„OPZ”.

- W ramach Umowy Wykonawca zapewnieni gwarancję przez okres określony w OPZ, zabezpieczającą pełne i poprawne funkcjonowanie dostarczonego Przedmiotu Umowy w okresie jej trwania, liczonym od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy określony w ust. 1 i ust. 2 spełnia wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zważywszy, że wykonanie usług wdrożenia wymaga przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w Klauzulach dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 18

niniejszej umowy.

### § 2 Sposób wykonania obowiązków Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, z należytą starannością oraz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia i uruchomienia sprzętu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,

- instalacji Systemu na infrastrukturze Zamawiającego,

- konfiguracji Systemu oraz jego parametryzacji,

- przeprowadzenia integracji z systemem HIS AMMS we współpracy z jego dostawcą,

- zapewnienia pełnej funkcjonalności Systemu zgodnie z OPZ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie integracji Systemu z systemem HIS, w tym za:

- uzgodnienia techniczne z dostawcą systemu HIS,

- wykonanie niezbędnych prac integracyjnych po stronie dostarczanego Systemu,

- zapewnienie poprawnej komunikacji między systemami.

- Wykonawca oświadcza, że realizacja integracji nie będzie wymagała ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów na rzecz dostawcy systemu HIS.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu:

- dokumentacji technicznej i użytkowej Systemu,

- instrukcji obsługi,

- informacji niezbędnych do eksploatacji Systemu.

### § 3 Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie dostawy i wdrożenia  wynosi: do 15 dni od dnia podpisania umowy, przy czym nie później niż do dnia 31 maja 2026 r., natomiast w zakresie utrzymywania systemu informatycznego (wsparcia technicznego, utrzymywania licencji) wynosi: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy określony w niniejszej Umowie. Prawidłowość Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzona Protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego – bez zastrzeżeń.

- W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z Umową lub OPZ, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

### § 4  Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ,

- zapewnienia kompatybilności Systemu z infrastrukturą Zamawiającego,

- zapewnienia poprawnego działania Systemu i jego integracji z HIS,

- zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu,

- przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- jakość i terminowość realizacji,

- prawidłowe działanie Systemu,

- zgodność rozwiązania z OPZ,

- naruszenie praw osób trzecich w zakresie dostarczonego oprogramowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia:

- szkoleń dla użytkowników Systemu (personelu medycznego),

- szkoleń dla administratorów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz dostawcą systemu HIS w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych dostaw i świadczonych usług.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Ponadto, Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania wszelkich dokumentów, materiałów i informacji w zakresie niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy niezwłocznie na jego żądanie (dopuszcza się e-mail), jednakże nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania, zgłoszone w każdym czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Powierzenie do realizacji części Przedmiotu Umowy podwykonawcom oraz ich zmiana wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od dnia powierzenia do realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy dla należytej realizacji Przedmiotu Umowy konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej, w tym z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawrą stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w niniejszej Umowie) wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów, w szczególności dokumentów finansowych dotyczących Umowy, dla ewentualnych przyszłych potrzeb instytucji krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli Projektu oraz udostępniania ww. dokumentów do wglądu w granicach wynikających z przepisów prawa.

- Wykonawca zapewni komunikację personelu z Zamawiającym w języku polskim przez cały okres od podpisania Umowy do zakończenia okresu gwarancji.

### § 5  Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy,

  - zapewnienia Wykonawcy:

    - dostępu do informacji i dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i w zakresie w jakim Zamawiający dysponuje takimi dokumentami lub informacjami;

    - dostępu do istniejących systemów informatycznych funkcjonujących u Zamawiającego,

    - dostępu do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą prowadzone prace; Zamawiający zapewni dostęp w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Termin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Zamawiającego ze względu na specyfikę działalności w przedmiotowych pomieszczeniach.

    - każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach, o których Zamawiający poweźmie wiedzę, a które mogą mieć istotny wpływ na realizację Umowy.

### § 6  Dokumentacja

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia (dalej zwaną Dokumentacją) oraz jej aktualizacji w toku realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami OPZ. Dokumentacja obejmuje Harmonogram Wdrożenia, Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) oraz Dokumentację Powykonawczą.

- Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. Odbiór DAP nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy.

- Harmonogram Wdrożenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. Odbiór Harmonogramu Wdrożenia nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy.

- Dokumentacja Powykonawcza zostanie opracowana w terminie określonym w Harmonogramie Wdrożenia.

- Poszczególne	elementy	ostatecznej	Dokumentacji	dostarczone	zostaną	przez	Wykonawcę Zamawiającemu w języku polskim, z zastrzeżeniem wskazanym w zdaniu ostatnim niniejszego ustępu. Dokumentacja będzie dostarczona w formie elektronicznej w postaci email w formacie „.doc” lub „.docx” i „.pdf” oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy tłumaczenia z języka angielskiego dokumentacji podmiotów trzecich, o ile producent nie dostarcza dokumentacji w języku polskim.

- Odbiór poszczególnych elementów Dokumentacji, o których mowa w ust. 1 nastąpi każdorazowo zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy.

- Zamawiający ma prawo:

  - udostępnić Dokumentację osobom zatrudnionym przez Zamawiającego,

  - udostępnić Dokumentację podmiotom trzecim prowadzącym na zlecenie Zamawiającego prace dotyczące Przedmiotu Umowy,

  - sporządzić dowolną liczbę kopii Dokumentacji zgodnie z postanowieniami Umowy.

- W przypadku zmian w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy lub w wyniku skorzystania przez Zamawiającego z roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Dokumentacja musi być każdorazowo zaktualizowana i przekazana Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia prac przez Wykonawcę.

- Z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, która została wykonana i dostarczona w ramach niniejszej Umowy, na następujących polach eksploatacji:

  - zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolną techniką, na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci wewnętrznej typu Intranet, jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

  - obrót dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem dokumentacji, a także rozpowszechnianie dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

  - tworzenie nowej wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakichkolwiek inne zmiany).

### Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich opracowań w Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, następuje z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalona została dokumentacja oraz własność egzemplarzy dokumentacji, w chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich i praw pokrewnych, przenoszonych na podstawie niniejszej Umowy i w sposób przez nią przewidziany, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz z tytułu upoważnienia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do Dokumentacji, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9.

### § 7  Odbiór Dokumentacji

- Zamawiający dokona odbioru Dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 według zasad określonych poniżej:

  - w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę danego elementu Dokumentacji, Zamawiający może zaakceptować Dokumentację bez zastrzeżeń lub zgłosić do niej uwagi (w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez e-mail na adres wskazany w § 23). Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkować będzie przyjęciem, że Zamawiający przyjmuje przedłożoną Dokumentację bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Dokumentację Zamawiającemu w formie elektronicznej, tj. drogą e – mailową na adres wskazany w § 23. Ostateczna zaakceptowana Dokumentacja w formie pisemnej podpisanej przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach zostanie przedłożona Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego lub upływie terminu na wniesienie uwag przez Zamawiającego,

  - Wykonawca ustosunkuje się (w formie pisemnej lub elektronicznie poprzez email na adres wskazany w § 23) do uwag Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustosunkowania się Wykonawcy, zaakceptować propozycję Wykonawcy lub ponownie zgłosić uwagi. Zdanie drugie punktu 1) powyżej stosuje się odpowiednio,

  - po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury akceptacji opisanej w pkt 1) i 2), w przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje przedłożonej Dokumentacji, Zamawiający może samodzielnie wprowadzić zmiany do Dokumentacji podlegającej odbiorowi, a Wykonawca będzie nimi związany. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zawierać się w zakresie wyznaczonym treścią niniejszej Umowy oraz OPZ,

  - niezależnie  od  uprawnienia  wskazanego  w  punkcie  3),  Zamawiający  w  sytuacji  opisanej w tym punkcie uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie mógł wykonać w terminie 15 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o drugim z kolei braku akceptacji Dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Dokumentacji na skutek zgłoszenia przez Zamawiającego drugich z kolei uwag.

- Podpisane przez obie Strony lub ustalone przez Zamawiającego w trybie ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, Harmonogram Wdrożenia, Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej i Dokumentacja Powykonawcza stanowić będą integralną część Umowy od dnia jej zaakceptowania przez Zamawiającego lub od dnia wprowadzenia zmian przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 1 pkt 3 powyżej.

3. Wykonawca dostarczy dokumentację zawierającą opis konfiguracji wszystkich elementów wdrożonych w ramach realizacji wymaganych przez Zamawiającego. Wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji zostaną ustalone z Zamawiającym. Dokumentacja musi być kompletna i zostać finalnie zaakceptowana przez Zamawiającego (nie pozostawiać wątpliwości czy zakres został zrealizowany).

### § 8  Instruktaże stanowiskowe personelu Zamawiającego

W ramach wdrożenia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na rzecz Zamawiającego Instruktaże stanowiskowe personelu Zamawiającego – zgodnie z postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia.

### § 9	Wynagrodzenie

- Wynagrodzeniem za wykonanie Przedmiotu Umowy jest cena ryczałtowa podana w ofercie Wykonawcy w kwocie całkowitej w wysokości …………….… złotych (słownie:	) brutto, tj.

netto:	zł powiększone o należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ma charakter stały i nie będzie podlegało zmianom, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących okoliczności i warunków zmian Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak też po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowej faktury wystawionej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia należnego mu od Zamawiającego wymagalnych zobowiązań wobec Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, termin zapłaty będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia został opisany na fakturze poprzez dokładne jego wskazanie zgodne z nazwą sprzętu serwerowo-sieciowego i sprzętu komputerowego wynikającą z formularza - Załącznik nr 5 – OPZ (parametry techniczne wymagane). Faktura powinna również zawierać odesłanie do nazwy zamówienia publicznego którego dotyczy.

- Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdza, że nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP oraz nr rachunku bankowego podany na fakturze są zgodne z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Faktury VAT, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury VAT, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona on stosownej korekty, taka faktura VAT również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakichkolwiek innych.

- Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Zleceniobiorcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze VAT nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne. Postanowień ust. 10-12 nie stosuje się, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu do realizacji.

- Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawcy nie przysługuje bez zgody Zamawiającego prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- W przypadku wprowadzenia obowiązku fakturowania elektronicznego w ramach KSeF lub systemu równoważnego, Strony zobowiązują się do korzystania z tego systemu, a dotychczasowe postanowienia dotyczące sposobu składania faktur tracą moc z dniem wejścia w życie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

### § 10 Zgodność rozwiązań ICT z przepisami o cyberbezpieczeństwie

### 1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy przedmiot Umowy w zakresie produktów ICT, usług ICT i procesów ICT nie obejmuje:

### 1) produktów ICT, usług ICT ani procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;

### 2) produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani usługi ICT lub procesu ICT określonych w tej decyzji.

### 2. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji Umowy nie wykorzystywać przy wykonywaniu Umowy produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT, o których mowa w ust. 1.

### 3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od powzięcia informacji, poinformować Zamawiającego na piśmie o każdej okoliczności, która może skutkować niezgodnością przedmiotu Umowy z ust. 1 lub 2, w szczególności o:

### 1) objęciu rozwiązania wykorzystywanego przy realizacji Umowy rekomendacją albo decyzją, o których mowa w ust. 1;

### 2) ujawnieniu, że rozwiązanie oferowane albo wykorzystywane przy realizacji Umowy jest objęte zakresem rekomendacji albo decyzji, o których mowa w ust. 1.

### 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,:

### 1) zaprzestanie wykorzystywania rozwiązania objętego rekomendacją albo decyzją;

### 2) przedstawi rozwiązanie zastępcze spełniające wymagania Umowy;

### 3) dokona wymiany, rekonfiguracji, migracji lub innych czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności realizacji Umowy z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

### 5. Do czasu usunięcia niezgodności Zamawiający ma prawo:

### 1) odmówić odbioru całości lub części przedmiotu Umowy;

### 2) wstrzymać zapłatę wynagrodzenia w części dotyczącej świadczenia dotkniętego niezgodnością;

### 3) żądać przedstawienia planu działań naprawczych wraz z harmonogramem.

### 6. Niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego, według jego wyboru, do:

### 1) odstąpienia od Umowy w całości albo w części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu, albo

### 2) wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie świadczeń niewykonanych.

7. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto odpowiednio za część Umowy dotkniętą naruszeniem albo, jeżeli wyodrębnienie takiej części nie jest możliwe, od całkowitego wynagrodzenia brutto. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.

### § 11 Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy powinien nastąpić w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi według następującej procedury:

  - przed przystąpieniem do odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu, w terminie 2 dni roboczych przed wskazanym terminem odbioru, pisemnego zawiadomienia o gotowości do przystąpienia do odbioru, który powinien zawierać termin rozpoczęcia odbioru,

  - w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1), Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do rozpoczęcia odbioru lub poinformuje go o konieczności zmiany terminu rozpoczęcia odbioru, wskazując inny termin rozpoczęcia odbioru. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru,

  - odbiór rozpocznie się w terminie określonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego lub wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 2) i nastąpi zgodnie z założeniami Harmonogramu Wdrożenia.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadań wynikających z Umowy i OPZ, w tym odebrania wszystkich komponentów oraz dostarczenia wymaganej Umową Dokumentacji.

- Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady istotne, to nie dokonuje się odbioru, odnotowując wykryte wady w Protokole wraz ze stwierdzeniem braku możliwości dokonania niniejszego odbioru bez zastrzeżeń oraz wskazuje datę usunięcia wykazanych wad.

- Po usunięciu przez Wykonawcę wskazanych w Protokole wad, czynności odbioru są powtarzane, a zasady wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednie zastosowanie do ponownego odbioru.

- W procedurze odbioru może w charakterze obserwatora brać udział przedstawiciel Zamawiającego lub inne podmioty i osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego jest warunkiem do wystawienia Zamawiającemu faktury oraz dokonania przez Zamawiającego zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2  pkt a.

- Do chwili podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

### § 12 Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz zapewnia opiekę serwisową na Przedmiot Umowy na następujących zasadach:

  - dla Systemu – opieka serwisowa oraz wsparcie techniczne przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

2. Opieka serwisowa i nadzór autorski dla Systemu obejmują:

- udostępnianie nowych wersji oprogramowania,

- udostępnianie poprawek, łatek oraz hotfixów,

- zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania Systemu,

- wsparcie techniczne w zakresie działania Systemu i jego integracji z HIS.

3. Wszelkie działania serwisowe w okresie, o którym mowa w ust. 1, realizowane są na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia awarii Systemu, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminach określonych w § 15 Umowy.

### 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

### § 13  Rękojmia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na cel określony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Przedmiotu Umowy przez okres równy okresom gwarancji.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

### § 14  Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości określonej poniżej jako procent od wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Kary umowne naliczane będą:

  - za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1

- w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 2 lub § 6 ust. 3 w wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (w tym przewidzianych w paragrafie 7 ust. 1 pkt 4) lub za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20%,

  - za zwłokę we wprowadzeniu prawidłowych zmian do Dokumentacji, w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 1 punkcie 2, o ile Zamawiający nie wprowadzi samodzielnie zmian do tych Dokumentacji oraz nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy – w wysokości 0,01% za każdy dzień zwłoki.

  - w przypadku niewykonania obowiązku wskazanego w §1 ust. 7 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%.

  - W przypadku, w którym na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do utraty dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości dofinansowania.

- Uiszczenie  kary  umownej  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  realizacji  obowiązków  wynikających z niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych w pierwszej kolejności z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, a następnie (po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej) z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad ukrytych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w niniejszej Umowie.

### § 15 Asysta techniczna powdrożeniowa

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego:

- asysty technicznej powdrożeniowej przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego,

- opieki serwisowej i wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy zgodnie z § 12.

- Asysta techniczna powdrożeniowa obejmuje w szczególności:

- konsultacje techniczne dotyczące obsługi i konfiguracji Systemu,

- wsparcie użytkowników i administratorów,

- pomoc w optymalizacji działania Systemu,

- diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów.

- Wsparcie techniczne w ramach opieki serwisowej obejmuje:

- przyjmowanie i obsługę zgłoszeń dotyczących działania Systemu, sprzętu oraz integracji z HIS,

- zdalne usuwanie problemów technicznych,

- wsparcie w zakresie aktualizacji i utrzymania Systemu.

- Asysta techniczna świadczona jest:

- zdalnie jako podstawowy tryb,

- w siedzibie Zamawiającego – w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu zdalnie.

- Zgłoszenia mogą być dokonywane za pomocą:

- systemu zgłoszeniowego,

- poczty elektronicznej,

- telefonicznie – w przypadkach wymagających pilnej reakcji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania następujących maksymalnych czasów reakcji:

- awaria krytyczna – do 8 godzin,

- awaria istotna – do 10 godzin,

- zgłoszenia standardowe – do 24 godzin,

- zgłoszenia konsultacyjne – do 72 godzin.

- W przypadku konieczności usunięcia awarii wymagającej współpracy z dostawcą systemu HIS, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej eskalacji zgłoszenia oraz koordynacji działań naprawczych.

- Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z realizacją asysty technicznej i wsparcia w okresie obowiązywania Umowy ponosi Wykonawca.

### § 16 Rozwiązanie Umowy, Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu odpowiedniego terminu, Wykonawca nadal nie wywiązuje się należycie ze zobowiązań wynikających z Umowy,

  - jeżeli na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy w takim stopniu, że zagraża to lub uniemożliwia dalszą realizację Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o  zaistnieniu  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez niego części Umowy.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących brakiem możliwości dalszego finansowania zamówienia ze środków KPO, Zamawiający będzie uprawniony do częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie nieobjętym finansowaniem ze środków KPO, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.

- W terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy / odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone w tym protokole podlegają odbiorowi na zasadach określonych w § 11 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 powyżej, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego proporcjonalnie wartości prac wykonanych do dnia odstąpienia.

### § 17	Zmiany postanowień Umowy

- Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w następujących przypadkach i następującym zakresie:

  - w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług –wartość netto wynagrodzenia pozostaje bez zmian;

  - zmiany Umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań lub wytycznych wynikających ze współfinansowania projektu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym w szczególności warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków – zmianie może ulec w szczególności termin wykonania Umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian;

  - Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności w zakresie: ograniczenia zakresu rzeczowego Umowy, zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do ograniczonego zakresu świadczenia, zmiany terminów realizacji, jeżeli zmiana ta jest następstwem wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących brakiem możliwości dalszego finansowania Umowy ze środków KPO, a zmiana Umowy jest niezbędna dla prawidłowego zakończenia lub rozliczenia przedsięwzięcia;

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli w czasie realizacji Umowy z winy Zamawiającego wystąpią niedające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia uwarunkowania np. organizacyjne, logistyczne, prawne, uniemożliwiające realizację zamówienia - termin realizacji Umowy może zostać wydłużony po uzgodnieniu przez Strony Umowy o czas wynikający z istnienia przeszkód;

  - możliwość zmiany przedłużenia terminu realizacji Umowy, w przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy lub którego nie można uniknąć lub któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie determinowanym wystąpieniem siły wyższej - termin realizacji Umowy może zostać wydłużony po uzgodnieniu przez Strony Umowy o czas istnienia przeszkody;

  - zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe lub zmienione wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu ujętego Przedmiotem Umowy oraz nie będzie to związane ze zmianą  zakresu i  wartości Przedmiotu Umowy,  zmiany w umowie  będą  wprowadzane w odpowiednim do zmian stanu prawnego zakresie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, w sytuacji przedłużenia terminu realizacji umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Zdrowia.

- Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie: w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie;

- Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany Umowy;

- wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone po przeprowadzeniu stosownych negocjacji.

- Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 1 może wystąpić również Zamawiający. Postanowienia ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek.

- Zmiany w umowie będą wprowadzane od momentu zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność wprowadzenia zmiany, w zakresie niezbędnym do zaistniałej sytuacji.

### § 18  Ochrona danych osobowych

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) i na podstawie zasad wskazanych w art. 28 RODO powierzenia Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifiko-wany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

- Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do należytego zrealizowania Umowy.

- Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w Umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

- Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień, tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.

- Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.

- Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu Umowy w szczególności celem przetwarzania jest świadczenie usług dostarczenia, wdrożenia do użytku wraz z migracją danych i gwarancją (36 miesięcy)macierzy dyskowych dla potrzeby budowy klastra wysokiej dostępności – 2 sztuki, a następnie zapewnienie nadzoru autorskiego i usług serwisowych, o których mowa w Umowie.

- Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy.

- Wykonawca będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO i na zasadach tam określonych.

- Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:

  - Dane identyfikacyjne,

  - Dane adresowe,

  - Dane dot. stanu zdrowia,

  - Dane genetyczne

  - Dane kontaktowe,

  - Numery identyfikacyjne,

  - Informacje związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego w szczególności informacje opisujące relacje Zamawiającego z Pacjentami, Kontrahentami oraz Pracownikami Zamawiającego.

- Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

  - Pracownicy i personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego oraz osoby, z którymi wchodzą oni w interakcje społeczne,

  - Pacjenci Zamawiającego i osoby, z którymi wchodzą oni w interakcje społeczne,

  - Kontrahenci Zamawiającego.

- Wykonawca  może  powierzyć  konkretne  operacje  przetwarzania  danych  („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Zamawiającego innemu przetwarzającemu, w szczególności Podwykonawcy, o którym mowa w § 21 umowy („Inny Podmiot Przetwarzający”), który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, pod warunkiem uprzedniej akceptacji Innego Podmiotu Przetwarzającego przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy. Strony przyjmują, iż wskazane w niniejszym punkcie Inne Podmioty Przetwarzające są podmiotami, którym Wykonawca może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej nie jest wymagane.

Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. To samo dotyczy personelu Innego Podmiotu Przetwarzającego, o ile podmiot ten został zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Lista innych Podmiotów Przetwarzających zaakceptowanych przez Zamawiającego: Podwykonawcy wskazani w § 21 umowy.Wykonawca realizując zadania wynikające z Umowy w miarę możliwości udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie:

realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.

- Wykonawca bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia - zgłosi na adres e-mail: iod@szpitalmsw.pl lub sekretariat@szpitalmsw.pl Zamawiającemu każde naruszenie danych osobowych powierzonych niniejszą Umową którego będzie uczestnikiem.

- Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować we wszystkich sprawach, elektronicznie przez e-mail: iod@szpitalmsw.pl, lub korespondencyjnie na adres Zamawiającego.

- Wykonawca powołał / nie powołał (niepotrzebne skreślić) Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest  możliwy  elektronicznie  przez  e-mail:  …………………….,  lub  korespondencyjnie  na adres Wykonawcy.

- Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia każdorazowo winny zostać potwierdzane odpowiednio przez Strony.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskania zanonimizowanych informacji w zakresie: sposobu użytkowania systemu przez użytkowników,

danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów,

danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia.

- Anonimizacja to proces polegający na usuwaniu przez moduł Oprogramowania Aplikacyjnego Wykonawcy informacji umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  właściwe  przeprowadzenie  procesu  oraz  gwarantuje,  że  informacje, o których mowa w ust. 20 będą zanonimizowane przed ich wysłaniem.

- Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu anonimizacji i wysłanie zanonimizowanych informacji do Wykonawcy. Zamawiającemu, jako administratorowi w rozumieniu art. 4 ust. 7 lub jako podmiotowi uprawnionemu, na mocy art. 28 RODO przysługuje prawo kontroli, polegające na możliwości sprawdzenia czy przesyłane do Wykonawcy dane nie noszą znamion informacji osobowych (umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby).

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby informacje o których mowa w ust. 19 powyżej nie zostały przekazane podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że pozyskane anonimizowane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu doskonalenia niezawodności i funkcjonalności rozwiązań Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem pozyskiwania zanonimizowanych informacji poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia pozyskiwania informacji.

§ 19 Środki zarządzania środowiskowego

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w opakowaniach wykonanych z materiału łatwo poddającego się recyklingowi, bądź z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub powinny być to opakowania objęte systemem wielokrotnego użytku. Materiały opakowania muszą być ręcznie łatwo sortowalne i nadawać się do recyklingu, a w ich skład powinien wchodzić jeden rodzaj materiału (np. tektura, papier, tworzywo sztuczne, materiał włókienniczy).

- Przeprowadzenia szkolenia, które obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej w celu zoptymalizowania zużycia energii.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie o:

  - zastosowaniu opakowań wykonanych z materiału łatwo poddającego się recyklingowi;

  - przeprowadzeniu szkolenia dotyczącego efektywnego zużycia energii w dostarczonym sprzęcie;

  - pisemne oświadczenie o realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH.

- Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem zasady „nieczynienia poważnych szkód dla środowiska” (ang. Do No Significant Harm, DNSH), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia (UE) 2020/852 (taksonomia UE), w sposób zapewniający, że jego wykonania nie spowoduje znaczącej szkody dla żadnego z sześciu celów środowiskowych określonych w ww. rozporządzeniu.

- Z uwagi na charakter inwestycji realizowanej w infrastrukturze ochrony zdrowia, Wykonawca ma obowiązek w szczególności uwzględnić, że:

  - prace będą prowadzone na terenie czynnego obiektu medycznego,

  - w trakcie realizacji mogą wystąpić odpady wymagające selektywnego zagospodarowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, w szczególności przez zastosowanie urządzeń i materiałów o niskim śladzie węglowym (np. klasy A, A+),

  - właściwego gospodarowania odpadami, w tym:

    - selektywnego  gromadzenia  i  przekazywania  odpadów  zgodnie  z  katalogiem  odpadów i przepisami prawa (ustawa o odpadach),

    - dokumentowania przekazania odpadów za pomocą Kart Przekazania Odpadów (KPO) w systemie BDO.

  - ochrony środowiska wodnego, gleby i powietrza, przez zastosowanie materiałów, które nie emitują zanieczyszczeń lub emitują je w niskim wymiarze.

  - racjonalnego wykorzystania zasobów, w tym:

- ograniczenia zużycia wody i energii w trakcie robót,

- zastosowania materiałów z recyklingu lub oznakowanych jako przyjazne środowisku (jeśli możliwe).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na żądanie Zamawiającego następujących dokumentów potwierdzających realizację zasady DNSH:

- karty charakterystyki materiałów i urządzeń (np. certyfikaty energetyczne),

- dokumentacja potwierdzająca właściwe gospodarowanie odpadami (np. KPO z BDO).

### § 20 Wymagania dostępności

- Wykonawca gwarantuje spełnienie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i wytycznych w zakresie dostępności, a w szczególności gwarantuje:

  - Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.).

  - Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia

26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 731) (Polski Akt o Dostępności – PAD).

  - Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).

  - Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Standardami dostępności stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021 – 2027 oraz innych wytycznych mających zastosowanie.

  - Spełnienie (jeżeli dotyczy) wymagań dotyczących Standardu dostępności szpitali – Dostępność Plus stanowiącymi zestaw wytycznych opracowanych w ramach projektu "Dostępność Plus dla zdrowia", który ma na celu poprawę dostępności placówek medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie z niepełnosprawnościami i osób starszych.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie o spełnieniu wymagań w zakresie dostępności.

- Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.

### § 21  Podwykonawcy

- Wykonawca, o zamiarze powierzenia wykonania określonych prac podwykonawcom, powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie nie później niż 7 dni przed planowanym powierzeniem, wraz ze wskazaniem podwykonawcy oraz uzasadnieniem. Zamawiający może żądać udokumentowania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do realizacji powierzonych prac, a także zabezpieczenia przez podwykonawcę zobowiązań przewidzianych Umową. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych prac jedynie takim podwykonawcom, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji powierzonych prac. Wykonawca nie może powierzyć do podwykonania innych części przedmiotu Umowy, niż te, których podwykonanie wymienił w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. W szczególności dotyczy to poufności, wymagań co do świadczenia usług, poddania się kontroli i audytowi Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia spełnienia przez podwykonawcę tych warunków.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

### § 22	Postanowienia końcowe

- Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:

  - ze strony Zamawiającego – ................... tel	e-mail……

  - ze strony Wykonawcy – ………. tel. ……………….e-mail………

- Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.

- W zakresie w jakim nie narusza to obowiązujących przepisów prawa, Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji (t.j. Dz.U.2026.85), które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- W zakresie, w jakim nie narusza to przepisu art. 35 ustawy o finansach publicznych, każdej ze Stron wolno ujawniać informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

- Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nieujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.

- W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważna lub bezskuteczna, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W takiej sytuacji Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny i maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzeń wykonawczych.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

- Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką strony przewidziały w celu jej zawarcia pod rygorem nieważności.

Załączniki stanowiące integralną części umowy:

Załącznik nr 1 – KRS Zamawiającego; Załącznik nr 2 – KRS Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne wymagane); Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru Końcowego;

Załącznik nr 5 – Zasady udzielania zdalnego dostępu do systemu teleinformatycznego SP ZOZ MSWiA w Lublinie

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

……………………	………………………….

Lublin, dnia ……………………………..

# PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

…	przekazał / wykonał dla

(nazwa Wykonawcy)

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

z tytułu: umowy nr…………………………..

(sprzedaży, realizacji zamówienia / umowy wypożyczenia, zwrotu, inne)

poniżej:

| Lp. | NAZWA / model / nr seryjny / fabryczny | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Potwierdzam odbiór bez zastrzeżeń* Potwierdzam odbiór z zastrzeżeniami*: Uwagi: |  |  |

Strony oświadczają, że Wykonawca w ramach wskazanej Umowy wykonał:

  - dostawę w/w Oprogramowania wraz z  koniecznymi licencjami;

  - instalację, konfigurację i wdrożenie Oprogramowania zgodnie z założeniami określonymi w Umowie i OPZ;

  - dokumentację zgodnie z założeniami określonymi w Umowie i OPZ;

  - instruktaże stanowiskowe.

| Osoba odbierająca po stronie Szpitala | Osoba przekazująca towar po stronie Wykonawcy |
| --- | --- |
| Czytelny podpis | Czytelny podpis |

### Zasady udzielania zdalnego dostępu do systemu teleinformatycznego SP ZOZ MSWiA w Lublinie

- Cel dokumentu

Celem niniejszych zasad jest określenie reguł, warunków oraz sposobu udzielania zdalnego dostępu do systemu teleinformatycznego SP ZOZ MSWiA w Lublinie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych, ciągłość działania oraz ochronę zasobów przed nieuprawnionym dostępem.

### Zakres obowiązywania

Zasady dotyczą wszystkich pracowników, współpracowników, podmiotów zewnętrznych oraz innych osób, którym udzielono zdalnego dostępu do systemów, aplikacji lub zasobów teleinformatycznych Zakładu.

### Definicje

  - System teleinformatyczny – zespół współpracujących urządzeń, oprogramowania i usług służących do przetwarzania danych.

  - Zdalny dostęp – dostęp do zasobów systemu teleinformatycznego realizowany spoza sieci wewnętrznej Zakładu.

  - Użytkownik – osoba uprawniona do korzystania z systemu na podstawie nadanych uprawnień.

  - Zakład – SP ZOZ MSWiA w Lublinie.

### Warunki udzielania zdalnego dostępu

  - Zdalny dostęp do systemu teleinformatycznego jest indywidualny, imienny i przypisany do konkretnego użytkownika.

  - Każdy użytkownik otrzymuje unikalne dane uwierzytelniające, które nie mogą być współdzielone z innymi osobami.

  - Uprawnienia są nadawane zgodnie z zasadą minimalnych niezbędnych uprawnień (least privilege).

  - Zdalny dostęp jest realizowany wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie VPN zestawiane za pomocą FortiClient VPN lub innego klienta zgodnego z urządzeniami FortiGate.

  - Połączenie musi być zestawiane z wykorzystaniem protokołów szyfrowanych (np. TLS 1.2+), certyfikatu lub hasła oraz mechanizmów MFA, jeśli zostały wdrożone.

### Wymagania techniczne urządzeń

  - Urządzenia wykorzystywane do zdalnego podłączenia muszą posiadać aktualny system operacyjny z zainstalowanymi aktualnymi poprawkami bezpieczeństwa.

  - Muszą być wyposażone w aktywne i aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową.

  - Nie mogą zawierać nieautoryzowanego oprogramowania.

  - Muszą być zabezpieczone hasłem, PIN-em lub inną formą blokady.

  - Zakład może przeprowadzać okresowe kontrole zgodności urządzeń z wymaganiami.

### Zasady korzystania ze zdalnego dostępu

  - Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności danych logowania i korzystania z dostępu wyłącznie w celach służbowych.

  - Zabrania się udostępniania konta osobom trzecim, instalowania nieautoryzowanego oprogramowania, omijania zabezpieczeń systemowych oraz łączenia się z systemem z niezabezpieczonych sieci publicznych.

  - Niedozwolone jest przechowywanie danych służbowych na urządzeniach prywatnych bez zgody Zakładu.

### Monitorowanie i audyt

  - Zakład zastrzega sobie prawo do monitorowania prób logowania, aktywności użytkowników oraz integralności systemu.

  - Dane z logów mogą być wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, audytu oraz analizy incydentów.

### Naruszenia zasad

  - W przypadku naruszenia zasad zdalny dostęp może zostać czasowo zawieszony, trwale odebrany lub zgłoszony do przełożonego lub działu bezpieczeństwa.

  - Poważne naruszenia mogą skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną lub prawną.

### Okres ważności i przegląd zasad

  - Zasady obowiązują od dnia zatwierdzenia.

  - Podlegają okresowemu przeglądowi co najmniej raz na 12 miesięcy lub po wystąpieniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych.

### Zasady udzielania dostępu firmie zewnętrznej świadczącej serwis lub asystę

- Cel i zakres

Zdalny dostęp dla firm zewnętrznych jest udzielany wyłącznie w celu realizacji usług serwisowych, wsparcia technicznego lub innych prac wynikających z umowy zawartej z Zakładem. Dostęp obejmuje wyłącznie te zasoby, które są niezbędne do wykonania zleconych czynności.

### Charakter dostępu

- Dostęp jest indywidualny, imienny, przypisany do konkretnego pracownika firmy zewnętrznej.

- Każda osoba otrzymująca dostęp musi zostać zidentyfikowana i zgłoszona przez firmę zewnętrzną.

- Zabrania się stosowania kont współdzielonych, kont ogólnych lub kont technicznych bez imiennego przypisania.

### Sposób realizacji połączenia

Zdalny dostęp jest realizowany wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie VPN zestawiane za pomocą:

- FortiClient VPN lub innego klienta zgodnego z FortiGate,

- protokołów szyfrowanych zgodnych z polityką bezpieczeństwa (np. TLS 1.2+),

- mechanizmów MFA, jeśli zostały wdrożone.

- Połączenie może być zestawiane wyłącznie z urządzeń spełniających wymagania bezpieczeństwa określone przez Zakład.

### Wymagania wobec firmy zewnętrznej

Firma zewnętrzna zobowiązana jest do:

- wyznaczenia imiennych osób uprawnionych do dostępu,

- zapewnienia, że osoby te posiadają odpowiednie kompetencje i przeszkolenie,

- niezwłocznego informowania o zmianach kadrowych (odejście pracownika, zmiana roli),

- zapewnienia, że urządzenia używane do połączeń:

  - mają aktualne oprogramowanie i system operacyjny,

  - posiadają aktywne zabezpieczenia (antywirus, firewall),

  - nie są współdzielone z osobami nieuprawnionymi.

### Zakres i czas obowiązywania dostępu

- Dostęp jest nadawany na czas określony, zgodnie z zakresem prac lub umową.

- Po zakończeniu prac dostęp jest natychmiast wycofywany.

- W przypadku długotrwałej współpracy dostęp może być okresowo odnawiany, pod warunkiem ponownej weryfikacji zasadności.

### Zasady korzystania z dostępu

Osoby z firmy zewnętrznej zobowiązane są do:

- korzystania z dostępu wyłącznie w celach wynikających z umowy,

- nieudostępniania danych logowania innym osobom,

- niepodejmowania działań wykraczających poza uzgodniony zakres prac,

- nieprzechowywania danych Zakładu na urządzeniach prywatnych lub firmowych bez zgody Zakładu,

- zgłaszania wszelkich incydentów bezpieczeństwa niezwłocznie po ich wykryciu.

### Monitorowanie i rejestrowanie działań

- Wszystkie połączenia VPN oraz działania wykonywane przez firmę zewnętrzną są rejestrowane.

- Zakład ma prawo:

  - monitorować aktywność użytkowników,

  - analizować logi,

  - wstrzymać lub zakończyć dostęp w przypadku podejrzenia naruszeń.

- Logi mogą być wykorzystywane do celów audytowych i bezpieczeństwa.

### Odpowiedzialność

- Firma zewnętrzna ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników w zakresie korzystania z dostępu.

- Naruszenie zasad może skutkować:

  - natychmiastowym odebraniem dostępu,

  - zgłoszeniem incydentu bezpieczeństwa,

  - konsekwencjami wynikającymi z umowy lub przepisów prawa.

### Zakończenie współpracy

Po zakończeniu prac lub umowy:

- wszystkie konta zewnętrzne są blokowane,

- dostęp VPN jest wycofywany,

- firma zewnętrzna jest zobowiązana do usunięcia wszelkich danych Zakładu ze swoich urządzeń.