UMOWA SAG nr …/2026 (projekt)

zawarta w dniu .......... r. w Kielcach

pomiędzy:

……………………..

reprezentowanym przez: .......... – …………………..,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a .......... z siedzibą w .........., ul. .........., .......... .........., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .......... / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: .........., REGON: .........., reprezentowanym przez: .......... – ..........,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że niniejsza umowa jest zawierana w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

w ramach projektu „Rozbudowa usług cyfrowych w ŚwCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach”.                           Nr wniosku KPOD.07.03-IP.10-0335/25” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy                                i Zwiększania Odporności, Priorytet Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – część grantowa, Działanie D1.1.2. Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia, nr naboru: KPOD.07.03-IP.10-001/25, strony postanawiają, co następuje:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY I OŚWIADCZENIA STRON

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia obejmującego wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu i kadry zarządzającej.

- Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  - Przygotowanie i wdrożenie procedur związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normami ISO/IEC 27001, Dyrektywą NIS2 oraz ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla kadry kierowniczej.

  - Uruchomienie platformy e-learningowej dla personelu Zamawiającego oraz zapewnienie dostępu do szkoleń na okres trzydziestu sześciu miesięcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy, wymogi techniczne oraz harmonogram realizacji określają Załącznik nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Załącznik nr 2 (Oferta Wykonawcy).

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kompetencje oraz zasoby kadrowe i techniczne niezbędne do należytego wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania                              i zaniechania podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące następujące czynności objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.

- Kierownik zespołu – 1 osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw organizacyjnych projektu                          i zarządzanie zespołem projektowym

- Konsultant SZBI – min. 2 osoby – osoby odpowiedzialne za tworzenie dokumentacji SZBI,

będą zatrudnione przez Wykonawcę/ Podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 22 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodem  może  być oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy                             o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

§ 2. ZASADA DNSH I WYMOGI FINANSOWANIA Z KPO

- Wykonawca gwarantuje, że realizacja przedmiotu umowy jest w pełni zgodna z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

- Infrastruktura serwerowa wykorzystywana do hostowania wdrażanych systemów oraz platformy e-learningowej spełnia najwyższe standardy efektywności energetycznej. Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczyć certyfikat ISO 50001, dowód stosowania Europejskiego Kodeksu Postępowania dotyczącego Efektywności Energetycznej Centrów Danych lub równoważny dokument potwierdzający zgodność środowiskową w terminie siedmiu dni od dnia wezwania.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że umowa finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się audytom i kontrolom realizowanym przez uprawnione organy krajowe, Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Prokuraturę Europejską (EPPO).

- Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy przez okres pięciu lat od dnia zakończenia projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania całości dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji umowy odpowiednimi logotypami programu (w tym logotypem Krajowego Planu Odbudowy oraz flagą Unii Europejskiej), zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

§ 3. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

- Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia i przekazania wszelkich dokumentów, procedur, instrukcji, materiałów szkoleniowych, regulaminów oraz innych produktów będących wynikiem realizacji umowy wyłącznie w wersji elektronicznej.

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone produkty cyfrowe oraz platforma szkoleniowa będą spełniać wymogi dostępności cyfrowej zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027, realizując tym samym wymogi Europejskiego Aktu o Dostępności oraz przepisów krajowych.

- W odniesieniu do dokumentacji przekazywanej w wersji elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

  - logicznego formatowania tekstu i zachowania właściwej struktury nagłówkowej (H1, H2, H3 itd.),

  - zapewnienia odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem,

  - dodania tekstów alternatywnych (tzw. alt-text) dla wszystkich elementów nietekstowych (grafik, zdjęć, schematów, wykresów) mających znaczenie dla zrozumienia treści,

  - przekazania plików w formatach edytowalnych (np. docx, xlsx) lub w formacie PDF z aktywną warstwą tekstową (przeszukiwalnych i tagowanych). Bezwzględnie niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentacji w formie tzw. płaskich skanów (plików graficznych bez rozpoznanej warstwy tekstowej).

- W zakresie platformy szkoleniowej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej funkcjonalności zmiany rozmiaru czcionki oraz zmiany kontrastu. Zamawiający dopuszcza realizację tych funkcjonalności z wykorzystaniem natywnych funkcji systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej.

- Niespełnienie przez produkty cyfrowe wymogów dostępności, potwierdzone niezależnym audytem przeprowadzonym przez Zamawiającego, stanowi wadę fizyczną dzieła i uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia naruszeń.

§ 4. CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

- Z uwagi na status Zamawiającego jako podmiotu kluczowego w rozumieniu dyrektywy NIS2 oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązuje się do rygorystycznego przestrzegania procedur bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

- Wykonawca zobowiązany jest do raportowania Zamawiającemu każdego incydentu bezpieczeństwa wpływającego lub mogącego wpłynąć na infrastrukturę platformy e-learningowej lub dane Zamawiającego w następujących rygorach czasowych:

  - Wczesne ostrzeżenie: nie później niż dwadzieścia cztery godziny od momentu wykrycia incydentu.

  - Pełny raport z incydentu wraz z analizą wektorów ataku i wdrożonymi środkami mitygującymi: nie później niż siedemdziesiąt dwa godziny od wykrycia incydentu.

- Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wejścia w życie pełnego systemu akredytacji i certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, do poddania się weryfikacji i przedstawienia stosownego certyfikatu na żądanie Zamawiającego, pod rygorem uznania tego faktu za istotne naruszenie umowy.

§ 5. TERMINY I ZASADY ODBIORU

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania prac wdrożeniowych oraz udostępnienia w pełni funkcjonalnej platformy w terminie nie później jednak niż do dnia 31 maja 2026 roku.

- Usługa dostępu do platformy e-learningowej świadczona będzie przez okres trzydziestu sześciu miesięcy, licząc od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru prac wdrożeniowych.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego bez uwag. Zamawiający ma dziesięć dni roboczych na weryfikację przekazanych produktów i zgłoszenie uwag.

§ 6. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA

- Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie .......... PLN netto, powiększone o należny podatek VAT, co daje łączną kwotę .......... PLN brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia,                               z podziałem na:

  - Przygotowanie i wdrożenie procedur SZBI: .......... PLN brutto.

  - Szkolenia dla kadry kierowniczej: .......... PLN brutto.

  - Szkolenia e-learningowe dla personelu (w tym 36-miesięczny dostęp i licencje): .......... PLN brutto.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

- Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Termin płatności wynosi trzydzieści dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do systemu Zamawiającego.

§ 7. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

- Ze względu na fakt, iż umowa obejmuje świadczenie usług ciągłych przez okres przekraczający dwanaście miesięcy, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie części dotyczącej utrzymania platformy e-learningowej, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji niniejszej umowy.

- Warunkiem uruchomienia waloryzacji jest zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o minimum 5% w stosunku do miesiąca zawarcia umowy.

- Ryzyko zmiany kosztów Strony ponoszą w częściach równych, tj. 50% Zamawiający i 50% Wykonawca.

- Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia w trybie waloryzacji nie może przekroczyć 10% wartości netto przypisanej do utrzymania platformy e-learningowej.

- Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 1 obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana i będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia.

- Przez zmianę wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie tych kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom,                        z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi lub dostawy,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom                z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% kwoty przysługującej z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7. Kwota kary umownej podlega potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub zostanie zapłacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do uiszczenia kary umownej.

§ 8. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - Za zwłokę w realizacji prac wdrożeniowych w terminie określonym w § 5 ust. 1 – w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Za naruszenie postanowień dotyczących zasady DNSH (w tym braku certyfikacji energetycznej) – w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek.

  - Za brak zgodności przekazanych produktów z wymogami dostępności cyfrowej określonymi w Załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” – w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy produkt lub platformę niespełniającą normy po upływie terminu naprawczego.

  - Za opóźnienie w raportowaniu incydentów naruszenia bezpieczeństwa zgodnie z § 4 ust. 2 – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto za każdą godzinę opóźnienia względem wymaganych terminów.

  - Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto.

  - Za nie zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 ,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

  - Za brak skierowania do realizacji zamówienia każdej dodatkowej osoby, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości równowartości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6  niniejszej umowy (jeśli wykonawca zaoferuje w ofercie).

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10. Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

- Mając na uwadze rygorystyczne terminy rozliczenia dotacji w ramach inwestycji KPO D.1.1.2, Strony ustalają, że termin realizacji zamówienia określony w § 3 ust. 1 jest terminem kluczowym. Jego zmiana (wydłużenie) jest dopuszczalna o nie więcej niż 30 dni i wyłącznie w przypadku wystąpienia łącznie następujących okoliczności:

  - Zamawiający uzyska pisemną zgodę Instytucji Pośredniczącej / Zarządzającej KPO na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków lub terminu realizacji projektu poza datę 31.05.2026 r.; oraz

  - Wykonawca wykaże (przedstawiając stosowne dowody), że dochował należytej staranności w procesie realizacji zamówienia, a opóźnienie wynika z przyczyn obiektywnych (np. globalne braki komponentów, siła wyższa rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia) lub przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

- W przypadku braku zgody Instytucji Pośredniczącej / Zarządzającej KPO, o której mowa w ust. 3 pkt 1), nawet przy zaistnieniu przyczyn obiektywnych po stronie Wykonawcy, termin realizacji nie może ulec wydłużeniu, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, zrzekając się roszczeń z tym związanych.

- Strony dopuszczają również zmiany Umowy w przypadku:

  - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych (np. stawki VAT), w zakresie wpływającym na realizację przedmiotu Umowy;

  - zmiany co do wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o co najmniej 30% w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w momencie podpisania umowy jeżeli Wykonawca udowodni, że powyższa zmiana wpływa na koszt wykonania zamówienia,

  - zmiany co do wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca udowodni, że powyższa zmiana wpływa na koszt wykonania zamówienia,

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli Wykonawca udowodni, że powyższa zmiana wpływa na koszt wykonania zamówienia.

  - Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany, o której mowa w ust. 1 – 4 na koszty wykonania zamówienia, przy czym wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać wykazany przez Stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia oraz musi wskazać propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiany wynagrodzenia brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonana                w trybie ust. 1 – 4 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia.

  - Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści Umowy;

  - Zmian organizacyjnych lub teleadresowych Stron, niebędących zmianami podmiotowymi (cesją), o ile nie wpływają one na zakres zobowiązań Wykonawcy.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie przez Stronę inicjującą zmianę pisemnego wniosku zawierającego opis proponowanej zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dowody na okoliczność wystąpienia przesłanek umożliwiających wprowadzenie zmiany.

- W przypadku skierowania przez Wykonawcę do realizacji umowy innych osób niż wymienione                      w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, Zamawiający wymaga, aby zamienione osoby posiadały doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż osoby pierwotnie wskazane w wykazie. Na zmianę takiej osoby Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający (będący Administratorem Danych) powierza Wykonawcy (będącemu Podmiotem Przetwarzającym) przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz współpracowników Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług szkoleniowych i obsługi platformy e-learningowej (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, dane o postępach w szkoleniu), a także danych incydentalnie udostępnionych podczas prowadzenia audytów SZBI.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi.

- Wykonawca oświadcza, że wdrożył i utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO, gwarantujące bezpieczeństwo, poufność i integralność powierzonych danych, adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka.

- Biorąc pod uwagę charakter działalności Zamawiającego (podmiot leczniczy), Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich danych medycznych pacjentów, do których uzyskałby przypadkowy dostęp w toku realizacji audytu czy wdrażania procedur SZBI. Obowiązek ten ma charakter bezterminowy.

- Wykonawca gwarantuje, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz informacji poufnych w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom (tzw. dalsze powierzenie) wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor ma prawo do przeprowadzania audytów                             i inspekcji w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z umową oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy przy weryfikacji tego obowiązku.

- Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, Wykonawca, zależnie od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie tych danych.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Osobami do kontaktu w sprawach realizacji umowy są:

  - Ze strony Zamawiającego: ....................................., tel. ........................., e-mail: .....................................

  - Ze strony Wykonawcy: ....................................., tel. ........................., e-mail: .....................................

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, Strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji. Wykonawca, w terminie  5 dni roboczych od dnia powstania sporu, wskaże pięciu mediatorów z listy stałych mediatorów prowadzonej dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wskazanej listy, dokona wyboru jednego mediatora spośród zaproponowanych.

- W przypadku niewskazania przez Wykonawcę mediatorów w terminie, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego wyboru mediatora z ww. listy.

- W przypadku niewybrania mediatora przez Zamawiającego w terminie, mediatora wyznacza Wykonawca spośród pięciu wcześniej wskazanych.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony w ramach mediacji, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w postaci elektronicznej.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ............................

  - Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji umowy

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA