SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości powyżej 216 000 EURO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pod nazwą

„Dostosowanie wybranych elementów bazy

danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z

obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na

obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów

Topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)”

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

sygnatura postępowania: BZP.271.12.2026

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem Platformy eZamawiający https://umg-ezamawiajacy.gdansk.gda.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

SPIS TREŚCI:

Rozdział   1:	Informacje ogólne

Rozdział   2:	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział   3:	Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Rozdział   4: 	Podstawy wykluczenia

Rozdział   5: 	Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

Rozdział   6:	Dokumenty składane razem z ofertą

Rozdział   7:	Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Rozdział 8:	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami

Rozdział   9:	Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Rozdział 10: 	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 11:	Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział 12:	Sposób oraz termin składania ofert

Rozdział 13:	Termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

Rozdział 14:	Sposób obliczenia ceny

Rozdział 15:	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 16:	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 17:	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy)

Rozdział 18: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 19:	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Rozdział 20:	Klauzule informacyjne

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1-	Wzór umowy wraz z załącznikami (w odrębnym pliku)

Załącznik nr 2-	Wzór formularza ofertowego (w odrębnym pliku)

Załącznik nr 3-	JEDZ – plik dostępny w dedykowanej sekcji na stronie postępowania, oznaczonej jako „JEDZ” (w formie pliku .xml)

Załącznik nr 3a-	Wzór oświadczenia dotyczący niepodlegania zakazowi zamówień, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014

Załącznik nr 4-	Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 5-	Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 6-	Wzór oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-	Wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 8-	Wzór wykazu usług

Załącznik nr 9-	Wzór wykazu osób

Rozdział 1

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest przez: Gminę Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Płatnik : Urząd Miejski w Gdańsku- Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, Regon 000598463.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu platformy eZamawiający, rozumianej jako narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert czy oświadczeń. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę.

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na platformie eZamawiający):

https://umg-ezamawiajacy.gdansk.gda.pl/pn/UMG/demand/269976/notice/public/details

- Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: Monika Król (lub osoba zastępująca) w godzinach pracy urzędu.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, oraz z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne. Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania przepisów art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

- „SWZ” - Specyfikacja Warunków Zamówienia

- “ustawa Pzp”- ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

- „Platforma”/ „System”- platforma zakupowa e-Zamawiający dostępna pod adresem https://umg-ezamawiajacy.gdansk.gda.pl

Rozdział 2

Opis przedmiotu zamówienia

- Podstawy prawne i techniczne wykonywania pracy.

- Obowiązujące przepisy prawa.

    - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm. Dz.U. 2025 poz. 1542)

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

(Dz.U. 2021 poz. 1385)

    - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 242).

    - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1670);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773);

    - Zarządzenie nr 952/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z dostosowaniem wybranych elementów Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 do obowiązującego modelu pojęciowego danych BDOT500, określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385), na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska.

Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

### A) Wykonanie prac związanych z dostosowaniem baz danych BDOT500

Zakres prac obejmuje:

- dostosowanie baz danych BDOT500 do obowiązującego modelu pojęciowego,

- uzupełnienie brakujących oraz poprawę błędnych atrybutów,

- weryfikację i poprawę powiązań topologicznych oraz przynależności obiektów do właściwych kategorii i klas,

- wykonanie prac związanych z poprawą geometrii obiektów,

- przeniesienie do bazy EGiB elementów trwale związanych z budynkiem,

- zasilenie bazy EWID2007 wynikami prac z zachowaniem historii zmian,

- przygotowanie raportów walidacyjnych plików GML BDOT500.

B) Przedmiot zamówienia – Moduł informatyczny

- Wykonawca w ramach realizacji Etapu I części 1 zamówienia jest zobowiązany do dostarczenia i wdrożenia modułu informatycznego przeznaczonego do automatycznej walidacji poprawności topologicznej oraz atrybutowej danych BDOT500, GESUT i EGiB.

- Warunkiem koniecznym (obligatoryjnym) realizacji zamówienia jest zapewnienie dla dostarczanego modułu standardu określonego jako „Wymagana pełna implementacja”.

- Przez „Wymaganą pełną implementację” Zamawiający rozumie implementację modułu z systemem PZGiK (TurboEwid) oraz KCD na poziomie wspólnego interfejsu użytkownika oraz bezpośredniej pracy na produkcyjnej bazie danych Zamawiającego (Oracle Database 12c), co ma zapewnić pełną spójność i sprawność zasilania zasobu.

- Dostarczenie modułu o parametrach niższych niż określone w definicji „Wymaganej pełnej implementacji” lub brak uzyskania wymaganej zgody autora systemu PZGiK na taką implementację, będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

Moduł powinien w szczególności umożliwiać:

- automatyczną walidację poprawności topologicznej oraz atrybutowej danych BDOT500, GESUT i EGiB, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi kryteriami określonymi przez Zamawiającego w Warunkach Technicznych;

- wykrywanie niespójności logicznych i przestrzennych pomiędzy warstwami tematycznymi oraz pomiędzy bazami danych;

- generowanie raportów błędów w formie umożliwiającej ich dalszą analizę (opcjonalnie w interfejsie system PZGiK) i wykorzystanie w procesach aktualizacji danych oraz eksport list błędów do plików CSV

- pracę wyłącznie w środowisku informatycznym Zamawiającego, bez jakiegokolwiek przesyłania, udostępniania lub przetwarzania danych, poza tym środowiskiem;

- instalację modułu na dowolnej liczbie stanowisk roboczych Zamawiającego bez ograniczeń licencyjnych.

C) Opis techniczny środowiska systemowego oraz wymagania dotyczące pełnej

Implementacji modułu z systemem PZGiK

## Charakterystyka systemu EWID2007 wykorzystywanego przez Zamawiającego

System EWID2007 jest wykorzystywany przez Zamawiającego do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. TurboEwid jest aplikacją typu desktopowego napisaną w języku C++, pracującą w architekturze

klient–serwer w modelu tzw. „grubego klienta”. Oprogramowanie obsługuje stanowiska komputerowe użytkowników pracujących w sieci lokalnej urzędu i umożliwia wykonywanie operacji związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów oraz baz danych prowadzonych przez system.

Funkcjonalność systemu realizowana jest poprzez zestaw modułów dynamicznych (DLL), które rozszerzają możliwości aplikacji w zakresie obsługi poszczególnych ewidencji i rejestrów wykorzystywanych w działalności wydziałów urzędu, w szczególności wydziału geodezji.

Dane obsługiwanych ewidencji przechowywane są w relacyjnej bazie danych Oracle stanowiącej wspólne repozytorium danych dla systemu. Struktura bazy danych oparta jest na modelu danych Geomaticus stosowanym w systemie EWID2007.

System umożliwia pracę z danymi przestrzennymi poprzez zintegrowany moduł mapowy, w którym dane geometryczne odczytywane są bezpośrednio z bazy danych Oracle. Użytkownicy systemu mogą przeglądać dane przestrzenne na mapie, identyfikować obiekty przestrzenne oraz wprowadzać lub modyfikować dane geometryczne i opisowe – w zakresie wynikającym z posiadanych uprawnień.

Wiele rejestrów prowadzonych w systemie umożliwia określenie lokalizacji przestrzennej obiektów oraz powiązanie ich z podstawowymi obiektami ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w szczególności z działkami ewidencyjnymi oraz budynkami.

System wykorzystuje relacyjną bazę danych Oracle Database w strukturze danych Geomaticus. W chwili ogłoszenia postępowania system funkcjonuje w środowisku obejmującym w szczególności:

- interfejs oprogramowania  TurboEwid w wersji 11.0,

- bazę danych Oracle Database,

- środowisko sieciowe Zamawiającego umożliwiające dostęp do systemu z poziomu stacji roboczych użytkowników.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji wersji oprogramowania TurboEwid lub środowiska bazodanowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompatybilność dostarczonego rozwiązania z aktualną wersją systemu wykorzystywanego przez Zamawiającego.

## Zakres wymaganej implementacji modułu

Przez pełną implementację z systemem PZGiK Zamawiający rozumie rozwiązanie informatyczne, które:

- funkcjonuje w tym samym środowisku systemowym co system Ewid2007,

- korzysta z tej samej bazy danych Oracle lub jej kopii roboczej,

- umożliwia pracę użytkowników w ramach środowiska informatycznego Zamawiającego,

- umożliwia wykorzystanie wyników działania modułu w bieżącej pracy systemu PZGiK,

- nie wymaga eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych w celu przeprowadzenia analiz lub kontroli jakości danych.

Implementacja powinna zapewniać zachowanie spójności danych, bezpieczeństwo ich przetwarzania oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami prowadzenia baz dany PZGiK.

- Ograniczenia wynikające z praw autorskich

System Ewid2007 stanowi oprogramowanie objęte ochroną praw autorskich, którego producentem jest Geomatyka-Kraków s.c.

W związku z powyższym:

- Wykonawca zobowiązany jest projektować rozwiązanie w sposób nienaruszający praw autorskich producenta systemu,

- Implementacja nie może polegać na modyfikacji kodu źródłowego systemu Ewid2007 ani innych elementów oprogramowania objętych ochroną praw autorskich.

## Zgoda autora systemu

System Ewid2007 podlega ochronie praw autorskich, w szczególności interfejsów aplikacyjnych komponentów systemowych lub struktur danych systemu EWID2007.

W związku z powyższym:

- Zgoda autora systemu musi zostać dostarczona najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru modułu w ramach ETAPU I części 1. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za pozyskanie na własny koszt i ryzyko pisemnej zgody autora systemu PZGiK na realizację pełnej implementacji.

- Uzyskanie zgody autora systemu na zaproponowany sposób implementacji stanowi warunek odbioru modułu informatycznego.

- W przypadku zgłoszenia przez autora systemu uwag technicznych dotyczących sposobu implementacji Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w zakresie niezbędnym do uzyskania zgody.

## Wymagania dotyczące modułu

Dostarczony moduł informatyczny musi:

- pracować w środowisku informatycznym Zamawiającego,

- umożliwiać współpracę z bazą danych Oracle wykorzystywaną przez system PZGiK,

- zapewniać dostęp do wyników kontroli danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez użytkowników systemu,

- zapewniać bezpieczeństwo oraz integralność danych,

- nie powodować zakłóceń w pracy systemu produkcyjnego.

Moduł powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający jego instalację i uruchomienie w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego bez konieczności wprowadzania zmian w oprogramowaniu systemu Ewid2007.

## Dokumentacja techniczna

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczonego

rozwiązania obejmującą w szczególności:

- opis architektury modułu,

- opis sposobu implementacji z systemem PZGiK,

- wymagania instalacyjne i konfiguracyjne,

- instrukcję użytkowania modułu.

Dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do weryfikacji poprawności implementacji oraz do przekazania jej autorowi systemu Ewid2007 w celu uzyskania zgody na wykorzystanie elementów systemu objętych ochroną praw autorskich.

### D) Szczegółowy sposób realizacji prac

Szczegółowy sposób wykonania prac, w tym procedury i zasady dokumentowania w Dzienniku Prac, określono w Rozdziale 2 pkt VII SWZ, natomiast wymagania dotyczące harmonogramu kontroli i odbiorów określono w Rozdziale 2 pkt IX SWZ.

III. Charakterystyka obszaru zamówienia.

1. Opracowaniem objęte są obręby ewidencyjne w obszarze zawierającym się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.

2. Dane przestrzenne zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) dla całego obszaru Miasta Gdańska prowadzone są w systemie zintegrowanym TurboEwid wersja 11.0 w strukturze bazy danych Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania wyników prac do aktualnej wersji oprogramowania Zamawiającego.

3. Bazy danych objęte opracowaniem tworzone były w różnych okresach, w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym czasie. W związku z tym część obiektów z baz danych BDOT500 nie posiada wszystkich lub posiada błędnie uzupełnione, obligatoryjne wartości atrybutów oraz ich geometria i powiązania topologiczne nie są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Realizacja prac będzie odbywać się etapami:

ETAP I (ROK 2026)

Część 1

- Dostarczenie modułu do kontroli baz danych oraz plików KCD w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy lub krótszym zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.

- Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

0086, 034S, 170S, 212S, 303S, 0049 (Jasień), 0036 (Kiełpino Górne), 0074 (Łostowice), 307S, 326S, 0047 (Smęgorzyno), 0048 (Szadółki), 0075 (Ujeścisko), 0063 (Zabornia), 0144 (Zatoka)

w terminie 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część 2

Kontrola zgodności obiektów BDOT dla obrębów uprzednio dostosowanych do obowiązujących przepisów BDOT, obejmująca identyfikację ewentualnych niezgodności oraz wykonanie korekt wyłącznie w zakresie elementów wymagających poprawy:

0004, 0005, 0006, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0050, 0051, 0052, 0035 (Kokoszki), 0025 (Firoga), 0003 (Klukowo), 0023 (Rębiechowo), 0002 (Barniewice), 0024 (Bysewo), 0001 (Osowa), 0094 (Maćkowy), 264S, 0139 (Górki Wschodnie), 0141 (Komary), 0143 (Przegalina), 0140 (Sobieszewo), 0142 (Świbno),

zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Etapu I wraz z przekazaniem kompletu danych nastąpi nie później niż do dnia 25 listopada 2026 roku.

ETAP II (ROK 2027) opcja terminowo - ilościowa

Część 3

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

0007, 0008, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0032, 0033, 0034, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0081, 0082, 0083, 0091, 0092, 253S, 274S, 275S,

w terminie 13 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji Etapu II.

Część 4

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów: 0053, 0054, 0055, 0064, 0065, 0066, 0067, 0077, 0078, 0079, 0080, 0089, 0090, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0134, 0136,

w terminie 25 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji Etapu II.

Część 5

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

177S, 203S, 204S, 209S, 210S, 211S, 213S, 214S, 215S, 216S, 218S, 219S, 220S, 221S, 250S, 251S, 252S, 254S, 255S, 256S, 257S, 258S, 259S, 260S, 261S, 262S, 263S, 265S, 266S, 267S,

w terminie 38 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji Etapu II.

Część 6

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

268S, 269S, 270S, 271S, 272S, 273S, 278S, 300S, 301S, 334S, 308S, 309S, 310S, 311S, 312S, 313S, 314S, 315S, 316S, 317S, 318S, 319S, 320S, 321S, 322S, 324S

Wykonanie wszystkich prac merytorycznych objętych Etapem II musi nastąpić nie później niż do dnia 25 listopada 2027 roku.

V. Prawo opcji

V.1. Zamawiający, działając na podstawie art. 441 ustawy Pzp, przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie opcji ilościowo-terminowej, polegającej na rozszerzeniu zamówienia o ETAP II, zgodnie z zakresem i ilościami określonymi w pkt IV SWZ.

V.2. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w całości lub w części. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

### Opcja ilościowo-terminowa

V.3. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje jednokrotne przedłużenie okresu obowiązywania umowy poprzez realizację ETAPU II zamówienia, o którym mowa w pkt IV SWZ.

V.4. W przypadku skorzystania z prawa opcji:

- realizacja ETAPU II rozpocznie się od dnia 4 stycznia 2027 r.,

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia nie później niż do dnia 5 października 2026 r.; po upływie tego terminu prawo opcji wygasa,

- rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 7 stycznia 2027 r.,

- wykonanie wszystkich prac merytorycznych objętych ETAPEM II (Część 6) musi nastąpić do dnia 25 listopada 2027 r.,

- podpisanie końcowego protokołu odbioru w formie papierowej, poświadczającego wykonanie całości zamówienia (Etap I i Etap II), nastąpi nie później niż do dnia 6 grudnia 2027 r.

V.5. Zakres ilościowy ETAPU II realizowanego w ramach prawa opcji jest zgodny z opisem zawartym w pkt IV SWZ.

V.6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację ETAPU II w ramach prawa opcji będzie odpowiadać cenie wskazanej przez Wykonawcę w ofercie dla ETAPU II z podziałem na części, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynagrodzenia wynikających z postanowień umowy.

V.7. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

V.8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację ETAPU II w ramach prawa opcji odpowiada cenie brutto wskazanej w formularzu ofertowym w pozycji ‘Prawo opcji – ETAP II’ i stanowi maksymalne wynagrodzenie za realizację tego zakresu.

V.9. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a wynagrodzenie należne Wykonawcy ogranicza się do ceny zamówienia podstawowego.

VI. Ogólne warunki zamówienia.

- Zamawiający do prowadzenia zbiorów danych BDOT500 wykorzystuje oprogramowanie firmy Geomatyka-Kraków S. C. w systemie zapisanym w pkt. III.2. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie wymaga używania oprogramowania używanego przez Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zdecyduje się korzystać z oprogramowania TurboEwid firmy Geomatyka-Kraków s.c. wykorzystywanego w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, to we własnym zakresie i na swój własny koszt zapewni sobie, a w przypadku udziału podwykonawcy - również podwykonawcy, możliwość używania tego oprogramowania oraz bazy danych ORACLE wraz ze strukturą Geomaticus systemu EWID2007. Zamawiający udostępni swoją bazę oraz kopię tej bazy tylko na czas ładowania tych baz poprawionymi danymi wg procedury odbiorowej. Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z oprogramowania firmy Geomatyka-Kraków s.c.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy w ramach umowy zdalne połączenia do Systemu, umożliwiające równoległą pracę maksymalnie dwóch przedstawicieli Wykonawcy, w celu wykonywania usług, w tym zasilenie baz danych wynikami prac, diagnozowania i usuwania błędów. Na wniosek Wykonawcy, w razie, gdyby było to konieczne, Wykonawca będzie dysponował zdalnym dostępem do Systemu także poza godzinami roboczymi oraz poza dniami roboczymi, chyba że z jakichkolwiek przyczyn nie będzie to możliwe. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, za pośrednictwem Kanału Komunikacji.

- Zamawiający zapewni zdalny dostęp dla Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykonania prac objętych zamówieniem, poprzez bezpieczny szyfrowany kanał i na zasadach zgodnych z aktualną polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. l) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik) prace geodezyjne i kartograficzne objęte niniejszym zamówieniem nie podlegają zgłoszeniu przez Wykonawcę.

- Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy zarejestruje pracę w rejestrze prac geodezyjnych pod numerem umowy i udostępni Wykonawcy niezbędne materiały z ODGiK oraz dostęp do kopii bazy produkcyjnej. Udostępnienie danych poprzedza podpisanie umowy powierzenia danych.

- Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac wykonania poszczególnych obrębów ewidencyjnych oraz termin ich wykonania, które nie mogą przekraczać terminu wskazanego w pkt IV.

- Wszelkie zmiany i uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotowego zamówienia należy odnotować w Dzienniku Prac.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru przystąpi do odbioru poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

- Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji oraz produkcyjnej kopii bazy danych. W wypadku stwierdzenia błędów, Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki kontroli wraz ze wskazanymi usterkami zapisanymi w protokole kontroli w formie papierowej, zgodnie z harmonogramem wskazanym w Rozdziale 2 pkt IX SWZ (Szczegółowy harmonogram kontroli prac). Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów i usterek a jedynie ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów. W przypadku trzykrotnego nieprawidłowego przeprowadzenia zmian na kopii bazy produkcyjnej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku pozytywnej weryfikacji kopii bazy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zasilenie bazy produkcyjnej, które będzie podlegało kontroli zgodnie z “Szczegółowym harmonogramem kontroli prac”, o którym mowa w Rozdziale 2 pkt IX SWZ.

- Z czynności odbioru każdego ETAPU zamówienia Zamawiający sporządzi częściowy protokół odbioru w formie papierowej, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Zamawiający uzna całość zamówienia za prawidłowo wykonane po pozytywnym odbiorze wszystkich ETAPÓW zamówienia i sporządzi końcowy protokół odbioru w formie papierowej, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy. Odbiorem objęta będzie baza BDOT500 zgodnie ze schematem XSD.

- Data końcowego protokołu odbioru w formie papierowej stanowi datę zakończenia prac.

- Każda osoba wykonująca czynności związane z dostępem do danych Zamawiającego zobowiązana jest do podpisania oświadczenia związanego z dostępem i ochroną danych osobowych.

VII. Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie czynności niezbędnych do dostosowania baz danych BDOT500 oraz baz danych EGiB (w zakresie obiektów trwale związanych z budynkiem) do obowiązujących modeli pojęciowych, a także wdrożenie modułu informatycznego służącego do kontroli jakości danych przestrzennych.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Dostarczenie i wdrożenie modułu informatycznego

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie modułu informatycznego przeznaczonego do automatycznej walidacji poprawności topologicznej oraz atrybutowej danych BDOT500, GESUT i EGiB.

- Zamawiający nie wymaga przedłożenia zgody autora systemu na etapie składania ofert ani nie dokonuje jej weryfikacji w toku badania i oceny ofert. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie równego dostępu do zamówienia i podniesienie konkurencyjności postępowania poprzez eliminację barier wejścia (brak „lock-inu” narzędziowego).

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną, pisemną zgodę autora systemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru modułu w ramach Etapu I części 1

- W ramach wdrożenia Wykonawca:

- zainstaluje moduł w środowisku Zamawiającego,

- przeprowadzi testy funkcjonalne na kopii bazy danych,

- zapewni prawidłową konfigurację modułu,

- przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania modułu,

- zapewni asystę techniczną w okresie gwarancji.

2. Prace związane z dostosowaniem baz danych BDOT500

Wykonawca wykona prace polegające na dostosowaniu danych BDOT500 do obowiązującego modelu pojęciowego, obejmujące:

- uzupełnienie brakujących oraz poprawę błędnych atrybutów,

- weryfikację i poprawę przynależności obiektów do właściwych kategorii i klas,

- weryfikację i poprawę powiązań topologicznych,

- ręczną naprawę geometrii obiektów, w tym: – domykanie obiektów powierzchniowych, – konwersję obiektów liniowych na powierzchniowe z wykorzystaniem baz danych BDOT500, EGiB oraz ortofotomapy, – zachowanie hierarchii obiektów,

- segmentację obiektów wydłużonych (liniowych i powierzchniowych) na odcinki o długości ok. 200–300 m,

- odnotowanie w Dzienniku Prac przypadków, w których naprawa geometrii nie jest możliwa, wraz z uzgodnieniem dalszego postępowania z Zamawiającym.

- Szczegółowe warunki techniczne wykonania zamówienia zawiera załącznik nr 4 do wzoru umowy.

3. Raportowanie obiektów niemożliwych do konwersji

Wykonawca sporządzi raport graficzny zawierający:

- identyfikatory obiektów,

- ich lokalizację,

- opis przyczyny braku możliwości konwersji.

Raport zostanie przekazany Zamawiającemu w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania.

## 4. Prace dotyczące danych EGiB

Wykonawca przeniesie z mapy zasadniczej do bazy EGiB elementy trwale związane z budynkiem (dla budynków występujących w bazie EGiB), wraz z:

- przycięciem lub dociągnięciem elementów do obrysu budynku,

- zachowaniem zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi.

## 5. Zasilenie bazy EWID2007

Po pozytywnej weryfikacji kopii bazy danych Wykonawca:

- zasili bazę produkcyjną EWID2007 wynikami prac,

- zapewni zachowanie historii zmian,

- przekaże raporty z walidacji plików GML BDOT500.

Walidacja plików GML nie może zawierać błędów. Zakres raportu walidacyjnego zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

## 6. Zasady współpracy i dokumentowania prac

- Wykonawca prowadzi Dziennik Prac, w którym odnotowuje wszystkie ustalenia, decyzje, problemy i uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym, w tym do konsultowania kwestii wymagających decyzji Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany zakresu prac wymagają uzgodnienia i odnotowania w Dzienniku Prac.

## 7. Efekt końcowy zamówienia

Efektem końcowym realizacji zamówienia będzie:

- baza danych BDOT500 dostosowana do obowiązującego modelu pojęciowego,

- baza danych EGiB uzupełniona o obiekty trwale związane z budynkiem,

- dane poprawne topologicznie i kompletne atrybutowo,

- dane zaimplementowane do struktur aplikacji TurboEwid,

- moduł informatyczny wdrożony i działający w środowisku Zamawiającego,

- pełna dokumentacja prac, w tym raporty walidacyjne i raporty obiektów niemożliwych do konwersji.

VIII. Gwarancja oraz asysta techniczna:

      - Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie z okresem gwarancji zadeklarowanym w ofercie, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Poprzez pojęcie gwarancji Zamawiający odnosi się zarówno do poprawności przetworzonych danych, jak i do funkcjonalności dostarczonego modułu informatycznego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie na własny koszt wszelkich wad i usterek, które ujawnią się w przedmiocie umowy po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. W przypadku danych geodezyjnych oznacza to zapewnienie ich pełnej zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym BDOT500 oraz standardami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia. W sytuacjach szczególnie złożonych strony mogą ustalić inny termin w formie pisemnej.

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres ten jest jednym z kryteriów oceny ofert i może zostać wydłużony przez Wykonawcę w celu uzyskania dodatkowych punktów.

Uwaga:

W przypadku wykonania umowy w ramach opcji tj. ETAPU II, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na taki sam okres, jak na zamówienie podstawowe.

- Dokument gwarancyjny: Za dokument gwarancyjny uznaje się podpisaną umowę.

- Asysta Techniczna (Wsparcie Techniczne)

Poprzez pojęcie asysty technicznej Zamawiający rozumie wsparcie techniczne dotyczące wdrożonego modułu informatycznego do kontroli jakości danych przestrzennych (BDOT500, GESUT, EGiB).

- Asysta techniczna obejmuje bieżące wsparcie Zamawiającego w użytkowaniu modułu w jego środowisku informatycznym. W szczególności dotyczy to:

  - Pomocy w diagnozowaniu i usuwaniu błędów działania oprogramowania.

  - Wsparcia przy konfiguracji modułu na stanowiskach roboczych Zamawiającego.

  - Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania modułu po ewentualnych aktualizacjach systemu operacyjnego lub środowiska bazy danych Oracle u Zamawiającego.

- Asysta techniczna jest świadczona w całym okresie obowiązywania gwarancji. W strukturze kryteriów oceny ofert asysta techniczna jest nierozerwalnie połączona z okresem gwarancji jakości na moduł (Kryterium III).

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne, korzystając m.in. z zapewnionego przez Zamawiającego zdalnego dostępu SSL-VPN, co pozwala na szybką interwencję bez konieczności wizyty w siedzibie urzędu.

IX. Szczegółowy harmonogram kontroli prac:

Zamawiający zastrzega sobie, że przekazywanie obrębów do kontroli ma się odbywać w sposób płynny zgodnie z wcześniejszym ustaleniem w harmonogramie. Za pierwszy dzień kontroli, po przekazaniu obrębów, uznaje się dzień następujący po przekazaniu pliku do kontroli.

| Lp. | Czynności kontroli / prac | Wykonuje: |  | Nr iteracji | Maks. liczba dni roboczych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zam. | Wyk. |  |  |
| 1 | Zasilenie kopii bazy produkcyjnej |  | X | 1 | - |
| 2 | Kontrola | X |  |  | 5 |
| 3 | Zasilenie kopii bazy produkcyjnej po poprawie |  | X | 2 | 3 |
| 4 | Kontrola po poprawie | X |  |  | 5 |
| 5 | Zasilenie kopii bazy produkcyjnej po poprawie ostatecznej |  | X | 3 | 3 |
| 6 | Ostateczna kontrola | X |  |  | 5 |

- Wykonawca zobowiązuje się, że udostępnione dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Ponadto przetwarzanie danych Wykonawca powierzy wyłącznie osobom przewidzianym do realizacji zamówienia i wymienionym w załączniku nr 9 do SWZ oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia tych danych, aby w żaden sposób (poprzez kopiowanie, nagrywanie, zapisywanie) informacje nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Podwykonawstwo:

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

  - Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Uzasadnienie braku podziału na części:

Podział zamówienia na części nie znajduje uzasadnienia, gdyż w ocenie Zamawiającego zamówienie wymaga wdrożenia jednego, spójnego modułu walidacyjnego. Podział na części operacyjne byłby ryzykowny ze względu na ograniczenia infrastruktury SSL-VPN (limit do 2 jednoczesnych sesji roboczych) oraz ryzyko wystąpienia niespójności topologicznych na granicach obrębów opracowywanych przez różnych wykonawców. Brak podziału na części zamówienia nie ogranicza możliwości składania ofert przez wykonawców należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw i nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność postępowania.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72316000-3 	Usługi analizy danych

- Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania końcowego protokołu dla Etapu I odbioru w formie papierowej, co nastąpi nie później niż do dnia 7 grudnia 2026 roku.

Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą w następujących obszarach i terminach

- ETAP I – część 1 w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy lub krótszym zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.

- ETAP I – część 2 nie później niż do dnia 25 listopada 2026 roku.

Przy czym Strony ustalają, że:

- Termin zakończenia wszystkich prac merytorycznych przez Wykonawcę (ostateczne zasilenie bazy i przekazanie dokumentacji) upływa 25 listopada 2026 r.

- Okres od 26 listopada do 7 grudnia 2026 r. rezerwuje się na przeprowadzenie przez Zamawiającego ostatecznej weryfikacji zasilonej bazy produkcyjnej oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje jednokrotne przedłużenie okresu obowiązywania umowy poprzez realizację ETAPU II zamówienia, o którym mowa w pkt IV SWZ.

Zamawiający określił terminy realizacji poprzez wskazanie konkretnych dat kalendarzowych, co jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami wynikającymi ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz potrzebą zachowania najwyższych standardów obsługi publicznej:

- Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału i obsługi mieszkańców: Precyzyjne ramy czasowe są niezbędne do zaplanowania okienek aktualizacyjnych w systemach informatycznych tak, aby procesy modernizacji bazy danych nie zakłócały bieżącej obsługi wniosków składanych przez mieszkańców i przedsiębiorców.

- Koordynacja technologiczna: Prace wymagają ścisłej synchronizacji z harmonogramem udostępniania kopii baz danych, wykonywania czynności kontrolnych (procedura 3 iteracji) oraz zasilania bazy produkcyjnej systemu EWID2007 (Oracle 12c), co wymusza sztywne ramy czasowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobu.

- Planowanie budżetowe i prawo opcji: Terminy są ściśle powiązane z planowaniem wydatków w poszczególnych latach budżetowych. Wyznaczenie daty 5 października 2026 r. jako ostatecznego terminu na powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji pozwala na zapewnienie ciągłości prac i umożliwia Wykonawcy odpowiednie zaplanowanie zasobów na kolejny rok.

- Interes publiczny i procesy inwestycyjne: Terminowe zasilenie bazy poprawnymi danymi ma kluczowe znaczenie dla sprawności procesów inwestycyjnych na terenie Miasta Gdańska, które opierają się na aktualnej mapie zasadniczej i bazie BDOT500.

- We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Rozdział 3

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział 4

Podstawy wykluczenia

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

    - art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,

    - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej: „ustawą o szczególnych rozwiązaniach”.

  - nie podlegają zakazowi zamówień, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dalej: „rozporządzenie 833/2014”.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp; 
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - wykonawcę będącego osobą fizyczną, który został prawomocnie skazany za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, który został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1,

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wykonawcę, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Podstawy wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

- Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się udzielania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 7 lit. a) –d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) 
i lit. h)- j) dyrektywy 2014/24/UE, na rzecz lub z udziałem:

  - obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

  - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub

  - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający zweryfikuje Wykonawcę pod względem podlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt 2.2 między innymi w oparciu o aktualne, ogólnodostępne rejestry publiczne.

Rozdział 5

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum jedną (1) usługę, polegającą na pracy z zakresu utworzenia baz danych BDOT500 o wartości co najmniej 700 000 zł brutto.

- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 4 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym:

  - 1 osobą:

- pełniącą funkcję koordynatora;

- posiadającą uprawnienia z zakresu rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- posiadającą uprawnienia z zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

  - 1 osobą:

- posiadającą uprawnienia z zakresu geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

i/lub

- posiadającą uprawnienia w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

  - 2 osobami, posiadającymi znajomość i co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracach realizowanych zgodnie z modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1385), obejmujące pracę z oprogramowaniem, w którym prowadzone są bazy danych mapy zasadniczej i bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bezpośrednio brały udział w co najmniej 1 pracy związanej z tworzeniem baz danych BDOT500.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, o których mowa w pkt 1.4 ppkt 2 lit. a, b, c, pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań określonych dla danej funkcji.

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, warunek opisany w pkt 1.4. ppkt. 1, jeżeli wymagane doświadczenie będzie posiadał co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia   różnych Wykonawców w celu wykazania spełniania warunku doświadczenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, warunek opisany w pkt 1.1. ppkt. 2 lit a, b, c może zostać spełniony łącznie przez konsorcjantów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- (jeżeli dotyczy) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Rozdział 6

Dokumenty składane razem z ofertą

- Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza ofertowego, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.

- Wraz z ofertą należy złożyć:

  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanym dalej "JEDZ". Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji – w zakresach wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 4 oraz w Rozdziale 5 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ).

    - Przygotowany przez Zamawiającego JEDZ dostępny jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W celu uzyskania dostępu do pliku JEDZ należy przejść do sekcji oznaczonej jako „JEDZ” na stronie postępowania. Instrukcja dla Wykonawcy, zawierająca m.in. szczegółowy opis sposobu przygotowania JEDZ dostępna jest na Platformie (zakładka: Strefa publiczna → Baza wiedzy).

    - Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

    - Uwaga: Wypełniając JEDZ Wykonawca winien uwzględnić następujące informacje:

- w części III formularza JEDZ, sekcja D „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym” Wykonawca składa oświadczenie m.in. w zakresie niepodlegania wykluczeniu w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- w części IV formularza JEDZ „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji;

- część V formularza JEDZ „Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów” należy pozostawić niewypełnioną.

    - Oświadczenie JEDZ składają odrębnie:

- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

    - Wymagana forma:

Oświadczenie JEDZ składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Oświadczenie dot. zakazu udzielania zamówień z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 roku dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ).

    - (jeżeli dotyczy) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz ze swoim oświadczeniem dot. zakazu udzielania zamówień z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 roku Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ.

    - Oświadczenie dot. zakazu udzielania zamówień z art. 5k ust. 1 składają odrębnie:

- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej).

- (jeżeli dotyczy) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    - Wymagana forma:

Oświadczenie dotyczące zakazu udzielania zamówień z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Stosowny dokument, z którego wynika umocowanie (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru) lub pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

    - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, np. co najmniej NIP, REGON lub nr KRS;

    - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, tj. umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;

    - w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa lub inny dokument, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.

    - Wymagana forma:

Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa powyżej przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.

  - (jeżeli dotyczy) - zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Wymagana forma:

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikami nr 3 oraz 3a do SWZ.

  - (jeżeli dotyczy) - oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp), zgodnie z poniższymi wskazaniami:

    - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli wymagane uprawnienia będzie posiadał każdy z konsorcjantów, który będzie realizował usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,

    - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

    - Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców.

W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

  - Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wymagana forma:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Uwaga! Jeżeli plik zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa zostanie skompresowany z innymi plikami, jak zostało to opisane w pkt 3, przestanie być plikiem wydzielonym w rozumieniu wymogów określonych w pkt 2.6.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

  - są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

  - umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

  - umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

  - zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

Rozdział 7

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

  - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

    - oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

Uwaga: W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawcy powyższego oświadczenia.

    - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:

- w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 -6 ustawy Pzp, oraz

- w zakresie przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz

- niepodlegania zakazowi zamówień, o którym mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014, (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ);

  - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykazu usług (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ) - wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,

- oświadczenie wykonawcy - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz: dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

- wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.1.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.1.1. powyżej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

- Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozdziału 7 pkt 2 i 3 SWZ stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. co najmniej NIP, REGON lub nr KRS.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

Rozdział 8

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający, która jest dostępna pod adresem, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt 6 SWZ.

- Korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne.

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy, poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

- W przypadkach uniemożliwiających komunikację Zamawiającego i Wykonawcy za pośrednictwem Platformy (np. na skutek awarii), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: monika.krol@gdansk.gda.pl (nie dotyczy składania ofert!).

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

- Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego Rozdziału;

  - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Miasta Gdańska- Urząd Miejski w Gdańsku; https://umg-ezamawiajacy.gdansk.gda.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl .

  - Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Zamawiający informuje, że adres e-mail wskazany przez Wykonawcę podczas rejestracji konta na Platformie będzie adresem na który przesyłana będzie wszelka korespondencja kierowana do Wykonawcy w trakcie postępowania.

  - Rejestracja konta następuje poprzez:

    - kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub

    - jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

  - Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez:

  - Akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania). W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy tj. Nazwę i adres e-mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".

  - Kafel „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do Zamawiającego klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję „Wyślij”.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy eZamawiający, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl .

- W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:

  - dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

  - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

  - Wszystkie pliki składane do Zamawiającego za pośrednictwem Systemu muszą zostać podpisane właściwym podpisem elektronicznym poza Systemem (na własnym komputerze Wykonawcy), o ile postanowienia SWZ lub przepisów tego wymagają. Złożenie podpisu elektronicznego w ramach potwierdzania składania oferty w Systemie nie stanowi czynności podpisania, któregokolwiek ze składanych przez Wykonawcę plików.

- Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:

  - Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;

  - Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;

  - Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

- Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB (pojedynczy plik): txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, tsl, xmlsig, xades, pades, cades, asic, asics, sig, xmlenc, dxf, ath, prd.

- Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych (dotyczy ofert):

  - Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zgodnie z art. 135 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 16, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 16, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 17, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na Platformie, w zakładce prowadzonego postępowania.

- W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Rozdział 9

Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział 10

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 11

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.

- Wykonawca po raz pierwszy korzystający z Platformy, na której Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie winien odpowiednio wcześniej rozpocząć proces składania oferty. Należy wziąć pod uwagę czas złożenia oferty (nawet ze względu na zapoznanie się z warunkami technicznymi platformy, czy różnymi innymi trudnościami technicznymi), tak aby mieć możliwość złożenia oferty w wyznaczonym do tego terminie.

- Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w Rozdziale 6 pkt 2 SWZ.

- Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy.

Rozdział 12

Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

- Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których to reprezentacja wynika z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze lub z innego upoważnienia.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez jednoczesnego uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę w sposób wskazany w instrukcji Platformy.

- Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Termin składania ofert upływa:

| dnia | 11.05.2026 | o godzinie | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Rozdział 13

Termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

- Otwarcie ofert nastąpi:

| w dniu | 11.05.2026 | o godzinie | 10:30 |
| --- | --- | --- | --- |

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego z poziomu platformy (interfejs dostępny dla Zamawiającego).

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W przypadku awarii Platformy (systemu teleinformatycznego), która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania  ofert.

- Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upływa w dniu 08.08.2026 roku.

Rozdział 14

Sposób obliczenia ceny

- Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową jego realizacją.

- Cena musi uwzględniać wymagania SWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT oraz obejmującej prawo opcji opisane przez Zamawiającego w Rozdziale 2 SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odrzucenia oferty, do wypełnienia tabeli w punkcie 1 formularza ofertowego i określenia w niej cen, zgodnie z przedstawionym schematem.

- Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Cena nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, poza przypadkami określonymi w umowie i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj., jeśli trzecia cyfra mieści się w przedziale 0-4 obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli się mieści w przedziale 5-9 obowiązuje zaokrąglenie w górę) i na każdym etapie obliczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. 23%).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

- Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W złożonej ofercie, o której mowa pkt. 8, Wykonawca ma obowiązek:

  - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie informacji, o których mowa powyżej Zamawiający uzna, że wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

- Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli formularza ofertowego według zamieszczonego wzoru i określenia w nim cen zgodnie z przedstawionym schematem.

Rozdział 15

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryterium i ich wagami:

| Kryterium | Kryteria oceny | Znaczenie (waga) | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cena | 60% | 60 |
| II | Skrócenie czasu dostarczenia modułu do kontroli | 30% | 30 |
| III | Okres gwarancji i asysty technicznej | 10% | 10 |
|  | RAZEM | 100% | 100 |

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100- punktowej, przy czym 1 %= 1 pkt.

- Sposób oceny ofert.

1) dla Kryterium I – Cena – pod pojęciem cena należy rozumieć cenę brutto za całość zamówienia.

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium I wynosi 60 pkt.

Ocena punktowa dokonana będzie według wzoru:

Cn

C =  ---------- × 60

Cb

gdzie:

C - uzyskana ilość punktów w kryterium I

Cn - najniższa oferowana cena

Cb - cena badanej oferty

2) dla Kryterium II – Skrócenie czasu dostarczenia modułu do kontroli

Czas realizacji w rozumieniu niniejszego kryterium obejmuje czas wykonania prac przez Wykonawcę oraz czynności odbiorowe po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem terminów procedury weryfikacji i uzyskania zgody autora systemu PZGiK, określonych w SWZ w Rozdziale 2 ppkt II.C.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie odpowiedni termin, w którym dostarczy moduł do kontroli. Zamawiający przyzna odpowiednio punkty:

| Termin dostarczenia modułu do kontroli | Liczba uzyskanych punktów w kryterium |
| --- | --- |
| 2 tygodnie | 30 pkt |
| 3 tygodnie | 15 pkt |
| 4 tygodnie | 0 pkt |

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnego terminu, Zamawiający uzna, że Wykonawca dostarczy moduł do kontroli w terminie 4 tygodni, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 2. W takim przypadku oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt.

3) Kryterium III – Okres gwarancji i asysty technicznej na moduł

Ocena punktowa dokonana będzie według wzoru:

Gb

G =  ---------- × 10

Gn

gdzie:

G - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium III (w miesiącach),

Gb - okres gwarancji i asysty technicznej na moduł (w miesiącach) w badanej ofercie,

Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji i asysty technicznej na moduł (w miesiącach) spośród wszystkich ocenianych ofert, niepodlegających odrzuceniu.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji i asysty technicznej, który oferuje.

Zamawiający wymaga 12 miesięcznego minimalnego okresu gwarancji i asysty technicznej na moduł.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie minimalny 12 miesięczny okres gwarancji i asysty technicznej na moduł, wówczas jego oferta uzyska 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty okresu gwarancji i asysty technicznej na moduł, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny minimalny okres gwarancji i asysty technicznej na moduł, a oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów.

Zgodnie z zapisami w Rozdziale 2 pkt V SWZ, w przypadku wykonania umowy w ramach opcji tj. ETAP—u II, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na taki sam okres, jak na zamówienie podstawowe.

3. Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według poniższego wzoru: Lp = KI + Kii + KIII

gdzie:

Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie

KI - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium I

KII - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium II

KIII - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium III

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert podlegających ocenie otrzyma najwyższą łączną ilość punktów.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 	lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w 	kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 3, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Rozdział 16

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustawowym. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do wypełnienia umowy,

- W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zgodną z zapisami art. 3531 Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym Rozdziale, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 17

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (WZÓR UMOWY)

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy

Rozdział 18

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 19

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505 – 590).

Rozdział 20

Klauzule informacyjne

- Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję jak niżej:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Gdańska – Prezydent Miasta, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z którym można kontaktować się także poprzez adres e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; telefonicznie pod nr 48 58 52 44 500; ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP;

- Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu kanałów komunikacji podanych wyżej w punkcie 1 oraz dodatkowo na adres e-mail: iod@gdansk.gda.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacji, a także udokumentowania postępowania;

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  - ustawa z dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych,

  - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

  - ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

  - art. 6 pkt 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  - podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

    - podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne, pocztowe;

    - każdy zainteresowany odbiorca- informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

    - podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

  - organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Pani/Pana profilowania;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

- Informacja dla sygnalistów

Zamawiający przyjmuje zgłoszenia naruszeń prawa, w tym obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Gdańsku regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, dokonane przez Zamawiającego, Urząd Miejski w Gdańsku lub osoby działające w imieniu Zamawiającego lub na jego rzecz, które rozpatrywane są zgodnie z wewnętrzną procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Informacje dla sygnalistów, w tym o dedykowanych kanałach dla dokonania zgłoszeń umieszczono na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wewnetrzna-procedura-dokonywania-zgloszen-naruszen-prawa-i-podejmowania-dzialan-nastepczych-w-Urzedzie-Miejskim-w-Gdansku,a,271365

SWZ zatwierdziła

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Jolanta Jeryś

Załącznik nr 1 do SWZ

Wzór umowy

znajduje się w odrębnym pliku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 do SWZ

F O R M U L A R Z    O F  ER T Y

znajduje się w odrębnym pliku

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3 do oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) znajduje się w dedykowanej mu sekcji na stronie postępowania. Po wypełnieniu dokument należy złożyć wraz z ofertą.

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

Załącznik nr 3a do SWZ (obowiązkowy)

Nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Konsorcjum lub spółki cywilnej, niniejsze oświadczenie składa oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej.

Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane w zakresie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 roku

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)” sygn. BZP.271.12.2026, prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU UDZIAŁU ROSYJSKICH WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I KONCESJACH UDZIELANYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH ART. 5K UST. 1 ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 Z DNIA 31.07.2014 ROKU:

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie jest:

  - obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

  - osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub

  - osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,

oraz że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega - w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Tym samym oświadczam, że nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady UE 833/2014.

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY/ PODMIOTU ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI ZASOBY (JEŻELI DOTYCZY)

Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Ja/My niżej podpisany/ni: ………………………………………...………………….……………..…………..……………………

…………………………….………………………………….……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………….………………………………….…………………………………………………………………………….………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)” sygn. BZP.271.12.2026, oświadczamy, że wyżej wymieniony podmiot, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, odda Wykonawcy:

…………………………….………………………………….………………………………….………………………………….……………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, do dyspozycji niezbędne zasoby, tj.:

1) …………………….………………………………….……………………………………………………………………………….…… ;

2) …………………….………………………………….…………………………………………………………………..…………………

(należy podać zakres udostępnianych zasobów)

Zasoby zostaną oddane do dyspozycji Wykonawcy na okres ………………………………………………………

(należy określić okres udostępnienia zasobów)

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

1) …………………….………………………………….…………………………………………….;

2) …………………….………………………………….…………………………………………….;

3) …………….………………………………….……………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

…………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU PODMIOTU ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI ZASOBY

Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy

My Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pn. . „Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)” sygn. BZP.271.12.2026,

......................................................................................................................................................................

Nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

niniejszym oświadczamy, że następujące usługi zostaną wykonane z następującym podziałem:

| Lp. | Opis usługi | Wykonawca, który ją wykona |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

UWAGA!!!

SPORZĄDZONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Niniejszy załącznik zobowiązany będzie złożyć tylko wezwany do tego Wykonawca

Załącznik nr 6 do SWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….……

dotyczy postępowania na . „Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)” sygn. BZP.271.12.2026,

Uwaga!

Oświadczenie składa się z 2 niezależnych oświadczeń, a obowiązkiem Wykonawcy jest zaznaczyć to oświadczenie, które opisuje sytuację Wykonawcy.

Proszę zaznaczyć poniżej właściwą opcję wyboru stawiając w prawej kolumnie znak „X”

| Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. |  |
| --- | --- |
| Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu: (proszę podać nazwę i adres tego wykonawcy) ………………..……………………………………………………………………………………………………… Jednocześnie załączam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od tego wykonawcy. W przypadku zaznaczenia tego oświadczenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa powyżej. |  |

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 7 do SWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………..……….…

dotyczy postępowania na . Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)” sygn. BZP.271.12.2026,

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczeniu wstępnym- JEDZ)

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie wraz z ofertą oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

    - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

są nadal aktualne.

Oświadczam, że informacje dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zawarte w złożonym przeze mnie wraz z ofertą oświadczeniu, są nadal aktualne.

Oświadczam, że nie podlegam zakazowi zamówień, o którym mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014.

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OSWIADCZENIE

Niniejszy załącznik zobowiązany będzie złożyć tylko wezwany do tego Wykonawca

Załącznik nr 8 do SWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………….…

dotyczy postępowania na „Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)” (BZP.271.12.2026)

WYKAZ  USŁUG

o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1.4 ppkt 1 SWZ

| Lp. | Podmiot dla którego realizowane było zamówienie (nazwa i adres) | Przedmiot zamówienia (dokładny opis umożliwiający ocenę spełniania warunku) | Wartość brutto zrealizowanych usług [w zł] | Data wykonania przedmiotowego zamówienia (dzień/miesiąc/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OSWIADCZENIE

Niniejszy załącznik zobowiązany będzie złożyć tylko wezwany do tego Wykonawca

Załącznik nr 9 do SWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………….…

dotyczy postępowania na „Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)” (BZP.271.12.2026)

WYKAZ  OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1.4 ppkt 2 lit. a, b, c SWZ

| L.p. | Imię i nazwisko osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Imię i nazwisko osoby posiadającej uprawnienia z zakresu art. 43 pkt 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i pełniąca rolę koordynatora. Podać nr i rodzaj uprawnień | Imię i nazwisko osoby posiadającej uprawnienia z zakresu art. 43 pkt 1 i/lub 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podać nr i rodzaj uprawnień | Imię i nazwisko osób posiadających znajomość i doświadczenie w pracach realizowanych zgodnie z modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r., obejmujące pracę z oprogramowaniem, w którym prowadzone są bazy danych mapy zasadniczej i bazy danych ewidencji gruntów i budynków | Dokładny opis posiadanego doświadczenia (co najmniej 2 letniego) umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 pkt 1.4 ppkt 2 lit. c SWZ wraz ze wskazaniem, czy osoba brała bezpośredni udział w co najmniej 1 pracy związanej z tworzeniem baz danych BDOT500 | Informacja o podstawie dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | dysponowanie samodzielne/ osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot * …………..…………………** |
| 2 |  |  |  |  | dysponowanie samodzielne/ osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot * …………..…………………** |
| 3 |  |  |  |  | dysponowanie samodzielne/ osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot * …………..…………………** |
| 4 |  |  |  |  | dysponowanie samodzielne/ osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot * …………..……………………** |
| (….) |  |  |  |  |  |

*	Należy skreślić nieprawidłową odpowiedź

**	w przypadku, gdy osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot należy wpisać w wykropkowane miejsce informację o podstawie do dysponowania osobą, przy czym Wykonawca winien przedstawić w ofercie dowód, że realizując zamówienie, będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia. Za dowód Zamawiający uznaje w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5 pkt 4 SWZ.

***	Pod pojęciem „dysponowanie samodzielne” rozumie się np. umowę o pracę, umowę cywilno-prawną itp.

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OSWIADCZENIE