Wzór

Umowa nr BZP.272.12.2026

w sprawie dostosowania wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021 poz. 1385), zawarta w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pomiędzy:

GMINĄ MIASTA GDAŃSKA

z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz, której występuje:

- …………………………………………

- …………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………

z siedzibą w ………………………………

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………….., posiadającym NIP ……………………………., REGON ……………….., o kapitale spółki …………………………. zł.

reprezentowaną przez:

………………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej Stroną lub łącznie Stronami.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021 poz. 1385)” sygn. akt: BZP.271.12.2026, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwana dalej jako „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

[Przedmiot umowy i sposób jej realizacji]

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, polegające na dostosowaniu wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska do obowiązujących przepisów prawa, zasilenie baz danych Zamawiającego wynikami prac Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, treścią dokumentów źródłowych, będących podstawą wykonania umowy i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, załącznikiem nr 4 (Warunki Techniczne) oraz złożoną ofertą. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i nr 1 do Umowy i są jej integralną częścią.

- Przez należytą staranność strony rozumieją wykonywanie umowy terminowo, w sposób skrupulatny, rzetelny z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami wykonywania umowy, rozumie je i akceptuje.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i uzgodnieniach, które będzie organizował Zamawiający.

- Podczas wykonywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zaleceń Zamawiającego, chyba że skutkować by to mogło niewłaściwym wykonaniem prac. W takiej sytuacji Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego.

- Osobą nadzorującą prace z ramienia Zamawiającego będzie Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- Zamawiający w zakresie zagadnień informatycznych do kontaktów z Wykonawcą wyznacza

- Rafał Dudek,

- Marek Marczewski.

- W pozostałym zakresie, związanym z realizacją umowy Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza:

- Agnieszka Zamel,

- Anna Jarzymowska,

- Agata Rusak.

- Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza: ……………………… tel. …………………………., e-mail: …………………….

- Wykonawca deklaruje, że czas blokady obiektów w bazie produkcyjnej dla ETAPU I wynosić będzie:

- Wykonawca deklaruje, że czas blokady obiektów w bazie produkcyjnej dla ETAPU II wynosić będzie:

- Strony ustalają, że w sytuacji, w której realizacja prac w ramach przedmiotu umowy będzie wymagać zdalnego dostępu do Systemu zainstalowanego w Infrastrukturze Zamawiającego, Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalne połączenia do Systemu, umożliwiające równoległą pracę maximum dwóch przedstawicieli Wykonawcy, w celu wykonywania usług, w tym diagnozowania i usuwania błędów. Na wniosek Wykonawcy, w razie, gdyby było to konieczne, Wykonawca będzie dysponował zdalnym dostępem do Systemu także poza godzinami roboczymi oraz poza dniami roboczymi, chyba że z jakichkolwiek przyczyn nie będzie to możliwe. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, za pośrednictwem Kanału Komunikacji.

- Po zakończeniu wykonywania umowy Wykonawca usunie ze sprzętu, przy pomocy którego wykonywał umowę, a także zwróci Zamawiającemu uzyskane w trakcie wykonywania umowy dane osobowe, w tym kopie tych danych w jakiejkolwiek formie (papier, nośniki informatyczne, inne). W celu potwierdzenia wykonania obowiązku, o którym mowa w zadaniu pierwszym, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, które należy dołączyć do końcowego protokołu odbioru (tj. odbiór ostatniej części umowy).

§ 2

[Termin realizacji]

- Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, zostanie wykonana w ETAPIE I z podziałem na części, w następujących obszarach i terminach:

- ETAP I – część 1 w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy lub krótszym zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.

- ETAP I – część 2 nie później niż do dnia 25 listopada 2026 roku.

Przy czym Strony ustalają, że:

- Termin zakończenia wszystkich prac merytorycznych przez Wykonawcę (ostateczne zasilenie bazy i przekazanie dokumentacji) dla ETAPU I upływa 25 listopada 2026 r.

- Okres od 26 listopada do 7 grudnia 2026 r. rezerwuje się na przeprowadzenie przez Zamawiającego ostatecznej weryfikacji zasilonej bazy produkcyjnej oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru dla ETAPU I.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania umowy niezwłocznie po jej zawarciu.

- Zamawiający w ciągu 1 (pierwszego) dnia roboczego od dnia podpisania umowy zarejestruje pracę w rejestrze prac geodezyjnych pod numerem umowy tj. …………………….. i udostępni Wykonawcy niezbędne materiały z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zapewni dostęp do bazy produkcyjnej. Udostępnienie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, poprzedzi podpisanie umowy powierzenia danych osobowych.

- W terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac dotyczący wykonania poszczególnych ETAPÓW z podziałem na części wg pkt-u. IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Po zakończeniu poszczególnych części ETAPÓW będą sporządzane i podpisywane przez obie Strony protokoły odbioru z wykonanej części ETAPÓW.

§ 3

[Prawo opcji]

- Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp w jednym zakresie:

- W przypadku skorzystania z prawa opcji, maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację zamówienia opcjonalnego wynikającego z oferty wynosi:

- Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określonego jako “prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 4

[Opcja ilościowo-terminowa]

- W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje jednokrotne przedłużenie okresu obowiązywania umowy poprzez realizację ETAPU II zamówienia, o którym mowa w pkt IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Terminy realizacji ETAPU II:

- realizacja ETAPU II rozpocznie się od dnia 4 stycznia 2027 r.,

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia nie później niż do dnia 5 października 2026 r.; po upływie tego terminu prawo opcji wygasa,

- rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 7 stycznia 2027 r.,

- wykonanie wszystkich prac merytorycznych objętych ETAPEM II (Część 6) musi nastąpić do dnia 25 listopada 2027 r.,

- podpisanie końcowego protokołu odbioru w formie papierowej, poświadczającego wykonanie całości ETAPU, nastąpi nie później niż do dnia 6 grudnia 2027 r.

Przy czym Strony ustalają, że:

- Termin zakończenia wszystkich prac merytorycznych dla ETAPU II (Część 6) przez Wykonawcę (ostateczne zasilenie bazy i przekazanie dokumentacji) upływa 25 listopada 2027 r.

- Okres od 26 listopada do 6 grudnia 2027 r. rezerwuje się na przeprowadzenie przez Zamawiającego ostatecznej weryfikacji zasilonej bazy produkcyjnej oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru.”

- Zakres ilościowy i wymagania jakościowe ETAPU II pozostają zgodne z pkt IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wynagrodzenie za realizację ETAPU II odpowiada cenie brutto wskazanej w Formularzu ofertowym w pozycji „Prawo opcji – ETAP II” i stanowi maksymalne wynagrodzenie.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, jednakże wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

§ 5

[Warunki zapłaty wynagrodzenia]

- Ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy do kwoty:

- Za realizację zamówienia podstawowego (ETAP I)

netto: ………………………….. złotych (słownie: ………………………………….)

VAT (23 %): ………………… złotych (słownie: ………………………………….)

brutto: ……………………. złotych (słownie: …………………………………………………).

- Za realizację zamówienia opcjonalnego (ETAP II), w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:

netto: ………………………….. złotych (słownie: ………………………………….)

VAT (23 %): ………………… złotych (słownie: ………………………………….)

brutto: ……………………. złotych (słownie: …………………………………………………).

Łączne maksymalne wynagrodzenie (podstawa + opcja) wynosi brutto: ………… zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach, w następującej wysokości:

- ETAP I (podstawa), za wykonanie:

- części 1 – 70%,

- części 2 – 30%.

- Dla ETAPU II (opcja) – procent od kwoty określonej w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem uruchomienia prawa opcji zgodnie z § 4:

- części 3 – 30%,

- części 4 – 30%,

- części 5 – 20%,

- części 6 – 20%.

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za zrealizowane poszczególne części zamówienia. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą bezusterkowe protokoły odbioru w formie papierowej za wykonanie części prac, sporządzone i podpisane przez obie Strony.

- Jeżeli poszczególne części prac zostaną wykonane bez usterek, za dzień wykonania uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Jeżeli w wyniku czynności odbioru stwierdzone zostaną usterki, za dzień wykonania prac uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac bez usterek. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie końcowy protokół odbioru w formie papierowej, bez zastrzeżeń, podpisany przez obie Strony, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 14 zdanie ostatnie.

- Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nr ……………………………………. w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury.

- Faktury należy wystawić na:

- (Nabywca) Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969,

- (Odbiorca - Płatnik) Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

- Suma wynagrodzeń wypłaconych za poszczególne ETAPY stanowi 100% wynagrodzenia określonego w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że:

- wskazany rachunek bankowy otwarty jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- wskazany rachunek bankowy jest wpisany na tzw. białą listę podatników VAT.

- jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiać rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia i akceptacji Zamawiającego bez obowiązku sporządzania aneksu do umowy.

- Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm., dalej „ustawa o VAT”).

- Zamawiający zezwala na przesłanie faktur drogą elektroniczną w formacie PDF na skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Gdańsku /UMGDA/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl. Faktury w formie elektronicznej składane powinny być poprzez formularz „Pisma Ogólne”. Każda wysłana wiadomość, do której załączona będzie faktura, musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego, weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Osobą podpisującą „Pismo Ogólne” w imieniu Zleceniobiorcy/Wykonawcy jest (imię i nazwisko osoby)

- Dopuszcza możliwość otrzymywania faktur elektronicznych na wskazany adres mailowy wg@gdansk.gda.pl, pod warunkiem, że nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w wersji papierowej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur elektronicznych nie później niż 2 dni od dnia ich wystawienia. Wiadomości e-mail zawierające fakturę elektroniczną będą przesyłane wyłącznie z następującego adresu:

- Zamawiający zezwala na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą e- Doręczeń: AE:PL-69589-14466-DIDGS-28

- Z dniem powstania obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur wyłącznie za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nabywca – sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, pole znacznikowe JST należy wpisać „1”

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

NIP: 583-00-11-969

Odbiorca – sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, należy określić rolę jako „8”

Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Geodezji

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

NIP: 583-34-66-742.

1)  Sposób wypełnienia pól faktury ustrukturyzowanej przedstawiono w poniższej tabeli:

| Strona transakcji | Sekcja | Pole | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| NABYWCA | Podmiot2 | NIP | 5830011969 |
|  |  | Nazwa | Gmina Miasta Gdańska |
|  |  | Kod kraju | PL |
|  |  | Adres | ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk |
|  |  | JST – „TAK” | 1 |
| ODBIORCA | Podmiot3 | NIP | 5833466742 |
|  |  | Nazwa | Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Geodezji |
|  |  | Kod kraju | PL |
|  |  | Adres | ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk |
|  |  | Rola – JST odbiorca | 8 |
|  | WARUNKI TRANSAKCJI | Umowa | Numer (np.: RWB-W/…./WG/…/U-W.Bież./2026) |

- Wyjątkiem od powyższej zasady są tryby awarii oraz niedostępności KSeF, o których mowa w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106ng ustawy o VAT. Jednak, w takich przypadkach, Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z aktualnym wzorem (z wyjątkiem awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT), opatrzenia jej odpowiednim kodem QR (lub kodami).

- Za prawidłowo wystawioną fakturę ustrukturyzowaną, zgodną pod względem merytorycznym i formalnym uznaje się fakturę przesłaną do KSeF, która zawiera w szczególności kompletne  poprawne dane identyfikujące Podmiot3 oraz rolę JST-Odbiorca, w tym numer poprawny NIP Odbiorcy, nazwę, adres oraz numer umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Faktura ustrukturyzowana, która nie spełnia powyższych wymogów, nie będzie uznawana za prawidłową i nie stanowi podstawy do dokonania zapłaty. Wykonawca/Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia brakujących danych i wystawienia faktury korygującej w systemie KSeF.

- Wyjątkiem od powyższej zasady są tryby awarii oraz niedostępności KSeF, o których mowa w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednak, w takich przypadkach, Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z aktualnym wzorem (za wyjątkiem awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT), opatrzenia jej odpowiednim kodem QR (lub kodami).

- Do czasu dostarczenia Podmiotowi3 (JST-Odbiorca) prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF bieg terminu wymagalności nie rozpoczyna się.

- Jeżeli ustawa o VAT o podatku od towarów i usług dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w inny sposób niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu:

- na adres Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Geodezji ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, przy czym za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie  z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania na fakturze numeru identyfikującego KSeF - w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza;

- na adres e-mail wg@gdansk.gda.pl, przy czym za datę skutecznego doręczenia w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF - w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy związane z wykonaniem umowy.

- Za dzień spełnienia zobowiązania Zamawiającego do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

[Gwarancja]

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w okresie ………………………… miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

- W przypadku wykonania umowy w ramach opcji tj. ETAPU II, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w okresie ………………………… miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania, na własny koszt wad i usterek, które ujawnią się w przedmiocie umowy.

- Usuwanie wad i usterek następować będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wadach i usterkach. W przypadku konieczności usunięcia wad i usterek o charakterze skomplikowanym lub złożonym Strony na piśmie mogą ustalić inny termin.

- Za dokument gwarancyjny Strony uznają niniejszą umowę.

§ 7

[Cesja praw z umowy]

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść praw z umowy na podmiot trzeci.

§ 8

[Kary]

- W przypadku:

- zwłoki w wykonywaniu umowy w terminach o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za daną część, za każdy dzień zwłoki względem terminów określonych w § 2 ust. 1;

- nierealizowania prac w terminach i zakresach wskazanych przez Wykonawcę w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy (harmonogram prac przedstawiony przez Wykonawcę), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 (trzysta) złotych za każdy stwierdzony przypadek, chyba że brak realizacji wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zwłoki w usuwaniu wad i usterek w terminach, o którym mowa w § 6 ust 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 (dwieście) złotych, za każdy dzień zwłoki;

- przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową oraz przepisami rozporządzenia RODO w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych za każdy stwierdzony przypadek;

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000zł za każdy stwierdzony przypadek (dotyczy przypadku korzystania z podwykonawców);

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy dla danego ETAPU.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy dla danego ETAPU.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Dla kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych, których może domagać się Zamawiający wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 dla danego ETAPU.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, wysokość kar umowy wynosi 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 dla danego ETAPU.

§ 9

[Odstąpienie od umowy]

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania umowy niezwłocznie po jej zawarciu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do rozpoczęcia prac i wyznaczy mu w tym celu termin. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie wykona prac w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) oraz § 4 ust. 2 pkt 3) w przypadku skorzystania z prawa opcji.

- Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń, może odstąpić od umowy, gdy:

- Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, w sposób sprzeczny z umową lub z nienależytą starannością;

- jeżeli w wyniku kontroli prac Wykonawcy ujawnią się błędy i usterki, a Wykonawca trzykrotnie, nieprawidłowo usunie błędy i usterki;

- w razie przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu danych osobowych niezgodnie z umową oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności następuje na piśmie. Po doręczeniu oświadczenia, w terminie maksymalnie 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich materiałów źródłowych pobranych od Zamawiającego w celu wykonania umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się powierzyć realizację umowy wyłącznie osobom wymienionym w załączniku nr 3 do umowy oraz zapewnić ich stałą i ciągłą obecność.

- Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby wymienione w załączniku nr 3 (Wykaz osób) nie będą w stanie wykonywać umowy, Wykonawca w ramach zastępstwa i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia wykonywania prac osobom spełniającym wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zmiana osób, o której mowa w ust. 2, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego, bez obowiązku sporządzania aneksu do umowy.

§ 11

[Zabezpieczenie danych pozyskanych w trakcie realizacji umowy]

Wykonawca zobowiązuje się, że dane i materiały udostępnione w trakcie wykonywania umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu jej realizacji. Ponadto zobowiązuje się do zabezpieczenia tych danych i materiałów, aby w żaden sposób (poprzez kopiowanie, nagrywanie, zapisywanie) dane te nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie.

§ 12

[Przetwarzanie danych osobowych]

- Gmina Miasta Gdańska jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Dz.UE.L.2016.199.1 (rozporządzenie RODO).

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz wykwalifikowanym personelem zapewniającymi spełnienie wymagań rozporządzenia RODO.

- W związku z wykonywaniem umowy Strony udostępniają następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe oraz numer służbowy telefonu pracowników, współpracowników. Strony oświadczają, że udostępnione dane osobowe są niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, w posiadanie których weszły w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek ten istnieje również po zakończeniu umowy.

- Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione w związku z wykonywaniem umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Ponadto zobowiązują się do zabezpieczenia tych danych, aby w żaden sposób (poprzez kopiowanie, nagrywanie, zapisywanie) dane te nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych przepisów Zamawiającego związanych z ochroną danych osobowych.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do realizacji obowiązków określonych przepisami Rozporządzenia RODO w takim zakresie, w jakim są do tego zobowiązane, zgodnie z tymi przepisami.

§ 13

[Zmiany umowy]

- Poza przypadkami określonymi w przepisach ustawy Pzp, zmiany postanowień zawartej umowy są dopuszczalne, w zakresie:

- terminu realizacji umowy,

- wynagrodzenia,

- zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2 może nastąpić w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług obowiązującej na dzień wykonania usługi w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, przy czym wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokości;

- w sytuacji skorzystania z prawa opcji, zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192).

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. art. 439 ust. 1ustawy Ppz. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 2 a-c, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2 lit. a-c, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a-c na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a-c.

- Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków Wykonawcy sporządza aneks, do niniejszej umowy, który zostanie zawarty z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie zmian powodujących zmianę kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył źródłowe dokumenty księgowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wnioskowanej zmiany umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie dochowa wymogów ust. 5, 6 i 7 zdanie drugie, Zamawiający wypłaci wynagrodzenie za dany miesiąc według stawek obowiązujących przed dokonaniem waloryzacji wynagrodzenia.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty, celem umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków wskazanych w ust. 5, 6 i 7, w oparciu o przepisy regulujące ochronę danych osobowych w tym RODO.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 3, Strony postanawiają, że w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, waloryzacja zaoferowanej ceny netto następować będzie na wniosek Wykonawcy, na następujących zasadach:

- Cena netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy będzie mogła być jednokrotnie waloryzowana po upływie 3 pełnych kwartałów od daty zawarcia umowy (dzień waloryzacji), pod warunkiem, że spełnione zostaną wymogi określone w poniższych pkt 2-5.

- Cena netto, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy ulegnie waloryzacji, jeżeli Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu kwartalnym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na dzień waloryzacji wzrośnie o co najmniej 10%, w stosunku do wysokości tego wskaźnika w dniu zawarcia umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jednokrotnie po upływie 3 pełnych kwartałów od daty zawarcia umowy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych dowodów, w jaki sposób cena materiałów lub koszty związane z realizacją umowy, wpływają na warunki realizacji umowy, w szczególności na cenę wykonania umowy.

- Wartość wzrostu ceny netto, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy będzie nie większa niż 4% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane na zasadach określonych w ust. 10 zobowiązany jest również do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy pod rygorem zastosowania § 8 ust.1 pkt 5).

- Przed dokonaniem zmiany, wskazanej w ust. 1 Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o dostarczenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów uzasadniających zmianę.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących,

- ogłoszeniu upadłości układowej lub likwidacyjnej,

- rozpoczęciu likwidacji,

- zawieszenia działalności.

- Pisma wysłane pod ostatni obowiązujący adres uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 14

W sprawach, które nie są unormowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).

§ 15

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą w Gdańsku.

§ 16

- Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Za datę zawarcia umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób podpisujących w imieniu ostatniej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1

- Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy – załącznik nr 3

- Warunki Techniczne - załącznik nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące statusu VAT – załącznik nr 5

Załącznik nr 2 do umowy nr BZP.272.12.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Podstawy prawne i techniczne wykonywania pracy.

- Obowiązujące przepisy prawa.

    - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm. Dz.U. 2025 poz. 1542)

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

(Dz.U. 2021 poz. 1385)

    - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 242).

    - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1670);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773);

    - Zarządzenie nr 952/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z dostosowaniem wybranych elementów Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 do obowiązującego modelu pojęciowego danych BDOT500, określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385), na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska.

Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

### A) Wykonanie prac związanych z dostosowaniem baz danych BDOT500

Zakres prac obejmuje:

- dostosowanie baz danych BDOT500 do obowiązującego modelu pojęciowego,

- uzupełnienie brakujących oraz poprawę błędnych atrybutów,

- weryfikację i poprawę powiązań topologicznych oraz przynależności obiektów do właściwych kategorii i klas,

- wykonanie prac związanych z poprawą geometrii obiektów,

- przeniesienie do bazy EGiB elementów trwale związanych z budynkiem,

- zasilenie bazy EWID2007 wynikami prac z zachowaniem historii zmian,

- przygotowanie raportów walidacyjnych plików GML BDOT500.

B) Przedmiot zamówienia – Moduł informatyczny

- Wykonawca w ramach realizacji Etapu I części 1 zamówienia jest zobowiązany do dostarczenia i wdrożenia modułu informatycznego przeznaczonego do automatycznej walidacji poprawności topologicznej oraz atrybutowej danych BDOT500, GESUT i EGiB.

- Warunkiem koniecznym (obligatoryjnym) realizacji zamówienia jest zapewnienie dla dostarczanego modułu standardu określonego jako „Wymagana pełna implementacja”.

- Przez „Wymaganą pełną implementację” Zamawiający rozumie implementację modułu z systemem PZGiK (TurboEwid) oraz KCD na poziomie wspólnego interfejsu użytkownika oraz bezpośredniej pracy na produkcyjnej bazie danych Zamawiającego (Oracle Database 12c), co ma zapewnić pełną spójność i sprawność zasilania zasobu.

- Dostarczenie modułu o parametrach niższych niż określone w definicji „Wymaganej pełnej implementacji” lub brak uzyskania wymaganej zgody autora systemu PZGiK na taką implementację, będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

Moduł powinien w szczególności umożliwiać:

- automatyczną walidację poprawności topologicznej oraz atrybutowej danych BDOT500, GESUT i EGiB, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi kryteriami określonymi przez Zamawiającego w Warunkach Technicznych;

- wykrywanie niespójności logicznych i przestrzennych pomiędzy warstwami tematycznymi oraz pomiędzy bazami danych;

- generowanie raportów błędów w formie umożliwiającej ich dalszą analizę (opcjonalnie w interfejsie system PZGiK) i wykorzystanie w procesach aktualizacji danych oraz eksport list błędów do plików CSV

- pracę wyłącznie w środowisku informatycznym Zamawiającego, bez jakiegokolwiek przesyłania, udostępniania lub przetwarzania danych, poza tym środowiskiem;

- instalację modułu na dowolnej liczbie stanowisk roboczych Zamawiającego bez ograniczeń licencyjnych.

C) Opis techniczny środowiska systemowego oraz wymagania dotyczące pełnej

Implementacji modułu z systemem PZGiK

- Charakterystyka systemu EWID2007 wykorzystywanego przez Zamawiającego

System EWID2007 jest wykorzystywany przez Zamawiającego do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. TurboEwid jest aplikacją typu desktopowego napisaną w języku C++, pracującą w architekturze

klient–serwer w modelu tzw. „grubego klienta”. Oprogramowanie obsługuje stanowiska komputerowe użytkowników pracujących w sieci lokalnej urzędu i umożliwia wykonywanie operacji związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów oraz baz danych prowadzonych przez system.

Funkcjonalność systemu realizowana jest poprzez zestaw modułów dynamicznych (DLL), które rozszerzają możliwości aplikacji w zakresie obsługi poszczególnych ewidencji i rejestrów wykorzystywanych w działalności wydziałów urzędu, w szczególności wydziału geodezji.

Dane obsługiwanych ewidencji przechowywane są w relacyjnej bazie danych Oracle stanowiącej wspólne repozytorium danych dla systemu. Struktura bazy danych oparta jest na modelu danych Geomaticus stosowanym w systemie EWID2007.

System umożliwia pracę z danymi przestrzennymi poprzez zintegrowany moduł mapowy, w którym dane geometryczne odczytywane są bezpośrednio z bazy danych Oracle. Użytkownicy systemu mogą przeglądać dane przestrzenne na mapie, identyfikować obiekty przestrzenne oraz wprowadzać lub modyfikować dane geometryczne i opisowe – w zakresie wynikającym z posiadanych uprawnień.

Wiele rejestrów prowadzonych w systemie umożliwia określenie lokalizacji przestrzennej obiektów oraz powiązanie ich z podstawowymi obiektami ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w szczególności z działkami ewidencyjnymi oraz budynkami.

System wykorzystuje relacyjną bazę danych Oracle Database w strukturze danych Geomaticus. W chwili ogłoszenia postępowania system funkcjonuje w środowisku obejmującym w szczególności:

- interfejs oprogramowania  TurboEwid w wersji 11.0,

- bazę danych Oracle Database,

- środowisko sieciowe Zamawiającego umożliwiające dostęp do systemu z poziomu stacji roboczych użytkowników.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji wersji oprogramowania TurboEwid lub środowiska bazodanowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompatybilność dostarczonego rozwiązania z aktualną wersją systemu wykorzystywanego przez Zamawiającego.

- Zakres wymaganej implementacji modułu

Przez pełną implementację z systemem PZGiK Zamawiający rozumie rozwiązanie informatyczne, które:

- funkcjonuje w tym samym środowisku systemowym co system Ewid2007,

- korzysta z tej samej bazy danych Oracle lub jej kopii roboczej,

- umożliwia pracę użytkowników w ramach środowiska informatycznego Zamawiającego,

- umożliwia wykorzystanie wyników działania modułu w bieżącej pracy systemu PZGiK,

- nie wymaga eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych w celu przeprowadzenia analiz lub kontroli jakości danych.

Implementacja powinna zapewniać zachowanie spójności danych, bezpieczeństwo ich przetwarzania oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami prowadzenia baz dany PZGiK.

- Ograniczenia wynikające z praw autorskich

System Ewid2007 stanowi oprogramowanie objęte ochroną praw autorskich, którego producentem jest Geomatyka-Kraków s.c.

W związku z powyższym:

- Wykonawca zobowiązany jest projektować rozwiązanie w sposób nienaruszający praw autorskich producenta systemu,

- Implementacja nie może polegać na modyfikacji kodu źródłowego systemu Ewid2007 ani innych elementów oprogramowania objętych ochroną praw autorskich.

- Zgoda autora systemu

System Ewid2007 podlega ochronie praw autorskich, w szczególności interfejsów aplikacyjnych komponentów systemowych lub struktur danych systemu EWID2007.

W związku z powyższym:

- Zgoda autora systemu musi zostać dostarczona najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru modułu w ramach ETAPU I części 1. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za pozyskanie na własny koszt i ryzyko pisemnej zgody autora systemu PZGiK na realizację pełnej implementacji.

- Uzyskanie zgody autora systemu na zaproponowany sposób implementacji stanowi warunek odbioru modułu informatycznego.

- W przypadku zgłoszenia przez autora systemu uwag technicznych dotyczących sposobu implementacji Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w zakresie niezbędnym do uzyskania zgody.

- Wymagania dotyczące modułu

Dostarczony moduł informatyczny musi:

- pracować w środowisku informatycznym Zamawiającego,

- umożliwiać współpracę z bazą danych Oracle wykorzystywaną przez system PZGiK,

- zapewniać dostęp do wyników kontroli danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez użytkowników systemu,

- zapewniać bezpieczeństwo oraz integralność danych,

- nie powodować zakłóceń w pracy systemu produkcyjnego.

Moduł powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający jego instalację i uruchomienie w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego bez konieczności wprowadzania zmian w oprogramowaniu systemu Ewid2007.

- Dokumentacja techniczna

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczonego

rozwiązania obejmującą w szczególności:

- opis architektury modułu,

- opis sposobu implementacji z systemem PZGiK,

- wymagania instalacyjne i konfiguracyjne,

- instrukcję użytkowania modułu.

Dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do weryfikacji poprawności implementacji oraz do przekazania jej autorowi systemu Ewid2007 w celu uzyskania zgody na wykorzystanie elementów systemu objętych ochroną praw autorskich.

### D) Szczegółowy sposób realizacji prac

Szczegółowy sposób wykonania prac, w tym procedury i zasady dokumentowania w Dzienniku Prac, określono w Rozdziale 2 pkt VII SWZ, natomiast wymagania dotyczące harmonogramu kontroli i odbiorów określono w Rozdziale 2 pkt IX SWZ.

III. Charakterystyka obszaru zamówienia.

1. Opracowaniem objęte są obręby ewidencyjne w obszarze zawierającym się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.

2. Dane przestrzenne zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) dla całego obszaru Miasta Gdańska prowadzone są w systemie zintegrowanym TurboEwid wersja 11.0 w strukturze bazy danych Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania wyników prac do aktualnej wersji oprogramowania Zamawiającego.

3. Bazy danych objęte opracowaniem tworzone były w różnych okresach, w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym czasie. W związku z tym część obiektów z baz danych BDOT500 nie posiada wszystkich lub posiada błędnie uzupełnione, obligatoryjne wartości atrybutów oraz ich geometria i powiązania topologiczne nie są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Realizacja prac będzie odbywać się etapami:

ETAP I (ROK 2026)

Część 1

- Dostarczenie modułu do kontroli baz danych oraz plików KCD w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy lub krótszym zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.

- Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

0086, 034S, 170S, 212S, 303S, 0049 (Jasień), 0036 (Kiełpino Górne), 0074 (Łostowice), 307S, 326S, 0047 (Smęgorzyno), 0048 (Szadółki), 0075 (Ujeścisko), 0063 (Zabornia), 0144 (Zatoka)

w terminie 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część 2

Kontrola zgodności obiektów BDOT dla obrębów uprzednio dostosowanych do obowiązujących przepisów BDOT, obejmująca identyfikację ewentualnych niezgodności oraz wykonanie korekt wyłącznie w zakresie elementów wymagających poprawy:

0004, 0005, 0006, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0050, 0051, 0052, 0035 (Kokoszki), 0025 (Firoga), 0003 (Klukowo), 0023 (Rębiechowo), 0002 (Barniewice), 0024 (Bysewo), 0001 (Osowa), 0094 (Maćkowy), 264S, 0139 (Górki Wschodnie), 0141 (Komary), 0143 (Przegalina), 0140 (Sobieszewo), 0142 (Świbno),

zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Etapu I wraz z przekazaniem kompletu danych nastąpi nie później niż do dnia 25 listopada 2026 roku.

ETAP II (ROK 2027) opcja terminowo - ilościowa

Część 3

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

0007, 0008, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0032, 0033, 0034, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0081, 0082, 0083, 0091, 0092, 253S, 274S, 275S,

w terminie 13 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji Etapu II.

Część 4

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów: 0053, 0054, 0055, 0064, 0065, 0066, 0067, 0077, 0078, 0079, 0080, 0089, 0090, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0134, 0136,

w terminie 25 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji Etapu II.

Część 5

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

177S, 203S, 204S, 209S, 210S, 211S, 213S, 214S, 215S, 216S, 218S, 219S, 220S, 221S, 250S, 251S, 252S, 254S, 255S, 256S, 257S, 258S, 259S, 260S, 261S, 262S, 263S, 265S, 266S, 267S,

w terminie 38 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji Etapu II.

Część 6

Dostosowanie obiektów BDOT dla obrębów:

268S, 269S, 270S, 271S, 272S, 273S, 278S, 300S, 301S, 334S, 308S, 309S, 310S, 311S, 312S, 313S, 314S, 315S, 316S, 317S, 318S, 319S, 320S, 321S, 322S, 324S

Wykonanie wszystkich prac merytorycznych objętych Etapem II musi nastąpić nie później niż do dnia 25 listopada 2027 roku.

V. Prawo opcji

V.1. Zamawiający, działając na podstawie art. 441 ustawy Pzp, przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie opcji ilościowo-terminowej, polegającej na rozszerzeniu zamówienia o ETAP II, zgodnie z zakresem i ilościami określonymi w pkt IV SWZ.

V.2. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w całości lub w części. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

### Opcja ilościowo-terminowa

V.3. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje jednokrotne przedłużenie okresu obowiązywania umowy poprzez realizację ETAPU II zamówienia, o którym mowa w pkt IV SWZ.

V.4. W przypadku skorzystania z prawa opcji:

- realizacja ETAPU II rozpocznie się od dnia 4 stycznia 2027 r.,

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia nie później niż do dnia 5 października 2026 r.; po upływie tego terminu prawo opcji wygasa,

- rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 7 stycznia 2027 r.,

- wykonanie wszystkich prac merytorycznych objętych ETAPEM II (Część 6) musi nastąpić do dnia 25 listopada 2027 r.,

- podpisanie końcowego protokołu odbioru w formie papierowej, poświadczającego wykonanie całości zamówienia (Etap I i Etap II), nastąpi nie później niż do dnia 6 grudnia 2027 r.

V.5. Zakres ilościowy ETAPU II realizowanego w ramach prawa opcji jest zgodny z opisem zawartym w pkt IV SWZ.

V.6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację ETAPU II w ramach prawa opcji będzie odpowiadać cenie wskazanej przez Wykonawcę w ofercie dla ETAPU II z podziałem na części, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynagrodzenia wynikających z postanowień umowy.

V.7. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

V.8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację ETAPU II w ramach prawa opcji odpowiada cenie brutto wskazanej w formularzu ofertowym w pozycji ‘Prawo opcji – ETAP II’ i stanowi maksymalne wynagrodzenie za realizację tego zakresu.

V.9. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a wynagrodzenie należne Wykonawcy ogranicza się do ceny zamówienia podstawowego.

VI. Ogólne warunki zamówienia.

- Zamawiający do prowadzenia zbiorów danych BDOT500 wykorzystuje oprogramowanie firmy Geomatyka-Kraków S. C. w systemie zapisanym w pkt. III.2. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie wymaga używania oprogramowania używanego przez Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zdecyduje się korzystać z oprogramowania TurboEwid firmy Geomatyka-Kraków s.c. wykorzystywanego w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, to we własnym zakresie i na swój własny koszt zapewni sobie, a w przypadku udziału podwykonawcy - również podwykonawcy, możliwość używania tego oprogramowania oraz bazy danych ORACLE wraz ze strukturą Geomaticus systemu EWID2007. Zamawiający udostępni swoją bazę oraz kopię tej bazy tylko na czas ładowania tych baz poprawionymi danymi wg procedury odbiorowej. Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z oprogramowania firmy Geomatyka-Kraków s.c.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy w ramach umowy zdalne połączenia do Systemu, umożliwiające równoległą pracę maksymalnie dwóch przedstawicieli Wykonawcy, w celu wykonywania usług, w tym zasilenie baz danych wynikami prac, diagnozowania i usuwania błędów. Na wniosek Wykonawcy, w razie, gdyby było to konieczne, Wykonawca będzie dysponował zdalnym dostępem do Systemu także poza godzinami roboczymi oraz poza dniami roboczymi, chyba że z jakichkolwiek przyczyn nie będzie to możliwe. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, za pośrednictwem Kanału Komunikacji.

- Zamawiający zapewni zdalny dostęp dla Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykonania prac objętych zamówieniem, poprzez bezpieczny szyfrowany kanał i na zasadach zgodnych z aktualną polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. l) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik) prace geodezyjne i kartograficzne objęte niniejszym zamówieniem nie podlegają zgłoszeniu przez Wykonawcę.

- Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy zarejestruje pracę w rejestrze prac geodezyjnych pod numerem umowy i udostępni Wykonawcy niezbędne materiały z ODGiK oraz dostęp do kopii bazy produkcyjnej. Udostępnienie danych poprzedza podpisanie umowy powierzenia danych.

- Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac wykonania poszczególnych obrębów ewidencyjnych oraz termin ich wykonania, które nie mogą przekraczać terminu wskazanego w pkt IV.

- Wszelkie zmiany i uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotowego zamówienia należy odnotować w Dzienniku Prac.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru przystąpi do odbioru poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

- Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji oraz produkcyjnej kopii bazy danych. W wypadku stwierdzenia błędów, Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki kontroli wraz ze wskazanymi usterkami zapisanymi w protokole kontroli w formie papierowej, zgodnie z harmonogramem wskazanym w Rozdziale 2 pkt IX SWZ (Szczegółowy harmonogram kontroli prac). Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów i usterek a jedynie ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów. W przypadku trzykrotnego nieprawidłowego przeprowadzenia zmian na kopii bazy produkcyjnej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku pozytywnej weryfikacji kopii bazy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zasilenie bazy produkcyjnej, które będzie podlegało kontroli zgodnie z “Szczegółowym harmonogramem kontroli prac”, o którym mowa w Rozdziale 2 pkt IX SWZ.

- Z czynności odbioru każdego ETAPU zamówienia Zamawiający sporządzi częściowy protokół odbioru w formie papierowej, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Zamawiający uzna całość zamówienia za prawidłowo wykonane po pozytywnym odbiorze wszystkich ETAPÓW zamówienia i sporządzi końcowy protokół odbioru w formie papierowej, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy. Odbiorem objęta będzie baza BDOT500 zgodnie ze schematem XSD.

- Data końcowego protokołu odbioru w formie papierowej stanowi datę zakończenia prac.

- Każda osoba wykonująca czynności związane z dostępem do danych Zamawiającego zobowiązana jest do podpisania oświadczenia związanego z dostępem i ochroną danych osobowych.

VII. Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie czynności niezbędnych do dostosowania baz danych BDOT500 oraz baz danych EGiB (w zakresie obiektów trwale związanych z budynkiem) do obowiązujących modeli pojęciowych, a także wdrożenie modułu informatycznego służącego do kontroli jakości danych przestrzennych.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Dostarczenie i wdrożenie modułu informatycznego

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie modułu informatycznego przeznaczonego do automatycznej walidacji poprawności topologicznej oraz atrybutowej danych BDOT500, GESUT i EGiB.

- Zamawiający nie wymaga przedłożenia zgody autora systemu na etapie składania ofert ani nie dokonuje jej weryfikacji w toku badania i oceny ofert. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie równego dostępu do zamówienia i podniesienie konkurencyjności postępowania poprzez eliminację barier wejścia (brak „lock-inu” narzędziowego).

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną, pisemną zgodę autora systemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru modułu w ramach Etapu I części 1

- W ramach wdrożenia Wykonawca:

- zainstaluje moduł w środowisku Zamawiającego,

- przeprowadzi testy funkcjonalne na kopii bazy danych,

- zapewni prawidłową konfigurację modułu,

- przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania modułu,

- zapewni asystę techniczną w okresie gwarancji.

2. Prace związane z dostosowaniem baz danych BDOT500

Wykonawca wykona prace polegające na dostosowaniu danych BDOT500 do obowiązującego modelu pojęciowego, obejmujące:

- uzupełnienie brakujących oraz poprawę błędnych atrybutów,

- weryfikację i poprawę przynależności obiektów do właściwych kategorii i klas,

- weryfikację i poprawę powiązań topologicznych,

- ręczną naprawę geometrii obiektów, w tym: – domykanie obiektów powierzchniowych, – konwersję obiektów liniowych na powierzchniowe z wykorzystaniem baz danych BDOT500, EGiB oraz ortofotomapy, – zachowanie hierarchii obiektów,

- segmentację obiektów wydłużonych (liniowych i powierzchniowych) na odcinki o długości ok. 200–300 m,

- odnotowanie w Dzienniku Prac przypadków, w których naprawa geometrii nie jest możliwa, wraz z uzgodnieniem dalszego postępowania z Zamawiającym.

- Szczegółowe warunki techniczne wykonania zamówienia zawiera załącznik nr 4 do wzoru umowy.

3. Raportowanie obiektów niemożliwych do konwersji

Wykonawca sporządzi raport graficzny zawierający:

- identyfikatory obiektów,

- ich lokalizację,

- opis przyczyny braku możliwości konwersji.

Raport zostanie przekazany Zamawiającemu w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania.

## 4. Prace dotyczące danych EGiB

Wykonawca przeniesie z mapy zasadniczej do bazy EGiB elementy trwale związane z budynkiem (dla budynków występujących w bazie EGiB), wraz z:

- przycięciem lub dociągnięciem elementów do obrysu budynku,

- zachowaniem zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi.

## 5. Zasilenie bazy EWID2007

Po pozytywnej weryfikacji kopii bazy danych Wykonawca:

- zasili bazę produkcyjną EWID2007 wynikami prac,

- zapewni zachowanie historii zmian,

- przekaże raporty z walidacji plików GML BDOT500.

Walidacja plików GML nie może zawierać błędów. Zakres raportu walidacyjnego zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

## 6. Zasady współpracy i dokumentowania prac

- Wykonawca prowadzi Dziennik Prac, w którym odnotowuje wszystkie ustalenia, decyzje, problemy i uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym, w tym do konsultowania kwestii wymagających decyzji Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany zakresu prac wymagają uzgodnienia i odnotowania w Dzienniku Prac.

## 7. Efekt końcowy zamówienia

Efektem końcowym realizacji zamówienia będzie:

- baza danych BDOT500 dostosowana do obowiązującego modelu pojęciowego,

- baza danych EGiB uzupełniona o obiekty trwale związane z budynkiem,

- dane poprawne topologicznie i kompletne atrybutowo,

- dane zaimplementowane do struktur aplikacji TurboEwid,

- moduł informatyczny wdrożony i działający w środowisku Zamawiającego,

- pełna dokumentacja prac, w tym raporty walidacyjne i raporty obiektów niemożliwych do konwersji.

VIII. Gwarancja oraz asysta techniczna:

      - Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie z okresem gwarancji zadeklarowanym w ofercie, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Poprzez pojęcie gwarancji Zamawiający odnosi się zarówno do poprawności przetworzonych danych, jak i do funkcjonalności dostarczonego modułu informatycznego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie na własny koszt wszelkich wad i usterek, które ujawnią się w przedmiocie umowy po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. W przypadku danych geodezyjnych oznacza to zapewnienie ich pełnej zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym BDOT500 oraz standardami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia. W sytuacjach szczególnie złożonych strony mogą ustalić inny termin w formie pisemnej.

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres ten jest jednym z kryteriów oceny ofert i może zostać wydłużony przez Wykonawcę w celu uzyskania dodatkowych punktów.

Uwaga:

W przypadku wykonania umowy w ramach opcji tj. ETAPU II, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na taki sam okres, jak na zamówienie podstawowe.

- Dokument gwarancyjny: Za dokument gwarancyjny uznaje się podpisaną umowę.

- Asysta Techniczna (Wsparcie Techniczne)

Poprzez pojęcie asysty technicznej Zamawiający rozumie wsparcie techniczne dotyczące wdrożonego modułu informatycznego do kontroli jakości danych przestrzennych (BDOT500, GESUT, EGiB).

- Asysta techniczna obejmuje bieżące wsparcie Zamawiającego w użytkowaniu modułu w jego środowisku informatycznym. W szczególności dotyczy to:

  - Pomocy w diagnozowaniu i usuwaniu błędów działania oprogramowania.

  - Wsparcia przy konfiguracji modułu na stanowiskach roboczych Zamawiającego.

  - Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania modułu po ewentualnych aktualizacjach systemu operacyjnego lub środowiska bazy danych Oracle u Zamawiającego.

- Asysta techniczna jest świadczona w całym okresie obowiązywania gwarancji. W strukturze kryteriów oceny ofert asysta techniczna jest nierozerwalnie połączona z okresem gwarancji jakości na moduł (Kryterium III).

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne, korzystając m.in. z zapewnionego przez Zamawiającego zdalnego dostępu SSL-VPN, co pozwala na szybką interwencję bez konieczności wizyty w siedzibie urzędu.

IX. Szczegółowy harmonogram kontroli prac:

Zamawiający zastrzega sobie, że przekazywanie obrębów do kontroli ma się odbywać w sposób płynny zgodnie z wcześniejszym ustaleniem w harmonogramie. Za pierwszy dzień kontroli, po przekazaniu obrębów, uznaje się dzień następujący po przekazaniu pliku do kontroli.

| Lp. | Czynności kontroli / prac | Wykonuje: |  | Nr iteracji | Maks. liczba dni roboczych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zam. | Wyk. |  |  |
| 1 | Zasilenie kopii bazy produkcyjnej |  | X | 1 | - |
| 2 | Kontrola | X |  |  | 5 |
| 3 | Zasilenie kopii bazy produkcyjnej po poprawie |  | X | 2 | 3 |
| 4 | Kontrola po poprawie | X |  |  | 5 |
| 5 | Zasilenie kopii bazy produkcyjnej po poprawie ostatecznej |  | X | 3 | 3 |
| 6 | Ostateczna kontrola | X |  |  | 5 |

- Wykonawca zobowiązuje się, że udostępnione dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Ponadto przetwarzanie danych Wykonawca powierzy wyłącznie osobom przewidzianym do realizacji zamówienia i wymienionym w załączniku nr 9 do SWZ oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia tych danych, aby w żaden sposób (poprzez kopiowanie, nagrywanie, zapisywanie) informacje nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Podwykonawstwo:

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

  - Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Uzasadnienie braku podziału na części:

Podział zamówienia na części nie znajduje uzasadnienia, gdyż w ocenie Zamawiającego zamówienie wymaga wdrożenia jednego, spójnego modułu walidacyjnego. Podział na części operacyjne byłby ryzykowny ze względu na ograniczenia infrastruktury SSL-VPN (limit do 2 jednoczesnych sesji roboczych) oraz ryzyko wystąpienia niespójności topologicznych na granicach obrębów opracowywanych przez różnych wykonawców. Brak podziału na części zamówienia nie ogranicza możliwości składania ofert przez wykonawców należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw i nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność postępowania.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72316000-3 	Usługi analizy danych

- Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania końcowego protokołu dla Etapu I odbioru w formie papierowej, co nastąpi nie później niż do dnia 7 grudnia 2026 roku.

Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą w następujących obszarach i terminach

- ETAP I – część 1 w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy lub krótszym zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.

- ETAP I – część 2 nie później niż do dnia 25 listopada 2026 roku.

Przy czym Strony ustalają, że:

- Termin zakończenia wszystkich prac merytorycznych przez Wykonawcę (ostateczne zasilenie bazy i przekazanie dokumentacji) upływa 25 listopada 2026 r.

- Okres od 26 listopada do 7 grudnia 2026 r. rezerwuje się na przeprowadzenie przez Zamawiającego ostatecznej weryfikacji zasilonej bazy produkcyjnej oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje jednokrotne przedłużenie okresu obowiązywania umowy poprzez realizację ETAPU II zamówienia, o którym mowa w pkt IV SWZ.

Zamawiający określił terminy realizacji poprzez wskazanie konkretnych dat kalendarzowych, co jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami wynikającymi ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz potrzebą zachowania najwyższych standardów obsługi publicznej:

- Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału i obsługi mieszkańców: Precyzyjne ramy czasowe są niezbędne do zaplanowania okienek aktualizacyjnych w systemach informatycznych tak, aby procesy modernizacji bazy danych nie zakłócały bieżącej obsługi wniosków składanych przez mieszkańców i przedsiębiorców.

- Koordynacja technologiczna: Prace wymagają ścisłej synchronizacji z harmonogramem udostępniania kopii baz danych, wykonywania czynności kontrolnych (procedura 3 iteracji) oraz zasilania bazy produkcyjnej systemu EWID2007 (Oracle 12c), co wymusza sztywne ramy czasowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobu.

- Planowanie budżetowe i prawo opcji: Terminy są ściśle powiązane z planowaniem wydatków w poszczególnych latach budżetowych. Wyznaczenie daty 5 października 2026 r. jako ostatecznego terminu na powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji pozwala na zapewnienie ciągłości prac i umożliwia Wykonawcy odpowiednie zaplanowanie zasobów na kolejny rok.

- Interes publiczny i procesy inwestycyjne: Terminowe zasilenie bazy poprawnymi danymi ma kluczowe znaczenie dla sprawności procesów inwestycyjnych na terenie Miasta Gdańska, które opierają się na aktualnej mapie zasadniczej i bazie BDOT500.

- We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Załącznik nr 5 do umowy nr BZP.272.12.2026

Oświadczenie podatnika podatku VAT

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ………..…., NIP ………, REGON ….. jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

*niewłaściwe wykreślić

…………………………….	……………………………………………………………

data	podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE

Jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki …………………….. NIP ………, REGON…….. oświadczam, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

*niewłaściwe wykreślić

…………………………….	…………………………………..……………….

data	podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy