Umowa nr …………..- WZÓR

Dot. postępowania Nr PO-II. PO-II.2600.4.26

W dniu ……… 2026 r., pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą 
w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W dalszej części Zamawiający oraz Wykonawca, każdy osobno, zwany „Stroną” oraz łącznie 
Wykonawca i Zamawiający zwani „Stronami” zawarli Umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY I OŚWIADCZENIA STRON

1

- Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace związane z realizacją zadania pod nazwą: „Wymiana zniszczonych grup ostróg brzegowych                  i budowa nowych pomiędzy m. Wicie a m. Pleśna”  na odcinkach brzegu morskiego:

- Wicie      (km 258,50 - 260,80) – budowa ok. 22 nowych ostróg i rozbiórka ok. 15 starych zdegradowanych technicznie ostróg,

- Łazy       (km 288,70 - 290,80) – budowa ok. 19 nowych ostróg,

- Unieście (Mielno) (km 296,50 - 297,60) - budowa ok. 12 nowych ostróg,

- Gąski      (km 312,70 - 313,50) - budowa ok. 7 nowych ostróg,

- Pleśna    (km 316,20 - 317,05) - budowa ok. 7 nowych ostróg

zwane w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”, które to zadanie realizowane jest w ramach projektu FEnIKS pn.: „Zapobieganie powodziom sztormowym na odcinkach brzegu morskiego pomiędzy m. Wicie a m. Pleśna poprzez wymianę zniszczonych grup ostróg brzegowych i budowę nowych” (dalej: Projekt), w ramach którego Zamawiający zawarł umowę o dofinasowanie nr FENX.02.04-IW.01-0056/25 z 17.09.2025 r. programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ( dalej: umowa o dofinansowanie).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu umowy następujące roboty i prace dla każdego z odcinków brzegu morskiego, wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1)-5), odrębnie:

- sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej (wykonawczej),

- wykonanie tablic informacyjnych (po 2 (słownie: dwie) szt. na każdym z odcinków brzegu morskiego, na którym prowadzone będą prace, wskazane w treści ustępu 1 pkt. 1)-5)), zgodnie z wytycznymi programu FEnIKS i zamontowanie ich w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (tablice informacyjne będą jednocześnie tablicami pamiątkowymi zgodnie z obowiązującymi na dzień zawarcia umowy wytycznymi do programu FEnIKS),

- sporządzenie dokumentacji formalnej, tj. wniosków wraz z załącznikami do złożenia do odpowiednich organów oraz uzyskanie na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy decyzji administracyjnych, w tym ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,

- wykonanie badań ferromagnetycznych (wykonanie przeszukania terenu w rejonie budowy ostróg pod kątem zalegania materiałów niebezpiecznych) oraz sporządzenie raportów z ich wykonania, jak również w przypadku odkrycia tychże obiektów- ich wydobycie, na podstawie raportu z badań ferromagnetycznych i przekazanie odpowiednim służbom obiektów niebezpiecznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej z prowadzenia tych prac,

- budowa ostróg brzegowych na odcinkach brzegu morskiego zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (wykonawczą) oraz wszelkimi uzyskanymi zgodami i pozwoleniami, niezbędnymi do rozpoczęcia i prowadzenia prac Wykonawcy oraz rozbiórka istniejących zniszczonych ostróg na wysokości odcinka km 258,50 - 260,80, zlokalizowanego w m. Wicie oraz wykonanie wszystkich pozostałych czynność i prac objętych przedmiotem umowy w zakresie prac budowlanych, w tym prace porządkowe,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokonanie przez Wykonawcę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego (jeżeli takowe będzie wymagane)  zgłoszenia do organu o zakończeniu robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami i zasadami sztuki budowlanej oraz z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Wykonawca będzie się stosował do zaleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy określają w szczególności:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: PFU);

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Oferta Wykonawcy z dnia …………. r.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz personel, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a także że brak jest jakichkolwiek okoliczności po stronie Wykonawcy, mogących mieć wpływ na możliwość należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;

- otrzymał od Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia wraz z PFU i wszelkie wyjaśnienia, które zawierają konieczne i wystarczające dane do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, a także oczekiwaniami Zamawiającego, wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z celem, dla którego jest realizowany, i że nie wnosi do przedmiotowych dokumentów żadnych zastrzeżeń;

- będzie wykonywać obowiązki umowne z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zaś osoby, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy będą posiadały odpowiednie wykształcenie 
i doświadczenie oraz – w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa – stosowne uprawnienia;

- dysponuje sprzętem i wyposażeniem właściwym do wykonania przedmiotu umowy.

- Strony oświadczają, że:

- posiadają zdolność do zawarcia niniejszej Umowy;

- Umowa niniejsza stanowi ważne i prawnie wiążące dla nich zobowiązanie;

- posiadają lub pozyskają środki konieczne do wykonania niniejszej Umowy, a ich sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, zawarcie niniejszej Umowy i wykonanie obowiązków będących jej przedmiotem nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca lub Zamawiający, ani też nie wpłynie na ich prawidłową realizację, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku, wiążącego lub w jakikolwiek sposób dotyczącego Wykonawcy lub Zamawiającego.

- Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach niniejszej Umowy obejmuje wszelkie czynności podstawowe i pomocnicze, niezbędne do prawidłowego, zgodnego 
z przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy.

TERMIN REALIZACJI

2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- etap I: opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz przekazanie i montaż tablic informacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Wicie (km 258,50 - 260,80)  – w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap II: opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz przekazanie i montaż tablic informacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Łazy (km 288,70 - 290,80) – w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap III: opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz przekazanie i montaż tablic informacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Unieście (Mielno) (km 296,50 - 297,60)- w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap IV: opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz przekazanie i montaż tablic informacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Gąski (km 312,70 - 313,50) - w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap V: opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz przekazanie i montaż tablic informacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Pleśna (km 316,20 - 317,05)- w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap VI: uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (dokumentacja formalna), które umożliwią rozpoczęcie i kontynuowanie robót budowlanych i pozostałych prac Wykonawcy dla odcinka zlokalizowanego w m. Wicie (km 258,50 - 260,80)- w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap VII: uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (dokumentacja formalna), które umożliwią rozpoczęcie i kontynuowanie robót budowlanych i pozostałych prac Wykonawcy dla odcinka zlokalizowanego w m. Łazy (km 288,70 - 290,80)- w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap VIII: uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (dokumentacja formalna), które umożliwią rozpoczęcie i kontynuowanie robót budowlanych i pozostałych prac Wykonawcy dla odcinka zlokalizowanego w m. Unieście (Mielno) (km 296,50 - 297,60)- w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap IX: uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (dokumentacja formalna), które umożliwią rozpoczęcie i kontynuowanie robót budowlanych i pozostałych prac Wykonawcy dla odcinka zlokalizowanego w m. m. Gąski (km 312,70 - 313,50) - w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap X: uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (dokumentacja formalna), które umożliwią rozpoczęcie i kontynuowanie robót budowlanych i pozostałych prac Wykonawcy dla odcinka zlokalizowanego w m. m. Pleśna (km 316,20 - 317,05) - w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XI: wykonanie badań ferromagnetycznych wraz ze sporządzeniem raportu z ich wykonania oraz wydobycie, na podstawie raportu z badań ferromagnetycznych, 
i przekazanie odpowiednim służbom obiektów niebezpiecznych, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przedmiotowych działań dla odcinka zlokalizowanego w m. Wicie (km 258,50 - 260,80) – w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XII: wykonanie badań ferromagnetycznych wraz ze sporządzeniem raportu z ich wykonania oraz wydobycie, na podstawie raportu z badań ferromagnetycznych, 
i przekazanie odpowiednim służbom obiektów niebezpiecznych, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przedmiotowych działań dla odcinka zlokalizowanego w m. Łazy (km 288,70 - 290,80)– w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XIII: wykonanie badań ferromagnetycznych wraz ze sporządzeniem raportu z ich wykonania oraz wydobycie, na podstawie raportu z badań ferromagnetycznych, 
i przekazanie odpowiednim służbom obiektów niebezpiecznych, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przedmiotowych działań dla odcinka zlokalizowanego w m. Unieście (Mielno) (km 296,50 - 297,60)– w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XIV: wykonanie badań ferromagnetycznych wraz ze sporządzeniem raportu z ich wykonania oraz wydobycie, na podstawie raportu z badań ferromagnetycznych, 
i przekazanie odpowiednim służbom obiektów niebezpiecznych, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przedmiotowych działań dla odcinka zlokalizowanego w m. Gąski (km 312,70 - 313,50) w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XV: wykonanie badań ferromagnetycznych wraz ze sporządzeniem raportu z ich wykonania oraz wydobycie, na podstawie raportu z badań ferromagnetycznych, 
i przekazanie odpowiednim służbom obiektów niebezpiecznych, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przedmiotowych działań dla odcinka zlokalizowanego w m. Pleśna (km 316,20 - 317,05)- w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XVI: zakończenie robót budowlanych oraz wszystkich pozostałych prac i czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Wicie (km 258,50 - 260,80)- w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XVII: zakończenie robót budowlanych oraz wszystkich pozostałych prac i czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Łazy (km 288,70 - 290,80)- w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XVIII: zakończenie robót budowlanych oraz wszystkich pozostałych prac i czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy dla odcinka zlokalizowanego w m. Unieście (Mielno) (km 296,50 - 297,60) - w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XIX: zakończenie robót budowlanych oraz wszystkich pozostałych prac i czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy  dla odcinka zlokalizowanego w m. Gąski (km 312,70 - 313,50) - w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XX: zakończenie robót budowlanych oraz wszystkich pozostałych prac i czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy  dla odcinka zlokalizowanego w m. Pleśna (km 316,20 - 317,05) - w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- etap XXI: zakończenie całości robót i prac oraz czynności objętych przedmiotem umowy, w tym sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego - w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Termin wykonania poszczególnych obowiązków Wykonawcy, dla których niniejsza Umowa przewiduje termin wykonania lub które podlegają odrębnemu odbiorowi, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi je do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 9 Umowy. 
W przypadku, gdy odbiór częściowy lub końcowy nie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór częściowy lub końcowy.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonywania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzech) dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, 
w szczególności w przypadkach opisanych w § 15 niniejszej Umowy, 
z zastrzeżeniem zasad wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, termin zakończenia przedmiotu umowy zostanie przesunięty o rzeczywisty czas trwania przeszkód, w drodze pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o wszelkich przeszkodach w wykonaniu przedmiotu umowy oraz braku możliwości kontynuowania prac z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z innych powodów, wskazując przyczynę opóźnienia. Zamawiający ma prawo odmówić przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, jeżeli uzna to za nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami prawa.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z dokumentacją projektową, uzyskanymi przez Wykonawcę wszelkimi zgodami i decyzjami koniecznymi dla realizacji obowiązków Wykonawcy, obowiązującymi przepisami i normami, niniejszą Umową oraz zaleceniami ustanowionego przedstawiciela Zamawiającego, 
a następnie przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy na warunkach określonych 
w niniejszej Umowie.

- Wykonawca będzie organizować i prowadzić prace budowlane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ, PFU, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/2024, stanowiącą załącznik do SWZ, wszelkimi decyzjami uzyskanymi w ramach wykonywania przedmiotu umowy oraz STWiORB.

- Wykonawca zobowiązuje się również:

    - zorganizować na własny koszt i ryzyko zaplecze socjalne;

    - w czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz oznakować teren prowadzonych robót, prawidłowo zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót budowlanych przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz wyrządzeniem szkód osobom trzecim;

    - zabezpieczać na bieżąco wykonane prace w sposób uniemożliwiający zniszczenie osiągniętych efektów;

    - podczas prowadzenia prac przestrzegać zasad ochrony środowiska, a w szczególności wywieźć i zutylizować odpady budowlane we własnym zakresie w ramach kwoty wynagrodzenia umownego oraz niezwłocznie a także na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegać zasady „nie czyń poważnej szkody (DNHS)” w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (tj. Dz. Urz. UE. L nr 198, poz. 13);

    - zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/2024, na etapie realizacji inwestycji, zapewnić stały nadzór przyrodniczy, którego zadaniem będzie zabezpieczenie stanowisk siedliska o kodzie 1210 – „kidzina na brzegu morskim” przed mechanicznym zniszczeniem, a także monitorowanie sposobu realizacji przedsięwzięcia w jego otoczeniu;

    - zapewnić na własny koszt, tj. w ramach umówionego wynagrodzenia, odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia;

    - zapewnić materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy własnym staraniem i na swój koszt (tj. w ramach umówionego wynagrodzenia);

    - uporządkować teren budowy po zakończeniu prac i przekazać go Zamawiającemu 
w terminie odbioru oraz usunąć i naprawić wszelkie zniszczenia powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ustanowić kierownika budowy/kierownika robót
z wymaganymi uprawnieniami i prowadzić prawidłowo wewnętrzny dziennik budowy dla każdej z 5 (słownie: pięciu) lokalizacji odrębnie.

- Wykonawca zobowiązuje się także do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego robót (dalej: harmonogram). Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zaakceptowania przedłożonego harmonogramu lub zgłoszenia do niego uwag w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od jego przedłożenia Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca (projektant) zapewni w ramach umówionego niniejszą Umową wynagrodzenia nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.

- Wykonawca odpowiada za ochronę mienia oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 
i składowania materiałów przed dostępem osób trzecich.

- Dostarczone przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- Na dostarczone materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem deklaracje zgodności, aprobaty i atesty w języku polskim, dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz gwarantujące prawidłowe ich użytkowanie.

- Wykonawca winien w czasie wykonywania robót oraz w czasie usuwania ewentualnych wad i usterek:

- w pełni przestrzegać przepisów bhp i p.poż. właściwych dla danego rodzaju robót na terenie budowy,

- stosować oznakowanie ostrzegawcze, konieczne w czasie prowadzenia robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren budowy w czasie prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi prowadzonych prac i uwzględnił je w swych kosztach i wynagrodzeniu umownym.

- Z uwagi na sposób finansowania zamówienia ze środków unijnych w ramach programu FEnIKS, Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów;

- zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Umowy w sprawie zamówienia;

- przeciwdziałania zmowom przetargowym;

- zamieszczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty podpisania niniejszej Umowy na stronie internetowej Wykonawcy (lub przekazania informacji w inny uzgodniony z Zamawiającym na piśmie sposób, w przypadku braku strony internetowej Wykonawcy) i poinformowania swoich pracowników o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w realizowanym w ramach niniejszego zamówienia Projekcie (specjalny adres e-mail na stronie internetowej Zamawiającego https://www.ums.gov.pl/inwestycje-i-projekty/projekty-unijne/2018-01-15-06-20-06, służący do zgłaszania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego);

- przy czym na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o sposobie realizacji powyższych obowiązków.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od podpisania niniejszej Umowy do złożenia i doręczenia Zamawiającemu oświadczenia w przedmiocie zachowania uczciwej konkurencji i przeciwdziałania zmowom cenowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy

PODWYKONAWSTWO

4

            - Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz art. 462 ust. 2 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych Strony ustalają, co następuje:

Wykonawca wykona samodzielnie zakres prac opisany w § 1 niniejszej Umowy 
w całości własnymi siłami

albo

Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:

……………………………………………………

Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót:

……………………………………………………

            - Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie części przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli są już oni znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekaże niezwłocznie wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy.

            - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy w formie pisemnej i dopełnienia dalszych wymogów określonych niniejszą Umową. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w SWZ jako część przedmiotu umowy, która nie może być powierzona podwykonawcom. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane zawierana z podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

            - Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności, 
i określać co najmniej:

1)	strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących;

2)	przedmiot umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych przedmiotem umowy;

3)	termin wykonania przedmiotu umowy wraz z harmonogramem;

4)	wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, przy czym kwota wynagrodzenia nie może być wyższa od wartości tego zakresu robót wynikającej z oferty Wykonawcy;

5)	sposób i warunki płatności wynagrodzenia;

5a) klauzulę społeczną, o której mowa w niniejszej Umowie;

6)	zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz innych należności odpowiednio wykonawcy lub podwykonawcy;

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, uzgodnionego w umowie 
o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.

            - W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty dostawy lub usługi nie dłuższy niż do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Termin płatności wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przypadać po terminie zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy przez Zamawiającego za daną część prac. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony wyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy po rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

            - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

            - Umowa zawierana z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może zawierać zapisów dotyczących możliwości:

1)	potrącania z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy;

2)	cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty.

            - Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy.

            - Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS albo umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą.

            - Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy (umowy 
o podwykonawstwo) a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

            - Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest:

1)	uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z wymaganiami określonymi wyżej;

2)	przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji.

- Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy 
o podwykonawstwo określone wyżej.

- Zamawiający w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w ust. 11 lub ust. 12, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. W terminie kolejnych 5 (słownie: pięciu) dni od otrzymania Zamawiający zgłasza Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ lub niniejszą Umową. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.

- Postanowienia ust. 11-16 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich mowa w ust. 11-16 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w niniejszej Umowie.

- Bieg terminu wyznaczonego Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 14, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ums.gov.pl  lub skrzynkę ePUAP.

- Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego (do zgłoszenia sprzeciwu), o którym mowa w ust. 15, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Zapisy ustępów 21 i 22 niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

# WSPÓŁPRACA STRON

# § 5

- Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowiązków umownych w imieniu Wykonawcy, bez prawa do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wyznaczono:…………………………

- Do kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego, bez prawa do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wyznaczono:

  - w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego w zakresie techniczno- budowlanym, bez prawa do składania oświadczeń woli w jego imieniu: Marcina Bartha, tel. 607 262 782 adres e-mail : mbartha@ums.gov.pl,

  - do koordynowania wykonania całości umowy, z zastrzeżeniem treści ust. 1, ze strony Zamawiającego wyznaczono kierownika projektu pn. „Zapobieganie powodziom sztormowym na odcinkach brzegu morskiego pomiędzy m. Wicie a m. Pleśna poprzez wymianę zniszczonych grup ostróg brzegowych i budowę nowych”: Piotra Domaradzkiego, tel.:  44 03 225, tel. kom. 605 686 058, e-mail: pdomaradzki@ums.gov.pl.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, spełniające warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany z osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 (słownie: trzy) dni przed dokonaniem zmiany, przy czym zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.

# WYNAGRODZENIE

6

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujące wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy, w wysokości ………….zł netto (słownie netto: …………..złotych, 00/100), powiększone o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury, co stanowi kwotę ………………….brutto (słownie brutto: …………………..złotych 00/100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujących częściach i terminach:

    - częściowe wynagrodzenie Wykonawcy, płatne po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz wykonaniu i montażu tablic informacyjnych, które stanowi do 3% (słownie: trzech procent) wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 (maksymalnie do 0,6% dla każdego z odcinków brzegowych) – w wysokości: …………………..zł netto (słownie złotych: ………………………), powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………… (słownie złotych:………………), w tym dla pojedynczego odcinka: …………………..zł netto (słownie złotych: …………………………………………………….), powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………… (słownie złotych:………………………) – na podstawie faktur częściowych,

  - częściowe wynagrodzenie Wykonawcy, płatne po wykonaniu badań ferromagnetycznych wraz ze sporządzeniem raportu z ich wykonania i przekazaniu go Zamawiającemu oraz po usunięciu obiektów niebezpiecznych i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych działań, które stanowi do 2% (słownie: dwóch procent)  wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 (maksymalnie do 0,4% dla każdego z odcinków brzegowych) – w wysokości: …………………..zł netto (słownie złotych: …………………………), powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………… (słownie złotych:……………………), w tym dla pojedynczego odcinka: …………………..zł netto (słownie złotych: …………………………………………………….), powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………… (słownie złotych:………………………) – na podstawie faktur częściowych,

  - częściowe wynagrodzenie Wykonawcy, płatne po zakończeniu robót budowlanych  w zakresie budowy 5 grup ostróg, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkimi uzyskanymi zgodami i pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, które stanowi do 85% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1  – w wysokości: …………………..zł netto (słownie złotych: …………………………), powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………… (słownie złotych:……………………),, w tym dla pojedynczych  odcinków w rozbiciu jak poniżej :

- dla odcinka Wicie maksymalnie 22/67 z 85% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1,

- dla odcinka Łazy maksymalnie 19/67 z 85% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1,

- dla odcinka Unieście (Mielno)  maksymalnie 12/67 z 85% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1,

- dla odcinka Gąski maksymalnie 7/67 z 85% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1,dla odcinka Pleśna  maksymalnie 7/67 z 85% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1,

– na podstawie faktur częściowych,

  - częściowe wynagrodzenie Wykonawcy, płatne po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,  w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz (jeżeli takowe będzie wymagane) dokonanie przez Wykonawcę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego zgłoszenia do organu o zakończeniu robót budowlanych, które stanowi do 10% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 (maksymalnie do 2% dla każdego z odcinków brzegowych) – w wysokości:………………… zł netto (słownie złotych: ……………………………………., powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę ………………………… brutto  (słownie złotych:……………………….), w tym dla pojedynczego odcinka: …………………..zł netto (słownie złotych: …………………………………………………….), powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………… (słownie złotych:………………………) – na podstawie faktury końcowej.

- Zamawiający wskazuje, iż roboty polegające na wykonywaniu prac zabezpieczających brzeg morski w zakresie budowy opasek narzutowych i ostróg morskich korzystają z 0% stawki podatku od towarów i usług, przewidzianej w art. 83 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług.

- Płatność wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy, następowała będzie odpowiednio na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT lub faktury VAT końcowej.

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe na łączną wartość do 90% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1.

- Podstawę wystawienia faktur VAT stanowić będą podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń odpowiednio częściowe protokoły odbioru lub końcowy protokół odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru.

- Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia nie może być przedmiotem przelewu na osoby trzecie.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne, z zastrzeżeniem postanowień § 18 niniejszej Umowy, oraz uwzględnia ono wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z należytym wykonaniem niniejszej Umowy.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie przedłożenie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców, wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty uznawane będą wyłącznie: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przelewu należności na rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub pisemne oświadczenia złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego treść będzie potwierdzała fakt otrzymania należnego tym podmiotom wynagrodzenia.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie 
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.

ZALICZKA

§ 7

            - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy do 2 (słownie: dwóch) zaliczek materiałowych w wysokości  każda do 6% (słownie: sześciu procent) wartości wynagrodzenia brutto, określonego w treści § 6 ust. 1, tj. do kwoty …………………na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

            - Zaliczka stanowi wydatek kwalifikowalny wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa, wytycznych programowych oraz umowie o dofinansowanie Projektu.

            - Pierwsza zaliczka może zostać udzielona po sporządzeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz uzyskaniu dokumentacji formalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 Umowy, druga zaliczka może zostać udzielona Wykonawcy po rozliczeniu pierwszej zaliczki.

            - Zaliczki mogą zostać udzielone Wykonawcy zgodnie z procedurą wskazaną poniżej:

              - zaliczka może zostać udzielona na pisemny wniosek Wykonawcy złożony wraz z oświadczeniem o przeznaczeniu kwoty zaliczki wyłącznie na realizację Projektu w zakresie zakupu materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych (tj. pali drewnianych);

              - udzielenie zaliczki nastąpi pod warunkiem uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zwrotu zaliczki, w wysokości 100% wartości zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, która będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie oraz obowiązująca do czasu pełnego rozliczenia zaliczki;

              - treść gwarancji, o której mowa w punkcie powyższej, zostanie uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego;

              - wypłata zaliczki dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od dnia ustanowienia  przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki, o którym mowa w pkt. 2 powyżej;

              - Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów księgowych, związanych z wypłatą zaliczki, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących;

              - Zamawiający może odmówić udzielenia zaliczki, bez podania przyczyny, jeśli uzna że jej wypłata mogłaby spowodować jakiekolwiek ryzyko dla realizacji Projektu lub korektę finansową;

              - zaliczka podlega obowiązkowemu rozliczeniu w pierwszej kolejności z najbliższych należnych Wykonawcy płatności w maksymalnie terminie nie dłuższym niż 170 (słownie: stu siedemdziesięciu) dni od dnia udzielenia jej Wykonawcy;

              - z zastrzeżeniem terminu określonego w pkt. 7 powyższej, całkowite rozliczenie drugiej zaliczki musi nastąpić nie później niż przed złożeniem przez Zamawiającego końcowego wniosku o płatność w ramach Projektu;

              - Zamawiający jest uprawniony, w każdym czasie, do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania zaliczki, w tym żądać od Wykonawcy:

  - zestawień księgowych,

  - potwierdzeń przelewów,

  - umów z podwykonawcami i dostawcami,

  - dowodów zapłaty;

  - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w pkt.9, do udostępnienia dokumentów wskazanych w pkt. 9 lit. a) – d). Udostępnienie tychże dokumentów może odbyć się poprzez przekazanie ich oryginałów bądź kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w zakresie wykorzystania środków zaliczki.

            - W przypadku:

              - odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

              - wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem,

              - braku możliwości jej rozliczenia jako wydatku kwalifikowalnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu niewykorzystanej lub nierozliczonej części zaliczki wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia jej przekazania.

PODATEK VAT

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT- NIP ………..

- Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

  - wadliwym wystawieniem faktury VAT,

  - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,

  - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

- W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy zmianie ulegnie obowiązująca stawka podatku VAT obciążająca usługi świadczone przez Wykonawcę, zmianie ulegnie również odpowiednia część wynagrodzenia Wykonawcy przez doliczenie do kwoty wynagrodzenia netto należnego wykonawcy, właściwej stawki podatku VAT zgodnie z odrębnymi przepisami prawa regulującymi płatność ww. należności publicznoprawnej.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie oraz
w każdej fakturze, która zostanie wystawiona na podstawie Umowy jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej „Wykazem”.

- Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie lub na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w Wykazie. Jeżeli w Wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, niż widnieje w umowie lub na fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie.

- Płatność dokonana na rachunek objęty Wykazem nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Płatność taka nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.

ODBIORY I SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

9

- Strony ustalają następujące zasady dokonywania odbioru świadczeń Wykonawcy:

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o I fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu I, będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy I protokół odbioru dokumentacji projektowej, stanowiący I protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o II fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu II, będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy II protokół odbioru dokumentacji projektowej, stanowiący II protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o III fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu III, będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy III protokół odbioru dokumentacji projektowej, stanowiący III protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o IV fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu IV, będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy IV protokół odbioru dokumentacji projektowej, stanowiący IV protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o V fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu V, będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy V protokół odbioru dokumentacji projektowej, stanowiący V protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o VI fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu VI będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dokumentacji formalnej, stanowiący VI protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o VII fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu VII będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dokumentacji formalnej, stanowiący VII protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o VIII fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu VIII będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dokumentacji formalnej, stanowiący VIII protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o IX fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu IX będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dokumentacji formalnej, stanowiący IX protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o X fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu X będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dokumentacji formalnej, stanowiący X protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o XI fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu XI będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru zadań Wykonawcy w zakresie usuwania obiektów niebezpiecznych, określonych przedmiotem niniejszej umowy, stanowiący XI protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o XII fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu XII będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru zadań Wykonawcy w zakresie usuwania obiektów niebezpiecznych, określonych przedmiotem niniejszej umowy, stanowiący XII protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o XIII fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu XIII będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru zadań Wykonawcy w zakresie usuwania obiektów niebezpiecznych, określonych przedmiotem niniejszej umowy, stanowiący XIII protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o XIV fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu XIV będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru zadań Wykonawcy w zakresie usuwania obiektów niebezpiecznych, określonych przedmiotem niniejszej umowy, stanowiący XIV protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o XV fakturę częściową, płatnego po realizacji etapu XV będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru zadań Wykonawcy w zakresie usuwania obiektów niebezpiecznych, określonych przedmiotem niniejszej umowy, stanowiący XV protokół odbioru częściowego,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o faktury częściowe płatne w trakcie realizacji etapu XVI będą stanowiły podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru robót budowlanych, zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust. 5,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o faktury częściowe, płatne w trakcie realizacji etapu XVII będą stanowił podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru robót budowlanych, zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust. 5,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o faktury częściowe, płatne w trakcie realizacji etapu XVIII będą stanowił podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru robót budowlanych, zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust. 5 ,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o faktury częściowe, płatne w trakcie realizacji etapu XIX będą stanowiły podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru robót budowlanych, zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust. 5,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o faktury częściowe, płatne w trakcie realizacji etapu XX będą stanowiły podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru robót budowlanych, zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust. 5,

- podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o fakturę końcową, płatnego po realizacji etapu XXI będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru końcowego.

- Przedmiotem odbioru dokumentacji projektowej (wykonawczej) dla etapów I do V będą 3 (słownie: trzy) egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i 3 (słownie: trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej, zapisanej na trwałym nośniku np. płyta DVD lub pendrive. Szczegółowa procedura odbioru dokumentacji projektowej (wykonawczej) znajduje się w PFU, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy.

- Przedmiotem odbioru dokumentacji formalnej dla etapów VI do X będą wszystkie decyzje i uzgodnienia, w tym ostateczne pozwolenie wodnoprawne, uzyskane przez Wykonawcę, umożliwiające rozpoczęcie i kontynuowania robót budowlanych.

- Przedmiotem odbioru raportu z badań ferromagnetycznych oraz dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych działań usunięcia obiektów niebezpiecznych dla etapów od XI do XV będą  2 (słownie: dwa) egzemplarze każdego z tych dokumentów sporządzony w formie pisemnej i 2 (słownie: dwa) egzemplarze w wersji elektronicznej zapisanej na trwałym nośniku np. płyta DVD lub pendrive.

- Podstawę zapłaty wynagrodzenia w oparciu o faktury częściowe, płatne po wykonaniu odpowiedniej części robót budowlanych dla każdego z odcinków brzegowych, będą stanowiły podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru częściowego, obejmujące zakres prac wynikający z zaawansowania oraz jakości prac wykonanych, określony na podstawie obmiaru wykonanych prac, potwierdzony przez nadzór inwestorski i przedstawicieli Zamawiającego. Opracowaniami pomocniczymi przy dokonywaniu rozliczeń będą przedmiar robót i kosztorys inwestorski, stanowiące części dokumentacji projektowej.

- Przedmiotem odbioru dokumentacji powykonawczej, tj. etapu XXI będzie zakończenie całości prac, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz po 2 (słownie: dwa) egzemplarze dokumentacji powykonawczej dla każdego odcinka brzegu morskiego osobno. Szczegółowa procedura dokonania odbioru końcowego znajduje się w PFU, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania maksymalnie 1 (słownie: jednego) odbioru częściowego robót miesięcznie w zakresie każdej lokalizacji odrębnie na podstawie dokonanego przez Wykonawcę gotowości do odbioru w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty dokonania zgłoszenia.

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający, przeprowadzi procedurę odbioru końcowego zgodnie z zapisami pkt. 2.9.5, 2.9.6 PFU i zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty potwierdzenia przez Zamawiającego osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający jest uprawniony, wedle jego wyboru, do:

  - wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunięcia tych wad, z dokonaniem odbioru końcowego ponownie, w przypadku wad umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy i nadających się do usunięcia,

  - odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad oraz jednocześnie zażądania kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. b, w przypadku wad nadających się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - dokonania odbioru końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - odstąpienia od umowy z jednoczesnym zażądaniem kary umownej, o której mowa w §  11 ust. 1 pkt. 1 lit. a i pokrycia kosztów doprowadzenia obiektu do stanu użytkowania, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,.

- W przypadkach określonych w ust. 10 pkt. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany 
do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia niezwłocznego terminu na odbiór robót zakwestionowanych jako wadliwych.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, zapewniając, że wykona te roboty zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Okres gwarancyjny ustala się na ….. miesiące, liczone od daty odbioru końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót oraz usunięcie tych wad, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Nie uznaje się za wadę uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w wyniku działania sztormu o sile przekraczającej 10 B z kierunków północnych, tj. od północno-zachodniego do północno wschodniego.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W związku z wyznaczonym okresem gwarancji Strony ustalają, że okres rękojmi rozszerza się do ….. miesięcy, tj. o 3 miesiące ponad okres udzielonej gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad zgłoszonych w trybie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszt i ryzyko usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, iż ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady usunięte zostaną 
w terminach technicznie i organizacyjnie dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, których obowiązek uzgodnienia spoczywa na Wykonawcy.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, KARY UMOWNE

11

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających 
z niniejszej Umowy, Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

    - odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

    - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dla każdego z terminów przewidzianych dla realizacji poszczególnych etapów osobno - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,

    - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmian tej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym niniejszą Umową – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego w § 4 ust. 6  – 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo -  5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak realizacji obowiązku Wykonawcy określonego w § 3 ust. 15 niniejszej Umowy lub brak złożenia, na żądanie Zamawiającego, oświadczenia Wykonawcy o sposobie realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 14 punkt 4 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 17, bądź 
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 – 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; kara za każdy stwierdzony przypadek może być naliczana wielokrotnie za każdy kolejny siedmiodniowy okres, w którym Wykonawca w dalszym ciągu będzie naruszał postanowienia § 17 umowy pomimo naliczenia mu kary umownej z tego tytułu.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem treści art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, żądanie odszkodowania przez każdą ze Stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12

- Wykonawca wniósł w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego umowy brutto, tj. …………… zł (słownie: …………… złotych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi/zwolnieniu na rzecz Wykonawcy, zgodnie z poniższymi ustaleniami:

  - 70% - w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od daty wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego prawidłowe wykonanie prac;

  - 30% - w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma być bezwarunkowa 
i nieodwołalna.

- Termin ważności zabezpieczenia nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 (słownie: piętnastu) dni od zakończenia okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi, stanowiące 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,  zostanie zwrócone Wykonawcy 
w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż 
w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przedłużyć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed upływem ważności zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 6 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony alternatywnie do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź  do naliczania kar umownych należnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia z realizacją obowiązku przedłożenia nowego Zabezpieczenia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

UBEZPIECZENIE

13

- Wykonawca oświadcza, że posiada oraz zobowiązany jest on do utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż  10 000 000,00 (słownie: dziesięć milionów) zł. Kopia aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej została przekazana Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej Umowy, po okazaniu jej oryginału.

- W przypadku nieobjęcia polisą całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.

- Naruszenie postanowień określonych w ust. 1 lub 2 będzie uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu określonego w tych postanowieniach terminu na wykonanie obowiązków związanych z ubezpieczeniem oraz naliczenia kary umownej, zgodnie z treścią § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. a).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania odpowiedniej części przedmiotu umowy.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających prawo odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie rozpoczyna wykonywania prac objętych umową w terminie przekraczającym 3 dni, licząc od daty przekazania terenu budowy;

- Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu umowy w wymiarze ponad 7 dni i, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń oraz wyznaczenia mu 7 dniowego terminu 
w tym zakresie, nadal nie realizuje przedmiotu umowy;

- Wykonawca powierza wykonanie prac podwykonawcom innym 
 niż zaakceptowani na piśmie przez Zamawiającego;

- w innych przypadkach i na warunkach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami  prawa lub postanowieniami niniejszej umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający i Wykonawca podejmą następujące czynności:

  - sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie prac Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia, a w razie braku współdziałania ze strony Wykonawcy, pomimo jego wezwania, wiążący będzie protokół sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i opracowania, jakie wykonał w zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zwróci wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w celu realizacji Umowy 
w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

ZMIANY UMOWY

§  15

            - Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:

- zmiana terminu wykonania niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód w wykonywaniu umowy nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, takich jak:

- zmiany wynikające z potwierdzonych przez właściwy lokalizacyjnie dla każdej z 5 grup ostróg odrębnie Kapitanat Portu w postaci raportu z występujących  warunków hydrometeorologicznych (m.in. temperatura powietrza, kierunek i siła wiatru, stan wody), które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- klęsk żywiołowych,

- wystąpienia wiatru o sile powyżej 3°B (tzn. od 4°B i wyżej) z kierunków północnych, tj. od północno-zachodniego do północno wschodniego (NW-N-NE) oraz z kierunków zachodnich i wschodnich (W i E), lub stanu wody powyżej + 0,5 m n.p.m. (licząc od średniego stanu morza na wodowskazie we właściwym lokalizacyjnie dla każdej z 5 grup ostróg odrębnie Porcie, tj. albo Port Kołobrzeg albo Port Darłowo – decyduje mniejsza odległość liczona wg kilometrażu brzegu morskiego);

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ i udokumentowanymi przez odpowiednie władze warunkami  archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

-	natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

-	konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
w niniejszym  ust. 1 pkt. 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich, spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.

2)	pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ – zmiana terminu o okres trwania skutków siły wyższej,

- zmiana obowiązującej stawki VAT (wynagrodzenie brutto uwzględniać będzie obowiązującą stawkę) oraz innych czynników wpływających na Wynagrodzenie Wykonawcy – zgodnie z zapisami niniejszej Umowy,

- zmiana przepisów podatkowych w zakresie obowiązku wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

- nieprzewidziana i niemożliwa do przewidzenia kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne uprawnione podmioty działaniami w miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub bezpośrednio z nim sąsiadującym - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian terminów wykonania umowy koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji,

- wynikające z działań lub zaniechań organów administracji publicznej bezpośrednio skutkujących koniecznością wstrzymania robót

            - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że roboty budowlane będą musiały zostać wstrzymane na okres letni (tj. w miesiącach lipiec i sierpień), co nie wpływa na termin wykonania niniejszej Umowy i nie stanowi podstawy do jego przedłużenia.

      - Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

      - Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

PRAWA AUTORSKIE

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa, albo na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi, przysługują mu lub będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe 
do wszelkich utworów, w tym do dokumentacji projektowej, objętych przedmiotem niniejszej Umowy lub powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy albo jest w inny sposób upoważniony do dysponowania tymi utworami, a także, że będą one oryginalne i nie będą zawierały takich zapożyczeń z innych utworów lub innych dokumentów, które mogłyby powodować powstanie odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie naruszy praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych.

- Z chwilą podpisania przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanego w ramach niniejszej Umowy utworu w postaci dokumentacji projektowej oraz innych odebranych utworów, wykonanych w ramach  obowiązków z niniejszej Umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, w tym do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z przedmiotu niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii;

- wprowadzania całości lub części utworu do pamięci komputera oraz wykorzystania całości lub części utworu w Internecie oraz innych sieciach,

- rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony wyżej – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także w Internecie;

- korzystania na własny użytek w związku z realizacją kompetencji Zamawiającego;

- wielokrotnego udostępnienia i przekazywania egzemplarzy osobom trzecim w związku 
ze statutowymi zadaniami Zamawiającego;

- tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w utworze – stosownie do potrzeb Zamawiającego, w szczególności związanych z realizacją statutowych zadań Zamawiającego;

- dalszego wykorzystywania przedmiotu umowy stosownie do potrzeb Zamawiającego, 
w szczególności w celu sporządzania i publikacji aktów prawa miejscowego

- przy czym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji, adaptacji przedmiotu umowy, a także na wyłączne i nieograniczone w czasie wykonywanie praw zależnych do takich utworów (opracowań). Wykonawca uprawnia Zamawiającego do wyrażania zgody na dokonywanie zmian, modyfikacji i adaptacji, o których mowa wyżej oraz do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego ze zmian, modyfikacji adaptacji przedmiotu Umowy na wszelkich polach eksploatacji określonych wyżej.

- Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie – w ramach wynagrodzenia umownego – w przygotowanym przez siebie projekcie, zmian zgodnych z przeznaczeniem Projektu. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach wynagrodzenia umownego Zamawiający może skutecznie zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia wszelkich zmian do dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji Umowy.

- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzenia prawem wymienionym wyżej, tak w kraju, jak i za granicą w czasie nieograniczonym.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację celów zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem  przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

- Jeżeli podczas eksploatowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, przedmiot umowy w sposób wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać po stronie Zamawiającego w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy, wynikającej z przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na Zamawiającego z naruszeniem praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy przez Zamawiającego w sposób przewidziany w niniejszej umowie, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy przez Zamawiającego w sposób przewidziany w niniejszej Umowie oraz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z tymi roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów pomocy prawnej) i odszkodowań.

KLAUZULA SPOŁECZNA

§ 17

            - Zgodnie z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby wykonujące czynności w zakresie prac określonych w § 1 umowy, w tym osób wykonujących prace ogólnobudowlane i operatorów maszyn budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nie dotyczy osób wykonujących jedynie prace projektowe.

            - W terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

            - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni do udokumentowania faktu zatrudniania na umowę o pracę wskazanych osób przez złożenie, według wyboru Zamawiającego, następujących dokumentów:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot umowy.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę i będzie uzasadniało naliczenie kary umownej zgodnie z niniejszą Umową.

- Obowiązki, o których mowa w ust. 1–6 mają zastosowanie również 
do podwykonawców.

KLAUZULA WALORYZACYJNA

§ 18

- Wysokość odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług (VAT);

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1773);

  - ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki za ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192);

  - poziomu kosztów lub ceny materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. 	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. 	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4. 	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) i 4) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) niniejszego paragrafu.

5.	Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę \i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.

6. 	Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

7. 	Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów księgowych i innych dokumentów źródłowych w siedzibie Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania zmiany. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni od chwili udostępnienia dokumentów przez Wykonawcę. Zamawiający przed ujawnieniem mu tych dokumentów zawrze z Wykonawcą umowę o zachowaniu poufności w zakresie tych dokumentów według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę.

8. 	Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu dokonana zostanie z uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad:

- podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 4 (słownie: cztery) % wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej opublikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1) powyżej,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 (słownie: sześciu) miesiącach realizacji umowy,

- zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu umowy; wykazanie, o którym mowa powyżej, Strony umowy zobowiązane są przedkładać drugiej Stronie Umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) pierwotnej wartości wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie zasad określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy przed dniem zmiany nie podlega modyfikacji. Wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu zmiany (z uwagi na datę dokumentów rozliczeniowych lub zwłokę Wykonawcy) nie podlega modyfikacji w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami umowy powinno być ono wypłacone przed dniem zmiany.

KLAUZULA INFORMACYJNA

§ 19

            - Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów krajowych.

Ponadto:

            - Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

            - W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

a) Dane osobowe, w tym dane osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień, oraz pozyskane na podstawie § 16 umowy, udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy.

b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową, 
w tym z zapisami niniejszego przepisu.

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie 
w zakresie i okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, 
z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych)

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową w zakresie realizacji przedmiotu umowy, uzgodnień i odbiorów, dotyczących wykonywanych prac objętych niniejszą Umową, obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy:

  - Kodeksu cywilnego;

  - Prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

- W przypadku podpisania umowy w wersji papierowej umowa sporządzona zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI

§ 21

- Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1  - SWZ wraz z PFU z załącznikami  i Opisem przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. r.;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu uczciwej konkurencji i przeciwdziałaniu zmowom cenowym.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA

Załącznik nr 3

Wykonawca oświadcza, że:

      - złożył ofertę niezależnie i bez komunikacji, porozumień lub uzgodnień z innymi wykonawcami/dostawcami, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ……………………………………………………………………………….,  albo

      - złożył ofertę we współpracy lub w porozumieniu lub w uzgodnieniu z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ……………....................................................................................

      - nie dokonał lub dokonał ujawnienia informacji, o których mowa poniżej, przed złożeniem oferty innym wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ………………………………………………:

a) ceny jak również sposobu jej obliczania i kalkulacji;

b) decyzji o zamiarze złożenia oferty;

## c) szczegółach realizacji zamówienia lub Umowy.

Należy wybrać oświadczenie z punktu 1 albo 2;

W przypadku oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca wskaże pisemnie wykonawców z którymi prowadzone były takie działania i wyjaśni charakter tej współpracy, porozumienia lub uzgodnienia oraz oświadcza, że nie stanowi to czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie narusza przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.