Załącznik nr 2C do SWZ

Wzór umowy nr ………………………

Dot. postępowania Nr BONn-II.2610.3.25, Nr POII.2610.13.26

W dniu ………………… 2026 r., pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą 
w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Wykonawcą:

………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

§1

Oświadczenia Stron

- Wykonawca oświadcza, że:

- w odniesieniu do niego nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego,

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz personel, niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy,

- otrzymał od Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia oraz Przedmiar robót (poglądowo), które zawierają wszelkie konieczne i wystarczające dane w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego celem, obowiązującymi przepisami prawa oraz oczekiwaniami Zamawiającego oraz miał możliwość uczestnictwa 
w wizji lokalnej na obiektach przeznaczonych do remontu zorganizowanej przez Zamawiającego oraz nie wnosi do Opisu przedmiotu zamówienia żadnych zastrzeżeń,

- zobowiązuje się wykonać obowiązki umowne z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zaś osoby, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej umowy, będą posiadały odpowiednie wykształcenie 
i doświadczenie oraz – w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa – stosowne uprawnienia,

- dysponuje sprzętem i wyposażeniem oraz personelem właściwym do wykonania Przedmiotu umowy.

- Strony oświadczają, że:

- posiadają zdolność do zawarcia niniejszej umowy,

- umowa niniejsza stanowi ważne i prawnie wiążące dla nich zobowiązanie,

- posiadają lub pozyskają środki konieczne do wykonania niniejszej umowy. Ich sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zawarcie niniejszej umowy i wykonanie obowiązków będących jej przedmiotem nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca lub Zamawiający, ani też nie wpłynie na ich prawidłową realizację, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku, wiążącego lub w jakikolwiek sposób dotyczącego Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą:

Remont, usługi konserwacji, prace utrzymaniowe oznakowania nawigacyjnego Staw INA:

Część III - Remont, usługa konserwacji, prace utrzymaniowe oznakowania nawigacyjnego Stawa Górna Nabieżnika INA N S

- zgodnie z:

a)	 Załącznikiem nr 1: Opis przedmiotu umowy:

Remont, usługi konserwacji, prace utrzymaniowe oznakowania nawigacyjnego Staw INA :

Część III - Remont, usługa konserwacji, prace utrzymaniowe oznakowania nawigacyjnego 
     Stawa Górna Nabieżnika INA N S

b) Załącznikiem nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia ……………..2026 r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami oraz z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie się stosował do zaleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.

- Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach niniejszej umowy obejmuje wszelkie czynności podstawowe i pomocnicze, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej, 
a w szczególności:

- wykonanie prac konserwacyjnych i utrzymaniowych oraz remontu obiektu,

- przeprowadzenie prac przygotowawczych związanych z realizacją robót,

- oznakowanie terenu budowy i jego ogrodzenie, w tym zabezpieczenia miejsca składowania materiałów i narzędzi,

- wykonanie zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- Wykonawca zapewnia, że miejsca postoju sprzętu będą utwardzone, zabezpieczone przed zalaniem oraz przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych, farb lub innych zanieczyszczeń do gruntu, poprzez zastosowanie mat absorpcyjnych, na których zostaną ulokowane maszyny,

- ochrona terenu prac od chwili protokolarnego jego przekazania Wykonawcy do chwili podpisania końcowego protokołu odbioru robót będzie prowadzona na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ramach umówionego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy,

- Wykonawca na swój koszt i ryzyko zorganizuje zaplecze w miejscu uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Ponadto, w zakresie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązuje się:

- ustanowić kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami,

- w czasie realizacji robót utrzymywać teren prowadzonych prac w należytym porządku oraz oznakować ten teren robót, prawidłowo zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz wyrządzeniem szkód osobom trzecim,

- strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

- zabezpieczać na bieżąco wykonane prace w sposób uniemożliwiający zniszczenie osiągniętych efektów,

- zorganizować własnym staraniem i na własny koszt zaplecze socjalne i magazynowe,

- usunąć i odpowiednio zutylizować ewentualne odpady we własnym zakresie, w ramach kwoty wynagrodzenia umownego, oraz w zakresie przewidzianym prawem przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- po zakończeniu robót uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu 
w terminie odbioru robót oraz naprawić wszystkie zniszczenia powstałe w wyniku prowadzonych robót lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- prowadzić roboty w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu 
i do wody,

- ograniczać i usuwać z wody i z gruntu na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia powstałe 
w wyniku prowadzonych prac,

- przestrzegać prawidłowej gospodarki odpadami stałymi lub płynnymi powstałymi w związku z realizacją inwestycji w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska odpadami stałymi i ciekłymi,

- prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną budowy - Wykonawca każdorazowo 
na wezwanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu zdjęcia z aktualnego stanu zaawansowania prac,

- dostarczone przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- na dostarczone materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem deklaracje zgodności, aprobaty i atesty w języku polskim, dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz gwarantujące prawidłowe ich użytkowanie.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami 
lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnił je w swych kosztach i wynagrodzeniu umownym.

§ 3

Roboty wykonywane samodzielnie i przez podwykonawców

- Stosownie do art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego oraz 462 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony ustalają, co następuje:

Wykonawca wykona samodzielnie zakres prac opisany w § 2 niniejszej umowy 
w całości własnymi siłami.

Albo:

Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:

- ………………………………………………

Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót:

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda na piśmie nazwy, dane kontaktowe oraz dane osobowe przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych 
w wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli są już oni znani. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy w formie pisemnej i dopełnienia dalszych wymogów określonych niniejszą umową. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w SWZ jako część przedmiotu umowy, która nie może być powierzona podwykonawcom. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zawierana z podwykonawcami, musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

§ 4

Wysokość i sposób zapłaty wynagrodzenia

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:

………………..zł netto, co przy zastosowaniu stawki VAT 0% stanowi ………… zł brutto,

(słownie: …………………………………………………..………………….złotych ../100)

Stawka podatku, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775) za usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych wynosi „0%”

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi i są one uwzględnione w wynagrodzeniu. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze, po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy (potwierdzonym protokołem odbioru), w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru.

- Za datę doręczenia faktury uznaje się datę jej udostępnienia w KSeF. Termin płatności liczony jest od dnia udostępnienia faktury w KSeF, niezależnie od dodatkowego przesłania jej kopii 
w innej formie. Strony zobowiązują się do posługiwania się w KSeF aktualnymi danymi identyfikacyjnymi, w szczególności numerem NIP, oraz do niezwłocznego informowania o ich zmianie. Każda ze Stron odpowiada za nadanie, utrzymanie i aktualizację uprawnień do KSeF osobom działającym w jej imieniu. W przypadku czasowej niedostępności KSeF, faktury mogą być wystawiane w trybie offline lub w inny sposób dopuszczony przepisami prawa, a następnie niezwłocznie wprowadzone do KSeF po ustaniu awarii. W przypadku wystawienia faktury 
w trybie awaryjnym, termin płatności biegnie od daty doręczenia faktury w postaci elektronicznej. Wszelkie faktury korygujące będą wystawiane wyłącznie za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona wystawiająca fakturę ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowość formalną i merytoryczną, w tym zgodność danych 
z umową oraz przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych w szczególności wadliwym wystawieniem faktury VAT.

- W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy zmianie ulegnie obowiązująca stawka podatku VAT, obciążająca wynagrodzenie za prace świadczone przez Wykonawcę, zmianie ulegnie również odpowiednia część wynagrodzenia Wykonawcy poprzez doliczenie do kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy właściwej stawki podatku VAT zgodnie                            z odrębnymi przepisami prawa.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zgodnie z treścią § 16 i § 17 niniejszej umowy, w wyniku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie przedłożenie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców, wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty uznawane będą wyłącznie: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przelewu należności na rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub pisemne oświadczenia złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego treść będzie potwierdzała fakt otrzymania należnego tym podmiotom wynagrodzenia.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie 
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony.

§ 5

Termin realizacji umowy

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy, potwierdzonego protokołem.

2.	Termin zakończenia robót budowlanych oraz pozostałych umówionych prac, 
stanowiących obowiązki Wykonawcy uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi prace do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym niniejszą umową. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót.

3.	Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych 
w § 15 Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Podpisanie umowy

- Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia   
 egzemplarzy umowy podpisanych przez Zamawiającego.

- W przypadku niepodpisania przez Wykonawcę umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1,   
 Zamawiający uzna, iż  Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, co skutkować będzie     
 uznaniem, że umowa nie została zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem złożenia podpisu elektronicznego    
 przez ostatnią ze Stron.

- Każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Strony dopuszczają możliwość zawarcia umowy w formie pisemnej (papierowej) z podpisem własnoręcznym. W takim przypadku umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

- W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej (papierowej) z podpisem własnoręcznym, sporządza się ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 7

Odbiór prac

- W stosunku do wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy będą miały zastosowanie następujące odbiory:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonywane przez osoby upoważnione z ramienia Wykonawcy i Zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy, dokonywane wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku informacji ze strony Wykonawcy o zamiarze zakrycia robót, Zamawiający może nakazać odsłonięcie wykonanych prac, celem weryfikacji poprawności wykonania. Wykonawca w takim przypadku nie będzie upoważniony do roszczeń czasowych 
i finansowych,

- przeglądy zaawansowania prac – mogą być dokonane przez osoby upoważnione 
z ramienia Zamawiającego. Podczas przeglądu zostanie oceniony postęp prac i jakość ich wykonania. Protokół z przeglądu zostanie również przekazany Wykonawcy, celem zapoznania się z nim.

- odbiór końcowy - którego przedmiot stanowią całkowicie zrealizowane roboty i wszystkie obowiązki Wykonawcy, dokonany przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie 7 dni od jego rozpoczęcia i pod warunkiem, że odbiór nastąpi bez wad i usterek.

- Podstawę rozliczenia prac będzie stanowił protokół odbioru końcowego, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

- Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac objętych umową.

- Rozliczenie wykonanych prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3 będzie dokonane na podstawie końcowej faktury VAT.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający jest uprawniony, według swojego wyboru, do:

  - wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunięcia tych wad, z dokonaniem odbioru końcowego ponownie, w przypadku wad umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy i nadających się do usunięcia,

  - odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad oraz jednocześnie zażądania kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 12 ust.2, 
w przypadku wad nadających się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - dokonania odbioru końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - odstąpienia od umowy z jednoczesnym zażądaniem kary umownej, o której mowa w 
§ 12 ust. 3 i pokrycia kosztów doprowadzenia obiektu do stanu użytkowania, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany 
do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia niezwłocznego terminu na odbiór robót zakwestionowanych jako wadliwych.

§ 8

Warunki płatności

- Należność za wykonane przez Wykonawcę prace płatna będzie jednorazowo, w terminie określonym niniejszą umową, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, która zostanie wystawiona na podstawie umowy jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej „Wykazem”.

- Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w Wykazie. Jeżeli w Wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, niż widnieje w umowie lub na fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie.

- Płatność dokonana na rachunek objęty Wykazem nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Płatność taka nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.

- Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności na podstawie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT - wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W zakresie wierzytelności wynikających z Umowy, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie (pod rygorem nieważności) dokonać przeniesienia tych wierzytelności na osoby trzecie.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace, zapewniając, że wykona je zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Okres gwarancji ustala się na … miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót oraz usunięcie tych wad, ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W związku z wyznaczonym okresem gwarancji Strony ustalają, że okres rękojmi rozszerza się do … miesięcy, tj. o 3 miesiące ponad okres udzielonej gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej bez uprzedniego upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszt i ryzyko usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, iż ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady usunięte zostaną 
w terminach technicznie i organizacyjnie dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, których obowiązek uzgodnienia spoczywa na Wykonawcy.

§ 10

Ubezpieczenie

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac objętych przedmiotem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 
500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia, na dowód czego załącza odpowiednią polisę ubezpieczeniową lub umowę ubezpieczenia, 
i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach pozostające w związku przyczynowym z wykonaniem niniejszej umowy.

- W przypadku nieobjęcia polisą całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.

- Naruszenie postanowień określonych w ust. 1 lub 2 będzie uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 
14 dni, licząc od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie przedmiotowych naruszeń lub do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 11 niniejszej umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Na podstawie art. 449 – 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zgodnie z art. 452 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy wielkość tego zabezpieczenia ustala się 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotę:

……………….,… zł (słownie: …………………………………………………………. złotych ../100)

- Kwotę określonego w ust. 2 zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy w Szczecinie,
nr: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 lub wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądze, zgodnie z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……………… zł zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy, zgodnie z poniższymi ustaleniami:

  - 70% - w ciągu 30 dni licząc od daty wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie prac,

  - 30% - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna spełniać następujące warunki:

1) ma być bezwarunkowa i nieodwołalna,

2) ma obejmować okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do upływu 30 dni 
po terminie wykonania całości prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w odniesieniu do 70% wartości zabezpieczenia,

3) ma obejmować okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do upływu 15 dni po upływie terminu rękojmi w odniesieniu do 30% wartości zabezpieczenia,

4) ma zawierać postanowienia, że gwarancja zabezpiecza każdy przypadek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym również roszczenie Zamawiającego wynikające z naruszenia ust. 7 poniżej, poprzez realizację uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

- W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej miał upłynąć wcześniej, niż w terminie wskazanym w ust. 6, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przedłużyć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, albo w tym terminie złożyć do Zamawiającego wniosek o zmianę formy zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie (realizacja gwarancji). Niezależnie od prawa do realizacji gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych należnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia z realizacją obowiązku przedłożenia nowego zabezpieczenia.

- W przypadku Zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 12

Kary umowne

- Za zwłokę w wykonaniu prac budowlanych oraz pozostałych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone w § 14 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde takie zdarzenie.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie.

- Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości                       5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)  za każde zdarzenie.

- Za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde stwierdzone zdarzenie.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 18 umowy lub w przypadku nieprzedłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których tam mowa - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi naruszenia.

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 16 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

- Za brak realizacji obowiązku Wykonawcy w zakresie utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

- Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej, na zasadach ogólnych.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.

- Strony ustalają łączną maksymalną wysokość kar umownych na podstawie niniejszej umowy na kwotę równą 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 13

Kadra

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami personel wskazany 
w Ofercie Wykonawcy. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Robót,

……………………………………………….., tel. ……….., e-mail: ………

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad pracami przewidzianymi niniejszą umową (Przedstawiciele Zamawiającego) prowadzić będzie:

………………………………………..………, tel. ……….., e-mail: …………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie i na zasadach określonych 
w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Ponadto, oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

1)	konieczności wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub innym podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo;

2)	konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na kwotę wyższą niż 10% wartości niniejszej umowy (wynagrodzenia umownego brutto);

3)	wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego 
z niniejszej umowy;

3.	Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie do dnia

30 września 2026 r.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający i Wykonawca podejmą następujące czynności:

- sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie prac Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia, a w razie braku współdziałania ze strony Wykonawcy, pomimo jego wezwania, wiążący będzie protokół sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie ewentualne materiały, opracowania, dokumenty i inne wyniki prac, jakie wykonał lub uzyskał w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wykonane lub uzyskane do dnia odstąpienia od umowy, oraz zwróci wszelkie ewentualne materiały otrzymane od Zamawiającego w celu realizacji umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

§ 15

Zmiany postanowień umowy

1.	Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:

- zmiana terminu wykonania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, określonych niżej:

a) w przypadku powstania konieczności wykonania prac dodatkowych, niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy, których wykonanie z przyczyn obiektywnych będzie uniemożliwiało wykonanie prac objętych umową w terminie – Strony dopuszczają zmianę (przedłużenie) terminu umowy o czas niezbędny dla wykonania prac dodatkowych; jeżeli 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w opisie przedmiotu zamówienia, wykonanie ich oraz ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko wówczas, gdy konieczność zmiany zostanie potwierdzona na piśmie (pod rygorem nieważności) przez Zamawiającego;

      - w przypadku niemożliwego do przewidzenia, uzasadnionego i udokumentowanego przez producenta lub dystrybutora przedłużenia terminów dostaw specjalistycznych materiałów lub wyposażenia, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy;

c) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w SWZ i udokumentowanych przez odpowiednie władze warunków geologicznych lub archeologicznych, powodujących niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

-	natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

-	konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym  
ust. 1 pkt 1), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub następstw z nich wynikających. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich, spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.

2)	pozostałe możliwe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ – zmiana terminu o okres trwania skutków siły wyższej i następstw z nich wynikających,

b)	zmiana obowiązującej stawki VAT,

c)	zmiana przepisów podatkowych w zakresie obowiązku wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

d)	nieprzewidziana i niemożliwa do przewidzenia kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne uprawnione podmioty działaniami w miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub bezpośrednio z nim sąsiadującym - w takim przypadku zmiany 
w umowie zostaną ograniczone do zmian terminów wykonania umowy koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji.

2.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.	Nie stanowi zmiany umowy:

1)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

2)	zmiana danych teleadresowych.

4.	Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 16

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo

1.  Umowy o podwykonawstwo, powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności
       i określać co najmniej:

1)	strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących;

2)	przedmiot umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót nią określonych;

3)	termin wykonania przedmiotu umowy wraz z harmonogramem;

4)	wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, przy czym kwota wynagrodzenia nie może być wyższa od wartości danego zakresu robót wynikającej z oferty;

5)	sposób i warunki płatności wynagrodzenia,

6)    klauzulę społeczną, o której mowa w niniejszej umowie;

7)	zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz innych należności odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy;

    - Wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, uzgodnionego w umowie 
o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą.

    - W umowach o podwykonawstwo terminy zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub usługi nie mogą być dłuższe niż 30 dni („do 30 dni”) od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Termin płatności wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przypadać po terminie zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy przez Zamawiającego za daną część prac. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony wyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

    - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

    - Umowa zawierana z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może zawierać zapisów dotyczących możliwości:

1)	potrącania z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy;

2)	cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty.

    - Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy.

    - Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą.

§ 17

Zasady zawierania umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

- Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy (umowy 
o podwykonawstwo) a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedłożonym Zamawiającemu.

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest:

1)	uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z wymaganiami określonymi w § 16 umowy;

2)	przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji.

3.	Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy 
o podwykonawstwo określone w § 16 umowy.

4.	Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
W terminie kolejnych 5 dni od otrzymania Zamawiający zgłasza Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ lub § 16 umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy.

6.	W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

7.	Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

8.	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich mowa w ust. 1-6 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 16 umowy.

9.	Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin), przesłać lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ums.gov.pl lub skrzynkę e-PUAP.

10.	Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5 i 6, rozpoczyna się 
w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

11.	Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

12.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

13.	Zapisy ustępów 11 i 12 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

§ 18

Klauzula społeczna

            - Zgodnie z art. 438 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac określonych w § 2 umowy, w tym osób wykonujące :

    - roboty budowlano-instalacyjno-montażowe

    - prace spawalnicze

- jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.)

            - W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

            - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni 
do udokumentowania faktu zatrudniania na umowę o pracę wskazanych osób przez złożenie, według wyboru Zamawiającego, następujących dokumentów:

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracę,

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3) innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot zamówienia.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami, o których mowa w ust. 
1 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę i będzie uzasadniało naliczenie kary umownej zgodnie z niniejszą umową.

- Obowiązki o których mowa w ust. 1–6 mają zastosowanie również do Podwykonawców.

§ 19

Klauzula Informacyjna, pozostałe postanowienia

            - Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów krajowych.

Ponadto:

            - Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

            - W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

a) Dane osobowe, w tym dane osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień, oraz pozyskane na podstawie §17 i §18 umowy, udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy.

b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych osobowych, 
w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową, w tym z zapisami niniejszego przepisu.

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w zakresie 
i okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych).

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl

§ 20

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji przedmiotu umowy, uzgodnień i odbiorów, dotyczących wykonywanych prac objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu, pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Szczecinie.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1: Opis przedmiotu umowy

Remont, usługi konserwacji, prace utrzymaniowe oznakowania nawigacyjnego Staw INA:

Część III - Remont, usługa konserwacji, prace utrzymaniowe oznakowania nawigacyjnego      
 Stawa Górna Nabieżnika INA N S

2)   Załącznik nr 2 : Oferta Wykonawcy z dnia ……………..2026 r.

## Z A M A W I A J Ą C Y				    	           W Y K O N A W C A