Załącznik nr 1B do SWZ

Wypełniony Wykaz Płatności

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Poprawa dostępu 
do portu morskiego w Szczecinie – Budowa mijanki dla statków na torze wodnym Świnoujście – Szczecin.”

Opis sposobu obliczenia Ceny Oferty

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, aby przygotować swoją propozycję Ceny Oferty (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Kontraktu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Kontrakcie.

Cena Oferty określa całkowitą cenę za którą Wykonawca zgodnie z Kontraktem wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych dokumentach stanowiących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W Cenie Oferty Wykonawca uwzględni wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, to jest w szczególności Robót, dostaw i usług oraz usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, koszty zaplecza i kadry Wykonawcy, koszty ustanowienia ubezpieczeń i zabezpieczeń zgodnych z Kontraktem, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty portowe, inne podobnego rodzaju obciążenia oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.

Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawartych w niniejszym Wykazie Płatności.

W związku z tym Wykaz Płatności należy odczytywać i interpretować łącznie z pozostałymi dokumentami wchodzącymi w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wykonawca wyceniając poszczególne pozycje, weźmie pod uwagę postanowienia Warunków Kontraktu i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych dokumentów stanowiących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierających opis ciążących na nim zobowiązań, a w Cenie Oferty zawrze swoje wynagrodzenie za wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Kontraktem.

Krótkie opisy pozycji, przedstawione w Wykazie Płatności są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Warunkach Kontraktu i projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych dokumentach stanowiących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Płatności i wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca musi mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Płatności, dotyczą Robót, dostaw i usług zakończonych całkowicie pod każdym względem i bez jakichkolwiek wad.

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

Kwoty (wartości) za wykonane, kompletne elementy zryczałtowane składające się na Cenę Oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie jego własnej kalkulacji i wpisuje 
w odpowiednim wierszu w Wykazie Płatności w kolumnie z nagłówkiem "Wartość".

Wartości tych elementów będą wartościami globalnymi dla Robót, dostaw i usług opisanych 
w tych pozycjach, uwzględniającymi wszystkie koszty, opłaty i wydatki określone w trzecim akapicie niniejszych zasad obliczenia ceny oferty, przy zachowaniu następujących zasad:

- Wykonawca powinien oddzielnie wycenić każdy element zryczałtowany wyszczególniony w Wykazie Płatności i dla każdego elementu musi podać adekwatną jego wartość, odpowiadającą wartościom procentowym wskazanym w Wykazie Płatności,

- kwoty (wartości) elementów zryczałtowanych powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź inne płatności (z wyłączeniem podatku VAT), które nie zostały określone osobno,

- kwoty (wartości) elementów zryczałtowanych są stałe i nie będą podlegać zmianom 
w czasie trwania Kontraktu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Kontrakcie,

- wszystkie kwoty (wartości) należy podawać w złotych polskich, z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem reguł matematycznych w przypadku konieczności zaokrąglania liczb, tj. należy zwiększyć ostatnią liczbę o jeden, jeśli odrzucana liczba jest większa lub równa „5”,

- Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Wykazu Płatności,

- dla zapewnienia porównywalności ofert przyjęto, że będą uważane za zawarte 
w innych pozycjach Wykazu Płatności, kwoty (wartości) Robót, dostaw i usług 
nie wymienionych w Wykazie Płatności, lecz wymaganych zgodnie z Kontraktem, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych 
w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych dokumentach stanowiących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- w związku z ustaleniami punktu (f) przyjmuje się, że wartości elementów zryczałtowanych Wykazu Płatności wycenione przez Wykonawcę za wykonanie Robót, dostaw i usług, niewyodrębnionych w Wykazie Płatności, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych dokumentach stanowiących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zostały ujęte w wycenionych przez Wykonawcę pozycjach Wykazu Płatności.

Suma wszystkich kwot (wartości) elementów zryczałtowanych, wycenionych przez Wykonawcę w Wykazie Płatności będzie stanowić Cenę Oferty netto. Cena Oferty netto powiększona o podatek VAT będzie stanowiła Cenę Oferty brutto.

Zmiana limitów procentowych określonych zgodnie z pkt a) powyżej lub wycena elementów (pozycji) Wykazu Płatności na kwotę „zero" (liczbą „0" lub „0,00") lub oznaczenie, np. znakiem „x" lub innym, jak również brak wyceny wszystkich elementów (pozycji) Wykazu Płatności, skutkować będzie odrzuceniem Oferty.

Uwaga:

Zgodnie z klauzulą 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] Warunków Kontraktu, rozliczeniu podlegają potwierdzone przez Inżyniera skończone elementy Robót wyszczególnione w Wykazie Płatności według cen tam podanych. Nie później niż w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca może dostarczyć Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej za skończony element Robót zawarty w Wykazie Płatności, składający się z innych skończonych elementów Robót i wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności. Uszczegółowiony Wykaz Płatności nie będzie miał żadnego wpływu 
na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu oraz zasady rozliczeń i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera.

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Poprawa dostępu 
do portu morskiego w Szczecinie – Budowa mijanki dla statków na torze wodnym Świnoujście – Szczecin”

podaję poniżej wykaz płatności:

WYKAZ PŁATNOŚCI

| lp. | Nazwa prac | Wartość procentowa | Jednostka przyjęta do rozliczenia | Ilość jednostek | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace przygotowawcze | 0,50% | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Roboty polegające na zbadaniu (odsłonięciu pod wodą), wydobyciu, usunięciu i utylizacji niewybuchów, niewypałów oraz obiektów potencjalnie niebezpiecznych, w tym obiektów pochodzenia militarnego wraz z usunięciem przeszkód zalegających w dnie, ewentualne roboty archeologiczne | 8,00% | kilometr toru wodnego [km] | 5,32 |  |  |
| 3 | Roboty czerpalno - refulacyjne wraz z roboczymi sondażami batymetrycznymi | 83,50% | kilometr toru wodnego [km] | 5,32 |  |  |
| 4 | Usunięcie kolizji z kablem światłowodowym | 5,00% | komplet | 1 |  |  |
| 5 | Zakup i wystawienie oznakowania nawigacyjnego | 2,00% | komplet | 1 |  |  |
| 6 | Powykonawcze sondaże batymetryczne Powykonawcze przeszukanie ferromagnetyczne i sonarowe | 0,50% | komplet | 1 |  |  |
| 7 | Dokumentacja powykonawcza zadania | 0,50% | komplet | 1 |  |  |
|  | Wartość ogółem poz. 1 – 7 netto/brutto: | 100,00% |  |  |  |  |

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.