Załącznik Nr 2 do SWZ

Projekt

Umowa nr …………………….

Pomiędzy:

Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, 
kod pocztowy 00-908, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, NIP: 527 020 63 00, REGON: 012122900, 
którą reprezentuje:

……………………………………………………………………...……………

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”

a

Przedsiębiorcą/Spółką: ……………………………………………………………………………. z siedzibą       w ………………………, kod pocztowy …………………...……, zarejestrowanym/zarejestrowaną 
w ………………………, NIP: …………………………………………………, REGON ……………………..,  reprezentowanym/reprezentowaną przez: ……………………………………………………….…………….

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), nr sprawy ……..…../DIB/2026, zawarto umowę o następującej treści:

1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT” zwaną dalej
„przedmiotem Umowy” lub „dokumentacją”.

- Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (PF-U) będący integralną częścią Umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot Umowy, wykonany zgodnie z opracowanymi
przez Zamawiającego wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami                         i normami.

- Wykonawca gwarantuje, że posiada wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy 
i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednim zakresie oraz aktualne zaświadczenia 
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych informacji mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje:

- Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego z wykazem niezbędnych informacji;

- opis, plan sytuacyjny, przekrój podłużny, przekroje normalne, przekroje poprzeczne, plany warstwicowe, wizualizacje;

- wskazanie parametrów powierzchniowych;

- opracowanie szacunkowych kosztów nakładów inwestycyjnych;

- uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub ostatecznej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) na podstawie Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2025 poz. 527).

- Wykonanie kompletnego projektu budowlanego w tym: projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) i projektu technicznego (PT) w podziale na występujące branże w zakresie uwzględniającym specyfikę robót – 4 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF:

  - pozyskanie mapy do celów projektowych;

  - wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym urządzeń i instalacji podziemnych;

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni;

  - wykonanie badań gruntowo – wodnych umożliwiających realizację przedmiotu Umowy;

  - uzyskanie badań, ekspertyz, pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz prawidłowej realizacji zadania, (np.: badanie hałasu, wibracji i zanieczyszczeń, itp.);

  - sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem zadania – 4 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF oraz DOC (dla opisu);

  - sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej oraz zmian 
w oznakowaniu pionowym i poziomym wraz z jej zatwierdzeniem – 4 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF oraz DOC (dla opisu);

  - uzgodnienie projektów z przedstawicielami DIB;

  - uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi organami w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów;

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, instytucji oraz jednostek zewnętrznych oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz, opinii. (w przypadku konieczności np. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wraz 
z opracowaniem niezbędnych dokumentów);

  - w przypadku konieczności:

- uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów;

- wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

- opracowanie opinii/ sprawozdań ornitologicznych oraz innych wymaganych dokumentów w tym zakresie;

- wykonanie projektu gospodarki zielenią uwzględniającego nasadzenia, przesadzenia roślin i drzew oraz innych wymaganych dokumentów w tym z zakresie;

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami, warunkami i pozwoleniami – z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest na 3 dni robocze przed złożeniem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę przekazać Zamawiającemu jego ostateczną wersję wraz z załącznikami.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej
na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT, składającej się z:

- wykonania projektu wykonawczego (PW) w podziale na występujące branże w zakresie uwzględniającym specyfikę robót – 4 komplety w wersji papierowej oraz komplet w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF;

- wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
w podziale na występujące branże w zakresie uwzględniającym specyfikę robót (każdy tom dla innego rodzaju branży) – 3 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF;

- wykonania przedmiarów robót (PR) w podziale na występujące branże – 3 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF;

- wykonania kosztorysów inwestorskich (KI) w podziale na występujące branże wraz                                 z zestawieniem kosztów zadania (ZKZ) – 2 komplety w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF, DOC/EXCEL;

- opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 3 komplety
w wersji oraz 1 komplet w formie elektronicznej, w formacie DOC i PDF;

- pełnienia innych nadzorów wynikających z uzyskanych decyzji i uzgodnień.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1, Wykonawca podczas realizacji robót 
na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem Umowy na wezwanie Zamawiającego wykona odpłatnie 14 nadzorów autorskich, z zastrzeżeniem § 3 Umowy.

- Nadzór autorski będzie sprawowany na zasadach określonych w § 3.

- Wykonawca jako wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w toku realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy z dnia              4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), przenosi na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, wyłączne autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie, w kraju i zagranicą, rozporządzania i korzystania z dokumentacji na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji:

1) utrwalanie wyniku umowy na jakichkolwiek nośnikach;

2) zwielokrotnianie wyniku umowy w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;

3) rozpowszechnianie wyniku umowy w całości lub części lub jego egzemplarzy każdym znanym sposobem i techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy wyniku pracy;

4) korzystania, rozpowszechniania, dokonywania zmian, przeróbek, wykorzystania w części 
 lub w całości.

- Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy i nośników, na których ww. utwory zostały utrwalone i prawo wykonywania praw zależnych oraz wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wyników umowy, jak również prawa własności egzemplarzy dokumentacji następuje z chwilą odbioru przedmiotu Umowy                       i sporządzenia przez komisję protokołu odbioru końcowego prac projektowych.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wyniki przedmiotu Umowy nie będą obciążone wadami prawnymi.

- W przypadku wystąpienia wad prawnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia            od umowy oraz żądania kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 6, co nie narusza prawa dochodzenia naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń powstałych chociażby pośrednio w związku z działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy wbrew postanowieniom Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wezwania ich przez Zamawiającego, zwolnić Zamawiającego z całości długu względem tej osoby trzeciej poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających                                       z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w postępowaniu.

- W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z Umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia Zamawiającemu całości kosztów pokrytych przez Zamawiającego oraz wszelkich wydatków i opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego i rzeczywiście poniesionymi kosztami obsługi prawnej, poniesionymi przez Zamawiającego w celu odparcia roszczeń w niniejszym zakresie.

- W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń związanych
ze zgodnym z niniejszą umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

- Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw                   w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

- W razie aktualizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie wybór jednostki projektowej bez konieczności powiadamiania o powyższym Wykonawcy oraz bez obowiązku uzyskania
od niego zezwolenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Realizacja przedmiotu Umowy odbywa się na terenie strefy obszaru chronionego, objętego systemem kontroli dostępu, określonym w „Zasadach organizacji systemu przepustkowego
oraz korzystania z oznakowanych miejsc parkingowych na terenie strefy obszaru chronionego „Wojskowej Akademii Technicznej” zwanych dalej „Zasadami” - Załącznik Nr 2

- Wejście/wyjście na ten teren strefy obszaru chronionego realizowane jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej, natomiast wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (z wyłączeniem osobowych) Wykonawcy, zabezpieczających realizację przedmiotu umowy na terenie strefy obszaru chronionego – na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy i przepustki samochodowej.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami                              i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie powyższych Zasad przez swoich pracowników i pracowników podwykonawców.

- Za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania Zasad stosowane będą opłaty obowiązujące    u Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 23, niezależnie od zastosowania ww. opłat, Zamawiający może również cofnąć udzielone pracownikowi Wykonawcy upoważnienie do wejścia/wjazdu
na teren strefy obszaru chronionego, a w przypadku rażącego lub powtarzającego się nieprzestrzegania Zasad – rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zatrudniający do wykonania robót cudzoziemców jest zobowiązany                                             do wcześniejszego uzyskania pozwolenia kierownika Zamawiającego – Rektora lub Prorektora                     ds. wojskowych, na wstęp na teren Zamawiającego, zgodnie z procedurami obowiązującym                                              u Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy we wskazanym poniżej zakresie zostanie wykonany przez następujących Podwykonawców:

    - ……………………………………………….. – wykonanie ……………………………………

(nazwa Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)                                         (zakres prac)

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji będącej przedmiotem Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych        Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawartość merytoryczną przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu Umowy w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą być uzgodnione przez kosztorysanta 
z projektantami pod względem zakresu prac i przyjętych technologii.

- Kosztorys inwestorski będzie opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju                            i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 2458).

- Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót będą opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

- Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień (jeżeli są wymagane) dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie ppoż. (rzeczoznawca ds. ppoż.).

- Wykonawca, we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  5 ust. 1 dokona koniecznych pomiarów, opinii technicznych i ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu dokumentacji, którą udostępnił mu Zamawiający w celu realizacji przedmiotu Umowy. Zwrot dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym musi nastąpić najpóźniej w dniu przekazania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy podpisaniu Umowy Zamawiającemu „Harmonogramu realizacji prac projektowych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe zgodnie z „Harmonogramem realizacji     prac projektowych”, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- W „Harmonogramie realizacji prac projektowych” Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich warunków technicznych, opinii, uzgodnień, ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów i gestorów obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawienia Zamawiającemu informacji                       o stanie zaawansowania prac projektowych do piątku każdego tygodnia kalendarzowego
oraz przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie do 3 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania. Powyższa korespondencja będzie kierowana na adres: Wojskowa Akademia Techniczna, 
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 lub drogą elektroniczną (email, ePUAP)
na adres email: kancelaria@wat.edu.pl potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww. korespondencja może być równocześnie przesyłana przez nadawcę do wiadomości osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.

- Jeżeli podczas realizacji umowy nastąpi opóźnienie realizacji prac projektowych w stosunku
do zatwierdzonego „Harmonogramu realizacji prac projektowych”, Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić Zamawiającemu aktualizację „Harmonogramu realizacji prac projektowych” uwzględniając niezmienność terminu wykonania Umowy.

- Rozliczenie zgodności realizacji Umowy z „Harmonogramem realizacji prac projektowych” służyć będzie jako udokumentowanie terminowego wywiązania się Wykonawcy z postanowień Umowy                 w przypadku uzasadnienia zmiany umowy określonej w  14 ust. 1 pkt 2.

- Na każdym etapie wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji (w formie pisemnej lub innej określonej przez Zamawiającego),

- optymalizacji przyjmowanych rozwiązań projektowych pod względem ekonomicznym                    (w zakresie inwestycji i kosztów eksploatacji),

- uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań projektowych,

- udzielania Zamawiającemu wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania i uwagi dotyczące przedstawianych rozwiązań projektowych,

- konsultowania z Zamawiającym rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych                                    w szczególności uwzględniających wpływ na koszt zadania inwestycyjnego,

- przedstawiania na żądanie Zamawiającego propozycji kosztów realizacji projektowanych rozwiązań w wersji porównawczej,

- przekazywania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od wysłania, kopii korespondencji prowadzonej w związku z realizacją przedmiotu Umowy z podmiotami zewnętrznymi (pism składanych i otrzymywanych z innych instytucji, urzędów, gestorów sieci itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wskazania na piśmie Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego zakresu przedmiotu Umowy wykonywanego przez Podwykonawcę i/lub dalszego Podwykonawcę, o którym mowa       w  1 ust. 26 umowy;

- udziału w koordynacyjnych naradach roboczych z Zamawiającym w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ustalenia pisemne dokonane na naradach koordynacyjnych są wiążące dla stron w zakresie upoważnień jakie posiadają przedstawiciele Stron uczestniczących w naradzie;

- przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kopii uprawnień budowlanych                           do projektowania oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób
 o których mowa w  6 ust. 2;

- zwrotu pobranych przepustek:

a) w terminie 7 dni po upływie okresu, na który zostały wydane (potwierdzenia rozliczenia przepustek dokonuje uprawniony pracownik Działu Inwestycji Budowlanych),

b) najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru prac projektowych w przypadku przepustek, których okres ważności upływa w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru prac projektowych (potwierdzenia rozliczenia przepustek dokonuje uprawniony pracownik Działu Inwestycji Budowlanych).

3

Nadzór autorski

- Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody autorów projektu.

- Po przystąpieniu do robót budowlanych, Zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania Wykonawcy, w ramach nadzorów autorskich na 16 nadzorów autorskich na placu budowy, 
(w tym 2 pierwsze bezpłatne) z zastrzeżeniem, że:

  - za 1 nadzór autorski Zamawiający uznaje obecność zespołu projektantów wszystkich branż na budowie, w celu weryfikacji zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową;

lub

zespołu projektantów w wymaganych przez Zamawiającego branżach na naradzie koordynacyjnej organizowanej w czasie realizacji inwestycji. Zamawiający określi
(drogą elektroniczną/e-mail lub pismo), co najmniej 2 dni robocze przed datą każdej narady – obecności, których branż nadzoru autorskiego wymaga jako zespołu). Planuje się organizowanie narad koordynacyjnych na terenie Zamawiającego w Warszawie;

  - W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest
w szczególności do:

- posiadania uprawnień do wykonywania swoich funkcji zgodnie z obowiązującym prawem;

- dysponowania sprzętem komputerowym wraz z podstawowym oprogramowaniem użytkowym i dostępem do Internetu oraz telefonami komórkowymi, w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, należycie i terminowo, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego;

- bieżącej współpracy z Zamawiającym we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego;

- bieżącej współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych i przyszłymi Zarządcami obiektu w całym okresie trwania umowy;

- weryfikacji wszystkich wniosków Wykonawcy robót budowlanych w zakresie kosztorysów robót dodatkowych, kalkulacji oraz wycen związanych z realizacją inwestycji w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego/Wykonawcy robót budowlanych. Weryfikacja obejmuje:

- kosztorys robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych (m.in. zakresy robót, zastosowanie opisy, stawki cenowe, ilości, narzuty),

- wszelkie kalkulacje i wyceny wynikające z ewentualnej zmiany, uzupełnienia, uszczegółowienia dokumentacji projektowej w trakcie robót budowlanych,

-  inne kalkulacje i wyceny związane z realizacją inwestycji.

- przy każdej weryfikacji kosztów dla robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych (o które wnioskuje Wykonawca robót) wymagana jest merytoryczna opinia Nadzoru Autorskiego (właściwej branży) dotycząca zasadności lub niezasadności weryfikowanych kosztów. Opinię należy przekazać Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów do weryfikacji. Opinię należy przekazać inspektorowi nadzoru właściwej branży w wersji papierowej z pieczątką i podpisem projektanta danej branży;

- dojazdu na plac budowy (teren Zamawiającego) i powrót do siedziby nadzoru autorskiego;

- wydawania opinii w sprawie zatwierdzeń wyrobów budowlanych (np. kart materiałowych) oraz weryfikacji i opiniowania wniosków Wykonawcy w zakresie zmiany wyrobów budowlanych występujących w dokumentacji projektowej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego/Wykonawcy robót budowlanych;

- wydawania opinii w sprawie wszystkich składanych zapytań projektowych (np.ZIP), 
w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wniosku 
od Zamawiającego/Wykonawcy robót budowlanych;

- weryfikacji i opiniowania wszystkich wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmiany wyrobów budowlanych występujących w dokumentacji projektowej, w terminie 
do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego/Wykonawcy robót budowlanych;

- sprawdzania i opiniowania (przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych) wszystkich opracowań np. projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania tych opracowań
od Zamawiającego/Wykonawcy robót budowlanych;

- wydawania i opiniowania (proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych) próbek materiałów do wbudowania lub elementów wyposażenia, w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji o gotowości Wykonawcy robót budowlanych
do przedstawienia próbek lub elementów wyposażenia;

- oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 
w przypadku konieczności dokonania zmian rozwiązań projektowych – w tym na wniosek Zamawiającego;

- uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Zamawiającemu lub Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez przekazanie dodatkowych opracowań, w tym: rysunków roboczych, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;

- przybycie nadzoru autorskiego na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Zamawiającego, na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. Zamawiający wymaga, aby przyjazd na budowę nastąpił 
w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia: e-mail, telefonicznie 
(np. sms) pisemnego;

- weryfikacji możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidzianych w dokumentacji projektowej;

- czynnego udziału (jeżeli Zamawiający uzna, że udział ten jest konieczny i wystąpi drogą elektroniczną/e-mail lub pismem do nadzoru autorskiego):

- w kontrolach przeprowadzanych przez Organ Nadzoru Budowlanego oraz kontrolach   prowadzonych przez inne Organy uprawnione – w tym na wniosek Zamawiającego, Nadzór Autorski zobowiązany jest do przygotowania danych i dokumentów (będących w jego posiadaniu) żądanych przez organy kontrolne, oraz wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania w zakresie kontroli, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;

- w czynnościach odbiorowych robót zanikających i ulegających zakryciu;

- w czynnościach odbiorowych urządzeń i instalacji technologicznych oraz ich rozruchu;

- w czynnościach odbiorowych robót budowlanych, w tym w odbiorze końcowym zadania;

- w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

  - W przypadku nieobecności osób z nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop lub innych obiektywnych przyczyn), nadzór autorski jest zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa nadzór autorski jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie
wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym zastępstwem. Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego oraz złożenia
przez Wykonawcę robót budowlanych stosownych oświadczeń;

  - Opinie, sprawozdania i decyzje nadzoru autorskiego wymagają formy pisemnej, pieczątki
oraz podpisu projektanta/ projektantów właściwej branży.

- Za nadzory autorskie na placu budowy, w celu rozwiązania wad projektowych, Wykonawcy 
nie przysługuje wynagrodzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt zgłoszonych wad projektowych                     w trakcie budowy oraz podczas odbioru i oddania do użytkowania obiektu, pod rygorem odpowiedzialności zawodowej.

- W przypadku, gdy Zamawiający poniesie stratę w wyniku wad projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy (np. wystąpienia robót dodatkowych) na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Terminy wykonania Umowy

- Termin realizacji przedmiotu Umowy, Strony ustalają na ………….. miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji Umowy określa „Harmonogram realizacji prac projektowych” stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy. W miarę potrzeb postępu realizacji Umowy oraz stosownie do wprowadzonych do Umowy zmian, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji „Harmonogramu realizacji prac projektowych” w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę.

- Każda zmiana „Harmonogramu realizacji prac projektowych” dotycząca zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę niezwłocznie, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

- Wszelkie inne zmiany „Harmonogramu realizacji prac projektowych”, w tym takie, które powodowałaby przedłużenie terminu wykonania Umowy, powinny być potwierdzone protokołem konieczności zmiany wynagrodzenia/ zmiany terminu/ robót zamiennych/ robót zaniechanych i wprowadzone aneksem do Umowy.

5

Wartość Umowy i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Ogółem netto złotych                        …………. PLN

Podatek VAT 23%                               ………….. PLN

Ogółem brutto złotych                      ………….. PLN

(słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
i odbiorem przedmiotu Umowy, określone w ZKZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, wynikające z obowiązujących norm i przepisów a niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem Umowy lub innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte
do określenia ryczałtowej należności za wykonanie przedmiotu Umowy są wystarczające
do wykonania „dokumentacji” zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz że wynagrodzenie określone w Umowie rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Na kwotę wynagrodzenia wymienioną
w ust. 1 składa się:

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji brutto: ………………zł (słownie: ……………..……………… zł …./100). Powyższa kwota zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) naliczony przez WYKONAWCĘ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, netto: …………zł (słownie: ………………………………zł …./100);

- wynagrodzenie za pełnienie nadzorów autorskich podczas trwania robót budowlanych brutto: ………………zł (słownie: ……………..……………… zł …./100). Powyższa kwota zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) naliczony przez WYKONAWCĘ zgodnie                                      z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, netto: ……………………………………zł                                           (słownie: ……………………………………………..……………………zł …./100).;

- Płatność za realizację przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana w następujący sposób:

- I rata do 20% wartości Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, po odbiorze przez Zamawiającego wielobranżowego projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (WZ) lub ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego, zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 1 oraz § 7 Umowy.

- II rata pozostała wartość Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu Umowy tj. dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonanej zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 2 i 3 oraz § 7 Umowy, (łączne fakturowanie dotychczasowych odbiorów do 100% wartości Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1).

- III rata w kwocie o której mowa w ust. 2 pkt 2, po dokonaniu nadzorów autorskich na budowie – (14 x …………….… zł brutto) – po dokonaniu odbioru przez strony wykonania czynności nadzorów autorskich na terenie budowy z zastrzeżeniem § 3.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą: protokół odbioru częściowego prac projektowych (formularz Zamawiającego), protokół końcowy odbioru prac projektowych
(formularz Zamawiającego) lub protokół potwierdzający czynność nadzoru autorskiego
(formularz Zamawiającego), a w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców dodatkowo dołączenie do faktury oryginału oświadczenia Podwykonawcy 
o otrzymaniu od Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy całości należnego wynagrodzenia za wykonany przez niego przedmiot umowy podwykonawczej, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 4 Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę ww. dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty z powodów, o których mowa w zdaniu pierwszym nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Należność Wykonawcy będzie rozliczana przelewem bezpośrednio na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Na fakturze musi zostać umieszczony numer i data zawarcia niniejszej Umowy, nazwa przedmiotu Umowy oraz osoby do kontaktu ze strony WAT, email lub nr telefonu.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za nadzór autorski uzależnione jest od ilości udokumentowanych pobytów 
na terenie budowy, jednakże nie więcej niż 14 pobytów.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury (zgodnie z przyjętą kalkulacją tzn. wg ceny ofertowej jednego pobytu i liczby sprawowanych nadzorów, udokumentowanych wpisem 
do Dziennika Budowy lub potwierdzeniem pobytu Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego np. Notatka służbowa podpisana przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)
za wykonane nadzory autorskie będzie podpisany przez strony protokół potwierdzający czynność nadzoru autorskiego. Do faktury Wykonawca dołączy kopie wpisów z Dziennika Budowy dokumentujące ilość pobytów na terenie budowy lub potwierdzenie ilości pobytów na terenie budowy przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana na adres: ………………………………… lub drogą elektroniczną na adres email: ………………………, potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww. korespondencja może być równocześnie przesyłana przez nadawcę
do wiadomości osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.

- Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana na adres: Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 lub drogą elektroniczną (email, ePUAP) na adres email: kancelaria@wat.edu.pl, potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww. korespondencja może być równocześnie przesyłana przez nadawcę
do wiadomości osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania. Jeśli faktury
za wykonany przedmiot Umowy, nie zostaną wystawione w Krajowym Systemie e-Faktur, wówczas należy wystawić faktury i wysłać drogą pocztową na adres Wojskowej Akademii Technicznej
lub elektroniczną na adres e-mail: …….. .

- Strony zobowiązane są do informowania o każdej zmianie adresu dla doręczeń. W przypadku 
nie poinformowania o zmianie adresu dla doręczeń, pisma wysłane pod ostatnio znany adres uznaje się za doręczone.

- Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, należnego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r., 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa              w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

  - ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w związku
ze wzrostem albo obniżeniem cen określonym we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał (dalej: „Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 834 z późn. zm.),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów).

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 
w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 13 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 13 pkt. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, 
o których mowa w ust. 13 pkt. 4, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 13 pkt 4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 5 strony będą waloryzowały ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy (dalej: „Waloryzacja”).

Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie, na zasadach określonych w ust. 19-22.

- Każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji, każdorazowo po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym kolejny Wskaźnik GUS, z zastrzeżeniem ust. 22. We wniosku należy określić nowe wartości każdej z cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

- Waloryzacja będzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy ze skutkiem na dzień opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS, pod warunkiem, że jego wartość będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów 
i usług konsumpcyjnych o co najmniej 10 % w stosunku do poprzedniego kwartału.

- W razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 20 nastąpi zmiana każdej z cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy o wartość Wskaźnika GUS, przy czym Strony ustalają maksymalny, łączny poziom wzrostu albo obniżenia wartości wynagrodzenia przedmiotu Umowy                        w wyniku Waloryzacji, na 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego 
w § 5 ust. 1.

- Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia w wyniku Waloryzacji w pierwszych sześciu miesiącach obowiązywania Umowy.

- Zmiana Umowy, w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 13, skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie złożenia wniosku, pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy i zaakceptowaniu wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 18-22, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

- Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 14, 15, 16, 17 i 19 nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Ustalenie wysokości zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, wynikającego z przesłanek, o których mowa w ust. 13, nastąpi w drodze porozumienia stron. 
Z rozpatrzenia wniosku i ustaleń w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonywany przedmiot Umowy sporządzony zostanie protokół konieczności zmiany wynagrodzenia / zmiany terminu / robót zamiennych / robót zaniechanych.

- Wszystkie postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany, o których mowa w ust. 13 muszą być dokonane w trybie przewidzianym Umową.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 13 pkt 1-4, a w przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 5 – na dzień opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4-9. Wynagrodzenie za dostarczony
 i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy o nr: …………………….  wskazane w fakturze VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, oraz, że podany w ust. 29 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście
Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie
art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r.  o podatku od towarów i usług. W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku bankowego (rozliczeniowego) niewymienionego na Białej liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki i inne rekompensaty,
do czasu otrzymania korekty faktury VAT, na której będzie wpisany rachunek bankowy wskazany w danych Wykonawcy na Białej liście lub do czasu ujawnienia rachunku wskazanego na fakturze VAT na Białej liście. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od otrzymania ww. korekty lub ujawnienia rachunku wskazanego na fakturze VAT na Białej liście.

6

Nadzór

- Ze strony Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nadzór inwestorski sprawować będą:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej              		   - …………...

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych 		                         		                  	   - …………...

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		                - …………..

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych    		                 - …………..

- Ze strony Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nadzór i kierowanie pracami sprawować będą:

1) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,     wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych                                     - ……………

2) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń                                       elektrycznych i elektroenergetycznych                                                                         - …………...

3) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń   telekomunikacyjnych                                                                                                    - ……………

4) Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej                                                         - ……………

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje bez zmiany postanowień Umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia przesłanego Wykonawcy na adres korespondencyjny wskazany              w  5 ust. 10 niniejszej Umowy.

7

Warunki odbioru przedmiotu Umowy

            - Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu Umowy, przekaże go Zamawiającemu (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu przedmiotu Umowy wykonanego przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, o którym mowa w §1 w ust. 26 umowy.

            - Brak któregokolwiek z elementów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy i/lub niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie odmową Zamawiającego przystąpienia do jego odbioru. Przystąpienie do odbioru nastąpi po uzupełnieniu przez Wykonawcę braków, 
o których mowa w zdaniu pierwszym.

            - Zamawiający wymaga, aby wersja elektroniczna przedmiotu umowy została dostarczona na jednej płycie (CD lub DVD), z wydrukowanym na niej logo Wykonawcy, nazwą zamówienia, 
z uporządkowanym i skatalogowanym spisem treści zawierającym poszczególne elementy dokumentacji.

            - Zamawiającemu przysługuje 30 dni na dokonanie oceny przedmiotu Umowy. Zamawiający otrzymany przedmiot Umowy może przekazać do sprawdzenia jednostce specjalistycznej. Czas sprawdzenia przedmiotu Umowy nie będzie wliczony w czas określony w  4 ust. 1 umowy.

            - Z czynności odbioru dokumentacji sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego prac projektowych lub protokół końcowego odbioru prac projektowych (na formularzu Zamawiającego) przez komisję odbioru, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Jeżeli w czasie końcowego odbioru dokumentacji zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
        ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
        o usunięciu wad.  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  9 ust. 1 pkt. 2 
        do czasu faktycznego oddania dokumentacji bez wad;

2)  jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

a)   Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy,

lub

b) Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
                z konsekwencjami określonymi w  9 ust. 1 pkt 6.

8

Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac projektowych.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego w formie: pisemnej na adres wskazany do korespondencji w § 5 ust. 10 umowy lub e-mailowej na adres e-mail: ………………. lub faksowej nr fax: ………………. lub telefonicznej na nr tel.: …………………..

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od czasu usunięcia wad potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, dla każdej wady 
z osobna, należy do Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad;

- jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

    - Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy,

lub

    - zlecić wykonanie przedmiotu Umowy innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego 
w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo upływu gwarancji lub rękojmi.

7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  9 ust. 1 pkt. 2 oraz zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy  
w ramach kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli wartość poniesionych kosztów usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to różnicę między tymi wartościami pokryje Wykonawca.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby, adresu do korespondencji oraz nazwy Wykonawcy,

2) wszczęciu postępowania w sprawie upadłości Wykonawcy,

3) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik,

4) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.

9

Kary Umowne

- Zamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach:

  - za zwłokę z tytułu niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym           w § 4 ust. 1 w wysokości po 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości po 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę z tytułu niezwrócenia w terminie określonym w  2 ust. 8 dokumentacji, którą Zamawiający udostępnił Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości                                1 000,00 zł;

  - z tytułu niewykonania czynności nadzoru autorskiego - w wysokości 500,00 zł za każde                          z poniższych zdarzeń:

- brak opinii lub w przypadku braku akceptacji - za brak merytorycznych uzasadnień, w sprawie przedstawionych próbek materiałów lub elementów wyposażenia w terminie 4 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, 
o gotowości Wykonawcy robót budowlanych do przedstawienia takich próbek lub elementów wyposażenia;

- brak opinii lub w przypadku braku akceptacji - za brak merytorycznych uzasadnień, dla projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania takich opracowań od Zamawiającego;

- za brak opinii lub w przypadku braku akceptacji - za brak merytorycznych uzasadnień, dotyczących wyrobów budowlanych np. przedstawionych w postaci dokumentu o nazwie „karta materiałowa”, w okresie nie dłuższym niż 4 dni roboczych licząc od dnia otrzymania takiego dokumentu od Zamawiającego;

- za brak opinii lub w przypadku braku akceptacji - za brak merytorycznych uzasadnień, w zakresie składanych zapytań projektowych (np.ZIP), w okresie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zapytania od Zamawiającego;

  - za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność nadzoru autorskiego na naradzie koordynacyjnej dla wymaganej przez Zamawiającego branży, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 3 - 
w wysokości 1 000,00 zł,

  - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto przedmiotu Umowy;

  - za zwłokę z tytułu nie przesłania informacji o stanie zaawansowania prac projektowych                              w terminach, o których mowa w § 2 ust. 12 w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie.

- Limit zastosowanych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.

- Kary umowne z tytułu nieterminowości oraz kary umowne związane z odstąpieniem od Umowy nie podlegają kumulacji.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej w pierwszej kolejności 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób potrącenia kar. Wykonawca oświadcza, że to oświadczenie nie jest obciążone żadnymi wadami oświadczenia woli.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

10

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca tytułem należytego wykonania Umowy wniesie - najpóźniej w chwili zawarcia Umowy - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (obejmujące okres wykonania Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w wysokości 5% wartości Umowy brutto, tj. na kwotę: …………………………...…. zł.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w formie określonej w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem 
na konto Zamawiającego w PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, 
nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej musi zawierać zapisy i zobowiązanie, że jest ona: bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, stanowi zabezpieczenie do dnia jej wygaśnięcia. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. W przypadku braku możliwości jej przedłużenia, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu w wysokości wskazanej w ust. 1.

- Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia …………… zł – w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru końcowego prac projektowych.

- 30% wartości zabezpieczenia ……………… zł – najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji. Zwrócone zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powiększone będzie 
o odsetki wynikające z umowy rachunku, na który było przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o usunięcie wad, zapłatę kar umownych, pokrycie kosztów wykonania zastępczego przedmiotu Umowy przez innego Wykonawcę, 
gdy Wykonawca, jako strona Umowy, nie wykona lub wykona nienależycie, z zastrzeżeniem 
 9 ust. 4.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia                        z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia.

11

Ochrona danych osobowych

- W odniesieniu do danych osobowych Strony potwierdzają i zgadzają się, że każda ze Stron działa jako administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w związku z zawarciem                  i realizacją Umowy oraz dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

- Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich przedstawicieli zaangażowanych                               w realizację przedmiotu umowy lub osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy, do celów kontaktu i zapewnienia jej prawidłowej realizacji.

- W zakresie udostępnionych danych osobowych Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności do przetwarzania udostępnionych danych osobowych wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz do ich zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

- Zamawiający informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie  wymaganych prawem informacji w klauzuli informacyjnej WAT - Załączniku Nr 6
do Umowy, Wykonawca informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych prawem informacji w swojej klauzuli informacyjnej
- Załącznik Nr 7 do Umowy.

- Osoby zawierające niniejszą Umowę, potwierdzają zapoznanie się z treścią załączników, o których mowa w ust. 4, poprzez złożenie podpisu pod Umową. Jednocześnie oświadczają, iż zobowiązują się do poinformowania wszystkich pracowników, współpracowników oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania o treści klauzul informacyjnych. Strony zobowiązane są do wykonania powyższego obowiązku niezwłocznie po nawiązaniu współpracy z daną osobą fizyczną, nie później jednak niż z dniem rozpoczęcia przez nią wykonywania czynności związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.

§ 12

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub opóźnia realizację umowy w stosunku do zatwierdzonego „Harmonogramu realizacji prac projektowych”
o 14 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania terminu wykonania umowy.  Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru;

- pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

- stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia;

- zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem Umowy;

- powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części przedmiotu Umowy Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy i/lub dokonania cesji umowy, jej części, 
bez zgody Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu oraz o przyczynie odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu Umowy 
do dnia odstąpienia od umowy. Zapłata zostanie dokonana wyłącznie za kompletnie sporządzone dokumenty np. inwentaryzację projektową, projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy,
przedmiary, itp.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy, obciążony zostanie Wykonawca.

§ 13

Siła wyższa

- Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary,
strajki generalne, zamieszki, epidemie.

- Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą (w szczególności ewentualny rozwój pandemii                   COVID-19) wymaga niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o zaistnieniu ww. okoliczności wraz z przedstawieniem dokumentów i oświadczeń na ich potwierdzenie.

§ 14

Zmiany postanowień umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej
umowy:

  - zmiana terminu wykonania umowy w przypadku przerw w jej realizacji z przyczyn leżących                  po stronie Zamawiającego;

  - zmiana terminu wykonania umowy w przypadku odmowy i/lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Udowodnienie zaistnienia ww. okoliczności leży po stronie Wykonawcy;

  - zmiany o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne do sprawnej realizacji umowy 
w szczególności: zmiany adresów do korespondencji, zmiany osób odpowiedzialnych 
za realizację przedmiotu Umowy, zmiany projektantów, kierowników robót i innych osób wskazanych w wykazie osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, 
że nowe osoby będą posiadały takie same uprawnienia jak osoby wskazane w wykazie
 - ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych;

  - zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub Podwykonawcy, pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci i/lub Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 
o zamówienie.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca 
w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zgłosi 
tego faktu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do zaakceptowania przez Zamawiającego oraz nie udokumentuje przyczyn zaistnienia ww. okoliczności, jednak nie później niż
na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy. W przypadku zaakceptowania
przez Zamawiającego uzasadnienia przedłużenia terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.

- W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt. 1. realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Umowy ulegnie wówczas przesunięciu o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych 
w Rejestrze przerw w realizacji Umowy, które wystąpiły w okresie jej realizacji.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.

- Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych, o czas niezbędny do wykonania ww. zakresu.

- Okres wydłużenia terminu zakończenia umowy nie może przekraczać okresu trwania przyczyn                      z powodu, których dotrzymanie terminu zakończenia umowy będzie zagrożone i – jeśli dotyczy – czasu niezbędnego do usunięcia przeszkód uniemożliwiających terminową realizację zamówienia.

§ 15

Klauzula poufności

- Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować i nie zastawiać ewentualnych wierzytelności należnych od Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Zabrania się fotografowania i filmowania Przedmiotu Umowy oraz terenu Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie czy w internecie.

- Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych nad terenem Zamawiającego oraz aparatów jeżdżących na terenie Zamawiającego.

16

Postanowienia końcowe

            - W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

            - Uzupełnienie, zmiana Umowy, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub 
z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

            - Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

            - Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego wymaganego podpisu.

            - Zamawiający wyznacza:

1)	Kierownika Sekcji właściwej do realizacji przedmiotu Umowy w Dziale Inwestycji Budowlanych                    do koordynacji nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotu Umowy.

  - Kierownika Działu Inwestycji Budowlanych do koordynacji i nadzoru nad realizacją całości przedmiotu Umowy i warunków niniejszej Umowy,

  - Zastępcę Kierownika Działu Inwestycji Budowlanych do koordynacji i nadzoru nad realizacją całości przedmiotu Umowy i warunków niniejszej Umowy,

- Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

- Zał. Nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PF-U),

- Zał. Nr 2 – Zasady organizacji systemu przepustkowego oraz korzystania z oznakowanych    miejsc parkingowych na terenie strefy obszaru chronionego Wojskowej Akademii Technicznej,

- Zał. Nr 3 – Harmonogram realizacji prac projektowych,

- Zał. Nr 4 – Zestawienie Kosztów Zadania – ZKZ

- Zał. Nr 5 – Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy – Wzór

- Zał. Nr 6 – Klauzula informacyjna Zamawiającego

- Zał. Nr 7 – Klauzula informacyjna Wykonawcy

###### ZAMAWIAJĄCY					      WYKONAWCA

……………………………………..                                           ……………………………………

data podpis 						             data podpis

Sporządził……………………..

Załącznik Nr 2 do Umowy

Wyciąg

ZASADY

ORGANIZACJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO ORAZ KORZYSTANIA Z OZNAKOWANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE STREFY OBSZARU CHRONIONEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

# 1. Dokumentami uprawniającymi do przebywania na terenie „strefy obszaru chronionego” zwanego dalej „terenem chronionym” Wojskowej Akademii Technicznej, zwanej dalej „Akademią” są:

- elektroniczne karty dostępu jako przepustki stałe, okresowe;

- jednorazowa przepustka osobowa;

- pozwolenia jednorazowe wydawane cudzoziemcom na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

- Przepustki osobowe oraz samochodowe uprawniające do wejścia/wyjścia oraz wjazdu/wyjazdu na teren chroniony Akademii, oznaczone są poziomym burgundowym paskiem i oznaczeniem literowym
i cyfrowym D 73. Wzory przepustek i innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren chroniony Akademii.

# 4. Przepustki okresowe przysługują osobom wykonującym zadania na terenie strefy obszaru chronionego Akademii, które wymagają codziennego (wielokrotnego) przebywania na terenie chronionym Akademii, powyżej 14 dni. Przepustki wydaje się na pisemny wniosek osób, o których mowa w pkt. 65 ppkt 2. Wnioski składa się do Komendanta Ochrony WAT. Do wniosku należy dołączyć w formie elektronicznej wykaz osób wraz ze zdjęciem osoby, dla której będzie wystawiana przepustka (zdjęcie w formie elektronicznej w formacie jpg lub w formie papierowej do skanowania, o wymiarach 35 x 45 mm lewego półprofilu z widocznym lewym uchem). Przepustki okresowe ważne są nie dłużej niż 6 miesięcy. Ich ważność może być jednorazowo przedłużona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

# 7.  Przepustki jednorazowe:

- wydaje się osobom posiadającym obywatelstwo polskie przybyłym do Akademii,

- wydaje się na podstawie okazanego dowodu osobistego, paszportu, legitymacji służbowej, szkolnej lub studenckiej, książeczki wojskowej, prawa jazdy lub innego dokumentu zawierającego aktualne zdjęcie, imię i nazwisko, adres i nazwę reprezentowanej instytucji;

- wydaje Zespół Biura Przepustek w dni robocze w godzinach jego pracy. Po godzinach pracy oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach uprawnionym do wydania przepustki jednorazowej  jest oficer dyżurny WAT (OD WAT);

- przybyli do Akademii interesanci po otrzymaniu przepustki uprawnieni są do wejścia/wyjścia na teren strefy obszaru chronionego Akademii wyłącznie przez wejście „A” w budynku nr 100 oraz przez wejście/bramę od strony ul. gen. Sylwestra Kaliskiego;

      - Przepustki stałe, okresowe, jednorazowe, należy nosić przy sobie i okazywać na każde żądanie  służby dyżurnej OD WAT, służb ochronnych Akademii oraz osób posiadających imienne upoważnienia wydane przez Rektora- Komendanta.

- Zezwala się na realizacje zadań remontowych i inwestycyjnych na terenie chronionym Akademii przez pracowników firm Wykonawców oraz świadczących inne usługi na rzecz Akademii w dni powszednie w godz. pracy 730 – 1530 pod nadzorem osób ze strony Akademii odpowiedzialnych za realizację ww. przedsięwzięć. W innym czasie i dniach wolnych od pracy i świątecznych za zgoda przedstawiciela Inwestora (Akademii) i pisemnym powiadomieniu OD WAT.

- Osoby będące obywatelami innych państw mogą wejść i przebywać na terenie chronionym Akademii na podstawie stałego lub jednorazowego pozwolenia na wstęp cudzoziemców do Wojskowej Akademii Technicznej. Zasady i tryb wydawania „jednorazowych pozwoleń” określa decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury uzyskiwania jednorazowych pozwoleń na wstęp cudzoziemców do Wojskowej Akademii Technicznej.

- Pozwolenia jednorazowe wydaje na wstęp do:

- WAT – Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;

- Wejście cudzoziemców na teren chroniony Akademii odbywa się na podstawie wydanego „Jednorazowego pozwolenia” i przepustki osobowej. Osoby te mogą przebywać na terenie chronionym Akademii wyłącznie w obecności: służby OD WAT, osób wymienionych ww. „Jednorazowym pozwoleniu” wyznaczonych odpowiednio przez: Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. W przypadku konieczności dłuższego przebywania na terenie chronionym Akademii osobom tym można wydać przepustki okresowe (elektroniczne karty dostępu). Za pobranie, rozliczenie przepustek dla cudzoziemców oraz ich pobyt na terenie chronionym Akademii odpowiedzialna jest osoba towarzysząca wymieniona w jednorazowym pozwoleniu.

# 26. Przy wchodzeniu/wychodzeniu na teren strefy obszaru chronionego Akademii, każda osoba zobowiązana jest zalogować się w Systemie Kontroli Dostępu (SKD) poprzez zbliżenie przepustki/ elektronicznej karty do czytnika, a w przypadku awarii SKD, należy bez wezwania okazywać pracownikowi ochrony przepustkę osobową oraz na wezwanie pracownika ochrony inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby.

# 28. Dokumentami uprawniającymi do wjazdu/wyjazdu pojazdem samochodowym na teren strefy obszaru chronionego Akademii są przepustki samochodowe (wzory przepustek zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia). Uprawnienia do wjazdu nadawane są w systemie LPR i SKD (odczyt nr. rejestracyjnego pojazdu) lub inne.

# 29. Z przepustek samochodowych upoważniających do wjazdu/wyjazdu na teren strefy obszaru chronionego Akademii mogą korzystać:

- pracownicy firm wykonujących zadania lub świadczących usługi na rzecz Akademii na podstawie zawartej umowy – dotyczy to wyłącznie pojazdów niezbędnych do zabezpieczenia realizacji umowy, usługi;

# 30. W Akademii obowiązują następujące rodzaje przepustek samochodowych:

- roczna;

- półroczna;

- kwartalna;

- jednorazowa.

# 31. Przepustki samochodowe wydaje się na okres:

- roczna - jednego roku kalendarzowego;

- półroczna - okres I lub II półrocza;

- kwartalna – na jeden kwartał kalendarzowy;

- jednorazowa - jednokrotny wjazd na teren strefy obszaru chronionego Akademii 
i wyjazd w tym samym dniu.

# 32. Wydanie przepustki samochodowej, nadanie uprawnień w systemie LPR uprawniającej do wjazdu/wyjazdu i parkowania pojazdów samochodowych na terenie strefy obszaru chronionego Akademii z wyjątkiem przepustek jednorazowych jest odpłatne w wysokości ustalonej decyzją Rektora-Komendanta WAT.

# 40. Każda osoba korzystająca z przepustki samochodowej i uprawnienia do parkowania ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania niniejszych zasad. W razie utraty przepustki samochodowej, należy postępować w sposób określony w pkt. 70.

# 41. Wjazd/wyjazd na teren strefy obszaru chronionego Akademii odbywa się bramą - od strony ul. Radiowej oraz bramą od strony ul. gen. Sylwestra Kaliskiego.

# 42. Do wjazdu pojazdem na teren strefy obszaru chronionego Akademii upoważniony jest tylko kierowca pojazdu posiadający aktualną przepustkę samochodową i osobową. Wszystkie osoby będące w pojeździe, zobowiązane są do opuszczenia pojazdu przed wjazdem/wyjazdem, przejść przez bramkę logując się w Systemie Kontroli Dostępu. Za opuszczenie pojazdu przez pasażerów przed wjazdem/wyjazdem na teren chroniony Akademii odpowiada kierujący pojazdem.

# 43. Kierujący pojazdem przy wjeździe/wyjeździe zobowiązany jest zalogować się 
w Systemie Kontroli Dostępu poprzez zbliżenie przepustki osobowej do czytnika. Wjazd nastąpi po weryfikacji zgodności uprawnień nadanych na karcie dostępu i odczytu numeru rejestracyjnego w systemie identyfikacji tablic rejestracyjnych LPR.

# 44.   Kierujący pojazdem zobowiązany jest na każde żądanie pracownika ochrony okazywać przepustkę osobową, samochodową oraz inny dokument ze zdjęciem dla potwierdzenia tożsamości.

# 45.  Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać na całym terenie strefy obszaru chronionego Akademii zasad bezpieczeństwa ruchu i bezwzględnie stosować się do wszelkich ograniczeń wynikających z przepisów i znaków drogowych, niniejszych Zasad oraz poleceń służb dyżurnych i ochronnych.

# 46.  W przypadku awarii Systemu Kontroli Dostępu, LPR, kierujący pojazdem przy wjeździe/wyjeździe zobowiązany jest bez wezwania okazywać pracownikowi ochrony przepustkę samochodową wraz z przepustką osobową oraz na wezwanie inny dokument ze zdjęciem dla potwierdzenia tożsamości osoby.

# 47. Kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wwożone/wywożone materiały 
i ładunki znajdujące się w pojeździe. Zobowiązany jest do podporządkowania się wydawanym poleceniom przez służby dyżurne i ochronne Akademii oraz osoby posiadające pisemne upoważnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszych zasad, porządku i bezpieczeństwa na terenie strefy obszaru chronionego Akademii.

# 48.  Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w miejscach parkingowych i postojowych oznakowanych znakiem drogowym o symbolu D-18 „Parking”.

# 50. Miejsca postojowe i parkingowe w Akademii są nie strzeżone. Za wszelkie kolizje, zdarzenia komunikacyjne, kradzieże, włamania, uszkodzenia pojazdów oraz inne zdarzenia, Akademia nie ponosi odpowiedzialności.

# 51.  Zabrania się w szczególności:

- wwożenia/wywożenia osób na teren chroniony;

- pozostawiania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami parkingowymi, postojowymi (na chodnikach, trawnikach, ulicach, podjazdach do budynków, magazynów, oznakowanych przejściach, itp.);

- pozostawiania samochodów na terenie strefy obszaru chronionego Akademii po godzinie 2130

- odstępowania, udostępniania przepustek innym osobom;

- wjeżdżania na teren chroniony Akademii innym pojazdem, o innych numerach rejestracyjnych niż wymienione na przepustce;

- nanoszenia na przepustkach, jakichkolwiek zmian i poprawek;

- używania pojazdu prywatnego do przemieszczania się po terenie chronionym Akademii;

- dokonywania w miejscach postoju mycia, konserwacji, napraw pojazdów oraz wykonywania innych czynności powodujących zanieczyszczenie terenu i środowiska;

- parkowania na oznakowanych miejscach parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania odpowiednich uprawnień.

# 57. W uzasadnionych przypadkach na wjazd/wyjazd na teren strefy obszaru chronionego Akademii bez przepustki może zezwolić OD WAT. Cel, czas pobytu, numery rejestracyjne pojazdów, dane kierowcy, nazwę firmy i ewentualnie inne dane, OD WAT, odnotowuje w książce meldunków oraz informację o powyższym fakcie przekazuje dowódcy zmiany SUFO, a w godzinach pracy również Komendantowi Ochrony WAT.

# 58. Przepustka osobowa stała i okresowa upoważnia do wnoszenia na teren chroniony Akademii oraz wynoszenia z niego teczek, toreb i innych podręcznych przedmiotów (powszechnie przyjętych jako osobiste). Natomiast przepustka jednorazowa – tylko w przypadku, gdy na odwrocie przepustki została dokonana odpowiednia adnotacja przez pracowników Zespołu Biura Przepustek.

# 59. Do wwiezienia i wywiezienia ładunków na i z terenu strefy obszaru chronionego Akademii, bądź wyniesienia pakunków albo innych przedmiotów (poza osobistymi) upoważnia przepustka materiałowa z wyszczególnieniem danych asygnat, faktur lub innych dokumentów stwierdzających ilość, pochodzenie i przeznaczenie ładunku lub przedmiotu (wg. wzoru w zał. nr 3 do zarządzenia).

# 60.  W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt. 59, wymagane jest zezwolenie OD WAT. W tym przypadku OD WAT odnotowuje ten fakt w „Dzienniku działań”.

# 61. Pracownik ochrony ma prawo kontrolowania osób wchodzących lub wychodzących 
i pojazdów wjeżdżających na teren strefy obszaru chronionego Akademii, a także wyjeżdżających z niego oraz przedmiotów wnoszonych/wynoszonych, wwożonych lub wywożonych z niego bez dokonywania przeszukania osób lub pojazdu. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o braku posiadania uprawnień do wniesienia, wyniesienia, wwiezienia, wywiezienia przedmiotów, materiałów do/z strefy obszaru chronionego Akademii, obiektu, budynku, pracownik ochrony ma prawo zatrzymać osobę, pojazd do wyjaśnienia i wzywa na miejsce zdarzenia OD WAT.

# 62. Przepustki z chwilą ich wydania podlegają ewidencji w komputerowej bazie przepustek prowadzonej przez - Zespół Biura Przepustek.

# 63. Przepustki wydaje i przedłuża ich okres ważności i nadaje uprawnienia w systemie:

- osobowe:

- stałe i okresowe - Zespół Biura Przepustek,

- jednorazowe – Zespół Biura Przepustek (tylko wydaje);

- samochodowe:

- roczne, półroczne, kwartalne - Zespół Zabezpieczenia Parkingów (Zespół Biura Przepustek)

- jednorazowe (tyko wydaje) - Zespół Biura Przepustek,

# 64. Przepustki wydawane są:

- osobowe bez jednorazowych - do 3 dni roboczych od złożenia wniosku do Komendanta Ochrony WAT;

- samochodowe - do 3 dni roboczych od złożenia wniosku do Komendanta ochrony WAT oraz po okazaniu dowodu opłaty przed odbiorem przepustki;

# 65. Przepustki wydaje się na wniosek:

- osobowe okresowe – na wniosek:

- Prorektorów, Kanclerza, Dziekanów, Dyrektora IOE lub upoważnionych osób przez wymienione osoby funkcyjne,

Wykazy osób upoważnionych przez ww. osoby funkcyjne należy przekazać do Zespołu Biura Przepustek i na bieżąco je aktualizować.

# 66.  Przepustki osobowe okresowe dla pracowników firm realizujących zadania na rzecz Akademii w tym przepustki okresowe samochodowe pobiera z Biura Przepustek, osoba upoważniona przez wnioskodawcę, o którym mowa w pkt. 65 (pracownik Akademii) wymieniona we wniosku o wydanie przepustek. Osoba ta jest odpowiedzialna za rozliczenie pobranych przepustek i zdanie ich do Komendanta Ochrony WAT lub Zespołu Biura Przepustek.

# 68. Przepustki jednorazowe (osobowe i samochodowe) oraz inne identyfikatory podlegają zwrotowi pracownikowi ochrony podczas opuszczania (wyjazdu) przez interesanta terenu strefy obszaru chronionego Akademii.

# 70. W razie utraty osobowej przepustki stałej, okresowej lub samochodowej użytkownik zobowiązany jest:

- niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komendanta Ochrony WAT lub Zespół Biura Przepustek (tel. 261 837 819, 261 837 474, 261 837 070 lub osobiście. Zaginiona przepustka/legitymacja - elektroniczna karta dostępu, ulega natychmiastowemu unieważnieniu w systemie;

- sporządzić w formie pisemnej meldunek (notatkę) z podaniem okoliczności jej zagubienia z jednoczesnym wnioskiem o wystawienie nowej przepustki i skierować drogą służbową do Komendanta Ochrony WAT lub Zespołu Biura Przepustek.

# 71.  Zniszczone, nierozliczone oraz zagubione przepustki osobowe, samochodowe oraz identyfikatory uważa się za utracone. Osobę, która utraciła przepustkę oraz która nie rozliczyła się z pobranych przepustek i identyfikatorów (wymienioną w wniosku o wydanie przepustek), obciąża się kosztami w wysokości ustalonej decyzją Rektora-Komendanta WAT.

# 73. Zwrócone (rozliczone) elektroniczne karty dostępu podlegają:

- powtórnemu wykorzystaniu, jeśli ich stan fizyczny i techniczny to umożliwia;

- zniszczone, uszkodzone komisyjnemu zniszczeniu.

74. OD WAT (pomocnik OD WAT) oraz pracownicy ochrony Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) wykonujący zadania ochronne obiektów i mienia Akademii, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających do wstępu/wjazdu, wejścia/wyjścia i przebywania na terenie chronionym Akademii oraz wnoszenia i wwożenia lub wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez niniejsze zasady, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.                  o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 z późn. zm.).

# 75. Do prowadzenia kontroli przestrzegania postanowień niniejszych zasad upoważniony jest:

- Prorektor ds. wojskowych;

- Pełnomocnik ochrony WAT;

- Szef SOO;

- Komendant Ochrony WAT;

- OD WAT i jego pomocnik (POD WAT);

- osoby posiadające imienne upoważnienie podpisane przez Rektora Wojskowej Akademii Technicznej lub Prorektora ds. wojskowych;

- pracownicy ochrony SUFO zgodnie z zakresem obowiązków dla osób, pełniących służbę ochronną na posterunkach i patrolową określonych w dokumentacji ochrony Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej ochraniającej mienie i obiekty Akademii.

Załącznik Nr 3 do Umowy

Harmonogram realizacji prac projektowych

| Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT” |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Wyszczególnienie prac | Termin realizacji w dniach od daty podpisania Umowy |
| 1. | Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym urządzeń i instalacji podziemnych Wykonanie inwentaryzacji zieleni |  |
| 2. | Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
| 3. | Uzyskanie mapy do celów projektowych |  |
| 4. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) |  |
| 5. | Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę (projekt budowlany) |  |
| 6. | 1) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami |  |
| 7. | Wykonanie Projektu architektoniczno – budowlanego (PAB) |  |
| 8. | Wykonanie Projekt technicznego (w branżach) (PT) |  |
| 9. | - STWiORB (w branżach) - Przedmiar robót (w branżach) - Kosztorysy inwestorskie i ZKZ (w branżach) |  |

…………….., …………………….                         ………………………………………………………………

(miejscowość)              (data)                                                  (podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do Umowy

| ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT” Klasa obiektu wg PKOB: 2112 – Infrastruktura transportu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót -------------------------------------- 9-cio cyfrowy kod numeryczny (CPV) | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 3 x kol. 4) zł | Wartość brutto (kol. 3 + kol. 5) zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) lub ULICP dla drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT CPV: 71221000-6 |  | 23 |  |  |
| 2 | Projekt koncepcyjny dla drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT CPV: 71221000-6 |  | 23 |  |  |
| 3 | Projekt budowlany dla drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT CPV: 71221000-6 |  | 23 |  |  |
| 4 | Dokumentacja projektowa dla drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT CPV: 71221000-6 |  | 23 |  |  |
| 5 | Nadzory autorskie (14 pobytów) CPV: 71247000-1 |  | 23 |  |  |
|  | RAZEM: |  | 23 |  |  |

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

…………………………………  			…………………………………

(data i podpis)     					 (data i podpis)

WZÓR

Załącznik Nr 5 do Umowy

……………………………………………………….

Nazwa Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy (pieczątka)

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie WAT od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT”

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

W związku z realizacją umowy nr …………………...…….. z dnia …..………….. zawartej 
z ………………….…….. z siedzibą: ………………, ul. …………….., ja, niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania ……………………..………………….. z siedzibą: ………………………………………….….. niniejszym oświadczam, że:

- na dzień ……………... (data protokołu odbioru częściowego lub końcowego) brak roszczeń w stosunku do Wykonawcy i do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego;

- wystawiono w dniu ……………. pierwszą fakturę nr ……………. na kwotę brutto ………………… zł, która została opłacona przez Wykonawcę w dniu ………………….;

- wystawiono w dniu …………….. drugą fakturę nr …………… na kwotę brutto ………………… zł, która została opłacona przez Wykonawcę w dniu …………………..;

- w dniu …………… wystawiono trzecią fakturę nr …………….. na kwotę brutto ……………… zł z terminem płatności ……………….., do dnia ………………. płatność za w/w fakturę nie jest wymagalna.

W związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych roszczeń względem ………………………………… oraz względem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

………………………………………………….

miejscowość, data i podpis

Załącznik Nr 6 do Umowy

# Klauzula informacyjna stosowana przez Wojskową Akademią Techniczną
im. Jarosława Dąbrowskiego

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane : „RODO”, informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908)
przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

- Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@wat.edu.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

- w celu zawarcia i realizacji umowy na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie WAT
od ulicy Kocjana do budynku Klubu WAT”

  - w przypadku osób wyznaczonych do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  - w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e RODO,

  - w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c i e RODO,

  - w celu wydania przepustki osobowej uprawniającej do wejścia/wjazdu oraz identyfikacji osoby przez pracownika sekcji ochrony fizycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO.

- Podanie danych osób wyznaczonych do zawarcia i przygotowania umowy stanowi  warunek do jej zawarcia. Podanie danych do wystawienia przepustki jest konieczne do wejścia na teren objęty ochroną. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji umowy.

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

- Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik Nr 7 do Umowy

Klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawcę

„Strefa obszaru chronionego” obejmuje obszar, teren, rejon, budynek  gdzie wjazd/wyjazd, wejście/wyjście jest kontrolowane.

2  decyzja Ministra Obrony Narodowej dotycząca organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, umowach i porozumieniach międzynarodowych dotyczących statusu obcych sił zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.