UMOWA RAMOWA

zawarta w_______, w dniu ________, pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP 5272825616, REGON 368302575,

zwane dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

… - … Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr … z dnia ... udzielonego przez …,

adres korespondencyjny: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w …,

a

[w przypadku spółek prawa handlowego]

... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez: … - * uprawnieni/uprawniony do reprezentacji spółki zgodnie z wydrukiem KRS,

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

…. [imię i nazwisko], zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w … [adres], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…, Wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr .. do Umowy Ramowej

[w przypadku spółki cywilnej]

- …[imię i nazwisko], zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

- …[imię i nazwisko], zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …, posiadającym REGON … i NIP…, *wspólnicy spółki cywilnej uprawnieni do jej reprezentacji, CEIG Wspólników i Spółki

[w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia]

Konsorcjum w składzie:

- ... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:… - …, uprawnieni/uprawniony do reprezentacji spółki zgodnie z wydrukiem KRS,

- …… [imię i nazwisko] , zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…, Wydruk z CEIDG

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia … roku … (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym (ą) dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie dalej w treści umowy „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.

Zważywszy, że zawarcie niniejszej Umowy Ramowej następuje w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „Ustawą”, zawierana umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 7 pkt 26 Ustawy i wyznacza warunki wykonania zamówień na realizację zadania pn. „Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, urządzeń wodnych oraz innych obiektów na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach - umowa ramowa” – część ...  szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Ramowej, jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

DEFINICJE

Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji Umowy Ramowej, znaczenie następujących pojęć:

- Oferty – oferty złożone przez Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej w postaci formularza ofertowego oraz formularza cenowego, które stanowią Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej;

- Oferty Cząstkowe – oferty składane przez Wykonawców, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Ramowej na podstawie Zaproszeń;

- Prace – prace niezbędne do wykonania Zadania;

- Umowa Ramowa – niniejsza Umowa Ramowa wraz z Załącznikami;

- Umowa Cząstkowa – umowa o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Prac dot. utrzymania cieków i urządzeń wodnych zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Cząstkowego. Wzór Umowy Cząstkowej stanowi Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej;

- Ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ;

- Zadanie – przedsięwzięcie opisane w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej ;

- Załącznik – każdy dokument tak nazwany i włączony do Umowy Ramowej, stanowiący jej integralną część;

- Zamówienie Cząstkowe - zamówienie publiczne na określoną część Prac udzielone Wykonawcy na podstawie Oferty Cząstkowej w okresie obowiązywania Umowy Ramowej;

- Zaproszenie – należy przez to rozumieć Zaproszenie do składania Oferty Cząstkowej, wystosowane do Wykonawcy lub Wykonawców, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej;

- Kosztorys Ramowy – wykaz cen złożony wraz z Ofertą Umowy Ramowej;

- Kosztorys Ofertowy – kosztorys ofertowy załączony do Oferty Cząstkowej Wykonawcy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY RAMOWEJ

- Celem Umowy Ramowej jest ustalenie warunków dotyczących Zamówień Cząstkowych na Prace, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania Umowy Ramowej w ramach Zadania. Przedmiot prac związany jest z utrzymaniem wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach i szczegółowo został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej.

- Na podstawie Umowy Ramowej przewiduje się udzielanie Zamówień Cząstkowych Wykonawcom na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu Prac. Zamówienie Cząstkowe uważa się za udzielone w dniu zawarcia przez Strony Umowy Cząstkowej. Umowy Cząstkowe zawierane będą dla Zamówienia Cząstkowego oddzielnie dla każdej Oferty Cząstkowej i z każdym Wykonawcą, którego Oferta Cząstkowa została wybrana zgodnie z § 4 Umowy Ramowej na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu Prac.

- W razie sprzeczności postanowień umowy z dokumentami wymienionymi w § 24 ust. 9, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia niniejszej Umowy Ramowej. W przypadku niejasności lub różnic dokumenty powinny być czytane/mają pierwszeństwo w kolejności określonej w § 24 ust. 9 Umowy.

§ 3

CZAS TRWANIA UMOWY RAMOWEJ

Umowa Ramowa obowiązuje od dnia podpisania przez 24 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania w jej ramach Prac o wartości równej maksymalnej kwocie brutto określonej w § 5 ust. 2 Umowy.

§ 4

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ CZĄSTKOWYCH

Zamówienia Cząstkowe udzielane będą - według bieżących potrzeb Zamawiającego - Wykonawcy, wyłonionemu zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 3 Ustawy, odpowiednio według następujących zasad:

- Zamawiający zaprosi do złożenia Ofert Cząstkowych Wykonawców, przekazując jednocześnie niezbędne informacje o Zamówieniu Cząstkowym.

- Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania Ofert Cząstkowych wszystkich Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się spełniać warunki udziału w postępowaniu dot. zawarcia umowy ramowej przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy Ramowej – w szczególności na etapie udzielenia Zamówień Cząstkowych – może żądać od Wykonawcy udowodnienia spełnienia warunków.

- Wykonawcy składają Oferty Cząstkowe na wystosowane przez Zamawiającego Zaproszenie do składania Ofert Cząstkowych wraz z kosztorysem uproszczonym.

- Zaproszenia do składania Ofert Cząstkowych będą składane Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób wskazany w Zaproszeniu. W zaproszeniu do składania Ofert Cząstkowych Zamawiający każdorazowo określi, co najmniej: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem prac, terminem i miejscem realizacji zamówienia, informację o miejscu i terminie składania i otwarciu Ofert Cząstkowych, ewentualnego obowiązku wniesienia wadium, termin związania Ofertą Cząstkową.

- Wykonawcy składają Oferty Cząstkowe pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w zaproszeniu do składania Ofert Cząstkowych. Oferta Cząstkowa powinna być podpisana przez umocowanego/-ych prawnie przedstawiciela/-i Wykonawcy upoważnionego/-ych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania Oferty Cząstkowej powinno być do niej dołączone.

- Oferta Cząstkowa złożona przez Wykonawcę nie może być mniej korzystna pod względem ceny, także pod względem cen jednostkowych i składników cenotwórczych, od oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej co zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego m.in. w oparciu o ceny jednostkowe z zawarte w Umowie Ramowej i Ofercie Cząstkowej.

- Zamówienie Cząstkowe zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi Ofertę Cząstkową najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 8 poniżej i doprecyzowane w przekazanym Zaproszeniu do składania Ofert Cząstkowych oraz spełniającą pozostałe wymogi określone w Umowie Ramowej.

- Kryterium oceny Ofert Cząstkowych dla Zamówień cząstkowych będzie w szczególności cena. Zamawiający udzieli Zamówienia Cząstkowego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą punktację za dane Zamówienie Cząstkowe.

- Cenę Oferty Cząstkowej Wykonawca podaje w Formularzu Oferty Cząstkowej, podając kwotę netto i brutto.

- Zamawiający poprawi omyłki w treści Oferty Cząstkowej analogicznie do treści art. 223 Ustawy.

- Wykonawcy zostaną powiadomieni przez Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o wyborze Oferty Cząstkowej zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Podstawą do realizacji Zamówienia Cząstkowego będzie Umowa Cząstkowa zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę Cząstkową i spełnia pozostałe wymogi określone w Umowie Ramowej.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację Zamówienia Cząstkowego, określony został w Umowie Ramowej i Umowie Cząstkowej.

- Ilości określone w Kosztorysie Ramowym są ilościami szacunkowymi. Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu niewykonania zamówienia w ilościach podanych w Kosztorysie Ramowym, co oznacza, że Zamawiający może nie zrealizować pełnego zakresu wynikającego z Kosztorysu Ramowego.

- Jeżeli jest to niezbędne do realizacji Zadania Zamawiający w ramach Umowy Ramowej ma prawo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zlecać:

- zwiększenie lub zmniejszenie ilości prac objętych Kosztorysem Ramowym;

- pominięcie jakichkolwiek prac objętych Kosztorysem Ramowym;

- zmianę kolejności wykonania prac objętych Kosztorysem Ramowym;

- wykonanie innych nieprzewidzianych przy dołożeniu należytej staranności usług, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Cząstkowej, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości podanych w Kosztorysie Ramowym zgodnie z ust. 15 pkt 1 i 2 oraz wykonania innych usług zgodnie z ust. 15 pkt 4, z zastrzeżeniem, że ostateczna wartość Umowy Ramowej nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 2 określonej jako kwota maksymalna.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Cząstkowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące wynik ilości faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych Prac oraz cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym.

- Maksymalna łączna wartość udzielanych zamówień nie przekroczy kwoty 2 036 680,66 złotych brutto.  Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje zlecenia zamówień cząstkowych na kwotę maksymalnego wynagrodzenia o którym mowa dla przyszłych zamówień i z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie.

- Ceny jednostkowe określone w Kosztorysie Ramowym i Kosztorysie Ofertowym mają charakter stały i niezmienny przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej i Umowy Cząstkowej, niezależnie od rozmiarów prac i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji, z zastrzeżeniem zapisów § 11.

- Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem Prac, w tym między innymi koszty prac przygotowawczych, porządkowych, oznakowania, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, wszelkie opłaty (w tym za transport odpadów i ich składowanie), itp.

- Jeżeli prace wynikające ze zleceń wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 15 pkt 4, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie Ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Jeżeli prace wynikające ze zleceń wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 15 pkt 4, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych usług z uwzględnieniem składników cenotwórczych określonych przez Wykonawcę w Ofercie Cząstkowej, a w razie ich braku uzgodnionych przez Strony,

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian. W przypadku finansowania zadania z dotacji celowej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie podmiotu Dotującego – Skarbu Państwa Ministerstwa Infrastruktury - do poddania się kontroli prowadzonej przez Dotującego w zakresie dotyczącym prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego (Zamawiającego), obejmującej  wydatkowanie przekazanych środków finansowych, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz.224).

- W celu realizacji powyższego, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentów, złożenia wyjaśnień oraz zagwarantowania prawa do wejścia upoważnionych pracowników Dotującego na teren realizowanego zadania.

§ 6

ZAMAWIAJĄCY

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy realizacji Umowy Ramowej i Umowy Cząstkowej, to jest udostępnić informacje, które okażą się niezbędne do realizacji Umowy Ramowej i Umowy Cząstkowej.

- Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem prac w terminach i na zasadach określonych w Umowie Ramowej i Umowie Cząstkowej. Do obowiązków Zamawiającego w ramach Zamówień Cząstkowych należy w szczególności:

  - przekazanie terenu prac;

  - dokonywanie odbiorów prac;

  - zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w terminie określonym przez Zamawiającego 
w Umowie Cząstkowej.

§ 7

WYKONAWCA

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem Zamówień Cząstkowych  i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z Umową Cząstkową, niniejszą Umową Ramową i jej Załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, norm europejskich (CE) uznanych za normy polskie, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz zgodnie ze sztuką,  a w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przejęcie protokolarnego terenu prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na którym wykonywane są prace objęte Umową Cząstkową zgodnie z wzorem protokołu stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

  - przyjęcie od Zamawiającego Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego objętego Umową Cząstkową, dokonywania w nim wpisów dotyczących przebiegu prac oraz udostępniania Dziennika Osobie wyznaczonej do nadzoru nad pracami, podczas każdego jej pobytu na terenie realizacji prac, w celu dokonania przez Zamawiającego wpisu;

  - zapewnienie wykonania i kierowania pracami objętymi Umową Cząstkową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe;

  - prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad prowadzonymi pracami na warunkach określonych w Załączniku nr 1 Umowy Ramowej;

  - zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt specjalistycznego sprzętu właściwego do wykonania Umowy Cząstkowej oraz wszelkich niezbędnych materiałów;

  - zabezpieczenie terenu prac pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

  - zabezpieczenia pod względem BHP miejsc wykonywania prac oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami;

  - ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem;

  - ochrona drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania;

  - usuwanie nieczystości z dróg i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy związanej z realizacją Umowy Ramowej oraz za prawidłowe oznakowanie dróg w czasie prowadzenia prac;

  - zorganizowanie i utrzymanie we własnym zakresie i na swój koszt placu pod zaplecze prac i składowisko materiałów;

  - unieszkodliwianie odpadów pochodzących z prac wykonanych w ramach Umowy Cząstkowej, których Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem i w związku z tym zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  - Wykonawca, który w ramach umowy będzie transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami);

  - wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt oraz przekazanie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w § 9 ust. 6 (dopuszcza się formę elektroniczną) dokumentacji fotograficznej z terenu prac przed wykonaniem prac, w trakcie prowadzenia prac oraz po ich wykonaniu. Wykonane zdjęcia podzielone winny być odpowiednio na katalogi: przed, w trakcie i po wykonaniu prac. Dokumentacja fotograficzna winna obejmować te same obiekty przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu prac;

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzenia prac, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren prac wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz przekazanie Zamawiającemu całego terenu prac czystego i nadającego się do użytkowania w terminie ustalonym na odbiór końcowy prac; od daty przejęcia terenu prac, aż do chwili odbioru końcowego prac Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz na terenach sąsiednich w związku z prowadzonymi pracami, na co Wykonawca się zgadza;

  - informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac; w przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację prac, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy Ramowej i Cząstkowej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, dla których Zamawiający określił taki warunek w SWZ, będą w okresie realizacji Zamówień Cząstkowych zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych z pracownikami przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych z pracownikami przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 może skutkować zawiadomieniem do Państwowej Inspekcji Pracy, a ponadto Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 5.

§ 8

PODWYKONAWCY

- W ramach Zamówień Cząstkowych Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie Prac.

- Wykonawca nie może dokonać powierzenia pracy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez wiedzy i wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Jeżeli wobec podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechania lub działania osób trzecich (w tym podwykonawców), którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu Umowy Cząstkowej jak za zaniechania i działania własne oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy Ramowej i Umowy Cząstkowej. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub wyżej wymienione osoby trzecie któregokolwiek z jego obowiązków.

§ 9

ODBIORY PRAC

- Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy Cząstkowej zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu umowy i przedmiotu Umowy Cząstkowej lub zmiany sposobu świadczenia Prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów prac w ramach Zamówień Cząstkowych:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy;

  - odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich prac objętych Umową cząstkową;

  - odbiór prac przerwanych i zabezpieczonych.

- W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, potwierdzając wpisem do dziennika. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wpływu na ogólny postęp robót. Osoba wyznaczona do nadzoru prac wyznacza Wykonawcy termin odbioru i potwierdza lub nie potwierdza odbioru w dzienniku realizacji zadania.

- Odbioru częściowego dokonuje się protokolarnie na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń zgodnie ze stopniem zaawansowania prac i Kosztorysem Ofertowym.

- Do zgłoszenia o zakończeniu prac sporządzonego wg Załącznika nr 6 Wykonawca dołączy dokumentację powykonawczą składającą się z:

  - kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych Prac i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym;

  - oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadów zgodnie
 z ustawą o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz że teren prac został uporządkowany;

  - dokumentacji fotograficznej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 14,

  - dziennika realizacji zadania utrzymaniowego;

  - oświadczenia o zaspokojeniu roszczeń w stosunku do osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami w przypadku udziału podwykonawców.

- Podstawą odbiorów będzie niniejsza Umowa Ramowa wraz z Załącznikami, Umowa Cząstkowa, obmiar prac oraz ocena jakościowa i wizualna.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub gdy wady w ocenie Zamawiającego nie są istotne, Zamawiający może dokonać odbioru prac sporządzając przy tym listę wad i usterek, wyznaczając przy tym dodatkowy czas na ich usunięcie;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do wynagrodzenia przysługującego za wadliwie wykonaną pracę,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy Cząstkowej z winy Wykonawcy.

- Wszystkie czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron wskazanych w Umowie Cząstkowej.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o fakcie usunięcia wad i usterek, jednocześnie żądając odbioru prac w zakresie uprzednio uznanym jako wadliwy.

- W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy Cząstkowej lub nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia wad i usterek oraz niezrealizowanego przedmiotu Umowy Cząstkowej innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Datą zakończenia Prac będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Prac, jeśli w trakcie odbioru Zamawiający potwierdzi wykonanie całości przedmiotu Zamówienia Cząstkowego bez wad.

§ 10

PŁATNOŚCI

  - Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy Cząstkowej Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych i/lub faktury końcowej wystawionych na podstawie załączonego do nich i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru (częściowego lub końcowego). Ostatnia faktura w roku powinna być doręczona Zamawiającemu do dnia 15 grudnia danego roku.

  - Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy Cząstkowej suma faktur częściowych, nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy. W przypadku płatności częściowych faktura końcowa wynosząca minimum 20% wystawiona zostanie po odbiorze końcowym w oparciu o protokół odbioru końcowego prac.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na jeden rachunków bankowych ujawniony w tym wykazie. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

lub:

Wykonawca oświadcza, że w związku z podmiotowym zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT, rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń nie figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, („biała lista podatników VAT”) oraz Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie – w szczególności powiadomić o zmianie w zakresie statusu podatnika VAT, aż do czasu całkowitego rozliczenia umowy.

  - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

  - W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 3  powyżej z uwagi na brak ujawnienia w wykazie numeru rachunku bankowego Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

  - W sytuacji wskazanej w ust. 5, płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego rachunku bankowego w wykazie.

  - Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej, jak również z obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń z tym związanych.

  - Faktury powinny zawierać następujące dane:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

NIP 5272825616

Obiorcę:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

Wszelką korespondencję oraz faktury należy kierować na adres odbiorcy faktury. Zmiana danych do faktury nie wymaga zmiany umowy. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianach danych do faktury pisemnie lub mailowo niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od zmiany danych.

  - Do faktury Wykonawca dołączy oryginał oświadczenia, że wykonał przedmiot umowy siłami własnymi lub w przypadku realizacji prac przy udziale podwykonawców, oryginał oświadczenia podwykonawcy podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody zapłaty na rzecz podwykonawcy, takie jak: potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz podwykonawcy wystawione przez instytucję finansową lub pisemne pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kodeksu cywilnego lub inny dokument wystawiony przez podwykonawcę potwierdzający uregulowanie wszystkich należności. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą wymaganych dowodów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do momentu uzupełnienia braku, natomiast termin zapłaty faktury ulegnie wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty. Precyzując, tym przypadku wymagane jest wystawienie faktury korekty do wysokości faktycznej zapłaty.

  - Wykonawca nie ma prawa przelać swoich wierzytelności względem Zamawiającego w całości lub jakiejkolwiek jej części wynikającej z Umowy Ramowej na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 wskazanej ustawy.

  - Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

  - Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: faktura_krakow@wody.gov.pl .

  - Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 14 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.

  - W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………………………….

  - Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.

  - Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 14.

  - W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

  - Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej.

  - Zezwolenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not korygujących.

  - Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o której mowa w art. 1 ust.1) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (zwana dalej „ustawą o elektronicznym fakturowaniu”). platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania (dalej w skrócie „PEFexpert”) jest dostępna jest pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl /.

  - Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEFexpert, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEFexpert w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

  - Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEFexpert, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. niniejszego paragrafu.

  - Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 14 i 16 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

  - Postanowienia ust. 13-26 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 14 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

  - Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym nie wyraża zgody na odbieranie lub przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego „platformą” (PEF), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, których mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  - Zaleca się by Wykonawca na dokumentach finansowych zamieszczał numer Umowy cząstkowej.

  - Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypadał termin płatności.

- Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KSeF”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT” oraz przepisami wykonawczymi. Faktury przesłane i odebrane za pośrednictwem KSeF będą stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSEF 
z poprawnymi danymi Zamawiającego, w tym poprawnym numerem NIP, zgodnie z obowiązującą strukturą logiczną e-Faktury:

Nabywca (Podmiot2 w strukturze logicznej e-Faktury):

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Numer NIP: 5272825616

ul. Chałubińskiego 8,

00-613 Warszawa

Ponadto w elemencie:

Podmiot3 wskazać Podmiot Inny1/Rola-Odbiorca, zaznaczyć Brak identyfikatora i wskazać nazwę odbiorcy:   ZZ Kielce

- Faktura w polu Fa/WarunkiTransakcji/Umowa w strukturze logicznej e-Faktury powinna zawierać datę zawarcia umowy i numer umowy, tj. mieć uzupełnione pola Data Umowy i Nr Umowy.

- Dla faktur wystawionych w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

- W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury VAT ustrukturyzowanej, tj. dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline, o którym mowa w art. 106 nda ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline-niedostępność KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zakończenia niedostępności systemu.

- W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu -tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej oraz do jej przesłania do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.

- Fakturę elektroniczną, o której mowa powyżej, należy przesłać na adres e-mail: faktura_krakow@wody.gov.pl. Faktura powinna zostać opatrzona kodami weryfikującymi (kodami QR) umożliwiającymi dostęp do faktury (kod QR z napisem „OFFLINE”) oraz weryfikację tożsamości wystawcy (kod QR z napisem „CERTYFIKAT”), zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na adres e-mail: faktura_krakow@wody.gov.pl.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury elektronicznej oraz jej przesłania na adres e-mail: faktura_krakow@wody.gov.pl.

- W przypadku niedochowania terminu przesłania faktury offline do KSeF, skutki takiego opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, kary i odsetki nałożone na Zamawiającego w wyniku nieprawidłowego lub opóźnionego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF, w tym w wyniku podania błędnego NIP-u lub braku uwierzytelnienia w systemie.

- Inne dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury tj. protokoły, kosztorysy powykonawcze, oświadczenia podwykonawców itp. należy przesyłać na adres mailowy osoby nadzorującej wykonanie zadania po stronie Zamawiającego: ……………………………………….

§ 11

WALORYZACJA

- Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach Umowy Ramowej w zakresie wysokości wynagrodzenia netto/brutto należnego poszczególnym Wykonawcom w przypadku zmian w trakcie realizacji umowy:

- stawek podatku od towarów i usług związanych z przedmiotem zamówienia;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez tego Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany.

- Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto i brutto należnego Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie - w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, a w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 4, do 30 dni od dnia wejścia w życie tej zmiany - wpływ przedmiotowych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany.

- Zmiany wynagrodzenia nie mogą przekraczać:

- w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - sumy wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat;

- w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

- Zmiany wynagrodzenia netto i brutto, o których mowa w ust. 1-3, następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy, do którego załącznik stanowić będzie odpowiednio zmieniony kosztorys Wykonawcy sporządzony zgodnie z SWZ i złożony z ofertą Umowy Ramowej i Ofertą Cząstkową.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy ceny jednostkowe w Kosztorysie Ramowym ulegną zmianie, na następujących zasadach:

  - Zmiana cen jednostkowych przysługuje w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej GUS) w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie Ofert Ramowych przekracza 4% (na + lub na -);

  - Waloryzacja może zostać przeprowadzona najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia ofert, a jeżeli w terminie tym nie wystąpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (4%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym miesiącu, w którym to nastąpi. Zamawiający przewiduje waloryzację raz na 6 miesięcy. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy. Kolejna waloryzacja będzie możliwa jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie GUS w porównaniu z poziomem z miesiąca w którym dokonano waloryzacji przekroczy 4% (na + lub na -);

  - Maksymalna zmiana ceny jednostkowej wskutek zastosowania waloryzacji (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie ceny) nie może przekroczyć każdorazowo progu 5 % pierwotnej wartości tej ceny;

  - Ustalone ceny jednostkowe będą waloryzowane zgodnie ze wzorem opisanym poniżej:

Wartość zmiany ceny jednostkowej - Wartość waloryzacji (WW) określa się na podstawie wzoru:

Gdy CTU>4%

WW = Cj x (CTU - 4%)

Gdy CTU<-4%

WW = Cj x (CTU +4%)

przy czym:

Cj – cena jednostkowa w Kosztorysie Ramowym,

CTU – wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert wyrażona w %, a w przypadku kolejnej waloryzacji w porównaniu z poziomem z miesiąca dokonania waloryzacji.

Wartość zmiany cen należy powiększyć o należny podatek od towarów i usług.

  - Zwiększenie cen jednostkowych netto/brutto, o których mowa w ust. 5, następują na pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. Zawarcie aneksu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiającemu na piśmie wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 z powołaniem się na stosowne akty prawne.

  - Zmniejszenie cen jednostkowych netto i brutto, o których mowa w ust. 5, następuje na pisemny wniosek Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Ramowej.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu Umowy Cząstkowej na warunkach określonych w Umowie Ramowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy Cząstkowej ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie Cząstkowej oznaczony.

- W przypadku ujawnienia wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej na adres określony w Umowie Ramowej o wykryciu wady i wyznaczy odpowiedni termin jej usunięcia na koszt Wykonawcy zgodnie z ust. 5.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości dotyczy również zastosowanych materiałów i wyrobów, dostarczanych w ramach Umowy Cząstkowej przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 9 ujawnią się wady wykonanego przedmiotu Umowy Cząstkowej, Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego biorąc pod uwagę rodzaj wady.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki przedmiotu Umowy Cząstkowej 
w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub/i usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.

- W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady przedmiotu Umowy Cząstkowej stwierdzonej w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na piśmie, jej postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, mają postanowienia Umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy jest zgodny z okresem podanym w Załączniku nr 1.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY CZĄSTKOWEJ

- Zamawiający może odstąpić od Umowy Cząstkowej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Cząstkowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Cząstkowej. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy Cząstkowej.

- Poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą Umową, Zamawiający może odstąpić od Umowy Cząstkowej w całości lub w części dotyczącej niezrealizowanego etapu przedmiotu umowy, bez rezygnacji z kar umownych przewidzianych w § 15 oraz wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniających odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Umowie Cząstkowej;

  - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni;

  - Wykonawca, mimo uprzednich pisemnych trzech ostrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie wykonuje zamówienia zgodnie z Umową Cząstkową lub w inny sposób zaniedbuje zobowiązania Umowne;

  - brak kontaktu z osobą odpowiedzialną za nadzór prac ze strony Wykonawcy przez okres kolejnych 3 dni;

  - Wykonawca skierował do wykonywania przedmiotu Umowy Cząstkowej osoby niespełniające wymagania zatrudnienia określonego w SWZ;

  - nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy Cząstkowej przez Wykonawcę;

  - wysokość kar umownych przekroczy 30% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 Umowy Cząstkowej;

  - Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość lub rozwiązanie lub jest w stanie likwidacji;

  - wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy Cząstkowej;

- W przypadku odstąpienia od Umowy Cząstkowej Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania przerwanych prac w trybie natychmiastowym i do ich niezwłocznego zabezpieczenia w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt strony, z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy Cząstkowej;

  - Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających. W terminie 2 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny prac wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia na podstawie wyceny prac dokonanej w oparciu o stawki, ceny jednostkowe, narzuty i materiały z kosztorysu Wykonawcy złożonego z Ofertą Cząstkową; protokół inwentaryzacyjny odebranych prac w toku podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego. Koszty dodatkowe powstałe wskutek odstąpienia od Umowy Cząstkowej, ponosi ta strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy Cząstkowej;

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia odstąpienia od Umowy Cząstkowej, usunie z terenu prac wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione i przekaże Zamawiającemu teren;

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych naliczonych zgodnie z § 15.

§ 14

ZMIANY UMOWY CZĄSTKOWEJ

- Zmiana postanowień zawartej Umowy Cząstkowej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy Cząstkowej pod rygorem nieważności takiej zmiany, w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany terminu realizacji:

  - z powodu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac, np. klęski żywiołowe, o okres równy trwania klęski żywiołowej

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, o okres uniemożliwiający wykonanie tych prac

  - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, o ile wynagrodzenie nie będzie podwyższone

  - z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy, pomimo zachowania należytej staranności, o okres równy trwania tych okoliczności

  - z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami),

  - z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o okres równy trwania tych okoliczności;

- zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą zakresu wykonania przedmiotu Umowy Cząstkowej:

  - w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części prac,

  - w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych przy dołożeniu należytej staranności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Cząstkowej, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, pod warunkiem, że wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy Cząstkowej.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian Umowy Cząstkowej w następujących przypadkach:

- zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy Cząstkowej stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego;

- zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania prac;

- zmiany innych warunków Umowy Cząstkowej, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Cząstkowej nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

§ 15

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach:

  - za odstąpienie od Umowy Cząstkowej przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy Cząstkowej;

  - za odmowę podpisania Umowy Cząstkowej przez Wykonawcę, którego Oferta Cząstkowa została uznana za najkorzystniejszą, na warunkach określonych w tej ofercie, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w Ofercie Cząstkowej;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy Cząstkowej w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy Cząstkowej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za nieusunięcie wad przedmiotu Umowy Cząstkowej na zasadach określonych w § 9 ust. 8 w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy Cząstkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za brak przedłożenia do wglądu Zamawiającemu kopii umów, na podstawie których nawiązano stosunek pracy zgodnie z § 7 ust. 5 – w wysokości każdorazowo 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych) za brak dokumentacji dotyczącej jednego pracownika – kopii dokumentu, na podstawie którego zawiązano stosunek pracy ;

  - za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do realizacji Umowy Cząstkowej innych osób niż wykazane w Ofercie Wykonawcy lub pisemnie zaaprobowanych przez Zamawiającego - w wysokości 2.000 zł za każdy dzień realizacji Umowy Cząstkowej przez taką osobę;

  - za wykonywanie Prac objętych przedmiotem Umowy Cząstkowej przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca (dalszy podwykonawca) – karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie tej części przedmiotu Umowy Cząstkowej przez ww. podmiot, za każdy przypadek wykonywania takich prac;

  - w przypadku braku zapłaty należnego zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy Cząstkowej za wykonanie Umowy Cząstkowej, której dotyczy przedmiot podwykonawstwa;

  - w przypadku nieterminowej zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy Cząstkowej za wykonanie Umowy Cząstkowej, której dotyczy przedmiot podwykonawstwa, za każdy dzień zwłoki;

  - W przypadku niezrealizowania obowiązku wynikającego z § 21 ust. 2 w wysokości 500 zł za każdy dzień nieposiadania ważnej ochrony ubezpieczeniowej.

  - za zwłokę w przejęciu terenu prac, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1)  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy Cząstkowej za każdy dzień zwłoki;

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie Ramowej, wynosi 30 % minimalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt 3 i 4, wynosi 30 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w Ofercie Cząstkowej.

- Kara umowna będzie płatna w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, jednak nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia Stronie wezwania. Kara umowna staje się wymagalna po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy Cząstkowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potracenie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne).

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zapłata kar przez Wykonawcę lub potracenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy.

§ 16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy wskazane w § 20, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy, określonymi w ust. 3 - 6.

- Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), dane osobowe osób będących Stronami Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem

e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.krakow@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”,

- z ramienia Wykonawcy - ……………………………………………………………………………………..

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową.

§ 17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY RAMOWEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej z Wykonawcami ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Ramowej nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Ramowej;

- Odstąpienia następuje poprzez złożenie każdemu Wykonawcy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy Ramowej, pisemnego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy Ramowej.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy Ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie.

§ 18

ROZWIĄZANIE UMOWY

  - Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę Ramową z poszczególnym Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, w  szczególności, gdy Wykonawca:

- nie realizuje Umowy Cząstkowej;

- realizuje przedmiot Umowy Cząstkowej w sposób nienależyty;

- nie przestrzega terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w Umowach Cząstkowych;

- realizuje Umowę Ramową bądź zawartą Umowę Cząstkową w sposób, który może spowodować powstanie szkody w majątku Zamawiającego;

- powstanie po stronie Wykonawcy stan niewypłacalności uzasadniający wszczęcie postępowania naprawczego wobec Wykonawcy;

- wszczęto postępowanie likwidacyjne Wykonawcy;

- nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu.

  - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy Ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu rozwiązania Umowy Ramowej przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 4% ceny netto zaoferowanej w Ofercie Ramowej Wykonawcy.

§ 19

POWIADOMIENIA

- Wszelkie powiadomienia wynikające z realizacji postanowień Umowy Ramowej Strony będą realizować pisemnie lub e-mail. Powiadomienia takie będą kierowane pod następujące numery:

  - dla Zamawiającego:……….

Telefon: …………………………

Email: ……………………………

  - dla Wykonawcy:………………

Telefon: …………………………

Email: ……………………………

- Wykonawcy i Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie danych, wskazanych w ust. 1. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

§ 20

OSOBY DO KONTAKTU

    - Osobami upoważnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy Ramowej, są:

- 1. po stronie Zamawiającego: ………………………………	tel.: …………

- 2. po stronie Wykonawcy: …………………………………	tel.: …………

- .......

    - Wykonawcy i Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie danych, wskazanych w ust. 1. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

§ 21

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia prac wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania każdej Umowy Cząstkowej ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem Umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość Umowy Cząstkowej i przedłożenia jako załącznik do Umowy Cząstkowej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie. W przypadku upływu terminu ważności polisy ubezpieczeniowej w trakcie realizacji Umowy Cząstkowej Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia nowej polisy lub jej kontynuacji tak, aby nie doszło do przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

- W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu związanymi z realizacją przez Wykonawcę Umowy Cząstkowej, Wykonawca zobowiązany będzie do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich roszczeń, przystąpienia do sporu i przedstawienia wszelkich dowodów przemawiających na korzyść Zamawiającego.

§ 22

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia wierzytelności Zamawiającego wynikających z Umowy Cząstkowej, Wykonawca zawierając z Zamawiającym umowę Cząstkową wniesienie stosowne Zabezpieczenie, o ile Zamawiający określi taki wymóg w Zaproszeniu.

§ 23

PRAWA AUTORSKIE

1.	Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie wytworzenia w ramach wykonania Umowy cząstkowej utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do wszelkich utworów przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich.

2.	Wykonawca nie może zbyć praw majątkowych do powstałych w ramach wykonania umowy cząstkowej utworów, udzielić żadnych licencji na korzystanie z nich, ani dokonać żadnych innych czynności, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby prawo Zamawiającego do korzystania z utworów na zasadach określonych w umowie ramowej.

3.	Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy Cząstkowej, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 4 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

4.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach wykonania Umowy Cząstkowej, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 Umowy Cząstkowej, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy cząstkowej, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, we wszystkich polach eksploatacji.

5.	W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 Umowy Cząstkowej, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji.

6.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium i ilości egzemplarzy.

7.	Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

8.	W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem utworu w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

a)	przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

b)	w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

c)	poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby/osób lub podmiotów zgłaszających roszczenia.

9.	Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia od umowy.

10.	Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

§24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa Ramowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Zawarcie umowy następuje w chwili złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.

- Oświadczenia woli związane z wykonaniem Umowy Ramowej powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy Ramowej nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy Ramowej będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

- W przypadku zmiany danych określonych w Umowie Ramowej, Strona, której dane się zmieniły jest zobowiązana poinformować w formie pisemnej, o nowych danych drugą Stronę Umowy Ramowej, pod rygorem uznania oświadczeń złożonych zgodnie z posiadanymi informacjami za skuteczne.

- Umowa Ramowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i po 1 egzemplarzu dla (każdego) Wykonawcy. Każda strona Umowy Ramowej powinna być parafowana przez upoważnionych przedstawicieli, przy czym moc oryginału mają wyłącznie parafowane i podpisane egzemplarze Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, ze umowa stanowi inaczej, przy zachowaniu postanowień przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Ramową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory, wynikłe z realizacji Umowy Ramowej, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby jednostki Zamawiającego –Odbiorcy faktury.

- Integralną część Umowy Ramowej stanowią następujące załączniki:

  - Opis Przedmiotu Zamówienia;

  - Oferty złożone przez Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej;

  - Wzór Zaproszenia do składania Ofert Cząstkowych;

  - Wzór Umowy Cząstkowej;

  - Wzór Protokołu ws. przekazania terenu prac;

  - Wzór Zawiadomienia o zakończeniu prac.

Załączniki:

  - Opis Przedmiotu Zamówienia;

  - Oferty złożone przez Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej;

  - Wzór Zaproszenia do składania Ofert Cząstkowych;

  - Wzór Umowy Cząstkowej;

  - Wzór Protokołu ws. przekazania terenu prac;

  - Wzór Zawiadomienia o zakończeniu prac;

  - Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego

Załącznik nr 3 do Umowy ramowej

Z A P R O S Z E N I E

DO SKŁADANIA OFERT CZĄSTKOWYCH

Na podstawie § 4 ust. 1 Umowy Ramowej nr …….. z dnia ………… Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w imieniu, którego działa: ……………., adres: . 
– zaprasza Państwa do złożenia oferty cząstkowej.

- Dane Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w ….

adres:

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „…..”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki B i C do niniejszego Zaproszenia.

- Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia cząstkowego

- Termin rozpoczęcia prac: 	 od dnia protokolarnego przekazania terenu;

- Termin zakończenia prac: 	do …. dni/tygodni/miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu prac;

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

lub

Wadium wynosi …., należy je wnieść w terminie …. . W następujący sposób …… .

- Kryteria wyboru ofert

- Kryterium wyboru ofert cząstkowych:

| Kryterium | Waga | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| Cena | 100 % | … – …. pkt |

- Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów

W celu przydzielenia punktów w kryterium „Cena” Zamawiający ustali ofertę 
o najniższej cenie brutto i przydzieli jej najwyższą ilość, tj. …. pkt, pozostałym ofertom przydzieli punkty wg udziału procentowego oferty z najniższą ceną brutto w stosunku do ceny brutto ocenianej oferty wg poniższego wzoru:

| Cena = | Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł) | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Cena brutto ocenianej oferty (zł) |  |

- Opis sposobu przygotowania ofert cząstkowych

Kompletna oferta cząstkowa musi zawierać:

- Formularz Oferty Cząstkowej, sporządzony w oparciu o Załącznik A do niniejszego Zaproszenia,

- Kosztorys ofertowy (wyceniony Przedmiar Prac), sporządzony w oparciu 
o Załącznik B do niniejszego Zaproszenia,

- Stosowne Pełnomocnictwo(-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Sposób składania i otwarcia ofert cząstkowych

  - Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem ..........

| do dnia | ….. | godz. | …. |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

Sposób komunikacji.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą e-Zamawiający” – pod adresem https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl. Platforma wypełnia definicję strony internetowej postępowania, na której publikowana jest dokumentacja postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dla Wykonawców znajduje się pod adresem: https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=002c&clientName=pgwwp&MP_module=main

Korzystanie z Platformy wymaga utworzenia darmowego konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl lub https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kolejne kroki procesu rejestracyjnego, akceptuje regulamin i klika polecenie „zarejestruj się”. Zamawiający informuje, że adres e-mail wskazany przez Wykonawcę podczas rejestracji konta na Platformie będzie adresem, na który przesyłana będzie wszelka korespondencja kierowana do Wykonawcy w trakcie postępowania. Rejestracja konta następuje poprzez kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. Mając na względzie fakt, iż aktywowanie konta może nastąpić z opóźnieniem Wykonawca, będący profesjonalnym uczestnikiem postępowania, winien uwzględnić tę okoliczność przystępując do postępowania przetargowego i podjąć czynności zmierzające do złożenia konta z odpowiednim wyprzedzeniem.  Brak możliwości złożenia oferty ze względu na czas aktywacji konta nie stanowi wady postępowania.  W przypadku ewentualnego sporu na tym tle przyjmuje się, że Wykonawca zapoznając się z dokumentacja niniejszego postepowania zapoznał się technicznymi wymogami Platformy, zasady te przyjął i nie zgłasza względem nich jakichkolwiek zastrzeżeń

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy e-Zamawiający, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna  w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, niemniej jednak Zamawiający rekomenduje sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 2 GB.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

•	stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

•	komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,

•	zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,

•	zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

1.	Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Przystąp do postępowania”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, kosztorysu ofertowego, oświadczeń, dokumentów,

2.	Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, „oświadczenie” itd.,

3.	Wszystkie pliki składane do Zamawiającego za pośrednictwem Systemu muszą zostać podpisane właściwym podpisem elektronicznym poza Systemem (na własnym komputerze Wykonawcy). UWAGA: Złożenie podpisu elektronicznego w ramach potwierdzania składania oferty w Systemie nie stanowi czynności podpisania któregokolwiek ze składanych przez Wykonawcę plików.

4.	Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".

5.	Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport złożonej oferty. Raport Wykonawca generuje z akcji "Historia zmian" pobierając odpowiedni plik na komputer. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając akcję „usuń".  Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu  po rozwinięciu sekcji „Przygotowanie oferty” Wykonawca wybiera akcję „Wycofaj część oferty” lub działając  z poziomu sekcji „Podgląd złożonej oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę”.

  - Otwarcie ofert nastąpi:

| w dniu | ….. | o godz. | …. |
| --- | --- | --- | --- |

- Udzielenie zamówienia cząstkowego

- Zamówienie cząstkowe zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi Ofertę cząstkową najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryterium wyboru ofert cząstkowych oraz spełniającą pozostałe wymogi określone m.in.  w SWZ, Umowie Ramowej i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy zostaną powiadomieni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Podstawą do realizacji Zamówienia cząstkowego będzie Umowa cząstkowa zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę cząstkową.

- Termin związania ofertą cząstkową

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin zawarcia umowy cząstkowej

Zamawiający zawrze umowę cząstkową na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- Formularz Oferty Cząstkowej,

- Przedmiar Prac,

- Opis przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

Załącznik nr 4 do Umowy ramowej

UMOWA CZĄSTKOWA nr …………..……… (wzór)

zawarta w_______, w dniu ________, pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP 5272825616, REGON 368302575,

zwane dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

… - … Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ……, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr … z dnia ... udzielonego przez …,

adres korespondencyjny: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w …,

a

[w przypadku spółek prawa handlowego]

... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… -

* uprawnieni/uprawniony do reprezentacji spółki zgodnie z wydrukiem KRS,

* na podstawie pełnomocnictwa,

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

…. [imię i nazwisko], zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w … [adres], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

[w przypadku spółki cywilnej]

- …[imię i nazwisko], zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

- …[imię i nazwisko], zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …, posiadającym REGON … i NIP…,

*wspólnicy spółki cywilnej uprawnieniu do jej reprezentacji,

[w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia]

- ... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… - …, uprawnieni/uprawniony do reprezentacji spółki zgodnie z wydrukiem KRS,

- …… [imię i nazwisko] , zamieszkałym pod adresem … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia … roku … (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: … - ….

zwanym (ą) dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie dalej w treści umowy „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.

Na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „Ustawą”, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Cel Umowy

- Zawierana Umowa ma charakter Umowy Cząstkowej zawieranej w oparciu o Umowę Ramową nr ……………… z dnia  ……………….

- Przy realizacji niniejszej Umowy Cząstkowej postanowienia zawartej Umowy Ramowej są wiążące dla Stron.

§ 2

Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot Zamówienia Cząstkowego pn. „.......” określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia Cząstkowego stanowiący załącznik nr 2 do Umowy Cząstkowej.

§ 3

Terminy realizacji umowy

- Termin rozpoczęcia prac: od dnia protokolarnego przekazania terenu;

- Termin zakończenia prac: do …. dni od dnia protokolarnego przekazania terenu prac;

§ 4

Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 2 zgodnie z określonym w zakresem Prac wynosi kwotę …………. zł netto (słownie: …………………………………………   złotych) podatek od towarów i usług w kwocie …. zł, …. zł brutto (słownie: …….. złotych), w tym podatek od towarów i usług w kwocie …..… zł.

W ramach ustalonego wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość  autorskich praw majątkowych do stworzonych w wyniku wykonanej umowy utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, których wartość jest mniejsza niż 3 500 zł brutto.

Na ww. kwotę wynagrodzenia kosztorysowego składają się ceny wraz z podatkiem od towarów i usług za poszczególne elementy zamówienia zestawione w Cząstkowym Kosztorysie Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1, który stanowi integralna część niniejszej Umowy Cząstkowej.

- Strony postanawiają, że Odbiór Prac będzie następować zgodnie z § 9 ust. 3 Umowy Ramowej w sposób częściowy/końcowy.

- *Odbiór częściowy strony ustają w cyklach miesięcznych/kwartalnych.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac częściowych/końcowych zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej.

§ 5

OSOBY NADZORUJĄCE

- Nadzór nad realizacją Umowy Cząstkowej ze strony Wykonawcy będzie wykonywał(a): ………………………….………, tel. ……………....,

- Nadzór przyrodniczy nad pracami ze strony Wykonawcy będzie wykonywał(a): ………………………….………, tel. ……………...,

- Nadzór nad realizacją Umowy Cząstkowej ze strony Zamawiającego będzie wykonywał(a): ………………………….………, tel. ……………....,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu zmiany. Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany, bez potrzeby sporządzania aneksu o którym mowa w art. § 14 ust. 1 Umowy Ramowej.

- Ewentualna zmiana - w trakcie realizacji Umowy Cząstkowej – osoby wykazanej w pkt 1 lub 2,  jest dopuszczalna tylko, jeżeli „nowa zastępująca osoba” będzie posiadać jako minimum wymagania stawiane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zmiana wymieniona w pkt 5 może nastąpić po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego na wyraźny wniosek Wykonawcy, bez potrzeby sporządzania aneksu o którym mowa w art. § 14 ust. 1 Umowy Ramowej.

§ 6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

lub

1.	Celem zabezpieczenia wierzytelności Zamawiającego wynikających Umowy Cząstkowej, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na kwotę ……… (słownie: ………)  stanowiącą …. % szacowanej wartości netto Umowy Ramowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

2.	Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu (z wyłączeniem gotówki);

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w………………...

4.	Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie wymienionej w ust. 2 lit. b - e treść dokumentu zostanie uzgodniona przez Strony przed zawarciem Umowy.

6.	Wykonawca dostarczy potwierdzenie wniesienia należytego wykonania Umowy, nie później niż …. dni przed terminem rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

7.	Termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy upływa 14 dnia po zakończeniu ostatniego Okresu Rozliczeniowego niniejszej Umowy.

8.	Zwolnienie zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy Cząstkowej mają zastosowanie zapisy Umowy Ramowej nr ……………… z dn. ………………, Specyfikacji Warunków Zamówienia, przepisy Ustawy, przepisy ustawy - Kodeks cywilny i inne właściwe przepisy.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

Załączniki:

- Cząstkowy Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 5 do Umowy ramowej

# PROTOKÓŁ

# spisany dnia  ...................................................     w  m. .............................................................................................................................

W SPRAWIE PRZEKAZANIA TERENU  PRAC UTRZYMANIOWYCH

- Nazwa zadania:

- Podstawa wykonania prac – umowa nr  .................................................................  z dnia

- Umowne terminy wykonania prac:

- termin rozpoczęcia:	........................................................

- termin zakończenia: 	........................................................

- Zamawiający:

.

reprezentowany przez :

.

P R Z E K A Z A Ł:

przedstawicielowi Wykonawcy:

.

reprezentowanemu przez :

- Strona przekazująca stwierdza, że teren/obiekt w granicach … jest/nie jest własnością Skarbu Państwa w administracji PGW Wody Polskie,

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego nr …

- Inne uwagi (organizacja placu budowy; zasilanie w wodę techniczną, energię elektryczną, itp.):

Strona przekazująca: 					        Strona przejmująca:

....................................		                             			......................................

Przy udziale:  …………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko / instytucja)

Załącznik nr 6 do Umowy ramowej

…………………………………………………..……………………………………..

(Miejscowość i data)

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu ………………………………….…………… zakończone zostały prace objęte umową …………………. na zadaniu utrzymaniowym p.n.:........................................	,

co zostało potwierdzone w dniu ………………………………….…………… wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

Jednocześnie oświadczam, że:

- zakres wykonanych prac jest zgodny z umową,

- jakość wykonanych prac jest dobra,

- użyte i wbudowanie materiały budowlane odpowiadają normom wymaganym prawem*,

- teren po zrealizowanych pracach został uporządkowany.

…………………………………………………………………………….……………………………………………

(Pieczęć i podpis lub podpis czytelny przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika prac)

Otrzymują:

- Pan ………………………………….…………… - Osoba wyznaczona do kontroli technicznej zadania/Inspektor nadzoru*

- Wykonawca (w przypadku gdy zawiadomienia dokonuje Kierownik prac).

* wykreślić jeżeli nie dotyczy/niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do Umowy ramowej

P R O T O K Ó Ł

spisany w dniu ................  w sprawie odbioru częściowego/końcowego prac utrzymaniowych 
na podstawie pisemnego zgłoszenia ws. zakończenia prac i gotowości ich odbioru w dniu................

Numer i nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr umowy ramowej:  ………………………………………………………………

Nr umowy cząstkowej: ………………………………………………………….…….

Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………………………………………… przekazuje, a przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie …………………………………………………………, działający na podstawie pełnomocnictwa nr ................ z dnia ................ r., odbiera w/w zadanie.

W trakcie czynności odbioru przedstawiciele stron zapoznali się z przygotowanymi dokumentami (dziennik realizacji zadania utrzymaniowego, kosztorys powykonawczy, dokumentacja fotograficzna, ………) oraz dokonali oględzin wykonanych prac i na tej podstawie zgodnie stwierdzają :

- Zadanie zostało wykonane w okresie od dnia ……… do dnia ………

- Umowa przewidywała termin rozpoczęcia dnia ……… zakończenie dnia ………

  - opóźnienie w stosunku do umownego terminu prac wynosi ……… dni

- Koszt robót według umowy 					 ……… zł brutto

  - koszt prac wg kosztorysu powykonawczego 	 	 ……… zł brutto

  - dotychczas zafakturowano 				 ……… zł brutto

  - pozostaje do zapłaty 					 ……… zł brutto

- Zadanie zostało wykonane zgodnie z zapisami umowy (oraz aneksu nr ………), jakość zrealizowanych prac określa się jako.

- Okres gwarancji na zrealizowane prace utrzymaniowe wynosi ……… miesięcy licząc od dnia ………

- Uwagi dodatkowe stron:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z tego 2 otrzymuje Wykonawca.

Przekazujący: ……………………….					 		       …………………………..

(podpis)

Odbierający: ……………………….					 		      ……………………………

(podpis)

W czynnościach odbioru uczestniczyli :

- Kierownik prac: ……………………….         	 			   ……………………………

(podpis)

- Osoba wyznaczona do kontroli technicznej ……………………….                               ……………………………

(podpis)

- ……………………….                                                                                            ……………………………

(podpis)

- ……………………….                                                                                            ……………………………

(podpis)

- ……………………….                                                                                            ……………………………

(podpis)

Zakres ilościowo-rzeczowy przedmiotu odbioru (krótki opis):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

Zapis dostosowany zostanie do danej części

W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej należy dodać po kropce: „Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.”

W przypadku umowy ramowej na zamówienie powyżej progu unijnego, a w przypadku umowy ramowej na zamówienie poniżej progu unijnego, należy zamienić treść ustępu na następujący: „Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postać elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”.

Zapis dostosowany zostanie w zależności przedmiotu zamówienia