SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Nazwa i adres obiektu:

## „Remont infrastruktury i urządzeń zlokalizowanych na rzekach i kanałach Zarządu Zlewni w Gdańsku na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku”

Kody wg CPV: 45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk

Nazwa i adres autora opracowania:

Nadzór Wodny w Lęborku

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

Zawartość opracowania

- Część ogólna

  - Dane ogólne:

  - Charakterystyka obiektu

- Opis techniczny

  - Wiadomości wstępne

  - Położenie obiektu

  - Charakterystyka obiektu

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

  - Wymagane dotyczące zatrudnienia

Załączniki:

- Mapa poglądowa

- Część ogólna

  - Dane ogólne:

Przedmiot specyfikacji technicznych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia:

„Remont infrastruktury i urządzeń zlokalizowanych na rzekach i kanałach Zarządu Zlewni w Gdańsku na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku”

  - Charakterystyka obiektu:

Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Nazwa cieku | Dz. nr | Gmina | Powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nadzór Wodny w Lęborku |  |  |  |
| 1. | Kanał Łabędzki | dz. nr 49/2, obr. Wicko | Wicko | lęborski |
| 2. | Rzeka Karwianka | dz. nr 171, obr. Karwieńskie Błota | Krokowa | pucki |

- Opis techniczny

  - Wiadomości wstępne

Niniejsza dokumentacja została opracowana przez pracowników PGW WP Nadzoru Wodnego w Lęborku w związku z remontem zastawki (w zakresie remontu: szandorów, umocnienia dna i skarp, podest roboczy) na kanale Łabędzkim i remontem jazu 
(w zakresie remontu: szandorów, prowadnic, podestu roboczego, mechanizmy wyciągowe, umocnienia poszuru i ponoru) na rzece Karwiance.

Zakres i kategorię roboty ustalono podczas oględzin terenowych.

  - Położenie obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na:

- zastawka, kanał Łabędzki, gmina Wicko, powiat lęborski, woj. pomorskie,

- jaz, rzeka Karwianka, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

  - Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac polegających na:

Zadanie nr 1 – remont jazu na rzece Karwianka w km 2+448:

Element nr 1 – roboty przygotowawcze - rozbiórka uszkodzonych elementów budowli.

Element nr 2 – roboty remontowe naprawcze kładki oraz zamknięć jazu.

Element nr 3 – roboty wykończeniowe i porządkowe.

Zadanie nr 2 – remont zastawki na Kanale Łabędzki w km 1+600:

Element nr 1 – roboty przygotowawcze - rozbiórka uszkodzonych elementów budowli.

Element nr 2 – roboty remontowe związane z wykonaniem ścianki szczelnej.

Element nr 3 – roboty wykończeniowe i porządkowe.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych czynności na terenie budowy, zastosowanych metod realizacji prac oraz za zgodność z opisem przedmiotu zamówienia w tym ST oraz wnoszonymi poleceniami Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora.

- Zakres przedmiotu zamówienia i sposób wykonania:

Zadanie nr 1 – remont jazu na rzece Karwianka w km 2+448:

- rozbiórka elementów konstrukcji,

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,

- montaż i spawanie konstrukcji stalowych,

- wykonanie i założenie szandorów,

- malowanie ochronne,

- wykonanie zbrojenia przy robotach betonowych,

- wbijanie ścianek szczelnych,

- montaż z konstrukcji kładek dla pieszych,

- wykop nadmiaru gruntu z dna rzeki z wydobyciem i rozplantowaniem urobku na skarpie rzeki.

Zadanie nr 2 – remont zastawki na Kanale Łabędzki w km 1+600:

- rozbiórka zastawki z elementami konstrukcji betonowych,

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,

- wbicie ścianki szczelnej,

- wykop nadmiaru gruntu z dna kanału z wydobyciem i rozplantowaniem 
urobku.

- Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za realizację robót ze strony Zamawiającego.

- Informacje o terminie wykonania robót:

Termin wykonania robót: 30 dni kalendarzowe liczone od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiace.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących niezbędnych robót remontu jazu lub zastawki na rzece obejmujące przede wszystkim kwestie związane z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową oraz poprawą retencji korytowej.

- Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem wody płynami lub substancjami ropopochodnymi,

- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków.

W obrębie prowadzonych robót należy wypłoszyć bytujące zwierzęta aby nie stwarzać zagrożeń ich istnieniu.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1126 z póź. zm.).

Ponadto roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich ogrodzeń posesji oraz instalacji 
na powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

Dojazd do miejsc robót Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntu we własnym zakresie.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji prac.

Podczas wykonywania robót wykonawca musi uważać w szczególności: na stan dróg, po których odbywać się będzie transport (mogą występować uszkodzenia). Wykonawca powinien przestrzegać wymagania w zakresie środków transportu. Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami 
są wliczone w cenę.

- Informacje o terenie wykonania robót

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Teren realizacji robót zostanie przekazany na podstawie protokołu przekazania terenu. Roboty utrzymaniowe koryt rzek są robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż utrzymywanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. Są to roboty 
o utrudnionym dostępie do obiektów.

- Nazwy i kody

Kod wg CPV dla robót utrzymaniowych przeciwpowodziowych:

45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

Nie dotyczy

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością

Do wykonania robót należy zastosować odpowiedni sprzęt wyposażony 
w specjalistyczne organy robocze oraz o stosownym zasięgu wysięgnika.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

Po zakończeniu prac drogi dojazdowe oraz teren zajęty pod roboty winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Wszelkie odszkodowania pokrywa Wykonawca.

- Wymagania dotyczące wykonania robót, a także wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
i przedmiarami robót. W czasie wykonywanych robót należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wyznaczonej przez inwestora. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wykonanych robót  budowlanych

Kontrola jakości robót będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną 
za realizację robót ze strony Zamawiającego.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę i jakość wykonywanych robót.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót (częściowych, zanikających lub końcowych) i gotowość do ich odbioru potwierdza wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Ponadto o fakcie zakończenia robót i gotowości ich odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie (lub formie elektronicznej na adres wskazany 
w umowie) osobę wyznaczoną do kontroli technicznej lub osobę wyznaczoną 
do nadzoru nad pracami.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót była kontrola stanu technicznego obiektu będąca podstawą ustalenia zakresu robót. Obmiar określa faktyczny do wykonania zakres robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót wykonanych dokona razem z Wykonawcą wyznaczona przez inwestora osoba sprawująca nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

- Opis sposobu odbioru robót

Odbiór robót przeprowadza powołana przez Zamawiającego komisja w sposób 
i w terminach określonych w umowie. Z odbioru sporządza się protokół.

- Obowiązujące przepisy

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2026 poz. 13),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25, poz. 133),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z póź. zm.),

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320),

- Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 poz.277),

- Prawa miejscowego dotyczące gatunków i obszarów chronionych.

- Wymagane dotyczące zatrudnienia

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2024 poz. 1320) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2.4 Wymagania dotyczące wykonania robót, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

- W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy 
pkt 2.6 lit. a, stosuje się odpowiednio.

Lębork. dnia 09.04.2026 r.

Sporządziła:							           Zatwierdził:

Iwona Ropela					                  Eugeniusz Miotke