- Słownik pojęć

Administrator – pracownik wskazany przez Zamawiającego posiadający dostęp do wszystkich modułów Systemu, odpowiedzialny za wszystkie czynności związane z zarządzaniem Systemem.

API – (ang. application programming interface) interfejs programowania aplikacji, określony zestaw reguł, dzięki którym System będzie mógł komunikować się/udostępniać dane z innymi aplikacjami/systemami.

Asysta Techniczna – świadczenie wsparcia Użytkowników przez Wykonawcę, w Etapie Stabilizacji Systemu, polegające na zapewnieniu stałego kontaktu w celu udzielania pomocy i konsultacji Zamawiającemu, w zakresie funkcjonowania Systemu na zasadach przewidzianych w Umowie.

Błąd – Błąd Krytyczny, Błąd Poważny, Błąd Zwykły.

Błąd Krytyczny – całkowity brak możliwości korzystania z Systemu, lub takie ograniczenie możliwości korzystania z Systemu, że przestaje on spełniać swoje podstawowe i krytyczne funkcje w szczególności niemożność uruchomienia Oprogramowania, brak dostępności Systemu z poziomu użytkowników, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, ograniczenie wydajności Systemu polegające m.in na niedostępności funkcji importu i eksportu danych, niedostępności krytycznych funkcji Systemu.

Błąd Poważny – niezakwalifikowany jako Błąd Krytyczny, określony jako nieprawidłowe działanie Systemu powodujące ograniczenie korzystania z Systemu przy zachowaniu spełniania przez System jego podstawowych i krytycznych funkcji lub każde inne ograniczenie w wyniku, którego nie jest możliwa terminowa realizacja procesów biznesowych Zamawiającego, wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Błąd Zwykły – każdy inny błąd, niezakwalifikowany jak Błąd Krytyczny i Błąd Poważny. Przykładem Błędu Zwykłego jest np. błąd językowy/graficzny w interfejsie, błąd walidacji.

Czas Reakcji – czas, od zgłoszenia Błędu za pomocą Systemu do obsługi Zgłoszeń, do potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i usuwania Błędu przez służby techniczne Wykonawcy.

Dni Robocze – Kolejne dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych zgodnie z ustawą 
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 296) w Godzinach Roboczych.

Dokumentacja – Dokumentacja Dedykowana, Dokumentacja Standardowa.

Dokumentacja Dedykowana – wszelka dokumentacja wytworzona i dostarczana przez Wykonawcę 
w ramach realizacji Umowy jak również informacje zapisane na innych nośnikach, w tym informatycznych nośnikach danych, w szczególności takie elementy jak: Plan Zarządzania Projektem, Projekt Techniczny, Dokumentacja użytkownika, Dokumentacja administratora, Dokumentacja techniczna, Dokumentacja powykonawcza, Materiały szkoleniowe, materiały graficzne, Scenariusze Testów Akceptacyjnych, testowe, spełniająca wymagania określone w niniejszym OPZ, instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych i informacje słownikowe, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań odbiorów, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań zarządzania projektem, dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy; za Dokumentację uznaje się także wytworzenie i aktualizację Dokumentacji w ramach Zleceń oraz w okresie Gwarancji i Serwisu gwarancyjnego.

Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja Systemu przekazana w zakresie i formie określonej w niniejszym OPZ, stanowiąca element Dokumentacji Dedykowanej.

Dokumentacja Standardowa – dokumentacja Wykonawcy oraz dokumentacja firm trzecich, która nie jest Dokumentacją Dedykowaną, dostarczona Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy.

Etap – część przedmiotu Umowy podlegająca odbiorowi Protokołem Odbioru Etapu.

EZD – system informatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją funkcjonujący u Zamawiającego

Harmonogram Ramowy – opracowane przez Zamawiającego terminy realizacji Umowy określone w OPZ.

Harmonogram Szczegółowy – dokument przygotowany przez Wykonawcę określający szczegółowe terminy realizacji poszczególnych prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności terminy dostarczenia i odbiory Produktów w ramach terminów odbioru Etapów określonych w Harmonogramie Ramowym a także udział i obciążenie pracą Zamawiającego i Wykonawcy.

Materiały Szkoleniowe – materiały przygotowane przez Wykonawcę dla Użytkowników w celu przeprowadzenia szkolenia.

Obejście – przywrócenie działania Oprogramowania, z możliwymi czasowymi ograniczeniami sposobu korzystania z Oprogramowania, uniemożliwiającymi jednak realizacje w trybie ciągłym funkcji obsługiwanych przez Oprogramowanie. Obejście nie stanowi usunięcia Błędu.

Oprogramowanie – Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe, Oprogramowanie Open Source.

Oprogramowanie Open Source – oprogramowanie publiczne na otwartych licencjach.

Oprogramowanie Standardowe – oprogramowanie powszechnie dostępne, dostarczone przez Wykonawcę 
w ramach niniejszej Umowy, tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe oraz wszelkie inne oprogramowanie niestanowiące Oprogramowania Aplikacyjnego i Dedykowanego, potrzebne do działania Systemu.

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Plan Integracji – plan zawierający koncepcję realizacji integracji ze szczegółowym opisem.

Plan Migracji – plan obejmujący zakres migracji oraz zakres obowiązków Stron.

Plan Startu Produkcyjnego – element Dokumentacji opracowany przez Wykonawcę zawierający koncepcję przejścia ze środowiska testowego na środowisko produkcyjne zgodnie z wymaganiami OPZ.

Plan Szkoleń – plan wszystkich Szkoleń koniecznych do przeprowadzenia, z podaniem szczegółowego harmonogramu i zakresów tematycznych Szkoleń.

Plan Zarządzania Projektem, PZP – element Dokumentacji dotyczący zarządzania realizacją przedmiotu Umowy opracowany przez Wykonawcę, na podstawie Umowy i OPZ, opisujący standardy i procedury projektowe 
w zakresie nieuregulowanym w Umowie, podlegający odbiorowi przez Zamawiającego.

Producent – producent oprogramowania ERP

Produkt – wskazane w niniejszym dokumencie świadczenie Wykonawcy opisane jako Produkt podlegające odbiorowi przez Zamawiającego w ramach Etapu.

Protokół Odbioru Etapu – oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację każdego z Etapów określonych w niniejszym OPZ i Umowie.

Protokół Odbioru Końcowego – oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu Umowy, który zostanie podpisany po ostatnim etapie określonym w Harmonogramie, na podstawie podpisanych bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, Protokołów Odbioru wszystkich Etapów przedmiotu Umowy.

Protokół Odbioru Produktu – dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie Produktu.

Protokół Odbioru Zlecenia – dokument potwierdzający dokonanie odbioru Zlecenia w ramach Nadzoru Autorskiego.

Raport – raport ze stanu realizacji prac, opracowywany przez Wykonawcę i przekazywany Zamawiającemu do akceptacji raz w tygodniu, pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu poprzedniego tygodnia.

Raport z Testów Akceptacyjnych – dokument podsumowujący przeprowadzenie każdej iteracji Testów Akceptacyjnych, podlegający zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu Zamawiającego.

Raport z Testów Wewnętrznych – dokument podsumowujący przeprowadzenie Testów Wewnętrznych, Wykonawcy.

Raport z wdrożenia Systemu – raport przygotowany przez Wykonawcę na zakończenie ostatniego Etapu, podsumowujący przebieg wykonania, wdrożenia i stabilizacji Systemu.

Scenariusze Testów Akceptacyjnych, Scenariusze – zestaw scenariuszy szczegółowo opisujący, jakie czynności, w jakiej kolejności i przy użyciu jakich danych, należy wykonać w celu przetestowania poprawności działania Systemu zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ.

Sprawozdanie z Etapu Stabilizacji – sprawozdanie z realizacji prac w Etapie Stabilizacji, opracowywane przez Wykonawcę i przekazywane Zamawiającemu do akceptacji raz w miesiącu (pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu poprzedniego miesiąca), zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ. Wszystkie zaakceptowane sprawozdania będą podstawą odbioru ostatniego Etapu z Harmonogramu.

Sprawozdanie ze Szkoleń – dokument przygotowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych Szkoleń określonych w Planie Szkoleń.

Szkolenia – oznacza określone w Umowie Szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ.

Start Produkcyjny – uruchomienie produkcyjne Systemu, tj. rozpoczęcie użytkowania Systemu do rzeczywistej pracy przez Zamawiającego.

System – Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP. Oprogramowanie dostarczone, dostosowane i wdrożone przez Wykonawcę na podstawie wymagań opisanych w niniejszym OPZ i na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji opracowanej w ramach projektu. System ma wspomagać obsługę procesów biznesowych Zamawiającego, wprowadzać we wszystkich obszarach automatyzację przebiegu prac na dokumentach, odwzorowywać struktury organizacyjne Zamawiającego oraz uzgodniony przebieg przewidzianych do aktywowania procesów administracyjnych, opisanych w niniejszym OPZ. System zostanie zainstalowany na infrastrukturze sprzętowo-serwerowej Zamawiającego.

Testy Akceptacyjne – testy prowadzone przez Zamawiającego, na podstawie zaakceptowanych Scenariuszy testowych i PTA, na które składają się testy wszystkich wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych m.in wydajnościowe, integracyjne, migracyjne szczegółowo opisane w niniejszym OPZ.

Testy Wewnętrzne – testy przeprowadzone przez Wykonawcę, przed zgłoszeniem do Zamawiającego gotowości rozpoczęcia Testów Akceptacyjnych.

Testy Swobodne – przeprowadzane są przez Zamawiającego. Celem testów swobodnych jest weryfikacja funkcjonalności rozwiązania oraz jego cech poza funkcjonalnych.

Typ Produktu – przyjęty podział Produktów przygotowanych w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia: 
1) Dokument, 2) Szkolenie 3) Oprogramowanie. Typ Produktu jest wyróżnikiem wyboru odpowiedniej procedury odbiorowej.

Umowa – Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą na dostawę i wdrożenie Systemu.

Użytkownik – Administrator i Użytkownik Systemu.

Użytkownik Systemu – pracownik Zamawiającego w tym kadra kierownicza, posiadający dostęp do funkcji, widoków, pól lub wydzielonych grup/podzbiorów danych Systemu w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego obowiązków służbowych.

Wdrożenie – opisane i objęte Umową i Załącznikiem nr 1 świadczenie Wykonawcy mające na celu dostawę, instalację, konfigurację oraz zmodyfikowanie do potrzeb Zamawiającego Systemu zgodnie z wymaganiami określonym w Załączniku nr 1, oraz uruchomienie Systemu u Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem Etapu Stabilizacji.

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

Wykonawca – podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym na dostawę i wdrożenie Systemu na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

Zlecenie – dostawa modyfikacji Oprogramowania będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonywanych na zamówienie - Zlecenie Zamawiającego w ramach Nadzoru Autorskiego.

- Wymagania formalno-prawne

System musi zawierać rozwiązania zgodne z aktualnymi przepisami prawa, do których stosowania zobowiązany jest WSSE w Warszawie.

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego nastąpi jakakolwiek zmiana przepisów prawa odnoszących się do Oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest 
do dostosowania Oprogramowania oraz Dokumentacji w każdym Etapie realizacji Umowy, do aktualnie obowiązujących przepisów. Termin i zasady każdorazowego dostosowania przedmiotu Umowy 
do obowiązujących przepisów prawa będzie podlegać wspólnym ustaleniom odbywającym się w sposób określony w PZP z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć terminu realizacji Umowy.

Producent zobowiązany jest do zapewnienia zgodności Systemu z prawem polskim, przepisami i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, obowiązującymi na dzień uruchomienia Systemu.

W przypadku zmian w aktach prawa i regulaminach wewnętrznie obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający udostępni Wykonawcy treść zmienionego aktu prawnego lub regulaminu. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji/modyfikacji Systemu w terminie uzgodnionym przez Strony 
od otrzymania treści aktu prawnego lub regulaminu.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie systemu do zarządzania procesami wewnętrznymi, obejmujące implementację zakupionej w 2025 roku licencji systemu ERP oraz zwiększenie funkcjonalności wraz z integracją z innymi systemami”   w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie” (dalej: WSSE w Warszawie) wraz z zainstalowaniem go na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej.

Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producenta lub producentem zintegrowanego systemu informatycznego enova365.

Zintegrowany system informatyczny enova365 będący w posiadaniu WSSE w Warszawie obejmuje następujące moduły:

|  | Moduły główne enova365 |
| --- | --- |
| 1 | Projekty |
| 2 | Workflow i DMS |
| 3 | Integracja z EZD |
| 4 | Księga Handlowa |
| 5 | Opis Analityczny Aktywacja |
| 6 | Delegacje Służbowe |
| 7 | Handel |
| 8 | Windykacja |
| 9 | Kadry Płace |
| 10 | Import Listy płac 12 m-cy i kadry |
| 11 | Pulpit Pracownika i Kierownika |
| 12 | Księga Inwentarzowa |

W przypadku zmian w aktach prawa i regulaminach wewnętrznie obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający udostępni Wykonawcy treść zmienionego aktu prawnego lub regulaminu. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zmianę podczas wdrożenia Systemu 
w terminie uzgodnionym przez Strony od otrzymania treści aktu prawnego lub regulaminu.

Oferta musi uwzględniać świadczenia niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji Systemu 
w deklarowanej funkcjonalności, w szczególności:

- Wdrożenie w liczbie minimum 2545 godzin zegarowych, w tym:

  - instalację, konfigurację i uruchomienie Oprogramowania na Infrastrukturze Zamawiającego

  - przeprowadzenia  migracji danych Kadrowo-Płacowych samodzielnie przez Wykonawcę z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu Progman do enova365 , w zakresie:

    - dane płacowe za minimum 12 m-cy wstecz od daty rozpoczęcia pracy w module Kadry i Płace enova365.

    - Kompletne dane kadrowe z ich historią

  - Przeprowadzenie migracji innych wspólnie ustalonych informacji z programu Progman do enova365

  - zaplanowanie, przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Szkoleń w zakresie obsługi poszczególnych obszarów Systemu dla wszystkich rodzajów Użytkowników,

  - wdrożenia dodatkowych funkcjonalności do oprogramowania, o którym mowa w pkt 1 – dodatkowe wymagania funkcjonalne względem systemu zostały określone przez Zamawiającego w niniejszym OPZ;

  - wykonanie testów aplikacyjnych dla poszczególnych modułów nowego programu

  - świadczenia usług wprowadzania zmian usprawniających działanie systemu przez czas trwania wdrożenia

  - dostarczenie/wykonanie dokumentacji instalacyjnej programu zawierającej informacje o miejscu instalacji poszczególnych modułów programu, ich konfiguracji, w tym sposobie integracji lub współpracy z innymi systemami i programami, takimi jak np. Płatnik, czy bankowość elektroniczna,

- Organizacja projektu

Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przekazywania pisemnie Zamawiającemu informacji o wszelkich przeszkodach pojawiających się 
w trakcie realizacji zadania, a które mogłyby wpłynąć na terminowe wywiązanie się ze zobowiązań umownych;

- komunikowania się z pracownikami Zamawiającego w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. co najmniej od 8:00 do 15:00;

- utrzymania niezmienności składu zespołu przeznaczonego do realizacji umowy – w przypadku konieczności dokonania zmiany składu zespołu nowe osoby nie mogą mieć kwalifikacji niższych niż ich poprzednicy na co pisemną zgodę wyrazić musi Zamawiający; jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o zmianę członka zespołu.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem. Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostaje podzielona na Etapy. Harmonogram realizacji projektu opracowany przez Zamawiającego prezentuje odcinki czasowe niezbędne do zrealizowania danego Etapu.

Wykonawca musi przedstawić Harmonogram Szczegółowy. Zamawiający dopuszcza możliwość jego uszczegóławiania w zakresie zadań i terminów realizacji, przed rozpoczęciem realizacji każdego kolejnego Etapu. Harmonogram Szczegółowy nie może modyfikować terminów wynikających z Harmonogramu Ramowego, opracowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, że wybrane Etapy mogą być realizowane równolegle w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Prace związane z realizacją projektu muszą się rozpocząć maksymalnie w ciągu 7 dni od podpisania Umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w etapach i terminach określonych w Harmonogramie Ogólnym wskazanym poniżej oraz Harmonogramie Szczegółowym sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram Szczegółowy musi uwzględniać wymagania Zamawiającego. Tworząc Harmonogram szczegółowy Wykonawca musi uwzględnić czas odbioru każdego etapu przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko nieodebrania etapu przez Zamawiającego. Ostatni dzień odbiorów poszczególnych etapów nie może wypadać w dzień ustawowo wolny od pracy. Harmonogram Ramowy Projektu:

Harmonogram ogólny wdrożenia:

| maj | Instalacja enova365 w środowisku WSSE |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| maj | Spotkania analityczne uszczegóławiające wymagania i omówienie możliwych sposobów ich realizacji |  |  |
| czerwiec |  |  |  |
| 31.czerwiec | Harmonogramy cząstkowe wg modułów enova365 |  |  |
| moduły enova365 | Wdrożenie modułów: 1) Kadry Płace 2) Pulpit Pracownika i Kierownika 3) Księga Inwentarzowa 4) Handel 5) Księga Handlowa 6) Opis Analityczny 7) WorkFlow - w zakresie obiegu dokumentów kosztowych i sprzedażowych 8) Projekty - w zakresie niezbędnym do testów prezentacji realizacji budżetów 9) Integracja z EZD w zakresie wymiany dowodów kosztowych i informacji opisowych dla tych dowodów | Wdrożenie modułów: 1) Projekty - w zakresie rejestracji budżetu , zmian planów 2) WorkFlow - w zakresie zamówień i realizacji wydatków 3) Delegacje służbowe 4) Windykacja |  |
| lipiec | konfiguracja modułów |  |  |
| sierpień |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |
| wrzesień | przedstawienie i omówienie wykonanej konfiguracji |  |  |
| wrzesień | migracja danych |  |  |
| wrzesień | szkolenia operatorów |  |  |
| październik |  | konfiguracja modułów |  |
| październik | testy własne WSSE i na podstawie uwag realizacja zmian konfiguracji |  |  |
| listopad |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |
| 31.12.2026 | uruchomienie w bazie produkcyjnej |  |  |
| luty |  | przedstawienie i omówienie wykonanej konfiguracji | 2027 (prace poza zakresem postępowania) |
| luty |  | szkolenia operatorów |  |
| marzec |  | testy własne WSSE i na podstawie uwag realizacja zmian konfiguracji |  |
| kwiecień |  |  |  |
| kwiecień |  | uruchomienie w bazie produkcyjnej |  |

Wymagania związane z Produktami projektu:

- W ramach realizacji projektu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Produktów, których Odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru, będzie stanowił podstawę do zakończenia prac realizowanych w danych Etapach.

- Terminy dostarczenia Produktów powstałych w ramach realizacji poszczególnych Etapów Projektu zostaną uzgodnione przez Strony i umieszczone w Harmonogramie Szczegółowym, określonym 
w ramach realizacji Etapu 1.

- Produkty typu Dokument muszą być sporządzone w języku polskim w postaci plików edytowalnych oraz pdf, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

- Wszystkie Produkty wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia powinny charakteryzować się wysoką jakością wykonania, na którą będą miały wpływ w szczególności następujące czynniki:

  - czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych Produktów oraz całej Dokumentacji z wyodrębnieniem rozdziałów, podrozdziałów i sekcji wraz ze spisem treści,

  - stosowanie standardów, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury informacji, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych Produktów, ich fragmentów oraz całości,

  - kompletność Produktu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu, obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia – oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu,

  - spójność i niesprzeczność Produktu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w Produkcie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych Produktach oraz we fragmentach tego samego Produktu.

Lista Produktów Projektu

- Harmonogram Szczegółowy per moduł enova365			Dokument

- Sprawozdanie z wykonanych prac 					Dokument

- Dokumentacja użytkownika					Dokument

- Dokumentacja administratora					Dokument 
(dokumentacja producenta)

- Dokumentacja techniczna						Dokument

- System po Starcie Produkcyjnym					Oprogramowanie

- Dokumentacja powykonawcza					Dokument

Etapy realizacji wdrożenia (dot.  § 1 pkt 3 Umowy)

| Lp. | Produkt Projektu | Zakres, struktura i forma |
| --- | --- | --- |
| 1 | Harmonogram Harmonogram szczegółowy oraz Koncepcja wdrożenia | Harmonogram szczegółowy musi zawierać informacje niezbędne do zarządzania i kierowania projektem, określać ogólne cele i potrzeby Zamawiającego oraz składać się co najmniej z następujących elementów: - struktury organizacyjnej projektu; - planu komunikacji; w tym opiekun – koordynator oraz wskazania listy pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych etapów i całego zamówienia (z uwzględnieniem danych teleadresowych) - raportów wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu - propozycji realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnego wdrożenia - harmonogram realizacji poszczególnych etapów - planu migracji danych z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu informatycznego do systemu dostarczonego przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności szczegółowe uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu przeniesienia danych (migracji lub wprowadzenia ręcznego) oraz harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie migracji danych; Ponadto, Wykonawca musi przygotować szablony dokumentów projektowych (raportów, sprawozdań, rejestrów, notatek, protokołów i in.), W szczególności dokumenty, które mają zostać wykorzystane w ramach procesu opracowania planu wdrożenia, zawierające spis treści oraz krótki opis zawartości poszczególnych rozdziałów. Szablony Dokumentacji muszą zostać opracowane w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania dotyczące danego Produktu. Układ treści szablonów musi odzwierciedlać zawartość docelową danego Produktu. Plan Zarządzania Projektem, w oparciu o postanowienia Umowy, będzie stanowił podstawę zarządzania realizacją projektu. Harmonogram Szczegółowy musi zawierać terminy realizacji szczegółowych prac związanych z realizacją projektu, w tym w szczególności terminy dostarczania i odbioru Produktów/ Etapów, a także udział i obciążenie pracą Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegóławiania Harmonogramu Szczegółowego w zakresie zadań i terminów realizacji, przed rozpoczęciem realizacji każdego kolejnego Etapu. Potwierdzeniem odbioru etapu będzie podpisanie przez obie Strony protokołu z ustaleń i potrzeb. Do protokołu odbioru dołączony zostanie wykaz roboczogodzin zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach danego etapu, który będzie stanowił podstawę do dokonania wyceny usługi. |
| 2 | Instalacja systemu | Instalacja systemu na serwerze oraz wszystkich stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru etapu będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru potwierdzającego poprawny przebieg procesu instalacji systemu. Do protokołu odbioru dołączony zostanie wykaz roboczogodzin zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach danego etapu, który będzie stanowił podstawę do dokonania wyceny usługi. |
| 3 | Migracja danych | Usługa obejmuje przeniesienie wszystkich niezbędnych danych (łącznie z historią dla danych Kadrowych pracowników) z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu Progman Wolters Kluwers. Migracja danych zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie pod nadzorem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia pozyskanych od Zamawiającego migrowanych danych w sposób uniemożliwiający wejście w ich posiadanie przez osoby nieupoważnione do ich przetwarzania. Po wykonaniu migracji wszelkie dane pozyskane w toku migracji przez Wykonawcę muszą zostać usunięte ze wszystkich nośników Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. Jeżeli wystąpi konieczność przekazania Wykonawcy danych do migracji poza siedzibę Zamawiającego, przekazanie będzie się odbywać protokolarnie na rzecz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a prace związane z obróbką pozyskanych danych odbywać się będą jedynie w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca nie jest upoważniony do przekazywania danych z migracji innym podmiotom. Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany w ramach etapu II. Potwierdzeniem odbioru etapu będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru potwierdzającego poprawny przebieg procesu migracji danych. Do protokołu odbioru dołączony zostanie wykaz roboczogodzin zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach danego etapu, który będzie stanowił podstawę do dokonania wyceny usługi. |
| 4 | Konfiguracja systemu | Konfiguracja oraz parametryzacja standardowych funkcji systemu zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru etapu będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru potwierdzającego poprawny przebieg procesu konfiguracji systemu. Do protokołu odbioru dołączony zostanie wykaz roboczogodzin zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach danego etapu, który będzie stanowił podstawę do dokonania wyceny usługi. |
| 5 | Szkolenia (Instruktaż) Materiały szkoleniowe | Etap przeprowadzenia instruktaży – szkolenia w zakresie obsługi systemu będzie jednocześnie etapem testowania systemu przez Zamawiającego. Wszystkie błędy w zainstalowanych i działających modułach będą zgłaszane na zasadach określonych w Umowie, przy czym: 1) za błąd na etapie testowania uznaje się: a) nie spełnienie któregoś z wymagań zawartych w niniejszym dokumencie; b) nieprawidłowe działanie którejkolwiek funkcji opisanej w niniejszym dokumencie; c) działanie systemu niezgodnie z przedstawioną dokumentacją; d) wystąpienie zdarzenia uniemożliwiającego poprawne wykonanie funkcji systemu; 2) w razie potrzeby, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma zapewnić obecność specjalistów w celu omówienia i rozwiązania przyczyn problemów; 3) w razie niewywiązania się Wykonawcy z usunięcia zgłoszonych błędów i rozwiązania zgłoszonych problemów Zamawiający będzie miał prawo naliczać kary umowne. Potwierdzeniem odbioru etapu będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru potwierdzającego przeprowadzenie: 1) szkolenia/instruktaży; 2) testowania systemu, potwierdzającego poprawną pracę dostarczonego i zainstalowanego oprogramowania, przy czym przez poprawną pracę systemu rozumie się spełnienie wszystkich wymagań w zakresie standardowych funkcjonalności. Do protokołu odbioru dołączony zostanie wykaz roboczogodzin zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach danego etapu, który będzie stanowił podstawę do dokonania wyceny usługi. |
| 6 | Sprawozdanie ze Szkoleń | Sprawozdanie z przeprowadzonych Szkoleń musi zawierać: - podsumowanie przeprowadzonych Szkoleń; - informacje na temat miejsca i formy przeprowadzonych Szkoleń; - listę uczestników Szkolenia lub przypadku szkoleń zdalnych, innej, ustalonej, formy potwierdzenia obecności na Szkoleniu; Załącznikiem do Sprawozdania będzie imienna lista obecności (uczestnicy Szkolenia potwierdzają udział w każdym dniu Szkolenia swoim podpisem). |
| 7 | Wdrożenie niestandardowych funkcjonalności systemu | Wdrożenie niestandardowych funkcjonalności systemu polegać będzie na wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji systemu, mających na celu dostosowanie go do potrzeb Zamawiającego. Warunki świadczenia usługi: 1) usługi na wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności będą zgłaszane w kolejności ustalonej przez Zamawiającego; 2) zgłoszenia będą dokonywane w ustalonej przez obie strony formie (pisemna) podczas etapu podczas Etapu Koncepcji Wdrożenia; 3) Wykonawca przystępuje do realizacji usługi po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia; 4) zakończenie zadania oznacza możliwość ujęcia zadania w protokole odbioru usług. Rozliczenie usługi będzie następowało każdorazowo po odbiorze przez Zamawiającego poszczególnych niestandardowych funkcjonalności. Potwierdzeniem odbioru usług będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru, do którego dołączony zostanie wykaz roboczogodzin zrealizowanych przez Wykonawcę |
| 8 | Plan Startu Produkcyjnego | Plan Startu Produkcyjnego musi zawierać plan przejścia na środowisko produkcyjne i będzie się składać z co najmniej następujących elementów: - harmonogram przejścia na nowy system; - harmonogram migracji danych do Systemu z uwzględnieniem elementów wymagających pracy ręcznej zgodnie z Planem migracji; - konfiguracja kont Użytkowników oraz przypisanie im wymaganych uprawnień i parametrów; - plan awaryjny obejmujący działania w przypadku braku Startu Produkcyjnego w zakładanym terminie, z uwzględnieniem przypisania odpowiedzialności za poszczególne działania; - plan wsparcia po Starcie Produkcyjnym wsparcie Wykonawcy/konsultantów Wykonawcy z uwzględnieniem wsparcia zdalnego lub dostępności w siedzibie Zamawiającego; |
| 9 | Dokumentacja użytkownika Dokumentacja administratora Dokumentacja techniczna | Dokumentacja Producenta Potwierdzeniem odbioru etapu będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru potwierdzającego odbiór dokumentacji. Do protokołu odbioru dołączony zostanie wykaz dostarczonej dokumentacji. |
| 10 | System po Starcie Produkcyjnym | System po Starcie Produkcyjnym to docelowe rozwiązanie, pozwalające na pracę Użytkownikom Systemu i Administratorom po finalnej migracji końcowej, pełnej konfiguracji i weryfikacji poprawności działania Systemu |
| 11 | Raport z wdrożenia Systemu | Raport musi zawierać podsumowanie przebiegu wdrożenia Przedmiotu Zamówienia, w tym co najmniej: - podsumowanie przebiegu wykonania i wdrożenia Systemu; - pełną, szczegółową ewidencję Zgłoszeń realizowanych w zakresie wdrożenia wraz z informacją o wprowadzonych poprawkach i modyfikacji; - raport testów Systemu; - potwierdzenie poprawnego działania Systemu i spełniania wszystkich wymagań zapisanych w niniejszym OPZ - opis osiągnięcia końcowych efektów udostępnienia Systemu; - raport z zebranych doświadczeń |

## Sposób realizacji Projektu

Projekt „Wdrożenie systemu do zarządzania procesami wewnętrznymi, obejmujące implementację zakupionej w 2025 roku licencji systemu ERP oraz zwiększenie funkcjonalności wraz z integracją z innymi systemami” musi być realizowany zgodnie z poniższymi zasadami.

- Projekt będzie prowadzony w oparciu o procedury obowiązujące projekty informatyczne prowadzone 
u Zamawiającego.

- Przy realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca musi uwzględnić specyfikę działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (taką jak struktura organizacyjna, zadania realizowane, obecną 
i docelową architekturę informatyczną) oraz zdefiniowane wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania inicjującego projekt dla zespołu wskazanego przez Zamawiającego, podczas którego zostaną omówione zasady realizacji projektu. Po spotkaniu Wykonawca przekaże sprawozdanie ze spotkania, prezentującą główne zagadnienia organizacji projektu.

- Za bieżącą realizację umowy, komunikację i koordynację współpracy między stronami odpowiadają odpowiednio osoby koordynujące projekt po stronie Zamawiającego oraz Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca, w okresie realizacji Umowy, zobowiązany będzie również na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia Raportu ze stanu realizacji prac, jednak nie częściej niż co 7 Dni Roboczych, w terminie do 3 Dni Roboczych od wezwania.

- W okresie realizacji projektu Zamawiający jest zobowiązany do organizacji regularnych spotkań 
z zespołem projektowym Wykonawcy. W spotkaniu wymagany jest udział Kierownika Projektu Wykonawcy i jeżeli jest potrzeba udział specjalistów Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych obszarów prac. Podczas każdego spotkania Wykonawca sporządza notatkę lub wykaz czynności (zagadnień) w formacie tabeli, która musi być zatwierdzona przez uczestników.

- Komunikacja pracowników Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego będzie odbywać się w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego, jednak maksymalnie w blokach 4-godzinnych w przedziale czasowym od 8.30 – 14.30.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, w formie elektronicznej, informować Zamawiającego o zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z realizacją, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które powodują lub mogą powodować nieterminową realizację projektu lub mających wpływ na jakość Produktów.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz odpowiedni personel do realizacji Przedmiotu Zamówienia w zakresie i terminach określonych w OPZ i w Umowie.

- Projekt może być wykonywany wyłącznie przez pracowników Wykonawcy.

- Przedmiot Zamówienia będzie wykonywany przez doświadczonych specjalistów Wykonawcy, członków zespołu projektowego Wykonawcy, którzy zostaną wskazani w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym element jego oferty.

- Wykonawca dołoży staranności w celu zapewnienia niezmienności składu osobowego członków zespołu projektowego Wykonawcy. Zmiana składu osobowego zespołu projektowego Wykonawcy, w szczególności z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, rozwiązania stosunku pracy lub siły wyższej musi zostać przedstawiona Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wyznaczeniu nowego członka zespołu projektowego z zastrzeżeniem, że nowy członek zespołu Wykonawcy będzie posiadał kwalifikacje nie niższe niż kwalifikacje osoby zastępowanej.

- Zamawiający ma prawo zażądać w uzasadnionych przypadkach zmiany członka zespołu projektowego Wykonawcy na innego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zmianę w zespole projektowym, tj. zapewnić członka zespołu projektowego Wykonawcy o kwalifikacjach nie niższych w zakresie Wykazu osób.

- Wykonawca jest uważany za profesjonalistę w zakresie działalności związanej z realizacją projektu. Niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej, organizacyjnej i projektowej, którą dysponuje Zamawiający nie jest uważany za profesjonalistę w tej dziedzinie.

- Wszystkie wykonywane prace oraz dostarczane Produkty będą wolne od wad, wykonywane przez doświadczonych specjalistów Wykonawcy, oparte o ogólnie akceptowane i stosowane standardy, metodyki, technologie i narzędzia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wewnętrznych procedur oraz regulaminów obowiązujących osoby przebywające w siedzibie Zamawiającego, o których Wykonawca zostanie poinformowany. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników (współpracowników) o wewnętrznych procedurach oraz regulaminach obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do pomieszczeń Zamawiającego dla osób, które nie przestrzegają przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wewnętrznych procedur oraz regulaminów obowiązujących 
u Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi negatywnych skutków ograniczenia dostępności dla takich osób.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji wdrożenia, korzystać z usług osób trzecich 
w celu kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości projektu lub poszczególnych jego części. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia takim osobom wszelkich informacji, danych lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu. Zamawiający zobowiąże te osoby do zachowania poufności w zakresie realizacji Projektu, danych o firmie Wykonawcy i podwykonawców. Zamawiający

- Plan wdrożenia Produktu będzie przygotowany m.in. na podstawie:

  - wywiadów ze wskazanymi pracownikami WSSE różnego szczebla,

  - zbadaniu zgłaszanych przez pracowników problemów w różnych działach,

  - rozpoznaniu celów biznesowych po konsultacjach z kadrą kierowniczą,

  - zestawienia i porównania oddolnej inicjatywy pracowników z celami zarządczymi kadry kierowniczej.

- Akceptacja Produktu typu Dokumentu będzie odbywała się na podstawie poniższych kryteriów:

  - Kompletność – kryterium zostanie spełnione, gdy Produkt zawiera wszystkie elementy zawarte w jego definicji;

  - Zgodność – kryterium zostanie spełnione, gdy Produkt zawiera wszystkie wymagania Zamawiającego, które są opisane w definicji tego dokumentu. Weryfikacja wymagań będzie uwzględniała odpowiednią szczegółowość opisu danego wymagania;

  - Spójność – kryterium zostanie spełnione, gdy Produkt jest niesprzeczny z innymi Produktami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania częściami Produktów typu Dokument, sukcesywnie przez okres ich tworzenia, do weryfikacji przez Zamawiającego. Produkty podlegające weryfikacji częściowej oraz częstotliwość ich przekazywania zostanie określona przez Strony w trybie roboczym, na etapie realizacji danego Produktu.

- Po całkowitym wytworzeniu Produktu typu Dokument, Kierownik Projektu Wykonawcy przekazuje Produkt do Odbioru odpowiednio Kierownikowi Projektu Zamawiającego, zgodnie z terminem ustalonym w Harmonogramie Szczegółowym.

- Wraz z Dokumentem zostanie przekazany Protokół zgłoszenia gotowości do Odbioru Dokumentacji, który będzie stanowił potwierdzenie przekazania Dokumentu i zostanie podpisany przez Kierowników Projektu.

- W terminie ustalonym w Harmonogramie Szczegółowym, Zamawiający przeprowadzi weryfikację przedmiotu Odbioru, a następnie dokona Odbioru lub zgłosi uwagi.

- Po usunięciu uwag Wykonawca przedstawi Produkt typu Dokument do ponownego odbioru.

- W przypadku zgłoszenia kolejnych uwag, Zamawiający może zorganizować spotkanie wyjaśniające, na którym zostaną uzgadniane odpowiedzi na uwagi Zamawiającego.

- Procedura Odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru lub odstąpienia od Umowy.

- Akceptacja Produktu typu Szkolenie będzie odbywała się na podstawie kryteriów:

  - Kompletność – kryterium zostanie spełnione, gdy zostaną zrealizowane wszystkie szkolenia wyspecyfikowane w OPZ i Planie Szkoleń;

  - Zgodność – kryterium zostanie spełnione, gdy Produkt zawiera wszystkie wymagania Zamawiającego, które są opisane w definicji tego dokumentu. Weryfikacja wymagań będzie uwzględniała odpowiednią szczegółowość opisu danego wymagania.

- Kierownik Projektu Wykonawcy przekaże Produkt do Odbioru Kierownikowi Projektu Zamawiającego, zgodnie z terminem ustalonym w Harmonogramie Szczegółowym.

Wymagania dotyczące funkcjonalności poszczególnych modułów zostały szczegółowo wskazane w załączniku Nr 1 do OPZ

Integracja z systemami zewnętrznymi

Wykonawca w ramach realizacji Wdrożenia musi zrealizować integrację Systemu z następującymi rozwiązaniami:

- Płatnik – wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za pomocą plików wymiany, dane generowane są do plików KEDU (XML),

- Trezor - Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 3.0 - system do realizacji procesów biznesowych przez dysponentów środków budżetu państwa (m.in. planowania, wykonywania 
i sprawozdawczości) w zakresie importu plików wygenerowanych do pliku xml, excel

- PPK – raporty wysyłane do instytucji Finansowej PZU do pliku CSV,

- PUE ZUS – Integracja jednokierunkowa, pobieranie dokumentów eZLA z PUE ZUS,

- BGK – pobieranie wyciągów bankowych i depozytów za pomocą plików wymiany – wysyłanie przelewów za pomocą plików wymiany do pliku CSV,

- GUS/VIES – pobieranie danych o kontrahencie, Automatyczne pobieranie informacji o statusie podatnika VAT,

- NBP – automatyczne pobieranie kursów walut NBP

- Wymiana danych KSeF – wysyłanie i pobieranie faktur z systemu MF

- e-deklaracje (PIT, VAT, JPK) – wysyłanie rozliczeń podatkowych – pobieranie UPO,

- Instytucja Finansowa PZU – wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za pomocą plików wymiany (PPK),

- Aplikacje do podpisu elektronicznego w związku z wysyłaniem z programu deklaracji podatkowych które wymagają autoryzacji tym podpisem.