Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia eksperckiego i technicznego na rzecz Zamawiającego, w zakresie:

- przygotowania, zaprojektowania, skonfigurowania oraz zintegrowania Aplikacji z komponentem AI, zwane dalej „Rozwiązaniem informatycznym”;

- uruchomienia Rozwiązania informatycznego w środowisku referencyjnym;

- doprowadzenia Rozwiązania informatycznego do poprawnego działania oraz usunięcia błędów, zwanych dalej łącznie „usługami” lub „Przedmiotem Umowy”.

Rozwiązanie informatyczne będzie umożliwiało interoperacyjną wymianę danych z centralnym systemem DIWASS, w oparciu o jego dokumentację techniczną oraz zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1290.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac analitycznych, projektowych, konfiguracyjnych 
i integracyjnych, których efektem będzie, działające w infrastrukturze Zamawiającego, środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe), umożliwiające przetestowanie scenariuszy integracji z systemem DIWASS oraz demonstrację automatyzacji wybranych czynności 
w procesach związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Zamówienie nie obejmuje wytworzenia przez Wykonawcę docelowego systemu produkcyjnego ani dostawy kompletnego rozwiązania przeznaczonego do eksploatacji w trybie ciągłym. Zamówienie obejmuje natomiast:

- usługi wsparcia eksperckiego i technicznego w zakresie przygotowania i uruchomienia środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego), obejmującego analizy, konfigurację, integrację oraz testy,

- przekazanie Zamawiającemu kodu, konfiguracji i dokumentacji technicznej,

- opracowanie koncepcji oraz rekomendacji dla wdrożenia rozwiązania docelowego po stronie Zamawiającego.

Zamawiający szacuje potrzebę zaangażowania po stronie Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 270 roboczogodzin.

- Cel zamówienia

Przygotowanie i uruchomienie elementów środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego), które usprawnią procedury i analizę danych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, realizowane w oparciu o system DIWASS oraz rejestry i systemy KRS, CEDIG, BDO, EZD PUW.

Zamawiający oczekuje wykonania prac analitycznych, projektowych, konfiguracyjnych 
i integracyjnych, których efektem będzie działające w infrastrukturze Zamawiającego środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe), umożliwiające przetestowanie scenariuszy integracji z systemem DIWASS oraz demonstrację automatyzacji wybranych czynności 
w procesach związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Zakres wsparcia obejmuje dwa obszary procesowe:

I. Wsparcie weryfikacji wniosków rejestrowych w systemie DIWASS

W ramach środowiska referencyjnego zapewniona zostanie możliwość:

- pobierania wniosków rejestrowych oraz ich statusów z systemu DIWASS,

- pobierania danych o podmiotach z rejestrów CEIDG, KRS oraz BDO z wykorzystaniem udostępnionych interfejsów API,

- generowania raportów potwierdzających weryfikację danych (np. w formacie PDF) wraz z metadanymi dotyczącymi źródła i czasu pobrania danych,

- udostępniania dokumentów i wyników weryfikacji do przeglądu przez użytkownika Zamawiającego w sposób umożliwiający ręczne podjęcie decyzji i zamieszczenie wymaganych wynikowych dokumentów w systemie EZD PUW (z wykorzystaniem API systemu EZD PUW).

Decyzja o rejestracji podmiotu w systemie DIWASS pozostaje każdorazowo po stronie uprawnionego użytkownika Zamawiającego.

II. Wsparcie przygotowywania projektów decyzji w sprawach transgranicznego przemieszczania odpadów

W środowisku referencyjnym zapewniona zostanie możliwość:

- pobrania z systemu DIWASS danych wymaganych do przygotowania projektu decyzji,

- przekazania danych do komponentu AI uruchomionego w infrastrukturze Zamawiającego,

- automatycznego wypełnienia szablonu decyzji danymi oraz wygenerowania projektu dokumentu,

- udostępnienia projektu do weryfikacji i ręcznego uzupełnienia przez użytkownika Zamawiającego i zamieszczenie wymaganych wynikowych dokumentów w systemie EZD PUW (z wykorzystaniem API systemu EZD PUW).

Komponent AI pełni wyłącznie funkcję wspomagającą i nie podejmuje samodzielnie rozstrzygnięć administracyjnych.

Zamówienie nie obejmuje wytworzenia przez Wykonawcę docelowego systemu produkcyjnego ani dostawy kompletnego rozwiązania przeznaczonego do eksploatacji w trybie ciągłym.

- Kontekst prawny

W dniu 30 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 2024/1157 z 30.04.2024), zastępujące dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, p. 1–98). Rozporządzenie 2024/1157 ustanawia jednolite na poziomie Unii Europejskiej zasady legalnego przemieszczania odpadów, system zezwoleń oraz mechanizmy nadzoru nad realizacją transportów. Ponadto wprowadza obowiązek stosowania przez państwa UE centralnego systemu wymiany danych DIWASS, prowadzonego przez Komisję Europejską. zwanego dalej „DIWASS”. DIWASS od dnia 21 maja 2026 r. będzie stanowił podstawowe narzędzie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów na obszarze UE. GIOŚ jako organ odpowiedzialny za nadzór nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów, stoi przed koniecznością dostosowania swoich procedur i narzędzi informatycznych do nowych wymagań.

W 2025 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zlecił wykonanie ekspertyzy pn.: „Ocena możliwości usprawnienia procedur w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO) w związku z wdrożeniem systemu DIWASS. Ocena możliwości wykorzystania AI w orzecznictwie oraz weryfikacji podmiotów uczestniczących w TPO”, zwanej dalej „ekspertyzą”. Ekspertyza zawiera szereg wniosków, rekomendacji oraz rozwiązań informatycznych, które mogą usprawnić realizację zadań pracowników w obszarze transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym automatyzację:

- procedury weryfikacji wniosków rejestrowych w systemie DIWASS,

- generowania projektów decyzji zezwalających na planowane przemieszczenie odpadów (bez automatyzacji podejmowania decyzji).

Ekspertyza jednoznacznie wskazuje, że skuteczne wdrożenie DIWASS wymaga nie tylko podłączenia technicznego, ale także przygotowania warstwy organizacyjnej, integracyjnej i proceduralnej po stronie krajowej.

- Obszary funkcjonalne

W efekcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zamierza przygotować i przetestować rozwiązania w ramach środowiska referencyjnego, które usprawnią procedury i analizę danych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, realizowane w oparciu o system DIWASS.

W ramach środowiska referencyjnego odwzorowane zostaną dwa obszary funkcjonalne:

- weryfikacji wniosków rejestrowych w systemie DIWASS – „Obszar funkcjonalny I”;

- przygotowywania projektów decyzji zezwalających na transgraniczne przemieszczanie odpadów – „Obszar funkcjonalny II”.

Obszar funkcjonalny I

Podmioty uczestniczące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów będą zobowiązane do złożenia wniosku o rejestrację w systemie DIWASS. W procesie rozpatrywania wniosku o rejestrację podmiotu w DIWASS konieczne będzie potwierdzenie przez GIOŚ trzech kluczowych elementów:

- istnienia podmiotu,

- powiązania zakładu przetwarzania odpadów z podmiotem (jeśli wniosek dotyczy zakładu),

- upoważnienia użytkownika do dokonania rejestracji.

Potwierdzenie istnienia podmiotu odbywa się poprzez analizę danych pobieranych z oficjalnych rejestrów państwowych: CEIDG i KRS. Jeżeli wniosek dotyczy zakładu przetwarzania odpadów, konieczne jest potwierdzenie, że jest on powiązany z danym podmiotem. Taka weryfikacja odbywa się z wykorzystaniem danych dostępnych w rejestrze BDO, zawierającego wykaz miejsc prowadzenia działalności przypisanych do konkretnego podmiotu. Automatyzacja w tym procesie obejmuje:

- pobieranie nowych wniosków z systemu DIWASS do Aplikacji;

- połączenie Aplikacji z EZD PUW i systemami zewnętrznymi KRS, CEIDG, BDO oraz pobranie danych o podmiocie i zapisanie ich w plikach pdf widocznych pod wnioskiem.

Środowisko referencyjne umożliwi wyświetlanie treści dokumentów rejestrowych w osobnym oknie, pozwalając jednocześnie na wygodne przeglądanie treści dokumentów przez osobę zatwierdzającą. Aplikacja pobierze aktualne dane z systemów zewnętrznych  przy wykorzystaniu operacji API. W oparciu o wyżej wskazane informacje, o rejestracji podmiotu zadecyduje właściwy pracownik.

Obszar funkcjonalny II

Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody, określona w rozporządzeniu UE 2024/1157, obejmuje przekazanie przez podmiot zgłoszenia do właściwego organu państwa wysyłki w celu jego formalnej weryfikacji. Następnie właściwy organ koordynuje obieg dokumentacji z organami tranzytu i odbioru oraz dokonuje oceny zgodności zgłoszenia z przepisami. Realizacja transportu jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgód wszystkich właściwych organów zaangażowanych w procedurę. Analiza dotychczas wydawanych zezwoleń wskazuje, że zasadnicza treść dokumentu (decyzji) pozostaje niezmienna, zmieniają się jedynie dane specyficzne dla danego zgłoszenia. Projekt decyzji w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów sporządzany jest w oparciu o standardowy szablon dokumentu.

Automatyzacja w zakresie generowania decyzji zostanie wykonana z wykorzystaniem API i obejmie:

- pobranie z systemu DIWASS danych wymaganych do wygenerowania projektu decyzji (informacje o podmiotach, rodzaju i ilości odpadów oraz szczegóły dotyczące ich planowanego przetworzenia),

- przekazanie danych do agenta AI zgodnie z ustalonym interfejsem,

- wprowadzenie danych do szablonu przez agenta AI (komponent AI wspomagający użytkownika w przygotowaniu treści),

- generowanie projektu decyzji (wspomagające, bez rozstrzygnięć administracyjnych),

- weryfikacja informacji i ręczne uzupełnianie przez użytkownika.

Proponowane rozwiązanie zautomatyzuje powtarzalne czynności w procesie przygotowania decyzji polegające do tej pory na przepisywaniu danych z jednego do drugiego miejsca oraz umożliwi na dostęp do danych na wielu stanowiskach.

Zakres usług objętych Przedmiotem Umowy obejmuje w szczególności:

- wsparcie w przygotowaniu i konfiguracji środowiska integracyjnego (w szczególności w zakresie jego parametryzacji, wykorzystania zewnętrznych API, bezpieczeństwa i testów rozwiązania),

- wsparcie w testach interoperacyjności z systemem DIWASS,

- doradztwo w zakresie zgodności z protokołem wymiany danych i wymaganiami organizacyjnymi,

- wsparcie merytoryczne dla GIOŚ w okresie uruchomienia produkcyjnego systemu DIWASS,

- opracowanie rekomendacji dotyczących dalszej rozbudowy środowiska Zamawiającego,

- opracowanie dokumentacji technicznej i użytkowej środowiska integracyjnego.

Zakłada się, że środowisko referencyjne umożliwi realizację opisanych scenariuszy przed końcem bieżącego roku.

- Zakres usług

Zakres usług Wykonawcy obejmuje w szczególności:

- analizę wymagań i opracowanie koncepcji integracji z systemem DIWASS,

- zaprojektowanie architektury środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego),

- uruchomienie środowiska referencyjnego w infrastrukturze Zamawiającego,

- konfigurację integracji z rejestrami CEIDG, KRS oraz BDO oraz z systemami DIWASS i EZD PUW,

- wsparcie testów interoperacyjności z systemem DIWASS (w tym raportowanie wyników i błędów),

- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami oraz dalszego rozwoju rozwiązania.

- Wymagania funkcjonalne

  - Interfejs użytkownika i komponent AI

- konfiguracja interfejsu użytkownika do pracy z lokalnym komponentem AI uruchomionym w infrastrukturze Zamawiającego,

- możliwość definiowania promptów systemowych i szablonów zapytań,

- zarządzanie użytkownikami i rolami,

- obsługa języka polskiego na poziomie interfejsu użytkownika, dokumentów źródłowych oraz generowanych treści.

  - Mechanizm RAG (Retrieval Augmented Generation)

- zaprojektowanie i uruchomienie mechanizmu RAG obejmującego:

- indeksowanie dokumentów (PDF, DOCX, HTML, TXT),

- wersjonowanie bazy wiedzy,

- aktualizację indeksów bez przestoju środowiska,

- zapewnienie możliwości prezentowania źródeł informacji wykorzystanych przez komponent AI (co najmniej identyfikator dokumentu i wersja),

- obsługa przypadków braku danych w bazie wiedzy (komunikat o braku podstaw do wygenerowania odpowiedzi/projektu).

  - Integracje z rejestrami CEIDG, KRS, BDO

- pobieranie danych po identyfikatorach NIP/REGON/KRS,

- obsługa błędów oraz limitów zapytań do API rejestrów,

- stosowanie mechanizmów pamięci podręcznej (cache) z polityką odświeżania danych,

- rejestrowanie zapytań i odpowiedzi w logach audytowych,

- możliwość wykorzystania pobranych danych jako kontekstu dla komponentu AI.

  - Integracja z systemem DIWASS

- wykorzystanie udostępnionych interfejsów integracyjnych systemu DIWASS (w szczególności środowisko testowe/sandbox, jeżeli jest dostępne),

- realizacja minimalnego zakresu interoperacyjności end-to-end określonego w pkt 4,

- obsługa synchronizacji statusów spraw,

- rejestrowanie operacji integracyjnych w logach technicznych, w tym identyfikatorów korelacyjnych umożliwiających odtworzenie przebiegu operacji.

  - Integracja z systemem EZD PUW

- przygotowanie integracji środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego) z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PUW (EZD PUW) w zakresie umożliwiającym wymianę dokumentów i metadanych związanych z obsługą spraw w obszarze transgranicznego przemieszczania odpadów,

- możliwość przekazywania do EZD PUW wybranych artefaktów wytworzonych w środowisku referencyjnym (w szczególności: raportów weryfikacji podmiotów, projektów decyzji) wraz z podstawowymi metadanymi sprawy,

- możliwość pobierania z EZD PUW dokumentów referencyjnych lub metadanych sprawy w celu ich wykorzystania w środowisku referencyjnym (np. jako kontekst dla komponentu AI lub do uzupełnienia danych w szablonach dokumentów),

- wykorzystanie udostępnionych przez EZD PUW interfejsów integracyjnych (API) lub mechanizmów wymiany danych, zgodnie z dokumentacją techniczną EZD PUW oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi u Zamawiającego,

- rejestrowanie operacji integracyjnych z EZD PUW w logach technicznych środowiska referencyjnego w sposób umożliwiający audyt operacji.

  - Wymagania dotyczące komponentu AI

Komponent AI powinien generować wyniki adekwatne do przekazanych danych oraz zgodne z zakresem funkcjonalnym określonym w Umowie.

Ocena poprawności działania komponentu AI dokonywana będzie na podstawie scenariuszy testowych przygotowanych przez Zamawiającego, obejmujących rzeczywiste przypadki użycia.

Za spełnienie wymagań uznaje się sytuację, w której:

- komponent AI generuje poprawne, kompletne i logicznie spójne wyniki w co najmniej 80% przypadków testowych,

- wyniki nie zawierają błędów oczywistych ani sprzecznych z przekazanymi danymi,

- wyniki mogą zostać wykorzystane jako materiał pomocniczy przez użytkownika po jego weryfikacji.

Dopuszcza się występowanie błędów niekrytycznych, które nie wpływają na możliwość wykorzystania wyników zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Wymagania niefunkcjonalne

  - Architektura i bezpieczeństwo

  - uruchomienie rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego (lokalnie),

  - brak przekazywania danych do publicznych usług AI oraz brak wykorzystywania danych Zamawiającego do trenowania modeli,

  - mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników,

  - pełne logowanie operacji użytkowników oraz wywołań integracyjnych (audit trail),

  - zapewnienie możliwości weryfikacji działania środowiska referencyjnego na podstawie logów, danych wejściowych, wyników przetwarzania oraz przekazanych artefaktów (zasada rozliczalności),

  - separacja środowisk rozwojowych i testowych.

  - Wydajność

  - zapewnienie możliwości obsługi równoległych zapytań użytkowników dla 8 pracowników Departamentu Transgranicznego Przemieszczania Odpadów,

  - parametry wydajnościowe adekwatne do charakteru środowiska rozwojowo-testowego.

  - Utrzymanie i rozwój

  - kompletna dokumentacja techniczna i instalacyjna,

  - przekazanie wiedzy zespołowi Zamawiającego w formie warsztatów lub instruktażu,

  - przekazanie kodu i konfiguracji umożliwiających dalszy rozwój rozwiązania bez uzależnienia od Wykonawcy.

- Minimalny zakres interoperacyjności DIWASS (obowiązkowy)

W środowisku referencyjnym Wykonawca zapewni realizację co najmniej trzech scenariuszy interoperacyjności end-to-end, obejmujących minimalnie:

- Pobranie wniosku rejestrowego i statusu z DIWASS oraz zapis śladu audytowego.

- Weryfikację podmiotu z wykorzystaniem co rejestrów CEIDG, KRS i BDO oraz wygenerowanie raportu weryfikacji.

- Pobranie danych sprawy do projektu decyzji i wygenerowanie projektu dokumentu w szablonie.

Jeżeli dostęp do środowiska testowego DIWASS jest czasowo ograniczony lub niedostępny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze umożliwiające testowanie przepływów (np. adapter/symulator interfejsu), przy czym po uzyskaniu dostępu do DIWASS Wykonawca wykona ponownie scenariusze na rzeczywistych interfejsach DIWASS w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Konteneryzacja

Wymóg wykorzystania konteneryzacji (Docker Compose)

Środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe) musi zostać przygotowane i uruchomione w oparciu o konteneryzację z wykorzystaniem technologii Docker oraz mechanizmu orkiestracji Docker Compose, w sposób umożliwiający:

- odtworzenie kompletnego środowiska na infrastrukturze Zamawiającego na podstawie przekazanych plików konfiguracyjnych (w szczególności plików docker-compose.yml oraz plików towarzyszących),

- uruchamianie, zatrzymywanie oraz rekonfigurację poszczególnych komponentów środowiska (interfejs użytkownika, komponent AI, mechanizm RAG, integracje) bez konieczności ręcznej instalacji zależności na systemie operacyjnym hosta,

- jednoznaczne odwzorowanie zależności pomiędzy komponentami środowiska.

- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zaprojektowanie, konfigurację oraz uruchomienie środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego) w infrastrukturze Zamawiającego w sposób umożliwiający realizację celów określonych w niniejszym OPZ, w szczególności realizację minimalnego zakresu interoperacyjności z systemem DIWASS, integracji z rejestrami CEIDG, KRS i BDO oraz systemem EZD PUW.

- Wykonawca odpowiada za poprawność techniczną integracji z systemem DIWASS oraz rejestrami zewnętrznymi w zakresie wykorzystania udostępnionych interfejsów (API), 
w tym za:

- prawidłowe mapowanie danych,

- obsługę błędów komunikacyjnych i ograniczeń interfejsów,

- rejestrowanie operacji integracyjnych w logach umożliwiających ich audyt.

- Wykonawca odpowiada za dobór i konfigurację komponentów AI oraz modeli wykorzystywanych w środowisku referencyjnym, w szczególności:

- zapewnienie adekwatności modeli do języka polskiego oraz kontekstu prawno-administracyjnego,

- zapewnienie, że komponent AI nie generuje treści wykraczających poza dane dostarczone przez system DIWASS oraz bazę wiedzy Zamawiającego,

- wdrożenie mechanizmów ograniczających generowanie treści nieopartych na danych źródłowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odporności rozwiązania na zmiany API systemów zewnętrznych, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów pośrednich (warstwa integracyjna), umożliwiających modyfikację sposobu komunikacji bez konieczności ingerencji w pozostałe komponenty systemu.

- W przypadku zmiany API systemu zewnętrznego, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania integracji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie lub jej wejścia w życie – w zależności od tego, która data nastąpi wcześniej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za legalność wykorzystanych komponentów programistycznych, bibliotek oraz modeli AI, w tym za zgodność z warunkami licencyjnymi oprogramowania open source oraz innymi warunkami licencji.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności przygotowanego środowiska referencyjnego z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony danych określonymi w OPZ, w szczególności za:

- brak przekazywania danych Zamawiającego do publicznych usług AI,

- niewykorzystywanie danych Zamawiającego do trenowania modeli AI,

- prawidłową konfigurację mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji oraz logowania zdarzeń.

- Wykonawca odpowiada za kompletność i aktualność przekazanej dokumentacji technicznej oraz instrukcji odtworzenia środowiska referencyjnego, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu samodzielne uruchomienie i rozwój środowiska po zakończeniu realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych w trakcie testów i odbiorów nieprawidłowości w zakresie działania środowiska referencyjnego, w ramach uzgodnionego harmonogramu realizacji prac, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, o ile nieprawidłowości te wynikają z wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian w dokumentacji technicznej, specyfikacjach interfejsów lub zasadach interoperacyjności systemu DIWASS, Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonania analizy wpływu tych zmian na przygotowane środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe),

- poinformowania Zamawiającego o zakresie niezbędnych modyfikacji oraz potencjalnych konsekwencjach dla harmonogramu realizacji prac,

- wprowadzenia niezbędnych dostosowań w środowisku referencyjnym w zakresie umożliwiającym dalszą realizację celów zamówienia, w ramach uzgodnionego limitu roboczogodzin, o ile zmiany nie mają charakteru istotnej zmiany zakresu zamówienia.

- Brak kompletności dokumentacji DIWASS nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przygotowania środowiska referencyjnego umożliwiającego testowanie scenariuszy interoperacyjności w możliwym zakresie.

- Wykonawca odpowiada za właściwe wykorzystanie i konfigurację udostępnionej infrastruktury sprzętowej na potrzeby uruchomienia komponentów środowiska referencyjnego (w tym komponentu AI), w sposób adekwatny do wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych określonych w OPZ.

W przypadku gdy zaproponowane przez Wykonawcę komponenty lub modele AI będą wymagały zasobów wykraczających poza wskazane parametry, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie na etapie analizy wymagań oraz zaproponowania alternatywnych rozwiązań możliwych do uruchomienia w udostępnionej infrastrukturze.

- Zapewnienie infrastruktury sprzętowej przez Zamawiającego

Zamawiający zapewni infrastrukturę sprzętową niezbędną do uruchomienia środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego), w szczególności serwer/zasoby obliczeniowe o minimalnych parametrach:

- akcelerator GPU klasy obliczeniowej (NVIDIA RTX 6000 96 GB VRAM),

- pamięć operacyjna RAM: 128 GB,

- przestrzeń dyskowa NVMe: 2 TB.

- system operacyjny Ubuntu 24 LTS

- konteneryzacja z wykorzystaniem Docker Compose

- Produkty końcowe/ Artefakty

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw artefaktów umożliwiający samodzielne uruchomienie, odtworzenie i rozwój środowiska referencyjnego GIOŚ.

Odbiór elementów Przedmiotu Umowy (w tym kompletnego zestawu artefaktów) obejmuje:

      - Działające środowisko referencyjne  uruchomione w infrastrukturze Zamawiającego.

      - Pełny kod źródłowy wraz z historią repozytorium (lub jej eksportem) oraz instrukcją odtworzenia.

      - Pliki konfiguracyjne, skrypty wdrożeniowe, pliki IaC, pliki kontenerowe (w tym pliki Docker Compose) oraz plik .env.

      - Dokumentacja wraz z instrukcją instalacji, konfiguracji, budowania i wdrażania.

      - Dokumentacja architektury środowiska referencyjnego oraz zależności systemowych.

      - Wykaz Komponentów (open source i osób trzecich).

      - Dokumentacja techniczna komponentu AI.

      - Dokumentacja instalacyjna i użytkowa środowiska referencyjnego.

      - Rekomendacje dotyczące dalszej rozbudowy środowiska.

      - Raport z testów interoperacyjności z systemem DIWASS.

      - Raport końcowy z rekomendacjami wdrożenia docelowego.

- weryfikację funkcjonalną (spełnienie oczekiwanych rezultatów z Harmonogramu):

- Uruchomienie środowiska oraz możliwość odtworzenie na podstawie dokumentacji.

- Realizacja scenariuszy interoperacyjności end-to-end z DIWASS.

- Integracja systemowa z CEIDG, KRS, BDO.

- Integracja systemowa z EZD PUW.

- Komponent AI - wymagania jakościowe (>=80% poprawności).

- Mechanizm RAG - poprawność działania.

- Ślad audytowy - kompletność.

Brak przekazania któregokolwiek z wymaganych produktów/artefaktów stanowi podstawę do odmowy odbioru.

- Oczekiwane rezultaty

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu plików konfiguracyjnych Docker Compose oraz instrukcji umożliwiającej samodzielne uruchomienie i odtworzenie środowiska referencyjnego.

Zabrania się dostarczania rozwiązania w formie „zainstalowanej ręcznie” na serwerze Zamawiającego bez możliwości odtworzenia środowiska w oparciu o kontenery i konfigurację Docker Compose.

Wymogi dotyczące obrazów kontenerów i wersjonowania

Wykorzystywane obrazy kontenerów muszą pochodzić z jawnych, publicznie dostępnych repozytoriów lub z repozytorium kontenerów Zamawiającego. Niedopuszczalne jest korzystanie z obrazów pochodzących z niezweryfikowanych źródeł lub prywatnych repozytoriów bez zapewnienia Zamawiającemu pełnego dostępu do tych zasobów.

W plikach konfiguracyjnych Docker Compose wersje obrazów kontenerów muszą być jednoznacznie określone (zakaz stosowania tagów typu „latest”), w sposób umożliwiający odtworzenie środowiska referencyjnego w niezmienionej postaci w dowolnym momencie.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wykorzystanych obrazach kontenerów, w tym nazw, wersji oraz źródeł pochodzenia, jako elementu dokumentacji technicznej środowiska referencyjnego.

Wymóg dostarczenia pliku konfiguracyjnego zmiennych środowiskowych (.env)

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnego pliku konfiguracyjnego zmiennych środowiskowych (.env) wykorzystywanego przez środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe) uruchamiane z wykorzystaniem Docker Compose.

Plik .env powinien zawierać:

- wykaz wszystkich zmiennych środowiskowych wymaganych do uruchomienia poszczególnych komponentów środowiska,

- opis przeznaczenia każdej zmiennej (w dokumentacji technicznej),

- przykładowe wartości konfiguracyjne umożliwiające uruchomienie środowiska referencyjnego (bez danych wrażliwych, haseł, kluczy API ani tokenów produkcyjnych).

Dane wrażliwe (hasła, klucze, tokeny) powinny być przekazywane Zamawiającemu w sposób bezpieczny, poza plikiem .env, zgodnie z ustaloną procedurą bezpieczeństwa Zamawiającego.

Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- środowisko referencyjne zostało uruchomione w infrastrukturze Zamawiającego 
i możliwe jest jego samodzielne odtworzenie na podstawie przekazanej dokumentacji,

- zrealizowano minimalny zakres interoperacyjności end-to-end z systemem DIWASS określony w pkt. 4,

- potwierdzono poprawne działanie integracji z rejestrami CEIDG, KRS, BDO oraz systemem EZD PUW.

- przekazano kompletną dokumentację oraz kod źródłowy i konfiguracje, szczegółowo dookreślone w pkt. 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów odbiorowych środowiska referencyjnego z wykorzystaniem własnych danych testowych oraz własnych scenariuszy testowych, odzwierciedlających rzeczywiste procesy realizowane przez Zamawiającego. Nieprzejście któregokolwiek ze scenariuszy testowych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi OPZ skutkuje odmową odbioru całości Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Realizacja Przedmiotu Opisu Przedmiotu Zamówienia podlega zasadzie rozliczalności, 
w szczególności poprzez zapewnienie możliwości weryfikacji działania środowiska referencyjnego na podstawie przekazanych artefaktów, dokumentacji oraz śladu audytowego operacji użytkowników i integracji systemowych.

Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany po spełnieniu wszystkich oczekiwanych rezultatów oraz po pozytywnym przejściu scenariuszy testowych przygotowanych przez Zamawiającego. Nieprzejście któregokolwiek ze scenariuszy testowych skutkuje odmową odbioru.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/1290 z dnia 2 lipca 2025 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1157 w odniesieniu do wymogów niezbędnych do zapewnienia interoperacyjności między systemem centralnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie i wymianę informacji i dokumentów dotyczących przemieszczania odpadów a innymi systemami lub oprogramowaniem, a także innych wymogów technicznych i organizacyjnych niezbędnych do praktycznego wdrożenia takiego elektronicznego przekazywania i wymiany informacji i dokumentów (Dz.U. L, 2025/1290, 14.7.2025).