Departament Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

nazwa komórki merytorycznej

DTPO-WKPA.26.1.2026

(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług wsparcia w zakresie budowy środowiska do wymiany informacji z DIWASS

- Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie o wartości mniejszej niż 170.000,00 PLN netto.

- Nazwa nadana zamówieniu:

Zapytanie nr DTPO-WKPA.26.1.2026

□ dostawa

☒ usługa

□ robota budowlana

Świadczenie usług wsparcia w zakresie budowy środowiska do wymiany informacji z DIWASS

CPV: 72222300-0 – Usługi w zakresie technologii informacyjnej
(dodatkowo: 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania)

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia eksperckiego i technicznego na rzecz Zamawiającego, w zakresie:

1)	przygotowania, zaprojektowania, skonfigurowania oraz zintegrowania Aplikacji z komponentem AI, zwane dalej „Rozwiązaniem informatycznym”;

2)	uruchomienia Rozwiązania informatycznego w środowisku referencyjnym;

3)	doprowadzenia Rozwiązania informatycznego do poprawnego działania oraz usunięcia błędów, zwanych dalej łącznie „usługami” lub „Przedmiotem Umowy”.

Rozwiązanie informatyczne będzie umożliwiało interoperacyjną wymianę danych z centralnym systemem DIWASS, w oparciu o jego dokumentację techniczną oraz zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1290.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac analitycznych, projektowych, konfiguracyjnych

i integracyjnych, których efektem będzie, działające w infrastrukturze Zamawiającego, środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe), umożliwiające przetestowanie scenariuszy integracji z systemem DIWASS oraz demonstrację automatyzacji wybranych czynności w procesach związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Zamówienie nie obejmuje wytworzenia przez Wykonawcę docelowego systemu produkcyjnego ani dostawy kompletnego rozwiązania przeznaczonego do eksploatacji w trybie ciągłym. Zamówienie obejmuje natomiast:

•	usługi wsparcia eksperckiego i technicznego w zakresie przygotowania i uruchomienia środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego), obejmującego analizy, konfigurację, integrację oraz testy,

•	przekazanie Zamawiającemu kodu, konfiguracji i dokumentacji technicznej,

•	opracowanie koncepcji oraz rekomendacji dla wdrożenia rozwiązania docelowego po stronie Zamawiającego.

Zamawiający szacuje potrzebę zaangażowania po stronie Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 270 roboczogodzin.

- Cel zamówienia:

Przygotowanie i uruchomienie elementów środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego), które usprawnią procedury i analizę danych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, realizowane w oparciu o system DIWASS oraz rejestry i systemy KRS, CEDIG, BDO, EZD PUW.

Zamawiający oczekuje wykonania prac analitycznych, projektowych, konfiguracyjnych i integracyjnych, których efektem będzie działające w infrastrukturze Zamawiającego środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe), umożliwiające przetestowanie scenariuszy integracji z systemem DIWASS oraz demonstrację automatyzacji wybranych czynności w procesach związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Zakres wsparcia obejmuje dwa obszary procesowe:

I. Wsparcie weryfikacji wniosków rejestrowych w systemie DIWASS

W ramach środowiska referencyjnego zapewniona zostanie możliwość:

- pobierania wniosków rejestrowych oraz ich statusów z systemu DIWASS,

- pobierania danych o podmiotach z rejestrów CEIDG, KRS oraz BDO z wykorzystaniem udostępnionych interfejsów API,

- generowania raportów potwierdzających weryfikację danych (np. w formacie PDF) wraz z metadanymi dotyczącymi źródła i czasu pobrania danych,

- udostępniania dokumentów i wyników weryfikacji do przeglądu przez użytkownika Zamawiającego w sposób umożliwiający ręczne podjęcie decyzji i zamieszczenie wymaganych wynikowych dokumentów w systemie EZD PUW (z wykorzystaniem API systemu EZD PUW).

Decyzja o rejestracji podmiotu w systemie DIWASS pozostaje każdorazowo po stronie uprawnionego użytkownika Zamawiającego.

II. Wsparcie przygotowywania projektów decyzji w sprawach transgranicznego przemieszczania odpadów

W środowisku referencyjnym zapewniona zostanie możliwość:

- pobrania z systemu DIWASS danych wymaganych do przygotowania projektu decyzji,

- przekazania danych do komponentu AI uruchomionego w infrastrukturze Zamawiającego,

- automatycznego wypełnienia szablonu decyzji danymi oraz wygenerowania projektu dokumentu,

- udostępnienia projektu do weryfikacji i ręcznego uzupełnienia przez użytkownika Zamawiającego i zamieszczenie wymaganych wynikowych dokumentów w systemie EZD PUW (z wykorzystaniem API systemu EZD PUW).

Komponent AI pełni wyłącznie funkcję wspomagającą i nie podejmuje samodzielnie rozstrzygnięć administracyjnych.

Zamówienie nie obejmuje wytworzenia przez Wykonawcę docelowego systemu produkcyjnego ani dostawy kompletnego rozwiązania przeznaczonego do eksploatacji w trybie ciągłym.

- Opis przedmiotu zamówienia:

W dniu 30 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 2024/1157 z 30.04.2024), zastępujące dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, p. 1–98). Rozporządzenie 2024/1157 ustanawia jednolite na poziomie Unii Europejskiej zasady legalnego przemieszczania odpadów, system zezwoleń oraz mechanizmy nadzoru nad realizacją transportów. Ponadto wprowadza obowiązek stosowania przez państwa UE centralnego systemu wymiany danych DIWASS, prowadzonego przez Komisję Europejską. zwanego dalej „DIWASS”. DIWASS od dnia 21 maja 2026 r. będzie stanowił podstawowe narzędzie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów na obszarze UE. GIOŚ jako organ odpowiedzialny za nadzór nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów, stoi przed koniecznością dostosowania swoich procedur i narzędzi informatycznych do nowych wymagań.

W 2025 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zlecił wykonanie ekspertyzy pn.: „Ocena możliwości usprawnienia procedur w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO) w związku z wdrożeniem systemu DIWASS. Ocena możliwości wykorzystania AI w orzecznictwie oraz weryfikacji podmiotów uczestniczących w TPO”, zwanej dalej „ekspertyzą”. Ekspertyza zawiera szereg wniosków, rekomendacji oraz rozwiązań informatycznych, które mogą usprawnić realizację zadań pracowników w obszarze transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym automatyzację:

- procedury weryfikacji wniosków rejestrowych w systemie DIWASS,

- generowania projektów decyzji zezwalających na planowane przemieszczenie odpadów (bez automatyzacji podejmowania decyzji).

Ekspertyza jednoznacznie wskazuje, że skuteczne wdrożenie DIWASS wymaga nie tylko podłączenia technicznego, ale także przygotowania warstwy organizacyjnej, integracyjnej i proceduralnej po stronie krajowej.

Obszary funkcjonalne

W efekcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zamierza przygotować i przetestować rozwiązania w ramach środowiska referencyjnego, które usprawnią procedury i analizę danych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, realizowane w oparciu o system DIWASS.

W ramach środowiska referencyjnego odwzorowane zostaną dwa obszary funkcjonalne:

- weryfikacji wniosków rejestrowych w systemie DIWASS – „Obszar funkcjonalny I”;

- przygotowywania projektów decyzji zezwalających na transgraniczne przemieszczanie odpadów – „Obszar funkcjonalny II”.

Obszar funkcjonalny I

Podmioty uczestniczące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów są zobowiązane do złożenia wniosku o rejestrację w systemie DIWASS. W procesie rozpatrywania wniosku o rejestrację podmiotu w DIWASS konieczne jest potwierdzenie przez GIOŚ trzech kluczowych elementów:

- istnienia podmiotu,

- powiązania zakładu przetwarzania odpadów z podmiotem (jeśli wniosek dotyczy zakładu),

- upoważnienia użytkownika do dokonania rejestracji.

Potwierdzenie istnienia podmiotu odbywa się poprzez analizę danych pobieranych z oficjalnych rejestrów państwowych: CEIDG i KRS. Jeżeli wniosek dotyczy zakładu przetwarzania odpadów, konieczne jest potwierdzenie, że jest on powiązany z danym podmiotem. Taka weryfikacja odbywa się z wykorzystaniem danych dostępnych w rejestrze BDO, zawierającego wykaz miejsc prowadzenia działalności przypisanych do konkretnego podmiotu. Automatyzacja w tym procesie obejmuje:

- pobieranie nowych wniosków z systemu DIWASS do Aplikacji;

- połączenie Aplikacji z EZD PUW i systemami zewnętrznymi KRS, CEIDG, BDO oraz pobranie danych o podmiocie i zapisanie ich w plikach pdf widocznych pod wnioskiem.

Środowisko referencyjne umożliwi wyświetlanie treści dokumentów rejestrowych w osobnym oknie, pozwalając jednocześnie na wygodne przeglądanie treści dokumentów przez osobę zatwierdzającą. Aplikacja pobierze aktualne dane z systemów zewnętrznych  przy wykorzystaniu operacji API. W oparciu o wyżej wskazane informacje, o rejestracji podmiotu zadecyduje właściwy pracownik.

Obszar funkcjonalny II

Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody, określona w rozporządzeniu UE 2024/1157, obejmuje przekazanie przez podmiot zgłoszenia do właściwego organu państwa wysyłki w celu jego formalnej weryfikacji. Następnie właściwy organ koordynuje obieg dokumentacji z organami tranzytu i odbioru oraz dokonuje oceny zgodności zgłoszenia z przepisami. Realizacja transportu jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgód wszystkich właściwych organów zaangażowanych w procedurę. Analiza dotychczas wydawanych zezwoleń wskazuje, że zasadnicza treść dokumentu (decyzji) pozostaje niezmienna, zmieniają się jedynie dane specyficzne dla danego zgłoszenia. Projekt decyzji w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów sporządzany jest w oparciu o standardowy szablon dokumentu.

Automatyzacja w zakresie generowania decyzji zostanie wykonana z wykorzystaniem API i obejmie:

- pobranie z systemu DIWASS danych wymaganych do wygenerowania projektu decyzji (informacje o podmiotach, rodzaju i ilości odpadów oraz szczegóły dotyczące ich planowanego przetworzenia),

- przekazanie danych do agenta AI zgodnie z ustalonym interfejsem,

- wprowadzenie danych do szablonu przez agenta AI (komponent AI wspomagający użytkownika w przygotowaniu treści),

- generowanie projektu decyzji (wspomagające, bez rozstrzygnięć administracyjnych),

- weryfikacja informacji i ręczne uzupełnianie przez użytkownika.

Proponowane rozwiązanie zautomatyzuje powtarzalne czynności w procesie przygotowania decyzji polegające do tej pory na przepisywaniu danych z jednego do drugiego miejsca oraz umożliwi na dostęp do danych na wielu stanowiskach.

Zakres usług objętych Przedmiotem Umowy obejmuje w szczególności:

- wsparcie w przygotowaniu i konfiguracji środowiska integracyjnego (w szczególności w zakresie jego parametryzacji, wykorzystania zewnętrznych API, bezpieczeństwa i testów rozwiązania),

- wsparcie w testach interoperacyjności z systemem DIWASS,

- doradztwo w zakresie zgodności z protokołem wymiany danych i wymaganiami organizacyjnymi,

- wsparcie merytoryczne dla GIOŚ w okresie uruchomienia produkcyjnego systemu DIWASS,

- opracowanie rekomendacji dotyczących dalszej rozbudowy środowiska Zamawiającego,

- opracowanie dokumentacji technicznej i użytkowej środowiska integracyjnego.

Zakłada się, że środowisko referencyjne umożliwi realizację opisanych scenariuszy przed końcem bieżącego roku.

Zakres usług

Zakres usług Wykonawcy obejmuje w szczególności:

- analizę wymagań i opracowanie koncepcji integracji z systemem DIWASS,

- zaprojektowanie architektury środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego),

- uruchomienie środowiska referencyjnego w infrastrukturze Zamawiającego,

- konfigurację integracji z rejestrami CEIDG, KRS oraz BDO oraz z systemami DIWASS i EZD PUW,

- wsparcie testów interoperacyjności z systemem DIWASS (w tym raportowanie wyników i błędów),

- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami oraz dalszego rozwoju rozwiązania.

- Wymagania funkcjonalne

  - Interfejs użytkownika i komponent AI

- konfiguracja interfejsu użytkownika do pracy z lokalnym komponentem AI uruchomionym w infrastrukturze Zamawiającego,

- możliwość definiowania promptów systemowych i szablonów zapytań,

- zarządzanie użytkownikami i rolami,

- obsługa języka polskiego na poziomie interfejsu użytkownika, dokumentów źródłowych oraz generowanych treści.

  - Mechanizm RAG (Retrieval Augmented Generation)

- zaprojektowanie i uruchomienie mechanizmu RAG obejmującego:

- indeksowanie dokumentów (PDF, DOCX, HTML, TXT),

- wersjonowanie bazy wiedzy,

- aktualizację indeksów bez przestoju środowiska,

- zapewnienie możliwości prezentowania źródeł informacji wykorzystanych przez komponent AI (co najmniej identyfikator dokumentu i wersja),

- obsługa przypadków braku danych w bazie wiedzy (komunikat o braku podstaw do wygenerowania odpowiedzi/projektu).

  - Integracje z rejestrami CEIDG, KRS, BDO

- pobieranie danych po identyfikatorach NIP/REGON/KRS,

- obsługa błędów oraz limitów zapytań do API rejestrów,

- stosowanie mechanizmów pamięci podręcznej (cache) z polityką odświeżania danych,

- rejestrowanie zapytań i odpowiedzi w logach audytowych,

- możliwość wykorzystania pobranych danych jako kontekstu dla komponentu AI.

  - Integracja z systemem DIWASS

- wykorzystanie udostępnionych interfejsów integracyjnych systemu DIWASS (w szczególności środowisko testowe/sandbox, jeżeli jest dostępne),

- realizacja minimalnego zakresu interoperacyjności end-to-end określonego w pkt 4,

- obsługa synchronizacji statusów spraw,

- rejestrowanie operacji integracyjnych w logach technicznych, w tym identyfikatorów korelacyjnych umożliwiających odtworzenie przebiegu operacji.

  - Integracja z systemem EZD PUW

- przygotowanie integracji środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego) z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PUW (EZD PUW) w zakresie umożliwiającym wymianę dokumentów i metadanych związanych z obsługą spraw w obszarze transgranicznego przemieszczania odpadów,

- możliwość przekazywania do EZD PUW wybranych artefaktów wytworzonych w środowisku referencyjnym (w szczególności: raportów weryfikacji podmiotów, projektów decyzji) wraz z podstawowymi metadanymi sprawy,

- możliwość pobierania z EZD PUW dokumentów referencyjnych lub metadanych sprawy w celu ich wykorzystania w środowisku referencyjnym (np. jako kontekst dla komponentu AI lub do uzupełnienia danych w szablonach dokumentów),

- wykorzystanie udostępnionych przez EZD PUW interfejsów integracyjnych (API) lub mechanizmów wymiany danych, zgodnie z dokumentacją techniczną EZD PUW oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi u Zamawiającego,

- rejestrowanie operacji integracyjnych z EZD PUW w logach technicznych środowiska referencyjnego w sposób umożliwiający audyt operacji.

  - Wymagania dotyczące komponentu AI

Komponent AI powinien generować wyniki adekwatne do przekazanych danych oraz zgodne z zakresem funkcjonalnym określonym w Umowie.

Ocena poprawności działania komponentu AI dokonywana będzie na podstawie scenariuszy testowych przygotowanych przez Zamawiającego, obejmujących rzeczywiste przypadki użycia.

Za spełnienie wymagań uznaje się sytuację, w której:

- komponent AI generuje poprawne, kompletne i logicznie spójne wyniki w co najmniej 80% przypadków testowych,

- wyniki nie zawierają błędów oczywistych ani sprzecznych z przekazanymi danymi,

- wyniki mogą zostać wykorzystane jako materiał pomocniczy przez użytkownika po jego weryfikacji.

Dopuszcza się występowanie błędów niekrytycznych, które nie wpływają na możliwość wykorzystania wyników zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Wymagania niefunkcjonalne

  - Architektura i bezpieczeństwo

  - uruchomienie rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego (lokalnie),

  - brak przekazywania danych do publicznych usług AI oraz brak wykorzystywania danych Zamawiającego do trenowania modeli,

  - mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników,

  - pełne logowanie operacji użytkowników oraz wywołań integracyjnych (audit trail),

  - zapewnienie możliwości weryfikacji działania środowiska referencyjnego na podstawie logów, danych wejściowych, wyników przetwarzania oraz przekazanych artefaktów (zasada rozliczalności),

  - separacja środowisk rozwojowych i testowych.

  - Wydajność

  - zapewnienie możliwości obsługi równoległych zapytań użytkowników dla 8 pracowników Departamentu Transgranicznego Przemieszczania Odpadów,

  - parametry wydajnościowe adekwatne do charakteru środowiska rozwojowo-testowego.

  - Utrzymanie i rozwój

  - kompletna dokumentacja techniczna i instalacyjna,

  - przekazanie wiedzy zespołowi Zamawiającego w formie warsztatów lub instruktażu,

  - przekazanie kodu i konfiguracji umożliwiających dalszy rozwój rozwiązania bez uzależnienia od Wykonawcy.

Minimalny zakres interoperacyjności DIWASS (obowiązkowy)

W środowisku referencyjnym Wykonawca zapewni realizację co najmniej trzech scenariuszy interoperacyjności end-to-end, obejmujących minimalnie:

- Pobranie wniosku rejestrowego i statusu z DIWASS oraz zapis śladu audytowego.

- Weryfikację podmiotu z wykorzystaniem co rejestrów CEIDG, KRS i BDO oraz wygenerowanie raportu weryfikacji.

- Pobranie danych sprawy do projektu decyzji i wygenerowanie projektu dokumentu w szablonie.

Jeżeli dostęp do środowiska testowego DIWASS jest czasowo ograniczony lub niedostępny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze umożliwiające testowanie przepływów (np. adapter/symulator interfejsu), przy czym po uzyskaniu dostępu do DIWASS Wykonawca wykona ponownie scenariusze na rzeczywistych interfejsach DIWASS w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Konteneryzacja

Wymóg wykorzystania konteneryzacji (Docker Compose)

Środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe) musi zostać przygotowane i uruchomione w oparciu o konteneryzację z wykorzystaniem technologii Docker oraz mechanizmu orkiestracji Docker Compose, w sposób umożliwiający:

- odtworzenie kompletnego środowiska na infrastrukturze Zamawiającego na podstawie przekazanych plików konfiguracyjnych (w szczególności plików docker-compose.yml oraz plików towarzyszących),

- uruchamianie, zatrzymywanie oraz rekonfigurację poszczególnych komponentów środowiska (interfejs użytkownika, komponent AI, mechanizm RAG, integracje) bez konieczności ręcznej instalacji zależności na systemie operacyjnym hosta,

- jednoznaczne odwzorowanie zależności pomiędzy komponentami środowiska.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zaprojektowanie, konfigurację oraz uruchomienie środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego) w infrastrukturze Zamawiającego w sposób umożliwiający realizację celów określonych w niniejszym OPZ, w szczególności realizację minimalnego zakresu interoperacyjności z systemem DIWASS, integracji z rejestrami CEIDG, KRS i BDO oraz systemem EZD PUW.

- Wykonawca odpowiada za poprawność techniczną integracji z systemem DIWASS oraz rejestrami zewnętrznymi w zakresie wykorzystania udostępnionych interfejsów (API), 
w tym za:

- prawidłowe mapowanie danych,

- obsługę błędów komunikacyjnych i ograniczeń interfejsów,

- rejestrowanie operacji integracyjnych w logach umożliwiających ich audyt.

- Wykonawca odpowiada za dobór i konfigurację komponentów AI oraz modeli wykorzystywanych w środowisku referencyjnym, w szczególności:

- zapewnienie adekwatności modeli do języka polskiego oraz kontekstu prawno-administracyjnego,

- zapewnienie, że komponent AI nie generuje treści wykraczających poza dane dostarczone przez system DIWASS oraz bazę wiedzy Zamawiającego,

- wdrożenie mechanizmów ograniczających generowanie treści nieopartych na danych źródłowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odporności rozwiązania na zmiany API systemów zewnętrznych, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów pośrednich (warstwa integracyjna), umożliwiających modyfikację sposobu komunikacji bez konieczności ingerencji w pozostałe komponenty systemu.

- W przypadku zmiany API systemu zewnętrznego, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania integracji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie lub jej wejścia w życie – w zależności od tego, która data nastąpi wcześniej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za legalność wykorzystanych komponentów programistycznych, bibliotek oraz modeli AI, w tym za zgodność z warunkami licencyjnymi oprogramowania open source oraz innymi warunkami licencji.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności przygotowanego środowiska referencyjnego z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony danych określonymi w OPZ, w szczególności za:

- brak przekazywania danych Zamawiającego do publicznych usług AI,

- niewykorzystywanie danych Zamawiającego do trenowania modeli AI,

- prawidłową konfigurację mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji oraz logowania zdarzeń.

- Wykonawca odpowiada za kompletność i aktualność przekazanej dokumentacji technicznej oraz instrukcji odtworzenia środowiska referencyjnego, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu samodzielne uruchomienie i rozwój środowiska po zakończeniu realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych w trakcie testów i odbiorów nieprawidłowości w zakresie działania środowiska referencyjnego, w ramach uzgodnionego harmonogramu realizacji prac, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, o ile nieprawidłowości te wynikają z wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian w dokumentacji technicznej, specyfikacjach interfejsów lub zasadach interoperacyjności systemu DIWASS, Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonania analizy wpływu tych zmian na przygotowane środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe),

- poinformowania Zamawiającego o zakresie niezbędnych modyfikacji oraz potencjalnych konsekwencjach dla harmonogramu realizacji prac,

- wprowadzenia niezbędnych dostosowań w środowisku referencyjnym w zakresie umożliwiającym dalszą realizację celów zamówienia, w ramach uzgodnionego limitu roboczogodzin, o ile zmiany nie mają charakteru istotnej zmiany zakresu zamówienia.

- Brak kompletności dokumentacji DIWASS nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przygotowania środowiska referencyjnego umożliwiającego testowanie scenariuszy interoperacyjności w możliwym zakresie.

- Wykonawca odpowiada za właściwe wykorzystanie i konfigurację udostępnionej infrastruktury sprzętowej na potrzeby uruchomienia komponentów środowiska referencyjnego (w tym komponentu AI), w sposób adekwatny do wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych określonych w OPZ.

W przypadku gdy zaproponowane przez Wykonawcę komponenty lub modele AI będą wymagały zasobów wykraczających poza wskazane parametry, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie na etapie analizy wymagań oraz zaproponowania alternatywnych rozwiązań możliwych do uruchomienia w udostępnionej infrastrukturze.

Zapewnienie infrastruktury sprzętowej przez Zamawiającego

Zamawiający zapewni infrastrukturę sprzętową niezbędną do uruchomienia środowiska referencyjnego (rozwojowo-testowego), w szczególności serwer/zasoby obliczeniowe o minimalnych parametrach:

- akcelerator GPU klasy obliczeniowej (NVIDIA RTX 6000 96 GB VRAM),

- pamięć operacyjna RAM: 128 GB,

- przestrzeń dyskowa NVMe: 2 TB.

- system operacyjny Ubuntu 24 LTS

- konteneryzacja z wykorzystaniem Docker Compose

Produkty końcowe/ Artefakty

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw artefaktów umożliwiający samodzielne uruchomienie, odtworzenie i rozwój środowiska referencyjnego GIOŚ.

Odbiór elementów Przedmiotu Umowy (w tym kompletnego zestawu artefaktów) obejmuje:

      - Działające środowisko referencyjne  uruchomione w infrastrukturze Zamawiającego.

      - Pełny kod źródłowy wraz z historią repozytorium (lub jej eksportem) oraz instrukcją odtworzenia.

      - Pliki konfiguracyjne, skrypty wdrożeniowe, pliki IaC, pliki kontenerowe (w tym pliki Docker Compose) oraz plik .env.

      - Dokumentacja wraz z instrukcją instalacji, konfiguracji, budowania i wdrażania.

      - Dokumentacja architektury środowiska referencyjnego oraz zależności systemowych.

      - Wykaz Komponentów (open source i osób trzecich).

      - Dokumentacja techniczna komponentu AI.

      - Dokumentacja instalacyjna i użytkowa środowiska referencyjnego.

      - Rekomendacje dotyczące dalszej rozbudowy środowiska.

      - Raport z testów interoperacyjności z systemem DIWASS.

      - Raport końcowy z rekomendacjami wdrożenia docelowego.

- weryfikację funkcjonalną (spełnienie oczekiwanych rezultatów z Harmonogramu):

- Uruchomienie środowiska oraz możliwość odtworzenie na podstawie dokumentacji.

- Realizacja scenariuszy interoperacyjności end-to-end z DIWASS.

- Integracja systemowa z CEIDG, KRS, BDO.

- Integracja systemowa z EZD PUW.

- Komponent AI - wymagania jakościowe (>=80% poprawności).

- Mechanizm RAG - poprawność działania.

- Ślad audytowy - kompletność.

Brak przekazania któregokolwiek z wymaganych produktów/artefaktów stanowi podstawę do odmowy odbioru.

Oczekiwane rezultaty

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu plików konfiguracyjnych Docker Compose oraz instrukcji umożliwiającej samodzielne uruchomienie i odtworzenie środowiska referencyjnego.

Zabrania się dostarczania rozwiązania w formie „zainstalowanej ręcznie” na serwerze Zamawiającego bez możliwości odtworzenia środowiska w oparciu o kontenery i konfigurację Docker Compose.

Wymogi dotyczące obrazów kontenerów i wersjonowania

Wykorzystywane obrazy kontenerów muszą pochodzić z jawnych, publicznie dostępnych repozytoriów lub z repozytorium kontenerów Zamawiającego. Niedopuszczalne jest korzystanie z obrazów pochodzących z niezweryfikowanych źródeł lub prywatnych repozytoriów bez zapewnienia Zamawiającemu pełnego dostępu do tych zasobów.

W plikach konfiguracyjnych Docker Compose wersje obrazów kontenerów muszą być jednoznacznie określone (zakaz stosowania tagów typu „latest”), w sposób umożliwiający odtworzenie środowiska referencyjnego w niezmienionej postaci w dowolnym momencie.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wykorzystanych obrazach kontenerów, w tym nazw, wersji oraz źródeł pochodzenia, jako elementu dokumentacji technicznej środowiska referencyjnego.

Wymóg dostarczenia pliku konfiguracyjnego zmiennych środowiskowych (.env)

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnego pliku konfiguracyjnego zmiennych środowiskowych (.env) wykorzystywanego przez środowisko referencyjne (rozwojowo-testowe) uruchamiane z wykorzystaniem Docker Compose.

Plik .env powinien zawierać:

- wykaz wszystkich zmiennych środowiskowych wymaganych do uruchomienia poszczególnych komponentów środowiska,

- opis przeznaczenia każdej zmiennej (w dokumentacji technicznej),

- przykładowe wartości konfiguracyjne umożliwiające uruchomienie środowiska referencyjnego (bez danych wrażliwych, haseł, kluczy API ani tokenów produkcyjnych).

Dane wrażliwe (hasła, klucze, tokeny) powinny być przekazywane Zamawiającemu w sposób bezpieczny, poza plikiem .env, zgodnie z ustaloną procedurą bezpieczeństwa Zamawiającego.

Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- środowisko referencyjne zostało uruchomione w infrastrukturze Zamawiającego 
i możliwe jest jego samodzielne odtworzenie na podstawie przekazanej dokumentacji,

- zrealizowano minimalny zakres interoperacyjności end-to-end z systemem DIWASS określony w pkt. 4,

- potwierdzono poprawne działanie integracji z rejestrami CEIDG, KRS, BDO oraz systemem EZD PUW.

- przekazano kompletną dokumentację oraz kod źródłowy i konfiguracje, szczegółowo dookreślone w pkt. 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów odbiorowych środowiska referencyjnego z wykorzystaniem własnych danych testowych oraz własnych scenariuszy testowych, odzwierciedlających rzeczywiste procesy realizowane przez Zamawiającego. Nieprzejście któregokolwiek ze scenariuszy testowych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi OPZ skutkuje odmową odbioru całości Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Realizacja Przedmiotu Opisu Przedmiotu Zamówienia podlega zasadzie rozliczalności, 
w szczególności poprzez zapewnienie możliwości weryfikacji działania środowiska referencyjnego na podstawie przekazanych artefaktów, dokumentacji oraz śladu audytowego operacji użytkowników i integracji systemowych.

Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany po spełnieniu wszystkich oczekiwanych rezultatów oraz po pozytywnym przejściu scenariuszy testowych przygotowanych przez Zamawiającego. Nieprzejście któregokolwiek ze scenariuszy testowych skutkuje odmową odbioru.

- Termin wykonania zadania:

Zadanie będzie wykonywane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Warunki płatności:

Płatność nastąpi po odbiorze poszczególnych etapów prac (odbiór częściowy), na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

Zamawiający szacuje potrzebę zaangażowania po stronie Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 270 roboczogodzin.

- Miejsce realizacji zamówienia:

nie dotyczy

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2026 r., do godziny 13:00 na adres Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

- za pośrednictwem platformy zakupowej GIOŚ

- Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).

7. Wymagane jest, aby oferta zawierała co najmniej:

a) Formularz oferty – Załącznik do Zapytania ofertowego,

b) Wykaz usług wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.

c) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia,

d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

- Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Kryteria oceny ofert stanowią:

- Cena (C) – 60 punktów

- Doświadczenie – 40 punktów

W ramach kryterium Cena punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

wskazana cena brutto zamówienia

----------------------------------------------------- x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej

łączna cena brutto oferty ocenianej

W ramach kryterium Doświadczenie punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Udział w projektach związanych ze sztuczną inteligencją w ilości łącznej:

- co najmniej 5 – 10 pkt;

- od 6 do 10 – 20 pkt;

- od 11 do 15 – 30 pkt;

- od 16 do 20 – 40 pkt.

Zamawiający wybierze wykonawcę, którego oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przy czym:

  - co najmniej 2 usługi dotyczyły projektów obejmujących integrację systemów informatycznych z wykorzystaniem interfejsów API lub mechanizmów interoperacyjności (np. integracje systemów zewnętrznych, rejestrów publicznych, platform centralnych),

  - co najmniej 2 usługi dotyczyły rozwiązań wykorzystujących komponenty sztucznej inteligencji (AI), w szczególności w obszarze automatyzacji procesów, analizy danych lub generowania dokumentów,

  - co najmniej 1 usługa dotyczyła realizacji w środowisku on-premise lub w infrastrukturze Zamawiającego (nie wyłącznie w modelu chmurowym publicznym).

- Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, z których:

  - co najmniej jedna osoba posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu i realizacji integracji systemowych (API, interoperacyjność, integracje systemów zewnętrznych),

  - co najmniej jedna osoba posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących komponenty AI (np. LLM, systemy analizy tekstu, automatyzacja generowania dokumentów).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych referencji, opisów projektów oraz, w uzasadnionych przypadkach, do zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zakresu i charakteru zrealizowanych usług.

- Osoby wskazane do kontaktu:

Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DTPO-WKPA.26.1.2026

Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Michał Ambroziewicz

Wydział Kar Pieniężnych i Analiz, Departament Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

(22) 577 53 13 lub 539 140 622 w godzinach 9:00- 15:00

m.ambroziewicz@gios.gov.pl

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), podajemy następujące informacje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
z siedzibą w Warszawie, z którym może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 132/134;

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /gios/SkrytkaESP

- telefonicznie na nr 22 577 53 80;

- e-mail: gios@gios.gov.pl

- adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-67072-24050-IURUS-21.

- Główny Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować się:

- listownie na adres siedziby administratora: 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 132/134;

- telefonicznie na nr 22 577 53 75;

- e-mail: iod@gios.gov.pl

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w szczególności jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO t j. przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska”, a następnie zawarcia i realizacji Umowy.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dodatkowo informacje związane z postępowaniem są zamieszczane na platformie Marketplanet.  W uzasadnionych przypadkach dane osobowe zostaną przekazane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie systemów informatycznych/ oprogramowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, celów przetwarzania danych osobowych, dochodzenia roszczeń, obrony przez roszczeniami oraz wykonania zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeśli nie będą zachodziły przeciwskazania prawne.

- W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania, a następnie zawarcia i realizacji Umowy.

- Pani/Pana dane nie będą poddane profilowaniu i nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

- Wymogi dotyczące klauzul społecznych lub aspektów środowiskowych (jeśli dotyczy).

Nie dotyczy.

- Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

1) Niniejsze postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

2) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

3) Umowa zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy obowiązującego w GIOŚ (o ile dotyczy).

4) W przypadku złożenia niekompletnej oferty lub złożenia oferty po terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej odrzucenia.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w toku badania i oceny ofert, poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, o ile nie wpływa w istotny sposób na treść oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.

6) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym uwzględniające podatek VAT oraz inne opłaty.

7) Cena, o której mowa w pkt 6) musi być wyrażona w złotych polskich.

8) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, jak również, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin składania ofert.

9) Treść pytań wykonawcy bez wskazania ich źródła wraz z odpowiedziami zamawiający udostępni w sposób w jaki skierowano do Wykonawców zapytanie ofertowe

10) W przypadku dokonywania zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach;

11) Zamawiający dopuszcza negocjowanie oferowanych cen z wykonawcami, którzy złożyli ważne i niepodlegające odrzuceniu oferty.

12) Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów lub udzielenia wyjaśnień.

13) Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i tym samym będą budzić wątpliwości zamawiającego, zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

14) Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów w obu kryteriach oceny ofert, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, w których wykonawcy zaoferują nową cenę realizacji zamówienia, bez możliwości dokonywania zmian w zakresie kryterium jakościowego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie, bez podania przyczyny.

16) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ww. ustawie (odwołanie, skarga).

17) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma zastosowanie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca, przystępując do postępowania, ma obowiązek złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ww. ustawy. W razie powzięcia wątpliwości, Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji złożonego oświadczenia i żądania od Wykonawcy przestawienia wyjaśnień, w tym dodatkowych dokumentów w tym zakresie. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. ustawy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona

18) Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859), z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Sporządził:

Michał Ambroziewicz

akceptacja elektroniczna

Edyta Kozłowska-Kurek

Dyrektor

podpis elektroniczny kierownika komórki organizacyjnej

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa (firma) wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres pocztowy: |  |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: |  |
| Telefon: |  |
| Adres e-mail: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS: |  |
| ☐ mikro ☐ mały ☐ średni ☐ duży przedsiębiorca |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………………………….. znak sprawy:…………………………………………..dotyczące przedmiotu zamówienia pn.: „……………………………………………………………………………………………………………………………………………”.

- Oferuję wykonanie usługi/dostawy/robót budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym.

- Cena oferty za realizację zamówienia wynosi:

………………………..zł netto (słownie zł: …………………………………………………………), w tym

plus ……….. % podatku VAT w kwocie …………………………… zł (słownie zł: …………………………………………………………),

co daje kwotę brutto ……………………………………… zł (słownie zł: …………………………………………………………………….…….).

- Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do  (należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania), których wartość bez kwoty podatku wynosi ……………………….złotych.

(Wykonawca wypełnia o ile dotyczy — w przypadku, gdy VAT rozlicza nabywca (GIOŚ), a Wykonawca otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, mechanizm odwróconego obciążenia, import usług lub import towarów)).

- Ponadto oferuję:

- gwarancję na okres  ………………………………………..(jeśli dotyczy)

- …………………………………………………………………………(inne warunki – jeśli dotyczy)

- Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia oferty jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

☐ TAK           ☐ NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” powyżej, Wykonawca informuje, że  data, od której ma obowiązek korzystania z KSeF to: ________ (dzień/miesiąc/rok).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSKAZANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM (wypełnić jeśli dotyczy)

- Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/my zrealizował w ciągu ostatnich ………. lat (przed upływem terminu składania ofert) następujące usługi dostawy lub roboty budowlane spełniające warunki :

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Odbiorca nazwa, adres | Wartość brutto w zł | Data wykonywania (dzień-miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/my posiada następujące uprawnienia do wykonania działalności ………………………………………….………………………………………………………………….. / czynności …………………………………………….…………………………………………………………………..……….……..

- Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/my posiada następujący potencjał techniczny: …………………………….………………………

- Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/my dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Imię nazwisko: …………………………………. - kompetencje, wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie itp.:……………………………………………………………………..

POZOSTAŁE OŚWIADCZNIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego do niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że oferta niniejsza jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, o której ustawa …………(w przypadku gdy zapytanie ofertowe dotyczy szacowania wartości zamówienia)

- Zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie i na warunkach zgodnych z treścią zapytania ofertowego wraz  z załącznikami.

- Oświadczam, że ważność niniejszej oferty wynosi 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy określony w załączniku nr …. do zapytania ofertowego, w tym warunki płatności tam określone (jeśli dotyczy).

- Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859).

- Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, i wyrażam zgodę na ich udostępnienie.

Załączniki (jeśli  dotyczy):

- …………………………………………….

- …………………………………………..

.....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

Postanowienie znajduje zastosowanie w okresie obowiązywania sankcji nałożonych ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 i 1859).

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).