załącznik nr 4 do SWZ

U M O W A  NR ……………

(PROJEKT)

zawarta w dniu podpisania przez obydwie strony umowy, pomiędzy Gminą Manowo z siedzibą w Manowie, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą:

……………….. z siedzibą w …………………………………….

reprezentowaną przez:

……………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych          (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)  sprawa Nr ZPI.271.1.2.2026, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje – zgodnie ze złożoną ofertą – do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku sportu i rekreacji na budynek opieki zdrowotnej w m. Rosnowo, dz. nr 226/11.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- przebudowa istniejących pomieszczeń budynku o nowy układ dla potrzeb przychodni lekarskiej

i dostosowaniu ich do obowiązujących przepisów,

- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie nowego wejścia głównego do budynku – otwieranie drzwi na zewnątrz budynku,

- zburzenie ściany gr. 18 cm oddzielającej korytarz główny z salą ćwiczeń,

- istniejące pomieszczenie WC - zburzenie ścianek działowych – zamiana pomieszczenia

w nowym układzie,

- nowe sufity podwieszane na stelażu w części poczekalni, recepcji oraz gabinetów lekarskich

z płyty g-k akustycznych,

- nowe instalacje sanitarne – (wod. – kan., C.O. oraz c.w.u.)

- wykonanie oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego, przeciwpożarowego

włącznika prądu, wykonanie nowej rozdzielni głównej, gniazd wtykowych w

nowych pomieszczeniach,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nowoprojektowanych,

- wykonanie ścianek działowych, w celu wyodrębnienia niezbędnych pomieszczeń w zabudowie

suchej z płyty g-k akustycznych,

- wykonanie niezbędnych instalacji w związku z przeprowadzoną przebudową,

- remont pomieszczeń istniejących,

- wykonanie niezbędnych przebić ścian na otwory drzwiowe wraz z montażem nowych prefabrykowanych nadproży drzwiowych,

- zamurowanie zbędnych otworów,

- wyburzenie ścianek działowych,

- istniejące podłogi w budynku bez zmian, w nowych pomieszczeniach zgodnie z rys. A1.0

wykładzina PVC Heterogeniczna,

- skucie tynków i istniejących okładzin na ścianach i sufitach,

- wykonanie nowych okładzin ściennych i wypraw tynkarskich,

- malowanie wszystkich pomieszczeń,

- wykonanie zadaszenia nad wejściem ze szkła hartowanego klejonego na cięgnach stalowych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa (załącznik nr 1).Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do jego zakresu, oraz że uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót, w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, zabezpieczenia placu budowy, odszkodowania za szkody powstałe podczas robót, przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu istniejącego, ryzyka pogorszenia się warunków geotechnicznych, inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia i umowy.

- W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z udostępnionych dokumentów, w tym również odpowiedzi na pytania i zmiany treści SWZ.

§ 2

- Termin wykonania zamówienia – .............................

- Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień zakończenia robót określony w protokole odbioru końcowego robót bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie sam/sam, za wyjątkiem robót w zakresie ………………., które zostaną wykonane przy udziale podwykonawców (niewłaściwe skreślić).

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, pod warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.

- Wobec Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i prawidłowość robót, dostaw i usług  zrealizowanych przy pomocy podwykonawców (i dalszych podwykonawców).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa z podwykonawcą musi określać:

  - zakres rzeczowo-finansowy robót powierzonych podwykonawcy,

  - część dokumentacji dotyczącą zakresu wykonania robót określonych w projekcie umowy z podwykonawcą,

  - kwotę wynagrodzenia podwykonawcy za roboty, mieszczącą się w granicach kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy z podwykonawcą,

  - termin lub terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy,

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, który nie może być dłuższy od terminu wynikającego z niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniające wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;

- zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy formą zapłaty jest umorzenie długu pieniężnego na skutek potrącenia lub innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego, dla uznania wynagrodzenia podwykonawcy za rozliczone wymagane jest pisemne oświadczenie wierzyciela o uznaniu umorzenia. Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wyżej wymienionych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających otrzymanie zapłaty  zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłączenie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust 10. Zamawiający poinformuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10., lub w przypadku złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia lub kwotę złożoną do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie (ryczałtowe), którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w  wysokości:

wartość netto ..........................  zł

wartość pozostaje powiększona o ..........% VAT

w kwocie ................... zł

cena ( z VAT ) za wykonanie świadczenia wyniesie ............................ zł

słownie ........................................................................................................................................,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru robót (częściowego lub końcowego), na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:  ………………………………………………… z  zastrzeżeniem § 3 ust. 10-16

- Sposób wystawienia faktury:

- Od momentu obowiązkowego stosowania przez Wykonawcę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktura będzie wystawiana i dostarczona wyłącznie za pośrednictwem KSeF, w sposób zgodny z wytycznymi i przepisami dotyczącymi KSeF. Fakturę ustrukturyzowaną za pośrednictwem KSeF należy wystawić w następujący sposób:

- Nabywca: Gmina Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, NIP: 499 052 74 86

- Odbiorca: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo,  ul. Szkolna 2, NIP 669 14 62 739

- W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zobowiązany do wystawiania i dostarczania faktur za pośrednictwem KSeF i nie będzie wystawiał faktury za pośrednictwem KSeF, faktura zostanie wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej na adres Zamawiającego, W takiej sytuacji fakturę należy wystawić na:

- Nabywca: Gmina Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, NIP: 499 052 74 86

- Odbiorca: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, NIP: 669 14 62 739

- Cesja lub przekaz wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, do wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

§ 5

- Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

- Powyższe nie jest wymagane w przypadku, gdy w/w czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które te czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane przez zamawiającego dowody, spośród wymienionych poniżej, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego powyżej, lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć dodatkowo kary przewidziane umową. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osób wymienionych w załączniku do umowy innymi osobami, pod warunkiem spełnienia wymogu zatrudnienia ich na podstawie umowy o pracę.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy:

1) z należytą starannością zapoznał się z zakresem prac, załączonymi do SWZ dokumentami i przeanalizował z należytą starannością terminy wykonania niniejszej umowy;

2) dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia,

3) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do określenia zakresu i charakteru robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy;

- dostarczenie wszelkich niezbędnych, fabrycznie nowych materiałów, urządzeń i wyposażenia stanowiących przedmiot umowy;

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót;

- utrzymanie terenu wykonania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku;

- wywiezienia wszystkich odpadów powstałych przy wykonywaniu robót (gruzu, śmieci, itp.) z placu budowy na wysypisko, oraz poniesienia kosztów ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym w przypadku złomowania środki pieniężne uzyskane ze złomowania należą się Zamawiającemu i zostaną wpłacone na jego rachunek bankowy,

- poniesienie kosztów związanych z zużyciem mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki) w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z mediów udostępnionych przez Zamawiającego, rozliczenie kosztów zużycia nastąpi na podstawie wskazań liczników oraz zgodnie z zasadą refakturowania.

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu robót, w tym dokonanie renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji

- na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni, okazanie w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- Wykonawca zapewni na swój koszt dokonanie wszystkich niezbędnych badań technicznych potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją.

- Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót, szczególnie w obrębie terenów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz zobowiązuje się posiadać takie ubezpieczenie przez cały realizacji umowy i zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczeniową na każde żądanie Zamawiającego.

§ 7

- Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót częściowych oraz ulegających zakryciu – dokonywany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania,

- odbiór końcowy – polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową,

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia (w dzienniku budowy, jeżeli dziennik jest prowadzony), w terminie maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie.

- Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem odbioru końcowego robót bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji, jeśli jest ono wymagane przepisami prawa, w tym do dostarczania wyjaśnień, dokumentacji powykonawczej, i innych dokumentów związanych z wykonanymi przez Wykonawcę robotami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia - Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokołem. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie wybudowanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wybudowanej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów wadliwych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokołem.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  ………………….. gwarancji – licząc od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego w którym nie stwierdzono wad i usterek lub od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego zadania.

- Zamawiający może zgłaszać wady (usterki) w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Za zgodą Zamawiającego termin naprawy w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady (usterki) i możliwości technologicznych jej usunięcia.

- Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę o jej usunięciu.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty budowlane  wykonane przez Podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi usunięta została wada (usterka), termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo w zakresie rzeczy naprawionej.

- Wykonawca odpowiada za wady (usterki) w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach wskazanych w ust. 2 lub 3, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, szkód wynikłych z winy Zamawiającego.

- Wydłużenie okresu gwarancji następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.

- Do biegu terminu gwarancji stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Zamawiający i Wykonawca ustanowią ze swojej strony osobę do nadzoru nad wykonaniem prac objętych umową.

- Zamawiający ustanawia ……………, jako osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za stały nadzór nad realizacją zamówienia.

- Wykonawca ustanawia ……………, jako osobę odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją zamówienia.

§ 10

- Wykonawca obowiązany jest do wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, tj. ………….. zł (słownie: ………………..).

- Do dnia zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………...

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie gwarancji.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Dziale XVI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za nie przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy, w wysokości 1500,00 zł za każdy taki przypadek,

- za nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian, w terminie określonym w § 3 ust. 8, w wysokości 1500,00 zł za każdy taki przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (w przypadku przyjęcia terminu niezgodnego z zapisem § 3 ust. 5 i braku jego zmiany na żądanie Zamawiającego) w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6 lub ust. 9 na dokonanie zmiany,

- za brak zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w tym – z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP), w wysokości 10 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której dotyczy zapłata,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (w tym – z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP),  w wysokości  1500,00 zł za każdą nieterminową zapłatę,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4.

- w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu raportu na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ, tj. nie przedłożeniu oświadczeń zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, lub zatrudnienia tych osób w oparciu o inny stosunek pracy - w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, obowiązującego w dniu naliczenia kary - za każdą osobę zatrudnioną na innej podstawie niż stosunek pracy oraz każdą osobę co do której Wykonawca nie przedłożył żądanych dokumentów,

- za zwłokę w dostarczeniu wyjaśnień, dokumentacji powykonawczej lub innych dokumentów związanych z wykonanymi przez Wykonawcę robotami potrzebnymi w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji, jeśli jest ono wymagane przepisami prawa,  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4.

- Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy także przed upływem terminu jej zapłaty.

- Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie za każde zdarzenie.

- Zapłata kary umownej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 PZP i mogą dotyczyć w szczególności:

- Zmiany terminu realizacji zamówienia:

- wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji zamówienia,

- Zmiana podwykonawców lub powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie realizować zamówienie.

- Zmiana osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazane w umowie osoby nie mogą pełnić swoich funkcji.

- Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego ceny brutto z uwzględnieniem zmiany stawek VAT, jeżeli nastąpi zmiana przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT.

- Ponadto zmiana umowy jest przewidziana:

- w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia,

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji i muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

    - Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy przez okres co najmniej 14 dni od daty przekazania placu budowy

    - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

    - Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresie budownictwa,

    - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób rażąco niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi

    - Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 3 – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności przez Zamawiającego,

    - Wykonawca realizuje czynności wskazane w § 5 umowy przy pomocy osób, które nie są zatrudnione w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – kodeks pracy

    - z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3, 6-8 wywiera skutek wobec tej części przedmiotu umowy, która nie została wykonana do dnia odstąpienia od umowy (skutek ex nunc), a z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 4-5 wywiera według wyboru Zamawiającego skutek z mocą wsteczną do całego przedmiotu umowy (ex tunc) albo skutek wobec tej części przedmiotu umowy, która nie została wykonana do dnia odstąpienia od umowy (skutek ex nunc).

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:  ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.

§ 15

Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                         WYKONAWCA