BDG-V.2611.29.2026.KR

Załącznik I do OPZ

Harmonogram prac

Harmonogram prac określa wstępny czas wykonania poszczególnych etapów zamówienia. Ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony z wykonawcą po podpisaniu umowy.   Zmiana ta nie będzie traktowana jako zmiana umowy i nie wymaga Aneksu.

| Lp. | Usługa | Zakres usługi | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa Przeniesienia | Polegająca na przeniesieniu Platformy (przeniesienie zakłada zapewnienie wszystkich funkcjonalności wraz z zawartymi danymi, w tym wszystkich kont obecnych użytkowników) na zasoby teleinformatyczne Wykonawcy i zapewnieniu ich niezawodności (niezawodność Platformy rozumiana jest, jako poprawne ich funkcjonowanie oraz świadczenie dostępności usługi w sieci Internet z zachowaniem dotychczasowego adresu pppszkolenia.gov.pl przez wymagany czas) zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik A do OPZ – Usługa Przeniesienia Platformy | Ostateczny harmonogram przeniesienia Platformy zostanie ustalony między Zamawiającym, a Wykonawcą w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tak aby zapewnić realizację usługi utrzymania i asysty technicznej w terminie od 1 marca 2027 r. |
| 2 | Usługa aktualizacji Platformy do najnowszej wersji | Polegająca na aktualizacji Platformy tj. rozwiązania Moodle wraz z bazą danych i wszystkimi zainstalowanymi wtyczkami oraz motywami z wersji 4.5.5+ (Build: 20250613) do najnowszej wersji, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik J do OPZ – Usługa aktualizacji Platformy | Usługa będzie wykonywana na podstawie odrębnego zlecenia w zależności od potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem terminu wskazanego w zleceniu. |
| 3 | Usługa Utrzymania | Polegająca na świadczeniu dedykowanego hostingu infrastruktury teleinformatycznej wraz z obsługą administratorską, zapewniającą funkcjonowanie, bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność Platformy zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik B do OPZ – Usługa Utrzymania. | W sposób ciągły od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń usługi przeniesienia do dnia 31 maja 2029 roku |
| 4 | Usługa Asysty Technicznej | Polegająca na świadczeniu usługi zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik C do OPZ – Usługa Asysty Technicznej. | W sposób ciągły od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń usługi przeniesienia do dnia 31 maja 2029 roku |
| 5 | Audyt dostępności strony pppszkolenia.gov.pl | Polegający na dokładnym przeanalizowaniu strony pppszkolenia.gov.pl i jej najbardziej istotnych podstron zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i specyfikacją stanowiącą Załącznik E do OPZ – Audyt | Usługa audytu będzie wykonywana na podstawie odrębnych zleceń w zależności od potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem terminów wskazanych w poszczególnych zleceniach. |
| 6 | Modyfikacja i rozbudowa strony pppszkolenia.gov.pl wraz z wdrożeniem wirtualnego asystenta oraz uwzględnieniem rekomendacji z przeprowadzonego audytu dostępności oraz oceny funkcjonalności strony (UX/UI) | Polegająca na modyfikacji i rozbudowie strony głównej pppszkolenia.gov.pl oraz zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu wirtualnego asystenta w formie wtyczki do platformy Moodle zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik F do OPZ oraz raportem z audytu – Modyfikacja strony szkoleniowej wraz z uwzględnieniem rekomendacji wskazanych w audycje dostępności strony zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik E do OPZ oraz oceny funkcjonalności strony (UX/UI) zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik M do OPZ. | Będzie wykonywana na podstawie odrębnych zleceń w zależności od potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem terminów wskazanych w zleceniach. |
| 7 | Produkcja, osadzenie i obsługa szkoleń | Zamawiający zakłada możliwość zlecenia usługi polegającej na produkcji, osadzeniu na platformie pppszkolenia.gov.pl i obsłudze nowych szkoleń e-learning z zakresu PPP przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, których łączna zawartość obejmie maksymalnie 3-4 godziny szkoleniowe wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszystkich utworów związanych z wykonaniem usługi zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik G do OPZ – Produkcja, osadzenie i obsługa oraz Załącznik H do OPZ – Opracowanie metodyczne i techniczne szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby szkoleń wskazanych w niniejszym punkcie do realizacji w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający gwarantuje realizację minimum jednego szkolenia. | W czasie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem terminów wskazanych w poszczególnych zleceniach. |
| 8 | Usługa dostosowania nagranych webinarów/szkoleń do celów szkoleniowych w wersji multimedialnej | Polegająca na kompleksowym montażu oraz obróbce graficznej i dźwiękowej nagrań webinarów/szkoleń dostarczonych przez Zamawiającego, w celu przygotowania profesjonalnych materiałów wideo przeznaczonych do publikacji i dystrybucji w kanałach online Zamawiającego (Pliki źródłowe webinarów/szkoleń zostaną udostępnione przez Zamawiającego), zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik K do OPZ – Usługa dostosowania nagranych webinarów/szkoleń do celów szkoleniowych w wersji multimedialnej. | Przez cały czas trwania umowy od momentu jej podpisania przez ostatnią ze stron, w zależności od potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem terminów wskazanych w poszczególnych zleceniach. |
| 9 | Usługa aktualizacji treści szkoleń zamieszczonych na Platformie | Polegająca między innymi na aktualizacji treści szkoleń związanych np. z aktualizacją kwestii prawnych, instytucjonalnych itp.– przewiduje się zmianę maksymalnie do 30 % zawartości treści każdego ze szkoleń w każdym z roku świadczenia usługi zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załączniku L do OPZ – Usługa aktualizacji treści szkoleń | W czasie trwania umowy, od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi przeniesienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem terminów wskazanych w poszczególnych zleceniach. |
| 10 | Usługa przeprowadzenia oceny funkcjonalności Platformy (UX/UI) | Polegająca na ocenie efektywności Platformy poprzez przeprowadzenie audytu UX (User experience) oraz UI (User interface) Platformy pppszkolenia.gov.pl, którego celem jest sprawdzenie użyteczności, intuicyjności i łatwości poruszania się po Platformie wraz ze sformułowaniem wytycznych i zaleceń, co do możliwych zmian i rozbudowy Platformy, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik M do OPZ – Ocena funkcjonalności Platformy | W czasie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem terminów wskazanych w poszczególnych zleceniach. |

Ilekroć w OPZ jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze od poniedziałku do

piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w

rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r, 
poz. 90).