Załącznik nr 2 do SWZ-projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr ……………………………

zawarta w dniu ……………………. w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie podstawowym w postępowaniu znak RZ.271.2.7.2026, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawą Pzp), pomiędzy:

Gminą Tomaszów Mazowiecki z siedzibą: ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, REGON 590648333, NIP 7732282071, zwaną dalej „zamawiającym”,

reprezentowaną przez: …………………………………..

a

……………………………..…...……, z siedzibą: …………………………., zarejestrowaną w ………………… pod numerem …………… w dniu…………….…………., REGON …………………, NIP ………………, zwanym w dalszej części umowy „wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………

Strony umowy zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§1

Przedmiot umowy

- Nazwa zamówienia: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116641E - ul. Tomaszowska w Wąwale, gmina Tomaszów Mazowiecki”. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego 
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116641E - ul. Tomaszowska w Wąwale”.

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą drogową w gminie Tomaszów Mazowiecki – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116641E 
- na podstawie projektu technicznego.

- Lokalizacja: gmina Tomaszów Mazowiecki, obręb nr 18 Wąwał, działki nr ewid. 218, 55/4, 58.

- Zakres rzeczowy:

- budowa ciągu pieszego o szerokości 1,20 m wraz z miejscami do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami o wymiarach 2 m x 4 m, o nawierzchni z kostki betonowej, na odcinku 647 m ul. Tomaszowskiej,

- nowobudowany ciąg pieszy będzie stanowił połączenie z istniejącym chodnikiem w ul. Tomaszowskiej,

- konstrukcja ciągu pieszego:

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gr. 10 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm,

- kostka betonowa - gr. 8 cm,

- konstrukcja ciągu pieszego na szerokości dojazdów do posesji:

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gr. 5 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm,

- kostka betonowa - gr. 8 cm,

- uzupełnienie warstwy ścieralnej wzdłuż nowego krawężnika,

- wykonanie odwodnienia,

- usuniecie kolizji teletechnicznej.

- W ramach niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany jest także do uwzględnienia prac oraz kosztów dotyczących:

- wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

- dostarczenia, wdrożenia i utrzymania oznakowania na czas budowy,

- usunięcia poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy 
o odpadach materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Realizowana inwestycja powinna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno-budowlanych (Prawo Budowlane i rozporządzenia wykonawcze),

- polskich normach, przenoszących normy europejskie, odnoszących się do infrastruktury technicznej,

- aprobatach technicznych, deklaracjach zgodności i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- pozostałych obowiązujących normach i przepisach.

- Szczegółowy zakres inwestycji oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.

- Dokumenty wskazane w ust. 7 udostępnione są na stronie internetowej postępowania o przedmiotowe zamówienie: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-tomaszow-mazowiecki.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, wskazywałaby w swojej treści - znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały lub urządzenia lub produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wówczas zamawiający zgodnie z zapisami 
art. 99 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia lub produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia lub produkty lub usługi oferowane 
przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia lub produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń lub produktów lub usług zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zmawiającego w stosunku 
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

- Ponadto, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie 
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,  zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, ewentualnych oględzin na miejscu przyszłej budowy, jak również wszystkie pozostałe koszty, bez których
nie można wykonać przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie okaże się zbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- W przypadku skorzystania z prawa rezygnacji, o którym mowa w ust. 13, zamawiający gwarantuje wykonawcy realizację robót o wartości nie mniejszej niż 70% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust.1.

- Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedłoży zamawiającemu kosztorys wykonawczy, na podstawie którego wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej ryczałtowej. Kosztorys winien być wykonany w opcji „kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Ponadto wykonawca wskaże ceny czynników cenotwórczych tj. cenę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z terminem i zakresem określonym 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy. Aktualizacja harmonogramu wymaga zawarcia aneksu.

- Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, wykonawca 
z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonawca 
na żądanie zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi zamawiającemu program naprawczy, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót 
i wywiązania się z niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

- Określony powyżej termin wykonania inwestycji oznacza oddanie do użytku gotowego przedmiotu umowy potwierdzone podpisanym protokołem odbioru końcowego.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy,

  - przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej,

  - wskazanie miejsca poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca odprowadzania ścieków (jeżeli dotyczy),

  - wyznaczanie terminów odbiorów robót,

  - odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego należytego wykonania,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

    - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami branżowymi 
oraz przepisami ustawy – Prawo budowlane i innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju prac.

    - Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, a w szczególności z dokumentacją projektową, SWZ, miejscem prowadzenia robót (jeśli było to wymagane) i warunkami ich wykonania.

    - Wykonawca zapewnia, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio do zakresu rzeczowego robót, zgodnie 
z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

    - Wykonawca w ramach realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy zobowiązuje się 
w szczególności do:

- organizacji robót, która zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz terenach przylegających do terenu budowy,

- terminowego wykonania przedmiotu umowy,

- przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza prawa budowlanego oraz bhp,

- przejęcia w wyznaczonym terminie od zamawiającego terenu budowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przejęty teren budowy oraz zaplecze budowy, niezwłocznego pisemnego powiadomienia zamawiającego o ewentualnym wykryciu wad w dokumentacji projektowej, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót,

- ponoszenia kosztów zasilania w energię elektryczną, wodę oraz media technologiczne niezbędne 
do prowadzenia robót i zagospodarowania terenu budowy,

- kompleksowej obsługi geodezyjnej robót,

- usunięcia poza teren budowy na koszt wykonawcy, ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy 
o odpadach, materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych. Sposób postępowania z elementami podlegającymi rozbiórce a nadającymi się do dalszego wykorzystania, winien być uprzednio uzgodniony z zamawiającym. Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego użycia wykonawca winien utylizować we własnym zakresie i na własny koszt.

- zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy 
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

- ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,

- kompletowania wraz z postępem robót dokumentacji powykonawczej (skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana zamawiającemu podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy).

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiającego w trakcie trwania robót 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości,

- posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego 
(na każde żądanie zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia).

    - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót powinny przebywać na budowie w trakcie realizacji robót, którymi kierują, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru.

    - Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami (kierownik budowy i kierownik robót)                              i wykonywania przedmiotu umowy osoby spełniające wymagania określone w SWZ oraz wskazane w ofercie wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach technicznych budowy organizowanych 
przez zamawiającego co najmniej jeden raz w tygodniu przez cały okres trwania umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania na każde żądanie zamawiającego, deklaracji zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego 
na budowie wyrobu (zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż podane 
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia przez zamawiającego parametrów nie gorszych 
niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych, a także pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego).

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych materiałów.

    - W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawców, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za jakość i terminowość robót wykonywanych przez podwykonawców.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
w zakresie personelu wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy i zobowiązania podwykonawców do przestrzegania w/w przepisów we wspomnianym zakresie.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 
na podstawie formularza oferty w wysokości:

netto: ………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………..)

plus podatek VAT, który wynosi ……… %, tj. ………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………..)

co stanowi wynagrodzenie brutto: …………………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………..)

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Ponadto wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji i późniejszej likwidacji placu budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty zagospodarowania odpadów, obsługi geodezyjnej (w tym tyczenie, szkice, obmiary powykonawcze, inwentaryzacja powykonawcza itp.), koszty związane z odbiorami robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej 
oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko wykonawcy i obciążają go w całości.

- Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi w dwóch częściach zgodnie z terminami wynikającymi 
z harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- odbiór częściowy po wykonaniu nie więcej niż 50 % wartości robót budowlanych,

- odbiór końcowy po zakończeniu i odebraniu pozostałego zakresu zamówienia.

- Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony protokół częściowy i końcowy odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych 
przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

- Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku 
od towarów i usług.

- Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do:

- wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu2” i „Podmiotu3”:

- „Podmiot2” (Nabywca) – dane zamawiającego: Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 773-22-82-071,

- Wartość „1” w polu JST,

- „Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki organizacyjnej zamawiającego:

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 773-16-77-235,

- „Rola” dla „Podmiotu3” – „8” – Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca (jest to obowiązkowy element dla każdej faktury zakupowej, znacznik ten umożliwi przypisanie faktury do jednostki 
– odbiorcy),

- umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki Transakcji” – informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności numeru 
lub symbolu umowy w formacie: „Umowa nr ………….”.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie 
e-Faktur i doręczona zamawiającemu jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA(3) oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.

- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnie z wymogami, o których mowa powyżej, w tym 
z pominięciem któregokolwiek z elementów, uprawnia zamawiającego do:

- żądania wystawienia faktury korygującej oraz

- wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte powyżej, 
co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie.

- Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy powinien wynosić 30 dni od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, za otrzymaną przez zamawiającego, zgodnie z art.106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

- W sytuacji konieczności załączenia do faktury załączników, np. potwierdzających wykonanie zlecenia/usługi (protokół odbioru, rozliczenia itp.) wykonawca zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej, oznaczenia jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej faktury wraz z załącznikami innymi niż ustrukturyzowane, na uzgodniony adres. Ponadto należy pamiętać, że opisowi będzie podlegać faktura oznaczona stemplem potwierdzającym ujęcie w rejestrze faktur.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonywać należnej, terminowej zapłaty podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, jak również kompletować i przekazywać zamawiającemu dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia regulowania należności podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 462 ustaw Prawo zamówień publicznych, biorących udział w realizacji odebranego zakresu zamówienia.

- Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury na konto wykonawcy, do którego bank otworzył 
tzw. rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje 
w wykazie podatników VAT publikowanym przez Krajową Izbę Skarbową na stronie Ministerstwa Finansów.

- Za nieterminowe płatności faktur, wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, z zastrzeżeniem 
ust. 12.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.

§ 6

Przedstawiciele stron

      - Przedstawiciel wykonawcy: ……………………………………………, tel. ………………………………………………..

      - Kierownik budowy: …………………………………, nr uprawnień: …………………………, tel. ……………………….

      - Kierownik robót elektroenergetycznych/teletechnicznych: …………………………, nr uprawnień: ………………………

      - Przedstawiciel zamawiającego: ……………………………………………, tel. …………………………………………..

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego: ……………………………………………, tel. ………………………………………

      - Zmiana osób, o których mowa w ust. 2-4, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona    przez wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zaakceptowana 
przez zamawiającego zmiana którejkolwiek z tych osób powinna być potwierdzona pisemnie, ale nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy (przeprowadzony po wykonaniu do 50% robót,

  - odbiór końcowy (przeprowadzany po wykonaniu wszystkich robót budowlanych),

  - odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zawiadomi zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego 
lub końcowego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego wykonawca przekaże zamawiającemu następujące dokumenty:

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji zamówienia,

  - oświadczenie kierownika budowy, że wbudowane materiały są zgodne z obowiązującymi normami                                        lub aprobatami i zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy/ kierownika robót oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru),

  - kopię faktury i potwierdzenie zapłaty podwykonawcy lub oświadczenie, że wykonawca nie zlecał 
w okresie rozliczeniowym żadnych robót,

  - protokoły badań i sprawdzeń (jeżeli dotyczy),

  - rozliczenie częściowe budowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości, (kosztorys powykonawczy).

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta 
ze stwierdzeniem, że zmiany te są nieistotne w rozumieniu zapisów Prawa budowlanego; za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy zamawiającego odpowiada wyłącznie wykonawca,

  - dokumenty, uzyskane w imieniu zamawiającego stwierdzające pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy,

  - operat geodezyjny powykonawczy w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

  - protokoły badań i sprawdzeń (jeżeli dotyczy),

  - informację o sposobie zagospodarowania wytworzonymi odpadami rozliczenie materiałów rozbiórkowych przeznaczonych do odzysku na potrzeby zamawiającego (jeżeli dotyczy),

  - wymagane dokumenty gwarancyjne, a w szczególności karta gwarancyjna, której wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji zamówienia,

  - oświadczenie kierownika budowy, że wbudowane materiały są zgodne z obowiązującymi normami 
lub aprobatami i zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robót 
oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru),

  - kopię faktury i potwierdzenie zapłaty podwykonawcy lub oświadczenie, że wykonawca nie zlecał 
w okresie rozliczeniowym żadnych robót,

  - rozliczenie końcowe budowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości (kosztorys powykonawczy),

  - rozliczenie materiałów rozbiórkowych przeznaczonych do odzysku na potrzeby zamawiającego (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Odbiór częściowy i końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.                                      W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

  - w przypadku wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektu, nadających się 
do usunięcia, zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, jednocześnie wyznaczając termin 
na usunięcie wad,

  - w przypadku wad nie nadających się do usunięcia zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonać odbioru 
i obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia.

  - w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia, zamawiający wyznaczy termin na ich usuniecie 
i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia.

  - w razie nieusunięcia przez wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót w wyznaczonym                              przez zamawiającego terminie, zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe.. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej, wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, 
a jeżeli będzie ono niewystarczające, zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia zamawiającego w tej sprawie.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 
20 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Data podpisania protokołu końcowego odbioru robót jest datą zakończenia robót oraz przyjęciem przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, 
tj. …………. zł (słownie: ………………………………………………) w formie: …………………………..

- Zabezpieczenie musi zostać wniesione przez wykonawcę jednocześnie na okres realizacji umowy 
wraz  z okresem rękojmi za wady i gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko na czas realizacji umowy.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji na okres ........ miesięcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy również do pokrycia kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego wykonawcę, gdy wykonawca jako strona umowy, robót tych nie wykona 
lub wykona je nienależycie.

§ 9

Kary umowne

  - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
w formie kar umownych.

  - Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę wykonawcy w stosunku do terminu wykonania robót budowlanych - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót 
i wykonania umowy określono w § 2),

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad,

    - w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez wykonawcę lub zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (np. w przypadku zagrożenia z winy wykonawcy niedotrzymania terminu realizacji umowy, w przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę do realizacji umowy) - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

  - Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, wynikający z zawartej umowy 
z podwykonawcą,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w trybie § 11 - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w trybie § 11 - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, sprzecznego z zapisami § 11, 
w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wskazanego przez zamawiającego na usunięcie zastrzeżeń,

    - w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, o których mowa w § 14, w wysokości 5 000,00 zł za każdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę.

  - Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności utratę ewentualnego dofinansowania ze środków zewnętrznych, w wyniku działań i zaniechań ze strony wykonawcy                                           lub podmiotów działających w imieniu wykonawcy, w tym podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

  - Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy      bez osobnego wezwania. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, termin zapłaty przez wykonawcę naliczonej kary umownej wynosi 7 dni od wezwania.

  - Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zapłata kary przez wykonawcę lub potrącenie przez zamawiającego kwoty kary z płatności należnej wykonawcy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz zgodnie 
z właściwymi przepisami ustaw: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:

- wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego,

- wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym terminie,

- wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do przejęcia terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia przedmiotu umowy,

- wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający:

  - nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

  - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy zamawiającego podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy:

  - zostanie ogłoszona w stosunku do wykonawcy likwidacja lub zostanie ustanowiony dla niego zarządca przymusowy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

  - wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zamawiający stwierdził uporczywe naruszanie wymogu zatrudniania pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Poprzez uporczywe naruszenie wymogu zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy zamawiający rozumie wykrycie trzech przypadków braku zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-4, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie z umową, z nieuzasadnionymi przerwami, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawca ma obowiązek:

  - natychmiast wstrzymać wykonywanie przedmiotu umowy, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz w przypadku rozpoczęcia robót zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez zamawiającego,

  - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które wykonawca otrzymał płatność, najpóźniej w terminie wskazanym  
przez zamawiającego.

- W terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość 
do odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny i zabezpieczyć obiekt na koszt wykonawcy, w przypadku trwających robót budowlanych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez wykonawcę powyższego obowiązku, zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonany zakres przedmiotu umowy według cen ujętych w kosztorysie wykonawczym, pomniejszone o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych 
oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiście przedmiot umowy, 
z wyjątkiem robót w zakresie ........................., które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów, 
na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy).

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców, jak za własne. Wykonanie prac w podwykonawstwie 
nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy 
i obowiązujących przepisów prawa.

- Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.

- Zamawiającemu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 6, przysługuje prawo do zgłoszenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

  - określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

  - gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
z zamawiającym,

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

  - w przypadku, gdy wartość robót wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza wartość udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamówienia,

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach:

- gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 1,

- zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Niezgłoszenie w terminie wskazanym w ust. 7 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                                    o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 
od doręczenia wykonawcy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do wprowadzania zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 6 - 12.

- Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z fakturą dowodu dotyczącego zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie płatności z tego tytułu nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek.

- Jeżeli wykonawca realizował zamówienie samodzielnie, jest zobowiązany dołączyć do składanej faktury oświadczenie, że zrealizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Do sposobu i terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą miały zastosowanie przepisy art. 465 ustawy Pzp.

- Odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności wynikającej z niniejszej umowy.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania  powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych lub w przypadku, gdy podwykonawca narusza przepisy bhp 
lub postanowienia niniejszej umowy.

- Podwykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
w szczególności w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne każdego 
z elementów przedmiotu umowy wynosi …… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres ……. miesięcy (zgodnie                                      z ofertą) za wady fizyczne i prawne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem wady, awarii lub usterki, a jej skuteczną naprawą.

- Zamawiający, wedle swojego wyboru, może korzystać z uprawnień przysługujących mu z rękojmi 
lub gwarancji.

- Wykonawca wystawi na rzecz zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny, najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi zamawiający zawiadomi wykonawcę na piśmie (pocztą elektroniczną, pismem za pośrednictwem operatora publicznego).

- Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z przepisami, normami 
i wytycznymi zamawiającego oraz wytycznymi organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących 
w procedurach odbiorowych.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie dłuższym 
niż 14 dni od daty jego powiadomienia.

- W przypadku wykrycia wad lub usterek, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu, na ich usunięcie wykonawca ma 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia powstałych wad/powstałej wady bez względu na koszty, 
jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy wykonawca odmówi usunięcia wad(y), zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad(y) osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe. Zamawiający może dochodzić tych kosztów niezwłocznie po ustaleniu 
ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. Wykonanie zastępcze nie wymaga uzyskania upoważnienia sądowego oraz nie zwalnia z odpowiedzialności za opóźnienie, które powstało. Jednocześnie wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi na warunkach określonych w umowie 
za wykonane przez podmiot trzeci prace zastępcze i użyte do nich materiały i urządzenia.

- Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego, nie usunie usterek lub wad w terminie, o którym mowa 
w ust. 8-9, to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe. Kara będzie liczona 
od upływu terminu wskazanego w ust. 8-9 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci.

- Jeżeli wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z gwarancji lub z rękojmi za wady,                 a zamawiający zleci realizację zastępczą innemu podmiotowi, zapłata może być pokryta ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz wykonawcy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach wynikających                             z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady także po upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- W terminie 14 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usuniętych wad powstałych w okresie gwarancji.

- W przypadku niestawienia się wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 16, zamawiający może dokonać jednostronnego odbioru ostatecznego i prześle treść protokołu na adres wykonawcy wskazany w umowie.

- Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia niezależnie od okresu udzielanego wykonawcy przez producenta.

§ 13

Zmiana umowy

- Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, jeżeli powodują one, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – okoliczności wskazane w art. 454 ustawy Pzp. Istotna zmiana wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

- Zmiany zawartej umowy następują w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą stron umowy.

- Wszystkie zmiany w umowie z zakresu robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane będą           na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez zamawiającego oraz po zawarciu aneksu 
do umowy.

- Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wskutek następujących okoliczności:

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące                                   po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony, stany epidemii, pandemii, działania militarne, znaleziska archeologiczne lub historyczne,

- działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi                           lub mienia,

- wytycznych, decyzji, uzgodnień, wniosków podmiotów trzecich lub opinii branżowych,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

- realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót 
lub zwiększenia ich wartości,

- napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót,

- wystąpienia warunków pogodowych uznawanych jako anomalia lub odbiegających od normalnych 
dla danej pory roku, niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,

- ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- z okoliczności leżących po stronie zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności pisemne wstrzymanie przez wykonawcę przez zamawiającego,

- wynikająca z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia opóźnienia,

- okoliczności, zdarzeń innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia przez zamawiającego zgody na zmianę.

- Terminy realizacji zamówienia ulegają wydłużeniu o czas, w którym wskazane powyżej okoliczności uniemożliwiają wykonawcy wykonanie robót budowlanych lub o czas niezbędny do ich wykonania.

- Zmiana sposobu wykonania robót budowlanych może nastąpić w przypadku:

- konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych, technologicznych, materiałowych), niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub wyjątkową sytuację niewynikającą 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego lub wykonawcy, której nie można było przewidzieć, 
jeżeli zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych 
jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

- zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jeżeli zastosowanie tych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych spowoduje polepszenie parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego,

- odmienne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach,

- odmienne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

- zmiany, o których mowa w pkt 1-5 nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy.

- W trakcie wykonywania robót budowlanych, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót lub wprowadzone roboty zamienne. Zmiany te są dopuszczalne tylko w przypadkach, 
gdy proponowane przez wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca winien przedstawić uzasadnienie, że dokonanie zmiany jest uzasadnione warunkami technicznymi, użytkowymi 
lub funkcjonalnymi realizowanego obiektu budowlanego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Wprowadzenie zmiany wymaga zgody zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza odstąpienie przez zamawiającego od wykonania części robót zbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wykonaniem 
w zamian robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawi kosztorys różnicowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego

- Na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 
z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec wykonawcy 
z tytułu realizacji robót i wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzony przez wykonawcę kosztorys na podstawie kosztorysu wykonawczego według wskazanego poniżej pierwszeństwa:

- kosztorys wykonawczy sporządzony na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych robót 
lub w przypadku robót, dla których określono w kosztorysie wykonawczym nakłady rzeczowe w KNR                  oraz ceny materiałów i sprzętu, koszt tych robót będzie określony na podstawie kosztorysu szczegółowego, sporządzonego na podstawie KNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów bezpośredni i pośrednich oraz zysku, robocizny, kosztów zakupu materiałów i podatku VAT),

- w przypadku robót, dla których nie określono w kosztorysie wykonawczym kosztów danych robót 
lub nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz cen materiałów i sprzętu nie występujących 
w przywołanych cennikach, koszt tych robót będzie określony na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego na podstawie KNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, cen materiałów, sprzętu, zysku i robocizny) nie wyższych niż w kosztorysie wykonawczym 
lub w przypadku ich braku – wg średnich czynników cenotwórczych dla województwa łódzkiego 
w dostępnych publikacjach Sekocenbudu, Orgbudu, Wacetobudu aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu.

- W przypadku niewykonania przez wykonawcę części robót (uzgodnione ograniczenie zakresu robót) jego wynagrodzenie odpowiednio ulega zmniejszeniu (wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w kosztorysie powykonawczym).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w innych przypadkach, jeżeli zmiana umowy byłaby dopuszczalna na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek 
z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 14

Wymagania wynikające z art. 95 ustawy Pzp

- Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający określa w umowie na roboty budowlane 
lub usługi wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Określone poniżej wymagania dotyczą zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy.

- Rodzaj czynności w trakcie realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę:

- prace rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- roboty montażowe,

- roboty budowlane.

- Zatrudnienie osób wykonujących powyżej wskazane czynności dotyczy całego okresu realizacji zamówienia.

- Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy:

- kierowników budowy i kierowników osób,

- inspektorów nadzoru inwestorskiego i archeologicznego,

- obsługi geodezyjnej.

- Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże zamawiającemu wykaz osób, 
które będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 2 wraz z oświadczeniem, że osoby te są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca obowiązany jest do aktualizowania tego wykazu 
i przekazania zamawiającemu każdorazowo zaktualizowanego wykazu. Zmiana osób wymienionych 
w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

- W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W ramach uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawcy, w terminie wskazanym w wezwaniu:

- wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5,

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2, zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej.

- Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wielokrotne naruszanie przez wykonawcę jego obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§ 15

Postanowienia w zakresie RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1), dalej „RODO” informuję, że:

  - administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tomaszów Mazowiecki reprezentowana przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4,  97-200 Tomaszów Mazowiecki,

  - dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@gminatomaszowmaz.pl lub pisemnie 
na adres urzędu ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

  - państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym niniejszego postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej zamawiającego pod poniższym linkiem: http://bip.gminatomaszowmaz.pl/artykul/70/92/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych osobowych-zwiazana-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu zamawiającego – w odniesieniu do osób, których dane przekaże zamawiającemu w toku realizacji umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla zamawiającego,
a jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							      WYKONAWCA

| Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY |  |  |  |  |
| Nazwa zamówienia: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116641E - ul. Tomaszowska w Wąwale, gmina Tomaszów Mazowiecki”. |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa roboty | Wartość netto | I etap (do ………………) | II etap (do …………….) |  |
|  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | Chodnik |  |  |  |  |
|  | Zjazdy |  |  |  |  |
|  | Odwodnienie |  |  |  |  |
|  | Roboty uzupełniające |  |  |  |  |
|  | Usunięcie kolizji teletechnicznej |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RAZEM VAT (23%) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RAZEM BRUTTO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Uwaga: w harmonogramie należy wskazać w odrębnych wierszach zakres prac zleconych podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |
|  | …..................................................... |  | …......................................... |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |  |
|  | ....................................................... |  |  |  |  |
|  | INSPEKTOR NADZORU |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

do umowy nr ………………. z dnia ………………. r.

Wykonawca: ……………………………………………………..

Zamawiający: ……………………………………………………

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w ramach zamówienia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 116641E - ul. Tomaszowska w Wąwale, gmina Tomaszów Mazowiecki”.

- Gwarancja zostaje udzielona na ……… miesięcy licząc  od dnia ……..…….. , tj. od dnia odbioru końcowego zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji, a ponadto z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących                       w przedmiocie w chwili odbioru, a o których wówczas nie wiedział.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują użytkownikowi wyłącznie na skutek wad fizycznych tkwiących                 w wyrobie, które ujawniły się w czasie trwania gwarancji i eksploatacji wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem zamawiającego lub użytkownika,

- naturalne, częściowe lub całkowite zużycie elementów, zgodnie z ich właściwościami lub przeznaczeniem,

- uszkodzenia powstałe wskutek:

- eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub niewłaściwej konserwacji,

- przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez zamawiającego lub użytkownika bez pisemnej zgody wykonawcy.

- Podstawą do rozpatrzenia zasadności zobowiązań gwarancyjnych są: niniejsza karta gwarancyjna 
oraz pisemne zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie powinno zawierać między innymi opis uszkodzenia, zdjęcie oraz jeśli to możliwe, przyczynę jego powstania.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek, na własny koszt, co obejmuje również koszt transportu i użytych materiałów.

- Jeśli istnienie wad lub usterek uniemożliwia normalne funkcjonowanie obiektu wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. W pozostałych przypadkach usunięcie wad i usterek powinno nastąpić najpóźniej do 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

- Po pisemnym wezwaniu do usunięcia usterek, wad lub szkód wykonawca jest zobowiązany do:

- zgłoszenia zamawiającemu terminu przystąpienia od usunięcia usterek, wad lub szkód,

- uzgodnienia z zamawiającym sposobu wykonania robót,

- uzgodnienia lokalizacji placu budowy podczas usuwania usterek,

- ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usunięcia usterek, wad lub szkód,

- zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek, wad lub szkód.

- Zdemontowane podczas naprawy gwarancyjnej materiały pozostają własnością wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego, nie usunie usterek lub wad w terminie, o którym mowa 
w ust. 7, to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne określone w umowie nr …………………….., bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe. Kara będzie liczona od upływu terminu wskazanego w ust. 7 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci.

- Jeżeli wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z gwarancji lub z rękojmi za wady,                 a zamawiający zleci realizację zastępczą innemu podmiotowi, zapłata może być pokryta ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz wykonawcy.

- Każda naprawa wydłuża okres gwarancji udzielonej na całość zadania o okres wystąpienia wad do czasu                    jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez zamawiającego.

……………………………………..

(podpis wykonawcy)