Z A M A W I A J Ą C Y:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła

Adres: ul. 1 Praskiego Pułku nr 33

05-075 Warszawa-Wesoła

### Tel. 22 443 41 06, fax. 22 443 40 01

_____________________________________________

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym bez negocjacji

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp

p.n.

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

Nr sprawy 13 / 2026

# Specyfikacja Warunków Zamówienia została przygotowana

# przez członków Komisji Przetargowej w składzie:

1. Hubert ZIELIŃSKI			- Przewodniczący Komisji	................………..

2. Piotr SIWEK				- Sekretarz Komisji		................………..

3. Andrzej PYLAK			- Członek Komisji		………………………..

4. Grzegorz RUDZKI			- Członek Komisji		………………………..

5. Tomasz BOROWSKI			- Członek Komisji		………………………..

Z A T W I E R D Z A M:

B U R M I S T R Z

Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

(-) Marian MAHOR

Warszawa, dn. 29 kwietnia 2026 r……………………………

Pan Marian MAHOR

Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa

### Tel. 22 443 41 06, fax. 22 443 40 01

działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr GP-OR.0052.1529.2024 z dnia 17 maja 2024 r. oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na:

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest:

Miasto Stołeczne Warszawa  Dzielnica Wesoła

ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa-Wesoła

Regon: 015259640

NIP: 525-22-48-481

www.wesola.waw.pl

wesola.urzad@um.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz są dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/285607/notice/public/details

Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ;

1)	załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz:

a) projekt techniczny i wykonawczy

b) STWiORB

c) instrukcja wprowadzania oznakowania wizerunkowego

2)	załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia;

3)	załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;

4)	załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5)	załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;

6)	załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

7)	załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie wykonawcy na potwierdzenie aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w części 7 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania;

8)	 załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty;

9)	 załącznik nr 9 do SWZ – wykaz robót;

10)   załącznik nr 10 do SWZ – wykaz osób;

11) załącznik nr 11 do SWZ – oświadczenie składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507),

Część 1

INFORMACJE OGÓLNE

### Słowniczek użytych w specyfikacji warunków zamówienia terminów:

    - „zamawiający” –  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła

    - „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.

    - „postępowanie” – postępowanie prowadzone przez zamawiającego na podstawie niniejszej SWZ.

    - „ustawa PZP” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

    - „zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SWZ.

6.	„oświadczenie wykonawcy” – należy przez to rozumieć oświadczenie oraz informacje jakie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.	„wykonawca“ - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega sie o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

8.	wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w przepisach ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10.	Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z prowadzeniem negocjacji.

11.	Zamawiający nie przewiduje udziału wykonawcy w wizji lokalnej.

12.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.	Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

15.	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.	Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

17.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

18.	Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP;

1)	Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia, wskaże rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2)	Cześć 14 SWZ, zawiera szczegółowe zapisy w tym zakresie.

19.	Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

20.	Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

21.	W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia nazwy i kody CPV :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „modernizacja ulicy Brata Alberta na odcinku od ulicy Uroczej do pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej 172 – Etap II”

Przedmiot główny zamówienia zakwalifikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
pod nr:

| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |
| --- | --- |

Przedmioty dodatkowe:

| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ) – stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3.	Cechy techniczne i jakościowe przy opisie przedmiotu zamówienia

1)	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiORB,  dokumentacja projektowa, projektowane postanowienia umowy wraz załącznikami do niniejszej SWZ, określają zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wykonawca przygotowując ofertę, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, STWiORB, dokumentacji projektowej, oraz załączników do niniejszej SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

2)	Zamawiający zaleca wykonawcom szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z dokumentacją przetargową dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia.

3)	Wskazanie przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej oraz w STWiORB i dokumentacji projektowej, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, danych technicznych 
i opisów technologii, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców przy realizacji zamówienia.

4)	Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki 
o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

5)	Zamawiający opisując przedmiot zamówienia zgodnie z pkt 4) w opisie zamówienia wskazał kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

6)	Opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - (STWiORB);

- projektowane postanowienia umowy.

4. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę 
brutto: 1 311 959,34 zł.

5.	Udział w realizacji podwykonawców;

1)		Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2)	Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania ewentualnych podwykonawców, jeśli są już znani na etapie składania ofert.

3)	Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 121 pkt 1) ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz regulacji wysokościowej urządzeń.

6. Podział zamówienia na części

Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:

Rozdzielenie przedmiotu zamówienia grozi niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z nadzorem nad poszczególnymi elementami realizacji zamówienia wykonywanymi przez różnych wykonawców, w szczególności uniemożliwi jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności za powstałe szkody, lub za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający nie dzieli zamówienia na części w celu zminimalizowania ryzyka związanego z koniecznością zapewnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi wykonawcami, bowiem brak koordynacji działań niesie za sobą duże prawdopodobieństwo nieprawidłowej realizacji zamówienia.

Podział zamówienia na części jest ekonomicznie nie uzasadniony gdyż groziłby nadmiernymi kosztami jego realizacji.

Decyzja zamawiającego o niedokonaniu podziału zamówienia na części nie narusza zasady wyrażonej 
w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, tym samym nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym możliwości udziału 
w postępowaniu małych i średnich przedsiębiorstw.

Część 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ POSTANOWIENIA UMOWY

      - Termin i miejsce wykonania zamówienia oraz gwarancja jakości

- Umowa zostanie zawarta na okres: do dnia 31.08.2026 r.

- Miejscem wykonania zamówienia jest teren Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

  - Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia

1)	Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości, która będzie podlegała ocenie w kryteriach oceny ofert opisanych w niniejszej SWZ.

2)	Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia nie krótszy niż 36 miesięcy.

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zawiera postanowienia zgodne z treścią Działu VII ustawy PZP,

- Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

##### Część 4

##### INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami

- Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy PZP komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

1)	W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający korzysta z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego. Wejście na platformę następuje przez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl .

2)	Zamówienie prowadzi się w języku polskim.

3)	Pytania oraz korespondencję w niniejszym postępowaniu można zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

4)	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców.

5)	Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami;

Złożenie oferty wymaga do wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl, zgodnie z poniższą kolejnością.

6)	Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl,:

- Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami udostępnianym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl (zwanym dalej Systemem).

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. przekazanie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie, zgodnie z poniższą kolejnością.

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.

Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67 Ustawy:

| Opis | Wymóg |
| --- | --- |
|  | Przekazywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia |
| Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy | - Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; - Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej; - Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2; - Włączona obsługa JavaScript; - Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. |
| Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych | - Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie nieprzekraczająca 2 GB; - Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc |
| Kodowanie i czas odbioru danych | - Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; - Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce |
| Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert | - W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome, Firefox w wersji wspieranej przez producenta. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty podpisanej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym jest Firefox w wersji wpieranej przez producenta. - Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. - Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający (aplikacja dostępna do pobrania z poziomu Systemu). - Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: - https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”. - W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać: - E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie; - Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript; - Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) - Zainstalowana aplikacja Szafir Host; - Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; - Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. ## Prawidłowość konfiguracji stanowiska do złożenia oferty zaleca się zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”. - W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać: Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie. |
| Informacje dodatkowe | - Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; - Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. |

3.	Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie procedury:

– p. Piotr Siwek - Główny Specjalista, Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych, tel. 22 443 40 69,

w zakresie przedmiotu zamówienia:

– p. Grzegorz RUDZKI  – Główny Specjalista , Wydział Infrastruktury,  tel. 22 443 41 72

- Wyjaśnienie treści SWZ

- Wykonawca może zwracać się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje zapytanie drogą elektroniczną na adres:

za pomocą platformy zakupowej zamawiającego: https://zamowienia.um.warszawa.pl.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert;

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień do SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert;

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 niniejszej SWZ;

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania;

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający informuje o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie na stronie internetowej na której udostępniono SWZ.

Część 5 termin związania ofertą opis sposobu przygotowania oferty

1.	Termin związania ofertą

      - Wykonawca jest związany ofertą do dnia  16 czerwca 2026 roku.

      - W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem tego terminu, zwróci się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni.

      - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa wyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz 
z przedłużeniem  okresu ważności wadium, lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty

      - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

      - W niniejszym postępowaniu pełnomocnictwa, ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, który jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym.

3)	Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy PZP.

4)	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5)	Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty takie, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,

6)	w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

3.	Podpisy i pełnomocnictwa

- Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w niniejszej SWZ.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 4, dokonuje w przypadku:

-podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

-przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

-innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego

- W przypadku przekazywania w postępowaniu w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

-są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

-umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

-umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

-zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

Część 6

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Miejsce, termin złożenia ofert

1)	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2)	Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3)	Termin składania ofert upływa dnia 18 maja 2026 roku o godz. 10:00

2.	Informacja o trybie otwarcia ofert

## 1)	Termin otwarcia ofert upływa dnia 18 maja 2026 roku o godz. 11:00

2)	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

3)	W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w w/w terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

4)	Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Część 7 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek określonych: 
- w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

- w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

Część 8 INFORMACJA O WarunkACH udziału w postępowaniu

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które mogą dotyczyć;

a)	zdolności do występowania w obrocie prawnym;

b)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

c)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

d)	zdolności technicznej lub zawodowej.

Ad.1 a)	Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

Ad.1 b)	Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

Ad.1 c)		Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

Ad.1 d)	Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

      - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie dróg publicznych (min. klasy L) o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 
1 000 000,- zł brutto każda.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie (minimum jedna osoba) w branży:

- inżynieryjnej drogowej;

Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- warunek określony w pkt Ad. 1) musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),

- warunek określony w pkt Ad. 2) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.

3.	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

Część 9
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1.	Oświadczenia i dokumenty, odpowiednio na dzień składania ofert, składane wraz z ofertą przez wykonawców w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału w postępowaniu;

- Wykaz dowodów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

a)	 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

b)	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

2)	Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów musi przedstawić zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które powinno być sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności innych podmiotów w ramach wyjaśnienia lub uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3)	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnymi oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 ppkt 1), oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4)	oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składane na podstawie art. 117 
ust. 4 ustawy, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;

5)	oferta o treści zgodnej ze wzorem formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;

6) oświadczenie  składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507) – sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ

2.	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – składanych na wezwanie zamawiającego;

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

1)	potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

2)	wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

3)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.

3.	Wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1)	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie;

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2)	Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego o których mowa w pkt 1, aktualne na dzień ich złożenia.

4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;

1)	Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;

a)	ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;

b)	ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie  w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

c)	ust. 2 pkt 1 w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2)	wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

3)	Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4) 	Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie

5.	Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;

1)	w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

2)	do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się odpowiednio.

3)		Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.

Część 10

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT ORAZ OCENA OFERT

1.	Sposób obliczenia ceny oferty

1)	Wykonawca cenę oferty oblicza i podaje jako ryczałt na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, STWiOR oraz projektowanych postanowień umowy - (załączniki do niniejszej SWZ).

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Nie wymaga się załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

2)	Cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania i przekazania przedmiotu umowy. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto wyliczona przez wykonawcę.

      - Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto, którą należy umieścić w druku oferta. Wszystkie wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń.

      - Rozliczenia prowadzone między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN;

2.	Rażąco niska cena

1)	Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikających z odrębnych przepisów, zamawiający żąda wyjaśnień, w tym złożonych dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub innych części składowych.

2)	W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, zamawiający zastosuje przepisy art. 224 ustawy PZP.

3.	Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.	Informacja o obowiązku podatkowym

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

Część 11 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1.	Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej

1)	Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ.

2)	Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

2.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

| Lp | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty brutto (C) | 60% |
| 2 | Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G) | 40% |

1)	KRYTERIUM 1  - cena oferty brutto (C) - waga 60 %.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty.  Do wzoru podstawiana będzie cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia. Oferta w kryterium 1 może uzyskać maksymalnie – 60 punktów, według następującego wzoru:

Cmin

C =   ------  x 100 pkt x 60%

Cb

gdzie:

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium 1

Cmin – oferta brutto z najniższą ceną

Cb    - cena brutto oferty badanej

2)	 KRYTERIUM 2 - gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G) - waga 40%

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkt. Oferta w kryterium nr 2 może uzyskać maksymalnie 40 punktów, wg następującego wzoru:

Gbad

G = ------ x 100 pkt x 40%

Gmax

gdzie:

G– liczba punktów przyznanych za okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - kryterium nr 2

Gbad- okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (podana w miesiącach) zaproponowana przez wykonawcę w badanej ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy.

Gmax – maksymalny okres gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane, zaproponowany przez wykonawców, nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Uwaga!

Wykonawcy, którzy zaproponują okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane dłuższy niż 
60 miesięcy nie otrzymają dodatkowych punktów.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje gwarancję jakości na wykonane roboty budowlane krótszy niż 
36 miesięcy, zostanie odrzucona.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów, wg wzoru:

(ogółem punkty= C+ G)

  - Punktacja: liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Część 12

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć zamawiającemu;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

- wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrzeć umowę ubezpieczenia kontraktowego od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku robót będących przedmiotem umowy (O.C.) za cały okres obowiązywania umowy oraz złożyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy.

- suma gwarancyjna ubezpieczenia kontraktowego nie może być niższa od kwoty 1 000 000,- zł (słownie: jeden milion zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

d)	wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dacie zawarcia umowy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

e)	dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób opisanych w Części 14 SWZ.

Część 13 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

      - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

      - Odwołanie przysługuje zgodnie z zapisami art. 513 ustawy PZP.

      - Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej w Dziale IX ustawy PZP.

Część 14
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

- Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).

- Zamawiający przewiduje następujące wymagania przy zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy określone w dokumentach zamówienia w szczególności:

- Zatrudnienia osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych takich jak roboty rozbiórkowe, drogowe, instalacyjne, porządkowe oraz związane z zabezpieczeniem BHP, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji,

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby/osób wymienionych w części XII SWZ lub nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności jw. wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną zapisaną w projektowanych postanowieniach umowy.

Część 15

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Kwota i termin wniesienia wadium

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,- zł  (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

2)	Termin wniesienia wadium upływa dnia 18 maja 2026 roku o godz. 10:00

3)	Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 16 czerwca 2026 roku.

##### 2.	Forma i miejsce wniesienia wadium

1)	Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

2)	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:  Numer rachunku zamawiającego: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129

O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

      - Wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

      - Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisami art. 98 ustawy PZP.

Część 16 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTARZAJĄCYCH

      - Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Część 17 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1)	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2)	Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia  w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w dacie zawarcia umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

2.	Forma zabezpieczenia oraz miejsce złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu  - przelewem na rachunek zamawiającego  Numer rachunku zamawiającego:

52 1030 1508 0000 0005 5001 5129;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonawca – poza formą w pieniądzu – wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

3)	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący czas realizacji zamówienia.

4)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

5)	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

6)	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodny z projektowanymi postanowieniami umowy.

Część 18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

LUB UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1.	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jeśli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie , pisemnej zgody na wybór jego oferty.

2.	W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

3.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o;

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając  nazwy, siedzibę wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- unieważnieniu postępowania;

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.	Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5.	Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

6.	Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

- Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzi jedna z przesłanek opisanych w art. 255 ustawy PZP.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 256 ustawy PZP.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 7, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 19

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

# Kto administruje moimi danymi?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

- Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

# Dlaczego moje dane są przetwarzane?

- Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

# Jak długo będą przechowywane moje dane?

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

# Kto może mieć dostęp do moich danych?

# Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, 
w szczególności:

- podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

- każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

# Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

- Ma Pani/Pan prawo do:

  - dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

  - żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

  - żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  - nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  - wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  - Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  - Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  - sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

  - dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  - Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

- Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Inne postanowienia:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 roku z późniejszymi zmianami ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Modernizacja ulicy Brata Alberta na odcinku od ulicy Uroczej do pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej 172 – Etap II”

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie warunkami umowy, dokumentacją przetargową,  dokumentacją projektową, STWiORB oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy zakres ilości, rodzaju prac i czynności związanych z wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa.

- Wykaz robót budowlanych związanych z realizacją umowy:

Roboty drogowe (kod CPV 45233120-6, 45111300-1, 45233220-7)

- wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych,

- wykonanie robót rozbiórkowych:

- frezowanie jezdni asfaltowej,

- rozebranie uszkodzonych krawężników  i nawierzchni chodnika,

- rozebranie konstrukcji zatoki autobusowej przy SP 172,

- rozebranie progów zwalniających,

- załadunek i wywiezienie gruzu,

- wykonanie ławy betonowej z oporem (beton C 12/15) pod krawężniki oraz oporniki, dodatkowo do wymiany przewidziano 250 szt. uszkodzonych krawężników o wym. 15x30x100 cm wraz z rozbiórką i  ponownym ułożeniem przylegającej nawierzchni z kostki, krawężniki zostaną wskazane na budowie przez inspektora nadzoru,

- miejscowa wymiana nawierzchni chodnika i uzupełnienie płytek ostrzegawczych przy przejściach dla pieszych,

- oczyszczenie i sklejenie rys w podbudowie zalewką bitumiczną,

- skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem,

- wzmocnienie całej konstrukcji jezdni kompozytową siatką zbrojeniową o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 KR3-6 z profilowaniem spadków pod warstwę ścieralną grubości 7-10 cm (jezdnia),

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 11 45/80-55 grubości 4 cm  (jezdnia),

- wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni zatoki autobusowej przy SP 172,

- odtworzenie istniejących progów zwalniających z kostki betonowej oraz wykonanie nowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,

- wymiana na nowe wraz z regulacją wysokościową wszystkich włazów i pokryw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek zasuw gazowych i wodociągowych, skrzynek hydrantowych, wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni objętej zakresem robót,

- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, strukturalnej z masy chemoutwardzalnej o zwiększonej zawartości kruszyw uszorstniających,

- montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO) zakotwionych w nawierzchnię w sposób odporny na uszkodzenie przez pług śnieżny,

- wykonywanie robót zgodnie „Instrukcją wprowadzania oznakowania wizerunkowego inwestycji miejskich o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców”.

- Przygotowanie oraz przekazanie w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej i elektronicznej

dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta.

- Wymagania organizacyjne dotyczące sposobu prowadzenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić jednostkom świadczącym usługi wywozu odpadów sprawny odbiór tychże odpadów na terenie budowy podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest zobligowany do przekazania mieszkańcom informacji o ewentualnych zmianach w sposobie organizacji odbioru odpadów.

- W uzgodnieniu z Wykonawcą robót drogowych przed wykonaniem nowej nawierzchni jezdni MPWiK Warszawa będzie prowadził prace polegające na wymianie sieci wodociągowej na odcinku ok. 200m od ul. Podleśnej do pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 172. Prace sanitarne potrwają ok. 4 tygodni.

- Uwagi

Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących robót towarzyszących związanych pośrednio z wykonywanymi robotami tj.:

- użycie niezbędnego sprzętu do transportu i do wykonywania robót,

- kierowanie robotami i wykonywanie ich zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, a także utrzymywania  stałego  kontaktu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj.: koszty transportu, zaangażowania sprzętu, zużycia mediów, organizacji placu budowy, usuwania i utylizacji odpadów (zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) i , wydzielenie i zabezpieczenie dojścia oraz dojazdu do budynków sąsiadujących.

Wykonawca opracuje oraz wdroży na własny koszt organizację ruchu na czas prowadzonych robót.

W celu rzetelnej wyceny prac przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję w terenie.

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej analizy i oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów przed złożeniem oferty. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych.

Wskazane przez zamawiającego w materiałach przetargowych, tj. dokumentacji projektowej i STWIORB, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dane techniczne, opisy technologii przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców przy realizacji zamówienia. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „ … lub równoważny”.

Oferta powinna być opracowana w formie ryczałtowej i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót i zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Należy uwzględnić również wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania ww. prac budowlanych.

Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, STWiORB, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa.

Załącznik Nr 2 do SWZ

UMOWA Nr (wzór) ……………………………

PROJEKT UMOWY NR ……

W dniu ……………..…. …………… roku, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnica Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy: Nr ……..………….. z dnia ………………. i Nr …………………… z dnia ……………………….. przez:

1.	……………………………………….  		- ………………………………………………

2.	………………………………………		- ………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………………………… mającą/ym siedzibę w …..................................... przy …………………………………………….……., działającą/ym na podstawie wpisu do ……………………………………… nr ……………….. NIP ...................................... REGON ………………………………........,

reprezentowaną/ym przez:

…………………………………………………………………………………………………..…

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024.1320 t.j. ze zm.) zawarta została umowa o następującej treści:

(Przedmiot umowy)

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.:

"Modernizacja ulicy Brata Alberta na odcinku od ulicy Uroczej do pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej 172  – Etap II”

w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona, Wola Grzybowska)”

  - Szczegółowy zakres robót określa:

    - Dokumentacja projektowa,

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

    - Opis przedmiotu zamówienia

(Termin realizacji)

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi po uzgodnieniu z Wykonawcą w terminie do 7 dni od daty zwarcia umowy.

- Rozpoczęcie robót, w wyniku których zostanie zamknięta jezdnia i wyłączona komunikacja autobusowa  nastąpi nie wcześniej niż w dniu 29.06.2026 r.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.08.2026 r.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz szczegółowy kosztorys wykonawczy uwzględniające wszystkie elementy robót podlegające fakturowaniu.

(Obowiązki Zamawiającego)

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

    - protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

    - udział w odbiorach,

    - przekazanie dokumentacji projektowej,

    - przekazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Odpowiedzialne za nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są następujące osoby:

    - - Witold Wojtyński	- branża drogowa

    - – Anna Jasiewicz-Krupińska	- branża sanitarna

(Obowiązki Wykonawcy)

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym, ofertą Wykonawcy, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną a także wskazaniami Zamawiającego,

    - szczegółowe zapoznanie się z uwagami zawartymi w opiniach ZUD-u przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, projektami wykonawczymi oraz z innymi dokumentami m.in. uzgodnieniami, opiniami właściwych służb,

    - niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i wad zawartych w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające na skutek realizacji robót na podstawie wadliwej dokumentacji, bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego.

    - prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji drukowanej i elektronicznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej), zmienionego zarządzeniem nr 1062/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2011r. dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta,

    - protokolarne przejęcie placu budowy oraz rozpoczęcie robót w terminie ustalonym w umowie,

    - wyznaczenie Kierownika Budowy koordynującego realizację zadania i pełniącego funkcję zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. Poz. 418 j.t. ze zm.),

    - zapewnienie obsługi geodezyjnej na każdym etapie wykonywanych robót,

    - ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,

    - stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

    - wykonanie własnym kosztem i staraniem wszelkich badań laboratoryjnych (badanie zagęszczenia gruntu, badanie nośności podbudowy i nawierzchni, itp.) wraz z przedstawieniem pozytywnych wyników tych badań,

    - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagań określonych w art.21a ustęp 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

    - zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót 
i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

    - organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym we własnym zakresie oraz przywrócenie terenu zajętego pod zaplecze budowy do stanu poprzedniego w terminie 21 dni po zakończeniu robót,

    - ochrona placu budowy i zaplecza,

    - przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

    - pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu ścieków związanych 
z realizacją przedmiotu umowy,

    - opracowanie, zatwierdzenie oraz wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu 
z zabezpieczeniem dojścia i dojazdu do nieruchomości znajdujących się w pasie robót,

    - uzgodnienie warunków zajęcia pasa drogowego,

    - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienie go z Zamawiającym,

    - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i wydanie go Zarządcy terenu w terminie ustalonym dla odbioru robót,

    - bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

    - zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie 
w czynnościach odbiorowych t.j. odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego,

    - przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy zawierającego dokumentację powykonawczą, niezbędne badania i sprawdzenia wymagane zgodnie 
z STWiORB wraz z aprobatami technicznymi na użyte materiały.

(Ubezpieczenie)

  - Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

  - Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrzeć umowę ubezpieczenia kontraktowego od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku robót będących przedmiotem umowy (O.C.) za cały okres obowiązywania umowy oraz złożyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy.

  - Suma gwarancyjna ubezpieczenia kontraktowego nie może być niższa od kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

(Klauzule społeczne)

  - Wykonawca lub podwykonawca na czas realizacji zamówienia zobowiązuje się wykazać, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty w trakcie realizacji przedmiotu umowy – z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji, tj. osoby do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych takich jak roboty brukarskie, roboty instalacyjne w zakresie sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, robót pomocniczych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.

  - W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy w szczególności:

    - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

    - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

    - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

    - innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

  - W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w SWZ związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Zamawiający nałoży na Wykonawcę sankcje przewidziane w

## § 11 ust. 2 pkt. 9).

(Udział podwykonawców w realizacji zamówienia)

  - Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 z zastrzeżeniem, że warstwę ścieralną z betonu asfaltowego z regulacją wysokościową urządzeń wykona Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do siedziby Zamawiającego – Urzędu Dzielnicy Wesoła, projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo (zgodnego z warunkami określonymi w umowie głównej oraz w przepisach i wytycznych obowiązujących w Urzędzie m. st. Warszawy), której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.

  - W terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo do siedziby Zamawiającego – Urzędu Dzielnicy Wesoła, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu tej umowy i do projektu zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane. Strony ustalają, iż datą zgłoszenia zastrzeżeń będzie odpowiednio data nadania listu poleconego w polskiej placówce operatora wyznaczonego lub data osobistego przekazania zastrzeżeń na piśmie.

  - Opinia na temat akceptacji umowy, bądź braku akceptacji umowy bezwzględnie wymaga formy pisemnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmiany, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.

  - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

  - Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich podwykonawców i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego podwykonawcy lub pracownika podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.

  - Umowy, o których mowa w ust. 5, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Strony ustalają, że w zakresie stosunków wewnętrznych odpowiedzialności solidarnej w stosunku do podwykonawców robót budowlanych, Zamawiający jest uprawniony do otrzymania od Wykonawcy zwrotu całości wypłaconego podwykonawcy wynagrodzenia.

(Wynagrodzenie)

  - Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na kwotę brutto: ………… zł (słownie: zł) - zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytkowania, na warunkach określonych umową. Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferty Wykonawcy i obowiązujących przepisów jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, nieprzewidziane przez Zamawiającego, a niezbędne do realizacji zadania i przekazania do użytkowania.

  - Ustala się, że rzeczywisty zakres robót wykonanych w ramach niniejszej umowy stanowi element ryzyka gospodarczego Wykonawcy i nie będzie stanowić podstaw do podwyższenia wynagrodzenia.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew. Jeżeli takie opłaty wystąpią, pokryje je Zamawiający.

  - Zamawiający dokona rozliczenia z Wykonawcą za realizację inwestycji zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym realizacji umowy za wykonane 
i odebrane w terminie umownym roboty.

  - W przypadku zaniechania niektórych robót, wartość tych robót zostanie ustalona odrębnie na podstawie protokołu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporządzonego według danych wyjściowych do kosztorysowania i stawek wynikających z kosztorysów wykonawczych. Wartość robót zaniechanych zostanie wyłączona z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

  - Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie wykonawczym Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną podwyższeniu.

  - Cena jednostkowa robót nieobjętych kosztorysem wykonawczym zostanie ustalona na podstawie średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD z danego okresu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

  - W przypadku ograniczenia zakresu umowy przez Zamawiającego ustala się minimalną wartość świadczenia stron w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1.

(Płatność wynagrodzenia)

  - Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę, po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za wykonanie części zamówienia na podstawie odbiorów częściowych.

  - W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcom wykonanie części robót, do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - pisemne oświadczenie Podwykonawców potwierdzające otrzymanie całości  wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład  części robót, której dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę,

    - kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez  nich „za zgodność z oryginałem”,

    - potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawców kwot wskazanych na fakturach wystawionych przez Podwykonawców ewentualnie przedstawienie Zamawiającemu innego dokumentu wraz z jego kserokopią, świadczącego o dokonaniu na rzecz  Podwykonawców zapłaty całości należnego im wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty.

  - Wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminach tam przewidzianych, wykonane z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 7 umowy, biorących udział w realizacji prac, będzie płacone przez Zamawiającego na rzecz:

    - Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek bankowy Podwykonawcy w kwocie odpowiadającej zakresowi robót wykonanych przez Podwykonawcę i odebranych przez Zamawiającego.

    - Podwykonawcy, bezpośrednio na jego rachunek bankowy po dostarczeniu do Zamawiającego oryginału umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz faktury wystawionej przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za fakturę opisaną w ust. 1 będzie protokół odbioru robót sporządzone zgodnie z zapisami i wymaganiami zawartymi w § 12, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 3.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku przyjmuje się, że Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w części wypłaconej lub przeznaczonej do wypłacenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a Wykonawca zrzeka się tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

  - Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w którym Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury po spełnieniu warunków, o których mowa w  § 10.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - Łączne wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy i podwykonawcom nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 8.

  - Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

  - Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmówi odbioru robót do czasu usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

  - Płatność faktur za roboty wykonane przez podwykonawców nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty tych faktur przez generalnego wykonawcę, jako Zamawiającego wobec podwykonawcy.

  - Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura z dołączonymi dokumentami: protokołem odbioru robót i protokołem z zestawieniem wartości wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne wartości branżowe oraz aktualny harmonogram rzeczowo finansowy przekazany do Zamawiającego.

(Krajowy System e-Faktur)

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług dla czynności objętych umową i będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

  - Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 7.

  - Wykonawca wystawi fakturę po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania umowy.

  - Fakturę należy wystawić na rzecz:

        - NABYWCA			NIP: 5252248481

##### dane identyfikacyjne 		Miasto Stołeczne Warszawa

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

        - status nabywcy w systemie KSEF dla skutecznego rozliczenia faktury konieczne jest wybranie opcji „NIE” w polu „Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego?”

        - PODMIOT INNY/PODMIOT3		5252248481-14000

(odbiorca)				Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy

dane identyfikacyjne 			ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa

W celu prawidłowej i szybkiej alokacji faktur, wymagane jest również wypełnienie pola „nr umowy”

  - Wykonawca jest zobowiązany przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF kopię faktury w terminie do 3 dni roboczych od wystawienia faktury. Dokument należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wesola.urzad@um.warszawa.pl.

  - Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej w wiadomościach o rozmiarze nie przekraczającym 10MB na adres e-mail: wesola.wir@um.warszawa.pl lub papierowej na adres Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa, w terminie do 3 dni roboczych od wystawienia faktury.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………………………….. w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z ust.2, z zastrzeżeniem zasad obowiązujących w czasie awarii albo niedostępności KSeF.

  - W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie:

        - elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wesola.urzad@um.warszawa.pl

Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się:

        - dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: wesola.urzad@um.warszawa.pl

albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności.

  - W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

  - Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.                                   Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę :

        - wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy wpisuje się w polu:

        - „Podmiot2” w pozycji „JST” – „1”,

        - „Podmiot inny/Podmiot3” – „5252248481-14000”,

        - „Rola” – „8”- JST odbiorca,

        - zawierającą w swojej treści nr umowy, której dotyczy,

        - wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym                              i rachunkowym.

  - W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 4 i 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 7.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy nr ……………………  jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  - W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 13, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia (w formie pisemnej lub elektronicznie) o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni od dnia dokonania zmiany, w celu sporządzenia aneksu do umowy.

  - Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

  - Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

  - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  - Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl/, poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności w tytułu świadczenia nią dokumentowanego.

## Pozostałe postanowienia umowne dot. faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF.

(Kary umowne)

  - Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność według następujących zasad:

  - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, lub jego części zawartej w harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie Wykonawcy od umowy z powodu bankructwa, lub upadłości oraz z powodu innej zawinionej przez Wykonawcę przyczyny, lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

    - z tytułu złej jakości wykonanych robót i użytych materiałów – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia zgłoszenia w formie pisemnej odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę,

    - z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

    - z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na podstawie § 7 ust. 5,

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto.

    - za nie spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w § 6 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

    - z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegółowego kosztorysu wykonawczego uwzględniających wszystkie elementy robót podlegających fakturowaniu – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy ustala się jako równą wartości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.

  - Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy lub z pobranego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej.

(Odbiór robót)

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru:

    - przejściowego – będą roboty zanikające i elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

    - końcowego – będzie przedmiot umowy określony na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego łącznie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i obiektu do eksploatacji.

  - W przypadku robót określonych w ust. 1 pkt 1), Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia ich wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie zgłoszonych do odbioru robót przez Inspektora Nadzoru, a następnie Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru tych robót w ciągu 3 dni roboczych i potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robót.

  - W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) Wykonawca:

    - przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby i sprawdzenia; o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń,

    - stwierdzi zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń w trybie ustalonym w pkt 1), wpisem do dziennika budowy; co zostanie potwierdzone ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru. Brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy,

    - zawiadomi na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

  - Ustala się, że Zamawiający – z uwzględnieniem ust. 3 – wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w formie zapisu w dzienniku budowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

  - Czynności odbioru robót od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru z równoczesnym przekazaniem do eksploatacji właściwym jednostkom organizacyjnym – w zakresie przewidzianym prawem.

  - Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz innych dokumentów wymaganych w myśl niniejszej umowy w tym: niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji właściwym jednostkom organizacyjnym.

  - Z czynności odbioru, w myśl niniejszego paragrafu sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

(Gwarancja i rękojmia)

  - Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres ……….. miesięcy.

  - Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót i przekazania do użytku przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a jego zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

  - Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

  - Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

    - wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

    - usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane z powierzeniem osobie trzeciej usunięcia wad wykonanych robót ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

  - W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w niniejszej umowie, w szczególności dotyczące naliczania kary umownej za wady i usterki.

  - Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców lub innych osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………… na kwotę …………………… zł, (słownie: ………………………zł) - tj. 5 % wartości oferty brutto.

  - Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, a pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

  - Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy ulegnie zmianie z powodu między innymi: ograniczenia przedmiotu umowy, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ulegnie odpowiednio zmianie.

  - W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, a dotyczących należytego wykonania przedmiotu umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliższej faktury, a Wykonawca oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę.

(Odstąpienie od umowy)

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości, lub w części, w okresie jej obowiązywania, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zwłoki w wykonaniu robót wynoszącej ponad dwa tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy:

    - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

    - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

      - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

      - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,

      - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) , Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

(RODO)

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO.

(Klauzula przetwarzania danych)

  - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną stanowi załącznik nr 1 do umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych na podstawie niniejszej umowy.

(Informacja publiczna)

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone do imienia, nazwiska i firmy), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 902 t.j. ze zm.).

(Wierzytelności)

Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

(Elektromobilność)

W razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów, Wykonawca:

  - zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 t.j. ze zm.),

  - począwszy od dnia …………………… roku zobowiązany jest do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy jest zgodny z art. 68 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy,

  - najpóźniej dnia ………………….. roku przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań wyżej wymienionej ustawy,

  - dołączy do protokołu dokumentującego wykonywanie przez niego czynności objętych umową w siedzibie Zamawiającego oświadczenie, o spełnieniu wymagań udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy na poziomie określonym w art. 68 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy,

  - zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w wyżej wymienionej ustawie, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

(Dostępność)

Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Umowy zostaną spełnione wszystkie wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, określone w opisie przedmiotu zamówienia.

(Procedura zgłoszeń wewnętrznych)

  - Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Urzędzie m.st. Warszawy obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych wprowadzona zarządzeniem nr 1542/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z 13 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie m.st. Warszawy.

  - Klauzula informacja o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do umowy.

(Zmiany postanowień umowy)

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości wynagrodzenia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach:

    - Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych,

    - Zaniechania lub zwiększenia zakresu niektórych robót,

    - Zmiany wysokości środków budżetowych przyznanych do realizacji przedmiotu zamówienia,

    - Zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę,

    - Opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

    - Działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia,

    - Zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,

    - Zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

    - Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji, określonej w § 1 ust. 2 pkt. 1).

  - Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

(Postanowienia końcowe)

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu VII ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  - Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Wykonawcy oraz dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A: 							Z A M A W I A J Ą C Y:

Załącznik nr 1 do umowy

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(na podstawie umowy)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

- Kto administruje moimi danymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

- Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Jest to niezbędne w celu w zawarcia i realizacji umowy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będzie możliwe zawarcie umowy.

- Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

- Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………

[Wskaż kategorie podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w  ramach realizacji konkretnego zadania. Znajdziesz je w Rejestrze Czynności Przetwarzania, np. wykonawcy, którzy dowożą dzieci do szkół lub firmy, którym zlecono organizację zawodów sportowych itp.]

- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na  podstawie przepisów prawa lub na podstawie udzielonej zgody.

- Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Załącznik nr 2 do umowy

Klauzula informacja o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Urzędzie m.st. Warszawy obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych wprowadzona zarządzeniem nr 1542/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z 13 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie m.st. Warszawy.

W związku z Procedurą, mają Państwo prawo zgłoszenia naruszenia prawa polegającego 
na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, we wszystkich dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy:

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą następujących środków komunikacji:

- na adres sygnalista@um.warszawa.pl;

- na adres korespondencyjny Urzędu: „Dyrektor Biura Zgodności” z dopiskiem „Do rąk własnych”;

- telefonicznie – w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 pod dedykowanym numerem: 725 850 144;

- osobiście – na wniosek złożony za pośrednictwem wymienionych powyżej kanałów. Spotkanie zorganizowane będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przekazane w związku ze zgłoszeniem sygnalistycznym nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że ujawnienie takie następuje za wyraźną zgodą sygnalisty, bądź ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakładce Akty Prawne, Zarządzenia pod nr 1542/2024 https://nowy.bip.um.warszawa.pl/web/prezydent/-/zarzadzenie-nr-1543/2024-z-2024-09-13

Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła

05-075 Warszawa

ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca*/podmiot udostępniający zasoby*:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

e-mail/tel: ………………………….……………………….

Oświadczenie wykonawcy*/podmiotu udostępniającego zasoby*

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 7 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    			…………………………….…………………………

(podpis)

  - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………….…. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z okolicznościami określonymi w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy PZP i spełniam łącznie przesłanki art.110 ust. 2 w zakresie:

…..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………….………...........…………………………………………………*

** wpisać jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………………….…………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa, każdy z wykonawców.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, należy dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła

05-075 Warszawa

ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca*/podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………..

………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

e-mail/tel: ………………………….

Oświadczenie wykonawcy*/podmiotu udostępniającego zasoby*

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ Część 8

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………..……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 			…………………………….…………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa, każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, należy dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

(wypełnić tylko w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZANIA NEGOCJACJI na:

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

my:

……………………………………………….……………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

…………………………………………………………………….…………………………………..…….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając 
w imieniu ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….

(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego)

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………zobowiązujemy się do:

udostępnienia ………………………….. (wpisać komu) z siedzibą w ……………………………………………………………………(wpisać adres), zwanemu dalej wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:

doświadczenie,

kwalifikacje zawodowe,

2)	Okres udostępniania wykonawcy zasobów przy wykonywaniu zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)	Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca się powołuje, w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje robotę budowlaną, której wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać zakres robót, który zrealizuje podmiot)

W związku z powyższym oddajemy wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

……………………………..…….., data …………………				…………………………….…………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SWZ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA1

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przez Dzielnicę Wesoła m.st Warszawy

pn.:

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

| Nazwa Wykonawcy | Zakres robót, który zostanie wykonany przez poszczególnych Wykonawców (opis)2 |
| --- | --- |

......................................................., dn. .....................

………………………………………………………………….

podpis

Uwaga:
1 Oświadczenie składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

2 Należy wskazać, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia warunku w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa - oświadczam, co następuje:

niniejszym oświadczam/-y, że potwierdzam/-y aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 7 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

......................................................., dn. .....................

………………………………………………………………….

podpis

UWAGA!

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa KAŻDY  z wykonawców.

Załącznik nr 8 do SWZ

O F E R T A    W Y K O N A W C Y

.......................................................................................................

nazwa wykonawcy/wykonawców (wszyscy wykonawcy oferta wspólna/spółka cywilna)

........................................................................

adres wykonawcy/wykonawców

.......................................................................

e-mail tel/fax

.......................................................................

NIP/REGON

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji składamy niniejszą ofertę na:

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

Cena ryczałtowa brutto (z należnym podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia wynosi: ...........................................zł; (słownie: cena oferty brutto z należnym podatkiem VAT: ……………................................................................................................................................................… złotych).

- Oświadczam/y, że cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

2.	Zamówienie wykonamy w terminie: do dnia 31.08.2026 r.

3.	Okres gwarancji …………………… miesięcy (co najmniej 36 miesięcy)

4. Zamówienie wykonamy/m zatrudniając osobę*/osoby* na podstawie umowy o pracę wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia przy robotach budowlanych, instalacyjnych i porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zobowiązujemy się przy realizacji zamówienia zatrudnić ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym mamy/m siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.	Warunki płatności zgodne z postanowieniami umowy.

6.	Oświadczam/y, że:

a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

b) akceptujemy wskazany w SWZ czas związania ofertą.

7.	Wadium w kwocie: 30 000,- zł zostało wniesione w dniu ……………..………….….….…..……………………. w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wskazujemy (adres lub nr konta) na które należy zwrócić wadium: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

8.	Akceptujemy projektowane postanowienia umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do

- w przypadku, jeżeli nasza oferta otrzyma najwyższą punktację, przedłożenia na wezwanie zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ustawy PZP.

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto nie później niż w dniu zawarcia umowy w formie ………...................................................................................,

9.	Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem podwykonawców*, w części zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcom   w zakresie dotyczącym;……………………….……………………………………………………………………………………..……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

firmy podwykonawcy/ów (o ile są znane na etapie składania oferty); ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.	Informacje dotyczące wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych:

Jestem/nie jestem*

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM   MAŁYM   ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

(odpowiedni zaznaczyć)

* - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 miliony euro;

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

- średnie przedsiębiorstwo należy rozumieć, przedsiębiorstwo które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliony euro;

Kraj pochodzenia wykonawcy:

Polska,

inny niż Polska kraj będący członkiem Unii Europejskiej,

inny kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej,

(odpowiedni zaznaczyć)

Wykonawca jest:

spółdzielnią socjalną,

zakładem pracy chronionej,

zakładem aktywizacji zawodowej,

żadne z powyższych.

(odpowiedni zaznaczyć)

Uwaga: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia poniżej zakreślają informacje dotyczące każdego z wykonawców wymienionych w pkt 10.

11. Do oferty dołączamy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................., dn. .....................

………………………………………………………………….

podpis

*niepotrzebne skreślić

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 9 do SWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

| L.p. | PODMIOT na rzecz, którego roboty zostały wykonane oraz rodzaj (zakres) wykonanych robót | Wartość robót budowlanych w zł brutto* | DATA wykonania robót budowlanych zgodnie z zawartą umową |  | MIEJSCE wykonanych robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia robót budowlanych (dd/mm/rrrr) | Data zakończenia robót budowlanych (dd/mm/rrrr) |  |
| 1 | Nazwa zamówienia: …………………………………... Przedmiot zamówienia (zakres) ………………………………… |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa zamówienia: …………………………………….. Przedmiot zamówienia (zakres) …………………………………… |  |  |  |  |
| 3 | Nazwa zamówienia: ……………………………………… Przedmiot zamówienia (zakres) …………………………………… |  |  |  |  |

*Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie, wykazuje roboty w których bezpośrednio uczestniczył.

......................................................., dn. .....................

………………………………………………………………….

podpis

Załącznik nr 10 do SWZ

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

| Lp | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) | Doświadczenie kierownika przy realizacji podobnych robót | Zakres wykonywanych czynności przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Podać liczbę lat (min. 2 lata) |  | Zasób własny/zasób udostępniony |
| 1 |  | kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej | ……….lat | kierownik robót drogowych |  |

** W przypadku, gdy wskazana osoba jest wykonawcą lub związana jest z wykonawcą stosunkiem prawnym

(np. umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) należy wpisać „zasób własny”.

W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniania wykonawcy przez inny podmiot (związana jest

z podmiotem udostępniającym zasób stosunkiem prawnym – np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę)

należy wpisać „zasób udostępniony”.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

......................................................., dn. .....................

………………………………………………………………….

podpis

Załącznik nr 11 do SWZ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON  Wykonawcy / Podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507),

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY /

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przez Dzielnicę Wesoła m.st Warszawy

pn.:

MODERNIZACJA ULICY BRATA ALBERTA NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 172 – ETAP II

oświadczam, że¹:

…… nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

…… podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507),

......................................................., dn. .....................

………………………………………………………………….

podpis

Właściwe zaznaczyć

Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

Chyba, że zapisy umowy lub przepisy prawa stanowią inaczej.

Uwaga: dokument składany wraz z ofertą