Znak: ZGK.3222.110.ESZ.2026

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR ZGK.3222.110.ESZ.2026

zawarta w dniu …………………………… 2026 roku w Barcianach pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową Motajny 21A, 11-410 Barciany, NIP:…………………………, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach z siedzibą i adresem w Barcianach przy ul. Wojska Polskiego 2, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000647199, wysokość kapitału zakładowego 12 878 000,00 zł, nr NIP 742 225 31 93, działającą na   podstawie umowy o zarządzanie z dnia ……………………… roku, w imieniu której występuje Prezes Zarządu –…………………………………….. ,

a

___________________ prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą, NIP _________________________, REGON ____________________________ zwanym/ą dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pt.:

„Remont pokrycia dachowego, konserwacjat kominów oraz remont schodów wejściowych wraz z pracami towarzyszącymi na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mołtajny 21A                 11-410 Barciany”

zgodnie z podpisanym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym z dnia ………………., zaakceptowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa podpisana przez Wykonawcę oferta wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, które to dokumenty stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał ekonomiczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień                                   r.

- Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o podjęciu obowiązków.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do                                     r.

§ 4

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy. Koszt wynagrodzenia kierownika budowy opłaci Wykonawca.

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Mołtajny 21A, 11-410 Barciany.

§ 6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                            i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.

- W szczególności Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać powyższe ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania niniejszej umowy oraz przedstawiać do wglądu zamawiającemu oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy. Kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowodów wpłat stanowią załącznik nr 2 do umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wyroby, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać:

- wymogom określonym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy,

- wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do jakości zastosowanych materiałów                         i w takich okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest zmienić stosowane materiały zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie

netto          ________________ zł

(słownie:                ________________________________________________________ ),

zgodnie z przyjętą ofertą powiększone o ……….. % podatku VAT w wysokości             _______________ zł

(słownie:                                             _________________________________________ ).

Całkowity koszt brutto wynosi ______________________zł

(słownie:                                       ________________________________________         ).

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie trwania usługi, obowiązująca będzie stawka podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem, że kwota netto nie ulegnie zmianie, a jedynie odpowiedniej zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty (dotyczy tylko kosztów ujętych poniżej, które bezpośrednio wynikają z zakresu i rodzaju robót wskazanych w umowie) związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej. Obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ofertą i warunkami umowy, w szczególności koszty związane                z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stała), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne             i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania, które są związane z utrzymaniem i rozruchem. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- W przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót objętych ceną umowną zostaną one odliczone od wynagrodzenia umownego.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

- Wszelkie roboty nieobjęte umową, których konieczność wykonania ujawniła się w trakcie realizacji umowy wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (roboty dodatkowe), mogą być zlecone wyłącznie po podjęciu przez Wspólnotę Mieszkaniową stosownej uchwały w tym zakresie.

- Roboty dodatkowe będą rozliczone kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu wskaźników do kosztorysowania przyjętych w ofercie Wykonawcy, tj:

- koszt roboczogodziny netto R

- koszty pośrednie Kp (R, S)

- zysk Z (R+S+Kp)

- koszty zakupu Kz (M)

- wartości materiałów i sprzętu - w uzgodnieniu z Zamawiającym, wg faktycznych cen zakupu materiałów i najmu sprzętu, lecz nie wyższe od średnich krajowych podawanych w informacjach „Orgbud -Serwis” z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.

§ 10

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami zaliczkowymi. Strony uzgadniają, iż fakturowanie zaliczkowe będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty będzie związana z rzeczywistym zaawansowaniem robót Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia zaliczkowego nie może przekroczyć łącznie 90% całego wynagrodzenia.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty faktur będzie wynosił 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień, w którym obciążony został rachunek bankowy Zamawiającego.

- Faktury należy wystawiać na podmiot: Wspólnota Mieszkaniowa Mołtajny 21A, 11-410 Barciany; NIP________________________ .

§ 11

- Odbiory częściowe robót będą przeprowadzane przez Zamawiającego na pisemne zgłoszenie Wykonawcy i potwierdzane protokołem odbioru częściowego.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu wykonanie robót zanikających.

- Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, atestów jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i certyfikatów jakości na wbudowane materiały – w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót.

- Z odbioru robót sporządza się protokół odbioru końcowego.

- Jeżeli w trakcie odbioru elementów robót lub odbioru końcowego zostanie stwierdzony brak kompletności przedmiotu umowy, dokumentów odbiorowych lub zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad i kompletności robót, po czym Zamawiający ponownie podejmie czynności odbiorowe w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszeni

§ 12

- Strony uzgadniają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 4 % wynagrodzenia umownego

netto, tj. ______________________zł

(słownie: _______________________________________________________________).

- Strony postanawiają, że 50 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodne z umowa wykonanie robót, zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od ostatecznego odbioru na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że 50% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwolnione w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego                           w banku …………………………………………………………………………………… w dniu zawarcia niniejszej umowy.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz usunięciu wad stwierdzonych w tym okresie, o ile nie zostanie przeznaczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy lub rękojmi lub gwarancji. Wniosek będzie zawierał aktualną nazwę i numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który ma być zwrócona kwota.

- Zamawiający nie będzie odpowiadał za szkody, które w czasie trwania rękojmi i gwarancji powstaną z winy Wykonawcy.

§ 13

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dokonaniu końcowego odbioru robót z wyłącznej winy Zamawiającego – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….   lata rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy. Początek biegu terminu rękojmi i gwarancji stanowi data bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie powyższego terminu, o ile przed jego upływem zawiadomił Wykonawcę o wykryciu wady.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony                                w umowie.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wady.

- Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy                                      z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

- Zamawiający może, w okresie obowiązywania umowy, odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń, jeżeli:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub nastąpi wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż przez okres kolejnych 7 dni,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, dokonać inwentaryzacji wykonanych robót z udziałem Zamawiającego.

- Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia                                    o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia ani gwarancji                     i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

§ 17

- Wszystkie sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa budowlanego.

- Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnych praw, obowiązków ani wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Na zatrudnienie podwykonawcy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie danych adresowych wskazanych w komparycji niniejszej umowy. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencja wysłana na dotychczasowy adres strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną z upływem 14 dnia od daty nadania przesyłki poleconej.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – podpisana przez Wykonawcę oferta wraz z kosztorysem ofertowym,

Załącznik nr 2 – kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowodów wpłat na te polisy.

- Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób.

- Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.

- Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

Zamawiający 								Wykonawca

………………………………				….………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy; Pełnomocnika (innej osoby reprezentującej Wykonawcę); pracownika Wykonawcy (osób wskazanych do kontaktu / realizacji umowy) jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 2 11-410 Barciany, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, zwany dalej Administratorem.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe:

| Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta ze Wykonawcą umowa lub działania prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1. lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, prawem podatkowym (w celu rozliczenia za wykonaną usługę itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty prawne, a także w celach archiwalnych (po ustaniu celu pierwotnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. | a) osób reprezentujących Wykonawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności. b) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Wykonawcy, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania / kontaktu czy realizacji umowy. |
| --- | --- |

- Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nadto dane będą powierzone na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzającym, chodzi głównie o dostawców / serwisantów oprogramowania informatycznego / obsługę księgowo-finansową, obsługę z zakresu ochrony danych osobowych.  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Przysługuje Pani/Panu prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

- prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek 
i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

- Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

- Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Przysługuje Pani/Panu: • prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.

Potwierdzam otrzymanie Informacji o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do kontaktu/reprezentacji zebranych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO). Jednocześnie oświadczam, że wypełnię w/w obowiązki informacyjne względem osób fizycznych wymienionych w ust.3.

Data: ……………………………………………	     		Podpis: ……………………………………………