UMOWA NR WIR/2026/…../U

W dniu …………………… (lub w dniu, o którym mowa w § ……………. Umowy) w Żurominie pomiędzy:

Gminą i Miastem Żuromin zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin – Michała Bodenszaca

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin – Grażyny Sikut

a

(w przypadku spółki kapitałowej)

……………………………………… z siedzibą w ……………………………….. pod adresem: ……………………………………………. wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………….., NIP: ……………………………., REGON: …………………………..

reprezentowaną (-ym) przez:

- ………………………………….. – ……………………………………….

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście)

………………………….. zam. pod adresem ………………………prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………………… z siedzibą pod adresem: ………………………………………. NIP ………………………, REGON …………………………

(w przypadku spółki cywilnej)

Panem/Panią …………….. zam. pod adresem ……………………….., prowadzącym/cą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………………… z siedzibą pod adresem: …………………………… NIP ……………………, REGON ……………………..

Panem/Panią …………….. zam. pod adresem ……………………….., prowadzącym/cą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………………… z siedzibą pod adresem: …………………………… NIP ……………………, REGON ……………………..

wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą …………… z siedzibą pod adresem ……………………… NIP: …………………….

zwanymi w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa/ją:

…………………………………..

zgodnie z umową Spółki cywilnej, która stanowi załącznik do Umowy / lub zgodnie z Pełnomocnictwem, które stanowi załącznik do Umowy

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 zawarto umowę o następującej treści:

1.

Przedmiot umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania trzech pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z modernizacją instalacji gazowej.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

- Projektu budowlanego wraz z innymi opracowaniami wymaganymi dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkimi niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami.

- Projektu wykonawczego dla celów realizacji robót opracowanego z uwzględnieniem warunków zatwierdzonego projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- projekt zagospodarowania działki -5 egz.

- projekt architektoniczno- budowlany -5 egz.

- projekt techniczny wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podziałem na poszczególne branże - 5egz.

- projekt teletechniczny w przypadku zaistnienia takiej konieczności

- kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże- 5 egz.

- przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże - 5 egz.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na poszczególne branże - 5 egz.

- wersję elektroniczną prac projektowych - 2 egz.

- rysunki muszą zostać przedstawione w formacie pdf, dwg, dgn, pliki tekstowe, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie pdf i xls - w układzie i kolejności odpowiadającej wersji papierowej

- potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

1)	pozyskanie map do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

2)	wykonanie przedmiarów robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże,

3)	wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże,

4)	wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z podziałem na poszczególne branże. Zakres, wytyczne i opisy robót w szczegółowych specyfikacjach technicznych muszą być spójne z projektami budowlanymi i technicznymi oraz przedmiarami robot,

5)	projekt techniczny wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podziałem na poszczególne branże.

6)	projekt teletechniczny w przypadku zaistnienia  takiej konieczności,

7)	uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., wykonanie wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania  przez Zamawiającego zgód na realizację przedmiotu zamówienia,

8)	przygotowanie i złożenie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją projektową i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

9)	uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowych dokumentacji projektowych w terminie określonym przez Zamawiającego

10)	wykonania badań geotechnicznych podłoża, lub opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowych, będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wiedzą techniczną,

11)	wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez kierownika budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego,

12)	w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na wniosek kierownika budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zasadami wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Założenia ogólne do zakresu objętego pracami projektowymi:

- Zastosowane w projektach, będących przedmiotem zamówienia rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dostosować dokumentację do nowych przepisów bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.

Nadzór autorski

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

- Czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Udział w komisjach i naradach technicznych na wezwanie zamawiającego.

- Nadzory będą pełnione na podstawie wezwania zamawiającego.

- Wykonawca nadzoru autorskiego zobowiązuje się do stawienia się na budowie na każdorazowe wezwanie zamawiającego, w terminie trzech dni od daty otrzymania powiadomienia, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin stawienia, w tym również w celu stwierdzenia zgodności realizacji z projektem.

- Wykonanie czynności nadzoru autorskiego zostanie odnotowane w dzienniku budowy, protokole nadzoru autorskiego lub w innej potwierdzonej przez zamawiającego formie. Dokumenty te będą podstawą do rozliczenia nadzoru autorskiego.

- W czasie pobytu na budowie przedstawiciele wykonawcy nadzoru autorskiego winni zwracać szczególną uwagę na jakość wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązującego prawa oraz norm i normatywów.

- Pobyty przedstawicieli wykonawcy nadzoru autorskiego na budowie oraz ich zalecenia (zmiany) wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych za zgodą wykonawcy nadzoru autorskiego winny być udokumentowane przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do dziennika budowy,

Wykonawcy nadzoru autorskiego są obowiązani sprawdzać prawidłowość wykonania swoich zaleceń.

3.

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie … miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót do dnia przekazania inwestycji do eksploatacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń do dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentów. Termin ten może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony.

- Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag przedstawionych przez organ  administracji architektoniczno-budowlanej dot. dokumentacji projektowej uzupełni projekt i dostarczy poprawione dokumenty do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin punktu obsługi interesanta wraz z pismem przewodnim wyjaśniającym dokonanie zmian. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

4.

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („prawa autorskie”).

2. Prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy przechodzą na zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru i przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

2) wprowadzanie do pamięci komputera,

3) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w internecie i w innej sieci komputerowej,

4) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

5) postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

5. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Gminy i Miasta Żuromin.

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do zamawiającego z tytułu praw autorskich, wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację projektu.

5.

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy zaopatrzy przedmiotowe prace projektowe w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami i że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć w tym, że są wystarczające do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz do wykonania robót budowlano-montażowych.

- Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część prac projektowych.

- Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez obydwie strony umowy, a datę jego podpisania traktuje się jako datę odbioru przedmiotu zamówienia.

- Przy odbiorze prac projektowych zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości, ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień bądź poprawek w terminie wskazanym przez zamawiającego.

6.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą                                     w wysokości zł brutto (słownie: ), podatek VAT 23 %

- Wynagrodzenie będzie płatne do 14 dni od daty złożenia faktury, której podstawą wystawienia jest podpisany bez uwag przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych.

- Od momentu, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia i przesłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – Zamawiający będzie pobierał wystawione faktury bezpośrednio z KSEF. Za datę dostarczenia faktury, od której liczony będzie termin płatności, uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego przez KSeF (datę jej przyjęcia do systemu).

- Dane do wystawienia faktury: Gmina i Miasto Żuromin – Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, NIP 511 027 02 69.

7.

Rozliczenia

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez obie strony umowy.

- Faktura za wykonanie prac projektowych i pełnienie czynności nadzoru autorskiego winny być wystawione na Gminę i Miasto Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, NIP 5110270269, nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie zamówienia termin płatności faktury liczy się od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego opracowania wolnego od wad.

8.

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

- Strony postanawiają, że wiążącą ich formą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych:

- Za zwłokę w wykonania prac projektowych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia,

- Za zwłokę w usunięciu wad prac projektowych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za tę część prac projektowych, od których wykonawca odstąpił,

- Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto.

- w wysokości 3 000,00 zł za nieobecność każdego członka zespołu projektowego w min. 3 naradach projektowych w trakcie trwania umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wykonawcy kar umownych:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za tę część prac projektowych, od których zamawiający odstąpił.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar z faktur.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w umowie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

9.

Rękojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prac projektowych zmniejszających ich wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Data zakończenia czynności odbioru jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

3. W okresie rękojmi wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania wykonawcy.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wady dokumentacji przed upływem tego terminu.

5. O zauważonych wadach w dokumentacji zamawiający zawiadomi niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadań przez wykonawcę robót budowlanych.

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego wykonawcy przez zamawiającego do usunięcia wad, zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej pokryje wykonawca.

7. Wady dokumentacji projektowej skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy w dokumentacji itp.) będą obciążały wykonawcę, który zapłaci w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.

8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia zamawiającemu kosztów jakie zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych.

10.

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, do końcowego terminu jej realizacji, w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- zachodzą przesłanki do zgłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez wykonawcę przedmiotu umowy,

- wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin podjęcia robót,

- wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- W przypadku odstąpienia od umowy zamawiającego i wykonawcą obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do 7 dnia od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usługi w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- wykonawca zabezpieczy na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przerwane realizacji usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru usług przerwanych.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru usług przerwanych,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów usługi.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający zachowuje prawo do kar umownych.

11 Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na pisemny wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody,

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

- konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków wykonawcy wynikających z umowy,

- wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

- opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

- zwłoki zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy,

- wstrzymanie realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,

- zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,

- termin realizacji może zostać przesunięty również w sytuacji gdy zwłoka prac wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy w szczególności: przedłużające się procedury  uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji umowy,

- w przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac,

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w ust. 1 pkt. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- Ciężar udowodnienia, że zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 4 spoczywa na wykonawcy.

12 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory między stronami mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wykonawcy wraz z treścią ogłoszenia i opisem przedmiotu zamówienia stanowią jej integralną część.

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

1……………………………                                                           1…………………………...

2………………………….