# Wymagania Zamawiającego

# dla

Budowy, wdrożenia i utrzymania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Systemu Aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEP

Warszawa, kwiecień 2026 r.

- Przedmiot i cel Wymagań Zamawiającego

  - Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozważa uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę, wdrożenie i utrzymanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Systemu Aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEP.

Szczegółowy zakres planowanego przedmiotu zamówienia publicznego zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie dzielone na części.

  - Celem niniejszego dokumentu jest pozyskanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących sposobu i szacunkowego kosztu realizacji zamówienia, od podmiotów zajmujących się profesjonalnie wykonywaniem tych zamówień.

- Ogólne informacje o charakterze formalnym

  - Wymagania Zamawiającego nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Udzielenie odpowiedzi na niniejsze Wymagania Zamawiającego nie będzie uprawniało do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Wymagania Zamawiającego nie są elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również nie jest elementem jakiegokolwiek procesu zakupowego prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Złożenie Wniosku Wykonawcy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający taką odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszystkich lub części przekazanych informacji.

  - Zamawiający wymaga złożenia Wniosku Wykonawcy na Wymagania Zamawiającego dla wszystkich elementów zawartych w Załączniku nr 1 pkt 4 – 12, który będzie podstawą do oszacowania wartości planowanego zamówienia publicznego.

  - Potencjalni składający nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

  - Wykonawca może przesłać informacje od podwykonawców. W takim przypadku zobowiązany jest do:

    - wskazania powierzonej części (zakresu) w swojej ofercie,

    - wskazania firm podwykonawców.

- Termin i sposób złożenia Wniosku Wykonawcy

  - W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podmiot składający taką odpowiedź winien to wyraźnie zastrzec w odpowiedzi. W przypadku braku przedmiotowego zastrzeżenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie traktował przekazane informacje jako informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

  - Wniosek Wykonawcy należy przygotować w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Wymagań Zamawiającego.

  - Wniosek Wykonawcy powinien zawierać:

    - informację o wykonawcy i ewentualnych podwykonawcach,

    - w zakresie budowy i wdrożenia Systemu w terminie 18 miesięcy od podpisania Umowy planowany harmonogram prac w podziale na etapy z wyszczególnieniem zaawansowania prac, Produktów do odbioru w każdym etapie oraz z możliwymi terminami przeprowadzenia instruktaży. Prosimy dla każdego etapu określić przewidywaną wysokość płatności (w %) z zastrzeżeniem, że płatność za Odbiór Systemu nie może być niższa niż 60% kwoty za wykonanie Systemu.

    - szacowaną wartość planowanego zamówienia wykazaną w Załączniku nr 1 do Wymagań Zamawiającego dla Opisu Przedmiotu Zamówienia, wraz z szacowanymi wymaganiami na infrastrukturę techniczno-systemową (ITS) przy czym:

      - dla Rozdziału 1 proszę podać ceny zakupu ITS wraz z gwarancją,

      - dla Rozdziału 2 proszę podać całkowitą cenę oraz szacowaną liczbę Osobogodzin z wyłączeniem przeprowadzenia instruktaży przystanowiskowych określonych w pkt II.9,

      - dla Rozdziału 3 proszę podać cenę Osobogodziny pracy,

      - dla Rozdziału 4 proszę podać cenę Osobogodziny pracy,

      - dla Rozdziału 6 proszę podać cenę za Usługi wsparcia,

      - w Załączniku nr 1 Tabela nr 5, proszę podać cenę przeprowadzenia instruktaży przystanowiskowych określonych w Rozdziale 2 pkt II.9.

      - odpowiednie załączniki w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie wszelkich informacji dotyczących dostaw i usług objętych przedstawioną wyceną. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie zmian zapisów, o ile zostaną wyraźnie wskazane w odpowiedzi na Wymagania Zamawiającego oraz nie powodują zmiany ogólnego charakteru treści Wymagań Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone przez Zamawiającego nie są do spełnienia lub naruszają obowiązujące przepisy prawa (np. art. 99 ustawy Pzp), należy zgłosić uwagę we Wniosku Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do dokumentacji źródłowej. Wszelkie wątpliwości lub pytania należy zgłaszać za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://zus.ezamawiajacy.pl/

  - Wniosek Wykonawcy należy przesłać w terminie do 29.04.2026 r. do godziny 12:00 na Platformę zakupową Zamawiającego https://zus.ezamawiajacy.pl/

## Opis Przedmiotu Zamówienia

Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia.

ZUS zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej informacji cenowej oraz dodatkowych informacji dla:

- Zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu Aktuarialnego, z preferencją dla rozwiązań opartych o oprogramowanie typu open source/freeware lub opcjonalnie oprogramowanie komercyjne w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w podziale na:

  - Oprogramowanie Aktuarialne (zaprojektowanie i wytworzenie dedykowanego oprogramowania wraz z Modelem Mikrosymulacyjnym) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. (szczegółowy opis: Rozdział 1 i 2).

  - Infrastrukturę Techniczno-Systemową (ITS) – dostarczenie, instalacja i konfiguracja warstwy sprzętowej oraz Oprogramowania Standardowego (w tym zapewnienie bezterminowych licencji lub uprawnień do OSF) w terminie do 70 dni od dnia podpisania Umowy. (szczegółowy opis: Rozdział 1)

- Świadczenia Usług konsultacji (szczegółowy opis: Rozdział 3)

Zamawiający w ramach  świadczenia Usług konsultacji gwarantuje wykorzystanie co najmniej 200 Osobogodzin, ale nie więcej niż 720 Osobogodzin. Świadczenie Usług konsultacji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Systemu wymienionego w punkcie 1 i będą świadczone w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje określenia stałej liczby Osobogodzin miesięcznie na wykonywanie Usług konsultacji.

- Świadczenia Usług rozwoju (szczegółowy opis: Rozdział 4)

W zależności od potrzeb Zamawiającego, w okresie od następnego dnia po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy do końca jej obowiązywania lub do wyczerpania ustalonej liczby 4000 Osobogodzin w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 1000 Osobogodzin w ramach Usług Rozwoju. Odbiór zlecanych Usług rozwoju nastąpi nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Gwarancji (szczegółowy opis: Rozdział 5).

- Wsparcia technicznego, utrzymania Systemu Aktuarialnego (szczegółowy opis: Rozdział 6).

- Przeprowadzenia instruktaży przystanowiskowych w zakresie Systemu Aktuarialnego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych dotyczących materiałów instruktażowych.

Odpowiadający na Wymagania Zamawiającego przedstawi szczegółowe warunki gwarancyjne, warunki licencjonowania i wsparcia dla zaproponowanego Systemu.

Odpowiadający na Wymagania Zamawiającego wypełnia w Załączniku nr 1 (Wniosek Wykonawcy) pkt 1 Tabela nr 1.

Odpowiadający na Wymagania Zamawiającego załączy szczegółowy opis oprogramowania wraz z jego parametrami funkcjonalno-technicznymi.

## Etapy i termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca będzie realizował Umowę w okresie 48 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy. Prace polegające na realizacji Przedmiotu Zamówienia planujemy podzielić na Etapy:

| Nazwa Etapu | Zakres Etapu | Termin | Dokument potwierdzający realizację zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I Przygotowanie Projektu | 1. Opracowanie Dokumentacji Technicznej dotyczącej infrastruktury techniczno-systemowej. 2. Przygotowanie Harmonogramu prac budowy i wdrożenia Systemu. 3. Opracowanie Dokumentacji Przedwdrożeniowej. | Do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Protokół Odbioru Etapu I |
| Etap II Dostawa, instalacja Oprogramowania | - Dostawa Oprogramowania. - Dostawa ITS. - Instalacja i konfiguracja Oprogramowania. | Do 1 miesiąca od podpisania Protokołu Odbioru Etapu I | Protokół Odbioru Etapu II |
| Etap III Projektowanie Systemu | Wymagania opisane w Rozdziale 2, w tym: 1. Opracowanie podejścia do modelowania. 2. Przygotowanie zakresu danych koniecznych do zasilenia Systemu. 3. Instruktaż ogólny z obsługi Systemu. 4. Opracowanie metodyki tworzenia Punktów Modelowych (w tym metoda wyboru Próbki Populacji). 5. Opracowanie metodyki dla nowych wymaganych założeń. 6. Opracowanie Dokumentacji Analitycznej Systemu. | 6-12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (liczba miesięcy do zaproponowania przez Wykonawcę w harmonogramie prac) | Protokół Odbioru Etapu III |
| Etap IV Wdrożenie Systemu | Wymagania opisane w Rozdziale 2, w tym: 1. Opracowanie Kodu Źródłowego Modelu. 2. Analiza wyników Modelu i weryfikacja podejścia do modelowania. 3. Instruktaże przystanowiskowe szczegółowe dla użytkowników i Administratorów. 4. Testy Akceptacyjne. 5. Wdrożenie Systemu. | Do 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Protokół Odbioru Etapu IV |
| Etap V Usługi konsultacji | Wymagania opisane w Rozdziale 3 | Wykonawca realizować będzie w okresie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Systemu do dnia upływu obowiązywania Umowy lub do wyczerpania 720 Osobogodzin, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 200 Osobogodzin | Raport miesięczny z realizacji usług konsultacji |
| Etap VI Usługi rozwoju | Wymagania opisane w Rozdziale 4 | Wykonawca realizować będzie w okresie od następnego dnia po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy do końca jej obowiązywania lub do wyczerpania 4000 Osobogodzin w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 1000 Osobogodzin | Raport miesięczny z realizacji usług rozwoju |

# Definicje

| Czas Roboczy Zamawiającego | Dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie zarządzenia Prezesa ZUS. |
| --- | --- |
| Dokumentacja | Wszelka dokumentacja (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej dokumentacji) dotycząca Systemu, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację przeznaczoną dla administratora Systemu, Dokumentację Przedwdrożeniową, dokumentację techniczną, dokumentację użytkową (podręcznik użytkownika), Dokumentację Analityczną Systemu, w tym również dokumentację w wersji elektronicznej wbudowaną w System, dotyczącą zarówno wszelkiego oprogramowania standardowego, jak i oprogramowania dedykowanego, tworzonego specjalnie na potrzeby Umowy. |
| Dni Robocze | Dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach od 8:00 do 16:00. |
| Incydent | Incydent to każde zdarzenie w działaniu Systemu, którego skutkiem, jest niestandardowe działanie Systemu świadczące o tym, że System nie działa prawidłowo lub sytuacja, która stwarza takie ryzyko. Zamawiający wyróżnia dwa poziomy Incydentu: Krytyczny – jego skutkami są: niedostępność Systemu i usług na nim realizowanych w środowisku produkcyjnym lub całkowity brak możliwości korzystania z Systemu lub brak możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu w środowisku produkcyjnym lub utrata lub niespójność danych produkcyjnych lub naruszenie bezpieczeństwa. Niekrytyczny – jego skutkami są: ograniczona możliwość korzystania z funkcjonalności lub wydajności Systemu w środowisku produkcyjnym lub testowym w sposób wskazany w Dokumentacji. |
| ITS | Infrastruktura techniczno-systemowa (serwery wraz z programami mikroukładowymi, systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem narzędziowym w tym z silnikami baz danych) będąca przedmiotem zamówienia. |
| Kod Źródłowy | Zestaw plików zawierających kod oprogramowania napisany w języku programowania, wynikającym z przyjętej technologii rozwiązania oraz w formie czytelnej, używanej dla umożliwienia wprowadzania modyfikacji (w tym również komentarze oraz kody proceduralne, takie jak skrypty w języku opisu prac i skrypty do sterowania kompilacją i instalowaniem, strukturę baz danych i opis struktury baz danych, słowników, definicji niezbędnych dla dalszego utrzymywania Systemu), jak również Dokumentacja niezbędna do użycia takiego kodu. Zamawiający rozumie przez to kody źródłowe, które powstaną w toku realizacji niniejszego zamówienia, tj. oprogramowania dedykowanego wytworzonego przez Wykonawcę na potrzeby Systemu Aktuarialnego. |
| Kryteria Odbioru | Zbiór zasad (w tym testy akceptacyjne) pozwalających określić czy odbierany Produkt spełnia określone warunki i jednoznacznie przypisać odbierany Produkt do jednej z kategorii: zaakceptowany lub odrzucony. |
| Model Mikrosymulacyjny (Model) | Model oparty na danych indywidualnych o ubezpieczonych i świadczeniobiorcach zaimplementowany w Systemie. Obliczenia w modelu mikrosymulacyjnym będą przeprowadzane na losowej próbie reprezentatywnej dla całej Populacji. |
| Obejście | Tymczasowe rozwiązanie powodujące zmniejszenie uciążliwości Incydentu i zapewnienie realizacji funkcji ograniczonych w wyniku Incydentu. Zastosowanie Obejścia nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dostarczenia Rozwiązania. Za zgodą Zamawiającego Obejście może zostać uznane za Rozwiązanie. |
| Odbiór | Sprawdzenie przez Zamawiającego, że odbierany Produkt spełnia Kryteria Odbioru. |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie Aktuarialne oraz Oprogramowanie Standardowe. |
| Oprogramowanie Aktuarialne (OA) | Dedykowane oprogramowanie stworzone przez Wykonawcę na potrzeby Systemu, obejmujące zaimplementowany Model Mikrosymulacyjny wraz z kodem źródłowym, algorytmami obliczeniowymi, modułami przetwarzania danych indywidualnych, silnikiem obliczeniowym oraz dedykowanymi interfejsami integracyjnymi i narzędziami raportowymi. OA integruje zasoby Infrastruktury Techniczno-Systemowej (ITS) w celu realizacji funkcji Systemu. Do całości Oprogramowania Aktuarialnego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. |
| Oprogramowanie typu Open Source / Freeware (OSF) | Oprogramowanie udostępniane na licencjach wolnych lub bezpłatnych. Wykonawca gwarantuje, że dobrany OSF jest dopuszczony do użytku komercyjnego i publicznego, jest wolny od wad prawnych oraz posiada status aktywnie wspieranego przez producenta lub społeczność (np. wersje typu Long Term Support), co zapewnia regularne wydawanie aktualizacji bezpieczeństwa oraz stabilną pracę w ramach Systemu. |
| Oprogramowanie Standardowe (OS) | Oprogramowanie stanowiące gotowy produkt dostępny na rynku dla wielu podmiotów (oprogramowanie komercyjne lub typu Open Source / Freeware). Oprogramowanie Standardowe powinno w szczególności być identyfikowane jednoznacznie przez nazwę własną, numer wersji oraz zestawienie posiadanych funkcjonalności. Oprogramowanie Standardowe jest udostępniane na zasadach licencji określanych przez jego producenta, w tym również na zasadach licencji typu Open Source lub Freeware. Obejmuje ono w szczególności systemy operacyjne, silniki baz danych, narzędzia wirtualizacji oraz biblioteki programistyczne wykorzystane w Systemie, oprogramowanie układowe (firmware) i sterowniki, niezbędne do uruchomienia i eksploatacji urządzeń. Oprogramowanie Standardowe dostarczane jest na zasadach licencji producenta i nie podlega przeniesieniu autorskich praw majątkowych, a jedynie udzieleniu uprawnień do korzystania z niego w ramach Systemu. |
| OPZ | Opis Przedmiotu Zamówienia. |
| Osobogodzina | Jednostka obliczeniowa równa jednej godzinie przepracowanej przez jedną osobę, przy czym jako jedną godzinę rozumie się okres bezpośrednio następujących po sobie 60 minut. |
| Populacja | Łączna liczba osób pochodząca z populacji Polski (na podstawie dostępnych danych oraz zmian wynikających z prognozy demograficznej). (Dane GUS na 31 grudnia 2023 r. 37,6 mln osób. Prognoza demograficzna Eurostatu EUROPOP2023 przewiduje, że populacja Polski 1 stycznia 2050 r. będzie wynosiła 34,6 mln osób, a 1 stycznia 2100 r. 29,5 mln osób (źródło: ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_23np.). |
| Produkt | Wynik prac Wykonawcy realizującego przedmiot Umowy (oznaczają System, Dokumentację, Kody Źródłowe oraz inne elementy dostarczone przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy). |
| Prognoza wpływów i wydatków FUS oraz FEP (Prognoza) | Na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do sporządzania co trzy lata długoterminowej prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego oraz corocznie – średnioterminowej prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ZUS jest zobowiązany do corocznego sporządzania pięcioletniej prognozy wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych. Prognozy są przygotowywane z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów i prognoz demograficznych. Wyniki są publikowane w trzech wariantach: pośrednim, pesymistycznym i optymistycznym. Zakres publikowanych wyników wieloletniej prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego. |
| Projekcja | Projekcja dalszego przebiegu życia ubezpieczonych i świadczeniobiorców odbywa się – w krokach miesięcznych – na podstawie zdarzeń losowych lub ustalonych prawdopodobieństw. Zajście każdego ze zdarzeń modelowane jest przy modelu losowym przy użyciu generatora liczb losowych oraz zestawów prawdopodobieństw określających warunki progowe dla zajścia poszczególnych zdarzeń albo przy modelu deterministycznym poprzez zestaw prawdopodobieństw. Prawdopodobieństwa stanowią założenia do Modelu. |
| Protokół Odbioru | Dokument określający wynik Odbioru wykonanych prac przez Wykonawcę, będący podstawą Odbioru. |
| Próbka Populacji | Losowa próba reprezentatywna dla całej populacji o strukturze bardzo zbliżonej do struktury całej populacji, generowana przez zaoferowane Oprogramowanie. |
| Punkt Modelowy (Model-Point) | Rekord, który zawiera pełen zestaw danych wejściowych do Modelu Mikrosymulacyjnego opisujący główne charakterystyki ubezpieczonego/świadczeniobiorcy (wiek, płeć, dotychczasowa historia zatrudnienia, składkowania, świadczeń itp.). |
| Rozwiązanie | Trwałe usunięcie Incydentu i jego przyczyny. Za zgodą Zamawiającego Obejście może zostać uznane za Rozwiązanie. |
| System Aktuarialny, System | Zintegrowane środowisko informatyczne składające się z Oprogramowania oraz Infrastruktury Techniczno-Systemowej (ITS). System obejmuje wszelkie narzędzia i programy niezbędne do przetwarzania danych wejściowych, zasilania Modelu oraz przeprowadzania Projekcji (modelowania przebiegu życia i kariery zawodowej osób), zapewniając pełną ścieżkę od importu danych indywidualnych, przez obliczenia mikrosymulacyjne, aż po generowanie wyników końcowych. |
| Umowa | Planowana Umowa na zakup ITS, licencji oraz budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEP łącznie z Usługami rozwoju, konsultacji i wsparcia. |
| Usługi konsultacji | Rodzaj usług świadczonych przez Wykonawcę. Zakres i tryb świadczenia Usług konsultacji określa Rozdział nr 3. |
| Usługi rozwoju | Rodzaj usług świadczonych przez Wykonawcę. Zakres i tryb świadczenia Usług rozwoju określa Rozdział nr 4. |
| Usługi wsparcia | Rodzaj usług świadczonych przez Wykonawcę. Zakres i tryb świadczenia Usług wsparcia określa Rozdział nr 6. |
| Wdrożenie | Ogół realizowanych przez Wykonawcę działań w ramach wykonywania Umowy mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego Systemu, zakończonych podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru. Wdrożenie obejmuje w szczególności stworzenie oraz dostarczenie Systemu zgodnego z Umową, konfigurację oraz parametryzację Systemu, przetestowanie Systemu oraz opracowanie i przekazanie Dokumentacji. |
| Zgłoszenie | Informacja o wystąpieniu Incydentu zawierająca jego opis, przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie i trybie przewidzianym w Umowie. |
| Zlecenie | Zlecona przez Zamawiającego i przyjęta przez Wykonawcę do realizacji Usługa Konsultacji lub Usługa Rozwoju. |

## Rozdział 1 – ITS oraz Oprogramowanie dla Systemu Aktuarialnego

### 1. Przedmiot i koncepcja rozwiązania

Niniejszy rozdział opisuje proces projektowania, dostarczenia i wdrożenia infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania, wymaganych do zapewnienia pełnej funkcjonalności Systemu Aktuarialnego.

Celem Zamawiającego jest pozyskanie wydajnego, skalowalnego i bezpiecznego środowiska umożliwiającego prognozowanie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) w oparciu o dane indywidualne (Punkty Modelowe) na Próbce Populacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie kompletnego, gotowego do pracy Systemu Aktuarialnego, obejmującego zarówno warstwę sprzętową, jak i programową. Ponadto, Wykonawca zapewni świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu dla całego dostarczonego Systemu Aktuarialnego, rozumianego jako spójny system składający się z:

- Infrastruktury Techniczno-Systemowej (ITS) – stanowiącej zintegrowane środowisko sprzętowo-programowe, obejmujące serwery obliczeniowe i macierze dyskowe wraz z oprogramowaniem układowym (firmware), systemami operacyjnymi, narzędziami wirtualizacji oraz silnikami baz danych. ITS musi zostać dostarczona jako jednolita platforma eksploatacyjna, skonfigurowana i zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności przetwarzania danych przez Oprogramowanie Aktuarialne, przy czym:

  - Zamawiający nie wymaga dostarczenia macierzy zewnętrznych. Zamawiający dopuszcza, aby wymagana pojemność dyskowa została dostarczona jako wewnętrzna pamięć masowa serwerów.

  - Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania do kopii zapasowych.

- Oprogramowania Aktuarialnego (OA) – będącego oprogramowaniem dedykowanym stworzonym przez Wykonawcę na potrzeby Systemu, obejmującego zaimplementowany Model Mikrosymulacyjny wraz z kodem źródłowym, algorytmami obliczeniowymi, modułami przetwarzania danych indywidualnych, silnikiem obliczeniowym oraz dedykowanymi interfejsami integracyjnymi i narzędziami raportowymi. OA integruje zasoby ITS w celu realizacji funkcji Systemu, w szczególności przeprowadzania Projekcji, tj. modelowania przebiegu życia i kariery zawodowej osób.

### 2. Kluczowe funkcjonalności i standardy obliczeniowe

System musi zostać zaprojektowany w sposób gwarantujący wysoką responsywność oraz ciągłość procesów biznesowych. Do kluczowych założeń operacyjnych należą:

- Zdolność do przeliczenia Modelu Mikrosymulacyjnego dla 70-letniej projekcji (przy 10% Próbki Populacji) w czasie nieprzekraczającym 4 godzin.

- Rozdzielenie zasobów na niezależne środowiska produkcyjne i deweloperskie, zapewniające bezpieczne testowanie nowych funkcjonalności bez wpływu na bieżące operacje.

- Wszystkie dostarczone serwery muszą być wyposażone w procesory oparte na architekturze x86, aby zapewnić natywną obsługę posiadanego środowiska informatycznego.

### I. Infrastruktura techniczno-systemowa (ITS)

- Wymagania ogólne i jakościowe dla sprzętu

  - Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania norm CE (fr. Conformité Européenne), tj. musi spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE (fr. Conformité Européenne) .

  - Urządzenia zostaną dostarczone do jednej lokalizacji na terenie Warszawy.

  - Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

  - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego asortymentowo i ilościowo nowego sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dotyczy to również podzespołów) posiadającego wszelkie wymagane instrukcje, certyfikaty, gwarancje i licencje.

  - Serwery powinny umożliwiać przenoszenie nośników danych pomiędzy nimi bez utraty Gwarancji.

  - W lokalizacji Zamawiający zapewni Wykonawcy:

    - sieć LAN co najmniej 10 Gbps,

    - zasilanie podstawowe i awaryjne serwerowni (UPS),

    - klimatyzację.

  - Zamawiający zapewni wymagany dostęp fizyczny do pomieszczeń lokalizacji w celu przeprowadzenia instalacji sprzętu i Oprogramowania. Proces i termin instalacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

  - Wszystkie reguły sieciowe będą wykonywane przez Zamawiającego, natomiast to Wykonawca musi przekazać jaki ruch musi być realizowany pomiędzy poszczególnymi podsieciami. Zamawiający może zażądać opisu w jakim celu dany ruch sieciowy ma zostać zrealizowany.

  - Urządzenia nie mogą być ograniczone do konkretnego, pojedynczego producenta platformy sprzętowej eliminując tym samym możliwość wykorzystania w rozwiązaniu różnych modeli, różnych producentów serwerów wskazanych na publicznie dostępnej liście kompatybilności producenta systemu.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia systemu odpornego na awarię, do min. jednego serwera w jednym czasie (RAID 5, N+1) – przez powyższe Zamawiający rozumie system zapewniający ciągłość działania w przypadku wystąpienia jednoczesnej awarii 1 serwera fizycznego tj.:

    - nieprzerwany dostęp do wszystkich danych,

    - proporcjonalne ograniczenie zasobów CPU i RAM,

    - posiadanie mechanizmu do odbudowy danych z uszkodzonego dysku lub serwera,

    - posiadanie wolnych zasobów na odbudowę tych danych.

  - Przy awarii jednego z dysków twardych odbudowa danych z uszkodzonego dysku musi nastąpić bez konieczności wymiany dysku i interwencji administratora.

- Infrastruktura kablowa i instalacja

  - Wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę w ramach oferty wszystkich niezbędnych kabli sieciowych (kat. 6) i zasilających wymaganych do prawidłowej pracy urządzeń.

  - Realizowane zamówienie musi zostać wdrożone w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego obejmującej sieć LAN (Zamawiający zapewnia wolne porty LAN). W przypadku konieczności wykonania bezpośrednich połączeń pomiędzy oferowanymi elementami (np. serwer-macierz), Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne kable (miedziane DAC lub optyczne) o odpowiedniej długości.

- Serwis i utrzymanie sprzętu

  - Dostarczone urządzenia muszą mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczące dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).

  - Zamawiający oczekuje od dostawcy serwerów zapewnienia dostępu do serwisu gwarancyjnego sprzętu (gwarancja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na nowe, które będą w pełni kompatybilne z dostarczonym sprzętem), dostęp do aktualizacji oprogramowania (w tym firmware, oraz sterowników do nowszych systemów), wizyty inżyniera w siedzibie Zamawiającego w przypadku trudnych do zdiagnozowania problemów.

### II. Architektura Systemu i wymagania programowe

- Licencjonowanie Oprogramowania Standardowego

  - Zamawiający wymaga dostarczenia ITS wraz z licencjami na Oprogramowanie Standardowe w wersji polskiej lub angielskiej.

  - Oferowane oprogramowanie ma być oprogramowaniem standardowym – powszechnie dostępnym na rynku.

  - Oferowane licencje muszą pozwalać na używanie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego.

  - Licencje i subskrypcje (szczególnie dla ITS i Oprogramowania Aktuarialnego) muszą umożliwiać wielokrotne, bezpłatne przenoszenie między serwerami (fizycznymi i wirtualnymi) oraz stacjami roboczymi, bez ograniczeń liczby migracji i dodatkowych opłat.

  - Subskrypcje oprogramowania (w tym usługi wsparcia technicznego) muszą być przypisane do zasobów w sposób nieograniczający ich mobilności. W przypadku licencji imiennych (przypisanych do konkretnego użytkownika), dopuszcza się ich wielokrotne i bezpłatne przypisanie do innej osoby w przypadku rotacji personelu lub zmiany zadań służbowych.

  - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników lub obrazów cyfrowych/linków do pobrania wraz z kluczami licencyjnymi umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

  - W przypadku Oprogramowania Standardowego udostępnianego na zasadach open source/freeware, Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z wersji stabilnych, posiadających oficjalne wsparcie społeczności lub producenta oraz zapewnienia dla nich wsparcia technicznego na zasadach określonych w Gwarancji.

- Projekt architektury i środowiska (Zamawiający dopuszcza następujące formy realizacji: dedykowane serwery fizyczne, maszyny wirtualne lub model mieszany)

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby System został zaprojektowany, wykonany i wdrożony w oparciu o komponenty, które mogą być instalowane na systemach operacyjnych z rodziny Windows w architekturze x86-64 albo Linux (SUSE lub Red Hat), z uwzględnieniem poniższych proponowanych założeń:

    - System powinien składać się ze środowiska produkcyjnego i developerskiego, z których każdy powinien składać się z:

      - wydzielonego serwera obliczeniowego (aplikacyjnego),

      - wydzielonego serwera bazodanowego do przetwarzania indywidualnych danych z ekstraktów i przygotowania Punktów Modelowych,

      - ewentualnie wydzielonego serwera przechowującego Model.

    - Środowisko developerskie dla bazy danych musi mieć możliwość przygotowania niezależnie testowych Punktów Modelowych od środowiska produkcyjnego.

    - Środowisko developerskie Modelu musi mieć możliwość uruchomienia przeliczenia Modelu niezależnie od środowiska produkcyjnego, np. na komputerach stacjonarnych.

  - Zamawiający wymaga, aby System był zbudowany zgodnie z konceptem sieci definiowanej przez oprogramowanie (SDN).

- Wirtualizacja środowiska

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii wirtualizacyjnych. W przypadku ich wykorzystania, licencje na oprogramowanie dostarcza Wykonawca.

  - Wszystkie komponenty środowiska produkcyjnego (niezależnie od formy dostarczenia: fizycznej czy wirtualnej) muszą działać w architekturze zapewniającej wysoką dostępność (HA).

- Kopie zapasowe i wsparcie producenta

  - W przypadku dostarczenia serwerów z systemem Windows oraz baz danych MS SQL, Wykonawca zapewni współpracę zaoferowanego rozwiązania z systemem backupowym posiadanym przez Zamawiającego (Veeam, EMC Avamar i EMC Networker) zapewniającym niezależnie kopie systemów operacyjnych oraz baz danych, zgodnie z polityką wykonywania kopii bezpieczeństwa obowiązującą u Zamawiającego.

  - Oprogramowanie Standardowe musi posiadać wsparcie producenta przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej na poziomie Standard. Wsparcie producenta musi zapewniać uprawnienia: dostęp do poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania. Dotyczy to również wsparcia dla dostarczonych urządzeń, w których zainstalowane jest oprogramowanie wbudowane (firmware).

### III. Funkcjonalność Oprogramowania Aktuarialnego

Oprogramowanie powinno:

  - umożliwiać indywidualizację obliczeń, zapewniać losowe obliczenia w oparciu o metodę Monte Carlo albo w oparciu o model deterministyczny.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać prognozowanie wpływów (składki, wpływy z OFE (tzw. „suwak bezpieczeństwa”)) i wydatków (świadczenia, koszty funkcjonowania ZUS, wydatki na prewencje) dla FUS i FEP w oparciu o dane indywidualne zapisane w Punktach Modelowych, tj. osób na moment startu projekcji oraz osób wchodzących do populacji (rodzących się) po dacie startu projekcji.

  - musi wykonywać obliczenia dla każdego Punktu Modelowego osobno w kroku miesięcznym.

  - musi umożliwiać obliczanie Punktów Modelowych z zachowaniem powtarzalności wyników

    - dla modelu deterministycznego (jeśli zastosowany będzie model deterministyczny)

    - dla modelu losowego (jeśli zastosowany będzie model losowy): (z zatrzymanym ciągiem losowań) czyli przy wykorzystaniu zachowanego dla każdego Punktu Modelowego ciągu liczb pseudolosowych.

  - zapewnić kontrolę nad wykonywaniem kodu obliczeniowego za pomocą debuggera, np. poprzez ustawianie punktu przerwania w edytorze kodu, monitorowanie wartości podczas wykonania kodu.

  - umożliwiać dostęp do wyników obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, bazie danych (w środowisku produkcyjnym: zagregowanych, a w środowisku testowym: indywidualnych i zagregowanych).

  - umożliwiać porównywanie kodu obliczeniowego pomiędzy opracowywanymi wersjami Modelu.

  - umożliwiać śledzenie zależności (powiązań) między zmiennymi obliczeniowymi.

  - umożliwiać tworzenie predefiniowanych warunków obliczeniowych, umożliwiających przeliczenie Modelu, np. dla wybranego okresu projekcji, określonej grupy osób.

  - umożliwiać przygotowywanie reprezentatywnej próbki Punktów Modelowych (z doświadczeń Zamawiającego wynika, że potrzebnych będzie kilkaset cech/atrybutów w jednym rekordzie) zarówno dla osób będących w systemie ubezpieczeń społecznych jak i dla osób nowo wchodzących do tego systemu.

  - obsługiwać zmienne raportujące wartości w poszczególnych krokach projekcji oraz wartości z ostatniego miesiąca roku i z całego roku.

  - umożliwiać konwersję danych z plików baz danych, plików płaskich i umożliwiać zapis wyników m.in. w formacie plików CSV i ASCII.

  - umożliwiać bezpośredni dostęp do opisu zmiennych.

  - wymaga się, aby można było odczytywać wyniki z Modelu na komputerach stacjonarnych użytkowników w formacie plików .xlsx/.xlsm, tj. w formacie programu MS Excel w wersji 2010 lub nowszej używanej przez Zamawiającego.

### IV. Dodatkowe wymagania pozafunkcjonalne dla Systemu Aktuarialnego

- System Aktuarialny musi identyfikować i uwierzytelniać wszystkich użytkowników przed przyznaniem im dostępu.

- System powinien implementować mechanizmy kontroli dostępu.

- System powinien rejestrować wszystkie zdarzenia, które mogą służyć do monitorowania poziomu bezpieczeństwa.

- System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby nowi użytkownicy mogli opanować jego podstawowe funkcje w ciągu 40 godzin instruktażu przystanowiskowego, m.in. poprzez intuicyjny interfejs i dostępność dokumentacji.

- System powinien być odporny na błędy oraz być wyposażony w mechanizmy odzyskiwania prac w przypadku awarii.

- Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, które w całości lub w jakimkolwiek elemencie znajdą się na chmurze zewnętrznej.

### V. Prawa autorskie, kody źródłowe i standardy dostaw

- Wymagania dla Oprogramowania Standardowego oraz systemowego i licencji:

  - Dostarczone rozwiązanie musi obejmować kompletne oprogramowanie niezbędne dla realizacji funkcji opisanych w OPZ.

  - Wykonawca dostarczy wersję instalacyjną każdego dostarczanego oprogramowania na nośnikach elektronicznych (CD/DVD lub USB).

  - Wszelkie Kody Źródłowe, które powstaną w toku realizacji niniejszego zamówienia zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu (na nośnikach elektronicznych CD/DVD lub USB) wraz ze stosowną dokumentacją kodu (Kody Źródłowe OA będą przekazywane Zamawiającemu, kody źródłowe OS nie będą przekazywane Zamawiającemu).

  - Oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego.

  - Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w najwyższej wersji oraz najbardziej aktualnej na dzień składania ofert.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Produktów, przeznaczonych wyłącznie do celów Zamawiającego dla jakich zostały opracowane. Produkty nie mogą służyć dla innych celów niż te, dla których zostały sporządzone, w tym nie mogą służyć dla celów osób trzecich czy być wykorzystywane przez osoby trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku udostępniania Produktów, mogą być one udostępniane jedynie w całości, wraz ze wszelkimi oświadczeniami, uwagami, zastrzeżeniami, w szczególności dotyczącymi ich poufności, sposobu wykorzystania czy braku odpowiedzialności Wykonawcy.

### VI. Zasady wdrożenia, odbioru i wsparcia

- Zasady wprowadzenia Oprogramowania:

  - Wykonawca wdrożenia Oprogramowania zobowiązany jest zapewnić wsparcie dla Systemu na zasadach opisanych w Gwarancji i Usługach konsultacji.

  - W celu wdrożenia Oprogramowania wymagane jest przeprowadzenie instruktaży, w tym instruktaży przystanowiskowych dla Administratorów i użytkowników. Zakres i wymiar instruktaży obejmować będzie całą funkcjonalność Systemu Aktuarialnego.

  - Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane produkty.

  - Oprogramowanie zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. Niedopuszczalne jest zastosowanie Oprogramowania, dla którego producent ogłosił zakończenie jego rozwoju w terminie 3 lat licząc od momentu złożenia oferty lub ogłosił zaprzestanie wsparcia w jego nowszych wersjach.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby parametry ilościowe użyte do wyliczenia ilości lub typów OA umożliwiły realizację wymagań dla poszczególnych elementów Systemu dla wszystkich środowisk.

- Należyte wykonanie i Wdrożenie Systemu potwierdzi Protokół Odbioru Systemu.

- Podstawą podpisania Protokołu Odbioru Systemu będzie przeprowadzenie testów akceptacyjnych zakończonych wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca przygotuje scenariusze testów akceptacyjnych i będzie świadczył asystę dla wprowadzonych zmian (na etapie testów i instalacji), tj. Wykonawca oddeleguje osobę/y na czas testów akceptacyjnych, która będzie pomagała przy testach, a po modyfikacji kodu Systemu w trakcie testów akceptacyjnych przekaże Zamawiającemu zakres wprowadzonych zmian w związku ze zgłoszonymi uwagami przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Oprogramowania Aktuarialnego oraz innych utworów (Produktów) wytworzonych lub zmodyfikowanych w związku z wykonywaniem Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w Umowie.

### VII. Minimalne wymagania dla serwerów

Liczbę serwerów wymaganych do wydajnego i bezpiecznego wdrożenia i eksploatacji Systemu Aktuarialnego oraz ich konfigurację przedstawi Wykonawca w Formularzu cenowym.

| Parametr | Specyfikacja wymagania |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa musi pozwalać na instalację w szafie rack 19’’ (miejsce w szafie zapewnia Zamawiający) o głębokości 1000 mm i szerokości 800 mm., bez konieczności przerabiania szafy (szafa nie jest elementem wyceny). Maksymalna wysokość serwera wyrażona w jednostkach RU/U (gdzie jednostka RU/U została zdefiniowana w normie EIA-310) nie może przekraczać 4U. |
| Obsługa procesora | Procesor x86-64 bit |
| Dyski / nośniki danych | Oferowany serwer / oferowana macierz musi wspierać półprzewodnikowe dyski hot-plug SSD (SATA/SAS/NVMe) |
| Zasilanie | Redundantne zasilacze typu Hot-Plug. |
| Wentylatory | Redundantne, typu Hot-Plug. |
| Zarządzanie | Serwery muszą być wyposażone w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Ewentualne licencje powinny być dostarczone wraz z serwerami. |
| Wspierane systemy operacyjne i oprogramowanie systemowe. | Zagwarantowana zgodność z systemami operacyjnymi co najmniej: Microsoft Windows Server 2022 i nowsze, SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux. Serwer musi wspierać pracę z systemem VMware ESXi zgodne z VCF 9 oraz Veeam 13. Zamawiający wykorzystuje obecnie infrastrukturę serwerów wirtualnych opartych na rozwiązaniu Vmware. Zamawiający wymaga, aby nowo dostarczone serwery były zarządzane przez konsolę VCenter Server. Dostarczone oprogramowanie musi być wspierane przez wykorzystywany u Zamawiającego system tworzenia kopii zapasowych Veeam Backup & Replication. Tworzone w ramach Systemu Aktuarialnego maszyny wirtualne zostaną podłączone do przełącznika wirtualnego „Distributed Switch”, który musi być obsługiwany w ramach oprogramowania wirtualizacyjnego. |
| Złącza zewnętrzne | minimum 3 x USB, w tym min. 1 port USB 3.0 minimum 1 port VGA |
| Wymagania dodatkowe | Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt znajduje się w oficjalnym kanale sprzedaży. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń używanych czy też powtórnie wprowadzonych na rynek sprzedaży, odnowionych (ang. refurbished). Nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych. |
| Wdrożenie | 1) Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia w jednej lokalizacji na terenie Warszawy. 2) Wszystkie operacje wykonywane w ramach wdrożenia muszą odbywać się w obecności wyznaczonych pracowników. 3) Operacje wykonywane w ramach wdrożenia nie mogą powodować przerw w dostępności jakichkolwiek zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, w szczególności systemów informatycznych, serwerów / macierzy, wewnętrznych sieci LAN/SAN itp. w godzinach pracy Zamawiającego. 4) Wdrożenie do środowiska produkcyjnego nie może spowodować jakiejkolwiek utraty danych lub awarii w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego. 5) W przypadku dostarczenia platformy systemowej innej niż obecnie użytkowana Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego (w godzinach pracy Zamawiającego) dla min. 5 administratorów – z administracji, monitorowania, konfigurowania oraz utrzymania serwerów (w tym kontrolerów RAID). 6) Po zakończeniu prac, potwierdzonych Protokołem Odbioru, Wykonawca sporządzi i przekaże dokumentację techniczną dla wdrożonego rozwiązania nie później niż 20 dni od podpisania Protokołu Odbioru. |

## Rozdział 2 – Opis i wymagania proponowanego Modelu Mikrosymulacyjnego

### Opis proponowanego Systemu Aktuarialnego

Rysunek 1: Schemat proponowanego Systemu Aktuarialnego

- Model Mikrosymulacyjny powinien opierać się na danych indywidualnych pochodzących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również na danych/założeniach/parametrach pochodzących z innych instytucji – na przykład Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Ministerstwa Finansów, czy też Eurostatu.

- Model Mikrosymulacyjny powinien bazować na następujących informacjach o:

  - ubezpieczonych:

    - data urodzenia, płeć, kod (kody) tytułu ubezpieczenia,

    - czy jest członkiem OFE/lub posiada subkonto, czy odprowadza składki do OFE,

    - wysokości składek należnych bądź wpłaconych (dane miesięczne dostępne od 1999r.) w podziale na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,

    - informacje o ewentualnych świadczeniach i przerwach w ubezpieczeniu,

    - kapitał początkowy osób, którym został wyliczony oraz składowe wpływające na wysokość tego kapitału,

    - Zgromadzony kapitał emerytalny (zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane składki na koncie i subkoncie ubezpieczonego, składki nie podlegające jeszcze waloryzacjom rocznym).

  - świadczeniobiorcach:

    - data urodzenia, płeć,

    - data przyznania świadczenia (świadczeń) i jego (ich) wysokości,

    - kod (kody) świadczenia (świadczeń),

    - czy świadczeniobiorca jest ubezpieczony i płaci składki.

- W przypadku Funduszu Emerytur Pomostowych Model Mikrosymulacyjny powinien wykorzystywać dane z centralnego rejestru pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (zakres dostępnych danych w rejestrze określa ustawa o emeryturach pomostowych) m.in.:

  - kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

  - okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

- Ekstrakty z baz danych ZUS (dane podstawowe o ubezpieczonym/świadczeniobiorcy, historia przebiegu ubezpieczenia oraz świadczeń) będą zapisywane w postaci plików płaskich, które po przetworzeniu powinny służyć zasileniu Modelu Mikrosymulacyjnego. Na podstawie danych wejściowych powinny być wyznaczane prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń oraz pozostałe założenia.

- Model powinien być zasilony zewnętrzną prognozą demograficzną (z GUS, Eurostatu lub innego źródła), przy czym śmiertelność ubezpieczonych i świadczeniobiorców ZUS należy skalibrować do obserwowanej. Model Mikrosymulacyjny musi uwzględniać długoterminowe założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

- Wyliczenia powinny być prowadzone dla każdego Punktu Modelowego z Próbki Populacji, a wyniki z Modelu Mikrosymulacyjnego powinny być uzyskiwane np. przy pomocy zmiennych raportujących lub struktur wynikowych. System musi umożliwiać pracę jednocześnie kilku użytkownikom.

- Mimo, że prognozowane będą jedynie wpływy oraz wydatki na świadczenia długoterminowe dla funduszy administrowanych przez ZUS, modelowana Próbka Populacji musi być reprezentatywna dla całej populacji Polski. Jest to wskazane z dwóch powodów. Po pierwsze podział na ubezpieczonych i świadczeniobiorców ZUS oraz pozostałą część populacji, która ewoluuje z czasem. Na przykład rolnicy czy też świadczeniobiorcy tzw. „służb mundurowych” mogą podjąć pracę skutkującą ubezpieczeniem w ZUS. Z drugiej strony Model Mikrosymulacyjny kalibrowany będzie do założeń makroekonomicznych z Ministerstwa Finansów, które są przygotowywane dla pełnej populacji. Model Mikrosymulacyjny powinien prognozować przebieg ubezpieczenia na podstawie prognoz rynku pracy oraz migracji. Powinien uwzględniać osoby, które urodzą się w trakcie projekcji, które dopiero w przyszłości będą podlegać ubezpieczeniu w systemie powszechnym – wejdą na rynek pracy, przejdą z innych systemów ubezpieczeniowych. Dla każdej osoby z Próbki Populacji prognozowany powinien być pełen przebieg życia.

- Model Mikrosymulacyjny powinien mieć wyodrębnione:

  - Różne statusy zawodowe istotne z punktu widzenia opłacania składek oraz przyznawania świadczeń np. ubezpieczony w ZUS, bezrobotny, rolnik, dziecko/student, świadczeniobiorca. Należy wyznaczyć prawdopodobieństwa przejść między stanami na podstawie historycznych danych, założeń o stopie bezrobocia itp.

  - Różne statusy pomocnicze np. niezdolność do pracy, posiadanie dzieci (np. uprawnienia do zasiłku opiekuńczego), choroba, wypadek, urlop (np. macierzyński/wychowawczy/ojcowski/bezpłatny). Zmiany poszczególnych statusów pomocniczych oraz określenie, czy poszczególne uprawnienia są realizowane w postaci świadczeń, generowane powinny być w oparciu o zdarzenia. Prawdopodobieństwa zdarzeń powinny być szacowane m.in. na podstawie danych GUS oraz współczynników płodności i śmiertelności. Przykładami zdarzeń są m.in.: urodzenie, śmierć, początek i koniec nauki, małżeństwo, rozwód, urodzenie dziecka.

- Przypis składek i wpływy składkowe prognozowane powinny być w podziale na fundusze wyodrębnione (4 fundusze, o których mowa w dalszej części dokumentu) w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Przy prognozowaniu wpływów uwzględniona powinna być ściągalność składek przyjęta osobno dla każdego funduszu (dla FUS i FEP). Składki prognozowane powinny być w podziale na ubezpieczonego i płatnika składek (m. in. pracodawca, budżet państwa). W przypadku funduszu emerytalnego wyodrębnione powinny być wpływy składkowe w podziale na: konto (I filar) i subkonto (II filar) oraz wpływy z tzw. „suwaka bezpieczeństwa”. Prognozowany powinien być także odpływ składek przekazywanych do OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne) oraz do FRD (Fundusz Rezerwy Demograficznej). Dla każdego ubezpieczonego z Próbki Populacji powinien być wyliczany kapitał emerytalny w podziale na: kapitał początkowy, kapitał ze składek z I filara, kapitał ze składek zewidencjonowanych na subkoncie (II filar). Osobom, które jeszcze nie wystąpiły z wnioskiem o wyliczenie kapitału początkowego należy wyznaczyć jego wysokość na podstawie przyjętych założeń. Kapitał początkowy powinien uwzględniać również ewentualne rekompensaty, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych. Dla każdego Punktu Modelowego z Próbki Populacji prognozowany (w każdym kroku projekcji) powinien być staż składkowy, nieskładkowy, okresy rolne, okresy pracy za granicą oraz okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kapitał emerytalny uwzględniać powinien waloryzacje roczne i kwartalne I filara oraz subkonta. W przypadku środków zgromadzonych w OFE należy uwzględnić ich kapitalizację przy założeniu stopy zwrotu uzyskiwanej przez otwarte fundusze emerytalne oraz zaimplementować tzw. „suwak bezpieczeństwa”.

- Aby świadczenie w Modelu Mikrosymulacyjnym zostało wypłacone, sprawdzany powinien być szereg warunków. Konieczne musi być spełnienie wymogów formalnych dla danego świadczenia, takich jak na przykład: wiek, okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy w szczególnych warunkach, podleganie ubezpieczeniu. Ponadto muszą zajść pewne zdarzenia np. wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy, śmierć osoby spokrewnionej, po której może być przyznana renta rodzinna, zachorowanie czy urodzenie dziecka. Weryfikowane musi być również, czy osiągane dochody i/lub potencjalny zbieg świadczeń nie skutkują brakiem prawa do danego świadczenia lub jego zawieszeniem. W momencie przyznania świadczenia (na przykład emerytury, renty) powinny być znane parametry potrzebne do wyliczenia jego wysokości, przy czym pochodzić one będą z danych historycznych oraz z wyników projekcji. Ponieważ Model Mikrosymulacyjny ma umożliwiać sporządzanie prognoz długoterminowych, część wyliczeń będzie wynikiem wyłącznie projekcji – jest tak na przykład w przypadku osób, które urodzą się w przyszłości. Wydatki na świadczenia powinny być raportowane również w podziale na źródła finansowania (w wydatki wchodzą też koszty funkcjonowania ZUS).

- Od lipca 2025 r. jest możliwe pobieranie w zbiegu renty rodzinnej po współmałżonku łącznie ze świadczeniem własnym (np. emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy) – tzw. „renta wdowia”. Jedno ze świadczeń w wysokości 100%, a drugie w ustalonym ustawowo procencie. W Modelu Mikrosymulacyjnym należy zaimplementować możliwość pobierania „renty wdowiej” po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w ustawie.

- Model Mikrosymulacyjny musi wyliczać:

  - Z dużą dokładnością wysokości świadczeń w momencie przejścia na dane świadczenie.

  - Kwoty dopłat do emerytur/rent najniższych przy różnych założeniach dotyczących wysokości świadczeń najniższych. W przypadku emerytur według nowych zasad, gdy wyliczona emerytura (łączna wysokość emerytury z I oraz II filara) będzie niższa od najniższej emerytury, Model Mikrosymulacyjny musi sprawdzać czy spełnione są warunki stażowe do jej podwyższenia do wysokości emerytury najniższej. Przy obliczaniu okresów składkowych, miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były/będą obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia, Model Mikrosymulacyjny uwzględniać musi te okresy w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  - Stopy zastąpienia dla nowo przyznanych emerytur i rent (w relacji do ostatniego wynagrodzenia oraz średniego wynagrodzenia z ustalonego okresu).

  - Staż (łączny, składkowy, nieskładkowy, rolny, zagraniczny) dla osób nie pobierających w danym momencie emerytury z FUS (staż potencjalnych emerytów z FUS)

- Zamawiający nie przewiduje w Modelu Mikrosymulacyjnym prognozowania wydatków na świadczenia krótkoterminowe (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne). Jednak okresy pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego są niezbędne do wyliczenia okresów nieskładkowych, a w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za ubezpieczonych są finansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z budżetu państwa czyli będą to okresy składkowe. Świadczenia krótkoterminowe należy w Modelu zaimplementować tylko w zakresie niezbędnym do wyliczenia stażu ubezpieczeniowego.

- Model Mikrosymulacyjny musi zostać sporządzony z uwzględnieniem następujących przepisów według stanu prawnego na moment ogłoszenia postępowania przetargowego:

  - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

  - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

  - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

  - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych,

  - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,

  - Ustawa – Kodeks Pracy,

  - Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U.2024, poz. 451),

  - Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zakresu publikacji prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego,

  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004, nr 987/2009 z dnia 16.09.2009, nr 988/2009 z dnia 16.09.2009,

  - Dwustronne Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym,

  - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (wyłącznie w zakresie art. 18),

  - Ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.

oraz w zakresie niezbędnym do modelowania świadczeń długoterminowych na podstawie przepisów:

  - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,

  - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,

  - Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,

  - Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

  - Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

- Model Mikrosymulacyjny w ramach wyników musi wyodrębniać:

  - Ubezpieczenie emerytalne (w tym Fundusz Emerytalny):

    - Przypis składek.

    - Wpływy składkowe w podziale na:

      - osoby będące tylko w I Filarze,

      - osoby będące w I i II filarze i nie odprowadzające składek do OFE,

      - osoby będące w I i II filarze i odprowadzające składki do OFE.

    - Wyodrębnione powinny być wpływy w podziale na konto (I filar) i subkonto. Wyodrębnione powinny być również składki finansowane przez budżet państwa (m. in. za osoby przebywające na zasiłkach macierzyńskich, urlopach wychowawczych).

    - Wpływy do funduszu emerytalnego z „suwaka bezpieczeństwa” (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U.2013, poz.1717) środki zgromadzone w OFE są przenoszone w transzach miesięcznych do funduszu emerytalnego po ukończeniu przez ubezpieczonego będącego członkiem OFE wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, tzw. „suwak bezpieczeństwa”).

    - Liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu, liczba ubezpieczonych odprowadzających składki do OFE (liczba ubezpieczonych za których przenoszone są środki w ramach „suwaka bezpieczeństwa”). Liczba osób ubezpieczonych, za które nie są odprowadzane składki do OFE, gdyż osoby te przekroczyły wiek niższy o 10 lat od wieku emerytalnego (Liczba osób ubezpieczonych, które nie odprowadzają składek do OFE z powodu przebywania w „suwaku bezpieczeństwa”).

    - Wydatki (w podziale na I filar i subkonto, z uwzględnieniem wydatków związanych z dziedziczeniem na wypadek śmierci) w podziale na grupy świadczeń (m.in. emerytury wg nowych zasad (osoby urodzone od 1 stycznia 1949 r.) i starych zasad (osoby urodzone przed 1 stycznia 1949), emerytury z urzędu, emerytury wypłacane w zbiegu z innymi świadczeniami, realizowane na mocy umów międzynarodowych, emerytury górnicze).

    - Liczba emerytów w podziale na grupy świadczeń (m.in. emerytury wg nowych i starych zasad, emerytury przyznane z urzędu, emerytury wypłacane w zbiegu z innymi świadczeniami, świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, emerytury górnicze) – ogółem oraz nowo przyznane.

    - Liczba emerytów pobierających „rentę wdowią” (gdy emerytura jest wypłacana w 100%).

    - Inne:

      - wypłaty jednorazowe i gwarantowane z subkonta (wydatki oraz liczba),

      - odpływ składek przekazywanych do OFE,

      - odpływ składek do FRD (Funduszu Rezerwy Demograficznej),

      - globalna roczna podstawa wymiaru składek,

      - przeciętna roczna podstawa wymiaru składek,

      - przeciętna miesięczna wysokość emerytury,

      - przeciętna miesięczna wysokość nowo przyznanej emerytury,

      - liczba ubezpieczonych, którzy przekroczyli tzw. 30-krotność oraz ubytek składek z tego wynikający,

      - liczba nowo przyznanych świadczeń najniższych (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne),

      - liczba świadczeń (ogółem i nowo przyznanych) wypłacanych w wysokości niższej od najniższej wysokości danego rodzaju świadczenia (emerytury, renty rodzinne),

      - przeciętny staż (składkowy, nieskładkowy, zagraniczny, łączny) w podziale na wiek i płeć osób, które mają niezerowy kapitał emerytalny oraz nie pobierają w danym momencie emerytury z FUS (przeciętny staż potencjalnych emerytów z FUS),

      - wydatki na dopłaty do kwoty najniższej emerytury oraz liczba dopłat.

  - Fundusz Rentowy:

    - Przypis składek.

    - Wpływy składkowe.

    - Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniach rentowych.

    - Wydatki na świadczenia w podziale na grupy świadczeń (m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury przyznane z urzędu (wygasające), renty rodzinne, renty wypłacane w zbiegu z innymi świadczeniami, świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, zasiłki pogrzebowe, świadczenia nowo przyznane).

    - Liczba świadczeniobiorców w podziale na grupy świadczeń (m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury przyznane z urzędu (wygasające), renty wypłacane w zbiegu z innymi świadczeniami, świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki pogrzebowe, świadczenia nowo przyznane).

    - Liczba rent rodzinnych w podziale na rodzaje (m.in. świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, świadczenia nowo przyznane).

    - Liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej w podziale na rodzaje (m.in. świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, nowo przyznane).

    - Liczba rencistów z tytułu niezdolności do pracy i rodzinnych pobierających tzw. „rentę wdowią”.

    - Przeciętne miesięczne wysokości świadczeń (wysokość na osobę/na świadczenie).

    - Wydatki na prewencję rentową.

    - Inne:

      - liczba ubezpieczonych, którzy przekroczyli tzw. 30-krotność oraz ubytek składek z tego wynikający,

      - liczba i wydatki w podziale na świadczenia finansowane z celowej dotacji budżetowej przeznaczonej na pokrycie świadczeń finansowanych z budżetu państwa, a wypłacanych z FUS.

      - wydatki na dopłaty do kwoty najniższej renty oraz liczba dopłat.

  - Fundusz Chorobowy:

    - Przypis składek.

    - Wpływy składkowe.

    - Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym.

    - Liczba świadczeniobiorców oraz liczba dni pobierania zasiłku w podziale na rodzaj świadczenia (zasiłki macierzyńskie, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne – liczba świadczeń).

  - Fundusz Wypadkowy:

    - Przypis składek.

    - Wpływy składkowe.

    - Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu wypadkowym.

    - Wydatki w podziale na świadczenia (m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty wypłacane w zbiegu z innymi świadczeniami, świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, świadczenia nowo przyznane).

    - Liczba świadczeniobiorców w podziale na grupy świadczeń (m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty wypłacane w zbiegu z innymi świadczeniami, świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, świadczenia nowo przyznane).

    - Liczba rent rodzinnych w podziale na rodzaje (np. świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, świadczenia nowo przyznane).

    - Liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej w podziale na rodzaje (np. świadczenia realizowane na mocy umów międzynarodowych, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, świadczenia nowo przyznane).

    - Liczba świadczeniobiorców oraz liczba dni pobierania zasiłku w podziale na rodzaj świadczenia (zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne – liczba świadczeń).

    - Liczba rencistów z tytułu niezdolności do pracy i rodzinnych pobierających tzw. „rentę wdowią”.

    - Przeciętna miesięczna wysokość świadczeń.

    - Wydatki na prewencję wypadkową.

  - Fundusz Emerytur Pomostowych:

    - Przypis składek.

    - Wpływy składkowe.

    - Liczba ubezpieczonych, za których opłacane są składki na FEP.

    - Wydatki na świadczenia oraz liczba świadczeniobiorców (ogółem oraz nowo przyznane).

    - Przeciętna miesięczna wysokość emerytur pomostowych (ogółem oraz nowo przyznane).

    - Liczba osób, za które są opłacane składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i które przekroczyły tzw. 30-krotność oraz ubytek składek z tego wynikający.

  - Pozostałe wyniki:

    - Liczba osób pobierających: renty socjalne (w tym osoby pobierające dodatek dopełniający), świadczenia przedemerytalne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

    - Liczba osób korzystających z tzw. ulgi na start (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U.2018, poz.646 z późn. zm.),

    - Liczba ubezpieczonych oraz wpływy składkowe od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w podziale na:

      - opłacających składki od podstawy wymiaru w wysokości co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia,

      - opłacających składki od podstawy wymiaru ustalanej zgodnie z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. „mała działalność gospo-darcza”),

      - opłacających składki od podstawy wymiaru w wysokości co najmniej w 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższe wielkości powinny być prognozowane przez Model Mikrosymulacyjny w podziale na płeć i wiek.

Model Mikrosymulacyjny musi alokować odpis na ZUS (koszty funkcjonowania ZUS) do poszczególnych funduszy wskazanych powyżej w pkt. 15.1-15.6 według określonego klucza.

### Dodatkowe wymagania funkcjonalne dla Modelu Mikrosymulacyjnego

- Dostosowanie Modelu do potrzeb Zamawiającego uwzględniające proponowane zmiany przepisów dotyczące:

  - możliwości przechodzenia na emerytury z tytułu wysokiego stażu przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego z ewentualnym dodatkowym warunkiem osiągnięcia pewnego wieku oraz z ewentualnym warunkiem osiągnięcia wymaganej wysokości świadczenia/kapitału,

  - waloryzacji procentowo-kwotowej, na wzór waloryzacji obowiązujących w latach 2017, 2019 i 2023 (ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2017, poz.2, ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019, poz.39, ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2022, poz.2461),

  - możliwości uwzględnienia w Modelu Mikrosymulacyjnym wieku emerytalnego innego niż ustawowo obowiązujący,

  - prawa do wypłaty comiesięcznej emerytury pod warunkiem osiągnięcia określonego stażu i/lub osiągnięcia wymaganej wysokości świadczenia, natomiast dla osób niespełniających powyższych kryteriów wypłata zgromadzonego kapitału jednorazowo lub w ratach (likwidacja tzw. emerytur „groszowych”),

  - kumulowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ustalonego kryterium w przypadku zbiegów tytułów ubezpieczenia dla umów-zleceń (obecnie kumulacja jest do kwoty minimalnego wynagrodzenia),

  - prawa do podwyższenia nowo przyznanej renty rodzinnej do kwoty najniższej renty rodzinnej tylko wtedy, gdy osoba zmarła – po której przyznano rentę rodzinną- miała/miałaby prawo do najniższej emerytury,

  - wprowadzenia innej metody waloryzacji świadczeń najniższych lub możliwości ustalania wysokości świadczeń najniższych na innym poziomie niż wynikającym z obecnych zasad waloryzacji, dotyczy to innego wskaźnika waloryzacji dla świadczeń najniższych lub arbitralnego ustalania kwot świadczeń najniższych na wzór ustaw z dnia 02.12.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.2) oraz z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.39).

- System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą przeciwdziałanie dezaktualizacji Modelu Mikrosymulacyjnego, poprzez m.in. maksymalne jego parametryzowanie. System zostanie opracowany w sposób maksymalnie elastyczny. Model Mikrosymulacyjny wykorzystywany będzie m.in. do szacowania skutków finansowych projektowanych zmian przepisów. Dlatego też tam gdzie jest to możliwe - powinien on być sparametryzowany (wektory/macierze) tak, aby było możliwe ustawienie nowych parametrów bez ingerencji w kod Systemu. Elastyczna budowa Modelu Mikrosymulacyjnego powinna dotyczyć również zmian wprowadzanych w ramach Usług rozwoju.

- Wszystkie komponenty Systemu mają charakteryzować się rozbudowaną strukturą, jeśli chodzi o zarządzanie prawami użytkownika wraz z możliwością przypisywania, co najmniej następujących ról:

  - Administrator – do zarządzania Systemem,

  - Użytkownik zaawansowany – z prawem edycji bazy danych Modelu Mikrosymulacyjnego, tworzenia nowej wersji Modelu, podglądu danych i wyników symulacji,

  - Użytkownik – z prawem do podglądu danych i wyników symulacji.

(łączna liczba użytkowników to kilkadziesiąt osób)

Każda z ról ma mieć możliwość konfigurowania dostępnych funkcji przez Administratora dla poszczególnych użytkowników. Dla danej roli (Administrator, Użytkownik zaawansowany, Użytkownik) widoczne są wyłącznie dostępne pola zgodnie z przeprowadzoną konfiguracją.

- System musi posiadać funkcjonalność w postaci konfiguracji w odniesieniu do konkretnych ról, przy czym daną grupą mogą być wyszczególnieni np. pracownicy lub cały dział itp.

- System musi posiadać funkcjonalność przypisywania haseł dostępu oraz loginów do Systemu.

- Wykonawca udokumentuje metodologię Modelu Mikrosymulacyjnego w powiązaniu z Kodem Źródłowym będącym elementem Systemu Aktuarialnego (wytworzonego w OA) oraz wprowadzi komentarze w Kodzie Źródłowym będącym elementem Systemu Aktuarialnego, tj. w komentarzach w Kodzie Źródłowym będącym elementem Systemu Aktuarialnego wpisane zostaną numery wzorów z „Dokumentacji Analitycznej Systemu”, natomiast w „Dokumentacji Analitycznej Systemu” pojawią się informacje, w których zmiennych Modelu wskazany wzór jest zaimplementowany.

- Opracowanie metodyki tworzenia Model-Pointów oraz zaprojektowanie automatyzacji procesu generowania Model-Pointów.

- Opracowanie metodyki wyznaczania założeń Modelu Mikrosymulacyjnego oraz zaprojektowanie automatyzacji procesu generowania założeń.

- Wykonawca zapewni instruktaże przystanowiskowe dla 10 (dziesięciu) pracowników Zamawiającego:

  - dla wszystkich użytkowników w zakresie;

    - ogólnym z obsługi Systemu, przed wdrożeniem Modelu,

    - szczegółowym przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych,

    - dokładne terminy przeprowadzenia instruktaży Zamawiający ustali z Wykonawcą.

  - dla Administratorów, w terminie nie później niż przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych.

  - przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta Warszawy lub zdalnie (wideokonferencja).

### Pozostałe wymagania

- Wykonawca zarekomenduje metodologię funkcjonalności w Modelu Mikrosymulacyjnego (poprzez m.in. parametry, założenia, wyznaczanie prawdopodobieństw, ewentualną kalibrację Modelu do założeń makroekonomicznych) i uzgodni ją z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, w terminach wcześniej uzgodnionych pomiędzy Stronami.

- Wykonawca będzie realizował budowę i wdrożenie Systemu w siedzibie Zamawiającego lub przez zdalny dostęp do Systemu.

- Wykonawca w ramach realizacji budowy i wdrożenia zasili System aktualnie dostępnymi danymi z baz ZUS, tj. z ekstraktów danych (wykonanie ww. ekstraktów nie jest w zakresie niniejszego zapytania) oraz z pozostałych źródeł.

- Wykonawca jest zobowiązany do wytworzenia i dostarczenia Dokumentacji związanej z realizacją Przedmiotu Zamówienia, która będzie podlegała Odbiorom. Wykonawca ma obowiązek aktualizować dostarczoną i odebraną Dokumentację, tak, aby uwzględniała każdą zmianę dokonywaną w ramach Gwarancji. Dostarczona Dokumentacja musi być dostępna w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim. Dopuszcza się język angielski w dokumentacji technicznej elementów, które nie są dziełem Wykonawcy, a dokumentacja producenta w języku polskim nie jest dostępna.

## Rozdział 3 – Usługi konsultacji

- Usługi konsultacji rozpoczynają się od dnia Odbioru Systemu i są świadczone do upływu terminu obowiązywania Umowy.

- Usługi konsultacji będą świadczone w zależności od potrzeb Zamawiającego, Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 200 Osobogodzin, ale nie więcej niż 720 Osobogodzin. Zamawiający nie przewiduje określenia stałej liczby Osobogodzin miesięcznie na wykonywanie Usług konsultacji.

- Wykonawca będzie realizował Usługi konsultacji na żądanie Zamawiającego. Prace będą wykonywane w ramach Osobogodzin.

- Termin wykonania będzie podlegał uzgodnieniu przez Strony przy każdym zamówieniu.

- Usługi konsultacji będą świadczone w Czasie Roboczym Zamawiającego.

- Usługi konsultacji będą świadczone w siedzibie Zamawiającego lub przez zdalny dostęp do Systemu.

- Prawa autorskie do utworów powstałych w trakcie realizacji Usług konsultacji przechodzą na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia z tytułu konsultacji.

- Decyzja o realizacji zamówienia należy do Zamawiającego.

- Realizacja Usług konsultacji będzie przebiegała według następującej procedury:

  - W celu zamówienia Osobogodzin konsultacyjnych Zamawiający wyśle do Wykonawcy, drogą elektroniczną, zapytanie o wyliczenie liczby Osobogodzin konsultacyjnych niezbędnych do realizacji Usługi konsultacji wraz ze szczegółowym jej opisem.

  - Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie do 1 godziny roboczej liczonej w Czasie Roboczym Zamawiającego.

  - Wykonawca nie później niż w ciągu 32 godzin roboczych liczonych w Czasie Roboczym Zamawiającego od chwili zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego potrzeby konsultacji, dokona analizy zamówienia i przekaże Zamawiającemu, drogą elektroniczną, informację o liczbie Osobogodzin, jakie Wykonawca szacuje do użycia w celu realizacji Usługi konsultacji, a także o terminie w jakim zrealizuje Usługę. W przypadku gdy w ramach Usługi konsultacji powstanie utwór, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wartości wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich zawartego w wynagrodzeniu za wykonanie usługi.

  - Zamawiający ma prawo do negocjacji proponowanej liczby Osobogodzin oraz terminu realizacji. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może zwiększyć liczbę Osobogodzin potrzebnych Wykonawcy do realizacji Usługi konsultacji.

  - W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego liczby Osobogodzin, jakie oszacował Wykonawca, niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający przekazuje do Wykonawcy Zlecenia konsultacji /odbioru Usługi konsultacji. Wykonawca w ustalonym terminie realizuje Usługę konsultacji.

- Potwierdzeniem wykonania Usługi konsultacji będzie Zlecenie konsultacji/odbioru Usługi konsultacji.

- Usługa będzie rozliczana w okresach miesięcznych.

- W ramach Usług konsultacji Wykonawca zapewni:

  - Świadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiającemu, w szczególności odpowiadanie na zapytania Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania i obsługi Systemu oraz jego poszczególnych elementów,

  - Aktualizacje i zmiany konfiguracji Systemu, monitorowanie, optymalizacje wydajności i konfiguracji środowiska bazodanowego, m.in. dostosowanie Systemu do uaktualnień i poprawek stosowanej platformy systemowej i bazodanowej (w szczególności do nowego systemu operacyjnego, silnika bazy danych lub innego oprogramowania standardowego używanego w Systemie Aktuarialnym),

  - Przeprowadzanie analiz wpływu w przypadku wydania nowych wersji standardowego oprogramowania lub zastosowania poprawki przez producenta i przekazanie rekomendacji odnośnie zastosowania w Systemie. W przypadku przekazanego przez Zamawiającego zlecenia instalacji nowej wersji oprogramowania standardowego lub zastosowania poprawki oprogramowania, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dostosowaną do zmodyfikowanego oprogramowania standardowego poprawioną wersję Systemu. Wykonawca dostarczy instrukcję jego instalacji,

  - Wsparcie przy optymalizacji procesu zasilania przez uproszczenie wyprowadzania założeń w skoroszytach,

  - Wsparcie przy zasileniu Modelu Mikrosymulacyjnego danymi za dany rok obejmujące proces tworzenia Punktów Modelowych, wyprowadzenia niezbędnych założeń oraz kalibracji Modelu do założeń na poziomie makro, konfiguracji niezbędnych ustawień Systemu,

  - Świadczenie konsultacji w zakresie rozbudowy, zmian konfiguracyjnych i optymalizacji środowiska sieciowego i bazodanowego, aktualizacji środowiska systemowego,

  - Świadczenie konsultacji w zakresie wprowadzonych poprawek systemowych pod względem bezpieczeństwa wymiany danych (m. in. firewall, szyfrowanie, wydajność, kontrola dostępu),

  - Świadczenie konsultacji w konstruowaniu zapytań do bazy danych Systemu, wykonywanych przez Administratorów/użytkowników,

  - Świadczenie konsultacji przy testowaniu, instalacji, konfiguracji oraz bieżącej eksploatacji Systemu.

## Rozdział 4 – Usługi rozwoju

- Celem Usługi rozwoju jest zapewnienie Zamawiającemu zmian i rozbudowy Systemu, które dostosują funkcjonalność do potrzeb Zamawiającego:

  - do nowych wymagań wynikających z przyszłych zmian prawnych wprowadzanych przez ustawodawcę, wynikających z projektów zmian prawnych prowadzonych i planowanych w obszarze działalności Zakładu,

  - wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia optymalnego funkcjonowania Systemu,

  - zaprojektowania i wykonania modyfikacji parametrów działania i konfiguracji Systemu,

  - zmian w Systemie wynikających z doświadczenia użytkownika,

  - instalowaniem nowych wersji OA wraz z wykonaniem ewentualnych testów regresyjnych i zmian w kodzie Systemu przywracające funkcjonalność Systemu sprzed aktualizacji.

- Usługi rozwoju będą realizowane na zlecenie Zamawiającego.

- Usługi rozwoju będą realizowane poprzez m.in.: projektowanie, wykonywanie, dostarczanie, instalowanie i wdrażanie zmian przez Wykonawcę.

- Wykonawca w ramach Usług rozwoju zobowiązany jest do:

  - wprowadzenia zmian, które dostosują funkcjonalność Systemu do potrzeb Zamawiającego wraz ze szczegółową prezentacją i objaśnieniem dokonanych zmian,

  - przygotowania scenariuszy dla testów akceptacyjnych i będzie świadczył asystę dla wprowadzonych modyfikacji (na etapie testów i instalacji),

  - przedstawienia Zamawiającemu usługi wykonania modyfikacji do Odbioru w postaci i w sposób wynikający z udokumentowanych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

  - zaktualizowania Dokumentacji Systemu oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających przejście praw autorskich (oprogramowanie dedykowane) uprawniających Zamawiającego do korzystania ze zmodyfikowanego oprogramowania dostarczonego w ramach usług rozwoju.

- Usługami rozwoju objęte są wszelkie elementy Systemu, w tym w szczególności:

  - Wszelkie zmiany wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę w ramach Usług rozwoju, zawierać będą odpowiednią Dokumentację obejmującą w szczególności instrukcje instalacyjne oraz – w odniesieniu do Systemu, co do którego Wykonawca zobowiązał się do przekazania Kodów Źródłowych – także Kody Źródłowe takich modyfikacji,

  - Wszelkie modyfikacje wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę w ramach Usług rozwoju, będą zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego - z uwzględnieniem uproszczeń niezbędnych dla modelowania i uzgodnionych przez Zespoły Zamawiającego i Wykonawcy, Zgodność będzie oceniana na moment złożenia Zlecenia obejmującego daną modyfikację, chyba że Zamawiający wskaże w Zleceniu inny moment oceny zgodności z przepisami prawa.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usług rozwoju w okresie od następnego dnia po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy do końca jej obowiązywania lub do wyczerpania limitu 4000 Osobogodzin. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 1000 Osobogodzin.

- Zamawiający nie przewiduje określenia stałej liczby Osobogodzin miesięcznie na wykonywanie Usług rozwoju. Usługi rozwoju będą wykonywane w zależności od potrzeb Zamawiającego w zakresie od 1000 do 4000 Osobogodzin.

- Usługi rozwoju będą zlecane i realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 12.

- Szczegółowy przedmiot danej Usługi rozwoju będzie każdorazowo opisywany w Zleceniu.

- Wykonawca zapewni, że wykonane dostosowania w Systemie w ramach Usług rozwoju nie spowodują wadliwości w działaniu Systemu w zakresie eksploatowanych funkcjonalności.

- Prawa autorskie do utworów powstałych w trakcie realizacji Usług rozwoju przechodzą na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia z tytułu danego Zlecenia Usług rozwoju.

- Usługi rozwoju będą zlecane przez Zamawiającego poprzez składanie Zleceń w następujący sposób:

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie obejmujące wykonanie zlecanych Usług rozwoju, w którym określi:

    - przedmiot Usługi rozwoju,

    - oczekiwany termin wykonania Usługi rozwoju,

    - ewentualne inne oczekiwania dotyczące Usługi rozwoju, istotne dla Zamawiającego.

  - Wykonawca, w terminie do 3 Dni Roboczych od otrzymania zapytania, wystosuje do Zamawiającego odpowiedź obejmującą: termin jej ważności, opis niezbędnych do wykonania prac, warunki niezbędne dla realizacji Usługi rozwoju, szacunkową liczbę Osobogodzin koniecznych do wykonania zlecanych Usług rozwoju, wartość wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich zawartego w wynagrodzeniu za wykonanie Usługi rozwoju, proponowane scenariusze rozwiązania, propozycję ewentualnych testów akceptacyjnych w zakresie zlecanej Usługi rozwoju, potwierdzenie terminu wykonania zlecanych Usług rozwoju albo propozycję nowego terminu ich wykonania, harmonogram wykonania Usługi rozwoju.

  - Zamawiający, po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie od Wykonawcy, może:

    - potwierdzić warunki wykonania zlecanych usług zgodnie z treścią zapytania Zamawiającego i odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, albo

    - złożyć oświadczenie o rezygnacji z wykonania zlecanych usług, albo

    - zaprosić Wykonawcę do negocjacji celem ustalenia zakresu, pracochłonności i terminu wykonania zlecanych usług.

  - W przypadku uzgodnienia przez Strony warunków wykonania zlecanych usług, Zamawiający przedłoży Wykonawcy zlecenie o treści odpowiadającej podjętym uzgodnieniom Stron. Zlecenie zostaje udzielone w momencie jego podpisania przez umocowanych przedstawicieli obu Stron. Zapytanie Zamawiającego, odpowiedź na zapytanie Wykonawcy oraz wszelkie protokoły z negocjacji będą stanowić załącznik do Zlecenia.

  - Jeśli w trakcie realizacji Zlecenia zaistnieją okoliczności istotnie wpływające na uzgodnione warunki i zakres prac, Strony uzgodnią ich zmiany.

- Za prawidłowe wykonanie Usługi rozwoju Systemu, Strony uznają podpisanie Protokołu Odbioru po pozytywnym wyniku testów akceptacyjnych. Testy akceptacyjne w ramach Usługi rozwoju będą dotyczyły tylko zleceń zgłoszonych. Odbiór zlecanych Usług rozwoju nastąpi nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Warunkiem odbioru każdej Zleconej Usługi Rozwoju będzie odebranie przez Zamawiającego wszystkich Produktów objętych Zleceniem.

## Rozdział 5 – Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje zgodność Systemu z OPZ, w tym wymogami wydajnościowymi. Wykonawca oświadcza, że dobrane komponenty ITS są optymalne dla bezawaryjnej pracy OA.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości na poszczególne elementy Systemu:

  - Infrastruktury techniczno-systemowej – od dnia podpisania Protokołu Odbioru do końca obowiązywania Umowy;

  - Oprogramowanie Aktuarialne – od dnia produkcyjnego uruchomienia do końca obowiązywania Umowy.

  - W ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację działań serwisowych, w tym za egzekwowanie uprawnień gwarancyjnych od producentów sprzętu i oprogramowania komercyjnego oraz za samodzielne usuwanie wad w komponentach typu OSF.

  - W przypadku, gdy okres gwarancji producenta na poszczególne elementy ITS jest dłuższy niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego uprawnienia z tytułu tej gwarancji najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy.

- Gwarancja spójności i wydajności warstwy systemowej ITS.

  - Gwarancja obejmuje pełną sprawność operacyjną środowiska uruchomieniowego dla OA, w skład którego wchodzą: systemy wirtualizacji, systemy operacyjne, silniki baz danych, środowiska uruchomieniowe, interpretery oraz biblioteki współdzielone niezbędne do wykonania obliczeń (middleware), oprogramowanie układowe (firmware) oraz narzędzia backupu i monitoringu.

  - Wykonawca zapewnia pełne wsparcie, patchowanie (aktualizacje bezpieczeństwa) oraz optymalizację (tuning) wszystkich komponentów wymienionych w pkt 3.1, niezależnie od tego, czy są to rozwiązania komercyjne, czy typu OSF.

  - W przypadku oprogramowania systemowego typu OSF, Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej naprawy błędów, dostarczenia poprawek lub wskazania i wdrożenia rozwiązania zamiennego o parametrach nie gorszych niż pierwotne.

  - Wykonawca gwarantuje, że wszelkie aktualizacje warstwy systemowej będą przeprowadzane w sposób niepowodujący przerw w pracy Systemu Aktuarialnego (poza uzgodnionymi oknami serwisowymi) oraz nie spowodują degradacji wydajności Oprogramowania Aktuarialnego (OA) poniżej parametrów określonych w OPZ.

  - Wykonawca gwarantuje pełną kompatybilność wsteczną warstwy systemowej z Oprogramowaniem Aktuarialnym. Wszelkie aktualizacje systemowe muszą być przeprowadzane w sposób transparentny dla użytkownika końcowego i nie mogą wymagać odpłatnych modyfikacji kodu OA po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie oprogramowania typu OSF oraz jego integrację z pozostałymi elementami Systemu. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji powołując się na fakt, iż nie jest autorem oprogramowania, że jest ono udostępniane nieodpłatnie lub że licencja danego komponentu OSF wyłącza odpowiedzialność jego twórców.

- Wykonawca gwarantuje, że OSF posiada aktywne wsparcie społeczności lub producenta. W przypadku osiągnięcia przez oprogramowanie statusu End-of-Life, Wykonawca w ramach Gwarancji dokona bezpłatnej aktualizacji do wersji wspieranej lub zastąpi je oprogramowaniem równoważnym.

- Wykonawca gwarantuje, że zastosowane OSF nie narusza praw osób trzecich, a jego użycie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku udostępniania kodów źródłowych Modelu Mikrosymulacyjnego (Oprogramowania Aktuarialnego) osobom trzecim.

- W ramach Gwarancji Wykonawca zapewnia obsługę Zgłoszeń i usuwanie Wad na zasadach opisanych w Rozdziale 7 (Warunki wsparcia technicznego Systemu Aktuarialnego).

- Jeśli naprawa Wady będzie skutkowała zmianą wymagającą aktualizacji Dokumentacji, Wykonawca wraz z dostarczonym Rozwiązaniem dostarczy zaktualizowaną Dokumentację.

- Szczegółowe warunki Gwarancji na Infrastrukturę Sprzętową (ITS):

  - Wykonawca zapewnia naprawę sprzętu lub urządzeń w miejscu ich instalacji.

  - w przypadku, gdy po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia w okresie gwarancji, będzie wykazywało ono nadal wady w działaniu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, o parametrach technicznych takich samych lub lepszych, jak urządzenie naprawiane w czasie wynikającym z poziomu Incydentu. Wraz z nowym urządzeniem Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny i dokumentację techniczną. Gwarancja na nowo dostarczone urządzenie upływać będzie z dniem zakończenia okresu gwarancji określonego dla urządzenia wycofanego. Pozostałe warunki gwarancji nowego urządzenia będą identyczne jak urządzenia wycofanego.

  - naprawy ITS muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych.

  - uszkodzone/zużyte części i podzespoły wymontowane z ITS (z wyjątkiem dysków twardych i innych nośników danych, które pozostają u Zamawiającego) stają się własnością Wykonawcy, natomiast części dostarczone przez Wykonawcę z chwilą ich wymiany przechodzą na własność Zamawiającego. Wymiana części i podzespołów nie może spowodować zwiększenia kosztów eksploatacji, obsługi, potencjalnej rozbudowy i utylizacji naprawianych urządzeń.

  - w przypadku braku możliwości dokonania naprawy ITS w czasie wynikającym z poziomu Incydentu, Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje urządzenie zastępcze wyprodukowane nie wcześniej niż wymieniane, wykonane w tej samej technologii, o nie gorszych parametrach technicznych i o nie większych kosztach eksploatacji, przez cały okres użytkowania sprzętu przez Zamawiającego. Urządzenie zastępcze nie będzie powodowało wzrostu kosztów utrzymania pozostałych urządzeń posiadanych przez Zamawiającego. Koszty dostawy i wymiany urządzenia ponosi Wykonawca. Urządzenie zastępcze będzie uruchomione na okres nie dłuższy niż 60 dni. Po tym terminie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia naprawionego sprzętu. W przypadku, gdy Wykonawca nie zwróci naprawianego urządzenia w powyższym terminie lub Umowa wygaśnie przed upływem 60 dni od dostarczenia urządzenia zastępczego urządzenie zastępcze przechodzi na własność Zamawiającego. Gwarancja na urządzenie zastępcze upływać będzie z dniem zakończenia okresu gwarancji określonego dla urządzenia wycofanego. Pozostałe warunki gwarancji urządzenia zastępczego będą identyczne jak urządzenia wycofanego, od momentu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Jeśli w ramach Rozwiązania konieczna będzie naprawa ITS, to Wykonawca będzie jej dokonywał, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta, a w razie potrzeby wymieni urządzenie na nowe, wolne od wad, o parametrach nie gorszych od posiadanego przez Zamawiającego, lub dostarczy, uruchomi i skonfiguruje urządzenia zastępcze.

W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wymagań Wykonawca dołączy do Wniosku Wykonawcy załącznik z warunkami Gwarancji i sposobem jej realizacji.

## Rozdział 6 – Warunki usługi wsparcia technicznego Systemu Aktuarialnego

- Przedmiot wsparcia

  - Wykonawca zapewni świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu dla całego dostarczonego Systemu Aktuarialnego, rozumianego jako spójny system składający się z:

    - Infrastruktury techniczno-systemowej (zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale Gwarancja pkt 3.1),

    - Oprogramowania Aktuarialnego.

- Serwis i utrzymanie ITS

  - Wykonawca gwarantuje pełną sprawność techniczną i wydajnościową komponentów ITS.

  - Wykonawca odpowiada za stabilność, optymalizację (tuning) oraz bezpieczeństwo wszystkich elementów wchodzących w skład ITS, w tym za dostarczanie i wdrażanie poprawek dla komponentów komercyjnych oraz OSF.

- Utrzymanie Oprogramowania Aktuarialnego (OA)

  - Wykonawca odpowiada za kod dedykowany, poprawność algorytmów Modelu Mikrosymulacyjnego oraz stabilność silnika obliczeniowego i interfejsów.

  - Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również pełne wsparcie techniczne dla komponentów OSF zintegrowanych z OA. Wykonawca gwarantuje, że wykorzystane biblioteki i frameworki są wolne od wad, podatności oraz są utrzymywane w wersjach zapewniających stabilną pracę Systemu.

  - Wykonawca zapewnia pełne wsparcie dla mechanizmów kontroli dostępu, identyfikacji użytkowników oraz rejestracji zdarzeń (logów), zapewniając ich ciągłą zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa Zamawiającego.

  - Wsparcie wymagań pozafunkcjonalnych. Wykonawca zapewnia wsparcie dla zaimplementowanych mechanizmów kontroli dostępu, identyfikacji użytkowników oraz rejestracji zdarzeń (logów), zapewniając ich zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa Zamawiającego przez cały okres umowy.

  - Wykonawca zapewni wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z instalacją oprogramowania, poprawkami, aktualizacjami, nowymi wersjami, pomoc w instalacji, odpowiadanie na zapytania dotyczące, m.in.: licencjonowania, komunikatów o błędach.

- Parametry Świadczenia Usług (SLA)

  - Wykonawca udostępni system zgłoszeniowy (Helpdesk) dostępny drogą (e-mail/telefon).

  - Ustala się następujące czasy reakcji i naprawy:

    - Zgłoszenia Incydentów będą dokonywane w Czasie Roboczym Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej przy wykorzystaniu stosownych formularzy lub w przypadku awarii poczty mail zgłoszenie nastąpi telefonicznie. W przypadku zgłoszenia zdarzenia dokonanego poza tymi godzinami, zdarzenie jest traktowane, jako zgłoszone z początkiem najbliższego Dnia Roboczego.

    - Czas reakcji (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) nie dłuższy niż 2 godziny licząc w Czasie Roboczym Zamawiającego od momentu zgłoszenia Incydentu, za pomocą e-maila zwrotnego.

    - Procedura rozwiązania zgłoszenia sklasyfikowanego jako Incydent krytyczny (całkowite zatrzymanie Modelu lub awaria serwera):

      - Czas realizacji usunięcia Incydentu krytycznego wynosi 16 godzin licząc w Czasie Roboczym Zamawiającego od momentu zgłoszenia.

      - W szczególnych przypadkach usunięcie Incydentu krytycznego może zostać przedłużone do maksymalnie 24 godzin licząc w Czasie Roboczym Zamawiającego od momentu zgłoszenia w przypadku dwustronnego pisemnego lub mailowego uzgodnienia przedłużenia terminu usunięcia Incydentu. Przedłużenie terminu usunięcia Incydentu może nastąpić po zastosowaniu rozwiązania tymczasowego (Obejścia).

    - Procedura rozwiązania zgłoszenia sklasyfikowanego jako Incydentu niekrytyczny (brak części funkcjonalności, błąd integracji):

      - czas realizacji usunięcia Incydentu niekrytycznego wynosi 32 godzin licząc w Czasie Roboczym Zamawiającego od momentu zgłoszenia.

      - W szczególnych przypadkach usunięcie Incydentu niekrytycznego może zostać przedłużone do maksymalnie 48 godzin licząc w Czasie Roboczym Zamawiającego od momentu zgłoszenia w przypadku dwustronnego pisemnego lub mailowego uzgodnienia przedłużenia terminu usunięcia Incydentu. Przedłużenie terminu usunięcia Incydentu może nastąpić po zastosowaniu rozwiązania tymczasowego (Obejścia).

  - W przypadku gdy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę uzupełnienia informacji dotyczących opisu zgłoszonego zdarzenia Incydentu, czas realizacji usuwania zdarzenia będzie wydłużony o czas dostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych informacji.

  - Zgłoszenie uznaje się za zamknięte (zrealizowane) w momencie potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowego usunięcia zdarzenia, którego zgłoszenie dotyczy. Potwierdzenie takie jest przekazywane każdorazowo przez Zamawiającego w sposób właściwy dla dokonywania zgłoszeń.

  - Strony będą dokonywać zgłoszeń na Formularzu zgłoszenia Incydentów, będą potwierdzać wykonanie zgłoszeń na Protokole wykonania usługi oraz będą wymieniać komunikaty za pośrednictwem poczty elektronicznej na uzgodnione adresy e-mail. Za moment zgłoszenia incydentu uznany będzie czas wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy zgłoszenia na Formularzu zgłoszenia incydentu. Za moment potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uznany będzie czas odesłania przez Wykonawcę informacji zwrotnej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

  - Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Incydentu leży poza Systemem, w szczególności w infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Błędu, lecz jest zobowiązany wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu.

## Rozdział 7 – Rozliczenia

- Wynagrodzenie za realizację Umowy w części Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w OPZ pkt 1 (Zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu) przewidujemy podzielić na co najmniej 2 raty/płatności, z zastrzeżeniem że ostatnia płatność za Odbiór Systemu nie może być niższa niż 60% kwoty za wykonanie Systemu. Dokładny harmonogram płatności zostanie określony w Umowie (wysokość płatności oraz terminy).

- Wynagrodzenie za realizację Umowy w części Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w OPZ pkt 1 zostaną rozliczone po podpisaniu Protokołu Odbioru ITS.

- Wynagrodzenie za realizację Umowy w części Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w OPZ pkt 3 (Świadczenia Usług konsultacji) będą rozliczane w cyklu miesięcznym, za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę Osobogodzinę.

- Wynagrodzenie za realizację Umowy w części Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w OPZ pkt 4 (Świadczenia Usług rozwoju) zostaną rozliczone po każdej modyfikacji w ramach Usługi rozwoju Systemu, nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu Odbioru i nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Wynagrodzenie za przeprowadzenie instruktaży przystanowiskowych nastąpi po obustronnym podpisaniu zbiorczego Protokołu Odbioru Instruktaży przystanowiskowych, o których mowa w Rozdziale 2 pkt II.9.

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu Zamówienia w zakresie opisanym w Rozdziale 6 (Warunki usługi wsparcia technicznego Systemu Aktuarialnego) będą rozliczane w cyklach miesięcznych.