**Załącznik numer4do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

***zyraków2***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Gmina Żyraków**

**39-204 Żyraków 137**

zwane dalej **Zamawiającym**

# Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zamówienia:

***Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków***

Kody CPV:

|  |  |
| --- | --- |
| **45.00.00.00-7** | Roboty budowlane |
| **45.23.32.20-7** | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| **45.23.31.42-6** | Roboty w zakresie naprawy dróg |

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Część I zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pakiet dróg przeznaczonych do przebudowy   
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy wstępnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 2023-08-14 nr Edycja8/2023/7552/PolskiLad,złożonym przez Gminę Żyraków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków. W ramach zadania Gmina zamierza przebudować infrastrukturę drogową   
o długości 11,261km w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wola Wielka, Wiewiórka, Wola Żyrakowska, Żyraków, Zawierzbie.**

**Zamówienie obejmuje następujące zadania:**

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej 0+000-0+270 na dz. nr ewid 95/16 w m. Bobrowa**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej  
i przygotowanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej, a także wykonanie robót ziemnych, odwodnienia drogi oraz wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+000 – 0+315 na działkach   
   nr ewid. 830/1, 829, 823/1, 828/1 w m. Bobrowa**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
i przygotowanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej, a także wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+064, 0+069-0+249 oraz 0+000-065   
   na dz. nr ewid 1620/87 w m. Bobrowa Wola**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, wymianę przepustu, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+051,5 na dz. nr ewid 1620/16, 1620/17   
   w m. Bobrowa Wola**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+350 na dz. nr ewid 1708, 1654, 1477   
   w m. Bobrowa Wola**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznejoraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz   
   z infrastrukturą techniczną o dł. 1,276 km**

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowy gazociągu, wykonanie konstrukcji drogi wraz z ułożeniem nawierzchni bitumicznej, wykonanie robót towarzyszących i oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+110 na dz. nr ewid 201, 1020 w m. Góra Motyczna**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznejoraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+310 na dz. nr ewid 845/4, 844/2   
   w m. Góra Motyczna**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, wymianę przepustu, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+290 na dz. nr ewid 1443 w m. Góra Motyczna**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego oraz oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+215 na dz. nr ewid 1650 w m. Góra Motyczna**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznejoraz oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+165 na dz. nr ewid 1816/2, 1820/2  
   w m. Góra Motyczna**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, odwodnienia, wykonanie elementów ulic, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+155 na dz. nr ewid 563/2 w m. Korzeniów**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, wymianę przepustów, ułożenie nawierzchni bitumicznej, montaż barier drogowych oraz oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+155 na dz. nr ewid 581 w m. Korzeniów**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, regulację istniejących studni, wymianę przepustów, montaż ścieków prefabrykowanych, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+705, 0+000-0+555 na dz. nr ewid 4316/3, 1382/6, 1384/5, 1385/1, 793/1, 785/1, 789/11, 789/9, 4191/2, 1384/3, 1384/4, 814/1, 4188, 1384/1, 1339/2, 4184, 1336/2, 4182 w m. Nagoszyn**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, regulację istniejących studni, wymianę przepustów, montaż ścieków prefabrykowanych, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+370 na dz. nr ewid 1634, 1727/1  
   w m. Nagoszyn**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, regulację studni kanalizacyjnych oraz oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+900 na dz. nr ewid 1697  
   w m. Mokre**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+155 na dz. nr ewid 590/4 w m. Straszęcin**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie odwodnienia, regulację studni kanalizacyjnych, ułożenie nawierzchni bitumicznejoraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+075,00 na dz. nr ewid. 565/11, 597/3   
   w m. Straszęcin**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ustawienie krawężników drogowych, ułożenie chodników z kostki brukowej, wykonanie odwodnienia, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+150,00 na dz. nr ewid. 659/2 w m. Straszęcin**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych oraz wykonanie podbudowy z kamienia łamanego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+105,00 na dz. nr ewid. 263/10, 263/13, 263/14   
   w m. Straszęcin**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+180 na dz. nr ewid 768 w m. Straszęcin**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi   
poprzez ułożenie kolejnej warstwy nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+276,00 na dz. nr ewid. 51/26   
   w m. Straszęcin**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, odwodnienia, regulacji studni kanalizacyjnych, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+065 na dz. nr ewid 1097/2 w m. Wiewiórka**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, regulację istniejących studni, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+180 na dz. nr ewid 939/4 w m. Wiewiórka**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi   
poprzez ułożenie kolejnej warstwy nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+105 na dz. nr ewid 856 w m. Wola Wielka**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznejoraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+140,00 na dz. nr ewid. 873/1, 869 w m. Wola Wielka**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych oraz wykonanie podbudowy z kamienia łamanego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+250 na dz. nr ewid 479 w m. Wola Wielka**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznejoraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+150,00 na dz. nr ewid. 885, 874/3 w m. Wola Wielka**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, ułożenie korytek betonowych oraz wymianę przepustów. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+100 na dz. nr ewid 761/7, 829/7 w m. Wola Wielka**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej, odwodnienie oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+145,00 na dz. nr ewid. 987   
   w m. Wola Żyrakowska**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ustawienie krawężników drogowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie odwodnienia oraz oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+125 na dz. nr ewid 985 w m. Wola Żyrakowska**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznejoraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+105 na dz. nr ewid 1006/2 w m. Wola Żyrakowska**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi   
poprzez ułożenie kolejnej warstwy nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+200 na dz. nr ewid 767/11, 767/13, 766/9, 768/7, 766/11 w m. Zawierzbie**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ustawienie krawężników betonowych, regulację istniejących studni, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+280,00 na dz. nr ewid. 350/7, 350/11, 350/15, 351/2 w m. Zawierzbie**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, ułożenie korytek betonowych, wymianę przepustów oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+725,00 na dz. nr ewid. 1462, 854/23 w m. Zawierzbie**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+100,00 na dz. nr ewid. 734/4 w m. Zawierzbie**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych oraz wykonanie podbudowy z kamienia łamanego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej na dz. nr ewid 1331/23, 1331/13 w m. Żyraków**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ustawienie krawężników betonowych oraz regulację istniejącej studni. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000-0+500 na dz. nr ewid 759/10, 759/2   
   w m. Żyraków**

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni kamiennej   
poprzez wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej, regulację istniejących studni oraz oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+165,00 na dz. nr ewid. 1392 w m. Żyraków**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie oznakowania. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

**Część II zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+682,00 wraz z remontem mostu w miejscowości Straszęcindz. nr ewid.: 696/178, 696/161, 696/166, 696/14, 692/4, 684/100 finansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy wstępnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowaniez dnia 2023-08-14 nr Edycja8/2023/7552/PolskiLad,złożonym przez Gminę Żyraków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków.**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy   
z kruszyw, nawierzchni bitumicznej, chodnika, ustawienie elementów ulic, wykonanie odwodnienia, utwardzenie zjazdów, wykonanie robót wykończeniowych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, montaż urządzeń BRD, remont mostu.

**Część III zamówienia: Budowa drogi gminnej o długości 556,6 m wraz z infrastrukturą techniczną  
w miejscowości Żyrakówdz. nr ewid. gr. 1626/5, 692/227, 692/379, 692/347, 692/358, 692/138, 692/154, 692/151, 692/148,692/145, 692/143, 692/120, 692/122, 692/132, 692/113, 692/229, 692/231, 692/253, 692/254, 792,692/49, 692/238, 692/237, 692/252, 692/250, 800/14, 802/3, 802/16, 802/23, 692/455 ,692/456,692/245, 692/247, 692/53, 692/55, 692/257, 692/260, 692/274, 692/273, 692/190, 692/185, 692/81,692/242 obr. 0013 Żyraków, Gmina Żyraków, powiat dębicki finansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy wstępnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 2023-08-14 nr Edycja8/2023/7552/PolskiLad,złożonym przez Gminę Żyraków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków.**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, podbudowy z kruszyw, nawierzchni bitumicznej, chodnika, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów, kanalizacji deszczowej, ustawienie oznakowania, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przebudowę sieci gazowej oraz wodociągu, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sieci energetycznej.

**Uwaga!**

Na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (poszczególnych części zamówienia)składa się dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które w sposób wyczerpujący charakteryzują roboty objęte postępowaniem.

Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do SWZ.

***Zamawiający zastrzega, że przedmiary robót są najważniejsze w hierarchii dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. W kilku przypadkach dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres robót niż jest planowany do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia. Dlatego roboty należy wycenić, a następnie wykonać na podstawie przedmiarów robót, cen jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych i zaleceń Zamawiającego.***

1. **Szczegółowyzakres zadania obejmuje:**
2. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy, zrealizowanego zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
3. Inneelementy i obowiązki Wykonawcy ujętewcenieofertowej wymagane w ramach realizacji przedmiotu umowy:
4. Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
5. ubezpieczenieplacubudowy (ochroną ubezpieczenia należy objąć szkody rzeczowe za odpowiedzialność cywilną w pełni zwalniające Zamawiającego z odpowiedzialności),
6. zapewnienie na własny koszt: transportu odpadów (w tym m.in. gruzu i materiałówz rozbiórki, nadmiaru ziemi, drzew z wycinki i innych) do miejsc ich wykorzystania i utylizacji, łącznie z kosztami ich utylizacji. Wykonawca musi przedłożyć dokumentację składowania odpadów i udokumentować utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót (podać gdzie zostały odwiezione   
   i złożone, zutylizowane w odpowiednim miejscu i do podmiotu, który ma uprawnienia na utylizację tego typu odpadów)
7. przywrócenieterenudostanupierwotnego(przejściaprzezdrogi,dojazdy,posesje) – Wykonawcawiniendostarczyćpozakończeniuinwestycjioświadczenie Zarządcy drogi o uporządkowaniu terenu   
   ioprzywróceniudostanupierwotnego,
8. organizacja rad budowy – z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy – celemomówienia ewentualnych problemówzwiązanych realizacją przedmiotu umowy,
9. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, wraz z wykonaniem   
   i zatwierdzeniem tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
10. utrzymanieprzejezdnościulicidojazdówdoposesjiwokresierealizacji,
11. opracowanieinstrukcjiBIOZ (jeżeli jest wymagana),
12. naprawy wszelkich elementów zniszczonych podczas wykonywania robót budowlanych,
13. uzgadnianie wszystkich robót związanych z mediami podziemnymi lub nadziemnymi z ich właścicielami, uzyskanie protokołów wszystkich robót zanikowych (dot. mediów) podpisanych przez przedstawicieli lub właścicieli sieci (brak takich protokołów będzie skutkować brakiem zapłaty za dany zakres robót),
14. wykonywanie robót z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego,
15. zapewnienie niezbędnych nadzorów i odbiorów np. zakładu energetycznego telekomunikacji, gazowni, wodociągów i kanalizacji itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi,
16. zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowaną inwestycją oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących nawierzchni chodników, dojść, dróg, elementów budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie uszkodzonych elementów,
17. wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robóti użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach   
    i normach, wszelkie badania i pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp. zgodnie   
    z zaleceniami Zamawiającego i Inspektorów,
18. zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami,   
    a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowyoraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo,
19. inne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, niezbędne do zakończenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, które Wykonawca wyceni i doliczy do ceny oferty,
20. prowadzenie dokumentacji budowy, rozliczenia według wymogów programu dofinansowania zadania (jeżeli dotyczy).W przypadku nałożenia obowiązku zmiany umowy, w tym planu wdrażania projektu przez Instytucję dofinansowującą zadanie, Wykonawca również będzie musiał dokonać   
    i wprowadzić te zmiany,
21. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

***Uwaga!***

*Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. użyte w opisie przedmiotu zamówienia określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego i należy traktować je, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia o parametrach równoważnych opisanym przez Zamawiającego w dokumentach składających się na SWZ.*

*Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.*

*Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować, jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.*

*W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane, jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.*

1. ***Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do OPZ składa się on m.in z:***

*- dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, mapy sytuacyjne, przekroje*

*- STWiOR*

*- przedmiary robót*