Załącznik Nr 7.3

UMOWA Nr ………

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ……………… r. w Cekcynie

pomiędzy:

I.  Gminą Cekcyn, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Cekcyn  – Jacka Brygmana

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Waldemara Stosika

zwaną „Zamawiającym”, NIP: …..................; REGON: …......................

II. a …………….………..…………………………………………………………………….

mającym siedzibę w ……………………………………………..,

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do …..................... pod numerem...................

NIP: …........................; REGON: ….............................

zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- .........................................................................

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie oraz budowa szatni sportowej w Krzywogońcu” w Części nr 3 pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie oraz budowa szatni sportowej w Krzywogońcu”.

- Zamówienie jest dofinansowane z środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 – PGR).

- Przedmiot nadzorowanego zamówienia obejmuje:

- modernizację świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie;

- budowę szatni sportowej w Krzywogońcu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 8.1 oraz Załącznik Nr 8.2 do SWZ, a także w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Załącznik Nr 9.1oraz Załącznik Nr 9.2 do SWZ.

- Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, umową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                                    a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                  i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie                    i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową                               i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,

- rozstrzyganie - w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót,

- sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

- sprawdzanie przygotowanych przez wykonawcę rozliczeń kosztów realizacji inwestycji,

- dojazd i pobyt na placu budowy minimum raz w tygodniu od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy do czasu zgłoszenia zakończenia prac, na każdej z części inwestycji oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na telefoniczne lub listowne wezwanie Zamawiającego. W okresie gwarancji na telefoniczne lub listowne wezwanie Zamawiającego każdorazowo w razie konieczności przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego oraz kontroli jednostek współfinansujących zadanie;

- informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.

- Szczegółowy zakres praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), rozdział              3 art. 25-27.

§ 2.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Ustala się termin wykonania umowy: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Usługi, będące przedmiotem umowy będą realizowane do dnia odbioru końcowego wszystkich części zamówienia określonych w Rozdziale V pkt 4 SWZ, z zastrzeżeniem  ust. 3 i 4.

- W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin określony odpowiednio w ust. 1 ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót objętych nadzorem.

- Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w  § 4 ust. 1, w czynnościach związanych              z obsługą okresu rękojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawców robót budowlanych.

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia stosownie do właściwych przepisów prawa.

- Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji w/w robót.

§ 4.

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… zł netto powiększone o podatek VAT w wysokości ………….. zł, co stanowi łącznie kwotę …………. zł brutto (słownie: ………………………………….. złotych) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane                            z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie trzech faktur: faktury zaliczkowej, faktury częściowej i faktury końcowej, z uwzględnieniem ust. 5.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy (lecz nie większej niż wkład własny Zamawiającego) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury zaliczkowej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, przy czym musi być on zgodny z numerem rachunku na liście, o której mowa w art. 96 b ustawy

o podatku od towarów i usług.

- Kwota zaliczki, o której mowa w ust. 5 wyliczona na podstawie złożonej oferty wynosi …………… zł.

- Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową w terminie nie wcześniej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Rozliczenie udzielonej Wykonawcy zaliczki nastąpi z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za realizację I etapu zadania, co oznacza, że faktura częściowa stanowić będzie kwotę wynagrodzenia za realizację I etapu zadania, pomniejszoną o kwotę zaliczki. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyn, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem na realizację niniejszej umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwróci niewykorzystaną część zaliczki. Wykonawca obowiązany jest do udowodnienia jaką część zaliczki wykorzystał i na jakie cele.

- Podstawą wystawienia faktury VAT częściowej i końcowej będzie podpisanie protokołów odbiorów częściowych robót (określonych dla Części nr 1 i Części nr 2 zamówienia) i odpowiednio protokołów odbiorów końcowych wszystkich części zamówienia, określonych w Rozdziale V pkt 4 SWZ.

- Wykonawca może wystawić fakturę końcową po dokonaniu odbioru końcowego robót wszystkich części zamówienia określonych w Rozdziale V pkt 4 SWZ.

- Faktury, o których mowa w ust. 4, wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury zostaną wystawione na następującą jednostkę: Gmina Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89 – 511  Cekcyn, NIP 561-14-96-808.

- Płatność za fakturę VAT częściową, o której mowa w ust. 9 będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego i po spełnieniu warunków wyżej opisanych.

- Płatność za fakturę VAT końcową, o której mowa w ust. 9, zostanie dokonana po zakończeniu realizacji wszystkich pozostałych części zamówienia, wymienionych w Rozdziale V pkt 4 SWZ, zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego oraz wyprzedzającym finansowaniem przez Zamawiającego, części środków 
z Banku Gospodarstwa Krajowego (50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy), na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiającemu, na zasadach, o których mowa § 13 umowy, z zastrzeżeniem iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym robót budowlanych przez Zamawiającego.

- Opóźnienie w zapłacie należności spowoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach o których mowa w § 4 ust. 4.

- Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest złożenie:

- oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że Wykonawca uregulował wobec nich należności z tytułu realizacji zleconych usług i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że odebrane i zafakturowane usługi nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców.

- Kwota odpowiadająca sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, zostanie uregulowana przez Zamawiającego poprzez przekazanie jej bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

- Kwota wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5.

KARY

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1,

- za niestawienie się Wykonawcy na placu budowy, w przypadku zwołania przez Zamawiającego narady roboczej w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdą nieobecność,

- nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 5 wykonawca zapłaci 1% wysokości wynagrodzenia,  o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 5 ust. 2.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

- Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony                   w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia,

- w przypadku, gdy niemożliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 30 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę, nie wykazuje poprawy,

- w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

- ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez narażenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego,

- z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 7.

ZMIANY W UMOWIE

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty zgodnie z w 455 ustawy Pzp w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności

- na którą Strony nie miały wpływu,

- przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,

- której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,

- której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.

- zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

- Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

- zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

- wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin określony odpowiednio w § 2 ust. 1 ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót objętych nadzorem.

- wstrzymania realizacji robót budowlanych objętych nadzorem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

- zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia),

- zmiany  podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:

- wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

- rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

- zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

- zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawców;

- Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do realizacji prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

- ze strony Zamawiającego: Justyna Wilkiewicz – zastępca kierownika referatu rozwoju lokalnego, kultury, sportu i turystyki lub osoba ją zastępująca.

- ze strony Wykonawcy:

- osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: ……………………………….

- osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ……………………………….

- osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi              w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                             i elektroenergetycznych: ………………………………

- Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ.

- Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2  wymagają sporządzenia aneksu.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę żądania takiej zmiany.

§ 9.

PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE

- Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie:

- siłami własnymi/ lub

- za pomocą podmiotów trzecich (w tym podwykonawców), na których powoływał się                      w ofercie:

Nazwa podmiotu trzeciego: ……………………….………

w zakresie: …………………………………………………

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za zwłokę w wykonaniu usług lub niewystarczającą ich jakość.

- Zamawiający z uzasadnionych powodów może domagać się zmiany podwykonawcy podczas realizacji usługi. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie realizacji usługi uzgadniają swoje stanowiska, mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom                   w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia.

- Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone                w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów, o których mowa w ust. 2 na każde wezwanie Zamawiającego.

- Zmiana podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 2  wymaga sporządzenie aneksu.

- Warunkiem dokonania zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę żądania takiej zmiany.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę.

§ 10.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego                  w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Zamawiający	                                                                          	Wykonawca