**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

**W PRZEWORSKU**

Adres Biura: ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk

**tel/fax: (016) 648-95-37, 648-97-24**

REGON: 650903291 NIP: 794-15-25-690

Sekcja utrzymania dróg i mostów: 37-220 Kańczuga, Niżatyce 161 a

tel. (016) 642-31-28

EZ.3311.1.2024 Przeworsk dnia: 14.02.2024r.

## *SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)*

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) na :

**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00105104/01 z dnia 2024-02-14

Zatwierdził:

Dyrektor PZD Przeworsk

**mgr Robert Mądry**

### DANE ZAMAWIAJĄCEGO

**Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku**

Przeworsk ul. Słowackiego17

Tel **(016) 648-97-24**

adres poczty elektronicznej: [pzd\_przeworsk@wp.pl](mailto:pzd_przeworsk@wp.pl)

adres strony internetowej: www.bip.powiatprzeworsk.pl

adres strony prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-faea5218-cb1b-11ee-875e-a22221c84ba7>

### ADRES STRONY INTERNETOWEJ na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-faea5218-cb1b-11ee-875e-a22221c84ba7>

### TRYB POSTĘPOWANIA.

* 1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej „upzp”.
  2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**1. Przedmiotem zamówienia jest:**

**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

**ETAP 1 – realizacja 2024r.**

* **BRANŻA DROGOWA**
* **Roboty przygotowawcze**
* Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
* Usunięcie drzew lub krzaków
* Zdjęcie warstwy humusu
* Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
* **Roboty ziemne**
* Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
* Wykonanie nasypów
* **Podbudowy**
* Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
* Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
* Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
* Warstwa podbudowy z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
* Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
* Podbudowa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem
* Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa podbudowy
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wyrównawcza
* **Nawierzchnie**
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna
* Recykling
* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
* Nawierzchnia z kostki granitowej
* **Roboty wykończeniowe**
* Umocnienie skarp, rowów i ścieków
* **Oznakowanie**
* Oznakowanie poziome
* Oznakowanie pionowe
* Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
* **Elementy ulic**
* Krawężniki betonowe
* Krawężniki kamienne
* Obrzeża betonowe
* Palisady i ściany oporowe
* **BRANŻA SANITARNA**
* **PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO ŚREDNIEGO CIŚNIENIA**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **BRANŻA ELEKTRYCZNA**
* **Przebudowa i zabezpieczenie kabli SN 15 kV**
* **Przebudowa oświetlenia ulicznego**
* **BRANŻA TELETECHNICZNA**
* **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**
* Nadzory i odbiory operatorów telekomunikacyjnych
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. ORANGE POLSKA S.A.**
* budowa i demontaż kanalizacji kablowej
* budowa i demontaż kabli światłowodowych
* budowa i demontaż kabli z żyłami miedzianymi

**ETAP 2 – realizacja 2025r.**

* **BRANŻA DROGOWA**
* **Roboty przygotowawcze**
* Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
* Usunięcie drzew lub krzaków
* Zdjęcie warstwy humusu
* Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
* **Roboty ziemne**
* Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
* Wykonanie nasypów
* **Podbudowy**
* Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
* Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
* Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
* Warstwa podbudowy z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
* Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
* Podbudowa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem
* Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa podbudowy
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wyrównawcza
* **Nawierzchnie**
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna
* Recykling
* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
* **Roboty wykończeniowe**
* Umocnienie skarp, rowów i ścieków
* **Oznakowanie**
* Oznakowanie poziome
* Oznakowanie pionowe
* Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
* **Elementy ulic**
* Krawężniki betonowe
* Obrzeża betonowe
* Palisady i ściany oporowe
* Mury oporowe
* **BRANŻA SANITARNA**
* **PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO ŚREDNIEGO CIŚNIENIA**
  + ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  + ROBOTY ZIEMNE
  + ROBOTY MONTAŻOWE
* **BRANŻA ELEKTRYCZNA**
* **Przebudowa i zabezpieczenie kabli nN**
* **Przebudowa linii napowietrznej nN**
* **Przebudowa przyłączy kablowych nN**
* **Przebudowa przyłączy napowietrznych**
* **Przebudowa oświetlenia ulicznego**
* **BRANŻA TELETECHNICZNA**
* **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**
* Nadzory i odbiory operatorów telekomunikacyjnych
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. MULTIMEDIA POLSKA S.A.**
* budowa i demontaż kanalizacji kablowej
* budowa i demontaż kabli koncentrycznych
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. EXATEL S.A.**
* budowa i demontaż kabla światłowodowego
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. TK TELEKOM**
* budowa i demontaż kabla światłowodowego
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. T-MOBILE POLSKA S.A.**
* budowa i demontaż kabla światłowodowego
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. VOICENET S.A.**
* budowa i demontaż kabla światłowodowego
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. NETIA S.A.**
* budowa i demontaż kabli światłowodowych
* **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WŁ. KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE**
* budowa i demontaż kabla światłowodowego
  1. **Szczegółowy zakres robót określają kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.**
  2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.682, z późn.zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
  3. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SWZ i załącznikach do niej.
  4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1469, z późn. zm.). Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
  5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg **CPV:**   
     **45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg**

**45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania**

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie

**do 30 września 2025r.**

**z czego:**

**• ETAP 1 realizacja w roku 2024 – termin realizacji do 31 października 2024r.**

**• ETAP 2 realizacja w roku 2025 – termin realizacji do 30 września 2025r.**

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

* 1. **Warunki:**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;**

* + 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108ust.1 i art.109 ust.1pkt.4 upzp;
    2. spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art.112 upzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego.

### OPIS WARUNKÓW:

* 1. **Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

* 1. **Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

### Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

### Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej **dwie** roboty, których przedmiotem były roboty o zbliżonym charakterze obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi o wartości co najmniej:  **9 000 000,00 PLN brutto każda.**

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie **jednym** pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

### Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego w SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

### UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW.

* 1. Zgodnie z art. 118 upzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby ,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.

Zobowiązanie musi zawierać w szczególności:

* zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
* sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
* czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
  2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  3. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

### PODSTAWY WYKLUCZENIA

* 1. **Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 upzp Wykonawcę:**

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 kodeksu karnego,
3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub udaremnia stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 Kodeksu karnego lub mające na celu popełnienie przestępstwa,
6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o których mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1745)
7. przeciwko obrotom gospodarczemu, o których mowa w art.296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
8. o którym mowa w art.9 ust.1i3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

* lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo, o którym mowa wpkt.1.1.
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
4. jeżeli Zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5. jeżeli w przypadku o którym mowa w art. 85 ust.1 upzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   1. **Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 4 upzp tj.**

* **w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.**
  1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

* 1. **Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ następujące dokumenty oraz oświadczenia:**

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawieart.125 ust.1 upzp, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SWZ
3. w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa;
4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo/upoważnienie dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z tego uprawnienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 SWZ.
6. oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi będą wykonane przez poszczególnych Wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie.
7. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a SWZ.
8. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby (zał. 6).

### UWAGA;

**1.**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia, o których mowa w pkt.10.1.(a, b) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**2.**Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej czyli opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

### Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składania ofert.

* + 1. Zgodnie z art. 274 ust.1upzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania **podmiotowych środków dowodowych** aktualnych na dzień składania:

a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej **dwie** roboty, których przedmiotem były roboty o zbliżonym charakterze obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi, o wartości co najmniej: **9 000 000,00 PLN brutto każda** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj. 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Uwaga:

## 1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t Dz.U. z 2023r., poz. 682 z póżn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 334) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 551)

* + 1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. a) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów oraz adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
    2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zmówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
    3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

**UWAGA;**

#### Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania i przekazywania oświadczeń, dokumentów i innych informacji, potwierdzania za zgodność z oryginałem zostały zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. Dz.U. 2020 poz. 2452. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

1. **INFORMACJE OŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami.**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

- w zakresie procedury udzielania zamówienia Krzysztof Bartuś, tel. 016 648–97 – 24, [zamowienia@pzd-przeworsk.pl](mailto:zamowienia@pzd-przeworsk.pl)

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Krzysztof Wysocki, tel. 016 648 – 97 – 24, [zamowienia@pzd-przeworsk.pl](mailto:zamowienia@pzd-przeworsk.pl)

4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk "Przeglądaj postępowania/konkursy").

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w e-Zamówieniach https://ezamówienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

8.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: **biuro@pzd-przeworsk.pl** (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

### WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ ZWYKONAWCAMI.

* 1. Zamawiający wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcami:

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: **Krzysztof Wysocki**

w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego: **Krzysztof Bartuś**

1. **WADIUM:** nie dotyczy

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

* 1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert: **30 dni, tj. do 29.03.2024r.**
  2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania z ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
  3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 14.2. wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

1. **ZAMOWIENIE NIE JEST UDZIELANE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI.**
2. **ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ORGANIZACJI WIZJI LOKALNEJ.**
3. **ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJIELEKTRONICZNEJ.**
4. **ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK**

**DLA WYKONAWCY NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

1. **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

20.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

20.1.1. pieniądzu;

20.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

20.1.3. gwarancjach bankowych;

20.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

20.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy.

20.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy

20.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

20.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji rękojmi określonej w ofercie .

### ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. **WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA art. 95 upzp.- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:**
   1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1465) osób wykonujących roboty związane z układaniem mieszanki mineralno-bitumicznej, robotami brukarskimi oraz obsługą sprzętu drogowego.
   2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zadania.
   3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 22.1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
   4. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązanych do złożenia przed zawarciem umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w pkt. 22. na podstawie umowy o pracę.

### DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:

* 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

* 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

### UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW:

* 1. Zamawiający zgodnie z art. 128 ustawy prawo zamówień publicznych wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu do ich uzupełnienia, albo którzy złożyli ww. dokumenty, oświadczenia zawierające błędy, są niekompletne, wadliwe, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

### ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW.

**25.1** Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 462 ust.2 upzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wypełnić należy druk stanowiący załącznik **nr 7 do SWZ**.

**25.2.** Zamawiający nie wskazuje żadnych kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę.

### WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE:

* 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
  2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023r. poz. 57 z póżn zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

4. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .docx, .zip.

5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi

w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodna z niniejszą SWZ.

6. Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku plik, uprzednio wypełniony i podpisany „Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez

Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz

z ofertą.

8. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu

jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

9. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

10. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

13. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

14. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) działającą w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

15. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), zgodnie z którymi przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako informację która nie podlega ochronie i nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

16. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:

16.1. formularz Oferty (zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ – zał. nr 1.)

16.2. kosztorysy – wg załączników do SWZ,

16.3. jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,

16.4. jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

16.5. oświadczenie określone w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wg załącznik nr 2 do SWZ,

16.6. jeżeli dotyczy - oświadczenie określone w art. 117 ust. 4 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące usług Wykonywanych przez poszczególnych wykonawców - wg załącznika nr 3 do SWZ (dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy PZP - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, jakie roboty, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy),

16.7. jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg załącznika nr 6 do SWZ (dotyczy przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na podstawie art. 118 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby; w sytuacji o której mowa powyżej Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może wykorzystać w/w wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowiący zał. Nr 6 do SWZ).

16.8. jeżeli dotyczy – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby określone w art. 125 ust. 5 PZP z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg załącznika nr 2A do SWZ (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na podstawie art. 118 ustawy Pzp na zasoby podmiotu trzeciego).

17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa pkt 16.5, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

18. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt 16.5., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ).

19. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

### WYJAŚNIENIA SWZ:

* 1. Wykonawca zgodnie z art. 284 upzp może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
  2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
  3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w pkt. 28.2. przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.
  4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 28.2. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
  5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

### ZMIANA TREŚCI SWZ:

* 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zgodnie z art. 286 upzp może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
  2. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
  3. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

30.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w SWZ i w oparciu o wypełnione kosztorysy ofertowe - załączniki złożone wraz z ofertą cenową

30.2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w kosztorysie ofertowym.

30.3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

30.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych.

30.5. Jeżeli z Opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w SWZ, w tym ze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu wykonawczego wynika, że należy wykonać inną ilość prac niż ilość określoną w Przedmiarach robót lub należy wykonać prace nie ujęte w kosztorysie ofertowym (załącznik) – należy ten fakt zgłosić Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

30.6. W przypadku zgłoszenia rozbieżności, wymagających modyfikacji treści SWZ, Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany i, jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert.

30.7. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

30.8. Kosztorysy ofertowy zostaną sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji, z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

30.9. Suma wartości wszystkich pozycji w Kosztorysie ofertowym wpisanych do formularza oferty stanowić będzie cenę oferty netto (bez podatku VAT). W cenie oferty brutto należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT.

30.10. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz w kosztorysie ofertowym, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

30.11. Ewentualne opusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych, które po zastosowaniu opustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia.

30.12. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonych przez Wykonawcę Kosztorysie ofertowym, oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót.

30.13. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

30.14. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatek VAT obowiązującą na termin składania ofert.

30.15. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.

30.16. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

30.17. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

31.1. Ofertę należy złożyć poprzez Portal e-Zamówienia do dnia **29.02.2024r**. do godziny **10:00.**

31.2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Portalu e-Zamówienia.

### TERMIN OTWARCIA OFERT:

32.1. Otwarcie ofert następ w dniu **29.02.2024r. o godz. 11:00.**

32.2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

32.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

32.4. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

32.5. cenach lub kosztach zawartych w ofertach

32.6. okresie gwarancji .

### KRYTERIA OCENY OFERT:

33.1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena – waga 60%

2. Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem – Waga 40%

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

Ad 1) Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

najniższa cena brutto

spośród złożonych (nie odrzuconych) ofert

Ilość punktów = ------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto badanej oferty

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Ad 2) Kryterium ,,Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem ”

Ocenie podlegać będzie gwarancja na roboty objęte zamówieniem, podana w pełnych miesiącach .

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.

Liczba punktów w kryterium ,,Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem” będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

G= Gob/Gn x 40%

gdzie:

G- liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium

Gob – oferowany okres gwarancji oferty badanej

Gn – najkorzystniejszy oferowany okres gwarancji wśród oferowanych ofert

40% - waga kryterium

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy i taka tez wartość zostanie wzięta do oceny.

W przypadku zaoferowania dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę.

33.2. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie

poniższego wzoru:

Lp = C+G

gdzie:

Lp – liczba punktów

C – Punkty przyznane w kryterium cena

G - Punkty przyznane w kryterium udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem

33.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, uzyskaną w wyniku zsumowania wszystkich kryteriów.

33.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

### POPRAWIANIE OMYŁEK:

* 1. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie. tj. bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów np:
* widoczna mylna pisownia wyrazu
* ewidentny błąd gramatyczny
* niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części
* ewidentny błąd rzeczowy
* rozbieżność pomiędzy ceną wpisana liczbą i słownie.
  1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek tj. omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np:
* błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT
* błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT
* błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia
  1. Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty np.
* przyjęcie w kosztorysie ofertowym innych ilości jednostek miar niż wynika to z przedmiaru robót
* zdublowanie poszczególnych pozycji wymienionych w przedmiarze robót
* przyjęcie w kosztorysie ofertowym opisu robót budowlanych niezgodnego z opisem wynikającym z przedmiaru robót
* przyjęcie do podstawy wyceny pozycji katalogowej innej niż podano w przedmiarze
  1. Zamawiający o wprowadzeniu zmian niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przykłady błędów, których Zamawiający nie może poprawić tj.

* błąd polegający na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku VAT
* błąd polegający na całkowitym pominięciu w kosztorysie ofertowym pozycji wynikającej z przedmiaru robót (w przypadku przyjęcia rozliczenia kosztorysowego)

### ODRZUCENIE OFERT.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 226 ustawy prawo zamówień publicznych.

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CEL UZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

* 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz jej treść odpowiada treści SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
  2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  3. Zamawiający udostępni niezwłocznie powyższe informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  4. Podpisanie umowy nastąpi z zachowaniem terminów określonych w art. 308 ustawy Prawo zamówień publicznych jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.
  5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
  6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
  7. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac objętych umową.
  8. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o aktualnej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w pkt.22. na podstawie umowy o pracę.

### INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY.

37.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik do SWZ.

37.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455upzp.

37.3. W związku z zapisami art. 455 ust. 1 upzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

37.3.1. Zmiana terminu realizacji umowy:

a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru robót, uwzględniając również specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 na obszarze Polski, zmiana zostanie dokonana dopiero po rozpatrzeniu przedstawionych dowodów potwierdzających okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w związku z pandemią COVID-19 na obszarze Polski.

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego:

- wstrzymanie robót przez zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,

c) będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych,

f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, uniemożliwią wykonywanie prac,

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

37.3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na postęp technologiczny,

c) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia,

d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. Wskazane zmiany mogą być powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

37.3.3. Zmiany osobowe

Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

37.3.4. Zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

37.3.5 Zmiana podwykonawców:

Wystąpi konieczność dokonania (za zgodą Zamawiającego) zmiany (nowy podwykonawca musi spełnić takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagań dotyczących części, które nie mogą być powierzone podwykonawcy lub tez całkowitej rezygnacji z udziału podwykonawcy.

37.3.6 Zmiana dokumentacji projektowej :

a) Jeżeli zmiany o których mowa w pkt 2.2 wymagają zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zgłoszenia oraz przedmiar. Wymaga to akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

b) jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy podstawą obliczenia jej kosztów stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt a oraz kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

37.3.7. Pozostałe zmiany:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

b) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

37.4. Dokonanie nieistotnych zmian (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 682 z późn. zm) wynikających z zasad wiedzy technicznej nie stanowi zmiany tej umowy jeżeli nie powoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego.

37.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany umowy dopiero po rozpatrzeniu przedstawionych dowodów potwierdzających okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w związku z pandemią COVID-19 na obszarze Polski.

37.6. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

* 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów upzp.
  2. Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w tym na projektowane postanowienia umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
   1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX upzp.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy:
* Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
* Kodeksu cywilnego;
* rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020r. poz. 2415)
* rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452)
  1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na**: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"** przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku***;*

1. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w **Powiatowym Zarządzie Dróg w Przeworsku** oraz pod adresem e-mail: [pzd\_iodo@wp.pl](mailto:pzd_iodo@wp.pl), tel. (016) 648-97-24;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej **6 lat od dnia otwarcia ofert**, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

**Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

**W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* ***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*
* ***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*
* ***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**Załącznik nr 1 do SWZ.**

Data: ....................

**OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY**

**W trybie podstawowym realizowanym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp pn.:**

**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

Oznaczenie zamawiającego: **EZ.3311.1.2024**

Nr ogłoszenia w BZP: ............... / data ogłoszenia: .........................

**Nazwa Wykonawcy:**

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

**Siedziba Wykonawcy (lidera):**

.........................................................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………...........................................................................................................

(kod, miejscowość, województwo, powiat)

Dane identyfikujące (przykładowo NIP, PESEL, REGON, KRS): ...................................

**Adres korespondencyjny Wykonawcy:**

.................................................................................................................................

(nazwa)

.........................................................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………...........................................................................................................

(kod, miejscowość, województwo, powiat)

.........................................................................................................................................

(adres internetowy, e-mail)

Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania / składanych dokumentów i oświadczeń/oferty:

…………………………………………….............................…………………………………

……………………………………………………………………...........................……………

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY** | **Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, …** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy\*(ów\*)” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu Wykonawcy(…ów)” - dane Pełnomocnika konsorcjum.*

*W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując pełne nazwy wykonawców i ich adresy.*

Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) w wysokości (**cena kosztorysowa zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi,** obejmująca pełny zakres przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i załącznikach):

za cenę:

netto : …..………………………………………………………………………………….zł

podatek VAT (%) ……… kwota : …..….…………..…………….………………….. zł

Cena brutto : …..….………………………………………………..………………..…zł

(słownie : ……….………………..……………………………………………………...zł

-Oferuję/emy okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem wynoszący

**………… miesięcy** licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

**Co w podziale na etapy zgodnie z zakresem rzeczowym wg kosztorysu ofertowego wynosi:**

**ETAP I przewidziany do realizacji w roku 2024:**

za cenę:

netto : …..………………………………………………………………………………….zł

podatek VAT (%) ……… kwota : …..….…………..…………….………………….. zł

Cena brutto : …..….………………………………………………..………………..…zł

(słownie : ……….………………..……………………………………………………...zł

**ETAP II przewidziany do realizacji w roku 2025:**

za cenę:

netto : …..………………………………………………………………………………….zł

podatek VAT (%) ……… kwota : …..….…………..…………….………………….. zł

Cena brutto : …..….………………………………………………..………………..…zł

(słownie : ……….………………..……………………………………………………...zł

Przedmiot zamówienia został przez zamawiającego opisane w treści SWZ i nie zgłaszamy żadnych uwag i zastrzeżeń związanych z przygotowanym przez zamawiającego opisem. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, treścią oferty, w terminie zakreślonym niniejszą SWZ.

**1. Udzielamy gwarancji i rękojmi (zrównuje się oba okresy) na wykonane zamówienie na okres ................. miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru** *(Uwaga: wg SWZ minimalny okres gwarancji/rękojmi to 36 miesięcy, maksymalny to 60 miesięcy – wymaganie obowiązujące w tym postępowaniu).*

**2. Zobowiązuję\*(emy\*) się realizować przedmiot zamówienia w terminie:**

**do 30 września 2025r.**

**z czego:**

**• ETAP 1 realizacja w roku 2024 – termin realizacji do 31 października 2024r.**

**• ETAP 2 realizacja w roku 2025 – termin realizacji do 30 września 2025r.**

3. Oświadczamy, że:

a. Gwarantuję\*(my\*) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,

b. Termin związania ofertą zgodnie z wymaganiami swz - **30 dni, tj. do 29.03.2024r.**

4. Akceptuję\*(emy\*) bez zastrzeżeń opis przedmiotu zamówienia, wymagania zawarte w SWZ oraz projekt umowy załączony do SWZ i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach i zasadach obowiązujących w tym postępowaniu.

5. W przypadku uznania mojej\*(naszej\*) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję\*(emy\*) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Przed zawarciem umowy zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia na warunkach i zasadach wskazanych w SWZ i projekcie umowy.

6. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest……………….……………….

Sposób kontaktu:

e-mail: ……………………………

Adres do korespondencji/jeżeli jest inny: ……………………………………………………………………………………………

1. **Żadna** z informacji zawarta w ofercie **nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa**w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*\*\*) / **wskazane poniżej informacje** zawarte w ofercie **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania\*\*\*\*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty (proponowane rozwiązanie) | |
| Od | Do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Uwaga:

*\*\*\*) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).*

*\*\*\*\*) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.*

10. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. poz. 1570, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W związku z wystąpieniem takiego przypadku w ofercie, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; TAK/NIE

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; ………………………………………………………………………. (nazwa – rodzaj)

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; …………………………………………………… (wartość towaru lub usługi) ………………………..

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie; ……………………………………. (wskazanie stawki podatku od towaru i usługi) …………….

11. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

*Mikroprzedsiębiorstwo*

*Małe przedsiębiorstwo*

*Średnie przedsiębiorstwa*

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

*Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że informacje podane w ww oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

………………………………………… *(podpis)*

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ................................................................................ –
2. ................................................................................ –................................................................................ –................................................................................ –

................................................................................ –................................................................................ –

....................................... ………………………………………

miejscowość, data Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**…………………………………….**

(*Nazwa i adres Wykonawcy)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm)**

**O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ**

**SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37 – 200 Przeworsk oświadczam, co następuje:

**I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.)

*(wypełnić jeżeli dotyczy)* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. ustawy Pzp*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt.1,2 , 5 lub art.109 ust 1 pkt 4 ).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki :

………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

**II. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

**III. Oświadczenie o dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu wykonawcy z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:**

Jednocześnie wskazuje, że wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowana, są dostępne za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod poniższymi adresami internetowymi:

.................................................................................................................

*(jeżeli wykonawca wskazuje proszę podać adres internetowy np.* [*https://prod.ceidg.gov.pl*](https://prod.ceidg.gov.pl) *,* [*https://ems.ms.gov.pl*](https://ems.ms.gov.pl) *)*

**IV. Oświadczenie dotyczące podanych informacji**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Oświadczenie należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.***

***Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.***

**Załącznik nr 2A do SWZ**

*Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu wówczas załącza do oferty niniejsze oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby****.***

……………………….………………….

*(Nazwa i adres podmiotu)*

**Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby**

składane stosownie do treści art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych **(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.)**

**potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37 – 200 Przeworsk oświadczam, co następuje:

**I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu**

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:

* art.108 ust. 1 ustawy Pzp.
* art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
* art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.)

*(wypełnić jeżeli dotyczy)* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. ustawy Pzp*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt.1,2 , 5 lub art.109 ust 1 pkt 4).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki :

………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

**II. Oświadczenie o spełnianiu warunków**

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust.1 pkt.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Oświadczenie należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu udostepniającego zasoby.***

***Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.***

**Załącznik nr 3 do SWZ**

***- dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*.**

**Wykonawcy wspólnie ubiegający**

**się o udzielenie zamówienia:**

**…………………………………………………………………………**

**Oświadczenie**

**wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia**

**składane na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp**

**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

**oświadczam, że:**

1. **Wykonawca …………………………………………………………………………………………………… *(nazwa i adres Wykonawcy)***

**zrealizuje następujące usługi:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

1. **Wykonawca …………………………………………………………………………………………………… *(nazwa i adres Wykonawcy)***

**zrealizuje następujące usługi:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

***Oświadczenie należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.***

***Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.***

zał. nr 4 do SIWZ

Wykonawca

.........................................................................

........................................................................

### Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zestawienie sporządza się podając informacje o wykonanych robotach budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w SWZ na zadanie pn.

**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Zamawiający nazwa i adres | Rodzaj wykonanych robót | Wartość robót [zł] (brutto) | | Termin realizacji robót (należy podać dzień, miesiąc i rok) | | Miejsce wykonaniaroboty |
| rozpocz. | zakończ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania oferenta na zewnątrz

(wraz z imienną pieczątką)

zał. nr 5 do SIWZ

Wykonawca

.........................................................................

........................................................................

### Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia w ramach zadania pn.

**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie w latach | rodzaj uprawnień | Podstawa do dysponowania |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

W kolumnie nr 7 należy wpisać: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, udostępnienie przez inny podmiot

W kolumnie nr 6 należy wpisać nazwę uprawnień, rok wystawienia oraz czy są to uprawnienia drogowe

………….……..........................................................

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta na zewnątrz

(wraz z imienną pieczątką)

**Załącznik nr 6 do SWZ**

*Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału wykonawcy*

*w postępowaniu wówczas załącza do oferty niniejsze zobowiązanie*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych**

na potrzeby realizacji zamówienia pn.: **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

Nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby:

............................................................................................................................

**o ś w i a d c z a m (y)**,

że stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (**t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.**) gwarantuje wykonawcy rzeczywisty dostęp do nw. zasobów i zobowiązuję się do oddania na rzecz wykonawcy:

**.........................................................................................................................................................**

*(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)*

do dyspozycji następujących zasobów w niżej określonym zakresie *(należy określić zakres):*

* **zdolności technicznych** (doświadczenie),
* **zdolności zawodowych** (osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia – należy wskazać z imienia i nazwiska osoby, które będą udostępnione);

..........................................................................................................................................................

1) sposób udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

*(wskazać realny i faktyczny sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego np. podwykonawstwo, oddelegowanie osób)*

2) przez okres

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(okres (czas), wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego)*

3) w sytuacji, gdy udostępnione zasoby obejmują wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zobowiązuje się do zrealizowania poniżej wymienionych robót budowlanych lub usług, których wskazane zasoby dotyczą

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać dokładnie te czynności tj. odpowiednio o ile dotyczy usług lub robót budowlanych, które będą realizowane przez podmiot udostępniający zasoby)*

***Oświadczenie należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu udostepniającego zasoby.***

***Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.***

Zał. nr 7 do SIWZ

Wykonawca

.........................................................................

........................................................................

### OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

**W ramach zadania pn.**

**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

Oświadczamy, iż powierzamy wykonanie następujących części zamówienia przez Podwykonawców: (podać zakres oraz nazwy firm jeżeli są znane)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Pozostałą część zamówienia wykonamy siłami własnymi.

..........................................................

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz

(wraz z imienną pieczątką)

Zał. nr 8 do SWZ

### Umowa nr …………………..

zawarta w dniu w Przeworsku

na **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318"**

pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Przeworsku, 37-200Przeworsk ul. Słowackiego 17, NIP: 794-15-25-690, reprezentowanym przez:

**mgr Roberta Mądrego** – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku zwanym w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**

a

…………………………………………………………........................................................

Reprezentowanym przez:

.......................................

.......................................

zwanym w dalszej części umowy **„Wykonawcą”,**

zwanymi w dalszej części umowy łącznie **„Stronami”**

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym. Postępowanie przeprowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej upzp.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

### § 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie pn

### *„*”

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ……………………….
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy..
3. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz wymagania SST, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, dokumentacja projektowa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się w spółdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

### § 2

1. Termin zakończenia robót składających się na przedmiot umowy ustala się

**do 30 września 2025r.**

**z czego:**

**• ETAP 1 realizacja w roku 2024 – termin realizacji do 31 października 2024r.**

**• ETAP 2 realizacja w roku 2025 – termin realizacji do 30 września 2025r.**

2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec wydłużeniu w przypadku uznanych przez obydwie Strony opóźnień wynikających z zapisów upzp oraz niniejszej umowy.

### § 3

1. W imieniu Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie osoba

2. W imieniu Wykonawcy kierownikiem budowy będzie……

### § 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie wymagane do wykonania przedmiotu umowy, określone przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zabezpieczenia miejsca, w którym będzie wykonywał roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa o ruchu drogowym.
3. Wykonawca od daty rozpoczęcia robót do chwili zakończenia trwania umowy lub prowadzenia robót, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane nieprawidłowym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz odpowiedzialność za utrzymanie porządku i zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie miejsca wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest również zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji ruchu drogowego, a po zakończeniu robót uporządkować teren do poprzedniego stanu.

### § 5

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi netto + należny podatek VAT 23%, czyli kwota brutto

wynosi ………………….. słownie: ……………………………………………

2. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonany i odebrany element robót.

3. W przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności dotyczących zmian stawek podatku VAT na roboty objęte Umową, zmiany te obowiązują Strony w zakresie wzajemnych rozliczeń bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy, począwszy od daty wejścia w życie powołanych zmian.

### § 6

### 1. Rozliczenie robót ma charakter kosztorysowy i odbędzie sią na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.

### § 7

1. Wykonawca zrealizuje umowę z własnych materiałów (które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego co do jakości)..
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą.

### § 8

Odbiór robót będzie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

### § 9

1. Rozliczenie wykonanych robót będzie się odbywać na podstawie kosztorysu powykonawczego.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stwierdzenie wykonania roboty budowlanej w protokole odbioru oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3.
3. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty budowlane będzie przedstawienie Zamawiającemu kompletu dokumentów, w tym:
   1. protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego,
   2. prawidłowo wystawionej faktury VAT,
   3. gdy zastosowanie mają zapisy § 11 umowy, dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj. poświadczone za godność z oryginałem kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz pisemne dowody rozliczenia całości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie zaksięgowania polecenia przelewu bankowego).
4. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia ich roszczeń, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego.
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do **30 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, a terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Na fakturze jako termin płatności wprowadzony będzie zapis: „Zgodnie z umową”.
6. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (biała lista podatników VAT). W przypadku, gdy w fakturze Wykonawcy zostanie podany rachunek bankowy Wykonawcy, który na dzień zlecenia przelewu nie będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą takiej faktury do czasu pojawienia się tego rachunku w wyżej wymienionym wykazie lub do zapłaty faktury na inny rachunek bankowy Wykonawcy zawarty w tym wykazie.
7. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (splitpayment), o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna być przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk. Faktury powinny być wystawione na następujące dane:

Nabywca**: Powiat Przeworsk**

**ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk**

**NIP: 794-16-91-448**

Odbiorca i płatnik:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku**

**ul. Słowackiego 17**

**37-200 Przeworsk**

Fakturę Wykonawca składa w dwóch egzemplarzach: 1 egzemplarz w oryginale oraz jedna kopia - jedna dla Wykonawcy.

### §10

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umów ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe i osobowe, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy lub być spowodowane nienależytym wykonaniem umowy. Ubezpieczenie takie musi co najmniej obejmować okres na jaki umowa została zawarta. W czasie trwania umowy Wykonawca nie może dokonać zmiany umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane z wykonywaniem Umowy, zaś odpowiedzialność cywilna obejmuje szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, które to szkody powstały w związku z wykonywaniem umowy.
3. Wykonawca, wniósł w wysokości 5% ceny ofertowej zabezpieczenie tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego Kontraktu oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu w formie: ……………………………………………..

3.1. Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji rękojmi określonej w ofercie na 60 miesięcy.

### §11

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku podjęcia zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do tego projektu w przypadku, gdy umowa:
   1. nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
   2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.3,
   3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463upzp.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust.4.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000zł.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę i wezwać go do doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w § 12 niniejszej umowy.
10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

### §12

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:
   1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §2;
   2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
   3. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 niniejsze umowy;
   4. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wartości brutto niezapłaconego lub niezapłaconego w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
   5. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu wyżej wymienionej umowy o podwykonawstwo;
   6. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200zł;
   7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Należne kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej umowy.

### §13

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy na zasadach i w przypadkach określonych w art. 456 upzp oraz art. 465 ust. 7upzp.
2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli w okresie trwania umowy:
   1. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
   2. Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych przerwał roboty i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych,
   3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
   4. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z wymaganiami SST, i przedmiarem wykonania robót oraz dokumentacja projektową lub w sposób sprzeczny z umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.
3. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.2.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy możliwie jak najszybciej.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy i jednocześnie zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Zamawiającego.

### § 14

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 upzp określa, że czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na układaniu mieszanki mineralno-bitumicznej, robót brukarskich oraz obsługi sprzętu drogowego wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający może w szczególności żądać:
   1. oświadczenia zatrudnionego pracownika
   2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
   3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
   4. innych dokumentów zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o prace – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

### §15

1. Wykonawca przystępuje do wykonania zadań określonych umową po dokonaniu protokolarnego przekazania zadań przez Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przekazywać żadnych praw i obowiązków z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ani także dokonywać jakikolwiek potrąceń swych należności z należnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

### §16

### 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455upzp.

### 1.2. W związku z zapisami art. 455 ust. 1 upzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

### 1.2.1. Zmiana terminu realizacji umowy:

### a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru robót, uwzględniając również specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 na obszarze Polski, zmiana zostanie dokonana dopiero po rozpatrzeniu przedstawionych dowodów potwierdzających okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w związku z pandemią COVID-19 na obszarze Polski.

### b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego:

### - wstrzymanie robót przez zamawiającego,

### - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

### - nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,

### c) będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

### d) zmiany będące następstwem działania organów administracji,

### e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych,

### f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, uniemożliwią wykonywanie prac,

### g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac.

### W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

### 1.2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

### a) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

### b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na postęp technologiczny,

### c) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia,

### d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

### Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. Wskazane zmiany mogą być powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

### 1.2.3. Zmiany osobowe

### Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1.2.4. Zmiana wynagrodzenia:

### a) w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

### 1.2.5 Zmiana podwykonawców:

### Wystąpi konieczność dokonania (za zgodą Zamawiającego) zmiany (nowy podwykonawca musi spełnić takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagań dotyczących części, które nie mogą być powierzone podwykonawcy lub tez całkowitej rezygnacji z udziału podwykonawcy.

### 1.2.6 Zmiana dokumentacji projektowej :

### a) Jeżeli zmiany o których mowa w pkt 2.2 wymagają zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zgłoszenia oraz przedmiar. Wymaga to akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

### b) jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy podstawą obliczenia jej kosztów stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt a oraz kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

### 1.2.7. Pozostałe zmiany:

### a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

### b) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

### Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być

### wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks.

### Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

### 1.3. Dokonanie nieistotnych zmian (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) wynikających z zasad wiedzy technicznej nie stanowi zmiany tej umowy jeżeli nie powoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego.

### 1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany umowy dopiero po rozpatrzeniu przedstawionych dowodów potwierdzających okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w związku z pandemią COVID-19 na obszarze Polski.

### 2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 3.Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

### 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarze dla Zamawiającego.

### §17

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:  
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

2) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od dnia upływu terminu składania ofert,  
3) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o udzielenie zamówienia jako termin składania ofert,

4) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego według następującego wzoru:

W=CBM/100  
gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący w miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty złożenia ofert,

5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.

6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.

7) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych pkt. 5 (in plus) i pkt 6 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana,  
8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć limitu 5 % kwoty brutto określnej w § 5 ust. 1 Umowy.  
9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna pozycja.

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego

### §18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

Oferta Wykonawcy

SST

Przedmiar robót

Zamawiający: Wykonawca: