Umowa o roboty budowlane nr … .DZP.261.6.2024

zawarta w dniu ................................... r. w Białymstoku pomiędzy:

......................................., adres: ............................................., kod pocztowy: ................................., KRS ................, REGON ........................., NIP ...................................,

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

a

Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, 
adres: ul. Ogrodowa 12 Białystok, kod pocztowy: 15-027 Białystok, NIP: 966-13-30-466, REGON: 050657379, KRS: 0000002253, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. o zdr. Magdalenę Joannę Borkowską

łącznie w treści umowy zwanymi Stronami lub pojedynczo Stroną

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, t.j. z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, o następującej treści:

§ 1. Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej integralną część umowy.

- Dokumentacja robót – projekty budowlane, rysunki, opisy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy - harmonogram wykonania robót określający poszczególne etapy lub elementy robót i ich wartość oraz termin realizacji.

- Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych sporządzany w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych Umową, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.

- Odbiór częściowy – protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

- Odbiór końcowy – protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Karta gwarancyjna – Dokument gwarancji / gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów i urządzeń.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – kwota pieniężna lub zobowiązanie do jej zapłaty wnoszone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, t.j. ze zm.).

- Prawo budowlane - ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, t.j. ze zm.),

- Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, t.j. ze zm.).

§ 2. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wielobranżowych robót budowlanych wraz z relokacją sprzętu medycznego w ramach zadania pod nazwą: „Dostosowanie pomieszczeń na III piętrze w Budynku BCO nr 7/8 do potrzeb Pracowni Endoskopii” wraz z relokacją sprzętu medycznego w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przy ul. Ogrodowej 12 w Białymstoku”.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz wszystkimi załącznikami do niej (szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót), wyjaśnieniami do SWZ udzielanymi przez Zamawiającego, zaleceniami nadzoru, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym, zasadami BHP i P.POŻ, złożoną ofertą Wykonawcy, zaakceptowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie oraz na warunkach określonych niniejszą Umową.

- Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ani ograniczenia wymaganej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Specyfikacją Warunków Zamówienia w tym dokumentacją techniczną robót, całkowicie rozważył ich naturę oraz znaczenie, zapoznał się z terenem budowy i z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu umowy, a także dokładnie ocenił warunki realizacji zakresu rzeczowego robót i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż roboty budowlane będą wykonywane na terenie nieprzerwanie funkcjonującego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: szpital lub BCO) i ma świadomość ryzyka z tym związanego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części szpitala. W przypadku wystąpienia realizacji robót o uciążliwym charakterze lub w obszarze poza terenem wykonywania robót/ budowy Wykonawca, przy współudziale Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób i termin wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom realizującym prace na rzecz Zamawiającego. Wykonanie robót przez innych wykonawców (podmioty trzecie realizujące inne zadania nieobjęte niniejszą umową) nie może utrudniać, ani w żaden sposób ograniczać wykonywania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.

§ 3. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

Oświadczenia Wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, że nie został postawiony w stan upadłości ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości, lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami.

- Wykonawca oświadcza, że żaden składnik majątkowy z wyposażenia Wykonawcy nie jest obciążony w jakikolwiek sposób (w szczególności na mocy zastawu, zastawu rejestrowego, prawa pierwokupu, przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz innych), ani nie istnieje żadna umowa lub jakikolwiek inny tytuł prawny, który powodowałby stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na jakichkolwiek składnikach majątkowych wyposażenia Wykonawcy lub który miałby na celu ustanowienie takich obciążeń w sposób uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy.

- Nie istnieją żadne toczące się postępowania sądowe, administracyjne lub inne, ani nie zostały wniesione do sądów powszechnych lub sądów arbitrażowych żadne roszczenia w odniesieniu do Wykonawcy i jego majątku, które mogłyby uniemożliwić realizacje przedmiotu umowy. .

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Poświadczoną kopię polisy (która będzie stanowić Załącznik nr 9 do umowy) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku pominięcia przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę podczas wyceny robót objętych przedmiotem umowy jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nie ujęcia jej wartości w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w §7 ust. 2, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub podwyższenie wynagrodzenia określonego w §7 ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że zakres wycenionych robót obejmuje wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załączników do niej oraz wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, który to zakres jest konieczny do  kompletnego, prawidłowego i bezpiecznego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji dokumentacji projektowej budowlanej lub wykonawczej Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z kopią do Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie wykonania robót budowlanych, które stanowią przedmiot umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową;

  - Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców oraz dalszych podwykonawców) w wykonaniu przedmiotu umowy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących jej przedmiotem, z zastrzeżeniem, że stosowne uprawnienia budowlane oraz wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego powinny posiadać, co najmniej osoby wymienione w pkt. 8.1.4.2 SWZ i pełniące funkcje określone w pkt. 8.1.4.2 SWZ.

  - Jakość sprzętu oraz urządzeń, z których Wykonawca będzie korzystał przy realizacji przedmiotu umowy spełnia wszelkie wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

  - Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy będą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczając do stosowania w budownictwie, które potwierdzą ich jakość oraz spełnienie założeń zawartych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i zostaną wbudowane dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na warunkach opisanych w §12 niniejszej umowy (karta/wniosek materiałowy).

  - Nie bierze udziału w jakichkolwiek innych inwestycjach, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na jakość i terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie;

  - Nie istnieją żadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie przedmiotu umowy;

  - Terminowo wykona zarówno przedmiot umowy jak i poszczególne etapy robót, określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

  - Nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim informacji, które uzyskał w związku z realizacją Umowy, a które to informacje stanowią tajemnice Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, t.j. ze zm.).

- Wykonawca odpowiada za działanie bądź zaniechanie osób trzecich, jak za swoje własne.

- Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązań osób trzecich jak za swoje własne.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się zaspokoić roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami skierowane do Zamawiającego.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy dostarczy dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą pełniły funkcje Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót Branżowych posiadają:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi właściwej specjalności;

- aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające uprawnienia budowlane wymagane przez przepisy Prawa budowlanego dla poszczególnych branż oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i kwalifikacje zgodnie z SWZ. Wykonawca zapewni stały nadzór (obecność każdego dnia prowadzenia robót) kierownika budowy i kierowników robót branżowych nad prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie budowy w ramach realizacji przedmiotu umowy.

- Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca każdorazowo uwzględni wskazania, opinie lub zalecenia Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.

- W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- protokolarnego przejęcia terenu robót na zasadach i w terminie określonym w § 6 Umowy oraz do koordynacji robót własnych i Podwykonawców;

- wyznaczenia Kierownika budowy w osobie: …………, nr uprawnień ……………., który posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedzę i doświadczenie i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym decyzji skutkujących finansowo, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami, współpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami) i który zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach związanych z realizacja przedmiotu umowy na każdorazowe żądanie Zamawiającego;

- wskazania kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

- przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy; sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć;

- zapewnienia wykwalifikowanego personelu wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz na żądanie Zamawiającego dostarczenia kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących przedmiot umowy; angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu umowy;

- korzystania wyłącznie ze sprawnych techniczne maszyn i urządzeń. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń. Dotyczy to także maszyn i urządzeń współpracowników lub  kontrahentów (podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy)

- zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót;

- prowadzenia dokumentacji budowy (w tym prowadzenia dziennika budowy)
oraz do wykonywania dokumentacji powykonawczej, organizowania oraz uczestniczenia w naradach koordynacyjnych;

- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i spełnienia wymagań ochrony środowiska, przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego celem dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami;

- umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- sporządzenia przed przystąpieniem do robót szczegółowej dokumentacji fotograficznej (lub/i filmowej) przejmowanego terenu wykonywania robót/placu budowy oraz obszarów/pomieszczeń sąsiadujących, celem ustalenia ich stanu początkowego i zabezpieczenia się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. Kopia przedmiotowej dokumentacji zostanie dostarczona Zamawiającemu na nośniku CD.

- przedłożenia Zamawiającemu listy podwykonawców oraz innych podmiotów/osób, którym planuje powierzyć wykonanie części robót stanowiących przedmiot umowy najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do ich wykonania z zastrzeżeniem postanowień §10 niniejszej Umowy.

- złożenia w terminie nie późniejszym niż przed faktycznym rozpoczęciem prac budowlanych, informacji/ oświadczenia o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami;

- bieżącego dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentów potwierdzających sposób gospodarki odpadami Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej);

- wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od przedsiębiorcy działającego w ramach profesjonalnie wykonanej usługi;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, zgodnych z dokumentacją projektową i po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (tzw. karta/wniosek materiałowy). Wszelkie zmiany materiałów wymagają akceptacji Zamawiającego i jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- zgłaszania gotowości do odbioru poszczególnych etapów robót, w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu (z obowiązkowym udziałem Inspektora Nadzoru) – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;

- zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;

- usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi.

- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy wcześniej zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru w zakresie jej kompletności i poprawności w ilościach i formie zgodnie z SWZ tj. w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierający oryginały dokumentów, egzemplarz nr 2 – kopia egzemplarza nr 1 potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność  oryginałem), a także dodatkowo w formie elektronicznej na nośniku płyta CD/DVD - 2 szt. (Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być tożsama z wersją papierową, każdy plik opisany spójnie ze spisem zawartości), zawierającej m.in. kopie dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami stanowiącymi nieistotne lub istotne odstępstwo; komplet zatwierdzonych kart materiałowych wbudowanych materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia: certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty na wbudowane materiały; Protokoły odbioru technicznego (protokoły z przeprowadzonych prób, pomiarów, badań, sprawdzeń, uruchomień, z prób montażowych, ciśnieniowych, szczelności, rewizji, badania wody, nastaw i regulacji instalacji, protokoły z odbiorów częściowych; Dokumenty potwierdzające utylizację odpadów z demontażu i likwidacji materiałów i urządzeń, protokoły przyjęcia odpadów; Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; Instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji obiektu, wykonanych instalacji, systemów, dla wbudowanych materiałów wykończeniowych, urządzeń i in. wyposażenia, DTR urządzeń i wyposażenia, warunki gwarancji dla obiektu, karty gwarancji urządzeń i wyposażenia, i inne niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- utrzymywania terenu budowy w należytym stanie, wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zminimalizowania/ograniczenia emisji drgań, hałasu i pyłu w trakcie prowadzonych prac budowlanych, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci na swój koszt oraz zapewnienie przejezdności wszystkich dróg na terenie szpitala/ kompleksu BCO, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dostępu/dojazdu do poszczególnych budynków szpitala lub ich części przez cały okres prowadzenia robót, utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac porządkowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu realizacji robót i zorganizowanego zaplecza socjalnego i magazynowego budowy. W przypadku powstania uszkodzeń i szkód m.in. instalacji, urządzeń, wyposażenia bądź elementów stałych budynku na skutek realizacji przedmiotu umowy koszty konserwacji, naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów ponosi Wykonawca;

- uporządkowania i oczyszczenia teren budowy po zakończeniu wykonywania robót, pozostawiając  go w stanie z dnia przejęcia nadającym się do użytkowania. Nie uporządkowanie terenu prowadzonych prac skutkować będzie brakiem dokonania odbioru końcowego; uporządkowanie terenu budowy obejmuje m.in. usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, nieczystości oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy w tym współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców, dalszych podwykonawców itp.) najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót;

- zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy

- Wszystkie prace a w szczególności związane z odłączaniem infrastruktury technicznej i medycznej w szpitalu należy prowadzić w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, z kopią do Projektanta o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej, jaką wykryje podczas analizowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

- W razie konieczności opracowania dodatkowych rysunków lub specyfikacji, które mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie z niniejszą umową (np. rysunki warsztatowe, plany organizacji robót, organizacji placu budowy itp.) Wykonawca powiadomi na piśmie i przedłoży te rysunki inspektorowi nadzoru inwestorskiego, po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem autorskim, do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami. Koszty wykonania tych opracowań poniesie Wykonawca.

- Wykonawca niezwłocznie naniesie na dokumentację i rysunki zmiany nieistotne wynikające z dokonanych modyfikacji, wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. W przypadku konieczności dokonania w dokumentacji zmian istotnych, zmiany te nanosi projektant. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego do weryfikacji skompletowaną dokumentację powykonawczą dla całego Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w jasnej, przejrzystej formie.

- Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zezwoleń i decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu Zamawiającego, który udzieli mu odpowiednich upoważnień. Koszty wszelkich opłat wyszczególnionych w zezwoleniach i decyzjach pokryje Wykonawca. Wykonawca uzyska zgodę i poniesie koszty na czasowe zajecie pasa drogowego lub chodnika itp. oraz wszelkie koszty związane z parkowaniem samochodów Wykonawcy w trakcie trwania robót.

- Żadne działania, w szczególności działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów, ciepłociągu, parociągu, linii elektrycznych i teletechnicznych, kanalizacji lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez uprzedniego pisemnego pozwolenia wydanego przez odpowiedniego gestora tej infrastruktury. Wykonawca będzie informował przedstawiciela Zamawiającego na piśmie nie później niż na 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego rodzaju prac tak, by umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Powyższe prace prowadzone na terenie Szpitala wymagają uprzednich uzgodnień z przedstawicielem Zmawiającego.

- Wykonawca podlega wszystkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym instytucji finansujących. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie na koszt własny do organizacji, oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót, zaplecza socjalnego i magazynowego budowy, miejsc składowania materiałów i ustawienia kontenerów na odpady budowlane i pochodzące z demontaży oraz rozbiórek dla potrzeb własnych i współpracowników  lub kontrahentów (podwykonawców oraz dalszych podwykonawców) w miejscu uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych znajdujących się na placu budowy i zapleczu placu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne z terenu budowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrządzone przez niego oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca bez zwłoki, na własny koszt naprawi wszystkie szkody i jeśli to będzie konieczne przeprowadzi dalsze prace naprawcze zarządzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem i ewentualne uszkodzenia na terenie budowy i realizacji robót, w szczególności: wind, ciągów komunikacyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz pozostałych budynków i łączników w kompleksie BCO. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe szkody na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Szpitala (w razie konieczności będzie stosował mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy).

- Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy i prowadzenia robót przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego zagospodarowania odpadów uzyskanych na etapie robót rozbiórkowych oraz na etapie robót budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych np. gruz, elementy ceramiki budowlanej, części armatury i instalacji, opakowania po farbach, tynki, pozostałości klejów i zapraw, elementy stolarki okiennej oraz drzwiowej, szyby, tapety, okleiny, wiaderka, tworzywa sztuczne, płyty gipsowo-kartonowe oraz materiały izolacyjne itp. Wykonawca wywiezie i zutylizuje odpady ,w tym niebezpieczne (zgodnie z przepisami szczegółowymi), we własnym zakresie i na własny koszt. Wyłączeniu podlegają urządzenia, sprzęt i instalacje przeznaczone do demontażu, a stanowiące majątek Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie kompleksu BCO przy ul. Ogrodowej 12 w Białymstoku.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1587, t.j. ze zm.) w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, dołączając do składanej Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 1587, t.j. ze zm.).

- Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcia zanieczyszczenia m.in. odpadami stałymi jak i ciekłymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego;

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z miejsc związanych z prowadzeniem robót, oraz weźmie pełną odpowiedzialność za odprowadzenie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc z terenu budowy, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

- W związku z prowadzeniem robót na terenie czynnego Szpitala, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia należytej estetyki w zakresie zabezpieczenia terenu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości na terenie wykonywanych prac, w tym obowiązkowo codziennego mycia obszaru, który uległ zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac (łącznie z korytarzami i klatką schodową), uprzątnięcia dróg prowadzących do wejść do budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przywrócenia miejsca prowadzonych robót do należytego stanu, oraz do bieżącego wykonywania prac porządkowych w szczególności dotyczy to używanych  korytarzy i pozostałych dróg komunikacji wspólnych dla Wykonawcy i pacjentów oraz personelu medycznego, części budynków bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy.

- Roboty będą prowadzone w czynnym Szpitalu, tym samym Wykonawca musi się liczyć z utrudnieniami w prowadzeniu robót, także z koniecznością pracy w godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Roboty uciążliwe np. drgania, hałas, o intensywnym zapachu, itp. będą realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu takich prac z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie prowadził roboty z zachowaniem należytego porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż.

- Wszystkie roboty winny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla osób przebywających na terenie prowadzonych robót i kompleksu BCO.

- Zamawiający wskaże miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla celów realizacji robót. Wykonanie niezbędnego ich opomiarowania zapewni Wykonawca.

- Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na korzystanie z punktu poboru odpowiednio: energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót oraz na użytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia ścieków poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie rozliczał zużyte przez Wykonawcę: energię elektryczną według wskazań podlicznika oraz wodę i ścieki ryczałtowo w wysokości 500,00 zł netto miesięcznie. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie placu budowy,

- Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dziennika budowy na dzień przekazania placu budowy

- Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

- Odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6. Termin realizacji, przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia robót – dzień zawarcia umowy przez Wykonawcę

- termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na: do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………….

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu mowy uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu do użytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczającymi do eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo – finansowy (Harmonogram), stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy, określający terminy wykonania poszczególnych etapów robót.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji projekt Harmonogramu rzeczowo- finansowego najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i uzyska akceptację Zamawiającego dla przedłożonego projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego nie później niż przed faktycznym rozpoczęciem prac budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaakceptowany harmonogram rzeczowo - finansowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w postaci źródłowej.

- Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania, zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę projekt Harmonogramu lub wniesienie do niego poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania poprawek przez Zamawiającego zobowiązany jest do ich naniesienia i przekazania Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu do akceptacji. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, Zamawiający ma prawo do samodzielnego i jednostronnego naniesienia koniecznych poprawek do Harmonogramu, który będzie dla Wykonawcy wiążący.

- Jeżeli zaistnieją okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu umowy, Zamawiający - z własnej inicjatywy lub uwzględniając wniosek Wykonawcy, może zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia zmian w Harmonogramie, polegających na zmianie terminów lub ilości okresów określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, z wyłączeniem jednakże terminu określonego w ust. 1.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi zaktualizowany Harmonogram, który po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, staje się załącznikiem do Umowy. Zmiana Harmonogramu w zakresie opisanym w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy.

- Strony uzgadniają, że zakończeniem wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez obydwie Strony Umowy z zastrzeżeniem treści § 9 ust. 12.

- W razie zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminów realizacji umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający poniesie i pokryje koszty zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualne inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, na co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością.

- Strony dopuszczają możliwość korekty Harmonogramu rzeczowo–finansowego bez aneksu do umowy za wyjątkiem zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy, który w każdym przypadku wymaga podpisania stosownego aneksu. Zmiany Harmonogramu nie mogą być związane z opóźnieniami Wykonawcy w realizowaniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego na piśmie o przeszkodach w terminowej realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy, zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca w terminie nie późniejszym niż przed faktycznym rozpoczęciem prac budowlanych uzyska akceptację Zamawiającego dla przedłożonego projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, kosztorysów uproszczonych, planu zagospodarowania placu budowy oraz planu zapewnienia jakości. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi go Zamawiającemu do wglądu.

- Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników robót o przyjęciu obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi) wraz z kserokopiami uprawnień budowlanych o poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Przekazany teren robót podlega ochronie przez Wykonawcę. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego Wykonawcy, jego pracownikom i podwykonawcom oraz mediów (wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, sanitariatów itp.). Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem, zabezpieczeniem oraz związane z opłatami za media, które zapewni we własnym zakresie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza budowy zgodnie z przepisami bhp, p.poż., ochrony środowiska oraz z przepisami Prawa budowlanego.

§ 7. Wysokość wynagrodzenia

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy oraz uwzględnia wszystkie koszty wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń lub decyzji, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, koszty dostaw, koszty relokacji placówki i jej oddziałów, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy a także koszty niezbędnych badań, ekspertyz, atestów, prób, przygotowania dokumentacji w tym powykonawczej, itp., jak również wynagrodzenie za udzieloną gwarancję jakości, koszty przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Umową oraz wszystkie czynności potrzebne dla właściwego wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich wad, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę:

- netto ………………. PLN (słownie: ………………….. …./100 złotych) plus podatek VAT 8% …………….. PLN (słownie: …. …./100 złotych)

- netto ………………. PLN (słownie: ………………….. …./100 złotych) plus podatek VAT 23% …………….. PLN (słownie: …. …./100 złotych)

- łącznie brutto ………….. PLN (słownie: ……………. …./100 złotych)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym stanowi ust. 1 i 2, w kwocie równej wartości umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż w kwocie określonej w ust. 2 powyżej, uwzględnił ryzyko wynikające z okoliczności dających się przewidzieć na etapie sporządzania oferty.

- Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu do akceptacji kosztorysy uproszczone w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i uzyska akceptację Zamawiającego dla przedłożonych kosztorysów nie później niż przed faktycznym rozpoczęciem prac budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaakceptowane kosztorysy uproszczone w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w postaci źródłowej .ath., które to kosztorysy stanowią łącznie Załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w kwocie wynagrodzenia oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi ust. 2 odpowiada komplikacji i nakładowi prac oraz wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wymieniona powyżej kwota wynagrodzenia za roboty budowlane obejmuje wszelkie standardy i elementy niezbędne do należytej realizacji zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą, SWZ, STWiOR, umową.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zlecić wykonanie robót zamiennych o ekwiwalentnej wartości do wykonywanego zakresu umowy, bądź zaniechać wykonania części prac, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 20 umowy.  W takim przypadku Strony zawrą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddany osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonych do umowy kosztorysów uproszczonych, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie.

- W przypadku braku możliwości odniesienia,  rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów itp.

- W przypadku zaniechania wykonania części prac za zgodą Zamawiającego, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obniżona, a kwota obniżenia obliczona zostanie na zasadach opisanych powyżej.

- Zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwa jest w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w umowie i SWZ wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie uwarunkowania realizacyjne określone w Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym koszty zapewnienia ciągłości pracy czynnego Szpitala, sąsiednich obiektów, ochronę pacjentów i personelu medycznego szpitala, osób postronnych i sąsiadów przed skutkami prowadzonych robót, koszty czynności formalno – organizacyjnych, przeszkolenia i wyposażenia pracowników, użytkowania sprzętu budowlanego, przegród, ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych robót itp.

- Nieoszacowane, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie.

- Wykonawca za ustalone wynagrodzenie zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z §3 niniejszej umowy oraz w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych parametrów funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych oraz umożliwiających użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje miedzy innymi koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, warunków i utrudnień realizacji określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Umowie oraz własnej oceny, w tym również robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy.

§ 8. Warunki i zasady zapłaty wynagrodzenia

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie trzema fakturami - dwiema częściowymi za faktycznie wykonane etapy robót lub elementy robót i jedną fakturą końcową w uzgodnionych zakresach zgodnych ze złożonymi: Harmonogramem rzeczowo – finansowym przedmiotu umowy oraz uproszczonym kosztorysem będącym podstawą oferty Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Rozliczenie robót i fakturowanie nastąpi po dokonaniu protokolarnego potwierdzenia wartości i stanu zaawansowania prac przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie częściowe następować będzie do osiągnięcia 75% wartości umowy (pierwsza faktura częściowa dopiero po potwierdzonym osiągnięciu 50% wartości i stanu zaawansowania robót), rozliczenie końcowe w wysokości 25% wartości umowy nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę protokolarnego oodbioru końcowego przedmiotu umowy i złożeniu go wraz z fakturą i ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w niniejszym paragrafie w siedzibie Zamawiającego. Dopuszczalna tolerancja przerobów wynosi bez konieczności zawarcia aneksu +/- 5%.

- Wystawienie faktur częściowych następuje na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag.

- W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy udziale zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, do każdej z wystawionych faktur (częściowych i końcowej) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również:

  - oświadczenie, iż roboty stanowiące przedmiot odbioru w danym okresie rozliczeniowym zostały wykonane bez udziału podwykonawców oraz dalszych podwykonawców a siłami własnymi Wykonawcy.

  - dowód dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom lub pisemne oświadczenia (odpowiednio przejściowe lub końcowe) podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty na rzecz Wykonawcy zgodnie ze wzorami oświadczeń stanowiących Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

  - wykaz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego z określeniem kwot, które były lub są należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu robót wykonanych na rzecz Wykonawcy w okresie rozliczeniowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy,

- Jeżeli Wykonawca w ramach wspomnianych dowodów, o których mowa w ust. 4 będzie składał pisemne oświadczenia (przejściowe lub/i końcowe) podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane roboty to muszą one zawierać i wyraźnie wskazywać zakres i wartość robót oraz zestawienie kwot, które były lub są należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu robót wykonanych na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie według faktur częściowych w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej złożonej wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz protokołem odbioru częściowego przedmiotu umowy bez uwag.

- Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej złożonej wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag.

- Terminy, o których mowa w ust. 6 i 7 rozpoczynają swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

  - Przedłożenie Zamawiającemu dowodów dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom lub pisemnych oświadczeń (odpowiednio przejściowe lub końcowe) wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wszystkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi pracami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo zostały przez Wykonawcę uregulowane;

  - Przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane prace, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo; Zestawienie podwykonawców obejmuje określenie ich nazw/firm, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dowodów zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia Zamawiającemu dowodów dokonania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy.

- Zwolnienie zatrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 9 (powyżej) części wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę brakujących dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej chyba, że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują Wykonawcy odsetki za wydłużenie terminu zapłaty. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może wstrzymać płatność kwoty wskazanej na wystawionej przez Wykonawcę fakturze co do kwoty równej należności brutto podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na uzupełnienie brakujących dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej. W takim przypadku uznawać się będzie, że termin zapłaty faktury rozpocznie ponownie bieg od dnia skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego brakujących dokumentów.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez odpowiednio Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 (powyżej), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potrącając zapłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę poprzez złożenie stosownego oświadczenia o potrąceniu na piśmie.

- Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy, nr rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………………………………………………..

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego.

- Zapłata należności za końcową fakturę VAT nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, za jakość wykonanych robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z kwot należnych Wykonawcy.

- Wydłużenie terminu zapłaty za fakturę VAT nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania robót budowlanych.

- Na fakturze Wykonawca zamieści wszystkie dane określone w treści art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11.03.2004 r. Dz. U. z 2024 r., poz. 361, t.j. ze zm.).

- W treści każdej faktury Wykonawca zamieści numer oraz datę zawarcia Umowy wraz z informacją o protokole odbioru, stanowiącym podstawę do jej wystawienia. Treść faktur będzie każdorazowo uzgadniana z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wszelkie wierzytelności Zamawiającego powstałych w wyniku lub w związku z wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie kar umownych z zastrzeżeniem treści § 14 ust. 6.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym przedsiębiorca i czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku zmiany swojego statusu, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.

§ 9. Odbiory robót budowlanych

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na bieżąco przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego (potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu);

  - odbiory częściowe – realizowane będą do osiągniecia 75% wartości i stanu zaawansowania robót (pierwszy po osiągnięciu 50% wartości i stanu zaawansowania robót) zgodnie z Harmonogramem rzeczowo–finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy;

  - odbiór końcowy – rozpoczęcie czynności odbiorczych po zakończeniu robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo–finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy; stanowiący podstawę do rozliczenia niniejszej umowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika budowy, o ile będzie wymagany.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą część dokumentów, o których mowa w ust. 7.

- W przypadku, w którym Wykonawca nie poinformuje, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających bądź podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek istotnych wad lub usterek w wykonanych robotach, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad lub usterek. Po ich usunięciu sporządzony zostanie protokół usunięcia wad i usterek.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, wcześniej zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie spełnienie nw. warunków:

  - faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;

  - złożenie oświadczenia Kierownika Budowy na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane;

  - przeprowadzenie wszystkich badań, odbiorów i kontroli technicznych oraz uruchomienia instalacji i urządzeń potwierdzone protokołami odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

  - złożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o jej kompletności oraz zgodności ze stanem faktycznym (dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, dziennik budowy, karty materiałowe wbudowanych materiałów i urządzeń z atestami, świadectwami zgodności, certyfikatami jakości, aprobatami technicznymi, gwarancje i  instrukcje obsługi, gwarancję na wykonane roboty, instrukcję bezpieczeństwa, instrukcję eksploatacji budynku, i in);

  - całkowite uprzątnięcie obiektu oraz placu budowy wraz z dokonaniem ewentualnych napraw w razie uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji;

  - demontaż zaplecza budowy w zakresie umożliwiającym dokonanie odbioru terenu przez Zamawiającego;

  - potwierdzenie braku sprzeciwu, po właściwym zawiadomieniu, odpowiednich organów przewidzianych przepisami o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; (o ile będzie wymagane)

  - potwierdzenie złożenia do PINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie/ zawiadomienia o zakończeniu budowy; (o ile będzie wymagane)

- Wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia, pozwolenia i decyzje w szczególności Sanepid, Straż Pożarna oraz inne Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (o ile będzie wymagane).

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę warunków, dotyczących skutecznego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego wskazanych w ust. 7.

- W terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego lub odmowy odbioru końcowego.

- Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez obie Strony Umowy protokołu końcowego odbioru robót, stanowiących przedmiot umowy.

- Za datę wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Strony uznają datę podpisania protokołu końcowego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru do dnia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne do dnia zgłoszenia i potwierdzenia faktycznej gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady niepozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy bądź jego określonej części stwierdzono wady nadające się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady niemożliwe do usunięcia lub wymagające dodatkowych nakładów finansowych na ich usunięcie, Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2, kwotę stanowiącą równowartość części lub elementu robót, w którym stwierdzono ww. wady.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy wady są istotne, Zamawiający zamiast obniżenia wynagrodzenia może odstąpić od umowy, jeżeli wady są nieusuwalne. W przypadku innych wad Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. Przez wady istotne należy rozumieć wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi i użytkowymi.

- W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór określonego elementu podlegającego odbiorowi częściowemu lub końcowemu w zakresie przedmiotu umowy obciążonego wadami istotnymi, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi ponownie określony element odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy.

- Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.

- W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie osiągnęły gotowości do odbioru lub nie są zgodne z wymaganiami określonymi w treści Umowy, Zamawiający może wstrzymać czynności odbiorowe i wyznaczyć Wykonawcy termin na dokonanie poprawek i usunięcie wad lub usterek, jeżeli są istotne. Jeżeli istotne wady lub usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu dowolnie wybranemu podmiotowi (wykonawstwo zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone przez Zamawiającego zostaną istotne wady lub usterki nadające się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia tych wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną przez Zamawiającego stwierdzone wady lub usterki nienadające się do usunięcia:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy stosownego obniżenia wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

  - jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, określając termin wykonania, zachowując prawo do naliczania kar umownych, odszkodowań na zasadach określonych w Umowie, a także prawo do powierzenia zastępczego wykonania przedmiotu umowy lub jego części na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu pisemnie ponowną gotowość do odbioru robót po usunięciu niezgodności, wad lub usterek.

- Każdy protokół winien zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru z podaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych w tej dacie niezgodności, wad lub usterek.

- Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy.

§ 10. Realizacja umowy – podwykonawstwo

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą ma prawo wykonać część robót objętych niniejszą umową przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zleci podwykonawcy zakres robót zgodnie z ust. 3 i ust. 13.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pierwszą listę podwykonawców i kontrahentów, którym zamierza powierzyć do wykonania część przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a kolejne zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 13 Umowy. Wykonawca wskazuje dokładną nazwę firmy lub osoby, szczegółowy opis zlecanego zakresu, wartość i termin realizacji robót.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy o treści zgodnej z projektem Umowy przed przystąpieniem zgłaszanego Podwykonawcy do faktycznej realizacji zlecanego mu zakresu. Przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo, jest obowiązany dołączyć dodatkowo zgodę Wykonawcy na zawarcie tej umowy. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca lub Podwykonawca wskazuje dokładną nazwę firmy lub osoby, określa zakres zlecanych robót oraz wielkość należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót oraz termin ich realizacji.

- Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej sprzeciw albo zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w przypadkach, gdy:

- niespełnione zostaną wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone w SWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni,

- gdy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż termin obowiązywania niniejszej umowy,

- gdy zakres przedmiotowy umowy jest niezgodny z Harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- gdy w umowie o podwykonawstwo zamieszczone zostaną postanowienia stanowiące klauzule zabronione lub klauzule powodujące nieważność umowy podwykonawczej,

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu albo zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w przypadkach, gdy:

- niespełnione zostaną wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone w SWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni,

- gdy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż termin obowiązywania niniejszej umowy,

- gdy zakres przedmiotowy umowy jest niezgodny z Harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt. 8 uważa się za akceptację zawartej umowy przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 punkt d) umowy oraz odmowy udzielenia zgody na akceptację projektu umowy podwykonawczej.

- Przepisy pkt. 4 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednio zasady określone przez przepisy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem treści niniejszego paragrafu.

- W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, na zasadach szczegółowo opisanych w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający dokonuje potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

- W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy zastosowanie mają przepisy § 14 oraz § 18 niniejszej umowy.

- Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy nie spowoduje to wydłużenia czasu realizacji Umowy ani nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także, za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

- Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres określony na podstawie niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

§ 11. Zatrudnienie na umowę o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, osób wykonujących roboty budowlane w ramach niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub przez podwykonawcę Wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Kara może być ponawiana i nakładana wielokrotnie.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§12. Materiały

- Materiały do wykonania robót zapewni Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie fabrycznie nowych, najwyższej jakości (I gatunek), odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie 
i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów oraz potwierdzenie przez Kierownika Budowy ich wbudowania.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi faktury zakupu na wybrane materiały.

- W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, lub zamontowane urządzenia są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dla materiałów i urządzeń, które zamierza wbudować lub zainstalować przy realizacji przedmiotu umowy, m.in. co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym.  W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem do akceptacji opracowane karty materiałowe materiałów i urządzeń wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami itp. Wykonawca prowadzi na bieżąco tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowywanych kart materiałowych z podziałem na branże budowlana, sanitarną i elektryczną/ teletechniczną, które zostały zaakceptowane, są w trakcie weryfikacji lub zostały odrzucone tj. nie otrzymały zgody na zastosowanie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Karty materiałowe oraz zestawienia kart są przedkładane do wglądu na każdorazowe żądanie Zamawiającego i stanowią element dokumentacji powykonawczej.

§ 13. Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania.

- Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, przy realizacji umowy będą:

    - Małgorzata Ostaszewska, e-mail: mostaszewska@onkologia.bialystok.pl, tel. 85 678 41 45,

    - Jarosław Jarnutowski, e-mail: jjarnutowski@onkologia.bialystok.pl, tel. 85 664 68 58,

- Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, przy realizacji umowy będą:

        - …………………….., e-mail: ………………………………, tel. …………………..

- Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego z uwzględnieniem poszczególnych branż (ogólnobudowlanej, instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacji i urządzeń elektrycznych).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy (w tym Kierownikowi budowy i kierownikom robót branżowych) poleceń, o których mowa w przepisie art. 26 pkt 1 Prawa budowlanego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

  - ………………………………. – Kierownik budowy, upr. bud. nr …………………………,

e-mail: ………………………………….., tel. …………………..,

  - ………………………. – Kierownik robót sanitarnych, upr. bud. nr ………………………..,

e-mail: …………………………… , tel. ……………………….,

  - …………………………… – Kierownik robót elektrycznych, upr. bud. nr ………..,

e-mail: ………………………., tel. ………………………...

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z Prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 2, 3 i 6 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie druga stronę w terminie 3 dni.

- Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobę, która spełnia wymagania określone w warunkach udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Kierownika budowy i Kierowników robót.

- W przypadku niewłaściwego wywiązywania się osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zmiany tych osób, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającego dokumenty innej osoby spełniającej co najmniej wymagania zawarte w SWZ oraz posiadającej doświadczenie wskazane w ofercie Wykonawcy, a po akceptacji Zamawiającego dokonać takiej zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdej planowanej zmianie przedstawiciela, o którym mowa w ust. 6 (powyżej).

§ 14. Kary umowne

- Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 2 umowy w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2 umowy poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek i wad w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2 umowy poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek i wad.

- braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. e).

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez  Wykonawcę - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 2 umowy.

- w przypadku obniżenia jakości wykonanych robót, o której mowa w § 9 ust. 17, 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 2 umowy,

- za każdy dzień zwłoki z tytułu:

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania Harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania kosztorysu uproszczonego,

- nieprzedłożenia polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień, poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zaakceptowanie ww. Harmonogramu i kosztorysu.

- dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy – w wysokości 20.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

- Wysokość naliczonych kar umownych zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt a) do pkt i) nie może przekroczyć 25% wartości umownego wynagrodzenia brutto.

- Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu przekroczeń terminów wykonania przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 pkt a) do pkt c) oraz h) będą naliczane w przypadku zaistnienia zwłoki w realizacji tych obowiązków (w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaże, że dana zwłoka (przekroczenie terminu) wynika z okoliczności od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż zaistnienie zwłoki (przekroczenie terminu) jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności sankcjonowanej karami umownymi, o których mowa w ust. 1 pkt a) do pkt c) oraz h), spoczywa na Wykonawcy.

- Naliczenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę, a gdyby okazało się to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia tych kar i przekazanej Wykonawcy nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej).

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie faktur częściowych i końcowych w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną uprzednią zgodą Województwa Podlaskiego z zastrzeżeniem treści przepisu art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, t.j. ze zm.).

§ 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (które stanowić będzie stanowić Załącznik nr 8 do umowy) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, co stanowi kwotę ………………………. zł w formie dopuszczonej w SWZ.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę nie ma charakteru wynagrodzenia.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- 70% kwoty zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- 30% kwoty zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie potrącenia należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub należnych faktur. W przypadku potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia dokonania potracenia uzupełnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy do pełnej wartości przewidzianej umową. Zamawiającemu przysługuje roszczenia o uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jej potracenie z należnych faktur w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 16. Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszty wykonania zastępczego w całości pokryje Wykonawca.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji:

- 36 miesiące - na wykonane roboty budowlane,

- 60 miesięcy - na pozostałe wyposażenie i urządzenia (chyba, że standardowy okres gwarancji udzielony przez producentów jest dłuższy).

Ww. okresy gwarancji liczone są od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca będzie usuwał wady i usterki w okresie odpowiedzialności na swój koszt i swoim staraniem. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i użytkowania budynku i urządzeń.

- Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń i obejmuje w szczególności serwisowanie, wymianę elementów (w tym materiałów eksploatacyjnych mających wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji.

- Bieżąca konserwacja dotyczy również serwisowania urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań, co najmniej co 6 miesięcy.

- Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia obowiązków gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.

- Gwarancja obejmuje całość zrealizowanych prac budowlanych oraz wszystkie instalacje z nimi związane.

- Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną zrealizowanych robót,

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

      - wymiany na nowe reklamowanych urządzeń, instalacji lub innych rzeczy,

      - bezpłatnego usunięcia usterek w terminach opisanych w ust. 13 i ust. 14 niniejszego paragrafu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, e-mail), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  W przypadku zgłoszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej uniemożliwiającej prawidłową eksploatację urządzeń bądź zagrażającej życiu i zdrowiu, czas reakcji nie może przekroczyć 4 (czterech) godzin.

- Z zastrzeżeniem ust. 20 naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie, faksem oraz drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel. …………………… lub na adres poczty elektronicznej: ……………...

- Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub drogą mailową.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

- W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urządzenia i/lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. Termin ten zostanie wydłużony w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione ze względów technologicznych i uzgodnione przez Strony.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzeń i sprzętu.

- W przypadku awarii urządzeń i/lub sprzętu, która nie została usunięta w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 13 i ust. 14 lub wystąpienia konieczności dokonania trzech napraw gwarancyjnych polegających na wymianie tych samych części/ elementów, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzeń i/lub sprzętu na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady i/lub usterki. Usunięcie wady i/lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w sposób niezakłócający praw i roszczeń osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia nie przysługują mu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad.

§ 17. Ubezpieczenie

      - Wykonawca odpowiedzialny będzie za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizowaniem przedmiotu umowy - przekraczające wysokość kar umownych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawca niniejszym oświadcza, iż dla celów realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zawarł w swoim imieniu i na własny koszt, z zakładem ubezpieczeń, na warunkach typowych dla polskiego rynku, umowę lub umowy ubezpieczenia w następującym zakresie:

          - odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem robót budowlanych,

          - odpowiedzialność zawodowa Wykonawcy w zakresie nienależytego wykonania robót budowlanych jak i ewentualnych błędów popełnionych przez Wykonawcę,

          - odpowiedzialność za straty i zniszczenia związane z wykonywaniem robót budowlanych, z uwzględnieniem zdarzeń losowych.

      - Wykonawca niniejszym zapewnia, iż opłacił i będzie opłacał składki z tytułu powyższej umowy lub umów ubezpieczenia za cały czas wykonywania robót budowlanych i przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu dowody posiadania ubezpieczeń w powyższym zakresie oraz opłacenia składek.

      - Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, lub nie będzie kontynuował ww. ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy.

§ 18. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca odmówił z przyczyn od siebie zależnych przejęcia placu budowy,

- Wykonawca nie przekazał w terminie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń w terminie nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacja projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń w terminie nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych,

- Wykonawca zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń w terminie nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych,

- Wysokość naliczonych kar umownych wyniosła 10 % wartości umownego wynagrodzenia brutto lub przekroczyłaby limit kar umownych określony w § 14 ust. 2.

- został złożony wniosek o postawienie Wykonawcy w stan upadłości,

- został złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego Wykonawcy,

- został złożony wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego Wykonawcy.

- W przypadku, kiedy Wykonawca zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia woli bez dodatkowego wyznaczania terminu do podjęcia zatrzymanych robót budowlanych.

- Niezależnie od przypadków określonych w § 17 ust. 1 i ust. 2 Zamawiający może z powodu zdarzeń niezależnych od Zamawiającego od umowy odstąpić w trybie art. 456 Pzp.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy wywołuje skutek ex nunc.

- Odstąpienie od umowy powoduje konieczność rozliczeń według stanu na dzień zaprzestania realizacji umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy;

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

- Wykonawca uprawniony jest do umownego odstąpienia od niewykonanej części Umowy w wypadku braku dokonania przez Zamawiającego płatności Wynagrodzenia, należnego na zasadach i w terminach określonych w Umowie, po bezskutecznym upływie dodatkowego 30-dniowego terminu przyznanego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Prawo odstąpienia winno być wykonane przez Wykonawcę w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od bezskutecznego upływu dodatkowego 30-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 19. Klauzule waloryzacyjne

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207, t.j. ze zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 427, t.j. ze zm.),

jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt. 1–4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, spoczywa na Stronie wnioskującej o zmianę wysokości wynagrodzenia.

§ 20. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia, nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym (lub błędnie zinwentaryzowanym) uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami/robotami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty - pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - przez właściwe organy lub gestorów sieci i urządzeń oraz opóźnienia te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót i usunięcia przez specjalistyczne służby bądź ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających zgłoszenia właściwym organom,

- w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej lub w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej,

- w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków  dostaw materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, zakończenie lub wstrzymanie (przestój) ich produkcji, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury transportowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami,

- w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ/sąd, o ile okoliczności te mają wpływ  na realizację robót,

- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

- opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zleceniodawcy,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, z uwagi na konieczność wykonania innych robót budowlanych, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub też konieczności wprowadzenia innych rozwiązań projektowych i wykonawczych,

- z powodu zaniechania przez Wykonawcę wykonania określonego zakresu prac (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) oraz obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę,

- gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy,

- Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kosztorys zawierający ceny jednostkowe robót określane na podstawie kalkulacji szczegółowej opartej o katalog nakładów rzeczowych (KNR, KNNR itp.) z zastosowaniem cen czynników produkcji oraz narzutów nie wyższych od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu zawartych w odpowiednich biuletynach branżowych w szczególności Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku odpowiadających pozycji w odpowiednich katalogach, wycena zostanie wykonana w oparciu o kalkulację indywidualną, zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót,  podmiotów udostępniających zasoby i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody  Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót, których łączna wartość nie przekroczy 15 % wartości umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż nie będzie wnosił roszczeń finansowych z tym związanych.

- Warunkiem dokonania zmiany, określonych w niniejszym paragrafie jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody.

- Termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę i uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy, tj. równy okresowi przerwy/ przestoju.

- Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiających lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego.

- Porozumienie, o którym mowa w ust. 8, winno zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21. Poufność

    - Wszelkie handlowe, finansowe, prawne, techniczne lub inne, pisemne lub ustne informacje, odnoszące się do drugiej Strony uzyskane w trakcie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, mają charakter poufny (dalej zwane także "Informacje Poufne").

    - Strony zobowiązują się, że niniejsze postanowienie powinno być przestrzegane i stosowane przez ich pracowników lub osoby współpracujące ze Stronami na innej podstawie.

    - Strony zapewniają, że zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu zachowają w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z jej realizacją i zapewnią zachowanie tej tajemnicy w tym samym zakresie przez wszystkie osoby i podmioty, za pomocą których wypełniać będą zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

§ 22. Ochrona środowiska

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

- Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawnych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, t.j. ze zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, t.j. ze zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów deponowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania lub zanieczyszczenia materiałami z budowy.

§ 23. Dane osobowe

- Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby uczestniczące w realizacji umowy zapoznały się i dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3.

- Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż:

- Zamawiający jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Zamawiającego.

- Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy (jeżeli są osobami fizycznymi) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych, odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy oraz pozostałych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Osoby wymienione w pkt 3.3 posiadają prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt 8.

- Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

- z ramienia Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: iodo@onkologia.bialystok.pla także pocztą tradycyjną z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”,

- z ramienia Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:

………………………., a także pocztą tradycyjną z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

- Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację.

- Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony umowy zawrą odrębna umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§ 24. Wymagania w zakresie elektromobilności

- Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy będzie wynosił co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021 r. poz. 110 t.j.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu wprowadzenia ww. obowiązku bądź wartości (%) udziału pojazdów, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ustawy.

- W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 umowa wygasa z mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, natomiast Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego poniesioną w związku z ustaniem stosunku prawnego.

§ 25. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, t.j. ze zm.), Prawa budowlanego (ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2023 r., poz. 682, t.j. ze zm.), Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, t.j. ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście sankcyjnej MSWiA i nie podlega wykluczeniu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507, t.j ze zm.). W przypadku gdyby Wykonawca znalazł się na ww. liście, jest obowiązany poinformować o tym Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni, od dnia zaistnienia tej okoliczności. Okoliczność wpisania na listę sankcyjną MSWiA może być podstawą do odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez odszkodowania z tego tytułu dla Wykonawcy, a także bez konieczności dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia niezgodności z umową.

- Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy (po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sporu) Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Białymstoku, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy, do których zalicza się:

  - Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 – Kosztorysy uproszczone,

  - Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy,

  - Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia przejściowego podwykonawcy,

  - Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia końcowego podwykonawcy,

  - Załącznik nr 6 – Wykaz podwykonawców i należności

  - Załącznik nr 7 – Wzór karty gwarancyjnej na wykonany przedmiot umowy,

  - Załącznik nr 8 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

  - Załącznik nr 9 – Poświadczona kopia polisy Wykonawcy,

  - Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa.

- Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, t.j. ze zm.).

- Niniejsza Umowa oraz prawa i obowiązki Stron z niej wynikające podlegają wyłącznie prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z przepisami tego prawa.

Wykonawca:								Zamawiający: