Umowa o roboty budowlane

nr … .DZP.261.13.2024

zawarta w dniu ………………… w Białymstoku pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………… adres: ……………………… , kod pocztowy: ………………… , NIP: ………… , REGON: ………………. , KRS: ………………….. ,

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

a

Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku, 
adres: ul. Ogrodowa 12 Białystok, kod pocztowy: 15-027 Białystok, NIP: 966-13-30-466, REGON: 050657379, KRS: 0000002253, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. o zdr. Magdalenę Joannę Borkowską

Każda ze stron może być zwana w dalszej części umowy Stroną i łącznie Stronami.

została zawarta umowa o roboty budowlane, o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, t.j. ze zm.) w związku z postanowieniami SWZ na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wielobranżowych robót ogólnobudowlanych wraz z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej (budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na potrzeby zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na 3 piętrze w budynku nr 9 (D) na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu niezbędnych prac  adaptacyjnych, montażowo –instalacyjnych, rozruchowych, specjalistycznych pomiarów, pozwalających uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej BCO w adaptowanych pomieszczeniach na podstawie zleconej  i opracowanej dokumentacji projektowej.

- Strony zgodnie oświadczają, iż SWZ na ,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”, oferta Wykonawcy z dnia ……………….. r. wraz z załącznikami oraz wszystkie inne dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, że nie został postawiony w stan upadłości ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości, lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami.

- Wykonawca oświadcza, że żaden składnik majątkowy z wyposażenia Wykonawcy nie jest obciążony w jakikolwiek sposób (w szczególności na mocy zastawu, zastawu rejestrowego, prawa pierwokupu, przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz innych), ani nie istnieje żadna umowa lub jakikolwiek inny tytuł prawny, który powodowałby stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na jakichkolwiek składnikach majątkowych wyposażenia Wykonawcy lub który miałby na celu ustanowienie takich obciążeń w sposób uniemożliwiający realizację zamówienia na podstawie niniejszej umowy.

- Nie istnieją żadne toczące się postępowania sądowe, administracyjne lub inne, ani nie zostały wniesione do sądów powszechnych lub sądów arbitrażowych żadne roszczenia w odniesieniu do Wykonawcy i jego majątku, które mogłyby utrudnić realizację zamówienia.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Poświadczoną kopię polisy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (która będzie stanowić załącznik nr 9 do umowy).

- Wykonawca dysponuje, co najmniej po jednej osobie z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót budowlanych zgodnie z SWZ.

- Wykonawca dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, a także całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość złożoności robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż roboty budowlane będą wykonywane na terenie nieprzerwanie funkcjonującego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i ma świadomość związanego z tym ryzyka związanego z bieżącym zapewnieniem funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z SWZ, ofertą, dokumentacją techniczną, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym, zasadami BHP oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

- Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca każdorazowo uwzględni wskazania, opinie lub zalecenia nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie profesjonalny Wykonawca mógł przewidzieć i wycenić w momencie składania oferty i zawarcia umowy.

- Niniejsza Umowa obejmuje wszelkie roboty i czynności niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, których koszt Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie, jakie profesjonalny Wykonawca mógł przewidzieć i wycenić w momencie składania oferty i zawarcia umowy.

- Roboty stanowiące Przedmiot Umowy obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do niej, które są konieczne dla stabilności, ukończenia oraz kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu Umowy, jakie profesjonalny Wykonawca mógł przewidzieć i wycenić w momencie składania oferty i zawarcia umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacja Przedmiotu Umowy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie wykonania robót budowlanych, które stanowią Przedmiot Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową;

  - Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców oraz dalszych podwykonawców) w wykonaniu Przedmiotu Umowy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących jej przedmiotem, z zastrzeżeniem, że stosowne uprawnienia budowlane oraz wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego powinny posiadać, co najmniej osoby wymienione w SWZ.

  - Jakość sprzętu oraz urządzeń, z których Wykonawca będzie korzystał przy realizacji Przedmiotu Umowy spełnia wszelkie wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

  - Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe, będą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

  - Nie bierze udziału w jakichkolwiek innych inwestycjach, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na jakość i terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie;

  - Nie istnieją żadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień Umowy;

  - Terminowo wykona zarówno cały Przedmiot Umowy jak i poszczególne etapy robót, określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

  - Zabezpieczy wykonane roboty i przyjmie za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia pozytywnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;

  - Nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim informacji, które uzyskał w związku z realizacją Umowy, a które to informacje stanowią tajemnice Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, t.j. ze zm.).

  - Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu listę podwykonawców oraz innych osób uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem przez nich do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Ustalenie miejsca przeznaczonego na zaplecze, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemysłowe nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym.

Wynagrodzenie

§ 3

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy oraz uwzględnia wszystkie koszty wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń lub decyzji (o ile będą konieczne), koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, koszty dostaw, utylizacji, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty przeglądów okresowych i gwarancyjnych dostarczonych i wmontowanych urządzeń oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu przedmiot umowy wynosi:

………………. zł netto (słownie: …………………………………………………….. zł),

podatek VAT 23 % ……………………… zł,

……………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………….zł).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym stanowi pkt 1 i 2, w kwocie równej wartości umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji jej przedmiotu.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w postaci źródłowej .ath.

- Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w kwocie wynagrodzenia oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi pkt. 2 odpowiada komplikacji i nakładowi prac oraz wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wymieniona powyżej kwota wynagrodzenia za roboty budowlane obejmuje wszelkie standardy i elementy niezbędne do należytej realizacji zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą.

- Wynagrodzenie nie może być waloryzowane z wyjątkiem, o którym mowa w treści umowy, SWZ i przepisach Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, t.j. ze zm.).

- Roboty zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego i nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zlecić wykonanie robót zamiennych o ekwiwalentnej wartości do wykonywanego zakresu umowy, bądź zaniechać wykonania części prac, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 umowy.  W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddany osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy szczegółowe stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonych do umowy kosztorysów uproszczonych, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie.

- W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów itp.

- W przypadku zaniechania wykonania części prac za zgodą Zamawiającego, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obniżona, a kwota obniżenia obliczona zostanie na zasadach opisanych powyżej.

Zasady rozliczeń

§ 4

- Rozliczenie między Stronami dokonywane będzie:

- na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej, wystawionych odrębnie za prace projektowe (pierwsza częściowa faktura potwierdzona w protokole odbioru częściowego przez Zamawiającego) oraz odrębnie za roboty budowlane (druga końcowa faktura potwierdzona w protokole odbioru przez Zamawiającego), płatnych w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów, tj. prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokołu odbioru częściowego lub odpowiednio końcowego oraz oświadczeń podwykonawców wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę przez Wykonawcę wymaganego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom,

- podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez Kierownika Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego protokół odbioru końcowego, sporządzony po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, o ile będzie wymagana. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej rozliczenie końcowe z podwykonawcami z określeniem ich nazw/firm, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich robót budowlanych, usług lub dostaw oraz przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt d.

- warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, po uprzednim przedłożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 15.

- w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty,

- Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy, nr rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………………………………. .

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.

- Zapłata należności za końcową fakturę VAT nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, za jakość wykonanych robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z kwot należnych Wykonawcy.

- Zwłoka w zapłacie faktury VAT nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania robót budowlanych.

- Na fakturze Wykonawca zamieści wszystkie dane określone w treści art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11.03.2004 r. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 t.j. ze zm.).

- W treści każdej faktury Wykonawca zamieści numer oraz datę zawarcia Umowy wraz z informacją o protokole odbioru, stanowiącym podstawę do jej wystawienia. Treść faktur będzie każdorazowo uzgadniana z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wszelkich wierzytelności Zamawiającego powstałych w wyniku lub w związku z wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie kar umownych z zastrzeżeniem treści § 14 ust. 5.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym przedsiębiorca i czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku zmiany swojego statusu, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.

Realizacja umowy Podwykonawstwo

§ 5

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą ma prawo wykonać część robót objętych niniejszą umową przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót zgodnie z ust. 3 i ust. 13.

- Wykonawca zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu realizacji umowy:

nie zamierza powierzyć podwykonawcom jakiejkolwiek części zamówienia*,

zamierza powierzyć firmie………………….. podwykonawstwo następującej części zamówienia……………………………………….*

*właściwe wypełnić

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy:

- niespełnione zostaną wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone w SWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni,

- gdy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż termin obowiązywania niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy:

- niespełnione zostaną wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone w SWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni,

- gdy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż termin obowiązywania niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 punkt d umowy oraz odmowy udzielenia zgody na akceptację projektu umowy podwykonawczej.

- Przepisy ust. 4 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone przez przepisy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót oraz termin ich realizacji.

- W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1 do 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

- W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy zastosowanie mają przepisy § 15 oraz § 19 niniejszej umowy.

- Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy nie spowoduje to wydłużenia czasu realizacji Umowy ani nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanego Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także, za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

- Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres określony na podstawie niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej staranności wymaganej od profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z SWZ, Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), dokumentacją projektową wraz z załącznikami, ofertą, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym, zasadami BHP oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 7

- Wykonawca wykona wszystkie roboty osobiście lub przy pomocy podwykonawcy zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej u mowy, zgodnie z treścią wybranej oferty, zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę o ile będzie wymagane.

- Wykonawca odpowiada za działanie bądź zaniechanie osób trzecich, jak za swoje własne.

- Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązań osób trzecich jak za swoje własne.

Zatrudnienie na umowę o pracę

§ 8

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, osób wykonujących roboty budowlane w ramach niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub przez podwykonawcę Wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Kara może być nakładana wielokrotnie.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Termin realizacji, przekazanie terenu budowy rozpoczęcie robót

§ 9

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy, a jej zakończenie ustala się do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia…………… (włącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagana), przy czym odbiór końcowy przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostałych obowiązków wynikających z umowy, w szczególności odnoszących się do zobowiązań w zakresie gwarancji i rękojmi.

- Zakończeniem wykonania przedmiotu umowy jest odbiór końcowy po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile będzie wymagana.

- Wykonanie wszelkich czynności i prac nastąpi zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

- W razie zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminów realizacji umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający poniesie i pokryje koszty zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualne inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, na co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością.

- Strony dopuszczają możliwość korekty Harmonogramu rzeczowo–finansowego bez aneksu do umowy za wyjątkiem zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy, który w każdym przypadku wymaga podpisania stosownego aneksu. Zmiany harmonogramu nie mogą być związane z opóźnieniami Wykonawcy w realizowaniu robót.

- Zamawiający zastrzega konieczność realizacji umowy przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku. Prace prowadzone będą na terenie czynnego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej BCO. Wykonawca musi prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania pozostałej części Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz całego Szpitala BCO.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego na piśmie o przeszkodach w terminowej realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy, zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego:

- Z chwilą przekazania placu budowy, Wykonawca przekaże wówczas oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

- Zamawiający udostępnia Wykonawcy media (woda, energia elektryczna). Zamawiający będzie rozliczał energię elektryczną oraz wodę zużytą przez Wykonawcę do celów budowlanych na postawie ryczałtu. Ustala się miesięczny ryczałt za media, tj. zużytą wodę, odprowadzenie ścieków i energię elektryczną, w wysokości 1.476,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), w tym podatek VAT 23%, tj. 276,00 zł. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zamawiający wystawi fakturę VAT obciążającą Wykonawcę za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków i energię elektryczną. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 69 1020 1332 0000 1802 1129 2853.

- Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem, zabezpieczeniem oraz związane z opłatami za media, a do dnia odbioru końcowego będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem realizowanych obiektów.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza budowy zgodnie z przepisami bhp, p.poż., ochrony środowiska oraz z przepisami Prawa budowlanego.

Obowiązki Wykonawcy

§ 10

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - zapewnienie kompetentnego kierownictwa niezbędnych branż (posiadającego aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem OC). Ustanowieni kierownicy (kierownik budowy, kierownicy robót) działają w ramach praw i obowiązków sprecyzowanych w ustawie Prawo budowlane.

  - zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego, siły roboczej, sprzętu, innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

  - zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjno - technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i specyfikę Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnych z obowiązującymi przepisami,

  - wykonanie ogrodzenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - wykonanie niezbędnych elementów zaplecza budowy,

  - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na placu budowy oraz zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla pracowników Wykonawcy,

  - bezwzględne przestrzegania przepisów BHP,

  - zakup niezbędnych urządzeń i materiałów do realizacji przedmiotu umowy,

  - zastosowanie materiałów, urządzeń i sprzętu spełniających odpowiednie wymogi prawa budowlanego, w tym m.in. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty jakości i dopuszczenia do stosowania, spełniające obowiązujące normy,

  - dostarczenie wszystkich atestów, certyfikatów, dopuszczeń, aprobat technicznych, kart technicznych, autoryzacji i innych odpowiednich dokumentów zgodnych z Polskimi Normami na materiały, urządzenia i sprzęt przed ich montażem, w języku polskim,

  - realizacja przedmiotu niniejszej umowy w sposób terminowy sprecyzowany w uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramie rzeczowo-finansowym,

  - składanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach z utrzymaniem należytego porządku,

  - pokrycia kosztów wywozu i utylizacji śmieci, gruzu oraz innych odpadów stałych i płynnych powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, po konsultacji w tej mierze z Zamawiającym,

  - zabezpieczenie mienia własnego Wykonawcy, mienia Zamawiającego, mienia pracowników i podwykonawców od zniszczenia i kradzieży,

  - ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego,

  - ubezpieczenie na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i podwykonawców przy udziale, których realizuje zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

  - zapewnienie ścisłej współpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy z przedstawicielami Zamawiającego.

  - uzyskanie opinii potwierdzających dopuszczenie obiektów do użytku, w tym inspektora sanitarnego, straży pożarnej, o ile będą wymagane,

  - uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu, o ile będzie wymagana,

  - od przyjęcia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na jego terenie,

  - Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa budowlanego, o ile będzie wymagana.

  - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów budowlanych w terenie, o ile będzie wymagana,

  - Wykonanie scenariusza rozwoju pożaru o ile będzie wymagane.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane uszkodzeniem elementów istniejących instalacji i urządzeń sanitarnych, elektrycznych, oraz kabli energetycznych będących elementami wbudowanymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym następstwem prowadzenia czynności robót przewidzianych umową, których zgodnie z rzetelną praktyką budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć, przy czym zakłócenia te nie mogą kolidować z bieżącą działalnością Zamawiającego.

- Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:

- udostępnienie w terminie frontu robót,

- zapłata za wykonaną robotę budowlaną po wypełnieniu wszystkich obowiązków przez Wykonawcę.

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§ 11

- Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania.

- Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, przy realizacji umowy będą:

    - ……………………… , e-mail: ……………………….. , tel.: ………………,

    - ……………………… , e-mail: ……………………….. , tel.: ………………,

- Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, przy realizacji umowy będą:

- ……………………… , e-mail: ……………………….. , tel.: ………………,

- ……………………… , e-mail: ……………………….. , tel.: ………………,

- Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego z uwzględnieniem poszczególnych branż.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy (kierownikowi budowy i robót) poleceń, o których mowa w przepisie art. 26 pkt 1 Prawa budowlanego.

- Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik budowy ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

  - ……………..………… – Kierownik budowy upr. bud. nr ………………………… ,

e-mail: …………………………………… , tel.: ……………………………..

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 2, 3 i 4 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona powiadomić o ty na piśmie druga stronę w terminie 3 dni.

- Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia tj. kierownika budowy, kierowników robót branżowych), w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, co najmniej wymagania zawarte w SWZ.

Materiały

§ 12

- Materiały do wykonania robót zapewni Wykonawca.

- Rodzaj, kolorystykę materiałów wykończeniowych należy przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie fabrycznie nowych, najwyższej jakości (I gatunek), odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów odrębnych i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów oraz potwierdzone ich wbudowanie przez kierownika budowy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi faktury zakupu na wybrane materiały.

- W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Niniejsze postanowienie odnosi się także do urządzeń.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót lub zamontowane urządzenia są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca, przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym.

Odbiory robót budowlanych

§ 13

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór dokumentacji kosztorysowo-projektowej (która będzie stanowić załącznik nr 10 do SWZ);

  - odbiory robót zanikających;

  - odbiory częściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

  - odbiór końcowy.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Zamawiający przeprowadza analizę dokumentacji kosztorysowo-projektowej w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania i nanosi poprawki, uwagi oraz zastrzeżenia, które przekazuje wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zmian naniesionych przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, po czym przekazuje Zamawiającemu poprawioną dokumentację kosztorysowo-projektową.

- Odbiory robót zanikających oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika budowy, o ile będzie wymagany.

- Odbiory, o których mowa w ust. 3, dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą część dokumentów, o których mowa w ust. 13.

- W przypadku, w którym Wykonawca nie poinformuje, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora nadzoru oraz uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu, o ile będą wymagane.

- Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie Strony.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (o ile będą wymagane), a w szczególności:

- Dziennik budowy,

- Prawomocna decyzję - pozwolenie na użytkowanie obiektu,

- Protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót,

- Protokoły odbiorów technicznych, pomiarów odbiorczych, protokoły rozruchu, czyszczenia itp.

- Niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy

- Oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę o ile będzie wymagane oraz uporządkowaniu terenu,

- Kopia uprawnień Kierownika budowy i aktualna kopia potwierdzenia przynależności do samorządu zawodowego,

- Kartę gwarancyjną na przedmiot umowy,

- Dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy.

- Dokumentację jakości wyrobów, w tym dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń i sprzętu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.),

- Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu stanowiącą zbiór szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją,

- Kopie dokumentów gwarancyjnych, instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia

- Dokumenty, o których mowa w ust. 13, zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w jednym komplecie w wersji papierowej i elektronicznej. Natomiast dokumentacja powykonawcza opracowana zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego oraz SWZ, po potwierdzeniu pisemnym oświadczeniem przez Nadzór Inwestorski o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów wyżej wymienionej ustawy i SWZ, zostanie przedłożona Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierający oryginały, egzemplarz nr 2 – kopia egz. nr 1) i dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna będzie skanem wersji papierowej przekazanej dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady niemożliwe do usunięcia lub wymagające dodatkowych nakładów finansowych na ich usunięcie, Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, kwotę stanowiącą równowartość części lub elementu robót, w którym stwierdzono ww. wady.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady niepozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 15 do ust. 16, Strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za opóźnienie zgodnie z treścią § 14 umowy.

- Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Zamawiający zakończy odbiór całości przedmiotu umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po przeprowadzeniu rozruchu obiektu i jego wszystkich urządzeń i instalacji, pod warunkiem pozytywnych wyników rozruchu, w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru końcowego (chyba, że w wyniku czynności organów niezależnych od Stron oraz z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy okres ten będzie musiał ulec wydłużeniu), przy czym dopiero po stwierdzeniu w trakcie czynności odbioru końcowego, iż można dokonać odbioru przedmiotu umowy uznać należy, że umowa została zrealizowana w terminie. Natomiast w przypadku, gdyby okazało się podczas odbioru końcowego, budynek nie osiągnął gotowości do odbioru do dnia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne do dnia zgłoszenia i potwierdzenia faktycznej gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór określonego elementu podlegającego odbiorowi częściowemu lub końcowemu w zakresie przedmiotu umowy obciążonego wadami istotnymi, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi ponownie określony element odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy bądź jego określonej części stwierdzono wady istotne, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin ich usunięcia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy wady są istotne, Zamawiający zamiast obniżenia wynagrodzenia może odstąpić od umowy, jeżeli wady są nieusuwalne. W przypadku innych wad Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. Przez wady istotne należy rozumieć wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi i użytkowymi.

- Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.

- Za datę wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Strony uznają datę podpisania końcowego protokołu odbioru.

Kary umowne

§ 14

- Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 9 ust.1 umowy

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek i wad w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek i wad.

- za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo – finansowego, kosztorysów szczegółowych oraz dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na przekazanie dokumentacji,

- z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego danemu podwykonawcy za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. e);

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości robót, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości umownego wynagrodzenia brutto.

- Naliczenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę zawierając niniejszą umowę.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

§ 15

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury częściowej i końcowej w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną uprzednią zgodą Województwa Podlaskiego z zastrzeżeniem treści przepisu art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 633, t.j. ze zm.).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 16

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, co stanowi kwotę …………………………… zł.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę nie ma charakteru wynagrodzenia.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- 70% kwoty zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- 30% kwoty zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie potrącenia należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub należnych faktur. W przypadku potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia dokonania potracenia uzupełnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy do pełnej wartości przewidzianej umową. Zamawiającemu przysługuje roszczenia o uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jej potracenie z należnych faktur w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

§ 17

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszty wykonania zastępczego w całości pokryje Wykonawca.

§ 18

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej bezwarunkowej gwarancji:

- …… miesięcy – na roboty budowlano-montażowe oraz wykonane instalacje.

- 24 miesiące - na pozostałe wyposażenie i urządzenia (chyba, że standardowy okres gwarancji udzielony przez producentów jest dłuższy), liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku.

- Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń i obejmuje w szczególności serwisowanie, wymianę elementów (w tym materiałów eksploatacyjnych mających wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji.

- Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczy również urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań, co najmniej co 6 miesięcy.

- Wykonawca będzie usuwał wady i usterki w okresie odpowiedzialności na swój koszt i swoim staraniem.

- Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia obowiązków gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.

- Gwarancja obejmuje całość prac budowlanych oraz wszystkie instalacje z nimi związane.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną robót,

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- wymiany na nowe reklamowanych urządzeń, instalacji lub innych rzeczy,

- bezpłatnego usunięcia usterek w terminie opisanym w ust.10 i ust. 11 niniejszego paragrafu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, e-mail), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  W przypadku zgłoszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej uniemożliwiającej prawidłową eksploatację urządzeń bądź zagrażającej życiu i zdrowiu, czas reakcji nie może przekroczyć 6 (sześciu) godzin.

- Z zastrzeżeniem ust. 10 naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie, faksem oraz drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel. ……………………….. lub na adres poczty elektronicznej ……………………………… .

- Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub drogą mailową.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

- W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urządzenia i/lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzeń i sprzętu.

- W przypadku awarii urządzeń i/lub sprzętu, która nie została usunięta w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 i ust. 11 lub wystąpienia konieczności dokonania trzech napraw gwarancyjnych polegających na wymianie tych samych części/ elementów, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzeń i/lub sprzętu na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady i/lub usterki. Usunięcie wady i/lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w sposób niezakłócający praw i roszczeń osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia nie przysługują mu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad.

Ubezpieczenie

§ 19

      - Wykonawca odpowiedzialny będzie za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizowaniem przedmiotu umowy - przekraczające wysokość kar umownych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawca niniejszym oświadcza, iż dla celów realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zawarł w swoim imieniu i na własny koszt, z zakładem ubezpieczeń, na warunkach typowych dla polskiego rynku, umowę lub umowy ubezpieczenia w następującym zakresie:

          - odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem robót budowlanych,

          - odpowiedzialność zawodowa Wykonawcy w zakresie nienależytego wykonania robót budowlanych jak i ewentualnych błędów popełnionych przez Wykonawcę,

          - odpowiedzialność za straty i zniszczenia związane z wykonywaniem robót budowlanych, z uwzględnieniem zdarzeń losowych.

      - Wykonawca niniejszym zapewnia, iż opłacił i będzie opłacał składki z tytułu powyższej umowy lub umów ubezpieczenia za cały czas wykonywania robót budowlanych i przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu dowody posiadania ubezpieczeń w powyższym zakresie oraz opłacenia składek.

      - Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, lub nie będzie kontynuował ww. ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy.

Odstąpienie od umowy

§ 20

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy,

- Wykonawca zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych,

- został złożony wniosek o postawienie Wykonawcy w stan upadłości,

- został złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego Wykonawcy,

- został złożony wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego Wykonawcy.

- W przypadku, kiedy Wykonawca zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wyznaczania terminu do podjęcia zatrzymanych robót budowlanych.

- Niezależnie od przypadków określonych w § 20 ust. 1 Zamawiający może z powodu zdarzeń niezależnych od Zamawiającego od umowy odstąpić w trybie właściwych przepisów Pzp.

- Odstąpienie od umowy spowoduje konieczność rozliczeń według stanu na dzień zaprzestania realizacji umowy.

Zmiany umowy

§ 21

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia, nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym (lub błędnie zinwentaryzowanym) uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami/robotami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty - pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - przez właściwe organy lub gestorów sieci i urządzeń oraz opóźnienia te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót i usunięcia przez specjalistyczne służby bądź ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających zgłoszenia właściwym organom,

- w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej lub w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej,

- w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków  dostaw materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, zakończenie lub wstrzymanie (przestój) ich produkcji, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury transportowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami,

- w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ/sąd, o ile okoliczności te mają wpływ  na realizację robót,

- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

- opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zleceniodawcy,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, z uwagi na konieczność wykonania innych robót budowlanych, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub też konieczności wprowadzenia innych rozwiązań projektowych i wykonawczych,

- z powodu zaniechania przez Wykonawcę wykonania określonego zakresu prac (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) oraz obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę,

- gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy,

- Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kosztorys zawierający ceny jednostkowe robót określane na podstawie kalkulacji szczegółowej opartej o katalog nakładów rzeczowych (KNR, KNNR itp.) z zastosowaniem cen czynników produkcji oraz narzutów nie wyższych od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu zawartych w odpowiednich biuletynach branżowych w szczególności Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku odpowiadających pozycji w odpowiednich katalogach, wycena zostanie wykonana w oparciu o kalkulację indywidualną, zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót,  podmiotów udostępniających zasoby i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody  Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót, których łączna wartość 
nie przekroczy 15% wartości umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, na co Wykonawca wyraża zgodę
i oświadcza, iż nie będzie wnosił roszczeń finansowych z tym związanych.

- Warunkiem dokonania zmiany, określonych w niniejszym paragrafie jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody.

- Termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę i uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy, tj. równy okresowi przerwy/ przestoju.

§ 22

      - Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiających lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego.

      - Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Poufność

§ 23

    - Wszelkie handlowe, finansowe, prawne, techniczne lub inne, pisemne lub ustne informacje, odnoszące się do drugiej Strony uzyskane w trakcie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, mają charakter poufny (dalej zwane także "Informacje Poufne").

    - Strony zobowiązują się, że niniejsze postanowienie powinno być przestrzegane i stosowane przez ich pracowników lub osoby współpracujące ze Stronami na innej podstawie.

    - Strony zapewniają, że zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu zachowają w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z jej realizacją i zapewnią zachowanie tej tajemnicy w tym samym zakresie przez wszystkie osoby i podmioty, za pomocą których wypełniać będą zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

Ochrona środowiska

§ 24

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

- Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawnych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, t.j. ze zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, t.j. ze zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji 
na wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 
oraz udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą 
i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów deponowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania lub zanieczyszczenia materiałami z budowy.

Dane osobowe

§ 25

- Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby uczestniczące w realizacji umowy zapoznały się i dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3.

- Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż:

  - Zamawiający jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy.

  - Wykonawca jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Zamawiającego.

  - Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy (jeżeli są osobami fizycznymi) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych, odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy oraz pozostałych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

  - Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

  - Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

  - Osoby wymienione w pkt 3 posiadają prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt 8.

  - Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

  - Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

- z ramienia Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: iodo@onkologia.bialystok.pl a także pocztą tradycyjną z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”,

- z ramienia Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:

- ....................., a także pocztą tradycyjną z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

  - Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację.

  - Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  - Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

Klauzule waloryzacyjne

§ 26

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207, t.j. ze zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 427, t.j. ze zm.),

jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt. 1–4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, spoczywa na Stronie wnioskującej o zmianę wysokości wynagrodzenia.

Wymagania w zakresie elektromobilności

§ 27

- Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy będzie wynosił, co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2023 r. poz. 875, t.j. ze zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu wprowadzenia ww. obowiązku bądź wartości (%) udziału pojazdów, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ustawy.

- Wykonawca, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych/napędzanych gazem ziemnym).

- W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 umowa wygasa z mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, natomiast Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego poniesioną w związku z ustaniem stosunku prawnego.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informację nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust.1, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego.

- Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów.

Szczególne potrzeby

§ 28

Strony oświadczają, że podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy dołożą należytej staranności w celu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności poprzez realizację przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami przepisu art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240, t.j. ze zm.).

Postanowienia końcowe

§ 29

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, t.j. ze zm.), Prawa budowlanego (ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2023 r., poz. 682, t.j. ze zm.), Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, t.j. ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście sankcyjnej MSWiA i nie podlega wykluczeniu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507, t.j ze zm.). W przypadku gdyby Wykonawca znalazł się na ww. liście, jest obowiązany poinformować o tym Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni, od dnia zaistnienia tej okoliczności. Okoliczność wpisania na listę sankcyjną MSWiA może być podstawą do odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez odszkodowania z tego tytułu dla Wykonawcy, a także bez konieczności dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia niezgodności z umową.

- Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy (po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sporu) Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Białymstoku, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy, do których zalicza się:

  - Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 – Kosztorysy szczegółowe,

  - Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy,

  - Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia przejściowego podwykonawcy,

  - Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia końcowego podwykonawcy,

  - Załącznik nr 6 – Wykaz podwykonawców i należności

  - Załącznik nr 7 – Wzór karty gwarancyjnej na wykonany przedmiot umowy,

  - Załącznik nr 8 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

  - Załącznik nr 9 – Poświadczona kopia polisy Wykonawcy,

  - Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa

Wykonawca:								Zamawiający: