**Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

**Umowa**

zawarta w dniu ……………………………… w Warszawie, pomiędzy:

Polskim Centrum Akredytacji, krajową jednostką akredytującą, będącą państwową osobą prawną, z siedzibą: 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42, NIP: 9511998004, REGON: 017168960, zwane w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowane przez Panią Lucynę Olborską – Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

a

…………………………………………………, z siedzibą: ………………………………, nr KRS ……………….., NIP: ……………………., REGON: ………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowana przez: ………………………………………………………………

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej łącznie **„Stronami”** lub indywidualnie **„Stroną”**, postanawiają co następuje.

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy (zwanej dalej „Ofertą”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (znak sprawy PF.260.3.2024), zwanym dalej „Postępowaniem”.

**§1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na remoncie wnętrz w budynku biurowym położonym przy ul. Szczotkarskiej 42 w Warszawie należącym do Polskiego Centrum Akredytacji.
2. Szczegółowy zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przedmiar robót, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
4. wykonanie wszelkich prac składających się na przedmiot zamówienia,
5. prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa oraz uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu,
6. uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do dopuszczenia, do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, o ile są konieczne,
7. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1, autorskich praw majątkowych do dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu niniejszej umowy, w tym zezwolenia na zlecenie wykonywania zależnych praw autorskich do dokumentacji, o ile będzie konieczne.
8. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy, warunków technicznych i trudności mogących wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, oraz że uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do dokumentacji, o której mowa powyżej.
10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

**§ 2**

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Termin realizacji zadania: …. dni od dnia zawarcia umowy.
3. W terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający zasadnicze etapy wykonania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych przedmiotu umowy, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram. Za zgodą Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany.

**§ 3**

1. Nadzór nad realizacją robót sprawować będą następujące osoby:
2. Ze strony Zamawiającego:
3. Pan ……………………………………………………….., tel. ………………………, e-mail ………………………………………….
4. Pan ……………………………………….- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: tel. ………………., e-mail ……………………………………

2) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………., tel. ……………………………………, e-mail ……………………………………..

**§ 4**

1. Zamawiający zapewni dostęp do wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy.
2. Prace realizowane będą na obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i prowadzenia prac w sposób nie zakłócający w istotnym stopniu możliwości korzystania z obiektu. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności zabezpieczyć plac budowy i wydzielić szlaki komunikacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego i osób postronnych, zabezpieczyć mienie Zamawiającego przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym kolejność i termin wykonywania robót, realizować prace o dużej uciążliwości w miarę możliwości poza godzinami pracy Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać niezbędne zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na jej terenie oraz wykonać niezbędne zabezpieczenia budowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób niepowodujący kolizji.
5. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac montażowych i budowlanych.
6. Wykonawca wykona roboty zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą, organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP.
7. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP i ppoż oraz powoła w tym celu koordynatora ds. BHP. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego regulaminów i zarządzeń wewnętrznych przedstawionych Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić, aby jego pracownicy posiadali ukończone szkolenie w zakresie BHP, przed przystąpieniem do pracy oraz wyposażyć pracowników niezbędne środki bezpieczeństwa, w szczególności w odpowiednią odzież roboczą. Przed przekazaniem placu budowy, Strony zawrą porozumienie o współpracy pracodawców zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
8. Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowaną kadrę posiadającą wymagane uprawnienia. Wykonawca wyznaczy kierownika robót oraz zobowiązany jest do dokumentowania przebiegu realizacji robót w wewnętrznym dzienniku budowy oraz do prowadzenia wszelkiej innej dokumentacji wymaganej prawem.
9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy, zaplecze budowy, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji i przekaże uporządkowane tereny Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
11. Realizacja niniejszej umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym oraz innymi osobami przez niego wskazanymi. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do stałego informowania Zamawiającego o przebiegu robót oraz do stosowania się do wskazówek Zamawiającego.
12. Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych niniejszą umową. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego na piśmie.
13. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa, wstrzymania robót, zmiany sposobu wykonywania prac, etc.
14. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogą zażądać usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może odstąpić od umowy oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia.

**§ 5**

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu przed wbudowaniem lub montażem wraz z proponowanym dostawcą lub producentem tych materiałów. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu próbki materiałów przed ich wbudowaniem lub innym włączeniem w roboty. Każda próbka będzie oznakowana co do pochodzenia oraz zamierzonego użycia w ramach wykonywanych robót. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub odrzucenia takich materiałów w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty przekazania próbek, przy czym nie zajęcie przez Zamawiającego stanowiska w tym terminie, będzie uznane jako ich akceptacja. Zamawiający ma prawo do zatrzymania Robót wykonywanych
2. Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy   
   z odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów.
3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z normami, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i wyniki badań. Ponadto materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) lub, w przypadku   
   jej uchylenia, inną obowiązującą ustawą.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wykonaniu robót ulegających zakryciu. Zamawiający dokona ich odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.
5. Zamawiający może w czasie trwania robót polecić Wykonawcy usunięcie z budowy w ustalonym terminie materiałów, które nie są zgodne z dokumentacją projektową i zastąpienie ich materiałami odpowiednimi.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy i w razie ich wystąpienia zobowiązany jest pokryć całość szkody.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
8. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujące bezpośrednio prace związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. prace murarskie, malarskie, instalacyjne, wykończeniowe.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty budowlane wskazane w ust. 8 będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
10. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
    nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
    1. oświadczenie zatrudnionego pracownika lub
    2. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub
    3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika   
       lub
    4. inne dokumenty

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i rodzaj umowy o pracę.

1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy   
   o pracę.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8, w szczególności uprawniony jest do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrudnienia, żądania wyjaśnień, przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8 Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

**§ 6**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót jest faktyczne wykonanie wszystkich prac wynikających z umowy lub danego elementu rozliczeniowego.
2. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorowe, w tym:
3. atesty i certyfikaty na wyroby budowlane i urządzenia;
4. wymagane prawem dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych   
   przez Wykonawcę robót.
5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego lub końcowego robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2.
6. Jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części robót sporządza protokół odbioru częściowego lub końcowego robót.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót istnienia wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części robót – Zamawiający odmawia dokonania odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub wykonania brakującej części robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. Koszty usuwania wad i wykonania brakującej części robót ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona brakującej części robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może to zlecić innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad i wykonaniu brakujących robót Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru końcowego, przy czym postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót istnienia wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni lub innym wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Istnienie wad nieistotnych nie wstrzymuje czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

**§ 7**

1. Do czasu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, przepisami p.poż, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów.
2. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres **\_\_\_\_** **miesięcy** od dnia dokonania odbioru końcowego robót.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 3, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Okres gwarancyjny dla elementów naprawianych lub wymienianych biegnie na nowo od daty ich odbioru przez Zamawiającego.
6. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie uchybiają przepisom o rękojmi za wady.

**§ 8**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **zł,** słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wynagrodzenie za wszelkie roboty towarzyszące, występujące podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu i § 11 umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia w częściach, na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz z tabelą elementów rozliczeniowych.
4. Wartość płatności końcowej, należnej po dokonaniu odbiory końcowego i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres e[faktury@pca.gov.pl](mailto:faktury@pca.gov.pl).
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dostarczenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

**§ 9**

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
3. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
4. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania niniejszej Umowy;
5. umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
6. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących zawarcie tych umów od zgody Wykonawcy;
7. umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą;
8. umowa nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia lub w ustawie Prawo zamówień publicznych,
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
12. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
14. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy   
    niż określony w ust. 2 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem zapłaty kary umownej.
16. Przepisy ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
17. W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania   
    we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych   
    po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata następuje w terminie 30 od dnia spełnienia warunków do zapłaty i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym   
    przez Zamawiającego, Zamawiający może:
23. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za działania własne.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

**§ 10**

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez czas nieograniczony wszelkich informacji i danych, które uzyska w związku z wykonywaniem umowy, dotyczących w szczególności Zamawiającego i jego klientów, oraz zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów niż wynikające z umowy bez zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy) za każdy przypadek naruszenia obowiązków wskazanych w ust. 1. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Jednocześnie, jeżeli w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności jakikolwiek podmiot wystąpi wobec Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń w całości oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych kosztów związanych z takimi roszczeniami.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności informacji przez swoich pracowników i podwykonawców. Wykonawca zobowiąże w sposób skuteczny swoich pracowników i podwykonawców do przestrzegania zasad poufności informacji.

**§11**

1. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
2. Zamawiający może dokonać rezygnacji lub na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę   
   na rezygnację z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych   
   w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Wartość części przedmiotu umowy objętej rezygnacją nie może wynosić więcej niż 20% wartości umowy i obniża wysokość wynagrodzenia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
4. działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
5. wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub osoba trzecia;
6. wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
7. zwiększenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem;
8. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych;
9. wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy;
10. zmiany zakresu lub rodzaju prac, jeżeli zmiana jest konieczna ze względów technologicznych lub organizacyjnych.

**§ 12**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy gdy:
2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – w terminie 30 dni od powzięcia informacji przez Zamawiającego;
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanej okoliczności;
4. Wykonawca przerwał roboty bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, przez okres co najmniej 14 dni – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego;
5. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego wskazanych okoliczności;
6. czynności objęte umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego;
7. Wykonawca naruszył obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określony w § 5 – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego;
8. Wykonawca powierzył Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 9 – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności przez Zamawiającego;
9. wystąpi brak ciągłości umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 12 – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie przepisów ustawowych, niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1, w tym jeżeli w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
11. Strony przewidują możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc, co do niewykonanego przedmiotu umowy.
12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego:
    1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy;
    2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
14. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron wykonane roboty, materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego uważane są za własność Zamawiającego.

**§ 13**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w przypadku zwłoki w wykonaniu robót w stosunku do terminu końcowego – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3. w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
5. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości stanowiącej równowartość 5% niezapłaconej należności;
6. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości stanowiącej równowartość 0,5% niezapłaconej należności liczonej za każdy dzień zwłoki;
7. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 10 – w wysokości 5.000,00 zł, każdorazowo w przypadku naruszenia terminu;
8. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości stanowiącej równowartość 0,5% wartości tej umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki od daty jej zawarcia przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
9. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości stanowiącej równowartość 0,5% wartości tej umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki od daty jej zawarcia przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
10. w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty budowlane na postawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% wartości umowy.
12. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wezwania do zapłaty.
13. W przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
14. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

**§ 14**

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, zbycia, zastawienia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ **15**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 umowy.

2. Strony zgodnie oświadczają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł. (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zostało w całości przekazane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przed zawarciem niniejszej umowy w formie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Zamawiający zwraca wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących warunkach:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego co do wykonania robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z dokonaniem rozliczeń z podwykonawcami, o czym mowa w niniejszej umowie;

2) 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji albo rękojmi za wady (w zależności od tego, który termin upłynie później).

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo pokryć z zabezpieczenia wszelkie roszczenia względem Wykonawcy, w tym koszty doprowadzenia do należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku nieusunięcia wad w ramach rękojmi za wady Zamawiający, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, ma prawo, w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady, pokryć koszty usunięcia wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

5. Zamawiający wykorzysta zabezpieczenie należytego wykonania umowy w szczególności w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykona prac lub robót, objętych przedmiotem umowy,

2) nienależycie wykona umowę,

3) nie usunie w terminie wady,

4) nie naprawi wyrządzonej wadą szkody,

5) nie przystąpi do usuwania szkody,

6) nie zwróci kosztów usunięcia wady oraz nie naprawi powstałej stąd szkody,

7) nie zapłaci Zamawiającemu na jego wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego kwoty kary umownej.

6. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w ust. 5 po upływie 3 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia stosunku zobowiązaniowego wiążącego strony, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.

**§16**

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1. Dokumentacja projektowa;
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
3. Oferta Wykonawcy;
4. Klauzula informacyjna Zamawiającego

**§ 17**

* + - 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
      2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego.
      3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik nr 4 do umowy**

**Klauzula informacyjna Zamawiającego**

**dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-328 Warszawa, tel. 22 355 70 00, [sekretariat@pca.gov.pl](mailto:sekretariat@pca.gov.pl).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: [iod@pca.gov.pl](mailto:iod@pca.gov.pl).

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/ Pana. Dodatkowo pozyskuje dane od:

1. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, Administrator z jawnych rejestrów publicznych (CEIDG).

2. W przypadku osób fizycznych reprezentujących kontrahentów od Pani/ Pana mocodawcy, który jest kontrahentem Administratora oraz z jawnych rejestrów publicznych (CEIDG, KRS).

3. W przypadku osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy bezpośrednio od Pani/ Pana pracodawcy, który jest kontrahentem Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba, której dane dotyczą** | **Cel i podstawa prawna** | **Czas przechowywania** |
| Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą | 1.Realizacja umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  2.Dokonywanie rozliczeń księgowo – podatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).  3.Obrona przed roszczeniami i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umowy - prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). | Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (wynikającymi m. in. z ustawy o rachunkowości) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń (przez okres wynikający z Kodeksu Cywilnego). |
| Osoby fizyczne reprezentujące kontrahentów oraz pełnomocnicy | 1.Niezbędność do weryfikacji osoby zawierającej umowę w imieniu kontrahenta -prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  2.Obrona przed roszczeniami i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). | Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego. |

Dane będą przetwarzane w celach realizacji współpracy, rozliczeń księgowo-podatkowych oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, spełnienie obowiązków prawnych wynikających m. in. z przepisów rachunkowo-podatkowych oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych, jak dochodzenie ewentualnych roszczeń i prowadzenie działań promocyjnych.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (jak przepisy rachunkowo-podatkowe).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podwykonawcy techniczni administratora (np. wsparcie IT, banki, firmy kurierskie).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.