Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1.Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................	  Województwo……………………..

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*

Numer faksu:			0 (....  ) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................

Godziny urzędowania            ...................................................

Jestem:   osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą działalności…/  mikro /   małym   / średnim / dużym / innym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe)

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego 
w Olsztynie

Adres siedziby:   ul.  Żołnierska 18a,10-561 Olsztyn.   Regon 000295580. NIP 739-29-54-843

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym „Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  Zadanie II , Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B” Nr sprawy: DZPZ-332-64PN-2024, oferujemy wykonanie zamówienia, z  godnie z wymogami Specyfikacji  Warunków Zamówienia za cenę:

3.1  Cena ryczałtowa oferty

| Cena netto zł. | Podatek VAT w zł. | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- |

4.Oświadczam, że:

4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie.

4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

4.4 Oświadczam, że na wykonany przedmiot zamówienia – roboty budowlane i urządzenia wbudowane, instalacje, sieci itp., udzielę ……….miesięcy gwarancji.

(uwaga. Brak wpisu oznacza udzielenie minimalnego okresu gwarancji, czyli 60 miesięcy)

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... ..........

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji  warunków zamówienia.

7.1 	Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2 	Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

7.3	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji  warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.4 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu

7.5  Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr

zadania i pozycje w zadaniu)

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8.Dokumenty

Informujemy, że :

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : …………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

9.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.

10.  Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

12. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (Jeśli dotyczy. Brak wpisu uznawany będzie, że wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców)

.................................................................................................

___________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

- potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

Załącznik nr 3

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA SPEŁNIANIA WARUKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  Zadanie II , Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B” prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  (nr spr DZPZ-332-64PN-2024), oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z  dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANI WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCĘ:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu  *

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że nie spełniam warunków udziału w postępowaniu *

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*(skreślić niewłaściwe)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

UMOWA  NR DZPZ/64/2024/PW      zał. Nr 8

Umowa została zawarta w Olsztynie  dnia ...............2024r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego  w Olsztynie

adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a, Regon 000295580, NIP  739-29-54-843

reprezentowanym przez:

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

- NIP                                                    Regon

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie zamówienia klasycznego na roboty budowlane p.n.: „Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  Zadanie II , Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B”, z dnia ……-08-2024r.  (znak sprawy DZPZ-332-64PN-2024), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 i 1720),  w ramach zamówienia została wybrana oferta w/w Firmy.

Zakres robót jest  realizowany w ramach  Programu inwestycyjnego p.n.: " Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie”. Przedmiotowe zamówienie obejmuje realizacje zakresu rzeczowego z zadania nr II,  etap 2 ,  pod  nazwą: „przebudowa budynku B"”

§1

1.  Zakres rzeczowy, technologia oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej budowy, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 oraz nr 9 do  SWZ (bez załączania ich do umowy)

2. Integralną częścią umowy (bez załączania do umowy) jest oferta Wykonawcy z dnia …………..2024r i dokumentacja postępowania klasycznego  nr DZPZ-332-64PN-2024  wraz z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom i modyfikacjami treści SWZ.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:

  - Ustanowienie kierownika budowy, pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia;

  - Prowadzenie przez osoby pełniące samodzielne funkcje wpisów w Dzienniku budowy wymaganych ustawą Prawo budowlane;

  - Przejęcie placów budowy  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub wskazanym Inspektorem nadzoru  ustanowionym na potrzeby inwestycji i działającym w imieniu Zamawiającego (dalej zwanym Nadzorem) na podstawie opracowanego po zawarciu umowy harmonogramu”

  - Sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych robót, na wniosek Zamawiającego przedstawianie Zamawiającemu wszelkich próbek oraz kart katalogowych materiałów, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu ich zatwierdzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnych materiałów do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek oraz kart katalogowych materiałów musi następować odpowiednio wcześniej, tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek i kart, które nie zostały zaaprobowane;

  - Informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach   , zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze tych robót w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia;

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w szczególności dot. ciągów komunikacyjnych, wind i innych oddziałów Szpitala albo części lub urządzeń  w toku realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;

  - Zakupu materiałów, transportu elementów i materiałów budowlanych, wyposażenia do wykonania inwestycji;

  - Wykonania badań, uzgodnień, opinii,  sprawdzeń, wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie wykonanych  robót; dostarczenia  niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przepisów p.poż.

  - Przygotowania i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji potwierdzającej ich prawidłowe wykonanie zgodnie z wymaganiami  przepisów prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót i utrzymania terenu budowy w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy;

  - Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy;

  - Sporządzenia planu BIOZ z uwzględnieniem wytycznych zawartych w opracowanej dokumentacji projektowej;

  - Opracowania z Działem Technicznym Szpitala  szczegółowego planu organizacyjnego robót umożliwiającego zachowanie ciągłości  wykonywania działalności statutowej Szpitala

  - Wykonania projektu zabezpieczenia BHP placu budowy.

  - Wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy – dot. dostaw materiałów budowlanych

  - Wykonawca w kosztach oferty winien uwzględnić  koszty utrzymania placu budowy, rozliczenia kosztów energii, wody, całodobowego dozoru placu budowy, zaplecze socjalne i WC. Na terenie Szpitala funkcjonuje bufet i kuchnia, w których można zaopatrzyć odpłatnie się w posiłki. Istnieje możliwość użyczenia dostępu do mediów (energia elektryczna i ZW po cenach jakie obowiązują Szpital) pod warunkiem, że wykonawca wykona we własnym zakresie tymczasowe przyłącza na czas budowy, które będą zabezpieczone i wyposażone w sprawne (zalegalizowane) urządzenia pomiarowe (liczniczki).  W tym celu wymagane będzie po udzieleniu zamówienia dokonanie szczegółowych uzgodnień z Nadzorem zawarcie odrębnej umowy,  niezwłocznie po rozpoczęciu robót budowlanych;

  - Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się pod względem organizacji placu budowy, obowiązującym regulaminom i instrukcjom na terenie Szpitala, wymaganiom dotyczących przepisów BHP, ppoż,  i poleceniom Nadzoru;

  - Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uzgadniać terminy dostaw materiałów, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. z Zamawiającym;

  - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne przedstawić i listę pracowników i osób uprawnionych do pobytu na placu budowy. Osoby nie wskazane przez Wykonawcę mogą przebywać na terenie budowy wyłącznie na podstawie wyrażonej pisemnej zgody przez Kierownika budowy;

  - Wykonawca opracowuje harmonogram rzeczowo – w uzgodnieniu z Zamawiającym,   
z uwzględnieniem wartości poszczególnych elementów robót przyjętych z kosztorysów ofertowych Wykonawcy i planowanych terminów ich realizacji wynikających z zakresu i opisu przedmiotu zamówienia  w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego lub mailowego powiadamiania Nadzoru o wystąpieniu obiektywnych okoliczności powodujących konieczność zmiany harmonogramu oraz przedkładania Zamawiającemu zmienionego harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania zmian. Harmonogram winien uzyskać akceptację Zamawiającego. W harmonogramie należy przewidzieć odcinkowe wykonywanie robót, które obejmować będzie dwa etapy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku tymczasowych ciągów komunikacyjnych i   dróg dojazdowych do placu budowy i ich naprawy, jeśli ulegną one uszkodzeniu w wyniku eksploatacji podczas budowy;

  - Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż;

  - Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy wraz z raportowaniem 2-tygodniowym  o postępie prac. Dokumentację fotograficzną i raporty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Nadzorowi w terminie 14 dni po upływie każdego okresu;

  - Udostępniania terenu budowy innym Wykonawcom robót zewnętrznych lub wewnętrznych 
i dostawcom oraz współpracy z wykonawcami w celu uzyskania zgodności technologicznej wykonywanych prac

  - Niezwłocznego doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót;

  - Ubezpieczenia robót budowlano od odpowiedzialności OC – montażowych objętych umową wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane do kwoty minimum równej wysokości kontraktu – patrz również pkt 2 poniżej

  - Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych raz 
w tygodniu.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Usunięcia odpadów powstałych w wyniku wykonywania robót, w tym    w szczególności gruzu oraz złomu, oraz zapewnienia ich zagospodarowania w sposób zgodny  z przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu protokolarnie po zakończeniu wszelkich robót.

  - W zakresie instalacji gazów medycznych  winien posiadać uprawnienia do oznaczania systemu rurociągowego znakiem CE

  - Zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Szpitala  poprzez:

- wygrodzenia tymczasowymi  ściankami i innymi szczelnymi zabezpieczeniami części użytkowanej szpitala, głównie przeznaczonej dla pacjentów, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania szpitala i bezkolizyjnej komunikacji.

k.k uzgodnienia z Zamawiającym:

- planu zagospodarowania i organizacji placu budowy

- terminów wykonywania  robót budowlanych ingerujących w część użytkowaną przez pacjentów;

- terminów dostaw  materiałów,  urządzeń wymagających konieczności wjazdu na teren szpitala pojazdów wielkogabarytowych zakłócających prawidłowe funkcjonowanie parkingu, drogi dojazdowej itp.),

- terminów planowanych  ingerencji Wykonawcy w istniejące u Zamawiającego media, przy założeniu, że maksymalny okres pozostawania bez dostawy prądu do  szpitala wynosi 20 minut.  Na okres dłuższy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  agregat prądotwórczy,

- terminów wykonywania prac powodujących nadmierny hałas lub drgania  w celu umożliwiania  wykonania określonych procedur medycznych

- uwzględnienia i wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiotowe zamówienia i zamontowanie tablic informacyjnych z numerami i nazwami poszczególnych pomieszczeń na terenie objętym zakresem robót, w ilości i zgodnie z obowiązującym w Szpitalu wzorem, który był do wglądu podczas wizji lokalnej, i który należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

Więcej szczegółów dot. obowiązków dot. Wykonawcy oraz realizacji przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa i opisowa w tym STWIORB, która stanowi zał. nr 9 do SWZ.

2. Obowiązki Wykonawcy o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym, konieczności uzyskiwania zgody ze strony Zamawiającego itp. realizowane będą z Zamawiającym.

3.Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych,  elektroenergetycznych, elewacji zewnętrznych 
i wewnętrznych budynku, wind, drzwi, wyposażenia itp. na swój koszt. O powstałych szkodach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie ustnej 
i pisemnej. Zaniechanie naprawy uszkodzonego mienia Zamawiającego lub niezgłoszenie powstania uszkodzenia powodować będzie nałożenie na Wykonawcę kary w kwocie, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. h) oraz obowiązku naprawy uszkodzenia lub zlecenia takiej naprawy osobom trzecim 
z jednoczesnym obciążeniem jej całkowitym kosztem Wykonawcy.

4.Na wypadek wykonywania pracy jednocześnie w tym samym miejscu przez pracowników Zamawiającego i Wykonawcy strony umowy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 208  Kodeksu pracy)

§3

1.  Ustala się następujące terminy robót:

- Rozpoczęcie robót – przekazanie pierwszego odcinka placu budowy dla Wykonawcy robót nastąpi zgodnie z harmonogramem, który Strony umowy uzgodnią w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy

- Zakończenie robót –    09-12-2024r

2.      Za datę wykonania zobowiązania przez Wykonawcę uznaje się datę – w formie pisemnej,  zgłoszenia Zamawiającemu robót do końcowego odbioru, pod warunkiem ich późniejszego odbioru przez Zamawiającego.

§4

1.Funkcję Kierownika budowy i Kierowników poszczególnych branż z ramienia Wykonawcy pełnić będą:

..........................................................

..........................................................

- Funkcję inspektorów nadzoru ze str Zamawiającego  pełnić będą:

……………………………………….

…………………………………..

§ 5 Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z treścią SWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przedmiotowego postępowania jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie to ustala się na kwotę netto……………..  złotych. 
Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ……… złotych  na podstawie przyjętej oferty

- Razem cena ryczałtowa brutto będzie wynosić: ………………..zł.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to Zamawiającemu i wykonać te roboty na własny koszt, jeśli ich wystąpienie było działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Roboty te będą musiały być wykonane przy jednoczesnym zachowaniu tych samych standardów, norm, i parametrów jak dla poszcz. branż w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 UPZP z innych powodów niż podane  powyżej,  Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia Wykonawcy w ramach odrębnego zamówienia  lub zlecić je innemu wykonawcy, który zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli wykonanie tych robót  nie będzie uzależnione bezpośrednio z zamówieniem stanowiącym przedmiot umowy i nie będzie z nim bezpośrednio kolidowało. Roboty te będą musiały być wykonane przy jednoczesnym zachowaniu tych samych standardów, norm, i parametrów jak dla poszcz. branż 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Zamawiający przewiduje płatności częściowe na podstawie protokołów częściowych odbioru (zaawansowania robót w oparciu np. o harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. „t”) , (maksymalnie 3 części) których  suma nie będzie większa niż 90 % wynagrodzenia. Pozostała kwota należności za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona Wykonawcy po dokonaniu końcowego odbioru robót na podstawie  faktury końcowej wystawionej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego. Podstawą wystawienia faktury końcowej/ częściowej jest protokół odbioru robót końcowy/częściowy podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę. Dopuszcza się uznanie zakończenie robót  z uwagami, które nie będą miały istotnego wpływu na użytkowanie Oddziału, i których usuniecie będzie możliwe podczas funkcjonowania oddziału, bez konieczności wyłączenia z użytku pomieszczeń z pacjentami lub ciągu komunikacyjnego w całości.

- Wartość faktur częściowych ustalana będzie na podstawie wykonanych elementów robót zgodnie   z opracowanym harmonogramem  rzeczowo – finansowym realizacji przedsięwzięcia lub za porozumieniem Stron umowy na podstawie dostarczonych materiałów na teren budowy .

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę (termin może ulec skróceniu za porozumieniem Stron umowy)

- Płatność dokonana będzie  przelewem bankowym na wskazane na fakturze/rachunku bankowy  rachunek bankowy nr …………………………………..

- Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.  z 2018 roku, poz. 2191) Wykonawca może przekazać fakturę Zmawiającemu w formie elektronicznej przy pomocy platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj . Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego 
o zapłatę odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy, przy czym w czasie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu/spadku:

  - cen urzędowych,

  - obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych

W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki     podatku VAT następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 3 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z  2019r. poz. 1145 ze zm.). Oznacza to, że z wyłączeniem sytuacji opisanej w §10 ust. 6 i nast. umowy, Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie, określone w niniejszym paragrafie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowy oraz załączników do umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca jest zatem zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na określone w niniejszym paragrafie wynagrodzenie.

§6

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wady prawne,  wady fizyczne rzeczy  (roboty budowlane), który stanowi przedmiot niniejszego zamówienia  na okres ………… miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia 
z zastrzeżeniem, iż gwarancja na sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie zakupione, dostarczone i wmontowane w ramach przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę robót nie  może być krótsza niż 60 miesięcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ich wystąpienia przez Zamawiającego, bądź w uzasadnionych przypadkach w  innym zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie.

- Okres gwarancyjny i rękojmi nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego ww, 
a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ostatecznego pogwarancyjnego.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od umowy odstąpić albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 7 ust. 1 b) ma  zastosowanie.

- Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Przepis ust. 4 ma  zastosowanie.

- Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach,  gdy Wykonawca uchyla się w okresie gwarancyjnym do usunięcia lub naprawy wad  lub usterek przedmiotu zamówienia Zamawiający skorzysta 
z zabezpieczenia należytego wykonania  umowy, o czym mowa w § 13.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych szczególności dot. wymiany wykładzin, urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, to termin gwarancji na wykonane prace ulega automatycznie  wydłużeniu o 12 miesięcy od upływu terminu gwarancji deklarowanego w ofercie Wykonawcy.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady lub gwarancji, dla każdej wady z osobna, należy do Zamawiającego.

§7

1. Strony wprowadzają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach kary umownej:

- za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość kary nie może przekroczyć 10% ww wynagrodzenia

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie gwarancyjnym, 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od umownego terminu usunięcia tych wad

- w przypadku, o którym mowa w ust. 2 § 9  Zamawiający wystąpi o zapłatę kary umownej 
w kwocie 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych)  w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia  przepisu

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający wystąpi o zapłatę kary umownej  w kwocie 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych)  w każdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiający wystąpi 
o zapłatę kary umownej w kwocie 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych)  w każdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający wystąpi o zapłatę kary umownej w kwocie 3 000,00 złotych ( trzy tysiące złotych)  w każdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Zamawiający wystąpi o zapłatę kary umownej w kwocie  2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych)  w każdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia

- w przypadku zaniechania naprawy uszkodzonego mienia Zamawiającego lub niezgłoszenia powstania uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych budynku, wind, drzwi, wyposażenia. Zamawiający wystąpi o zapłatę kary umownej w kwocie 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych)   w każdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia .

- zwłokę w dostarczeniu harmonogramu rzeczowego finansowego robót, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1.21 Umowy, w  wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy za każdy dzień zwłoki

- Zamawiający wystąpi o zapłatę kary umownej w kwocie 400,00 złotych (czterysta złotych) 
 w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę  (zob.§ 15 ust. 4.)

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia o Umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn nie obciążających drugiej Strony, Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę  karą umowną w wysokości  5% należnego wynagrodzenia   określonego w § 5 ust. 3, w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu 
w terminie do 10 dni od daty terminu końcowego odbioru robót stanowiących przedmiot zamówienia dokumentów -  Deklaracji zgodności CE  lub  Certyfikat zgodności CE, który będzie potwierdzał  spełnianie przez oferowany produkt wymogów określonych w Ustawie 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – odpowiednio do klasy wyrobu medycznego IIb (reguła 2,9,11,12) (Dz. U. z 2022 r. poz. 947 z p. zm.) w zakresie zainstalowanego 
w ramach przedmiotowego zamówienia systemu rurociągowego do gazów medycznych. 
W przypadku gdy instalacja nie będzie spełniała wymogów określonych w ww ustawie,  niezależnie od nałożonej kary, Wykonawca zobowiązany będzie wykonania na własny koszt prac w celu dostosowania jej do wymogów klasy przewidzianej dla wyrobu medycznego

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę każdorazowo karą umowną w wysokości  0,2% należnego wynagrodzenia  określonego w § 5 ust. 3, w przypadku  braku aktualnej polisy OC lub gorszych niż określone umową warunków ubezpieczenia (zob. § 12 umowy)  -  za każde rozpoczęte 5 dni od stwierdzenia  jej braku. Naliczenie kary nadal nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku posiadania polisy OC.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania ww kar z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wysokość kar łączna nie może przekroczyć 10% wartości  umowy określonej w § 5 ust. 3.

§ 8 Podwykonawstwo – przejęcie długu

1. 	Powierzenie przez Wykonawcę, na którymkolwiek etapie realizacji robót będących przedmiotem umowy, jakiejkolwiek części tych robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wymaga pisemnego wniosku do Zamawiającego zgodnie z  przepisem art. 143b i nast. PZP i według procedury tamże określonej.

2. 	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, umowę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót.

3. 	Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane przez Zamawiającego, to takie oświadczenie będzie uważane za wezwanie do przejęcia długu.

4.	W przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia, dowodów, że sumy należne, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego zostały zapłacone.

5.	Jeśli Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne zostały zapłacone Zamawiający wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w terminie ustawowym kwoty, które Wykonawca jest winien Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6.	Inspektor Nadzoru, na wezwanie Zamawiającego, poświadczy do zapłaty kwoty należne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu. Tak zapłacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci niezwłocznie z kwot należnych Wykonawcy.

§9      PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, roboty budowlanej lub usługi.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu  umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1–9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie stwierdzające,  iż odebrane i objęte daną fakturą roboty nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi Wykonawca zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, albo potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych zgodnie z ust. 11 dokumentów wypłata należnego Wykonawcy za odebrane roboty wynagrodzenia ulega wstrzymaniu w części odpowiadającej sumie kwot, co do których Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zawarł umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie   pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Przepisy w § 9  nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

20. W przypadkach, obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
 w przypadku poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej  zmian, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

21. Umowa z Wykonawcy z  Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą  ma zawierać termin  wykonania zamówienia, który ma być nie dłuższy niż wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

22. Wartość i zakres umowy  Wykonawcy z  Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może być wyższy niż wykazany w ofercie Wykonawcy, na podstawie której zawarto przedmiotową Umowę 
z Wykonawcą.

§10    ZMIANY TREŚCI UMOWY

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

  - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty lub nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

  - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

  - zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności w przypadku: konieczności wykonania robót wcześniej nie planowanych, zaistnienia okoliczności utrudniających wykonywanie robót budowlanych 
z powodu konieczności konsolidacji, zachowania kolejności prac lub ustąpienia pierwszeństwa wykonania robót podmiotowi, który realizować będzie równolegle roboty budowlane na tej samej bryle Szpitala itp., nie przekazania placu budowy Wykonawcy w  uzgodnionym terminie,  lub z innych przyczyn  niezależnych od Stron umowy, jeśli mogły one wpłynąć na  termin zakończenia robót

  - zmiana podwykonawcy wobec części zamówienia, której wykonanie Wykonawca   zamierzał  powierzyć podwykonawcy i wykazał to w ofercie,  i jeżeli w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.  (W sytuacji zmiany lub rezygnacji 
z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca -lub wykonawca samodzielnie- spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  Przy czym, obowiązek wykazania powyższych okoliczności w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego spoczywać będzie na wykonawcy)

  - zmiana osób  - kierownika budowy lub kierowników poszcz. branż przedstawionych w ofercie przetargowej,  za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę osób w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; niewywiązywania się z obowiązków wynikających 
z umowy;  jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji, itp..

  - W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1.5, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1.5 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

  - zmian będących następstwem okoliczności lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego   w szczególności dotyczącego zmiany terminu zakończenia roboty budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (termin zakończenia robót może zostać przedłużony na skutek pandemii SARS-CoV-2 lub z innych przyczyn np. wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego lub ograniczenia czasu prowadzenia robót uciążliwych /hałas, kurz/ w godzinach statutowej pracy sąsiadujących przychodni lekarskich itp.)

  - zaistnienia - po zawarciu umowy -  siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od Stron

    - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy

    - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu

należytej staranności

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.

1.11 zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy

jeżeli  nie są istotne w rozumieniu art. 455  niezależnie od ich wartości,

1.12 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie

2.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiany danych teleadresowych

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1,  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

§11 Rozwiązanie umowy

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania lub  odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)	Zamawiającemu przysługuje, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, prawo rozwiązania lub odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy bez uzasadnionych przyczyn  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

d)	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

2. Zamawiający  odstąpi od umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a)  w przypadku dokonania przez Zamawiającego    co najmniej trzykrotnej zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w  terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

b)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót ,

c)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,

d) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5%, w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

3.	Wykonawcy przysługuje, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, prawo odstąpienia lub rozwiązania od umowy, jeżeli:

a)	Zamawiający nie wywiązuje się z istotnych obowiązków określonych niniejszą umową.

4.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

c)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e)	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie  5c, po cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7.	Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

a)	protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy stopnia zaawansowania wykonania robót i w oparciu o kosztorys orientacyjny (kosztorys ofertowy wykonawcy);

b)	w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie terminowo rzeczowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu terminowo rzeczowym) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

c)	w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie terminowo rzeczowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu i kosztorys orientacyjny (kosztorys ofertowy wykonawcy).

§12

- Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarantowaną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.

2. Wykonawca musi posiadać na czas prowadzenia budowy dwa rodzaje ubezpieczeń:

1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności budowlanej tj. wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, z wyraźnym włączeniem wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych oraz izolacji przeciwwodnych, które musi spełniać następujące założenia:

a) suma gwarancyjna: minimum 3 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

b) ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie odpowiedzialności związanej w przedmiotowym zamówieniem

c) franszyza redukcyjna i udział własny - nie więcej niż 2% szkody i maksymalnie 5 000 zł

d) zakres ochrony:  szkody wyrządzone przez podwykonawców,  szkody wynikłe 
z wadliwego wykonania prac i usług, w tym szkody  powstałe po przekazaniu prac i usług, szkody w mieniu znajdującym się w pieczy i pod dozorem Ubezpieczonego, szkody powstałe w wyniku czystych szkód majątkowych - możliwy limit 400 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, szkody wyrządzone przez kafary i młoty pneumatyczne, szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach w trakcie wykonywania prac

2) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu (CAE/EAR), które musi spełniać następujące założenia:

a) suma ubezpieczenia musi odpowiadać wielkości kontraktu

b) zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk w włączeniem niezbędnych klauzul:

-          ubezpieczenie prób gorących urządzeń mechanicznych i instalacji (kl. 100) - maksymalny  okres prób – 4 tygodnie

-          włączenie (kl. 115) – pokrycie ryzyka projektanta,

-          włączenie (kl. 119) dotyczącej ochrony mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty

-          klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – 10% wartości szkody na jedno zdarzenie, maks. 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

-          klauzula reprezentantów

3)	Przed zawarciem lub w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji w/w polisy albo ich promesy.

§13

1. Zamawiający  wymaga  złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie ma obejmować  roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym m.in.  gwarancji i rękojmi za: wady prawne,  wady fizyczne rzeczy i roboty budowlane, które stanowi przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, iż gwarancja
 i rękojmia na sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie oddziału (dotyczy wyposażenia wyszczególnionego w przedmiarach robót)  ,  może być krótsza od okresu deklarowanego przez ich producentów.

2. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie będzie wnoszone w  formie …………………….. 
w wysokości  ………… zł. (słownie: ………………………..)

3. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Sekcji Zamówień publicznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci ego w Olsztynie pok. Nr 01.

4. Zamawiający  nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca ma zawrzeć dwie umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia:

a)	umowa o wartości 80% kwoty zabezpieczenia,   z terminem obowiązywania od dnia podpisania umowy do 31 dnia licząc od ostatecznego odbioru robót,

b)	umowa o wartości 20% kwoty zabezpieczenia,   z terminem obowiązywania od dnia podpisania umowy do 30 dnia po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

( Wniesione Zabezpieczenie  pokrywa roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym przed: wadami prawnymi,  wadami fizycznymi rzeczy i  wszelkie roboty budowlane i użyte materiały, które stanowią przedmiot zamówienia, co ma być zawarte w treści wnoszonego zabezpieczenia  formie innej niż pieniądz – dotyczy również w zakresie zabezpieczenia umowy w okresie gwarancji i rękojmi, o czym mowa w ust. 1).

6.W przypadku wydłużenia terminu robót, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania robót na wydłużony okres.

§14

Wszystkie Załączniki wymienione w treści Umowy, a także dokumentacja postępowania, udzielone wyjaśnienia i modyfikacje SWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią jej integralną część.

§15

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oraz za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§16

1.W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło oraz przepisy  oraz:

1.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zm.2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),

— Ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 i 1720).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, zm. 471).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720, 1005).

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898, z 2015 r. poz. 1165).

1.2. Rozporządzenia

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129, poz.844 ze zm. ).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.Dz.U. z 2013, poz. 1129).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r., 963).

1.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, I , III, IV, V ) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 20001.

2.Minister może w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji programu inwestycyjnego, w tym oddania do użytkowania na zasadach określonych w art. 54 
i 55 Prawa budowlanego, jeśli przepisy te mają zastosowanie do programu inwestycyjnego, przeprowadzić kontrolę wykonywania przez Zamawiającego zadań wynikających z programu inwestycyjnego oraz umowy na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, może w szczególności obejmować: 
1) zgodność realizowanych zadań z umową, programem inwestycyjnym oraz przepisami powszechnie obowiązującymi; 
2) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych na realizację programu inwestycyjnego; 
3) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie; 
4) stan realizacji programu inwestycyjnego oraz terminowości jego zakończenia w tym oddania do użytkowania; 
5) terminowość rozliczenia realizacji umowy; 
6) ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy; 
7) prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 3 i 5 umowy 
o finasowaniu; 
8) prawidłowość wykorzystania inwestycji zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 umowy o finasowaniu.

4. W ramach przedmiotu zamówienia w związku z ww postanowieniami  Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej współpracy w zakresie niezbędnym i koniecznym do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków  opisanych w ust. 2 i 3,  które dotyczyć będą bezpośrednio lub pośrednio  Wykonawcy. Termin, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się od dnia zakończenia i odebrania protokolarnego dostaw wykonanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§17

Spory wynikłe na podstawie niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§18

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz  dla Wykonawcy, dwa egzemplarz  dla Zamawiającego.

......................................................................                             ..............................................................................

Wykonawca                                                              Zamawiający

- Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  Zadanie II , Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B, (nr spr. DZPZ-332-64PN-2024), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam imieniu Wykonawcy , co następuje

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................

adres siedziby Wykonawcy ...............................................................................

Numer telefonu i faksu  ......................................................................................

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, które posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz posiadające wymagane uprawnienia tj.:

| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Podstawa Wykonawcy do dysponowania daną osobą | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie jako kierownik (aktualne uprawnienia data ich nadania i nr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy - (minimum 1 osoba) |  | Niniejsza osoba posiada uprawnienia: …….. Niniejsza osoba posiada doświadczenie - nazwa i rodzaj nadzorowanej inwestycji - w tym jako kierownik budowy (nazwa, adres i nr telefonu podmiotu, na rzecz którego realizowana była usługa i data zakończenia inwestycji) : ……………… |
| 2. |  | Kierownik robót konstrukcyjno-budowalnych (minimum 1 osoba) |  | Niniejsza osoba posiada:………………… Niniejsza osoba posiada doświadczenie - nazwa i rodzaj nadzorowanej inwestycji, ( nazwa, adres nr telefonu podmiotu na rzecz którego realizowana była usługa i data zakończenia inwestycji) : ……………… |
| 3 |  | Kierownik robót teletechnicznych (minimum 1 osoba) |  | Niniejsza osoba posiada:………………… Niniejsza osoba posiada doświadczenie - nazwa i rodzaj nadzorowanej inwestycji nazwa i adres nr telefonu podmiotu na rzecz którego realizowana była usługa i data zakończenia inwestycji) : ……………… |
|  |  | Kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba) |  | Niniejsza osoba posiada:………………… Niniejsza osoba posiada doświadczenie - nazwa i rodzaj nadzorowanej inwestycji, (nr tel., nazwa i adres podmiotu na rzecz którego realizowana była usługa i data zakończenia inwestycji : ……………… |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych i AKPiA (minimum 1 osoba) |  | Niniejsza osoba posiada:………………… Niniejsza osoba posiada doświadczenie - nazwa i rodzaj nadzorowanej inwestycji, (nr tel., nazwa i adres podmiotu na rzecz którego realizowana była usługa i data zakończenia inwestycji) : ……………… |

UWAGA – WYKONAWCA wypełnia  kolumny: „Imię i nazwisko” oraz „Podstawa Wykonawcy do dysponowania daną osobą ” informacje dot.  doświadczeń w pełnionej funkcji kierowniczej wraz ze wskazaniem  posiadanych uprawnień (podać nr i datę nadania uprawnień lub załączyć do oferty potwierdzona kopie dokumentu  - scan itp. Dopuszcza się załączenie innych dokumentów, z treści których wynikać będzie, że dana osoba funkcyjna wskazana w ww wykazie świadczyła usługę jako Kierownik odpowiadającą rodzajem okreslonym w SWZ np. uszczegółowione referencje, protokoły odbioru itp. )

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.

Miejscowość ….............................. Data ….......................                ...............................................

podpis, osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

- Załącznik nr 5 do SWZ

………………………………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:   „Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  Zadanie II , Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B, – postępowanie powtórkowe (nr spr. DZPZ-332-64PN-2024), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam imieniu Wykonawcy , co następuje:

Oświadczam(y), iż

osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);

zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

| …………………………………………. (miejscowość i data) |  | ……..……………….………………………………. (podpisy Wykonawcy lub należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Załącznik  nr 6 do SWZ                                                          Znak sprawy: DZPZ-332-64PN-2024

OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ  
                                           (oryginał/kopia)

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Oświadczam/y, że w dniu …………………………	dokonaliśmy wizji lokalnej i    zapoznaliśmy się z warunkami lokalizacją terenu oraz czynnikami cenotwórczymi związanymi z warunkami, celem uwzględnienia ich w realizacji zamówienia Nr DZPZ-332-64PN-2024 p.n. „Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  Zadanie II , Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B,

Wszystkich niezbędnych informacji udzielił nam upoważniony pracownik Zamawiającego.

W imieniu firmy …………………….……………………..potwierdzam odbycie wizji lokalnej

Data, Podpis pracownika   wyznaczonego przez Wykonawcę…….. ………………..

Potwierdzam odbycie wizji lokalnej przez przedstawiciela w/wym. firmy.

Data, Podpis pracownika   wyznaczonego przez Zamawiającego ………………..

- Załącznik nr 7 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Składając ofertę do postępowania  p. nazwą: „Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  Zadanie II , Etap 2 – PRZEBUDOWA BUDYNKU B,, (nr spr. DZPZ-332-64PN-2024) działając w imieniu Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................

adres siedziby Wykonawcy ...............................................................................

Numer telefonu i faksu  ......................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Krótki opis inwestycji - w tym wartość robót brutto (bez wyposażenia zgodnie z warunkiem określonym w SWZ itp.) | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa i adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek (data) | Zakończenie (data) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych w sposób należyty.

Miejscowość ….............................. Data ….......................                ...............................................

podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy