PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

# UMOWA NR GN/BI/KT/………/2024

zawarta w Warszawie w dniu                2024 r. pomiędzy :

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,                 NIP 525-22-48-481, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 23/25, 01-808 Warszawa,

reprezentowanym przez:

Arkadiusza Przybylskiego p.o. Dyrektora ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy działającego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,

a,

posiadającym NIP:               ;   REGON:                            , PESEL:

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 49/KT/2024/W, w wariancie 1 – wybierając najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 n. Pzp) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont balkonów pionów P1 i P2 budynku przy ul. Nocznickiego 13A..

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa:

STWiORB - Załącznik nr 1do SWZ

Przedmiar wraz z kosztorysem ślepym  Nocznickiego 13A_balkony 2024 P1- Załącznik 1a do SWZ

Przedmiar wraz z kosztorysem ślepym Nocznickiego 13A_balkony 2024 P1.ATH- Załącznik 1b do SWZ

Przedmiar wraz z kosztorysem ślepym  Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2- Załącznik 1c do SWZ

Przedmiar wraz z kosztorysem ślepym  Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2.ATH - Załącznik 1d do SWZ

Rzut budynku- Załącznik 1e do SWZ

stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31.10.2024 r.

- Zakończenie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy potwierdzone zostanie końcowym protokołem odbioru bez uwag podpisanym przez strony.

§ 3

- Za wykonane w całości i odebrane prace będące przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie określonej w ofercie Wykonawcy:

cena brutto w wysokości  .............................zł

(słownie: .................................................................................................... złotych)

cena netto w wysokości  .............................zł

(słownie: .................................................................................................... złotych)

stawka VAT 8% w wysokości  .............................zł

(słownie: .................................................................................................... złotych)

- Szczegółowy wykaz ceny stanowi załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy.

- Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ofercie realizuje cały przedmiot zamówienia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. - jest to niezmienne wynagrodzenie wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania zamówienia – zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, opisem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór robót nastąpi po dokonaniu oględzin oraz sporządzeniu protokołu odbioru. Przy odbiorze technicznym powinny być dostarczone następujące dokumenty: dotyczące jakości wbudowanych materiałów, w tym atesty lub certyfikaty  zastosowanych materiałów,

- W odbiorach uczestniczy przedstawiciel Wykonawcy oraz z ramienia Zamawiającego, Inspektor Nadzoru. Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy zamówienia, które zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. Odbiór końcowy robót nastąpi po pisemnym zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający ustali datę odbioru i powiadomi Wykonawcę oraz członków komisji o terminie odbioru końcowego. Usunięcie ewentualnych usterek zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnych przeglądów w ramach rękojmi i gwarancji, o których zostanie powiadomiony przez Zamawiającego lub Użytkownika przed upływem terminu upływu gwarancji.

- Do protokołu o którym mowa w ust. 5 i 6 zostanie załączone oświadczenie, o spełnieniu wymagań  udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia na poziomie określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektro mobilności i paliwach alternatywnych.

§ 4

- Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze, z zastrzeżeniem, że zapłata nastąpi po wydaniu Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w § 6 niniejszej umowy. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiona. Należna Wykonawcy zapłata nastąpi przelewem za pomocą mechanizmu podzielonej płatności na rachunek Wykonawcy: …………………………………………….………………….., przy czym rachunek ten stanowić będzie rachunek prowadzonej działalności gospodarczej, a wskazany numer rachunku bankowego znajduje się na Białej liście podatników.

- Zamawiający dopuszcza częściową płatność wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, po wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego i robót potwierdzonych protokołem częściowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

- Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, upoważnia Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia.

- Płatnikiem i odbiorcą faktur jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

- W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 5, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowskiej 23/25, 01-808 Warszawa.

- Wykonawca na fakturach sprzedaży ma obowiązek umieścić zapis ”Metoda podzielonej płatności”.

§ 5

- Obowiązki wykonawcy:

  - Realizowanie robót będących przedmiotem umowy, złożoną ofertą i zawartą umową.

  - Zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji na zajęcie terenu nie będącego w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Bielany oraz pokrycie związanych z nimi zobowiązań finansowych.

  - Realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych.

  - Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.

  - Sporządzenie i przekazanie do wglądu Zamawiającemu planu BIOZ.

  - Dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego).

  - Dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego).

  - Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

  - Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

  - Używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót.

  - Bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac.

  - Zabezpieczenie ewentualnych instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru poszczególnych robót.

  - Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami.

  - Uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót.

  - Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. W trakcie realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny przejazd, a także bezpieczne przejście do nieruchomości.

  - Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

  - Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji.

  - Wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót.

- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki          określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Zastrzega się, że materiały (wyroby) wskazane z nazwy w przedmiarach robót oraz STWiOR należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

- Wszystkie wyroby zastosowane przez Wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

- być nowe i nie używane,

- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym,

-         odpowiadać wymaganiom norm i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.

- Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne.

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wbudowane materiały.

- Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót, oraz ich odbiór wykonanych robót, objętych niniejszą        umową sprawuje upoważniony pracownik Zamawiającego p. Mariusz Skudelski.

- Osoby/a do kontaktów, bieżącej współpracy i odbioru wykonywanych robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy- …………………………………………………..

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu na piśmie gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy od daty odbioru robót objętych umową i na tę okoliczność wystawi stosowne dokumenty.

- Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi co najmniej 36 miesiące (licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru robót), a w przypadku dłuższego niż 36 miesiące okresu gwarancji, okres rękojmi kończy się wraz z końcem okresu gwarancji. W powyższym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a także ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych kosztów z tytułu napraw, w terminie nie później niż 7 dni roboczych od skutecznego powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej, lub fax, lub email, lub pismo na adres siedziby Wykonawcy. W przypadku powstania uszkodzeń mogących spowodować znaczne szkody, bądź grożących życiu i zdrowiu, niedochowania powyższego terminu oraz w przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od uprawnień z tytułu kar umownych, wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw bądź prac zabezpieczających innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to utraty uprawnień wynikających z Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rękojmi.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały użyte do wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy egzekwowane będą niezależnie od określonych powyżej uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę przy odbiorze dokumentów gwarancyjnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Istnienie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie dokonania oględzin w celu stwierdzenia wad na piśmie, na trzy dni przed dokonaniem oględzin. W przypadku prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca nie stawi się w celu dokonania oględzin, Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół stwierdzający istnienie wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia lub nie usunie wad w terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających             z gwarancji lub rękojmi.

- Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie powoduje utraty roszczeń             o których mowa w ust. 5.

§ 7

- Wykonawca może powierzyć realizację zamówienia podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

- Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 7 dni. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 8

Roboty towarzyszące i tymczasowe:

-   montaż i demontaż rusztowań,

-	urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;

-	zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

-	doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;

-  przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania;

-	zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych;

-	usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę, usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie, opadów atmosferycznych, itp;

-	nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

-  ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych, wskutek tego transportu;

-	ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

-	zabezpieczenie istniejących drzew,

-	uporządkowanie terenu robót po zakończeniu budowy.

§9

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 3% nominalnej kwoty umownej, t.j. ………….   przed zawarciem umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie …………..

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego w banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  Nr  79 1030 1508 0000 0005 5088 4054.

  - Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w ust. 6, jest zwracana po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 10

- Strony ustalają, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy, Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 40% wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono.

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości robót koniecznych do usunięcia wad za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki;

  - w każdym przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany –                          w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu umowy                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

  - za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

  - za niewykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

  - maksymalna łączna wysokość kar umownych jakie mogą zostać nałożone na wykonawcę w okresie realizacji umowy nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto określonego                   w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacjach, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

- Strony oświadczają, że umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w wypadku:

- stwierdzenia przez Zamawiającego nierozpoczęcia robót wynikających z zawartej umowy  w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,

- trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót objętych umową,

- przekroczenia terminu wykonania umowy określonego w § 2 umowy o 7 dni;

- Rozwiązanie umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z kwoty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonej na prawidłowo wystawionej fakturze, lub w inny sposób określony przepisami prawa.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót naprawczych i remontowych lub niewłaściwego                 co do jakości ich wykonania, w terminie określonym w zleceniu Zamawiający może powierzyć wykonanie robót osobie trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych za okres opóźnienia od daty wymagalności wykonania robót do daty powierzenia ich wykonania osobie trzeciej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów zastępczego wykonania                       z należnego wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli:

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tych okolicznościach.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu.

3) Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia                  od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

4) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe lub likwidacyjne w stosunku              do Wykonawcy,

5) Wykonawca, z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie rozpoczął realizacji robót, jeżeli opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót oznaczonego przekracza 10 dni,

6) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z Umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 5 -dniowego terminu.

7) Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w liczbie wskazanej w § 11 Umowy.

10. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.

11. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz                                 z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu,                   o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia zaplecza budowy, wcześniej przez niego wykonanego.

§ 11

- Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 5 osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na: robotach malarskich, pokrywaniu ścian i podłóg, instalowaniu drzwi i okien i podobnych elementów, robotach izolacyjnych, robotach rozbiórkowych, wznoszeniu rusztowań

(art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

- Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu).

- W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu osób, o którym mowa w ust.2.  Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.

- Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentu(-ów) potwierdzającego(-ych) zatrudnienie osób, o których mowa w ust 1 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedstawić żądany(-e) dokument(-y), w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego wezwania:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień niespełnienia tego warunku. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w liczbie wskazanej w pkt. 1.

§ 12

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

§ 13

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia)                        od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą       niż    ( 200 000,00 zł) w okresie realizacji umowy, na dowód czego przedkłada dokument ubezpieczenia- załącznik do umowy.

§ 14

- Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany Umowy mogą dotyczyć tylko sytuacji określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych i mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie pisma kierowane do stron, w okresie trwania umowy oraz gwarancji, doręczane będą:

- Zamawiający:  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany,                        ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa; adres e-mail _______________________________

- Wykonawcy: ________________________________________________________________ adres e-mail ____________________

§ 17

- Wykonawca oświadcza , że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane  identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy   z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z ew. zastrzeżeniem ust.2).

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnianiu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje stanowiące informacje techniczne, technologiczne przedsiębiorstwa  lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 18

Niniejsza umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz.                             dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

# WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnuję zgodnie z upoważnieniem nr….…z dnia……

Płatne ze środków ZGN w Dzielnicy  Bielany

Dz...............rozdz.....................§...............pr…….. zad…….

Rodz. rob……………………………………………….

Główny Księgowy ZGN.....................................